ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сорок сьомої сесії міської ради VІІІ скликання від 15.11.2022 р. № 33/2022

**План соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської територіальної громади на 2022 - 2023 роки**



2022 рік

**ВСТУП**

**1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ**

**2. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ**

2.1. **Податково-бюджетна політика**

2.2. **Розвиток підприємництва та регуляторна політика**

2.3. **Управління комунальним майном**

2.4. **Земельні відносини**

2.5. **Зовнішньоекономічна діяльність, інвестиції**

2.6. **Житлово-комунальне господарство та благоустрій**

2.7. **Транспорт і зв’язок**

2.8. **Містобудування та архітектура**

2.9. **Енергозабезпечення та енергозбереження**

2.10. **Соціальний захист населення**

2.11. **Освіта**

2.12. **Охорона здоров’я**

2.13. **Культура та мистецтво**

2.14. **Фізична культура і спорт**

**3. ЦІЛІ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ ТА ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ**


**4. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ**

**5. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ**

1. **КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ**

В рамках проведення реформи децентралізації в Україні, відповідно до рішення Хмельницької обласної ради від 13 серпня 2015 року № 9-33/2015, утворено Дунаєвецьку міську територіальну громаду. У жовтні 2015 року відбулись перші місцеві вибори депутатів Дунаєвецької міської ради та Дунаєвецького міського голови.

До складу громади увійшов 51 населений пункт – місто Дунаївці (адміністративний центр громади) та 50 сіл, які на сьогодні об’єднано у 20 старостатів. Це Великожванчицький (с. Великий Жванчик, с. Малий Жванчик, с. Чимбарівка, с. Ліпіни, с. Трибухівка), Великопобіянський (с. Велика Побійна, с. Мала Побіянка, с. Притулівка, с. Заголосна), Вихрівський (с. Вихрівка, с. Пільний Мукарів), Воробіївський (с. Воробіївка), Ганнівський (с. Ганнівка), Гірчичнянський (с. Гірчична, с. Дем’янківці), Голозубинецький (с. Голозубинці, с. Рачинці), Гутояцьковецький (с. Гута-Яцьковецька, с. Яцьківці, с. Гута- Блищанівська, с. Ксаверівка, с. Млаки, с. Дубинка), Залісцівський (с. Залісці), Заставський (с. Заставля), Зеленченський (с. Зеленче, с. Степок), Іванковецький (с. Іванківці, с. Слобідка-Гірчичнянська, с. Держанівка, с. Антонівка, с. Сивороги, с. Соснівка), Лисецький (с. Лисець, с. Сокілець), Малокужелівський (с. Мала Кужелівка, с. Синяківці, с. Руда-Гірчичнянська, с. Ярова Слобідка), Миньковецький (с. Миньківці, с. Катеринівка, с. Городиська, с. Велика Кужелева), Мушкутинецький (с. Мушкутинці), Нестеровецький (с. Нестерівці), Рахнівський (с. Рахнівка, с. Кривчик), Січинецький (с. Січинці, с. Панасівка), Чаньківський (с. Чаньків) старостинські округи.



*Рис. 1 Межі Дунаєвецької міської територіальної громади*

Громада розташована на півдні Хмельницької області, має вигідне транспортно-географічне розташування, оскільки знаходиться на транспортному шляху, що з’єднує Київ, Житомир, Вінницю, Хмельницький із Кам’янець-Подільським, Чернівцями, Бельцами та Кишиневом. Вигідним чинником соціально-економічного розвитку території є те, що розташування адміністративного центру громади – міста Дунаївці збігається з її географічним центром. Відстань від міста Дунаївці до районного центру м. Кам’янець-Подільський становить 29 км, відстань до обласного центру м. Хмельницький – 68 км.

Протяжність Дунаєвецької міської територіальної громади з півночі на південь – 32 км, із заходу на схід – 33,6 км. Громада межує: на півночі та північному сході – із Новодунаєвецькою селищною територіальною громадою, на сході – із Новоушицькою селищною територіальною громадою, на півдні – з Староушицькою селищною територіальною громадою та Китайгородською територіальною громадою, на заході – з Маківською сільською територіальною громадою та на північному заході – з Смотрицькою селищною територіальною громадою.

**2. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ**

**2.1. Податково-бюджетна політика**

Податково-бюджетна політика громади ґрунтується на підставі норм Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів. Основною метою податкової політики є підвищення ефективності та полегшення податкового адміністрування з мінімізацією можливостей для зловживань, з одного боку, та як наслідок, збільшення податкових надходжень до бюджету громади, а з іншого – збільшення обсягів власних коштів підприємств, які вони можуть спрямувати на інвестиційні цілі.

Основною метою діяльності міської ради у сфері бюджетної політики є формування достатніх ресурсів для фінансування пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку громади та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

Сутність податково-бюджетної політики є поєднання конкретних цілей та відповідних заходів, за допомогою яких вирішуються поставлені завдання.

Бюджет громади складається з надходження до загального фонду та спеціального фонду. План загального фонду у 2021 році складав 281 401,00 тис грн., фактично виконано його на 288 917,70 тис грн. План спеціального фонду склав 8 058,90 тис грн., фактично виконано його на 10 996,30 тис грн.

У 2021 році отримано 154 567,60 тис. грн. власних доходів, 134 350,1 тис грн. трансфертів, зокрема – 93 888,7 тис грн. освітньої субвенції, 27 287,2 тис грн. базової дотації, 4 081,0 тис грн. додаткової дотації, 9 093,2 тис грн. іншої субвенції.

В структурі власних доходів 59,14% склали надходження від сплати податку на доходи фізичних осіб (91 414,60 тис. грн.), 12,36% - надходження від плати за землю (19 102,50 тис. грн.), 17,30% - єдиний податок (26 741,60 тис. грн.), 4,52% - акцизний податок (6 983,10 тис. грн.), 1,96% - плата за надання адміністративних послуг (3 022,50 тис. грн.), 3,36% - надходження від сплати податку на нерухоме майно (5 200,60 тис. грн.), 0,29% - надходження від сплати адміністративних штрафів (446,40 тис. грн.), 1,07% - інші надходження (1 656,30 тис. грн.). Планові показники власних надходжень у 2021 році виконано на 105,2%.

Видатки загального фонду міського бюджету у 2021 році фактично виконано на 272 404,70 тис грн., із запланованих 282 531,50 тис грн.

План видатків спеціального фонду склав 23 763,4 тис грн. (в т. ч. бюджет розвитку – 18 793,2 тис грн.), фактично профінансовано видатки на суму 23 333,20 тис грн. (в т. ч. бюджет розвитку – 18 154,30 тис грн.).

За рахунок отриманих доходів, а також уточнених вільних залишків коштів, профінансовано 272 404,70 тис. грн. видатків загального фонду на освіту, управління, медицину, ЖКГ, культуру, охорону здоров’я, фізичну культуру і спорт, соціальний захист.

**2.2. Розвиток підприємництва та регуляторна політика**

Станом на 01.01.2022 року на території громади здійснюють господарську діяльність 2 174 суб’єкти господарської діяльності, з них 1 635 фізичних осіб-підприємців та 539 юридичних осіб.

В галузевій структурі підприємницької діяльності значну частку складають суб’єкти господарювання, що працюють в галузях оптової та роздрібної торгівлі, сільського господарства, переробної промисловості, транспорту, тимчасового розміщенні і організації харчування та інші.

На території громади діють 169 сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб-підприємців, у тому числі 78 фермерські господарства. Сільськогосподарськими підприємствами громади усіх форм власності використовується 28,6 тис. га ріллі.

У галузі тваринництва працює 33 господарства, з них: 15 господарств з розведення свиней, 5 господарств з розведення ВРХ, 1 господарство з розведення свійської птиці, 1 господарство з розведення овець та кіз, 1 господарство з розведення інших тварин.

Успішно працює та розширює напрямки діяльності сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Ягідний рай». Протягом 2021 року членам кооперативу вдалося більше, як удвічі наростити валовий збір ягід та значно збільшити площі закладених у приватних домогосподарствах ягідників. Зібрано близько 10 тонн малини, 6 тонн продукції городництва та закладено біля 3,5 га нових ягідників.

У 2020 році почала діяти Програма підтримки розвитку дрібного сільськогосподарського бізнесу – фермерських господарств та фізичних осіб підприємців, які здійснюють діяльність в сфері розведення великої рогатої худоби молочних порід та кіз на території Дунаєвецької міської ради на 2020-2023 роки, що має на меті розвиток дрібного фермерства шляхом надання пріоритету в отриманні земельних ділянок для вирощування кормів та випасу худоби фермерам та фізичним особам-підприємцям на умовах строкового права оренди на пільгових умовах. Станом на сьогодні в громаді діє 5 сімейних фермерських господарств у селах Гірчична, Чимбарівка, Ліпіни, Зеленче, Кривчик.

З метою неухильного дотримання норм та принципів, визначених відповідними чинними нормативно-правовими актами, здійснюється реалізація державної регуляторної політики Дунаєвецькою міською радою та її виконавчим комітетом.

У 2021 році Дунаєвецькою міською радою та її виконавчим комітетом прийнято регуляторні акти:

- рішення Дунаєвецької міської ради №5-15/2021 від 13.07.2021 року «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Дунаєвецької міської ради з 01.01.2022 року»;

- рішення виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради №213 від 16.09.2021 року «Про затвердження тарифів на платні послуги в комунальному некомерційному підприємстві Дунаєвецької міської ради «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня».

Відділом економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку апарату виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради постійно здійснюється контроль за реалізацією регуляторної політики, проводиться моніторинг оприлюднення проектів регуляторних актів, оновлення інформаційної та нормативної-правової бази на офіційному сайті міської ради; надається консультаційна допомога з реалізації державної регуляторної політики структурним підрозділам міської ради та суб’єктам господарської діяльності.

Також, відповідно до постанови КМУ від 21.10.2015 № 835, оприлюднюється та регулярно оновлюється інформація стосовно плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, переліків чинних регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

**2.3. Управління комунальним майном**

З метою прозорого й ефективного продажу комунального майна використовується електронна система ProZorro.Продажі.

Протягом 2021 року підготовлено та проведено 14 аукціонів з оренди майна, що перебуває у комунальній власності Дунаєвецької міської ради, в результаті яких підписано 9 договорів оренди окремого індивідуально визначеного майна, та укладено 4 договори без проведення аукціону з орендарями, які відносяться до пільгових категорій.

З продажу об’єктів комунальної власності що підлягають приватизації, в поточному році проведено 13 аукціонів, за результатами яких укладено 10 договорів купівлі-продажу. Повністю завершено приватизацію по 8 об’єктах. Це дало змогу додатково залучити 3 млн. 340 тис. грн. до міського бюджету.

На офіційному сайті Дунаєвецької міської ради розміщено та постійно актуалізуються перелік об’єктів нерухомого майна комунальної власності; перелік об’єктів нерухомого майна комунальної власності, що підлягають приватизації; перелік майна, яке пропонується для оренди; перелік діючих договорів оренди.

**2.4. Земельні відносини**

Земельний фонд громади становить 66 117 га. Найбільші території займають землі сільськогосподарського призначення, їхня питома вага у земельному фонді становить 79,6 % (52 638 га), що свідчить про високий рівень сільськогосподарської освоєння земель. За показниками землезабезпеченості в розрахунку на одного жителя припадає 1,7 га сільськогосподарських угідь та 1,4 га ріллі.

У структурі земельного фонду громади рілля становить – 42 530 га, інші сільськогосподарські угіддя – 10 108 га, ліси та інші лісовкриті площі – 9 659 га, води – 342,26 га, забудовані землі – 1 956 га, відкриті заболочені землі – 129 га, відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом – 1 392,74 га.

У користуванні сільськогосподарських товаровиробників перебуває 28 255,95 тис. га або 43 % від загальної площі громади.

За 2021 рік 43 учасникам бойових дій надано дозволи на розроблення документацій із землеустрою на земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, загальна площа яких складає 82,5 га, з метою подальшої передачі у власність (всього 252 учасникам бойових дій, загальною площею 499 га.)

Протягом 2021 року міською радою продано 1,6116 га земель несільськогосподарського призначення, на загальну суму 1 271,8 тис. грн. Крім цього, 152,7 га (10 земельних ділянок) передано в оренду на земельних торгах у формі аукціону, що становить понад 1 461 тис. грн. доходів в рік до місцевого бюджету. 85 га (8 земельних ділянок) – включено до переліку земельних ділянок, права на які запропоновано до продажу на земельних торгах у формі аукціону у 2022 році.

**2.5. Зовнішньоекономічна діяльність, інвестиції**

Експортоорієнтовані підприємства громади здійснюють зовнішньоторговельні операції з партнерами з 6 країн світу. Основу товарної структури експорту складають готовi харчовi продукти з м’яса (ковбаси та аналогiчнi вироби з м’яса), текстильнi матерiали та текстильнi вироби (ковдри та пледи дорожні), вироби з чорних металiв (фiтинги для труб i трубок), деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля (деревина паливна у виглядi колод, полiн, хмизу, гiлок, сучкiв тощо; деревна трiска або стружка; тирса, трiска, стружка, уламки та вiдходи деревини та скрап, агломерованi або неагломерованi, у виглядi колод, полiн, брикетiв, гранул тощо), пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них (труби, трубки i шланги та їх фiтинги із пластмаси).

Головними імпортними товарними групами громади у 2017-2020 роках були електротехнічне обладнання, обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктiв, обладнання для сільського господарства, нафтопродукти, вироби будiвельнi з пластмас, електричнi машини та обладнання, токарні верстати, текстильні матеріали (пряжа).

За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету у 2021 році завершилась реалізація проекту «Реконструкції очисних споруд та напірного колектора м. Дунаївці Хмельницької області (ІІ черга – напірний колектор, піскоуловлювачі, каналізаційна насосна станція)». Загальна кошторисна вартість проекту становила 19 144, 9 тис. грн.

**2.6. Житлово-комунальне господарство та благоустрій**

Житловий фонд громади становить 3 670 будинків, з яких 126 – багатоквартирні будинки. Кількість квартир – 3 167. Структура житлового фонду міста Дунаївці характеризується незначним переважанням садибної забудови над багатоквартирною (багатоповерховою) як по кількості квартир, так і по житловій площі. На території громади зареєстровано 12 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Функціонують 7 комунальних підприємств, що надають послуги населенню.

Надання послуг водопостачання і водовідведення надає Комунальне підприємство Дунаєвецької міської ради «Міськводоканал». Послугами водопостачання користуються 8 128 абонентів. Комунальний водопровід обслуговує населення міста, установи, комунальні підприємства та частину забудови сіл Заставля та Січинці. Основною категорією споживачів води є населення (81,1 % реалізованої і 72,8 % поданої води).

Системи централізованого водопостачання є також в 13 селах громади, з яких у господарському віданні КП ДМР «Міськводоканал» перебувають 10, охоплено централізованим водопостачанням у цих 10 селах близько 30% домогосподарств.

Діючий водопровід експлуатується із 1966 року, значна частина трубопроводу є зношеною (фактичний знос сягає 70%). Протяжність вуличних водопровідних мереж складає 145,3 км. Водопостачання абонентів здійснюється з підземного водозабору «Бобова криниця», який розташований в північно-західній частині міста Дунаївці. Якість води відповідає нормативним вимогам.

Водовідведення здійснюється лише на території міста Дунаївці, при чому каналізовано лише 31% території міста. Послугами централізованого водовідведення користуються 3 462 абоненти (це 42% міського населення). Протяжність мережі водовідведення становить 48 км.

Послуги з вивезення, сортування та захоронення твердих побутових відходів, благоустрою населених пунктів громади (улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення, утримання вулично-дорожньої мережі) здійснює Комунальне підприємство Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини». На балансі підприємства знаходиться сміттєвий полігон площею 13,133 га та сміттєсортувальна лінія, проєктна потужність якої – 25 тис. тонн на рік. Річні розрахункові об’єми утворення відходів по громаді: тверді – 69,77 тис. м3, великогабаритні – 6,144 тис. м3, ремонтні – 3,072 тис. м3, небезпечні – 0,336 тис. м3, рідкі – 224,05 тис. м3. Серед утворювачів усіх відходів близько 68% – населення, 28% – приватні організації, 3% – бюджетні організації.

Станом на 1 січня 2021 року в м. Дунаївці облаштовано 13 майданчиків для збору сміття, на яких встановлені 54 євроконтейнери для збору твердих побутових відходів та 13 під ПЕТ-пляшку, в тому числі у 2020 році облаштовано 5 сміттєвих майданчиків, на яких встановлені 17 євроконтейнерів для збору ТПВ, 5 контейнерів під ПЕТ пляшку в м. Дунаївці та 9 - у селах громади.

Укладено 5 042 договори про надання послуг із збирання та вивезення ТПВ: 2 950 у селах громади та 2 092 у м. Дунаївці.

У 2021 році затверджено Схему санітарного очищення населених пунктів Дунаєвецької міської ради. У 2016 році затверджено «Правила благоустрою території населених пунктів Дунаєвецької міської ради», що регулюють відносини в галузі благоустрою населених пунктів громади, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти та порядку.

Протяжність теплових мереж у 2020 році становила 4,644 км (м. Дунаївці). Експлуатуються 2 котельні, які працюють на твердому паливі (пелети, дрова). Зношеність трубопроводів на 2020 рік становила близько 75%. Протягом останніх 5 років було замінено теплових мереж на нові з попередньо ізольованими трубопроводами 2,2 км (у двохтрубному вимірі).

В умовах здорожчання енергетичних ресурсів найактуальнішим питанням залишається перехід на альтернативний та комбіновані види палива, тобто, встановлення котлів, що використовують природній газ та тверде паливо.

**2.7. Транспорт і зв’язок**

Через територію громади та її адміністративний центр – місто Дунаївці проходить транспортний шлях Житомир-Чернівці Н-03, що зв’язує Київ, Житомир, Вінницю, Хмельницький із Кам’янець-Подільським, Чернівцями, Бельцами і Кишиневом. Вигідне транспортно-географічне розташування громади є важливим чинником соціально-економічного розвитку її території.

Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі по громаді складає 596,5 км, з них 446,6 км – дороги з твердим покриттям. Протяжність 102,3 км у м. Дунаївці. Протяжність вулично-дорожньої мережі у м. Дунаївці становить 102,3 км.

Концентрація значної частки інфраструктури в м. Дунаївці та незадовільний стан більшості доріг вимагає першочерговості ремонту під’їзних шляхів до усіх населених пунктів громади та вирішення питання безперервного транспортного сполучення.

Більшість населених пунктів громади підключені до мережі Інтернет. Найпоширеніші типи підключень – оптоволоконний Інтернет, підключення по телефонній лінії за технологією ADSL та мобільний Інтернет (GPRS, 3G, 4G). Станом на 1 січня 2021 року у 10 селах громади відсутнє покриття оптичного інтернету. Проте з кожним роком число Інтернет-користувачів збільшується та покращується якість інтернет покриття. Майже вся територія громади має покриття мобільним зв’язком.

**2.8. Містобудування та архітектура**

Основними завданнями у напрямку містобудування та архітектури є: забезпечення реалізації засад державної регіональної політики у сфері містобудування та архітектури на території громади; організація розроблення, забезпечення затвердження в установленому порядку містобудівної документації; замовлення в проектних інститутах проектно-кошторисних документацій на будівництво, реставрацію, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів комунальної власності та контроль при їх виготовленні; підготовка та видача містобудівних умов та обмежень для проектування об’єктів будівництва, будівельних паспортів забудови земельних ділянок.

Станом на 1 січня 2022 року розроблено та затверджено генеральні плани та плани зонування населених пунктів: генеральний план м. Дунаївці, генеральний план с. Залісці, генеральний план та план зонування с. Мушкутинці, генеральний план та план зонування с. Воробіївка. Планується до затвердження у І кварталі 2022 року план зонування м. Дунаївці.

На стадії розроблення перебуває 22 генеральних плани населених пунктів. До 15 проектів генеральних планів розроблено стратегічно-екологічну оцінку (СЕО).

**2.9. Енергозабезпечення та енергозбереження**

Враховуючи, що у структурі споживання енергетичних ресурсів в громаді домінуюче місце займає природний газ, а основне та допоміжне обладнання котелень приватного сектору, бюджетних установ та організацій вичерпало допустимі терміни експлуатації, головним напрямком роботи у сфері енергозбереження є залучення до паливно-енергетичного балансу громади енергії, виробленої з альтернативних джерел та характерних для нашого регіону альтернативних видів палива.

Вирішення існуючих проблем та досягнення мети можливе через:

- впровадження опалення на альтернативних видах палива;

- впровадження електричного опалення;

- проведення санації будівель і споруд установ та

організацій бюджетної сфери;

- розвиток малої гідроенергетики та відновлювальних джерел енергії.

З 2018 року Дунаєвецька міська рада є підписантом Ініціативи ЄС «Угода мерів». В рамках цієї угоди було розроблено та затверджено План дій сталого енергетичного розвитку та клімату (ПДСЕРК) Дунаєвецької міської ради на 2018-2030 роки, відповідно до якого наша громада зобов’язалася до 2030 року скоротити викиди СО2 на 30% шляхом підвищення енергоефективності та росту використання відновлювальних джерел енергії. Будівництво сонячних електростанцій на території громади та виробництво «чистої» електроенергії, а в результаті – зменшення споживання електроенергії, виробленої шляхом спалювання палива, дозволить зробити вагомий внесок в глобальне скорочення викидів СО2 та зменшити його викиди орієнтовно на 350 тон в рік.

У 2018 році у громаді розпочато запровадження процесу енергоменеджменту в бюджетних закладах. Впроваджено комп’ютеризовану систему моніторингу енергоспоживання на базі програми «Енергоплан ІІ». До системи моніторингу включено 48 будівель бюджетних установ, внесено дані експлуатаційних та енергетичних характеристик будівель, а також щоденно вносяться показники 152 лічильників.

Протягом 2018-2021 років реалізовано комплекс заходів з енергомодернізації будівель бюджетної сфери: шкіл громади, дитячих садочків, сільських будинків громади та інших адміністративних будівель. Переведено на альтернативні види палива 3 діючі котельні та оптимізовано відповідні ділянки тепломереж. Замінено 500 ламп вуличного освітлення на енергоощадні. Реалізація цих заходів дала змогу знизити фактичні об’єми споживання будівель бюджетної сфери газу на 14%, води на 12%, тепла на 10%.

**2.10. Соціальний захист населення**

Управління соціального захисту та праці Дунаєвецької міської ради створене наприкінці 2020 року. До сфери управління новоствореного виконавчого органу належать: Комунальна установа Дунаєвецької міської ради «Міський центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю «Ластівка», Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Дунаєвецької міської ради та Комунальна установа Дунаєвецької міської ради «Трудовий архів». Окремо діє та надає послуги Служба у справах дітей Дунаєвецької міської ради.

Штат фахівців із соціальної роботи комунальних установ становить 60 осіб, на обслуговуванні яких перебувають 1 927 осіб. Кількість послуг, що надають працівники цих установ – 16. Крім того, управління координує діяльність з реалізації двох міських програм: Програми соціального захисту населення Дунаєвецької міської ради на 2021-2025 роки та Програми виплати компенсації на поховання громадян, померлих від COVID-19, на 2021 рік.

**2.11. Освіта**

На території громади функціонують 29 закладів дошкільної освіти, з яких 23 заклади у сільській місцевості та 5 закладів у місті Дунаївці. З них 1 центр розвитку дитини, 4 ясла-садки, 6 структурних підрозділів гімназій. У закладах дошкільної освіти працює 61 група. Дошкільною освітою охоплено 98% дітей віком від 1 до 6 (7) років. Завдяки різним формам роботи з дітьми старшого дошкільного віку забезпечено 100% охоплення дошкільною освітою дітей п’ятирічного віку.

Таблиця 2

Кількість закладів дошкільної освіти та дітей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показник | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
| Кількість закладів дошкільної освіти, од. | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 |
| Кількість груп | 64 | 64 | 63 | 62 | 61 |
| Кількість дітей, осіб | 1 304 | 1 297 | 1 300 | 1 224 | 1 135 |
| Варіативні форми здобуття дошкільної освіти | 61 | 58 | 60 | 60 | 62 |
| Охоплення дошкільною освітою, % | 95 | 96 | 87 | 87 | 85 |

Забезпечено єдиний підхід щодо прийому дітей, згідно затвердженого Порядку загальноміської електронної реєстрації дітей до міських закладів дошкільної освіти.

Створено інклюзивну групу на базі Дунаєвецького ЗДО №5 «Усмішка». Інклюзивною освітою охоплено 3 дітей дошкільного віку.

На базі міського ЗДО №4, Дунаєвецького центру розвитку дитини «Пролісок» функціонують 2 адаптаційні групи для дітей, які ще не відвідують заклади дошкільної освіти.

Концепція «Нова українська школа» орієнтує на діалог і багатосторонню комунікацію між педагогами, дітьми та батьками. Фахова психолого-медико-педагогічна підтримка родинам у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку здійснюється через діяльність консультативних центрів для батьків та осіб, що їх замінюють. За період 2016-2020 років вони створені у 5 міських закладах дошкільної освіти. До роботи центрів залучаються спеціалісти (психологи, логопеди, медичні працівники, соціальні працівники, учителі).

Загальна середня освіта. У 2020-2021 навчальному році в 20 закладах загальної середньої освіти усіх типів і форм власності охоплено навчанням 3 777 учнів. Серед них – 9 гімназій (шкіл І-ІІ ступенів), 11 шкіл І-ІІІ ступенів. У сільській місцевості працюють 16 закладів, у яких навчається 1 548 учнів.

Таблиця 3

Кількість закладів загальної середньої освіти та учнів

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показник | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
| Кількість закладів загальної середньої освіти, од. | 25 | 25 | 24 | 23 | 20 |
| Кількість учнів, осіб | 3 645 | 3 654 | 3 667 | 3 707 | 3 777 |

В умовах децентралізації одним із пріоритетів реформування загальної середньої освіти й механізмом для подолання розриву між якістю освіти в містах і сільській місцевості є створення опорних шкіл із сучасним рівнем матеріально-технічного й кадрового забезпечення, які мають забезпечити рівний доступ до якісної освіти усім особам.

З метою забезпечення просторової доступності освітніх послуг для дітей, за місцем проживання яких відсутній навчальний заклад, створення безпечних санітарно-гігієнічних та комфортних умов освітнього процесу, рішенням виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради №167 від 16.12.2017 року визначено 9 базових закладів загальної середньої освіти – Дунаєвецький НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів, гімназія», Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №4, Великожванчицька ЗОШ І-ІІІ ступенів, Голозубинецька ЗОШ І-ІІІ ступенів, Миньковецька ЗОШ І-ІІІ ступенів, Рахнівська гімназія. В даних закладах навчається 2 153 учні (57% від загальної кількості дітей в громаді), з них підвозиться 380. Відповідно до рішення сесії Дунаєвецької міської ради №8-23/2017р. від 11 липня 2017 року «Про створення опорних шкіл» створено два опорних навчальних заклади, а саме: Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 та Іванковецька ЗОШ І-ІІІ ступенів, до яких підвозяться 59 та 126 дітей відповідно з населених пунктів, де навчальні заклади були раніше призупинені, ліквідовані або закриті. У цих закладах навчається 783 школярів, що становить 20,7% від загальної кількості учнів у громаді.

В громаді повністю забезпечено підвезення дітей та педагогічних працівників до закладів освіти. Підвезенням охоплено 654 учні – 16,4% від загальної кількості учнів. Для усіх учнів, які потребують підвезення, організовано безкоштовне підвезення до місця навчання і додому 16 шкільними автобусами із 31 населеного пункту до 15 закладів загальної середньої освіти за 33 маршрутами. До дошкільних закладів підвозяться 27 дошкільнят. Однак, із загальної кількості автобусів, 5 одиниць мають термін експлуатації понад 10 років і потребують заміни. Крім того, необхідні для розвантаження існуючих маршрутів ще 2 автобуси.

Для створення сучасних умов навчання протягом 2017-2020 років було закуплено 29 навчальних кабінетів фізики, хімії, біології, математики, географії з мультимедійним забезпеченням, 16 комп’ютерних класів з мультимедійним забезпеченням та 6 комп’ютерних комплексів.

Діє програма підтримки талановитих та обдарованих дітей та молоді Дунаєвецької міської ради. Відповідно, обдаровані діти в галузі освіти, спорту, культури отримують щомісячну стипендію міського голови.

Поряд з цим, щороку збільшується кількість дітей, які потребують індивідуальної або інклюзивної форми навчання. Тому у 2020-2021 навчальному році створений інклюзивний клас на базі опорного закладу Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №3.

Велика увага приділяється харчуванню дітей. Задля цього доповнено та оновлено кухонні прилади (промислові електроплити, духові шафи, електросковорідки, скиборізки, посудомийні машини, холодильне обладнання, електром’ясорубки), кухонний інвентар; збільшено асортимент продуктів харчування; розроблено нові технологічні карти страв. З метою підготовки та впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на основі концепції ХАССП в закладах освіти, залучено до співпраці аудитора з харчової безпеки ТОВ «Консалтинг систем менеджемент груп». Проведено діагностичний аудит 20 навчальних закладів з детальним фотозвітом стосовно інфраструктури, робочої зони, освітлення та вентиляції, водопостачання, обладнання та посуду, гігієни персоналу, зберігання, очищення та дезінфекції, управління відходами, боротьби зі шкідниками, подачі страв, обліку скла та твердого пластику, використання дерев’яного інвентарю та ін. Сформовані групи ХACCP в кожному навчальному закладі. Проведено навчання персоналу (директори, завідувачі, кухарі, медпрацівники) закладів загальної середньої та дошкільної освіти. Учасників ознайомили з розробкою та впровадженням системи менеджменту безпечності харчових продуктів відповідно до вимог ДСТУ ISO 22000:2005 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга».

Позашкільна освіта. Осередком дитячої творчості є мережа позашкілля. В громаді функціонує 2 заклади позашкілля, підпорядковані управлінню освіти, молоді та спорту. Це Комунальна установа Дунаєвецької міської ради «Центр позашкільної освіти», Комунальна установа Дунаєвецької міської ради «Дунаєвецька дитячо-юнацька спортивна школа». У закладах позашкільної освіти у 2020-2021 навчальному році займається 1 789 дітей (тобто, 47% загальної кількості учнівства громади). Крім того, 1 520 учнів (40%) охоплено гуртковою роботою при закладах загальної середньої освіти.

Комунальна установа Дунаєвецької міської ради «Центр позашкільної освіти» сім років поспіль є переможцем відкритого Рейтингу якості позашкільної освіти «Золота когорта позашкільників»: два роки у категорії «Позашкільні навчальні заклади районного підпорядкування серед профільних позашкільних навчальних закладів» та п’ять років у категорії «Позашкільні навчальні заклади міського підпорядкування серед профільних позашкільних навчальних закладів».

**2.12. Охорона здоров’я**

Медичну допомогу первинної ланки мешканцям громади надає Комунальне некомерційне підприємство «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги».

Первинна медична допомога надається в амбулаторних умовах або за місцем проживання пацієнта лікарем загальної практики-сімейним лікарем і передбачає:

- надання консультацій, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактики;

- направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому спеціалізованої або високо спеціалізованої медичної допомоги;

- надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної, спеціалізованої або високоспеціалізованої медичної допомоги.

У структурі захворювань перше місце вже протягом багатьох років займають хвороби системи кровообігу (31,2%), на другому – хвороби органів дихання (15,1%), на третьому – хвороби кістково-м’язової системи (9,7%). Поширення хвороб ендокринної системи, розладів харчування, порушення обміну речовин становить 5,9% від усіх захворювань і займає четверте місце у структурі захворювань.

Медичну допомогу населенню надають 10 закладів охорони здоров’я, зокрема у листопаді 2020 відкрито нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Також у КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР функціонує 42 фельдшерських пункти.

У амбулаторіях загальної практики сімейної медицини працює 36 лікарів.

Середньомісячні витрати на утримання закладів КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР складають 2,2 млн. грн., у середньому на 1 жителя ці витрати складають 37 гривень на місяць.

У 2020 році придбано новий автомобіль, хоча потреба в оновленні автопарку залишається актуальною.

Щодо впровадження електронної системи охорони здоров’я, проведено підключення до Інтернет-мережі всіх амбулаторій загальної практики сімейної медицини, закуплено комп’ютерну техніку для лікарів. Створено належні умови для укладання декларацій між лікарем та пацієнтом за допомогою електронної системи охорони здоров’я «Е-Health» та підключено до медичних інформаційних систем.

Послуги вторинного рівня медицини забезпечує Комунальне некомерційне підприємство Дунаєвецької міської ради «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня». Стаціонарна допомога надається за усіма основними спеціальностями вторинного рівня, є відділення анестезіології та інтенсивної терапії, відділення екстреної допомоги, консультативно-діагностичний центр, працює комп’ютерний томограф, проводяться складні оперативні втручання, лапароскопічні операції, пересадка суглобів. Лікарня забезпечена необхідним медичним обладнанням, виконуються усі необхідні обстеження. Амбулаторна допомога надається за 32 спеціальностями. За останні роки придбано рентген-обладнання, УЗД-апарат, відеогастродуоденоскоп, кардіомонітори, дихальну апаратуру, 60 комп’ютерів.

Протягом останнього десятиліття введено в експлуатацію новий палатний корпус з дитячим відділенням та дитячою консультацією на 30 ліжко-місць, проведено капітальний ремонт в усіх відділеннях, утеплено приміщення поліклініки, хірургічного відділення, пологового відділення та жіночої консультації, лабораторії. У відремонтоване та утеплене приміщення переведено цех дитячого харчування (колишня дитяча кухня). Таких цехів є декілька у Хмельницькій області.

У 2019 році відкрито відділення гемодіалізу обласного гемодіалізного центру, в якому лікуються хворі з громад колишніх Дунаєвецького та Новоушицького районів.

**2.13. Культура та мистецтво**

У громаді добре розвинена мережа установ та закладів культури. Сільські заклади культури частково забезпечені сучасною комп’ютерною технікою та мають доступ до мережі Інтернет.

В 2019 році реконструйовано 2 будинки культури в селах Чаньків та Голозубинці. На даний час ці приміщення функціонують як будинки громади.

Протягом 2018-2019 років реалізовано три проєкти «Громадського бюджету»:

- «Тренажерний зал сільського будинку культури в с. Залісці». В рамках проєкту проведено ремонт приміщення залу та закуплено спортивні тренажери для проведення занять.

- «Облаштування стелі в танцювальному залі сільського клубу с. Січинці»;

- «Читаємо разом громадою» В рамках проєкту придбано книги та телевізор для читального залу Комунальної установи Дунаєвецької міської ради «Дунаєвецька міська публічно-шкільна бібліотека».

**2.14. Фізична культура і спорт**

В громаді є відповідна матеріальна база та висококваліфікований викладацько-вчительский потенціал у галузі спорту.

Діє заклад позашкілля – Комунальна установа «Дунаєвецька дитячо-юнацька спортивна школа» (ДЮСШ). ДЮСШ є комплексною дитячо-юнацькою спортивною школою. У 2020-2021 навчальному році функціонують 30 груп, у яких займаються 399 дітей. Це групи з футзалу, волейболу, боротьби (дзюдо та самбо), важкої атлетики, легкої атлетики, настільного тенісу.

Учні ДЮСШ є неодноразовими призерами всеукраїнських та обласних змагань. Наприклад, у 2021 році 197 учнів ДЮСШ прийняли участь у всеукраїнських та обласних змаганнях, 67 учнів стали переможцями та призерами. Протягом останніх років було підготовлено чотири майстри спорту України, дванадцять кандидатів у майстри спорту та 990 спортсменів масових розрядів.

У громаді діє також Комунальна установа Дунаєвецький міський центр фізичного здоров’я «Спорт для всіх», у якому проводяться групові навчально-тренувальні заняття та самостійні групові та індивідуальні заняття дітей, підлітків та дорослих жителів. Центр має досить потужну спортивно-технічну базу, на базі центру знаходиться міський спорткомплекс «Колос», що дозволяє проводити різноманітні спортивні заходи міського, районного, обласного та всеукраїнського рівнів.

Проте, проблемними питаннями на сьогодні залишаються низький рівень розвитку фізичної культури та спорту в сільській місцевості, а також недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення закладів фізичної культури та спорту у сільських населених пунктах. Хоча в громаді постійно проводиться комплекс заходів щодо створення належних умов для охоплення населення у сільській місцевості фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою, проводяться поточні ремонти сільських стадіонів та спортивних майданчиків, проте, з причини неналежного стану більшості сільських спортивних споруд (внаслідок їх багаторічної тривалої експлуатації), вони не в стані забезпечити потребу в оптимальній руховій активності кожного потребуючого мешканця та сприяти поліпшенню здоров’я, профілактиці захворювань, фізичній реабілітації, проведенні змістовного дозвілля.

**3. ЦІЛІ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ ТА ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ**

**Стратегічна ціль 1: Підвищення конкурентоспроможності економіки громади.**

**Операційна ціль 1.1: Зміцнення малого і середнього підприємництва**

Завдання 1.1.1: Розбудова інфраструктури підтримки МСП.

Завдання 1.1.2: Стимулювання МСП шляхом фінансової підтримки за рахунок коштів, що не заборонені чинним законодавством.

Завдання 1.1.3: Підвищення спроможності місцевих органів влади в сфері надання адміністративних послуг.

Завдання 1.1.4: Поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних сервісів.

Завдання 1.1.5: Покращення іміджу підприємництва.

**Операційна ціль 1.2: Підвищення продуктивності агропромислового сектору**

Завдання 1.2.1: Сприяння створенню та підвищенню спроможності малих виробників сільськогосподарської продукції та їх об’єднань

Завдання 1.2.2: Стимулювання розвитку галузі переробки сільськогосподарської продукції.

Завдання 1.2.3: Стимулювання нетрадиційних видів сільськогосподарського виробництва.

**Операційна ціль 1.3: Активізація інвестиційної діяльності**

Завдання 1.3.1: Створення та постійна актуалізація портфелю інвестиційних пропозицій громади.

Завдання 1.3.2: Промоція інвестиційних продуктів громади.

Завдання 1.3.3: Створення онлайн ресурсу інвестиційних об’єктів громади

**Операційна ціль 1.4:** **Забезпечення прозорої системи управління територією, оптимізація земельних відносин**

Завдання 1.4.1: Розроблення якісної містобудівної документації.

Завдання 1.4.2: Підвищення раціонального використання земельних ресурсів територіальної громади.

**Операційна ціль 1.5: Розвиток туристичного потенціалу громади**

Завдання 1.5.1: Розвиток та створення нових об’єктів туризму, туристичних, культурних продуктів та маршрутів.

Завдання 1.5.2: Промоція культурних надбань громади на регіональному та всеукраїнському рівнях.

Завдання 1.5.3: Підвищення рівня та сприяння створенню культурних продуктів і послуг.

**Стратегічна ціль 2: Розвиток людського потенціалу**

**Операційна ціль 2.1: Розвиток трудового потенціалу**

Завдання 2.1.1: Стимулювання розвитку підприємницьких навичок населення.

Завдання 2.1.2: Активізація самозайнятості населення та створення нових робочих місць.

**Операційна ціль 2.2: Стимулювання розвитку громадянського суспільства**

Завдання 2.2.1: Підтримка громадських ініціатив, спрямованих на укріплення та розвиток громади.

Завдання 2.2.2: Вдосконалення інструментів комунікації влади та громадськості.

Завдання 2.2.3: Підтримка молодіжних ініціатив.

**Стратегічна ціль 3: Підвищення якості життя та збереження довкілля**

**Операційна ціль 3.1:** **Розвиток житлово-комунальної інфраструктури**

Завдання 3.1.1: Вдосконалення системи управління житловим фондом громади.

Завдання 3.1.2: Реалізація заходів з енергоефективності та енергозбереження.

Завдання 3.1.3: Будівництво, ремонт та утримання доріг.

Завдання 3.1.4: Модернізація системи водопостачання та водовідведення.

Завдання 3.1.5: Запровадження ефективної системи поводження з відходами.

Завдання 3.1.6: Організація зелених зон та зон відпочинку.

Завдання 3.1.7: Розвиток мережі вуличного освітлення в населених пунктах громади.

Завдання 3.1.8: Благоустрій кладовищ на території громади.

**Операційна ціль 3.2: Якісна система надання освітніх послуг**

Завдання 3.2.1: Створення оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти та реалізація профільного навчання у старшій школі.

Завдання 3.2.2: Забезпечення рівного доступу та підвищення якості освітніх послуг.

Завдання 3.2.3: Розвиток інклюзивної освіти.

Завдання 3.2.4: Залучення грантових коштів на розвиток освітньої галузі.

Завдання 3.2.5: Розвиток фізичної культури та спорту.

**Операційна ціль 3.3:** **Покращення демографічної ситуації та продовження тривалості активного періоду життя людини**

Завдання 3.3.1: Розбудова інфраструктури (мережі) закладів для надання первинної медичної допомоги населенню громади.

Завдання 3.3.2: Покращення якості вторинного рівня надання медичної допомоги населенню громади.

Завдання 3.3.3: Розширення та вдосконалення мережі спортивних об’єктів.

Завдання 3.3.4: Впровадження принципів здорового способу життя.

**Операційна ціль 3.4: Удосконалення системи соціального забезпечення населення**

Завдання 3.4.1: Запровадження електронної бази осіб, які потребують соціальних послуг.

Завдання 3.4.2: Розширення переліку послуг для різних категорій вразливих верств населення.

Завдання 3.4.3: Соціальна інтеграція.

**Операційна ціль 3.5:** **Розширення можливостей для забезпечення культурних, духовних потреб жителів громади**

Завдання 3.5.1: Забезпечення умов для забезпечення рівного доступу до якісного культурного продукту. Створення центрів культурних послуг.

Завдання 3.5.2: Переформатування історико-краєзнавчого музею на креативний об’єкт багаторівневої комунікації.

Завдання 3.5.3: Модернізація мережі бібліотек шляхом інформатизації та використання їх ресурсу для створення мережі розширених центрів надання культурних, освітніх та інших послуг.

Завдання 3.5.4: Створення належних умов для розвитку творчих здібностей дітей та молоді.

**Операційна ціль 3.6**: **Підвищення рівня екологічної безпеки та збереження довкілля.**

Завдання 3.6.1: Збереження та відтворення зелених насаджень.

**4. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ**

**Перелік заходів за напрямком: розвиток підприємництва, регуляторна політика, надання адміністративних послуг:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання** | **Відповідальний виконавець** | **Термін** | **Обсяги фінансування, тис. грн.** | **Джерела фінансування (бюджети вищих рівнів, місцевий бюджет, інші джерела)** | **Очікувані результати** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та їх оприлюднення; відстеження результативності регуляторних актів та оприлюднення звітів про відстеження | Розробники регуляторних актів, відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку | 2022-2023 | - | - | Дотримання принципів прозорості та врахування громадської думки; оцінка стану впровадження регуляторних актів та досягнення ними цілей, задекларованих при їх прийнятті. |
| 2 | Актуалізація інформації щодо здійснення регуляторної діяльності на офіційному сайті Дунаєвецької міської ради | Розробники регуляторних актів, відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку | 2022-2023 | - | - | Дотримання принципів прозорості та врахування громадської думки |
| 3 | Інформування суб’єктів МСП про проведення конкурсів, аукціонів, відкритих земельних торгів з продажу вільних об’єктів комунального майна, через засоби масової інформації, інтернет-ресурси тощо | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку, земельний відділ | 2022-2023 | - | - | Забезпечення відкритого доступу суб’єктів підприємництва до переліку об’єктів комунальної власності, що пропонуються для продажу чи передачі в оренду |
| 4 | Створення центру підтримки підприємництва та налагодження його співпраці з усіма зацікавленими сторонами |  | 2022-2023 | в межах бюджетних призначень |  | Розвиток малого і середнього бізнесу. Забезпечення інформаційної, консультативної та методичної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва. |
| 5 | Організація та проведення навчань, семінарів, консультацій для суб’єктів малого і середнього підприємництва та зацікавлених жителів громади | Структурні підрозділи міської ради | 2022-2023 | - | - | Надання інформаційно-консультативної підтримки суб’єктам МСП; розвиток підприємництва в пріоритетних для громади напрямках; створення робочих місць |
| 6 | Модернізація ЦНАП та системи надання адміністративних послуг | Управління «Центр надання адміністративних послуг» | 2022-2023 | 200,00 | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів | Забезпечення ефективної і прозорої системи видачі документів дозвільного характеру та спрощення процедури отримання послуг. Вдосконалення процесу адміністративно-дозвільних процедур. |

**Перелік заходів за напрямком: інвестиційна діяльність, міжнародне співробітництво**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання** | **Відповідальний виконавець** | **Термін** | **Обсяги фінансування, тис. грн.** | **Джерела фінансування (бюджети вищих рівнів, місцевий бюджет, інші джерела)** | **Очікувані результати** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Розроблення інвестиційних пропозицій для пріоритетних ділянок та об’єктів нерухомості та поширення на місцевому, регіональному та національному рівнях з метою залучення інвестицій | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку; структурні підрозділи міської ради | 2022-2023 | - |  | Залучення інвестиційних ресурсів, альтернативних джерел фінансування, реалізація інвестиційних проектів |
| 2 | Оновлення Інвестиційного паспорту Дунаєвецької міської територіальної громади (англійською та українською мовами) | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку; структурні підрозділи міської ради | 2022 | - | - | Розширення кола осіб та інституцій, ознайомлених з інвестиційними можливостями громади; промоція громади; реалізація інвестиційних проектів |
| 3 | Оперативне реагування на запити від потенційних інвесторів та забезпечення якісного супроводу на усіх етапах реалізації інвестиційного проекту | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку; структурні підрозділи міської ради | 2022-2023 |  |  | Створення комфортних умов для потенційних інвесторів; реалізація інвестиційних проектів; покращення іміджу громади. |
| 4 | Участь та представлення інвестиційного потенціалу громади на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку; структурні підрозділи міської ради | 2022-2023 |  |  | Розширення кола осіб та інституцій, ознайомлених з інвестиційними можливостями громади; промоція громади; реалізація інвестиційних проектів |
| 5 | Забезпечення співпраці з донорами, міжнародними фінансовими організаціями в напрямку залучення коштів для реалізації проектів розвитку | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку; структурні підрозділи міської ради | 2022-2023 | - | - | Залучення інвестиційних ресурсів, альтернативних джерел фінансування, реалізація інвестиційних проектів |

**Перелік заходів за напрямком: управління земельними ресурсами**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання** | **Відповідальний виконавець** | **Термін** | **Обсяги фінансування, тис. грн.** | **Джерела фінансування (бюджети вищих рівнів, місцевий бюджет, інші джерела)** | **Очікувані результати** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Проведення земельних аукціонів щодо продаж прав на земельні ділянки комунальної власності | Земельний відділ | 2022-2023 | 100,00 | Місцевий бюджет, інші джерела (витрати на здійснення робіт із землеустрою можуть відшкодовуватися переможцем земельних торгів) | Поповнення бюджету громади, ефективне управління земельними ресурсами |
| 2 | Проведення інвентаризації земельних ділянок | Земельний відділ | 2022-2023 | 200,00 | Місцевий бюджет, інші джерела (фінансування робіт може здійснюватися замовниками документації) | Поповнення бюджету громади, ефективне управління земельними ресурсами |
| 3 | Розроблення нормативних грошових оцінок населених пунктів громади | Земельний відділ | 2022-2023 | 300,00 | Місцевий бюджет | Поповнення бюджету громади, ефективне управління земельними ресурсами |
| 4 | Розроблення документації із землеустрою з метою відчуження об’єктів нерухомого майна | Земельний відділ | 2022-2023 | 80,00 | Місцевий бюджет | Поповнення бюджету громади, ефективне управління земельними ресурсами |
| 5 | Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів громади | Земельний відділ | 2022-2023 | 300,00 | Місцевий бюджет | Поповнення бюджету громади, ефективне управління земельними ресурсами |
| 6 | Розроблення документації із землеустрою що відведення земельних ділянок під громадськими кладовищами | Земельний відділ | 2022-2023 | 25,00 | Місцевий бюджет | Поповнення бюджету громади, ефективне управління земельними ресурсами |
| 7 | Розроблення документації із землеустрою що відведення земельних ділянок під громадськими пасовищами | Земельний відділ | 2022-2023 | 50,00 | Місцевий бюджет | Поповнення бюджету громади, ефективне управління земельними ресурсами |
| 8 | Розроблення експертних грошових оцінок з метою продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення | Земельний відділ | 2022-2023 | 50,00 | Місцевий бюджет | Поповнення бюджету громади, ефективне управління земельними ресурсами |
| 9 | Укладання, переукладання (та перезаключення) договорів оренди земель комунальної власності. | Земельний відділ | 2022-2023 | - | - | Поповнення бюджету громади, ефективне управління земельними ресурсами |
| 10 | Розроблення пропозицій щодо встановлення ставок земельного податку | Земельний відділ | 2022-2023 | - | - | Поповнення бюджету громади, ефективне управління земельними ресурсами |
| 11 | Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення фермерського господарства (право постійного користування) | Земельний відділ | 2022-2023 | - | - | Поповнення бюджету громади, ефективне управління земельними ресурсами |

**Перелік заходів за напрямком: містобудування, архітектура**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання** | **Відповідальний виконавець** | **Термін** | **Обсяги фінансування, тис. грн.** | **Джерела фінансування (бюджети вищих рівнів, місцевий бюджет, інші джерела)** | **Очікувані результати** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Розроблення топографічної карти на територію громади для можливості розроблення комплексного плану просторового розвитку | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального майна, благоустрою та цивільного захисту ДМР | 2022 | 2160,00 | Місцевий бюджет | Сприяння розвитку громади з урахуванням концепції інтегрованого розвитку території,  вирішення питань раціонального розвитку територій, здійснення комплексної забудови територій, збільшення обсягу інвестицій |
| 2 | Розроблення Комплексного плану просторового розвитку | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального майна, благоустрою та цивільного захисту ДМР | 2022-2023 | 7500,00 | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів | Сприяння розвитку громади з урахуванням концепції інтегрованого розвитку території,  вирішення питань раціонального розвитку територій, здійснення комплексної забудови територій, збільшення обсягу інвестицій |
| 3 | Розроблення детальних планів територій | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального майна, благоустрою та цивільного захисту ДМР | 2022-2023 | - | Місцевий бюджет, інші джерела | Сприяння розвитку громади з урахуванням концепції інтегрованого розвитку території,  вирішення питань раціонального розвитку територій, здійснення комплексної забудови територій, збільшення обсягу інвестицій |
| 4 | Розроблення геопорталу містобудівного кадастру | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального майна, благоустрою та цивільного захисту ДМР | 2022-2023 | 160,00 | Місцевий бюджет | Сприяння розвитку громади з урахуванням концепції інтегрованого розвитку території,  вирішення питань раціонального розвитку територій, здійснення комплексної забудови територій, збільшення обсягу інвестицій |
| 5 | Встановлення нових конструкцій зовнішньої реклами на території громади | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального майна, благоустрою та цивільного захисту ДМР | 2022-2023 | - | Інші джерела | Впорядкування розміщення та функціонування зовнішніх рекламних носіїв |
| 6 | Встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального майна, благоустрою та цивільного захисту ДМР | 2022-2023 | - | Інші джерела | Впорядкування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, розвиток мікро- та малого підприємництва. |

Перелік заходів за **напрямком: управління об’єктами комунальної власності**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання** | **Відповідальний виконавець** | **Термін** | **Обсяги фінансування, тис. грн.** | **Джерела фінансування (бюджети вищих рівнів, місцевий бюджет, інші джерела)** | **Очікувані результати** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Публікація оголошень щодо передачі нерухомого майна в оренду, виготовлення технічної документації, проведення незалежної оцінки вартості об`єкта оренди, нотаріальне посвідчення договорів | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку | 2022-2023 |  | Місцевий бюджет, інші джерела (витрати на проведення оцінки вартості об’єкта можуть відшкодовуватися переможцем аукціону) | Поповнення бюджету громади, ефективне управління об’єктами комунальної власності |
| 2 | Вдосконалення чинних та розробка нових регламентних документів, якими регулюється порядок передачі в оренду комунального майна | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку, юридичний відділ | 2022-2023 | - | - | Вдосконалення процедур передачі в оренду комунального майна |
| 3 | Проведення електронних торгів об’єктів комунальної власності через електронну торгову систему | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку | 2022-2023 | - | - | Поповнення бюджету громади, ефективне управління об’єктами комунальної власності |
| 4 | Проведення приватизації об’єктів, подальше перебування яких у власності територіальної громади є недоцільним з точки зору їх соціальної значущості та економічної ефективності | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку | 2022-2023 | - | - | Підвищення ефективності управління комунальним майном громади; Поповнення бюджету громади |

**Перелік заходів за напрямком: розвиток житлово-комунального господарства, благоустрій**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання** | **Відповідальний виконавець** | **Термін** | **Обсяги фінансування, тис. грн.** | **Джерела фінансування (бюджети вищих рівнів, місцевий бюджет, інші джерела)** | **Очікувані результати** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Проведення заходів щодо утримання в належному санітарному стані об’єктів комунальної власності громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2022-2023 | 600,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Забезпечення належного санітарного стану об’єктів комунальної власності |
| 2 | Проведення комплексу заходів з енергозбереження житлового фонду, приміщень комунальної власності на території громади (з застосуванням новітніх технологій) | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2022-2023 |  | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Надання якісних та енергоефективних послуг, зменшення енерговитрат, зменшення витрат бюджету громади |
| 3 | Проведення заходів щодо придбання та встановлення камер відеоспостереження в місцях масового скупчення громадян, на перехрестях доріг, поблизу комунальних закладів та установ на території громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2022-2023 | 60,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Підвищення рівня безпеки у населених пунктах громади |
| 4 | Капітальний ремонт покрівель будинків м.Дунаївці: вул. Шевченка №10,74,75,88,92,108,116,120, 74, вул.Партизанська №25, вул.Франца Лендера №1А вул.Мистецька №35,27,20А вул. Шевченка №110 вул.Максима Залізняка №11 вул.Київська №2б,4,6,10,20,22,24,26, 28, 30, вул.Дунайгородська 4, 6 | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2022-2023 |  | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Підтримка належного стану будівель, покращення житлових умов |
| 5 | Ремонт вхідних дверей до підвальних приміщень вул Шевченка №10,16,71,81,108,  вул Партизанська №27 вул.Київська № 22, | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2022-2023 |  | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Підтримка належного стану будівель, покращення житлових умов |
| 6 | Ремонт вікон у під’їздах по вул.Шевченка №77, 98, 108, 118. вул.Київська №8, 24. вул.Франца Лендера №66,56. вул.Героїв Майдану 11а вул.Соборна №5А,10 вул.Дунайгородська №4,6 | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2022-2023 |  | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Підтримка належного стану будівель, покращення житлових умов |
| 7 | Заміна вікон через аварійний стан вул.Шевченка №71,73,88,92,92а,116 вул. Героїв Майдану,11а, 19, вул. Партизанська №27, Київська 28 | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | 2022-2023 |  | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Підтримка належного стану будівель, покращення житлових умов |
| 8 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж  заміна каналізаційних та водопровідних стояків: вул. Шевченка № 63, 37 | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2022-2023 | 200,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Підтримка належного стану будівель, покращення житлових умов |
| 9 | Ямковий і поточний ремонт доріг в асфальтобетонному покритті населених пунктів громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 | 1100,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 10 | Ремонт доріг міста Дунаївці та сіл громади (профілювання з підсипанням щебеневих сумішей, нарізання кюветів) | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2022-2023 | 2571,20 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 11 | Капітальний ремонт дорожнього покриття (бруківка) вул. Шевченка м. Дунаївці (ІІ черга) | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | 2022 | 4100,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення благоустрою міста Дунаївці |
| 12 | Ремонт тротуарів (пішохідних доріжок) громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | 2022-2023 | 300,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 13 | Будівництво, капітальний ремонт тротуарів (пішохідних доріжок) громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | 2022-2023 | 1000,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 14 | Придбання та встановлення дорожніх знаків та відновлення дорожньої розмітки | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | 2022-2023 | 150,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 15 | Поточний ремонт порогів сповільнення | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | 2022-2023 | 50,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 16 | Проведення заходів щодо відновлення, реконструкції Алей Слави, дощок оголошень населених пунктів громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | 2022-2023 | 250,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 17 | Ремонт та фарбування малих архітектурних форм (поточний та капітальний ремонт пам’ятників: м.Дунаївці В. Жванчик- 6, Вихрівка- 2,П.Мукарів- 3, Воробіївка- 3, Ганнівка- 1, Гірчична -2, Голозубинці -2, Гута Яцк.-1, Ксаверівка -1,Дем’янківці- 1 Держанівка- 1, Залісці- 3, Зеленче- 1,  Степок- 1, Іванківці -1, Лисець -5,  Миньківці -2, Городиська- 1, Катеринівка- 1, Притулівка- 1, Нестерівці- 2, Рахнівка- 1, Кривчик- 1, Рачинці- 3, Сивороги- 1, Панасівка- 1, Сокілець- 2, Чаньків- 1, Мушкутинці -1 | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2022-2023 | 250,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 18 | Придбання та встановлення малих архітектурних форм (пам’ятників, дитячих та спортивних майданчиків,паркових меблів та інше) | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 | 100,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 19 | Обкошування та озеленення населених пунктів громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 | 700,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 20 | Утримання проїздів та пішохідних доріжок у місцях поховання | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2022-2023 | 500,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 21 | Догляд за деревами і кущами обрізання крон дерев та кущів | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 | 450,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 22 | Виготовлення та встановлення парканів | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2022-2023 | 10,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 23 | Проведення робіт з ремонту та розчистки громадських криниць на території громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 | 30,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 24 | Утримання туалетів, придбання матеріалів та інвентарю | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2022-2023 | 190,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 25 | Придбання цембринь криниць: 20шт для населених пунктів громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2022-2023 | 180,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 26 | Встановлення та облаштування цембринь 20 шт | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2022-2023 | 120,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 27 | Ремонт та обслуговування автобусних зупинок | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2022-2023 | 40,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 28 | Будівництво, ремонт, обслуговування сміттєвих майданчиків | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2022-2023 | 300,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 29 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по м. Дунаївці: вул.Громадська, вул. І.Франка, провул. І.Франка, вул. Пшенична, пров. Пшеничний, вул. Господарська, вул. Грушевського, пров. Незалежності, вул. Незалежності вул. Джерельна вул. Берегова, пров. Декоративний, пров. Сонячний, вул. Загородня, вул. Тернавська, вул. Набережна, пров. Дачний, вул Світанкова, вул. Нижня, вул. Мисливська, вул. Бузкова, вул. Бокова, пров. Базарний, пров. Верхній,  вул.М. Смотрицького, вул. М.Чекмана, вул. Реміснича, пров. Ремісничий, вул. Паркова, вул. Кобзаря, вул. Ціолковського, пров. Ціолковського, вул. М.Вовчка, вул. Житлова, вул Козацька, вул. Східна пров. Героїв Маріуполя, вул. Тиха, вул. Волошкова, Світла, вул. Квітнева, вул. Ф. Лендера | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 | 1500,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Забезпечення належного освітлення населених пунктів громади; покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 30 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Мушкутинці: вул. Центральна, провул. Центральний, вул. Подільська, пров. Подільський, вул. Калинова, пров. Калиновий, вул. О. Павлова, вул. Сонячна, вул. Л. Українки, вул. Ковпака, вул. Підлісна, вул. Щаслива, вул. Новосільська, вул. Зелена, вул. Прорізна | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | 2022-2023 | 280,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Забезпечення належного освітлення населених пунктів громади; покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 31 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Залісці: вул. А Романчука, вул. І. Франка, вул. Романчука, вул. Я. Мудрого вул. Миру, вул. Сонячна, вул. Островського, вул. Лесі Українки, вул. Перемоги, вул. Щастя, вул. Садова | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | 2022-2023 | 320,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Забезпечення належного освітлення населених пунктів громади; покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 32 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. В. Жванчик: вул.Київська | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 |  | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Забезпечення належного освітлення населених пунктів громади; покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 33 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Сокілець, вул Травнева, вул. Жовтнева, вул. Братів Марчуків, вул. Молотівка, вул. Польова, вул. Підлісна, вул. Центральна, вул. Травнева, вул. Шкільна | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 | 242,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Забезпечення належного освітлення населених пунктів громади; покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 34 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Січинці вул. Соборна, вул. Козацька, вул. Польова, вул. Перемоги, вул. Декоративна, вул. Незалежності | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 |  | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Забезпечення належного освітлення населених пунктів громади; покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 35 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Голозубинці: вул.Шкільна, вул.Першотравнева, вул.Б-Хмельницького, вул. Сагайдачного, вул. Лісова | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 |  | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Забезпечення належного освітлення населених пунктів громади; покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 36 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Держанівка: вул., вул.Мирна, вул.Лісова, вул. П. Орлика | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 | 175,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Забезпечення належного освітлення населених пунктів громади; покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 37 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Іванківці : вул. Дружби, вул. Молодіжна, вул. Садова, пров. Інтузіастів | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 |  | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Забезпечення належного освітлення населених пунктів громади; покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 38 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Лисець: вул. Ставищанська вул.Спортивна, вул.Кириченка | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 |  | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Забезпечення належного освітлення населених пунктів громади; покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 39 | Капітальний ремонт вуличного освітлення с. М. Кужелівка: вул. Б. Хмельницького, вул. Нагірна, вул. Північна, частина вул. Подільська, вул. Незалежності, вул. Польова, вул. Нова, вул. О.Бідної, вул. Героїв Визволителів, вул. Садова | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 | 280,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Забезпечення належного освітлення населених пунктів громади; покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 40 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. М.Побіянка: вул. Б.Хмельницького, вул. Північна, вул. Незалежності, вул. Нова, вул.О.Бідного вул.Садова | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 |  | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством |  |
| 41 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Рачинці: вул.Молодіжна, вул. Б. Хмельницького | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 | 211,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Забезпечення належного освітлення населених пунктів громади; покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 42 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Гірчична: вул. Заставна, вул. Підлісна, вул. Миру, вул. Польова | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 | 160,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Забезпечення належного освітлення населених пунктів громади; покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 43 | Поточний ремонт вуличного освітлення в с. Зеленче:, вул. Рогульського, провул. Рогульського, вул. Молодіжна, Пров. Садовий, вул. Косилів, вул. Цегельна,  пров. Бернадського, вул.Садова | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 | 476,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Забезпечення належного освітлення населених пунктів громади; покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 44 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Сивороги :вул. вул. Шевченка, вул. Набережна, вул. Жовтнева,  вул. Козіцького (с. Соснівка) | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 |  | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Забезпечення належного освітлення населених пунктів громади; покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 45 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Гута Яцьковецька: вул.Польова, вул. Шкільна, вул. Миру | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 |  | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Забезпечення належного освітлення населених пунктів громади; покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 46 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с Ганнівка вул. Набережна, вул. Рибальська | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 |  | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Забезпечення належного освітлення населених пунктів громади; покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 47 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Вихрівка: вул. Набережна, вул. Молодіжна | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 |  | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Забезпечення належного освітлення населених пунктів громади; покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 48 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. В.Кужелева: вул. Центральна, вул.Л.Українки, вул.Миру, вул.Підгірна, вул.Б.Хмельницького, вул.Молодіжна, вул.Лісова, вул.Шевченка, вул.Садова, вул. Шкільна, пров.Зарічний, вул. Молодіжна | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 | 250,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Забезпечення належного освітлення населених пунктів громади; покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 49 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Воробіївка: вул. Фурмана, вул.Сонячна, вул.Шевченка, вул.Ясельна, вул. Зарічна, вул.Шкільна | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 |  | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Забезпечення належного освітлення населених пунктів громади; покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 50 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. М. Побіянка: вул. Набережна, вул. МТС | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 |  | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Забезпечення належного освітлення населених пунктів громади; покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 51 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Нестерівці: вул.Квітнева, вул.Лісна, вул. Чехова, вул. Молодіжна, вул. Широка, вул. Фермерська, вул. Козацька, вул. Гагаріна | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 | 100,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Забезпечення належного освітлення населених пунктів громади; покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 52 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Рахнівка: вул. Садова, вул.Польова, вул.Молодіжна | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 |  | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Забезпечення належного освітлення населених пунктів громади; покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 53 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Кривчик: вул.Лісова, вул.Шевченка, вул.Березнева | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 |  | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Забезпечення належного освітлення населених пунктів громади; покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 54 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Миньківці: вул.Нагірна(с.Городиська) вул.Зарічна, вул.І.Франка, вул.Мархоцького,  вул. Свободи, вул.Лісова (с. Катеринівка), вул. Травнева (с. Катеринівка), вул. Шкільна (с. Городиська), вул. Козацька (с.Городиська) | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 |  | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Забезпечення належного освітлення населених пунктів громади; покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 55 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Заставля: вул.Миру, вул.Шкільна, вул.Варшавська, вул.Л.Українки, вул. Травнева, вул.Набережна | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 |  | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Забезпечення належного освітлення населених пунктів громади; покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 56 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Дем’янківці: вул.Садова, вул.Кривуля, Центральний | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 |  | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Забезпечення належного освітлення населених пунктів громади; покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 57 | Поточний ремонт електромереж м. Дунаївці та сіл громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 |  | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Забезпечення належного освітлення населених пунктів громади; покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 58 | Впорядкування сміттєзвалища  (проведення рекультивації) | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 | 5000,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 59 | Встановлення огорожі навколо сміттєзвалища | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 | 2000,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 60 | Подальше впровадження роздільного способу збору ТПВ, в тому числі оновлення парку сміттєвозів (їх комплектуючих), придбання контейнерів, будівництво нових та реконструкція існуючих сміттєвих майданчиків, здійснення інформаційної кампанії серед громадян. | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 | 1000,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 61 | Придбання спецтехніки для виготовлення пелет, щіпи | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2022-2023 | 1700,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 62 | Ліквідація нелегальних сміттєзвалищ | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2022-2023 | 322,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 63 | Проведення роботи по зменшенню популяції бездомних тварин шляхом стерилізації, облаштування спеціальних місць для перетримки відловлених тварин | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | 2022-2023 | 20,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 64 | Придбання техніки та спецзасобів для надання ритуальних послуг жителям громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2022-2023 | 350,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 65 | Придбання спецтехніки в зв᾿язку з амортизаційним зносом основних засобів КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» з метою оновлення авто парку для надання якісних послуг населенню громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2022-2023 | 5000,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 66 | Придбання автомобіля для нанесення протиожеледного рідкого реагенту | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2022-2023 | 1500,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 67 | Придбання сміттєвоза | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2022-2023 | 1500,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 68 | Придбання катка дорожнього для КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2022-2023 | 2000,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 69 | Заміна та модернізація розподільчих кабелів та електрощитів | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2022-2023 | 1000,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 70 | Закупівля та оновлення основних засобів з метою надання якісних комунальних послуг | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини | 2022-2023 | 100,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення якості та кількості надання комунальних послуг |
| 71 | Поточний і капітальний ремонт житлового та не житлового фонду | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2022-2023 | 200,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення якості та кількості надання комунальних послуг |
| 72 | Поточний і капітальний ремонт інженерних мереж | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2022-2023 | 200,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення якості та кількості надання комунальних послуг |
| 73 | Капітальний та поточний ремонт внутрішньо квартальних проїздів, мостів, оголовків, приямків, господарських майданчиків комунальної власності | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | 2022-2023 | 1500,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення якості та кількості надання комунальних послуг |

**Перелік заходів за напрямком: розвиток житлово-комунального господарства, водопостачання і водовідведення**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання** | **Відповідальний виконавець** | **Термін** | **Обсяги фінансування, тис. грн.** | **Джерела фінансування (бюджети вищих рівнів, місцевий бюджет, інші джерела)** | **Очікувані результати** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Розроблення проектно- кошторисної документації на каналізування північно-західної частини м. Дунаївці по вул.: Франца Лендера, вул. Просвіти, вул. М. Залізняка | КП «Міськводоканал» ДМР | 2022 | 780,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Підтримання в належному стані системи водовідведення м. Дунаївці, збільшення частки населення, охопленого послугою централізованого водовідведення |
| 2. | Реконструкція існуючих вуличних водопровідних мереж в м. Дунаївці Хмельницької області | КП «Міськводоканал» ДМР | 2022 | 8 200,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Підтримання в належному стані системи водопостачання м. Дунаївці |
| 3. | Реконструкція ділянки водопроводу для водопостачання КНС 1 | КП «Міськводоканал» ДМР | 2022 | 45,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Підтримання в належному стані системи водопостачання м. Дунаївці |
| 4. | Реконструкція ділянки водопроводу для водопостачання КНС 4 | КП «Міськводоканал» ДМР | 2022 | 90,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Підтримання в належному стані системи водопостачання м. Дунаївці |
| 5. | Будівництво водопроводу по вул. Богуна, м. Дунаївці | КП «Міськводоканал» ДМР | 2023 | 120,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення системи водопостачання м. Дунаївці, збільшення частки населення, охопленого послугою централізованого водопостачання |
| 6. | Капітальний ремонт міської водонапірної башти | КП «Міськводоканал» ДМР | 2022 | 700,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Підтримання в належному стані системи водопостачання м. Дунаївці |
| 7. | Будівництво резервуарів чистої води системи водопостачання м. Дунаївці | КП «Міськводоканал» ДМР | 2022 | 1500,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення системи водопостачання м. Дунаївці |
| 8. | Замовлення проектно-кошторисної документації на будівництво системи резервного водопостачання міста від Мушкутинецького родовища артезіанських питних вод | КП «Міськводоканал» ДМР | 2022 | 720,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення системи водопостачання м. Дунаївці, збільшення частки населення, охопленого послугою централізованого водопостачання |
| 9. | Будівництво водопроводу до житлового масиву «Озерний» м. Дунаївці | КП «Міськводоканал» ДМР | 2023 | 530,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення системи водопостачання м. Дунаївці, збільшення частки населення, охопленого послугою централізованого водопостачання |
| 10. | Замовлення проектно-кошторисної документації на будівництво міських самопливних каналізаційних колекторів згідно схеми оптимізації | КП «Міськводоканал» ДМР | 2022 | 600,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення системи водовідведення м. Дунаївці |
| 11. | Капітальний ремонт каналізаційного напірного колектора від КНС1 по вул. Загородній до вул. Ф. Лендера | КП «Міськводоканал» ДМР | 2022 | 925,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Підтримання в належному стані системи водовідведення м. Дунаївці |
| 12. | Капітальний ремонт ділянки самоплинної каналізації біля КНС1 | КП «Міськводоканал» ДМР | 2022 | 465,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Підтримання в належному стані системи водовідведення м. Дунаївці |
| 13. | Встановлення загально будинкових засобів обліку в багатоквартирних будинках | КП «Міськводоканал» ДМР | 2022-2023 | 300,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення системи водопостачання м. Дунаївці |
| 14. | Улаштування вуличної самоплинної каналізації по вул. Шевченка від №156Б до №160 | КП «Міськводоканал» ДМР | 2023 | 550,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення системи водовідведення м. Дунаївці |
| 15 | Автоматизація роботи каналізаційних насосних станцій | КП «Міськводоканал» ДМР | 2022 | 850,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення системи водовідведення м. Дунаївці |
| 16 | Придбання спецтехніки для потреб КП «Міськводоканал» ДМР | КП «Міськводоканал» ДМР | 2022 | 1614,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення системи водовідведення м. Дунаївці |
| 17 | Капітальний ремонт КНС6 та мережі каналізації на території КНП «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» по вул. Горького, 7 в м. Дунаївці Хмельницької обл. | КП «Міськводоканал» ДМР | 2022 | 806,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Підтримання в належному стані системи водовідведення м. Дунаївці |
| 18 | Будівництво резервної лінії електропостачання ВНС | КП «Міськводоканал» ДМР | 2022 | 1800,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення системи водопостачання м. Дунаївці |
| 19 | Будівництво резервної лінії електропостачання КНС №5 | КП «Міськводоканал» ДМР | 2022 | 2000,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення системи водовідведення м. Дунаївці |
| 20. | Замовлення проектно-кошторисної документації на встановлення альтернативних джерел електроенергії на очисних спорудах | КП «Міськводоканал» ДМР | 2023 | 650,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення енергоефективності КП «Міськводоканал» ДМР, оптимізація енергоспоживання систем водопостачання та водовідведення |
| 21. | Будівництво мережевої фотоелектричної станції (ФЕС) для зменшення власного споживання електроенергії | КП «Міськводоканал» ДМР | 2022-2023 | 6500,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення енергоефективності КП «Міськводоканал» ДМР, оптимізація енергоспоживання систем водопостачання |
| 22. | Закупівля та оновлення основних засобів з метою надання якісних комунальних послуг | КП «Міськводоканал» ДМР | 2022-2023 | 500,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення якості та кількості надання комунальних послуг |
| 23. | Прокладання водопровідної мережі до школи в с. В. Жванчик | КП «Міськводоканал» ДМР | 2022 | 29,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Забезпечення школи якісною питною водою |
| 24. | Заміна водопровідної мережі по вул. Музична | КП «Міськводоканал» ДМР | 2022 | 10,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення системи водопостачання м. Дунаївці |
| 25. | Заміна водопровідної мережі по вул. Дачна | КП «Міськводоканал» ДМР | 2022 | 30,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення системи водопостачання м. Дунаївці |
| 26. | Заміна водопровідної мережі по вул. Кам’янецька | КП «Міськводоканал» ДМР | 2022 | 30,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення системи водопостачання м. Дунаївці |
| 27. | Прокладання обвідної каналізаційної лінії по вул. Просвіти | КП «Міськводоканал» ДМР | 2022 | 12,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення системи водовідведення м. Дунаївці |
| 28. | Заміна засувок на водопровідній мережі по місту | КП «Міськводоканал» ДМР | 2022 | 20,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення системи водопостачання м. Дунаївці |
| 29. | Ремонт водонасосної станції в с. Голозубинці | КП «Міськводоканал» ДМР | 2022 | 25,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення системи водопостачання в с. Голозубинці |
| 29. | Заміна водопровідної мережі по вул. М. Магери | КП «Міськводоканал» ДМР | 2022-2023 | 30,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення системи водопостачання м. Дунаївці |
| 30. | Заміна водопровідної мережі по пров. М. Магери | КП «Міськводоканал» ДМР | 2022-2023 | 20,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення системи водопостачання м. Дунаївці |
| 31. | Ремонт пожежних гідрантів | КП «Міськводоканал» ДМР | 2022-2023 | 15,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення системи водопостачання м. Дунаївці |
| 32. | Ремонт водонасосної станції в с. Воробіївка | КП «Міськводоканал» ДМР | 2023 | 25,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення системи водопостачання с. Воробіївка |

**Перелік заходів за напрямком: розвиток житлово-комунального господарства, теплопостачання**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання** | **Відповідальний виконавець** | **Термін** | **Обсяги фінансування, тис. грн.** | **Джерела фінансування (бюджети вищих рівнів, місцевий бюджет, інші джерела)** | **Очікувані результати** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Придбання котлів на альтернативному (твердому) виді опалення | КП ДМР теплових мереж | 2022 | 5000,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Оптимізація системи теплопостачання м. Дунаївці, оптимізація енергоспоживання тепломереж |
| 2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Технічне переоснащення (капітальний ремонт) котельні Комунального підприємства теплових мереж Дунаєвецької міської ради по вулиці Соборна 7/6 м. Дунаївці Камянець-Подільського району Хмельницької області, експертиза ПКД | КП ДМР теплових мереж, підрядні організації | 2022 | 130,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Оптимізація системи теплопостачання м. Дунаївці, оптимізація енергоспоживання тепломереж |
| 3 | Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення (капітальний ремонт) котельні Комунального підприємства теплових мереж Дунаєвецької міської ради по вулиці Соборна 7/6 м. Дунаївці Камянець-Подільського району Хмельницької області, | КП ДМР теплових мереж, підрядні організації | 2022 | 1200,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Оптимізація системи теплопостачання м. Дунаївці, оптимізація енергоспоживання тепломереж |
| 4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Технічне переоснащення (капітальний ремонт) котельні Комунального підприємства теплових мереж Дунаєвецької міської ради по вулиці Соборна 1/а м. Дунаївці Камянець-Подільського району Хмельницької області, експертиза ПКД | КП ДМР теплових мереж, підрядні організації | 2022 | 160,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Оптимізація системи теплопостачання м. Дунаївці, оптимізація енергоспоживання тепломереж |
| 5 | Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення (капітальний ремонт) котельні Комунального підприємства теплових мереж Дунаєвецької міської ради по вулиці Соборна 1/а м. Дунаївці Камянець-Подільського району Хмельницької області, | КП ДМР теплових мереж, підрядні організації | 2022 | 1800,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Оптимізація системи теплопостачання м. Дунаївці, оптимізація енергоспоживання тепломереж |
| 6 | Ремонт теплових мереж з заміною трубопроводів на нові попередньо ізольовані з оптимізованими діаметрами на ділянці: гімназія (ТК 68) – приміщення міської ради d108/200 L=460 м. п. в однотрубному вимірі. | КП ДМР теплових мереж, підрядні організації | 2022-2023 | 708,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Підтримання в належному стані системи теплопостачання м. Дунаївці |
| 7 | Виведення з експлуатації теплових мереж d 273мм та замінити на нові, попередньо ізольовані трубопроводи d 133/225, довжиною 800 м. п. на ділянці: котельня Соборна, 1А – вул. Героїв Маріуполя, м. Дунаївці | КП ДМР теплових мереж, підрядні організації | 2022-2023 | 2068,10 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Підтримання в належному стані системи теплопостачання м. Дунаївці |
| 8 | Встановлення частотних перетворювачів на мережевих насосах котелень по вул. Соборна, 1А | КП ДМР теплових мереж, підрядні організації | 2022-2023 | 25,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Оптимізація системи теплопостачання м. Дунаївці, оптимізація енергоспоживання тепломереж |
| 9 | Поновлення теплоізоляції систем теплопостачання трубопроводів.  Проведення ремонту та заміни запірної арматури | КП ДМР теплових мереж | 2022-2023 | 50,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Підтримання в належному стані системи теплопостачання м. Дунаївці |
| 10 | Проведення технічного обслуговування та ремонту обладнання хімводопідготовки та солерозчинників по котельнях | КП ДМР теплових мереж, підрядні організації | 2022-2023 | 50,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Підтримання в належному стані системи теплопостачання м. Дунаївці |
| 11 | Проведення технічного обслуговування ЗТП-25, РУ-10КВ, РУ-0,4, КВ та електрообладнання по котельні | КП ДМР теплових мереж, підрядні організації | 2022-2023 | 50,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Підтримання в належному стані системи теплопостачання м. Дунаївці |
| 12 | Закупівля резерву твердого палива(дров) по котельнях вул. Соборна 1а та вул.Соборна 7/6, м.Дунаївці | КП ДМР теплових мереж | 2022-2023 | 3500,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Підтримання в належному стані системи теплопостачання м. Дунаївці |
| 13 | Закупівля та оновлення основних засобів з метою надання якісних комунальних послуг | КП ДМР теплових мереж | 2022-2023 | 100,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення якості та кількості надання комунальних послуг |
| 14 | Придбання дров для проведення опалювального сезону 2022-2023 роки | КП ДМР теплових мереж | 2022-2023 | 6100,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Підтримання в належному стані системи теплопостачання м. Дунаївці |

**Перелік заходів за напрямком: лісове господарство**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання** | **Відповідальний виконавець** | **Термін** | **Обсяги фінансування, тис. грн.** | **Джерела фінансування (бюджети вищих рівнів, місцевий бюджет, інші джерела)** | **Очікувані результати** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Придбання подрібнювача гілок для потреб КП ДМР «Лісовик» | КП ДМР «Лісовик» | 2022 | 250,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення матеріально-технічного стану КП ДМР «Лісовик», |
| 2 | Придбання тракторного причепа для потреб КП ДМР «Лісовик» | КП ДМР «Лісовик» | 2022 | 500,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення матеріально-технічного стану КП ДМР «Лісовик», |
| 3 | Заліснення малопродуктивних ділянок біля населених пунктів громади | КП ДМР «Лісовик» | 2022-2023 | в межах бюджетних призначень | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Розширення провадження видів господарської діяльності та зростання доходів КП |
| 4 | Покращення матеріально-технічної бази КП ДМР «Лісовик» (бензопили, кущорізи тощо) | КП ДМР «Лісовик» | 2022-2023 | 200,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Покращення матеріально-технічного стану КП ДМР «Лісовик», |
| 5 | Підготовка земельної ділянки для вирощування саджанців обліпихи, дерену, придбання посадкового матеріалу | КП ДМР «Лісовик» | 2022-2023 | 500,00 | Місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела не заборонені законодавством | Розширення провадження видів господарської діяльності та зростання доходів КП |

**Перелік заходів за напрямком: охорона здоров’я**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання** | **Відповідальний виконавець** | **Термін** | **Обсяги фінансування, тис. грн.** | **Джерела фінансування (бюджети вищих рівнів, місцевий бюджет, інші джерела)** | **Очікувані результати** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Проведення заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази КНП Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги | КНП «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги» ДМР | 2022 | 50,00 | Місцевий бюджет | Підвищення рівня та якості медичних послуг первинної ланки охорони здоров’я |
| 2 | Проведення капітального ремонту даху основного лікувального корпусу по вул. Соборна 7/7  м. Дунаївці) | КНП «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги» ДМР | 2022-2023 | 4500,00 | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Підвищення рівня та якості медичних послуг первинної ланки охорони здоров’я |
| 4 | Придбання гематологічного аналізатора крові для АЗПСМ с. Великий Жванчик та АЗПСМ у військовому містечку | КНП «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги» ДМР | 2022-2023 | 500,00 | Місцевий бюджет, інші джерела | Підвищення рівня та якості медичних послуг первинної ланки охорони здоров’я |
| 5 | Капітальний ремонт адмінкорпусу центру ПМСД | КНП «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги» ДМР | 2022-2023 | 3000,00 | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Підвищення рівня та якості медичних послуг первинної ланки охорони здоров’я |
| 6 | Проведення заходів щодо енергозбереження та енергоефективності в приміщеннях центру ПМСД | КНП «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги» ДМР | 2022-2023 | - | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Оптимізація енергоспоживання КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня |
| 7 | Проведення заходів щодо співпраці з благодійними організаціями, країнами партнерами та іншими з метою отримання благодійної та спонсорської допомоги  (техніка, обладнання важкодоступних медичних препаратів) | КНП «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги» ДМР | 2022-2023 | - | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Підвищення рівня та якості медичних послуг первинної ланки охорони здоров’я |
| 8 | Поточний ремонт Великопобіянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини | КНП «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги» ДМР | 2022-2023 | 300,00 | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Підвищення рівня та якості медичних послуг первинної ланки охорони здоров’я |
| 9 | Переведення АЗПСМ с. Миньківці в інше приміщення та на альтернативні види опалення | КНП «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги» ДМР | 2022-2023 | 100,00 | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Підвищення рівня та якості медичних послуг первинної ланки охорони здоров’я |
| 10 | Проведення заходів щодо енергозбереження та енергоефективності в приміщеннях Дунаєвецької багатопрофільної лікарні | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | 2022 | **-** | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Оптимізація енергоспоживання КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» |
| 11 | Проведення заходів щодо співпраці з благодійними організаціями, країнами партнерами та іншими з метою отримання благодійної та спонсорської допомоги | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | 2022 | **-** | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Підвищення рівня та якості медичних послуг вторинної ланки охорони здоров’я |
| 12 | Покращення матеріально технічної бази (придбання медичного обладнання) | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | 2022 | 5000,00 | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Підвищення рівня та якості медичних послуг вторинної ланки охорони здоров’я |
| 13 | Придбання комп’ютерного томографа | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | 2023 | 12000,00 | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Підвищення рівня та якості медичних послуг вторинної ланки охорони здоров’я |
| 14 | Капітальний ремонт приміщення пральні | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | 2022 | 1300,0 | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Підвищення рівня та якості медичних послуг вторинної ланки охорони здоров’я |
| 15 | Капітальний ремонт доріг населених пунктів громади | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | 2022 | 800 | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Підвищення рівня та якості медичних послуг вторинної ланки охорони здоров’я |
| 16 | Будівництво автостоянки на території лікарні | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | 2023 | 1200,00 | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Підвищення рівня та якості медичних послуг вторинної ланки охорони здоров’я |
| 17 | Капітальний ремонт реанімаційного відділення | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | 2023 | 3000,00 | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Підвищення рівня та якості медичних послуг вторинної ланки охорони здоров’я |
| 18 | Поточний ремонт приміщення паталогоанатомічного відділення зовнішнє оздоблення – влаштування карнизів та навішування водостічних труб, заміна вікон, дверей. Внутрішні роботи - шпаклювання та покраска стін,стелі. Укладання плитки на підлогу. | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | 2022 | 253,2 | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Підвищення рівня та якості медичних послуг вторинної ланки охорони здоров’я |
| 19 | Поточний ремонт покрівлі - пологового та хірургічного відділення | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | 2022 | 155,2 | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Підвищення рівня та якості медичних послуг вторинної ланки охорони здоров’я |
| 20 | Поточний ремонт травматологічного відділення | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | 2022 | 500,0 | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Підвищення рівня та якості медичних послуг вторинної ланки охорони |
| 21 | Капітальний ремонт клініко-діагностичного центру | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | 2023 | 3000,0 | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Підвищення рівня та якості медичних послуг вторинної ланки охорони |

**Перелік заходів за напрямком: освіта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання** | **Відповідальний виконавець** | **Термін** | **Обсяги фінансування, тис. грн.** | **Джерела фінансування (бюджети вищих рівнів, місцевий бюджет, інші джерела)** | **Очікувані результати** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Проведення капітальних ремонтів покрівель закладів освіти:  Дунаєвецький ліцей №3,  Миньковецький ліцей (початкові класи),  Голозубинецький ліцей | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | 2022-2023 | 6410,00 | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Створення сприятливих умов навчання |
| 2 | Переведення на інший вид опалення та/або заміна старих газових котлів з низьким ККД та використаним ресурсом: Дунаєвецький ЗДО №1 «Ромашка» (будівництво блочно-модульної тепло генераторної на твердому паливі) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | 2022 | 1775,076 | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Створення сприятливих умов навчання, оптимізація енергоспоживання закладів освіти |
| 3 | Будівництво блочно-модульної тепло генераторної на твердому паливі для опалення Голозубинецький ліцей, залишивши газову блочно-модульну теплогенераторну, як резервну  Капітальний ремонт котелень із заміною котлів на твердому паливі, залишивши газові котли, як резервні:  Нестеровецький ліцей,  Ганнівська гімназія,  Чаньківська гімназія,  Рахнівська гімназія,  Вихрівська гімназія | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | 2022-2023 | 1 560,00  3 050,00 | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Створення сприятливих умов навчання, оптимізація енергоспоживання закладів освіти |
| 4 | Ремонт внутрішніх туалетів навчальних закладів:  Дунаєвецький ліцей №1,  Мушкутинецька гімназія,  В.Жванчицький ліцей,  Голозубинецький ліцей. | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | 2022-2023 | 150,00 | Місцевий бюджет | Створення сприятливих умов навчання |
| 5 | Заміна вікон на енергозберігаючі у навчальних закладах:  Нестеровецький ліцей,  Лисецька гімназія,  Січинецька гімназія,  КУ ДМР «Центр позашкілля»,  Зеленченська гімназія | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | 2022-2023 | 520,00 | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Створення сприятливих умов навчання, оптимізація енергоспоживання закладів освіти |
| 6 | Проведення капітального ремонту системи опалення у навчальних закладах:  Дунаєвецький ЗДО №5,  Залісцівська гімназія,  Зеленченська гімназія,  Дунаєвецький ліцей №3,  Голозубинецький ліцей | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | 2022-2023 | 8260,00 | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Створення сприятливих умов навчання, оптимізація енергоспоживання закладів освіти |
| 7 | Проведення капітального ремонту зовнішньої тепломережі у навчальних закладах:  Дунаєвецький ліцей №2,  Миньковецький ліцей,  Дунаєвецький ЗДО №5,  Нестеровецький ліцей | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | 2022-2023 | 875,00 | Місцевий бюджет | Створення сприятливих умов навчання, оптимізація енергоспоживання закладів освіти |
| 8 | Капітальний ремонт їдалень навчальних закладів:  Дунаєвецький ліцей №3,  Дунаєвецький ліцей №2,  Дунаєвецький ЗДО №5 | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | 2022-2023 | 9391,365 | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Створення сприятливих умов навчання |
| 9 | Капітальний ремонт спортивного залу Дунаєвецького ліцею №4 | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | 2022 | 1794,073 | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів | Створення сприятливих умов навчання |
| 10 | Ремонт водопровідної та каналізаційної систем навчальних закладів:  Дунаєвецький ліцей №3,  Дунаєвецький ЗДО №5,  Дунаєвецький ліцей №1 | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | 2022-2023 | 125,00 | Місцевий бюджет | Створення сприятливих умов навчання |
| 11 | Капітальний ремонт з утепленням фасаду навчальних закладів:  Дунаєвецький ліцей №4,  Дунаєвецький ліцей №2 (гол.корпус),  Іванковецький ліцей, Голозубинецький ліцей | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | 2022-2023 | 12490,00 | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Створення сприятливих умов навчання, оптимізація енергоспоживання закладів освіти |
| 12 | Капітальний ремонт з утепленням фасаду та горищного перекриття навчальних закладів:  Дунаєвецький ЗДО №2,  Дунаєвецький ЗДО №3,  Дунаєвецький ЗДО №4,  Дунаєвецький ЗДО №5 | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | 2022 | 10860,00 | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Створення сприятливих умов навчання, оптимізація енергоспоживання закладів освіти |
| 13 | Реконструкція спортивного майданчика під футбольне поле з ігровими майданчиками та біговими доріжками Дунаєвецький ліцей № 4 | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | 2022 | 9 160,752 | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів | Створення сприятливих умов навчання |
| 14 | Будівництво спортивного майданчика з тренажерним обладнанням у навчальних закладах:  Дунаєвецький ліцей №1,  Дунаєвецький ліцей №3,  Іванковецький ліцей | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | 2022 | 1800,00 | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів | Створення сприятливих умов навчання |
| 15 | Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям у Дунаєвецький ліцей № 3 | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | 2022 | 1499,00 | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів | Створення сприятливих умов навчання |
| 16 | Ремонт та заміна огорожі навчальних закладів: Дунаєвецький ліцей №4,  Дунаєвецький ЗДО №3,  Дунаєвецький ЗДО №4,  Іванковецький ліцей,  Січинецька гімназія | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | 2022-2023 | 660,00 | Місцевий бюджет | Створення сприятливих умов навчання |
| 17 | Заміна електричних, газових та водяних лічильників у ЗЗСО (за планом), ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | 2022-2023 | 36,30 | Місцевий бюджет | Створення сприятливих умов навчання |
| 18 | Повірка газових та теплових лічильників у ЗЗСО (за планом), ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | 2022-2023 | 92,00 | Місцевий бюджет | Створення сприятливих умов навчання |
| 19 | Ремонт відмостки та цоколів будівель ЗЗСО (за планом), ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | 2022-2023 | 101,00 | Місцевий бюджет | Створення сприятливих умов навчання |
| 20 | Ремонт підлоги у приміщеннях ЗЗСО (за планом), ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | 2022-2023 | 100,00 | Місцевий бюджет | Створення сприятливих умов навчання |
| 21 | Обладнання автоматичної пожежної сигналізації у навчальних закладах:  Дунаєвецький ліцей №3,  Дунаєвецький ліцей №1,  Дунаєвецький ліцей №2,  Дунаєвецький ліцей №4,  Дунаєвецький ЗДО №3,  Дунаєвецький ЗДО №5 | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | 2022-2023 | 430,00 | Місцевий бюджет | Створення сприятливих умов навчання |
| 22 | Ремонт пристроїв блискавкозахисту закладів освіти у м. Дунаївці (ЗЗСО та ЗДО) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | 2022-2023 | 285,00 | Місцевий бюджет | Створення сприятливих умов навчання |
| 23 | Проведення вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівель приміщень ЗДО у м. Дунаївці | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | 2022-2023 | 289,00 | Місцевий бюджет | Створення сприятливих умов навчання |
| 24 | Придбання та технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння у ЗЗСО (за планом), ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | 2022-2023 | 57,70 | Місцевий бюджет | Створення сприятливих умов навчання |
| 25 | Заміна освітлювальних приладів на енергозберігаючі у ЗЗСО (за планом), ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | 2022-2023 | 31,00 | Місцевий бюджет | Створення сприятливих умов навчання |
| 26 | Послуги по проведенню замірів опору ізоляції силової та освітлювальної електромережі у ЗЗСО (за планом), ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | 2022-2023 | 93,40 | Місцевий бюджет | Створення сприятливих умов навчання |
| 27 | Послуги по ремонту електромережі та електрообладнання у ЗЗСО (за планом), ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | 2022-2023 | 105,00 | Місцевий бюджет | Створення сприятливих умов навчання |
| 28 | Послуги по технічному обслуговуванні, планової перевірки на щільність котлів та пуск газу газифікованих котелень у ЗЗСО (за планом), ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | 2022-2023 | 229,20 | Місцевий бюджет | Створення сприятливих умов навчання |
| 29 | Перевірка вентиляційних та димовідвідних каналів у ЗЗСО (за планом), ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | 2022-2023 | 27,95 | Місцевий бюджет | Створення сприятливих умов навчання |
| 30 | Повірка газосигналізаторів у ЗЗСО (за планом), ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | 2022-2023 | 88,70 | Місцевий бюджет | Створення сприятливих умов навчання |
| 31 | Послуги по ремонту, технічного огляду, страхування та реєстрація транспортних засобів (автобусів) у ЗЗСО (за планом), | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | 2022-2023 | 359,835 | Місцевий бюджет | Створення сприятливих умов навчання |
| 32 | Придбання технологічного обладнання для харчоблоків у ЗЗСО (за потреби), ЗДО (за потреби) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | 2022-2023 | 680,00 | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів | Створення сприятливих умов навчання |
| 33 | Придбання комплектів обладнання для оснащення навчальних кабінетів ЗЗСО (за потреби) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | 2022-2023 | 600,00 | Місцевий бюджет | Створення сприятливих умов навчання |
| 34 | Придбання обладнання, реконструкція існуючих дитячих і спортивних майданчиків ЗДО міста (за потреби) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | 2022-2023 | 100,00 | Місцевий бюджет | Створення сприятливих умов навчання |

**Перелік заходів за напрямком: культура та мистецтво, туризм**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання** | **Відповідальний виконавець** | **Термін** | **Обсяги фінансування, тис. грн.** | **Джерела фінансування (бюджети вищих рівнів, місцевий бюджет, інші джерела)** | **Очікувані результати** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Заміна одягу сцени КУ ДМР «Міський культурно-мистецький, просвітницький центр» | КУ ДМР «Міський культурно-мистецький, просвітницький центр» | 2022 | 100,00 | Місцевий бюджет | Створення належних умов для розвитку культури, задоволення культурних потреб мешканців громади |
| 2 | Заміна крісел в глядацькому залі КУ ДМР «Міський культурно-мистецький, просвітницький центр» | КУ ДМР «Міський культурно-мистецький, просвітницький центр» | 2022-2023 | 200,00 | Місцевий бюджет | Створення належних умов для розвитку культури, задоволення культурних потреб мешканців громади |
| 3 | Зовнішнє утеплення стін глядацького залу КУ ДМР «Міський культурно-мистецький, просвітницький центр» | КУ ДМР «Міський культурно-мистецький, просвітницький центр» | 2022-2023 | 100,00 | Місцевий бюджет | Створення належних умов для розвитку культури, задоволення культурних потреб мешканців громади |
| 4 | Придбання комплекту звуко-підсилюючої апаратури для студії звукозапису КУ ДМР «Міський культурно-мистецький, просвітницький центр» | КУ ДМР «Міський культурно-мистецький, просвітницький центр» | 2022-2023 | 300,00 | Місцевий бюджет | Створення належних умов для розвитку культури, задоволення культурних потреб мешканців громади |
| 5 | Капітальний ремонт класу хореографії та роздягальні звукозапису КУ ДМР «Міський культурно-мистецький, просвітницький центр» | КУ ДМР «Міський культурно-мистецький, просвітницький центр» | 2022-2023 | 500,00 | Місцевий бюджет | Створення належних умов для розвитку культури, задоволення культурних потреб мешканців громади |
| 6 | Оновлення комп’ютерної техніки  КУ ДМР «Міський культурно-мистецький, просвітницький центр» | КУ ДМР «Міський культурно-мистецький, просвітницький центр» | 2022 | 50,00 | Місцевий бюджет | Створення належних умов для розвитку культури, задоволення культурних потреб мешканців громади |
| 7 | Капітальний ремонт фойє КУ ДМР «Міський культурно-мистецький, просвітницький центр» | КУ ДМР «Міський культурно-мистецький, просвітницький центр» | 2022-2023 | 500,00 | Місцевий бюджет | Створення належних умов для розвитку культури, задоволення культурних потреб мешканців громади |
| 8 | Капітальний ремонт покрівлі  Іванковецького СБК | КУ ДМР «Міський культурно-мистецький, просвітницький центр», Іванковецький СБК | 2022-2023 | 400,00 | Місцевий бюджет | Створення належних умов для розвитку культури, задоволення культурних потреб мешканців громади |
| 9 | Придбання обладнання та інструментів для сільських будинків культури:  Голозубинецький СБК – звукопідсилювальна апаратура;  Нестеровецький СБК – придбання комплекту духових інструментів;  Великокужелівський СК – ноутбук;  Сиворогівський СБК - комплект звукопідсилювальної апаратури;  Чаньківський СБК – мікшерний пульт;  Ксаверівський СК – баян;  Рачинецький СК – комплект звукопідсилювальної апаратури;  Ганнівський СК – радіомікрофон;  Миньковецький СБК – комплект звукопідсилювальної апаратури;  сільські клубні заклади – обігрівачі | КУ ДМР «Міський культурно-мистецький, просвітницький центр» | 2022 | 144,00 | Місцевий бюджет | Створення належних умов для розвитку культури, задоволення культурних потреб мешканців громади |
| 10 | Капітальний ремонт бокової стіни Рахнівського СК | КУ ДМР «Міський культурно-мистецький, просвітницький центр», Рахнівський СК | 2022 | 50,00 | Місцевий бюджет | Створення належних умов для розвитку культури, задоволення культурних потреб мешканців громади |
| 11 | Організація та проведення культурно-масових заходів | КУ ДМР «Міський культурно-мистецький, просвітницький центр» | 2022 | - | Місцевий бюджет | Створення належних умов для розвитку культури, задоволення культурних потреб мешканців громади |
| 12 | Ремонт приміщення дитячого абонементу Дунаєвецької міської публічно-шкільної бібліотеки | КУ ДМР «Дунаєвецька міська публічно-шкільна бібліотека» | 2022 | 100,00 | Місцевий бюджет | Створення комфортних умов для відвідувачів абонементу, збільшення кількості відвідувачів |
| 13 | Придбання книг | КУ ДМР «Дунаєвецька міська публічно-шкільна бібліотека» | 2023 | 30,00 | Місцевий бюджет | Оновлення бібліотечного фонду бібліотеки, збільшення кількості відвідувачів |
| 14 | Придбання багатофункціонального пристрою | КУ ДМР «Дунаєвецька міська публічно-шкільна бібліотека» | 2023 | 15,00 | Місцевий бюджет | Покращення матеріально-технічної бази бібліотеки |
| 15 | Придбання музичних інструментів для проведення навчального процесу в КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» | КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» | 2022-2023 | 360,00 | Місцевий бюджет | Покращення матеріально-технічної бази КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв», покращення умов навчання вихованців закладу |
| 16 | Придбання меблів для навчальних класів КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» | КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» | 2022-2023 | 60,00 | Місцевий бюджет | Покращення матеріально-технічної бази КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв», покращення умов навчання вихованців закладу |
| 17 | Придбання сценічних костюмів для творчих колективів КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» | КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» | 2022-2023 | 145,00 | Місцевий бюджет | Покращення матеріально-технічної бази КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» |
| 18 | Оновлення матеріально технічної бази в КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» | КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» | 2022-2023 | 100,00 | Місцевий бюджет | Покращення матеріально-технічної бази КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» |
| 19 | Відкриття класу бандури, народної музики на базі КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» | КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» | 2022-2023 | - | - | Збільшення кількості вихованців закладу |
| 20 | Ремонт кабінетів КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» | КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» | 2022-2023 | 400,00 | Місцевий бюджет | Покращення матеріально-технічної бази КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» |
| 21 | Участь в проведенні святкування дня громади та міста, участь в культурно-масових заходах | КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» | 2022-2023 | - | - | Проведення культурних заходів |
| 22 | Поновлення бібліотечного фонду КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» | КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» | 2022-2023 | 15,00 | Місцевий бюджет | Покращення матеріально-технічної бази КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» |
| 23 | Ремонт приміщення КЗ ДМР «Історико-краєзнавчий музей» | КЗ ДМР «Історико-краєзнавчий музей» | 2022-2023 | 400,00 | Місцевий бюджет | Створення належних умов для розвитку музейної справи |
| 24 | Створення нових експозиційних залів у КЗ ДМР «Історико-краєзнавчий музей» | КЗ ДМР «Історико-краєзнавчий музей» | 2022-2023 | 150,00 | Місцевий бюджет | Створення належних умов для розвитку музейної справи, збільшення кількості відвідувачів музею |
| 25 | Виготовлення рекламної продукції КЗ ДМР «Історико-краєзнавчий музей» | КЗ ДМР «Історико-краєзнавчий музей» | 2022-2023 | 10,00 | Місцевий бюджет | Створення належних умов для розвитку музейної справи, збільшення кількості відвідувачів музею |
| 26 | Створення електронного обліку музейних предметів | КЗ ДМР «Історико-краєзнавчий музей» | 2022-2023 | - | Місцевий бюджет | Створення належних умов для розвитку музейної справи |
| 27 | Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) | КУ ДМР «Міський культурно-мистецький, просвітницький центр» | 2022 | 50,00 | Місцевий бюджет | Створення належних умов для укриття |
| 28 | Придбання  портативної цифрової студії звукозапису | КУ ДМР «Дунаєвецька міська публічно-шкільна бібліотека» | 2022 | 10,00 | Місцевий бюджет  Реалізовано | Покращення матеріально-технічної бази бібліотеки |

**Перелік заходів за напрямком: фізична культура, спорт**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання** | **Відповідальний виконавець** | **Термін** | **Обсяги фінансування, тис. грн.** | **Джерела фінансування (бюджети вищих рівнів, місцевий бюджет, інші джерела)** | **Очікувані результати** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Проведення реконструкції міського стадіону «Колос» | КУ ДМР «Дунаєвецький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» | 2022 | 30435,865 | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів | Розбудова та поліпшення стану спортивної інфраструктури громади, підвищення рівня фізичної культури населення, сприяння здоровому способу життя |
| 2 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі, міський стадіон «Колос» | КУ ДМР «Дунаєвецький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» | 2022 | в межах бюджетних призначень | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Розбудова та поліпшення стану спортивної інфраструктури громади, підвищення рівня фізичної культури населення, сприяння здоровому способу життя |
| 3 | Будівництво та введення в дію спортивних майданчиків із штучним покриттям:  с.Рахнівка, с.В.Жванчик,  с.Вихрівка, м.Дунаївці, військове містечко | КУ ДМР «Дунаєвецький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» | 2022-2023 | в межах бюджетних призначень | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Розбудова та поліпшення стану спортивної інфраструктури громади, підвищення рівня фізичної культури населення, сприяння здоровому способу життя |
| 4 | Будівництво спортивного містечка з футбольним та міні-футбольним полями, волейбольним майданчиком. Встановлення антивандальних тренажерів:  с.Вихрівка,  с.Січинці,  с.Заставля | КУ ДМР «Дунаєвецький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх | 2022-2023 | в межах бюджетних призначень | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Розбудова та поліпшення стану спортивної інфраструктури громади, підвищення рівня фізичної культури населення, сприяння здоровому способу життя |
| 5 | Встановлення антивандальних тренажерів на сільських стадіонах громади:  с.Воробіївка, с. Лисець, с.Голозубинці, с.Миньківці, с.Чаньків, с.В.Жванчик,  с.Ганнівка, с.Рахнівка,  с.Залісці, с.Мушкутинці | КУ ДМР «Дунаєвецький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх | 2022-2023 | в межах бюджетних призначень | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Розбудова та поліпшення стану спортивної інфраструктури громади, підвищення рівня фізичної культури населення, сприяння здоровому способу життя |
| 6 | Будівництво тенісного корту:  міський стадіон «Колос» (м. Дунаївці), с.Миньківці,  с.Рахнівка | КУ ДМР «Дунаєвецький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх | 2022-2023 | в межах бюджетних призначень | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Розбудова та поліпшення стану спортивної інфраструктури громади, підвищення рівня фізичної культури населення, сприяння здоровому способу життя |
| 7 | Будівництво сільських стадіонів та футбольних полів:  с.Заставля, с.Залісці, с.Чаньків,  с.Соснівка, с.Іванківці,  с.М. Кужелівка,  с.Рачинці, с.Г.Яцьковецька, с.Січинці,  с.Сокілець, с.Вихрівка, с.Кривчик | КУ ДМР «Дунаєвецький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх | 2022-2023 | в межах бюджетних призначень | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Розбудова та поліпшення стану спортивної інфраструктури громади, підвищення рівня фізичної культури населення, сприяння здоровому способу життя |

**Перелік заходів за напрямком: соціальний захист**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання** | **Відповідальний виконавець** | **Термін** | **Обсяги фінансування, тис. грн.** | **Джерела фінансування (бюджети вищих рівнів, місцевий бюджет, інші джерела)** | **Очікувані результати** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Фінансування програми соціального захисту населення Дунаєвецької міської ради (надання фінансової допомоги хворим на діаліз, інвалідам I групи та дитинства, онкохворим, часткова компенсація дороговартісного лікування, безкоштовне харчування дітей пільгових категорій, допомога постраждалим від НС, підтримка учасників АТО та членів їх сімей, видатки на поховання окремих категорій осіб, тощо) | Управління соціального захисту та праці ДМР | 2022-2023 | 3000,00 | Місцевий бюджет | Забезпечення більш якісного обслуговування населення та виконання функцій з соціального захисту населення |
| 2 | Фінансування програми з підтримки обдарованих дітей та молоді (стипендії) | Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради | 2022-2023 | В межах наявних фінансових ресурсів | Місцевий бюджет | Створення та поповнення банку даних обдарованих дітей; підтримка та стимулювання обдарованих дітей, які належать до соціально незахищених категорій |
| 3 | Впровадження нових видів соціальних послуг, в т. ч. послуги «Вільні рухи» МЦКРДІ «Ластівка» особам 18 -35 років | МЦКРДІ «Ластівка» | 2022-2023 | 250,00 | Місцевий бюджет | Розширення переліку соціальних послуг, в т. ч. для жителів громади віком 18-35 років |
| 4 | Фінансування програми Медико-соціального забезпечення  пільгових та соціально незахищених верств населення (забезпечення  лiкарськими засобами пільгової категорiї населення, закупівля медичних препаратів та  лікарських засобів, які  не включені в програму державних гарантій медичного  обслуговування  населення) | КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» Дунаєвецької міської ради | 2022-2023 | 3500,00 | Місцевий бюджет | Забезпечення доступності гарантованих обсягів життєво необхідних лікарських засобів для збереження життя і здоров'я для соціально незахищених верств населення, підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги |
| 5 | Реалізація проекту «Реконструкція частини приміщень будівлі основного лікувального корпусу з підвалом під притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» | Управління соціального захисту та праці Дунаєвецької міської ради, КУ ДМР «Центр надання соціальних послуг» | 2022-2023 | 5718,620 | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Забезпечення доступності та якості спеціалізованих соціальних послуг для осіб, що постраждали від домашнього насильства та/або гендерно обумовленого насильства |
| 6 | Дообладнання матеріально-технічної бази КУ ДМР ««Центр надання соціальних послуг» | КУ ДМР «Центр надання соціальних послуг» | 2022-2023 | 50,00 | Місцевий бюджет | Покращення матеріально-технічної бази КУ ДМР «Центр надання соціальних послуг» , покращення доступності соціальних послуг для жителів громади |
| 7 | Підтримка об’єднань громадян у житлово-комунальній сфері (ОСББ, кооперативи) | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвецької міської ради, КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2022-2023 | В межах наявних фінансових ресурсів | Місцевий бюджет | Популяризація та заохочення до створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, поліпшення стану житлово-комунального господарства |
| 8 | Сприяння переходу на індивідуальне опалення в багатоквартирних будинках м. Дунаївці | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвецької міської ради, КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2022-2023 | В межах наявних фінансових ресурсів | Місцевий бюджет | Поліпшення стану житлово-комунального господарства, оптимізація енерговитрат |
| 9 | Реалізація програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа | Служба у справах дітей Дунаєвецької міської ради | 2022-2023 | В межах наявних фінансових ресурсів | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів | Забезпечення житлом та майном дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |

**Перелік заходів за напрямком: цивільний захист та техногенна безпека**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання** | **Відповідальний виконавець** | **Термін** | **Обсяги фінансування, тис. грн.** | **Джерела фінансування (бюджети вищих рівнів, місцевий бюджет, інші джерела)** | **Очікувані результати** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Проведення заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Дунаєвецької міської територіальної громади (відповідно до цільової програми забезпечення пожежної безпеки та техногенної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони на території Дунаєвецької міської територіальної громади на 2021-2025 роки) | Дунаєвецький районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області | 2022-2023 | 928,50 | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Зниження ризиків виникнення пожеж та загроз, пов'язаних з пожежами;  забезпечення безпечного функціонування установ і організацій, а також суб'єктів господарювання, об'єктів життєдіяльності населення, об'єктів економіки тощо;  зменшення на об'єктах та в населених пунктах кількості пожеж; своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей та пожежно-рятувальних підрозділів, видалення продуктів горіння за допомогою систем протипожежної автоматики;  мінімальний час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця імовірної пожежі. |

**Перелік заходів за напрямком: екологія, охорона навколишнього середовища**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання** | **Відповідальний виконавець** | **Термін** | **Обсяги фінансування, тис. грн.** | **Джерела фінансування (бюджети вищих рівнів, місцевий бюджет, інші джерела)** | **Очікувані результати** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Проведення заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища, відповідно до програми охорони навколишнього природного середовища на території Дунаєвецької міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2022-2023 | В межах наявних фінансових ресурсів | Місцевий бюджет | Збереження водного балансу; відновлення, підтримка в належному стані джерел питної води; забезпечення належної якості питної води;  покращення стану земель шляхом ліквідації стихійних звалищ ТПВ, запобігання їх утворенню; підвищення рівня організації роботи з населенням щодо поводження з ТПВ; покращення стану зелених насаджень, озеленення вулиць на території міської ради. |
| 2 | Реалізація програми поводження з тваринами на території Дунаєвецької міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2022-2023 | В межах наявних фінансових ресурсів | Місцевий бюджет | Створення комплексної системи поводження з безпритульними тваринами, зменшення чисельності безпритульних тварин гуманним шляхом, впровадження у суспільну свідомість стандартів гуманного поводження з тваринами. |

**Перелік заходів за напрямком: охорона правопорядку**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання** | **Відповідальний виконавець** | **Термін** | **Обсяги фінансування, тис. грн.** | **Джерела фінансування (бюджети вищих рівнів, місцевий бюджет, інші джерела)** | **Очікувані результати** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Реалізація програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Дунаєвецької міської територіальної громади | Відділення поліції №2 Кам’янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, Дунаєвецька міська рада | 2022-2023 | 333,00 | Місцевий бюджет | Поліпшити стан криміногенної ситуації, посилити основні напрямки боротьби зі злочинністю, забезпечити належний правопорядок та контрольованість криміногенних процесів |
| 2 | Реалізація програми «Безпечна громада» | Відділення поліції №2 Кам’янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, Дунаєвецька міська рада | 2022-2023 | 432,00 | Місцевий бюджет | Підвищення загального рівня правопорядку в населених пунктах громади, забезпечення реалізації проекту «Поліцейський офіцер громади» |

**5. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану**

**Фінансове забезпечення реалізації Плану соціально-економічного розвитку територіальної громади:**

Дунаєвецька міська рада забезпечуватиме здійснення заходів щодо виконання Плану соціально-економічного розвитку громади за рахунок коштів міського та державного бюджетів, а також за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, грантових коштів благодійних внесків підприємств всіх форм власності, що знаходяться на території міської ради.  
 **Постійний моніторинг й адаптація Плану до умов, що змінюються.**  
 Процес моніторингу включає збір даних щодо ефективності і якості реалізації Плану в порівнянні з очікуваними результатами. Ці дані мають бути включені у звіт про реалізацію Плану.

План – це живий документ, що потребує постійного оновлення у зв’язку зі зміною обставин та відповідно до висновків і рекомендацій звіту про оцінку Плану соціально- економічного розвитку громади. Виконавчий комітет повинен відповідати за координацію процесу внесення змін до Плану соціально-економічного розвитку громади. Внесення змін до Плану соціально-економічного розвитку громади буде відбуватись згідно з існуючим регламентом роботи міської ради.

**Звітування перед міською радою.** По завершеннюреалізації Плану має відбуватись

звітування перед міською радою щодо його реалізації.

Секретар міської ради Олег ГРИГОР’ЄВ