****

**УКРАЇНА**

**Дунаєвецька міська рада**

VII скликання

**Р І Ш Е Н Н Я**

### Тридцять третьої сесії

08 лютого 2018 р. Дунаївці №3-33/2018р

Звіт про виконання Програми енергоефективності та енергозбереження Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки за 2017 рік

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про виконання Програми енергоефективності та енергозбереження Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки за 2017 рік.

2. Оприлюднити рішення сесії на сайті Дунаєвецької міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Д.Сусляк) та відділ житлово-комунального господарства та благоустрою апарату виконавчого комітету міської ради (начальник відділу О.Атаманчук).

Міський голова В. Заяць

Додаток

до рішення тридцять третьої сесії міської ради VІІ скликання

від 08.02.2018 р. №3-33/2018р

Звіт

про  виконання заходів комплексної програми енергоефективності та енергозбереження за 2017 рік

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва заходу енергоефективності** | **Місце впровадження заходу (адреса)** | **Джерела та обсяги фінансування млн.грн.** |
|
| 1 | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням горищного перекриття, заміна віконних та дверних блоків Дунаєвецької ЗОШ I-III ст. №4 | вул.Київська,16 в м.Дунаївці, Хмельницької області | 1,417 Державний бюджет |
| 2 | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням горищного перекриття, заміна віконних та дверних блоків Іванковецької ЗОШ I-III ст. | вул. Шкільна,13 в с.Іванківці Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. | 1,3748275 Державний бюджет |
| 3 | Заміна віконних та дверних блоків Миньковецької ЗОШ I-III ст. | вул.Радянська,24 в с. Миньківці Дунаєвецького району Хмельницької | 0,5146038 Державний бюджет |
| 4 | Заміна віконних та дверних блоків Голозубинецької ЗОШ I-III ст. | вул.Гагаріна,16 в с.Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області | 0,478832 Державний бюджет |
| 5 | Ремонт системи опалення Великожванчицької ЗОШ I-III ст. | вул.Центральна,70 в с.Великий Жванчик Дунаєвецького району Хмельницької області | 0,025456 місцевий бюджет |
| 6 | Капітальний ремонт системи опалення та теплового пункту Дунаєвецького НВК "ЗОШ I-III ст., гімназія " | вул.Шевченка,58 в м.Дунаївці Хмельницької обл. | 1,51866541 Державний бюджет |
| 7 | Ремонт системи опалення Голозубинецької ЗОШ I-III ст. | вул.Гагаріна,16 в с.Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області | 0,0325 місцевий бюджет |
| 8 | Заміна 2-ох газових котлів на 1 газовий котел КТН-100СР у Вихрівський ЗОШ І-ІІ ст. | вул.Центральна,15 в с.Вихрівка Дунаєвецького району Хмельницької обл. | 0,0539 небюджетні кошти |
| 9 | Ремонт системи опалення Дунаєвецької ЗОШ I-III ст. №3 | вул.Шевченка,109А в м.Дунаївці, Хмельницької області | 0,043799 місцевий бюджет |
| 10 | Заміна віконних та дверних блоків Великожванчицької ЗОШ I-III ст. | вул.Центральна,70 в с.Великий Жванчик Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. | 0,4155 державний бюджет |
| 11 | Заміна зовнішньої тепломережі Дунаєвецької ЗОШ I-III ст. №2 | вул.Красінських,1 в м.Дунаївці, Хмельницької області | 0,0295 місцевий бюджет |
| 12 | Капітальний ремонт будівлі сільського клубу (утеплення приміщення) | вул.Центральна, 33 в с.Заставля Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. | 1,3 державний бюджет |
| 13 | Капітальний ремонт будівлі (старостат) (утеплення приміщення) | вул. Центральна, 51 в с. Сивороги, Дунаєвецького р-ну, Хмельницької обл. | 1,36 державний бюджет |
| 14 | Капітальний ремонт будівлі (старостат) (утеплення приміщення) | вул. Молодіжна, 36-А в с. Гута-Яцьковецька, Дунаєвецького р-ну, Хмельницької обл. | 1,16 державний бюджет |

Заходи по енергозбереженню та покращенню вуличного освітлення:

1. замінено лампи вуличного освітлення на енергоощадні

заплановано – 200 шт. виконано (замінено) - 220 шт. ;

1. проведено капітальний ремонт вуличного освітлення із заміною світильників на енергоощадні за кошти місцевого бюджету:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Населений пункт | Сума  тис. грн. | Протяжність км | Кількість  ліхтарів |
| с. Іванківці | 60,0 | 2,7 | 37 |
| с. Заставля | 79,9 | 3,0 | 37 |
| с. Дем`янківці | 65,1 | 2,47 | 28 |
| с. Нестерівці | 45,7 | 4,5 | 29 |
| с. Сивороги | 72,5 | 2,6 | 37 |
| с. Залісці | 40,0 | 0,9 | 19 |
| с. Воробіївка | 67,6 | 0,4 | 8 |
| с. Миньківці | 21,0 | 0,4 | 8 |
| с. Пільний Мукарів | 55,8 | 1,0 | 33 |

* м. Дунаївці, мікрорайон вул. Нова, Вербна, Затонського, Миколи Іщенка, Кам`янецька, Просвіти, Залізняка, Кленова, Тельмана, Франца Лендера на суму **– 225,4 тис. грн.** ;
* м. Дунаївці, мікрорайон вул. Рогульського, Сонячна, Фокіна, Широка, пров. Партизанський, на суму - **225,4 тис. грн**. ;

1. за кошти інвестора в сумі - **65, 0 тис. грн**. проведено ремонт вуличного освітлення в с. В.Жванчик, протяжністю 2,6 км, із встановлення 30 ліхтарів;

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт вуличного освітлення на с. Степок, с. Панасівка, с. Ганівка, с. Держанівка, с. Зеленче, с. Катеринівка, с. Городиска, с. Мушкутинці, с. Рачинці, с. Чимбарівка, с. Дубинка.

Переобладнано 2 газових котелень комунального підприємства теплових мереж Дунаївецької міської ради на альтернативне паливо, а саме в с. Мушкутинці та по вул. Б.Хмельницького, 23 в м. Дунаївці.

Секретар міської ради М.Островський