****

**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

19 березня 2019 р.Дунаївці №42

Про затвердження Плану заходів по

підготовці до роботи житлово-комунальних

підприємств в весняно-літній період 2019 року

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», з метою приведення території Дунаєвецької міської ради у належний санітарний стан, забезпечення належного утримання доріг, зовнішнього освітлення, елементів благоустрою та озеленення, тощо, своєчасної підготовки житлово-комунальних підприємств до роботи у весняно-літній період 2019 року, виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Затвердити План заходів по підготовці до роботи житлово-комунальних підприємств у весняно-літній період 2019 року, ([додається](https://omr.gov.ua/images/File/DODATKI_2019/ISPOLKOM/28_02/60.zip)).

2. Доручити керівникам комунальних підприємств:

2.1. забезпечити якісне виконання затверджених заходів стосовно роботи житлово-комунального господарства у весняно-літній період 2019 року;

2.2. організувати у березні-травні 2019 року проведення робіт з благоустрою та приведення території Дунаєвецької міської ради у належний санітарний стан.

3. Рекомендувати керівникам установ, підприємств та організацій усіх форм власності, розташованих на території громади, у строк до 15 травня 2019 року виконати необхідні роботи з упорядкування, озеленення і санітарного очищення закріплених територій та постійно підтримувати їх в належному санітарному стані.

4. Виконавчому комітету підготувати та оприлюднити звернення до трудових колективів та мешканців громади щодо участі у двомісячнику з благоустрою громади та у роботі із санітарного очищення вулиць, парків, скверів та інших територій загального користування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Яценка С.М.

Міський голова В.Заяць

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

19. 03. 2019 р. №42

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| План  Заходів по підготовці до роботи житлово-комунальних підприємств у весняно-літній період 2019 року  (КП ДМР “Благоустрій Дунаєвеччини”) | | | | | | | |
| № п/п | | Назва заходів | | Одиниці виміру | Кількість | Термін виконання (місяць, рік) | Відповідальний за виконання |
| Шевченка 10 | | | | | | | |
| 1 | | Поточний ремонт рулонної крівлі | | м2 | 60 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 2 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 3 | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | шт | 1 | квітень- вересень | Майстер КП |
| Шевченка 14 | | | | | | | |
| 1 | | Ремонт примикання крівлі листовим залізом | | м2 | 10 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 2 | | Знесення аварійних насаджень | | шт | 1 | квітень | Майстер КП |
| 3 | | Влаштування майданчика для сміттєвих контейнерів | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 4 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 5 | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| Шевченка 16 а | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 2 | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| Шевченка 21 | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 2 | | Поточний ремонт шиферних крівель | |  |  | квітень-вересень | Майстер КП |
| Шевченка 49 | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 2 | | Поточний ремонт під’їздів | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 3 | | Поточний ремонт шиферних крівель | |  |  | квітень-вересень | Майстер КП |
| Шевченка57 б | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 2 | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| Шевченка 63 | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 2 | | Поточний ремонт шиферної крівлі | |  |  | квітень-вересень | Майстер КП |
| Шевченка 71 | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 2 | | Технічне обслуговування систем централізованого теплопостачання | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 3 | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| Шевченка 73 | | | | | | | |
| 1 | | Поточний ремонт рулонної крівлі | | м2 | 70 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 2 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 3 | | Технічне обслуговування систем централізованого теплопостачання | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 4 | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| Шевченка 74 | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 2 | | Поточний ремонт шиферних крівель | |  |  | Квітень-вересень | Майстер КП |
| Шевченка 75 | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 2 | | Поточний ремонт під’їздів | | шт | 2 | квітень-вересень | Майстер КП |
| Шевченка 77 | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 2 | | Поточний ремонт під’їздів | | шт | 2 | квітень-вересень | Майстер КП |
| Шевченка 81 | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 2 | | Поточний ремонт шиферних крівель | |  |  | квітень-вересень | Майстер КП |
| Шевченка 88 | | | | | | | |
| 1 | | Поточний ремонт рулонної крівлі | | м2 | 80 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 2 | | Ремонт відкосів віконних на сходових клітках | | м2 | 407 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 3 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 4 | | Технічне обслуговування систем централізованого теплопостачання | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 5 | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 6 | | Ремонт сходової клітки (1,2,3 під’їзд) | | шт | 3 | квітень-вересень | Майстер КП |
| Шевченка 92 | | | | | | | |
| 1 | | Ремонт відкосів віконних на сходових клітках | | м2 | 214 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 2 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 3 | | Технічне обслуговування систем централізованого теплопостачання | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 4 | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 5 | | Знесення аварійних насаджень | | шт | 4 | березень-квітень | Майстер КП |
| 6 | | Ремонт парапетів та примикань крівлі листовим залізом | | м.п | 30 | квітень-вересень | Майстер КП |
| Шевченка 92 а | | | | | | | |
| 1 | | Ремонт відкосів віконних на сходових клітках | | м2 | 214 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 2 | | Заміна каналізаційного стояка (4-5 поверх,2 під’їзд) | | м,п | 8 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 3 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 4 | | Технічне обслуговування систем централізованого теплопостачання | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 5 | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 6 | | Знесення аварійних насаджень | | шт | 1 | березень-квітень | Майстер КП |
| Шевченка 98 | | | | | | | |
| 1 | | Поточний ремонт під’їздів | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| Шевченка 104 | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 2 | | Поточний ремонт під’їздів | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| Шевченка 108 | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 2 | | Поточний ремонт рулонної крівлі | | м2 | 80 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 3 | | Ремонт парапетів та примикань крівлі листовим залізом | | м.п | 50 | квітень-вересень | Майстер КП |
| Шевченка 110 | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 2 | | Знесення аварійних насаджень | | шт | 9 | березень-квітень | Майстер КП |
| Шевченка 114 | | | | | | | |
| 1 | | Влаштування майданчика для сміттєвих контейнерів | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 2 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 3 | | Технічне обслуговування систем централізованого теплопостачання | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 4 | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 5 | | Ремонт парапетів та примикань крівлі листовим залізом | | м.п | 40 | квітень-вересень | Майстер КП |
| Шевченка 114 а | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 2 | | Технічне обслуговування систем централізованого теплопостачання | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 3 | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| Шевченка 116 | | | | | | | |
| 1 | | Влаштування майданчика для сміттєвих контейнерів | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 2 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 3 | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 4 | | Поточний ремонт рулонної крівлі | | м2 | 60 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 5 | | Ремонт парапетів та примикань крівлі листовим залізом | | м.п | 30 | квітень-вересень | Майстер КП |
| Шевченка 117 | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| Шевченка 118 | | | | | | | |
| 1 | | Поточний ремонт рулонної крівлі | | м2 | 80 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 2 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 3 | | Знесення аварійних зелених насаджень | | шт | 1 | березень-квітень | Майстер КП |
| 4 | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 5 | | Ремонт парапетів та примикань крівлі листовим залізом | | м.п | 30 | квітень-вересень | Майстер КП |
| Шевченка 127 | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 2 | | Поточний ремонт шиферних крівель | |  |  | квітень-вересень | Майстер КП |
| 3 | | Заміна вхідних дверей | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| Широка(Щорса )1 б | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 2 | | Заміна електролічильника та встановлення автоматів | | шт | 1 | березень-квітень | Майстер КП |
| Франца Лендера(Фрунзе) 66 а | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 2 | | Поточний ремонт під’їздів | | шт |  | квітень-вересень | Майстер КП |
| Партизанська 25 | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 2 | | Поточний ремонт шиферних крівель | |  |  | квітень-вересень | Майстер КП |
| Партизанська 27 | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 2 | | Поточний ремонт рулонної крівлі | | м2 | 60 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 3 | | Ремонт парапетів та примикань крівлі листовим залізом | | м.п | 30 | квітень-вересень | Майстер КП |
| Партизанська 32 | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 2 | | Технічне обслуговування систем централізованого теплопостачання | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 3 | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 4 | | Поточний ремонт рулонної крівлі | | м2 | 60 | квітень-вересень | Майстер КП |
| Партизанська 32 а | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 2 | | Технічне обслуговування систем централізованого теплопостачання | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 3 | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 4 | | Знесення аварійних насаджень | | шт | 2 | березень-квітень | Майстер КП |
| Партизанська 34 | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 2 | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| Сонячна 18 | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 2 | | Поточний ремонт під’їздів | | шт | 2 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 3 | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| Сонячна 22 | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 2 | | Поточний ремонт шиферних крівель | |  |  | квітень-вересень | Майстер КП |
| Сонячна 22 а | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 2 | | Поточний ремонт під’їздів | | шт | 2 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 3 | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| Сонячна 26 | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 2 | | Поточний ремонт під’їздів | | шт | 2 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 3 | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| Сонячна 28 | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 2 | | Поточний ремонт під’їздів | | шт | 2 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 3 | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| МТС 11 а | | | | | | | |
| 1 | | Поточний ремонт рулонної крівлі | | м2 | 50 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 2 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| МТС 19 | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 2 | | Технічне обслуговування систем централізованого теплопостачання | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 3 | | Поточний ремонт рулонної крівлі | | м2 | 50 | квітень-вересень | Майстер КП |
| Максима Залізняка(Котовського) 11 | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 2 | | Поточний ремонт шиферних крівель | |  |  | квітень-вересень | Майстер КП |
| Ярова (Калініна) 2 б | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 2 | | Заміна вхідних дверей(1 під’їзд) | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 3 | | Поточний ремонт шиферних крівель | |  |  | квітень-вересень | Майстер КП |
| Ярова (Калініна) 5 | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| Дунайгороцька(Дм.Жлоби) 4 | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 2 | | Поточний ремонт під’їздів | | шт | 2 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 3 | | Поточний ремонт шиферних крівель | |  |  | квітень-вересень | Майстер КП |
| Дунайгороцька(Дм.Жлоби) 6 | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 2 | | Поточний ремонт шиферних крівель | |  |  | квітень-вересень | Майстер КП |
| Дунайгороцька(Дм.Жлоби) 33 | | | | | | | |
| 1 | | Поточний ремонт рулонної крівлі | | м2 | 50 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 2 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 3 | | Заміна центральних стояків водопостачання та водовідведення | | шт | 1+1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 4 | | Технічне обслуговування систем холодного водопостачання | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| Горького 5 а | | | | | | | |
| 1 | | Поточний ремонт під’їздів | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| Хлібопекарська(Жовтнева) 2 б | | | | | | | |
| 1 | | Ремонт відкосів віконних на сходових клітках | | м2 | 103 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 2 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 3 | | Технічне обслуговування систем централізованого теплопостачання | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| Декоративний 1 | | | | | | | |
| 1 | | Заміна електроламп на сходових клітинах | |  |  | постійно | Майстер КП |
| 2 | | Поточний ремонт під’їздів | | шт | 2 | квітень-вересень | Майстер КП |
| Київська №2а | | | | | | | |
| 1 | | Ремонт цоколя цементним розчином. | | м.кв. | 4 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 2 | | Скління вікон в приямках та їх ремонт або заміна. | | м.кв. | 2 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 3 | | Ремонт площадок перед під’їздами. | | шт | 2 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 4 | | Заміна ел. ламп в під'їздах та підвалах. | | шт | 60 | постійно | Майстер КП |
| Київська №2б | | | | | | | |
| 1 | | Поточний ремонт рубероїдної покрівлі. | | м.кв. | 60 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 2 | | Ремонт цоколя цементним розчином. | | м.кв. | 10 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 3 | | Ремонт оголовків ВК цементним розчином. | | шт | 4 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 4 | | Скління вікон в приямках та їх ремонт або заміна. | | м.кв. | 2 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 5 | | Ремонт металевих покрівель та огорож входів в підвал. | | м.кв. | 15 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 6 | | ТО систем ХВП та ТП в ЕВ, оздоблення ЕВ. | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
|  | | заміна засувок водотеплопостачання | | шт | 2 | квітень-вересень | Майстер КП |
|  | | заміна кранів водотеплопостачання | | шт | 8 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 7 | | Ремонт сходових кліток | | шт | 2 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 8 | | Ремонт лав | | шт | 3 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 9 | | Заміна ел. ламп в під'їздах та підвалах. | | шт | 70 | постійно | Майстер КП |
| Київська №4 | | | | | | | |
| 1 | | Поточний ремонт рубероїдної покрівлі. | | м.кв. | 60 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 2 | | Ремонт цоколя цементним розчином. | | м.кв. | 35 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 3 | | Ремонт оголовків ВК цементним розчином | | шт | 8 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 4 | | Заміна вхідних дверей в під’їздах. | | шт | 2 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 5 | | ТО систем ХВП та ТП в ЕВ, оздоблення ЕВ. | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
|  | | заміна засувок водотеплопостачання | | шт | 2 | квітень-вересень | Майстер КП |
|  | | заміна кранів водотеплопостачання | | шт | 6 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 6 | | Заміна ел. ламп в під'їздах. | | шт | 75 | постійно | Майстер КП |
| Київська №6 | | | | | | | |
| 1 | | Поточний ремонт рубероїдної покрівлі. | | м.кв. | 20 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 2 | | Ремонт цоколя цементним розчином. | | м.кв. | 5 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 3 | | Ремонт оголовків вентиляційних каналів. | | шт | 8 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 4 | | Заміна вхідних дверей в другому під’їзді. | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 5 | | Ремонт покрівлі козирків над входами. | | шт | 2 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 6 | | ТО систем ХВП та ТП в ЕВ, оздоблення ЕВ. | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
|  | | заміна засувок водотеплопостачання | | шт | 4 | квітень-вересень | Майстер КП |
|  | | заміна кранів водотеплопостачання | | шт | 8 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 7 | | Заміна ел. ламп в під'їздах. | | шт | 70 | постійно | Майстер КП |
| Київська №8 | | | | | | | |
| 1 | | Поточний ремонт рубероїдної покрівлі. | | м.кв. | 80 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 2 | | Ремонт цоколя цементним розчином. | | м.кв. | 25 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 3 | | Ремонт оголовків ВК цементним розчином. | | шт | 8 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 4 | | Поточний ремонт металевих покрівель та огорож, входів в підвал та площадок перед під'їздами. | | шт | 2 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 5 | | Ремонт сходових кліток | | шт | 3 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 6 | | Ремонт покрівлі козирків над входами. | | шт | 4 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 7 | | Заміна ел. ламп в під'їздах та підвалах. | | шт | 50 | постійно | Майстер КП |
| Київська №10 | | | | | | | |
| 1 | | Поточний ремонт рубероїдної покрівлі. | | м.кв. | 20 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 2 | | Ремонт цоколя цементним розчином. | | м.кв. | 40 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 3 | | Ремонт оголовків ВК цементним розчином, влаштування козирків металевих над ВК. | | шт | 5 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 4 | | ТО систем ХВП, оздоблення ЕВ. | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
|  | | заміна засувок водопостачання | | шт | 2 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 5 | | Заміна ел. ламп в під'їздах. | | шт | 45 | постійно | Майстер КП |
| 6 | | Ремонт сходових кліток | | шт | 2 | квітень-вересень | Майстер КП |
| Київська №12 | | | | | | | |
| 1 | | Поточний ремонт рубероїдної покрівлі. | | м.кв. | 80 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 2 | | Ремонт цоколя цементним розчином. | | м.кв. | 10 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 3 | | Ремонт оголовків ВК цементним розчином | | шт | 8 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 4 | | Ремонт покрівлі козирків над входами. | | шт | 4 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 5 | | ТО систем ХВП в ЕВ, оздоблення ЕВ. | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 6 | | Заміна ел. ламп в під'їздах та підвалах. | | шт | 55 | постійно | Майстер КП |
| 8 | | Виготовлення та встановлення дверей вхідних в під’їзди. | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| Київська №18 | | | | | | | |
| 1 | | Поточний ремонт рубероїдної покрівлі. | | м.кв. | 10 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 2 | | ТО систем ХВП та ТП. | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
|  | | заміна труб холодного водопостачання в підвалі. | | м.п. | 20 | квітень-вересень | Майстер КП |
|  | | засувки водотеплопостачання | | шт | 2 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 3 | | Заробляння швів зовнішніх в панельних стінах. | | м.п. | 120 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 4 | | Ремонт сходових кліток | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 5 | | Заміна ел. ламп в під'їздах та підвалах. | | шт | 65 | постійно | Майстер КП |
| Київська №28 | | | | | | | |
| 1 | | Поточний ремонт покрівлі руберойдом. | | м.кв. | 50 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 2 | | ТО систем ХВП та ТП в ЕВ, оздоблення ЕВ. | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 3 | | Поточний ремонт металевих покрівель та огорож входів, фарбування дверей в підвал. | | м.кв. | 30 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 4 | | Заробляння горизонтальних та вертикальних швів на зовнішніх стінах | | м.п. | 540 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 5 | | Заміна ел. ламп в під'їздах та підвалах. | | шт | 150 | постійно | Майстер КП |
| 6 | | Ремонт та запуск ліфтів | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| Київська №30 | | | | | | | |
| 1 | | Чистка покрівлі від розчину та сміття. | | м.кв. | 200 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 2 | | Ремонт покрівлі та воронок ливневої каналізації. | | шт | 8 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 3 | | Ремонт-заміна труб в системі фекальної каналізації. | | м.п. | 10 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 4 | | Ремонт парапету. | | м.п. | 80 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 5 | | ТО систем ХВП та ТП в ЕВ, оздоблення ЕВ. | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 6 | | Заміна ел. ламп в під'їздах та підвалах. | | шт | 120 | постійно | Майстер КП |
|  | | | | | | | |
|  | | Ініціювати створення буденкових комітетів в багатоквартирних будинках, які потребують капітального ремонту. | |  |  | квітень - грудень | Керівництво КП«Благоустрій Дунаєвеччини»,  Заступник міського голови з питань діяльності |
| Майстерня | | | | | | | |
| 1 | | Поточний ремонт покрівлі шиферної. | | м.кв. | 70 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 2 | | Влаштування душової кімнати. | | шт | 1 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 3 | | Оздоблення побутових та складських приміщень. | | м.кв. | 250 | квітень-вересень | Майстер КП |
| Благоустрій території м. Дунаївці | | | | | | | |
| 1 | | Влаштування-заміна каміння бортового та поребрика. | | шт | 50 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 2 | | Влаштування тротуару | | м.п. | 60 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 3 | | Ямковий ремонт асфальтних доріг та тротуарів. | | м.кв. | 400 | квітень-вересень | Майстер КП |
| 6 | | Ремонт лав та їх фарбування. | | | | березень-травень | Майстер КП |
| 7 | | Побілка стовбурів дерев та бордюр бетонного. | | | | березень-травень | Майстер КП |
| 8 | | Обрізка живої огорожі. | | | | березень-травень | Майстер КП |
| 9 | | Прибирання доріг, тротуарів, площадок, скверів, парків та лісополос. | | | | березень-травень | Майстер КП |
| Благоустрій населених пунктів | | | | | | |
| 1 | Санітарна очистка дерев | Населених  пунктів | | 6 | березень-травень | Майстер КП |
| 2 | Обкошування парків, кладовищ, пам'ятників, ставків. | Населених  пунктів | | 51 | травень-серпень | Майстер КП |
| 3 | Облаштування автобусних зупинок | шт | | 5 | травень - серпень | Майстер КП |
| 4 | Ліквідація несанкціонованих та стихійних сміттєзвалищ | шт | | 26 | березень-серпень | Майстер КП |
| 5 | Ремонт доріг | Вул. | | 46 | квітень-серпень | Майстер КП |
| 6 | Хлорування криниць | шт | | 502 | травень - серпень | Майстер КП |
| 7 | Поточний ремонт мостів, оголовків та приямків | шт | | 4 | травень - серпень | Майстер КП |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | | | |
| КП “ Міськводоканал ” Дунаєвецької міської ради | | | |
| № | Назва заходів | Термін виконання (місяць, рік) | Відповідальний за виконання |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| Майданчик очисних споруд , с. Січинці, вул. Шевченка №2в | | | |
| 1 | Заміна насосного обладнання та завершення робіт по реконструкції | 12.2019. | « БК Поділля – Трансбуд » |
| 2 | Провести поточний ремонт в приміщеннях , фарбування блоку ємностей | 08.2019. | Майстер КП |
| КНС № 5 | | | |
| 1 | Провести поточний ремонт будівлі КНС | 05.2019. | Майстер КП |
| КНС № 1 | | | |
| 1 | Реалізувати проект реконструкції каналізаційної напірної та самоплинної ділянки мережі | 09.2019. | Головний інженер КП |
| КНС № 2 | | | |
| 1 | Реалізація проекту будівництва напірного каналізаційного колектора по вулиці Партизанській , Робочій,Шевченко від КНС № 2 до перехрестя вулиці Гагаріна з влаштуванням гасильного колодязя та проведення реконструкції КНС № 2 | 12.2019. | Головний інженер КП |
| КНС № 3 | | | |
| 1 | Виконати роботи з поточного ремонту всередині станції | 09.2019. | Майстер КП |
| 2 | Прокласти трубопровід для аварійного скиду води з підземної частини КНС при повенях і паводках | 09.2019. | Майстер КП |
| КНС № 4 | | | |
| 1 | Виконати роботи по покрівлі на будівлях КНС та ЗТП | 09.2019. | Майстер КП |
| КНС – ( лікарняна ) адреса Горького 7 | | | |
| 1 | Реалізувати проект по реконструкції самоплинної ділянки каналізаційної мережі до КНС № 3 | 10.2019. | Головний інженер КП |
| Вуличні водопровідні мережі міста Дунаївці | | | |
| 1 | Завершити прокладання вуличного водопроводу по вулицях Сагайдачного , Богуна , Гонти | 08.2019. | Головний інженер КП |
| 2 | Очистити оглядові колодязі , провести їх ремонт з встановленням відсутніх люків . | 09.2019. | Головний інженер КП |
| Водопровідна мережа село Воробіївка | | | |
| 1 | Провести ремонт насосної станції з заміною конструкцій з дерева , столярних виробів | 10.2019. | Майстер КП |
| Водопровідна мережа село Ганівка | | | |
| 1 | Провести ремонт насосної станції з заміною покрівлі , підлоги | 10.2019. | Майстер КП |
| Водопровідна мережа село Миньківці | | | |
| 1 | Провести ремонт насосної станції з заміною конструкцій з дерева , підлоги та електричного обладнання | 10.2019. | Майстер КП |
| Водопровідна мережа село Гута - Яцковецька | | | |
| 1 | Ремонт перекриття свердловини . Ремонт огорожі санітарної зони . | 10.2019. | Майстер КП |
| Водопровідна мережа село Рахнівка | | | |
| 1 | Ремонт водонапірної башти . Замовити проектну документацію на відновлення артезіанської свердловини та виконання робіт по облаштуванню артезіанської свердловини . | 10.2019. | Головний інженер КП |
| Водопровідна мережа село Голозубинці | | | |
| 1 | Ремонт приміщення каптажного джерела з заміною покрівлі . | 10.2019. | Майстер КП |
| 2 | Замовлення проектної документації на реконструкцію аварійних мереж . | 12.2019. | Головний інженер КП |
| Водопровідна мережа село Лисець | | | |
| 1 | Завершення реконструкції водопровідних мереж | 12.2019. | Головний інженер КП |
| Водопровідна мережа село Залісці | | | |
| 1 | Завершити роботи з проекту по водопостачанні села | 12.2019. | Головний інженер КП |
| ВНС місто Дунаївці | | | |
| 1 | Замінити столярні вироби , відремонтувати підлогу та утеплити стелю в лабораторії | 10.2019. | Майстер КП |
| 2 | Виконати ремонт шиферної покрівлі на складському приміщенні | 10.2019. | Майстер КП |
| 3 | Огорожу 1 – го поясу зони санітарної охорони водозабору виконати радіусом 50 м. від краю каптажу відповідного проекту ЗСО | 10.2019. | Майстер КП |
| Водопровідна мережа село Мушкутинці | | | |
| 1 | Завершити облаштування огорожі насосної станції | 10.2019. | Майстер КП |
| Водопровідна мережа село Пільний Мукарів | | | |
| 1 | Замовити проектну документацію на водопостачання села | 09.2019. | Головний інженер КП |
| Водопровідна мережа село Городиска | | | |
| 1 | Замовити проектну документацію на водопостачання села | 09.2019. | Головний інженер КП |
| Теплопостачання (м. Дунаївці) | | | |
| Котельня по вулиці Франца Лендера 53 | | | |
| 1 | Провести промивання , випробування котлоагрегатів ДКВР – 4 – 13 – 3 шт. | 7,2019 | Начальник цеха виробництва |
| 2 | Ремонт обмурівок котлів ДКВР – 4 – 13 | 7,2019 | Начальник цеха виробництва |
| 3 | Провести технічне обслуговування та ремонт димососів , вентиляторів , насосних агрегатів , електрообладнання | 6,2019 | Начальник цеха виробництва |
| 4 | Виконати технічне обслуговування та ремонт обладнання ХВО , солерозчинників . | 4,2019 | Начальник цеха виробництва |
| 5 | Ремонт та обслуговування газового господарства | 5,2019 | Начальник цеха виробництва |
| 6 | Провести шурфування теплових мереж з метою зв’язування ступеня корозійного пошкодження трубопроводів | 4,2019 | Начальник цеха виробництва |
| 7 | Поновити теплоізоляцію систем теплопостачання , трубопроводів , ремонт запірної арматури . Ремонт ізоляції стиків повітряної мережі | 5,2019 | Начальник цеха виробництва |
| 8 | Провести ремонт , промивання , гідравлічні випробування на щільність теплових мереж військового містечка. | 4,2019 | Начальник цеха виробництва |
| 9 | Ремонт вікон будівлі котельні . | 8,2019 | Начальник , головний інженер |
| 10 | Провести реконструкцію теплової мережі по вулиці Київська 28 | 7,2019 | Головний інженер ; Начальник цеху виробництва |
| 11 | Провести заготовку пелет для проведення опалювального періоду 2019 – 2020 рр. | 04.- 09.2019 | Начальник ; головний бухгалтер |
| Котельня село Мушкутинці | | | |
| 1 | Провести гідравлічне випробування теплових мереж до школи та дитячого садка | 4,2019 | Начальник цеха |
| 2 | Повірка приладів КВП і А | 5,2019 | Начальник цеха ; головний інженер |
| 3 | Технічне обслуговування електрообладнання , газового обладнання , приладів КВП , обладнання ХВО , насосів та запірної арматури | 6,2019 | Начальник цеха |
| 4 | Провести ремонт покрівлі будівлі котельні | 8,2019 | Начальник цеха виробництва ; головний інженер |
| Котельня по вулиці Горького 1 А місто Дунаївці | | | |
| 1 | Провести шурфування теплових мереж з метою з’ясування ступеня корозійного пошкодження трубопроводів | 4,2019 | Начальник цеха виробництва |
| 2 | Провести ремонт , промивання , гідравлічні випробування на щільність теплових мереж | 5,2019 | Начальник цеха виробництва |
| 3 | Поновити теплоізоляцію систем водопостачання трубопроводів | 5,2019 | Начальник цеха виробництва |
| 4 | Провести промивання , випробування котлоагрегатів КВГ – 7,56 – 150 № 1 | 6,2019 | Начальник цеха виробництва |
| 5 | Чистка газоходів та боровів | 6,2019 | Начальник цеха виробництва |
| 6 | Технічне обслуговування димососів № 1 та вентиляторів | 8,2019 | Начальник цеха виробництва |
| 7 | Провести технічне обслуговування насосних агрегатів . Ремонт котлового насоса № 2 | 8,2019 | Начальник цеха виробництва ; енергетик |
| 8 | Ремонт та технічного обслуговування ХВО та солерозчинника | 5,2019 | Начальник цеха виробництва |
| 9 | Провести ремонт та технічне обслуговування газового обладнання котельні | 8,2019 | Начальник цеха виробництва |
| 10 | Фарбування зовнішнього газопроводу до котельні | 8,2019 | Головний інженер |
| 11 | Ремонт та заміна запірної арматури по всіх ділянках тепломереж , котельні | 5,2019 | Начальник цеха виробництва |
| 12 | Замінити вхідні двері в приміщення котельні на металеві , виготовити та встановити двері в склад для пелет | 8,2019 | Начальник цеха виробництва |
| 13 | Заготовка дров для проведення опалювального періоду | 04. – 09.2019 | Начальник ; головний бухгалтер |
| Котельня по вулиці Богдана Хмельницького 23 місто Дунаївці | | | |
| 1 | Провести промивання , гідравлічні випробування на щільність теплової мережі | 4,2019 | Начальник цеха виробництва |
| 2 | Повірка приладів КВП і А та газового лічильника | 5,2019 | Начальник цеха виробництва |
| 3 | Виконати ремонт приміщення котельні | 7,2019 | Начальник цеха виробництва |
| 4 | Технічне обслуговування насосного обладнання , приладів КВП , газового обладнання , електрообладнання обладнання ХВО та запірної арматури | 9,2019 | Начальник цеха виробництва |

Керуюча справами

виконавчого комітету Г. Панасевич

****

**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

19 березня 2019 р.Дунаївці №43

Про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування на території Дунаєвецької міської ради

На підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Закону України "Про автомобільний транспорт", постанов Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування", від 18 лютого 1997 року № 176 "Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту", наказу Міністерства інфраструктури України від 15.07.2013 № 480 «Про затвердження Порядку організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом», враховуючи рішення виконавчого комітету від 17.10.2018р. №171 «Про затвердження протокольного рішення», виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Оголосити конкурс на перевезення пасажирів на маршрутах загального користування на території Дунаєвецької міської ради (додаток).

2. Оприлюднити оголошення про проведення конкурсу в газеті «Дунаєвецький вісник».

3. 25.04.2019 року провести конкурси на перевезення пасажирів на маршрутах загального користування на території Дунаєвецької міської ради.

4.Тимчасово, до проведення конкурсу на перевезення пасажирів на маршрутах загального користування на території Дунаєвецької міської ради, на маршрутах загального користування №3 «Автобусна станція-Мушкутинці», № 0626 «Дунаївці – Млаки – Яцківці» призначити перевізником Товариство з обмеженою відповідальністю «Дімідов».

5. Затвердити графіки руху на маршрутах загального користування на території Дунаєвецької міської ради №3 «Автобусна станція-Мушкутинці», № 0626 «Дунаївці – Млаки – Яцківці», що додаються.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Яценко С.М.

Міський голова В.Заяць

Додаток

до рішення виконавчого комітету

19.03.2019 р. №43

**ДО УВАГИ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ!**

**Виконавчий комітет Дунаєвецької міської ради (організатор конкурсу) оголошує конкурс на право здійснення перевезення пасажирів в**

**звичайному режимі руху на автобусних маршрутах загального користування, а також умови його проведення:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | номер маршруту, | Найменування кінцевих зупинок | к-сть оборотних рейсів | Режим  роботи | Періодичність здійснення перевезень | Час відправлення з початкових пунктів | к-сть автобусів |
| 1. 1 | 1 | Автобусна станція-р. Тернавка | 2 | звичайний | Щоденно | 6-25  10-55 | 1 |
|  | 2 | Автобусна станція-вул. Островського | 1 | звичайний | Щоденно | 7-26 | 1 |
|  | 3 | Автобусна станція-вул. Островського |  | звичайний | Щоденно | 6-45, 8-00,  10-00, 12-00  17-20 |  |
|  | 0608 | Дунаївці – Велика Кужелова | 1 | звичайний | Щоденно | 7-00 | 1 |
|  | 0628 | Дунаївці –Сокілець | 2 | звичайний | Чт. та Нд. | 5-40  14-10 | 1 |
|  | 0624 | Дунаївці - Воробіївка | 2 | звичайний | Щоденно | 7-00  12-00 | 1 |
|  | 0633 | Дунаївці – Дем҆янківці - Гігчична | 2 | звичайний | Вт. та Нд. | 8-40  14-20 | 1 |
|  | 0607 | Дунаївці – Сивороги – Городиска | 2 | звичайний | Вт. та Нд. | 5-00  11-30 | 1 |
|  | 0610 | Дунаївці - Кривчик | 1 | звичайний | Щоденно | 7-00 | 1 |
|  | 0613 | Дунаївці - Панасівка | 1 | звичайний | Щоденно | 7-30 | 1 |
| 1. 10 | 0629 | Дунаївці – Ганівка – Пільний Мукарів | 2 | звичайний | Щоденно | 7-00  14-00 | 1 |
|  | 0653 | Дунаївці – Мала Побіянка - Притулівка | 2 | звичайний | Щоденно, крім Чт., Сб. та Нд. | 5-20  10-45 | 1 |
|  | 0604 | Дунаївці – Голозубинці - Рачинці | 2 | звичайний | Щоденно, крім Сб., та Нд. | 6-50  8-05 | 1 |
|  | 0658 | Дунаївці - Січенці | 1 | звичайний | Щоденно, крім Ср., та Нд. | 7-20 | 1 |
|  | 0631 | Дунаївці - Зеленче | 1 | звичайний | Щоденно, крім Сб., та Нд. | 9-40 | 1 |
|  | 0629 | Дунаївці - Чаньків | 2 | звичайний | Щоденно | 7-10  13-00 | 1 |
|  | 0639 | Дунаївці – Великий Жванчик –  Чимбарівка | 2 | звичайний | Щод., крім Сб., Нд., Вт. | 7-05  12-40 | 1 |
| 1. 5. | 0615 | Дунаївці – Ярова Слобідка | 2 | звичайний | Вт., Чт. та Нд. | 5-30  13-05 | 1 |
|  | 0626 | Дунаївці – Млаки - Яцківці | 2 | звичайний | Вт., Чт., та Нд. | 5-50  12-30 | 1 |

Конкурс на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування проводиться відповідно до статті 43 Закону України "Про автомобільний транспорт" зі змінами та "Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. № 1081 зі змінами (далі Порядок)

Засідання конкурсного комітету відбудеться 25.04.2019 року за адресою: м. Дунаївці, вул. Шевченка, 50, конференц зал. Початок роботи о 10.00 год.

Перелік необхідних документів на конкурс, бланки заяв і анкет, інформацію з питань щодо умов до об'єктів конкурсу можна отримати в виконавчому комітеті міської ради

(організатор), адреса: м. Дунаївці, вул. Шевченка, 50, тел.(факс) 3-12-95, режим роботи з 8.00 до 17.15, електрона пошта dunorg@i.ua

Плата за участь у конкурсі не вноситься.

Натомість, зазначаємо про необхідність подання до конверту з позначкою №1, який містить документи для участі в конкурсі, довідки довільної форми з інформацією про те, що перевізником-претендентом (вказати найменування перевізника) не вносилась плата за участь у конкурсі у зв'язку з відсутністю такої вимоги в оголошенні виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради про проведення конкурсу, розміщеному у газеті "Дунаєвецький вісник ".

Документи на участь в конкурсі подаються організатору конкурсу ( м. Дунаївці, вул. Шевченка, 50 виконавчий комітет міської ради) у 2-х закритих конвертах з позначкою №1 та №2. На конвертах вказуються дата проведення конкурсу по оголошенню, назва та адреса претендента. В конверті №1 подаються документи, що додаються до заяви, в конверті №2 – інформація про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент (заява).

Кінцевий термін подачі документів 12.04.2019 року.

На маршрутах протяжністю до 150 км допускається використання автобусів категорії М2 (повна маса до 5т) класу А, В та категорії М3 (повна маса більше 5т) класу А,В,ІІ,ІІІ.

Для перевізників, які претендують на кілька об'єктів конкурсу, кількість конкурсу, кількість резервних автобусів визначається згідно п. 12 Порядку.

У разі коли учасники конкурсу набрали однакову кількість балів, перевага надається перевізнику-преденденту, який пропонує транспортний засіб, пристосований для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Керуюча справами

виконавчого комітету Г. Панасевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

від 19.02.2019 р. № 43

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Графік** | | | | | | | | |
| **руху на маршруті №3** | | | | | | | | |
| **Автобусна станція - с.Мушкутинці** | | | | | | | | |
| **Прибуття год./хв.** | **Стоянка, хв.** | **Відпра- влення, год./хв** | **Від-стань, км** | **ПУНКТ ЗУПИНКИ** | **Прибуття год/хв.** | **Стоянка, хв.** | **Відпра- влення, год./хв** | **Від-стань, км** |
| 6-40 | 5 | 6-45 | 1,0 | Дунаївці АС | 7,0 | 7-44 | 5 | 7-49 |
| 6-47 | 1 | 6-48 | 1,9 | Військомат | 6,1 | 7-41 | 1 | 7-42 |
| 6-50 | 1 | 6-51 | 2,4 | Кінотеатр | 5,6 | 7-38 | 1 | 7-39 |
| 6-53 | 1 | 6-54 | 2,7 | Пошта | 5,3 | 7-35 | 1 | 7-36 |
| 6-56 | 1 | 6-57 | 3,9 | Електроремонтний завод | 4,1 | 7-32 | 1 | 7-33 |
| 7-01 | 1 | 7-02 | 4,3 | Колгоспна | 3,7 | 7-27 | 1 | 7-28 |
| 7-04 | 1 | 7-05 | 4,6 | Цегельний завод | 3,4 | 7-24 | 1 | 7-25 |
| 7-07 | 1 | 7-08 | 4,8 | Кладовище | 3,2 | 7-21 | 1 | 7-22 |
| **7-12** | **5** |  | **8,0** | **Мушкутинці** | **0** |  |  | **7-17** |
| 7-55 | 5 | 8-00 | 0 | Дунаївці АС | 7,0 | 8-55 |  |  |
| 8-02 | 1 | 8-03 | 0,9 | Військомат | 6,1 | 8-52 | 1 | 8-53 |
| 8-05 | 1 | 8-06 | 1,4 | Кінотеатр | 5,6 | 8-49 | 1 | 8-50 |
| 8-08 | 1 | 8-09 | 1,7 | Пошта | 5,3 | 8-46 | 1 | 8-47 |
| 8-11 | 1 | 8-12 | 2,9 | Електроремонтний завод | 4,1 | 8-43 | 1 | 8-44 |
| 8-15 | 1 | 8-16 | 3,3 | Колгоспна | 3,7 | 8-38 | 1 | 8-39 |
| 8-19 | 1 | 8-20 | 3,6 | Цегельний завод | 3,4 | 8-35 | 1 | 8-36 |
| 8-21 | 1 | 8-22 | 3,8 | Кладовище | 3,2 | 8-33 | 1 | 8-34 |
| **8-25** | **5** |  | **7,0** | **Мушкутинці** | **0** |  |  | **8-30** |
| 9-55 | 5 | 10-00 | 0 | Дунаївці АС | 7,0 | 10-55 |  |  |
| 10-02 | 1 | 10-03 | 0,9 | Військомат | 6,1 | 10-52 | 1 | 10-53 |
| 10-05 | 1 | 10-06 | 1,4 | Кінотеатр | 5,6 | 10-49 | 1 | 10-50 |
| 10-08 | 1 | 10-09 | 1,7 | Пошта | 5,3 | 10-46 | 1 | 10-47 |
| 10-11 | 1 | 10-12 | 2,9 | Електроремонтний завод | 4,1 | 10-43 | 1 | 10-44 |
| 10-16 | 1 | 10-17 | 3,3 | Колгоспна | 3,7 | 10-38 | 1 | 10-39 |
| 10-19 | 1 | 10-20 | 3,6 | Цегельний завод | 3,4 | 10-35 | 1 | 10-36 |
| 10-21 | 1 | 10-22 | 3,8 | Кладовище | 3,2 | 10-33 | 1 | 10-34 |
| **10-25** | **5** |  | **7,0** | **Мушкутинці** | **0** |  |  | **10-30** |
| 11-55 | 5 | 12-00 | 0 | Дунаївці АС | 7,0 | 12-55 |  |  |
| 12-02 | 1 | 12-03 | 0,9 | Військомат | 6,1 | 12-52 | 1 | 12-53 |
| 12-05 | 1 | 12-06 | 1,4 | Кінотеатр | 5,6 | 12-49 | 1 | 12-50 |
| 12-08 | 1 | 12-09 | 1,7 | Пошта | 5,3 | 12-46 | 1 | 12-47 |
| 12-11 | 1 | 12-12 | 2,9 | Електроремонтний завод | 4,1 | 12-43 | 1 | 12-44 |
| 12-16 | 1 | 12-17 | 3,3 | Колгоспна | 3,7 | 12-38 | 1 | 12-39 |
| 12-19 | 1 | 12-20 | 3,6 | Цегельний завод | 3,4 | 12-35 | 1 | 12-36 |
| 12-21 | 1 | 12-22 | 3,8 | Кладовище | 3,2 | 12-33 | 1 | 12-34 |
| **12-25** | **5** |  | **7,0** | **Мушкутинці** | **0** |  |  | **12-30** |
| 17-15 | 5 | 17-20 | 0 | Дунаївці АС | 7,0 | 18-15 |  |  |
| 17-22 | 1 | 17-23 | 0,9 | Військомат | 6,1 | 18-12 | 1 | 18-13 |
| 17-25 | 1 | 17-26 | 1,4 | Кінотеатр | 5,6 | 18-09 | 1 | 18-10 |
| 17-28 | 1 | 17-29 | 1,7 | Пошта | 5,3 | 18-06 | 1 | 18-07 |
| 17-31 | 1 | 17-32 | 2,9 | Електроремонтний завод | 4,1 | 18-03 | 1 | 18-04 |
| 17-36 | 1 | 17-37 | 3,3 | Колгоспна | 3,7 | 17-58 | 1 | 17-59 |
| 17-39 | 1 | 17-40 | 3,6 | Цегельний завод | 3,4 | 17-56 | 1 | 17-57 |
| 17-41 | 1 | 17-42 | 3,8 | Кладовище | 3,2 | 17-53 | 1 | 17-54 |
| **17-45** | **5** |  | **7,0** | **Мушкутинці** | **0** |  |  | **17-50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Графік** | | | | | | | | |
| **руху на маршруті №0626: Дунаївці-Млаки-Яцьківці** | | | | | | | | |
| **Прибуття год.хв.** | **Стоянка, хв.** | **Відпра- влення, год.хв** | **Відстань, км** | **ПУНКТ ЗУПИНКИ** | **Відстань, км** | **Прибуття год.хв.** | **Стоянка, хв.** | **Відпра- влення, год.хв** |
|  |  | **6-00** | **0** | **Дунаївці АС** | **34** | **7-25** |  |  |
| 6-09 | 1 | 6-10 | 7 | пер.Воробіївка | 27 | 7-14 | 1 | 7-15 |
| 6-14 | 1 | 6-15 | 12 | Рахнівка | 22 | 7-09 | 1 | 7-10 |
| 6-19 | 1 | 6-20 | 14 | Кривчик | 20 | 7-04 | 1 | 7-05 |
| 6-24 | 1 | 6-25 | 19 | Дубинка | 15 | 6-59 | 1 | 7-00 |
| - | - | - | - | Гута-Яцковецька | 13 | 6-54 | 1 | 6-55 |
| - | - | - | - | Яцьківці | 8 | 6-49 | 1 | 6-50 |
| 6-29 | 1 | 6-30 | 22 | Ксаверівка | 4 | 6-44 | 1 | 6-45 |
| **6-35** |  |  | **26** | **Млаки** | **0** |  |  | **6-40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **12-30** | **0** | **Дунаївці АС** | **34** | **13-55** |  |  |
| 12-39 | 1 | 12-40 | 7 | пер.Воробіївка | 27 | 13-44 | 1 | 13-45 |
| 12-44 | 1 | 12-45 | 12 | Рахнівка | 22 | 13-39 | 1 | 13-40 |
| 12-49 | 1 | 12-50 | 14 | Кривчик | 20 | 13-34 | 1 | 13-35 |
| 12-54 | 1 | 12-55 | 19 | Дубинка | 15 | 13-29 | 1 | 13-30 |
| - | - | - |  | Гута-Яцковецька | 13 | 12-24 | 1 | 13-25 |
| - | - | - |  | Яцьківці | 8 | 13-19 | 1 | 13-20 |
| 12-59 | 1 | 13-00 | 22 | Ксаверівка | 4 | 13-14 | 1 | 13-15 |
| **13-05** |  |  | **26** | **Млаки** | **0** |  |  | **13-10** |
| Рейси виконуються : у вівторок, четвер та неділю. | | | | | | | | |

Керуюча справами

виконавчого комітету Г. Панасевич

****

**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

19 березня 2019 р.Дунаївці №44

Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження програми підтримки місцевих ініціатив та громадських організацій – переможців міжнародних, національних, регіональних грантових програм на 2019-2020 роки»

На підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою співфінансування та підтримки місцевих ініціатив і громадських організацій – переможців міжнародних, національних, регіональних грантових програм, які спрямовані на активізацію громадського сектору, розвиток навиків самоорганізації населення, залучення додаткових ресурсів для спільного вирішення соціальних та економічних проблем громади, покращення благоустрою населених пунктів та вирішення нагальних проблем, виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Погодити проект рішення міської ради «Про затвердження програми підтримки місцевих ініціатив та громадських організацій – переможців міжнародних, національних, регіональних грантових програм на 2019-2020» роки (далі – Програма) (додається).

2. Заступнику голови з питань діяльності виконавчих органів ради Слюсарчик Н.О. винести проект рішення на розгляд сесії міської ради.

Міський голова В.Заяць

Додаток

Погоджено

рішення виконавчого комітету

19. 03. 2019 р. №44

**ПРОГРАМА**

**підтримки місцевих ініціатив та громадських організацій – переможців міжнародних, національних, регіональних грантових програм на 2019-2020 роки**

**1. Загальні положення**

1.1. Програма підтримки місцевих ініціатив та громадських організацій – переможців міжнародних, національних, регіональних грантових програм на 2019-2020 роки розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного Кодексу України.

1.2. Програма спрямована на активізацію діяльності громадських організацій населених пунктів Дунаєвецької об’єднаної територіальної громади, мобілізацію місцевих ресурсів задля покращення умов життя та підвищення рівня участі ініціативних груп у вирішенні проблем громади.

1.3. Основні терміни, що використовуються:

**Фінансова підтримка** (Грант) – цільова фінансова допомога, що надається з місцевого бюджету для виконання проекту, затвердженого в установленому цією Програмою порядку.

**Міні-проект** – комплекс взаємозв’язаних у просторі та часі заходів організаційного, економічно-фінансового та іншого характеру, спрямованих на вирішення певної проблеми і розроблений силами ініціативної групи громади.

**Учасники Програми** – органи місцевого самоврядування, громадські неприбуткові організації, які поширюють свою діяльність на території населених пунктів Дунаєвецької об’єднаної територіальної громади.

**2. Мета, завдання Програми**

2.1.   Метою програми є підтримка ініціатив жителів громади і громадських організацій спрямованих на активізацію громадського сектору, розвиток навиків самоорганізації населення, залучення додаткових ресурсів для спільного вирішення соціальних та економічних проблем громади, покращення благоустрою населених пунктів та вирішення нагальних проблем.

2.2.   Завдання Програми:

- підтримувати та розвивати ініціативи громадян щодо участі у покращенні якості життя громади;

- розширити можливості для жителів громади із залучення ресурсів для розвитку соціальної інфраструктури;

- об’єднати наявні ресурси місцевого самоврядування та громадськості населених пунктів для вирішення актуальних проблем мешканців;

- підтримувати та розвивати суспільно корисну діяльність старостинських округів Дунаєвецької об’єднаної територіальної громади;

- сприяння розвитку громадянського суспільства;

- стимулювати діяльність громадських організацій, органів самоорганізації населення та ініціативних груп у населених пунктах громади на виконання окремих завдань місцевого самоврядування та державної влади.

**3. Пріоритетні напрямки Програми**

3.1. Освіта, культура та спорт, охорона здоров’я;

3.2. Молодіжне дозвілля та дитяче виховання;

3.3. Збереження культурних традицій та патріотичне виховання;

3.4. Благоустрій територій;

3.5. Освітлення вулиць;

3.6. Енергозберігаючі заходи;

3.7. Екологія;

3.8. Підтримка малого бізнесу (розвиток сільськогосподарських кооперативів);

3.9. Співфінансування проектів громад, що отримали фінансування від міжнародних, національних, регіональних інституцій, міжнародних фінансових організацій.

**4. Напрями реалізації та фінансування Програми**

4.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

4.2.  Для реалізації Програми з міського бюджету виділяються кошти, які спрямовуються на співфінансування проектів місцевих ініціатив та громадських організацій громади, що отримали фінансову підтримку від міжнародної, національної, регіональної грантової програми.

4.3. Рішення про виділення співфінансування в рамках Програми приймається сесією міської ради.

4.4. У разі подання заявки на фінансування проекту, що підтриманий міжнародною, національною, регіональною  грантовою програмою Учасник Програми подає наступні документи:

- копію затвердженого проекту;

- копію затвердженого кошторису;

- лист-підтвердження про підтримку фінансування проекту з боку міжнародної, національної, регіональної грантової програми.

При умові, якщо заявником на співфінансування виступає громадська організація, до виконавчого комітету сільської ради подаються копії наступних документів:

- свідоцтво про реєстрацію в органах юстиції;

- свідоцтво про державну реєстрацію;

- статут (Положення);

- копія паспорта керівника організації;

- документ, що підтверджує повноваження особи, що представляє Конкурсанта.

4.6. Учасники Програми несуть відповідальність за достовірність інформації, що подається.

4.8. Фінансування Програми для громадських організацій може здійснюватися шляхом перерахування коштів на рахунок громадської організації, відкритий в органах Державного казначейства, за умови набуття організацією статусу отримувача бюджетних коштів.

4.9. Після реалізації проекту, товарно-матеріальні цінності, що придбані за кошти місцевого бюджету передаються на баланс органу місцевого самоврядування, на території якого здійснено заходи.

Керуюча справами

виконавчого комітету Г. Панасевич

****

**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

19 березня 2019 р.Дунаївці №45

Про видалення зелених насаджень

Відповідно до підпункту 7а статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006р. №1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Гольфстрім», відповідно до проектно-кошторисної документації по об’єкту «Розчистка русла річки Ушиця село Миньківці Дунаєвецького району Хмельницької області», згідно актів обстеження зелених насаджень що підлягають видаленню, погоджених Державною екологічною інспекцією в Хмельницькій області, виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Надати дозвіл підрядній організації ТОВ «Гольфстрім» на видалення зелених насаджень згідно актів обстеження зелених насаджень.
2. Відділу житлово-комунального господарства та благоустрою апарату виконавчого комітету видати ордер на видалення зелених насаджень за адресою згідно акту обстеження зелених насаджень.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Яценко С.М.

Міський голова В.Заяць

****

**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

19 березня 2019 р.Дунаївці №46

Про затвердження плану роботи виконавчого комітету на ІІ квартал 2019 року

Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

Затвердити план роботи виконавчого комітету міської ради на ІІ квартал 2019 року (додається).

Міський голова В. Заяць

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

19.03. 2019 р. №46

ПЛАН РОБОТИ

виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради

на ІІ квартал 2019 року

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Зміст роботи | Засідання виконкому | | Виконавці | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| І. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ | | | | | |
|  | Про заходи з організації оздоровлення і відпочинку дітей влітку 2019 року | квітень | | Начальник управ-ління освіти, молоді та спорту, директора: КУ ДМР «Дунаєвець-кий міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», КУ ДМР «Дунаєвецька дитячо-юнацька спортивна школа» заступник голови з питань викона-вчих органів ради Слюсарчик Н.О. | |
|  | Звіт про пропозиції заяви і скарги, що надійшли до виконавчого комітету за І квартал 2019 року | квітень | | керуюча справами виконавчого комітету | |
|  | Звіт про виконання плану роботи виконавчого комітету за І квартал 2019 року | квітень | | керуюча справами виконавчого комітету | |
|  | Проведення щорічної Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» на території громади | квітень | | Заступник місько-го голови з питань діяльності викона-вчих органів ради Яценко С.М. | |
|  | Про підсумки виконання міського бюджету за І квартал 2019 року | травень | | Начальник фінансового управління | |
|  | Про роботу комунальної установи Дунаєвецької міської ради «Територіальний центр соціального обслуговування» | травень | | Директор КУ ДМР «Територіальний центр соціального обслуговування» Драпатий В.В., заступник голови з питань виконавчих органів ради Слюсарчик Н.О. | |
|  | Звіт про роботу громадського формування з охорони громадського порядку на території міської ради | червень | | Севастьянов М.М., Заступник місько-го голови з питань діяльності викона-вчих органів ради Яценко С.М., | |
|  | Про роботу комунального закладу Дунаєвецької міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» | червень | | Головний лікар комунального закладу Дунаєве-цької міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Музика Л. М., заступник голови з питань викона-вчих органів ради Слюсарчик Н.О. | |
| ІІ.Підготовка проектів рішень виконавчого комітету міської ради | | | | | |
| III.Підготовка проектів розпоряджень міського голови | | | | | |
|  | З основної діяльності | Протягом кварталу | | Відповідно до розподілу обов’язків | |
|  | З особового складу | Протягом кварталу | | Відповідно до розподілу обов’язків | |
|  | Про надання щорічних відпусток | Протягом кварталу | | Відповідно до розподілу обов’язків | |
|  | Про надання короткострокових відряджень працівникам | Протягом кварталу | | Відповідно до розподілу обов’язків | |
| ІV.ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА | | | | | |
|  | Проведення засідань постійно діючих комісій | По потребі | | Відповідальні працівники | |
|  | Підготовка до засідань сесій міської ради | Постійно | | Відповідальні працівники | |
|  | Підготовка до засідань виконавчого комітету міської ради | Постійно | | Відповідальні працівники | |
| V. НАРАДИ, УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ | | | | | |
|  | Наради міського голови з заступниками, керівниками комунальних підприємств, установ | Що понеділка | | Заступники міського голови | |
|  | Апаратна нарада | Перший та четвертий вівторок місяця | | Керуюча справами виконавчого комітету | |
|  | Проведення нарад | Постійно | | Відповідальні працівники | |
| VІ. УЧАСТЬ У ПІДГОТОВЦІ ТА ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ, УРОЧИСТОСТЕЙ, ВИСТАВОК тощо, відповідно до КАЛЕНДАРНИХ ДЕРЖАВНИХ та ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ УКРАЇНИ у другому кварталі 2019 році, відзначення ювілейних дат громадян ОТГ за активну громадську позицію та професійну діяльність | | | | | |
|  | День довкілля | | 16 квітня | |  |
|  | День пам’яті Чорнобильської трагедії | | 26 квітня | |  |
|  | День матері | | 8 травня | |  |
|  | День пам’яті та примирення | | 8 травня | |  |
|  | День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні | | 9 травня | |  |
|  | Міжнародний день сім’ї | | 15 травня | |  |
|  | День Європи | | 21 травня | |  |
|  | День пам’яті жертв політичних репресій | | 22 травня | |  |
|  | День села Голозубинці | | 25 травня | |  |
|  | День села Мала Побіянка | | 25 травня | |  |
|  | Міжнародний день захисту дітей | | 1 червня | |  |
|  | День журналіста | | 6 червня | |  |
|  | День села Нестерівці (Зелені свята) | | 16 червня | |  |
|  | День села Рачинці (Зелені свята) | | 16 червня | |  |
|  | День села Велика Кужелева (Зелені свята) | | 16 червня | |  |
|  | День медичного працівника | | третя неділя червня (19 червня) | |  |
|  | День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні | | 22 червня | |  |
|  | День державної служби | | 23 червня | |  |
|  | День Конституції України | | 28 червня | |  |
|  | День молоді | | 30 червня | |  |

Керуюча справами

виконавчого комітету Г. Панасевич

****

**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

19 березня 2019 р.Дунаївці №47

Про продовження дозволу на встановлення тимчасової споруди м.Дунаївці по вул.Шевченка (район житлового будинку №115)

Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради №59 від 19.04.2018 р. «Про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди м.Дунаївці по вул.Шевченка (район житлового будинку №115)», керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Рейтаровського Юрія Анатолійовича про продовження дозволу на встановлення тимчасової споруди (торгівельного павільйону) по вул.Шевченка (район житлового будинку №115) в м.Дунаївці Хмельницької області, виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Продовжити дозвіл на встановлення тимчасової споруди в м. Дунаївці по вул.Шевченка (район житлового будинку №115) відповідно до затвердженої комплексної схеми розташування тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності:

- фізичній особі-підприємцю Рейтаровському Юрію Анатолійовичу – тимчасова споруда (торгівельний павільйон).

2. Термін продовження дозволу на встановлення тимчасової споруди в м. Дунаївці по вул.Шевченка (район житлового будинку №115) – 5 років.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Яценка С.М.).

Міський голова В.Заяць

****

**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

19 березня 2019 р. Дунаївці №48

Про представлення на присвоєння почесного звання "Мати-героїня"

Відповідно до Закону України "Про державні нагороди України" та Указу Президента України від 21.08.2004 року № 963 "Про присвоєння звання "Мати-героїня" жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятеро і більше дітей", розглянувши заяву гр. Звизди Людмили Станіславівни про представлення її на присвоєння почесного звання "Мати-героїня", виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Рекомендувати на присвоєння почесного звання матері-героїні громадянку Звизду Людмилу Станіславівну, яка проживає по вул. Річна, 9 с.Залісці Дунаєвецького району Хмельницької області, яка народила шестеро дітей та виховала до восьмирічного віку п'ятеро дітей.

2. Клопотати перед Дунаєвецькою РДА щодо присвоєння гр. Звизді Людмилі Станіславівні звання матері-героїні.

Міський голова В.Заяць

****

**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

19 березня 2019 р. Дунаївці №49

Про розгляд заяви гр. Галєти І.О.

Керуючись ст.30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.13 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», ст.33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постановою виконавчого комітету Хмельницької обласної ради народних депутатів та президіуму професійних спілок від 02.01.1985 року № 8 "Про порядок обліку громадян, потребуючих в покращенні житлових умов, і надання їм житлової площі в Хмельницькій області", розглянувши клопотання служби у справах дітей Дунаєвецької райдержадміністрації щодо взяття на квартирний облік дитини, позбавленої батьківського піклування Галєти Іллі Олександровича, 08.09.2001 року народження, враховуючи, що кількість зареєстрованих осіб в будинку житловою площею 35,5 м2 за адресою пров.Громадський, 1 м.Дунаївці становить 5 осіб, виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

Відмовити у взятті на квартирний Галєти Іллі Олександровича, 08.09.2001 року народження, як такого, що потребує поліпшення житлових умов.

Міський голова В.Заяць

****

**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

19 березня 2019 р. Дунаївці №50

Про взяття на квартирний облік

# 

Керуючись ст.33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст.30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши заяву Андрушкевич Альони Сергіївни, 31.03.2001 року народження, про взяття її на квартирний облік як дитину-сироту, виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

Взяти на квартирний облік:

* гр. Андрушкевич Альону Сергіївну, 31.03.2001 року народження, дитину-сироту, як таку, що потребує поліпшення житлових умов.

Міський голова В.Заяць

****

**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

19 березня 2019 р. Дунаївці № 51

Про видачу дубліката

свідоцтва про право власності

Керуючись ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши заяву гр. Чуканової Тетяни Миколаївни про видачу дубліката свідоцтва про право власності (в зв'язку з втратою оригіналу), виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Втрачене свідоцтво про право власності:

- на житловий будинок №7 по вул. Дзержинського, в м. Дунаївці Хмельницької області видане виконкомом Дунаєвецької міської ради 12.07.1988 року на ім'я Чуканової Тетяни Миколаївної, вважати недійсним.

2. Видати:

- дублікат свідоцтва про право власності на житловий будинок №7 по вул. Дзержинського, в м. Дунаївці Хмельницької області взамін втраченого оригіналу на ім'я Чуканової Тетяни Миколаївни (додається).

Міський голова В.Заяць

****

**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

19 березня 2019 р. Дунаївці № 52

Про видачу дубліката

свідоцтва про право власності

Керуючись ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши заяву гр. Сопронюк Світлани Володимирівни про видачу дубліката свідоцтва про право власності (в зв'язку з втратою оригіналу), виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Втрачене свідоцтво про право власності:

- на квартиру №51 по вул. Шевченко, кв. 88 в м. Дунаївці Хмельницької області, видане Дунаєвецькою міською радою 28.02.1994 року на ім'я Доробалюк Володимира Васильовича, Доробалюк Люби Максимівни, Доробалюк Ольги Володимирівни, вважати недійсним.

2. Видати:

- дублікат свідоцтва про право власності на квартиру №51 по вул. Шевченко, кв. 88 , в м. Дунаївці Хмельницької області взамін втраченого оригіналу на ім'я Доробалюк Володимира Васильовича, Доробалюк Люби Максимівни, Доробалюк Ольги Володимирівни (додається).

Міський голова В.Заяць

**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**Р І Ш Е Н Н Я**

19 березня 2019 р. Дунаївці № 53

Про виділення допомоги на

поховання

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 99 "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого", відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 21.01.2016 р. № 3, розглянувши заяву гр. Кобилянської Оксани Дмитрівни, Кирилюк Христини Сергіївни, Комендант Тетяни Іванівни, Севастьянової Наталії Миколаївної, Світлик Олександра Вікторовичапро надання допомоги на поховання їх рідних, виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ :**

Виділити допомогу на поховання за рахунок коштів міського бюджету:

* гр. Кобилянській Оксані Дмитрівні у розмірі 550 грн. ( родичка Шафранська Леся Василівна, померла 20.12.2018 року), с. Руда Гірчичнянська Дунаєвецького району, Хмельницької області;
* гр. Кирилюк Христині Сергіївні у розмірі 550 грн. (батько Мудрик Сергій Анатолійович*,* помер 18.02.2019 року), с. Залісці Дунаєвецького району, Хмельницької області;
* гр. Комендант Тетяні Іванівні у розмірі 550 грн. ( син Комендант Михайло Михайлович,помер 10.02.2019 року), м. Дунаївці, Хмельницької області;
* гр. Севастьяновій Наталії Миколаївні у розмірі 550 грн. ( родич Шелест Петро Петрович,помер 11.02.2019 року), с. Ганнівка Дунаєвецького району, Хмельницької області;
* гр. Світлик Олександру Вікторовичу у розмірі 550 грн. ( сестра Підлісна Валентина Віталіївна,померла 05.02. 2019 року), с. Млаки Дунаєвецького району, Хмельницької області.

Міський голова В.Заяць

**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**Р І Ш Е Н Н Я**

19 березня 2019 р. Дунаївці № 54

Про присвоєння поштової адреси

Керуючись ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши заяву Рапацької Галини Григорівни про присвоєння поштової адреси на житловий будинок по вул. Незалежності, 39 с. Січинці Дунаєвецького району Хмельницької області (стара адреса вул. Незалежності, 37 с. Січинці Дунаєвецького району Хмельницької області), в зв'язку з необхідністю впорядкування нумерації, виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

Присвоїти поштову адресу на:

житловий будинок по вул. Незалежності, 39 с. Січинці Дунаєвецького району Хмельницької області (стара адреса вул. Незалежності, 37 с. Січинці Дунаєвецького району Хмельницької області).

Міський голова В.Заяць

**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**Р І Ш Е Н Н Я**

19 березня 2019 р. Дунаївці № 55

Про присвоєння поштової адреси

Керуючись ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши заяву Петух Володимира Миколайовича про присвоєння поштової адреси на житловий будинок по вул. Суворова 2 м. Дунаївці Хмельницької області (стара адреса вул. Суворова 2 - А м. Дунаївці Хмельницької області), в зв'язку з необхідністю впорядкування нумерації, виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

Присвоїти поштову адресу на:

житловий будинок по вул. Суворова 2 м. Дунаївці Хмельницької області (стара адреса вул. Суворова 2 - А м. Дунаївці Хмельницької області ).

Міський голова В.Заяць