Додаток 3

до Програми

Перелік

об’єктів, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території

Дунаєвецької  міської територіальної громади на 2026-2030 роки

| № п/п | Найменування об’єкта | Найменування протипожежних заходів | Обсяги фінансування за роками (тис. грн.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026, тис. грн. | 2027, тис. грн. | 2028, тис. грн. | 2029, тис. грн. | 2030, тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ЗАКЛАДИ ОСВІТИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради, всього 31 об’єкт (15 закладів ліцеїв/гімназій, 14 закладів дошкільної освіти, 2 заклади позашкілля) | Організація роботи щодо захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 50,0 |
|  |  | Організація роботи щодо проведення у будинках та спорудах замірів опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання | 62,0 | 0 | 80,0 | 0 | 80,0 |
|  |  | Організація роботи щодо обладнання будинків та споруд системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, системами керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо) | 0 | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 0 |
|  |  | Організація роботи щодо виведення на пульти пожежного спостерігання тривожних сповіщень від приладів приймально-контрольних систем протипожежного захисту будинків та споруд | 0 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 |
|  |  | Організація роботи щодо підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту (систем пожежної сигналізації, систем керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо) | 55,0 | 55,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 |
|  |  | Організація роботи щодо забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Організація роботи щодо технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) | 35,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 |
|  |  | Організація роботи щодо обробки у будинках дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 |
|  |  | Організація роботи щодо обладнання будинків та споруд системою внутрішнього протипожежного водопроводу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Організація роботи щодо приведення в працездатний стан (ремонту) системи внутрішнього протипожежного водопроводу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Організація роботи щодо обладнання об’єкту зовнішнім протипожежним водопостачанням | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Організація роботи щодо приведення шляхів евакуації та евакуаційних виходів у відповідність з вимогами нормативних актів у сфері пожежної безпеки | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Організація роботи щодо обладнання будівель та споруд протипожежними перешкодами (протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Організація роботи щодо забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час пожеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього |  | 4285,0 | 217,0 | 1638,0 | 537,0 | 1645,0 | 248,0 |

| № п/п | Найменування об’єкта | Найменування протипожежних заходів | Обсяги фінансування за роками (тис. грн.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026, тис. грн. | 2027, тис. грн. | 2028, тис. грн. | 2029, тис. грн. | 2030, тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Заклади охорони здоров’я, КНП ДМР «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги», КНП ДМР "Дунаєвецька багатопрофільна лікарня", 6 амбулаторій, 23 ФАПи | Організація роботи щодо захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Організація роботи щодо проведення у будинках та спорудах замірів опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання | 58,0 | 0 | 65,0 | 0 | 65,0 |
|  |  | Організація роботи щодо обладнання будинків та споруд системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, системами керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Організація роботи щодо виведення на пульти пожежного спостерігання тривожних сповіщень від приладів приймально-контрольних систем протипожежного захисту будинків та споруд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Організація роботи щодо підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту (систем пожежної сигналізації, систем керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Організація роботи щодо забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Організація роботи щодо технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | Організація роботи щодо обробки у будинках дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Організація роботи щодо обладнання будинків та споруд системою внутрішнього протипожежного водопроводу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Організація роботи щодо приведення в працездатний стан (ремонту) системи внутрішнього протипожежного водопроводу | 0 | 4,0 | 0 | 4,0 | 0 |
|  |  | Організація роботи щодо обладнання об’єкту зовнішнім протипожежним водопостачанням | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Організація роботи щодо приведення шляхів евакуації та евакуаційних виходів у відповідність з вимогами нормативних актів у сфері пожежної безпеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Організація роботи щодо обладнання будівель та споруд протипожежними перешкодами (протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Організація роботи щодо забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час пожеж | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Організація роботи щодо проходження навчання з питань пожежної безпеки посадовими особами, виготовлення планів евакуації та куточків з питань пожежної безпеки | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |
| Всього |  | 391,0 | 98,0 | 49,0 | 100,0 | 44,0 | 100,0 |

| № п/п | Найменування об’єкта | Найменування протипожежних заходів | Обсяги фінансування за роками (тис. грн) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026, тис. грн. | 2027, тис. грн. | 2028, тис. грн. | 2029, тис. грн. | 2030, тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управління культури та туризму Дунаєвецької міської ради (1 міський просвітницький центр, 1 музей, 1 бібліотека, 27 будинків культури/сільський клубів) | Організація роботи щодо захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Організація роботи щодо проведення у будинках та спорудах замірів опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання | 58,0 | 0 | 65,0 | 0 | 65,0 |
|  |  | Організація роботи щодо обладнання будинків та споруд системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, системами керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Організація роботи щодо виведення на пульти пожежного спостерігання тривожних сповіщень від приладів приймально-контрольних систем протипожежного захисту будинків та споруд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Організація роботи щодо підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту (систем пожежної сигналізації, систем керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  |  | Організація роботи щодо забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Організація роботи щодо технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | Організація роботи щодо обробки у будинках дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Організація роботи щодо обладнання будинків та споруд системою внутрішнього протипожежного водопроводу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Організація роботи щодо приведення в працездатний стан (ремонту) системи внутрішнього протипожежного водопроводу | 0 | 4,0 | 0 | 4,0 | 0 |
|  |  | Організація роботи щодо обладнання об’єктів системою зовнішнього протипожежного водопостачання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Організація роботи щодо приведення шляхів евакуації та евакуаційних виходів у відповідність з вимогами нормативних актів у сфері пожежної безпеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Організація роботи щодо обладнання будівель та споруд протипожежними перешкодами (протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Організація роботи щодо забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час пожеж | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Організація роботи щодо проходження навчання з питань пожежної безпеки посадовими особами, виготовлення планів евакуації та куточків з питань пожежної безпеки | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |
|  | Всього | 371,0 | 94,0 | 45,0 | 96,0 | 40,0 | 96,0 |

Секретар міської ради                                                                              Юрій ЧЕКМАН