Додаток

до рішення сімдесят сьомої сесії міської ради VІІІ  скликання від 29.02.2024 р.  № 8-77/2024

Звіт про виконання Плану соціально-економічного розвитку

Дунаєвецької міської територіальної громади за 2023рік

Перелік заходів за напрямком: розвиток підприємництва, регуляторна політика,  надання адміністративних послуг:

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Фактичні видатки, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та їх оприлюднення; відстеження результативності регуляторних актів та оприлюднення звітів про відстеження | Розробники регуляторних актів, відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку | виконано | - | Дотримано принципи прозорості та врахування громадської думки; оцінка стану впровадження регуляторних актів та досягнення ними цілей, задекларованих при їх прийнятті. |
| 2 | Актуалізація інформації щодо здійснення регуляторної діяльності на офіційному сайті Дунаєвецької міської ради | Розробники регуляторних актів, відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку | виконано | - | Дотримано принципи прозорості та врахування громадської думки |
| 3 | Інформування суб’єктів МСП про проведення конкурсів, аукціонів, торгів з продажу вільних об’єктів комунального майна, через засоби масової інформації, інтернет-ресурси тощо | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку, земельний відділ | виконано | - | Забезпечено відкритий доступ суб’єктів підприємництва до переліку об’єктів комунальної власності, що пропонуються для продажу чи передачі в оренду |
| 4 | Створення центру підтримки підприємництва та налагодження його співпраці з усіма зацікавленими сторонами | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку, земельний відділ | Розроблено проєкт | - | Планується реалізувати за рахунок грантових коштів. |
| 5 | Організація та проведення навчань, семінарів, консультацій для суб’єктів малого і середнього підприємництва та зацікавлених жителів громади | Структурні підрозділи міської ради | виконано | - | Надання інформаційно-консультативної підтримки суб’єктам ММСП |

Перелік заходів за напрямком: інвестиційна діяльність, міжнародне співробітництво:

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Фактичні видатки, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Розроблення інвестиційних пропозицій для об’єктів нерухомості та поширення на місцевому, регіональному та національному рівнях з метою залучення інвестицій | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку; структурні підрозділи міської ради | Виконано, в процесі виконання | - | Розроблений розділ «Інвестору», де розміщено інвестиційний профіль громади, який містить перелік інвестиційних пропозицій вільних виробничих площ для розміщення підприємств. Можливе додаткове наповнення інформацією стосовно вільних приміщень (отримання пропозиції від мешканців громади стосовно вільних приміщень) |
| 2 | Оновлення Інвестиційного паспорту Дунаєвецької міської територіальної громади (англійською та українською мовами) | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку; структурні підрозділи міської ради | виконано | - | Розроблений Інвестиційний паспорт Дунаєвецької міської територіальної громади (англійською та українською мовами) |
| 3 | Оперативне реагування на запити від потенційних інвесторів та забезпечення якісного супроводу на усіх етапах реалізації інвестиційного проекту. | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку; структурні підрозділи міської ради | Виконано, в процесі виконання | - | Долучились до порталу релокації бізнесу «Рестарт бізнес ін юа.», розмістили 8 пропозицій для інвесторів. Підключились до телеграм-каналу Хмельницької ОВА з релокації підприємств. Відкриті для консультування зацікавлених осіб та надання необхідної інформації та підтримки. |
| 4 | Участь та представлення інвестиційного потенціалу громади на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку; структурні підрозділи міської ради | В процесі виконання | - | Розширення кола осіб та інституцій, ознайомлених з інвестиційними можливостями громади; промоція громади; реалізація інвестиційних проектів. |
| 5 | Забезпечення співпраці з донорами, міжнародними фінансовими організаціями в напрямку залучення коштів для реалізації проектів розвитку | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку; структурні підрозділи міської ради | В процесі виконання | - | Залучення інвестиційних ресурсів, альтернативних джерел фінансування, реалізація інвестиційних проектів. У 2023 р. реалізовано ряд грантових проєктів, які стосуються проектів розвитку, сюди входять проєкти на підтримку ВПО, ветеранів та мешканців громади. Проєкт Міжнародна організація з міграції (МОМ) за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини надала нашій громаді грант у розмірі 800, 0 тис. грн. на реалізацію проєкту «Створення нового інклюзивного ветеранського, освітнього центру для спільної діяльності з дотриманням гендерної рівності». Від Благодійного фонду «РОКАДА» Хмельницький, проєкт "Light space" - місце інтеграції ВПО. Облаштування приміщення для проведення заходів, тренінгів, навчань, робота із психологом і соціальним працівником. Сума 100,0 тис. грн. У 2024 році буде реалізовано проєкт від Ради Європи «Посилення багаторівневого врядування, демократії». Плануємо створити Центр спільнототворення «Anthill» (Ентіл). Плануємо зробити новий для нашої громади доступний комплексний фізичний простір, де люди з різних соціальних груп матимуть можливість зустрічатися і збиратися разом для спільного проведення дозвілля, розвитку громади, співпраці і всебічної реалізації свого людського потенціалу. |

Перелік заходів за напрямком: управління земельними ресурсами

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Фактичні видатки, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведення земельних аукціонів щодо продажу прав на земельні ділянки комунальної власності | Земельний відділ | виконано | 42,3 | Забезпечено виготовлення 30 документацій із землеустрою з метою реєстрації земельних ділянок в Державному земельному кадастрі та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, з метою подальшого проведення земельних торгів |
| 2 | Проведення інвентаризації земельних ділянок | Земельний відділ | виконано | 67,6 | Замовлено та виготовлено документації із землеустрою щодо оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки на яких розташоване майно комунальної власності, проведено інвентаризацію земельних ділянок водного фонду в м. Дунаївці, здійснено поділ чи об’єднання земельних ділянок комунальної власності з метою продажу на земельних торгах або для подальшої зміни цільового призначення. Також виступлено замовником розроблення 21 документацій із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель запасу сільськогосподарського призначення |
| 3 | Розроблення нормативних грошових оцінок населених пунктів громади | Земельний відділ | виконано | 99,9 | Розроблено 6 документацій з нормативної грошової оцінки населених пунктів с. Великий Жванчик, с. Січинці, с. Рахнівка, с. Заставля, с. Вихрівка, с. Чаньків. |
| 4 | Розроблення документації із землеустрою з метою відчуження об’єктів нерухомого майна | Земельний відділ | виконано | 7 | Виготовлено 2 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності, з метою продажу об’єктів нерухомого майна |
| 5 | Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів громади | Земельний відділ | не виконано | - | Роботи не виконувались |
| 6 | Розроблення документації із землеустрою що відведення земельних ділянок під громадськими кладовищами | Земельний відділ | виконано | 30,8 | Виготовлено 10 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для громадських кладовищ за межами населених пунктів с. Мушкутинці, с. Велика Кужелева, с. Заставля, с. Сокілець, с. Чаньків, с. Мала Кужелівка, с. Миньківці, с. Залісці, с. Нестерівці, с. Воробіївка. |
| 7 | Розроблення документації із землеустрою що відведення земельних ділянок під громадськими пасовищами | Земельний відділ | виконано | 3,1 | Розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою оформлення права комунальної власності на громадське пасовище за межами с. Ганнівка |
| 8 | Розроблення експертних грошових оцінок з метою продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення | Земельний відділ | виконано | 32,5 | Виготовлено 12 експертних грошових оцінок на земельні ділянки несільськогосподарського призначення комунальної власності |
| 9 | Укладання, переукладання та поновлення договорів оренди земель комунальної власності. | Земельний відділ | виконано | - | Укладено 111 договорів оренди на земельні ділянки комунальної власності |
| 10 | Розроблення пропозицій щодо встановлення ставок земельного податку | Земельний відділ | не виконано | - | Ставки земельного податку у 2023 році не переглядались |
| 11 | Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення фермерського господарства (право постійного користування) | Земельний відділ | виконано | - | Укладено 8 договорів купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення які перебували у постійному користуванні для ведення фермерського (селянського) господарства |

Перелік заходів за напрямком: містобудування, архітектура

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Фактичні видатки, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Розроблення топографічної карти на територію громади для можливості розроблення комплексного плану просторового розвитку | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального майна, благоустрою та цивільного захисту ДМР | Не виконано | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 2 | Розроблення Комплексного плану просторового розвитку | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального майна, благоустрою та цивільного захисту ДМР | Не виконано | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 3 | Розроблення детальних планів територій | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального майна, благоустрою та цивільного захисту ДМР | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 4 | Розроблення геопорталу містобудівного кадастру | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального майна, благоустрою та цивільного захисту ДМР | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 5 | Встановлення нових конструкцій зовнішньої реклами на території громади | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального майна, благоустрою та цивільного захисту ДМР | Виконано | - |  |
| 6 | Встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального майна, благоустрою та цивільного захисту ДМР | Частково виконано | - |  |

Перелік заходів за напрямком: управління об’єктами комунальної власності

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Фактичні видатки, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Публікація оголошень щодо передачі нерухомого майна в оренду, виготовлення технічної документації, проведення незалежної оцінки вартості об`єкта оренди, нотаріальне посвідчення договорів | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку | Виконано | - | Опубліковано 10 оголошень щодо нерухомого комунального майна, з них: 3 продажі, 7 передача в оренду. Виготовлено: 20 технічних паспортів; 14 незалежних оцінок вартості об’єкта, 6 нотаріально посвідчених договорів |
| 2 | Вдосконалення чинних та розробка нових регламентних документів, якими регулюється порядок передачі в оренду комунального майна | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку | Виконано | - | Рішенням 37 сесії міської ради VIII скликання від 30.06.2022 р. № 4-37/2022, затверджено «Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно Дунаєвецької міської ради» |
| 3 | Проведення електронних торгів об’єктів комунальної власності через електронну торгову систему | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку | Виконано | - | 9 електронних аукціонів з оренди комунального майна, 4 електронних аукціони з продажу комунального майна |
| 4 | Проведення приватизації об’єктів, подальше перебування яких у власності територіальної громади є недоцільним з точки зору їх соціальної значущості та економічної ефективності | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку | Виконано | - | 3 об’єкти, а саме: Нежитлове приміщення колишнього сільськогосподарського складу, загальною площею 142,0 м2, с. Іванківці, вул. Молодіжна, 1-В, покупець Попель М.М., сума продажу становить 39,241 тис грн. Нежитлові будівлі, загально. Площею 162,2 м2 , с. Мала Кужелівка, вул. Подільська, 37, покупець Туренок |

Сфера діяльності, напрямок роботи: розвиток житлово-комунального господарства, благоустрій

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальний виконавець | Стан виконання | Фактичні видатки, тис. грн | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Проведення заходів щодо утримання в належному санітарному стані об’єктів комунальної власності громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 2 | Проведення комплексу заходів з енергозбереження житлового фонду, приміщень комунальної власності на території громади (з застосуванням новітніх технологій) | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 3 | Проведення заходів щодо придбання та встановлення камер відеоспостереження в місцях масового скупчення громадян, на перехрестях доріг, поблизу комунальних закладів та установ на території громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 4 | Капітальний покрівель будинків м.Дунаївці: вул. Шевченка №10,74,75,88,92,108,116,120, 74, вул.Партизанська №25, вул.Франца Лендера №1А вул.Мистецька №35,27,20А вул. Шевченка №110 вул.Максима Залізняка №11 вул.Київська №2б,4,6,10,20,22,24,26, 28, 30, вул.Дунайгородська 4, 6 | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 5 | Ремонт вхідних дверей до підвальних приміщень вул Шевченка №10,16,71,81,108, вул Партизанська №27 вул.Київська № 22, | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано | 11,00 Кошти підприємства | Проведенно ремонт вхідних дверей до підвальних приміщень вул. Шевченка №10,16,71,81,108, вул. Партизанська №27 вул. Київська № 22, |
| 6 | Ремонт вікон у під’їздах по вул.Шевченка №77, 98, 108, 118. вул.Київська №8, 24. вул.Франца Лендера №66,56. вул.Героїв Майдану 11а вул.Соборна №5А,10 вул.Дунайгородська №4,6 | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано | 6,3 Кошти підприємства | Проведено ремонт вікон у під’їздах по вул. Шевченка №77, 98, 108, 118. вул. Київська №8, 24. вул. Франца Лендера №66,56. вул. Героїв Майдану 11а вул. Соборна №5А,10 вул. Дунайгородська №4,6 |
| 7 | Заміна вікон через аварійний стан вул.Шевченка №71,73,88,92,92а,116 вул. Героїв Майдану,11а, 19, вул. Партизанська №27, Київська 28 | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 8 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж заміна каналізаційних та водопровідних стояків: вул. Шевченка № 63, 37 | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано | 1,2 Кошти підприємства | - Проведено капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж заміна каналізаційних та водопровідних стояків: вул. Київська №2б, №30, №4, №6, №22, №28, №8. вул. Партизанська №32, №32А, №27 вул. Шевченка №10, №63, №71, №92, №88,№114, №108 |
| 9 | Ямковий і поточний ремонт доріг в асфальтобетонному покритті населених пунктів громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Виконано | 8360,00 Міський бюджет | Проведено поточний ремонт асфальтобетонного покриття в м.Дунаївці: - вул.Л.Франца – 1584,7 м2 - вул.Партизанська – 1147,5 м2 - вул.Дунайгородська – 1459,7 м2 - вул.Соборна – 1810 м2 - вул.Мистецька – 195 м2 Проведено ямковий ремонт асфальтобетонного покриття у м.Дунаївці та населених пунктах громади- 3003,8 м2 |
| 10 | Ремонт доріг міста Дунаївці та сіл громади (профілювання з підсипанням щебеневих сумішей, нарізання кюветів) | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Частково виконано | 1859,10 Міський бюджет | Проведено роботи з відновлення щебеневого покриття у м. Дунаївці та населених пунктів громади – 199,4 тис. м2 Проведено роботи по грейдеруванню вулиць та доріг м.Дунаївці та населених пунктів громади – 189,2 тис.м2 |
| 11 | Капітальний ремонт дорожнього покриття (бруківка) вул. Шевченка м. Дунаївці (ІІ черга) | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 12 | Ремонт тротуарів (пішохідних доріжок) громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Виконано | 696,30 Міський бюджет | Проведено поточний ремонт тротуарів у м. Дунаївці- вул.Лютеранська, вул. Шевченка, 45 до вул.Героїв Маріуполя, вул.Дунайгородська, вул.Шевченка |
| 13 | Будівництво, капітальний ремонт тротуарів (пішохідних доріжок) громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Частково виконано | 721,3 Міський бюджет | Капітальний ремонт тротуару по вул.Героїв Маріуполя, виготовлення ПКД на капітальний ремонт тротуару по вул.Дунайгородська |
| 14 | Придбання та встановлення дорожніх знаків та відновлення дорожньої розмітки | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Виконано | 730,4 Міський бюджет | Проведено капітальний ремонт елементів організації дорожнього руху по вул.Шевченка – 636,4 тис. грн., Нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків по місту – 94 тис. грн. |
| 15 | Поточний ремонт порогів сповільнення | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 16 | Проведення заходів щодо відновлення, реконструкції Алей Слави, дошок оголошень населених пунктів громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 17 | Ремонт та фарбування малих архітектурних форм (поточний та капітальний ремонт пам’ятників: м.Дунаївці В. Жванчик- 6, Вихрівка- 2, П.Мукарів- 3, Воробіївка- 3, Ганнівка- 1, Гірчична -2, Голозубинці -2, Гута Яцк.-1, Ксаверівка -1,Дем’янківці- 1 Держанівка- 1, Залісці- 3, Зеленче- 1, Степок- 1, Іванківці -1, Лисець -5, Миньківці -2, Городиська- 1, Катеринівка- 1, Притулівка- 1, Нестерівці- 2, Рахнівка- 1, Кривчик- 1, Рачинці- 3, Сивороги- 1, Панасівка- 1, Сокілець- 2, Чаньків- 1, Мушкутинці -1 | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Частково виконано | 52,3 Міський бюджет | Придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту пам’ятників по громаді – 39,5 тис. грн. поточний ремонт і фарбування пам’ятників – 12,8 тис. грн. |
| 18 | Придбання та встановлення малих архітектурних форм (пам’ятників, дитячих та спортивних майданчиків, паркових меблів та інше) | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Виконано | 449,5 Міський бюджет | Придбання Меморіалу Слави Героям |
| 19 | Обкошування та озеленення населених пунктів громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Частково виконано | 186,4 Міський бюджет |  |
| 20 | Утримання проїздів та пішохідних доріжок у місцях поховання | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано | 627,2 Міський бюджет | Капітальний ремонт елементів благоустрою центральної алеї кладовища по вул. Могилівська м. Дунаївці, - 613,4 тис. грн., послуги по утриманню проїздів та пішохідних доріжок у місцях поховань -13,8 тис. грн. |
| 21 | Догляд за деревами і кущами обрізання крон дерев та кущів | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Частково виконано | 53,3 Міський бюджет |  |
| 22 | Виготовлення та встановлення парканів | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 23 | Проведення робіт з ремонту та розчистки громадських криниць на території громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Виконано | 199,0 Міський бюджет | Послуги по розчищенню громадських криниць |
| 24 | Утримання туалетів, придбання матеріалів та інвентарю | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Частково виконано | 40,0 Міський бюджет |  |
| 25 | Придбання цембринь криниць: 20шт для населених пунктів громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Частково виконано | 90,0 Міський бюджет | Придбано цембринь (6 шт) |
| 26 | Встановлення та облаштування цембринь 20 шт | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Частково виконано | 88,5 Міський бюджет | Встановлено 6 цембринь |
| 27 | Ремонт та обслуговування автобусних зупинок | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Частково виконано | 30,0 Міський бюджет | Встановлено автобусну зупинку в с.Січинці |
| 28 | Будівництво, ремонт, обслуговування сміттєвих майданчиків | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 29 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по м. Дунаївці: вул.Громадська, вул. І.Франка, провул. І.Франка, вул. Пшенична, пров. Пшеничний, вул. Господарська, вул. Грушевського, пров. Незалежності, вул. Незалежності вул. Джерельна вул. Берегова, пров. Декоративний, пров. Сонячний, вул. Загородня, вул. Тернавська, вул. Набережна, пров. Дачний, вул Світанкова, вул. Нижня, вул. Мисливська, вул. Бузкова, вул. Бокова, пров. Базарний, пров. Верхній, вул.М. Смотрицького, вул. М.Чекмана, вул. Реміснича, пров. Ремісничий, вул. Паркова, вул. Кобзаря, вул. Ціолковського, пров. Ціолковського, вул. М.Вовчка, вул. Житлова, вул Козацька, вул. Східна пров. Героїв Маріуполя, вул. Тиха, вул. Волошкова, Світла, вул. Квітнева, вул. Ф. Лендера | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 30 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Мушкутинці: вул. Центральна, провул. Центральний, вул. Подільська, пров. Подільський, вул. Калинова, пров. Калиновий, вул. О. Павлова, вул. Сонячна, вул. Л. Українки, вул. Ковпака, вул. Підлісна, вул. Щаслива, вул. Новосільська, вул. Зелена, вул. Прорізна | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 31 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Залісці: вул. А Романчука, вул. І. Франка, вул. Романчука, вул. Я. Мудрого вул. Миру, вул. Сонячна, вул. Островського, вул. Лесі Українки, вул. Перемоги, вул. Щастя, вул. Садова | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 32 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. В. Жванчик: вул.Київська | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 33 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Сокілець, вул Травнева, вул. Жовтнева, вул. Братів Марчуків, вул. Молотівка, вул. Польова, вул. Підлісна, вул. Центральна, вул. Травнева, вул. Шкільна | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 34 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Січинці вул. Соборна, вул. Козацька, вул. Польова, вул. Перемоги, вул. Декоративна, вул. Незалежності | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 35 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Голозубинці: вул.Шкільна, вул.Першотравнева, вул.Б-Хмельницького, вул. Сагайдачного, вул. Лісова | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 36 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Держанівка: вул.Мирна, вул.Лісова, вул. П. Орлика | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 37 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Іванківці : вул. Дружби, вул. Молодіжна, вул. Садова, пров. Інтузіастів | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 38 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Лисець: вул. Ставищанська вул.Спортивна, вул.Кириченка | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 39 | Капітальний ремонт вуличного освітлення с. М. Кужелівка: вул. Б. Хмельницького, вул. Нагірна, вул. Північна, частина вул. Подільська, вул. Незалежності, вул. Польова, вул. Нова, вул. О.Бідної, вул. Героїв Визволителів, вул. Садова | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 40 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. М.Побіянка: вул. Б.Хмельницького, вул. Північна, вул. Незалежності, вул. Нова, вул.О.Бідного вул.Садова | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 41 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Рачинці: вул.Молодіжна, вул. Б. Хмельницького | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 42 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Гірчична: вул. Заставна, вул. Підлісна, вул. Миру, вул. Польова | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 43 | Поточний ремонт вуличного освітлення в с. Зеленче:, вул. Рогульського, провул. Рогульського, вул. Молодіжна, Пров. Садовий, вул. Косилів, вул. Цегельна, пров. Бернадського, вул.Садова | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 44 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Сивороги : вул. Шевченка, вул. Набережна, вул. Жовтнева, вул. Козіцького (с. Соснівка) | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 45 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Гута Яцьковецька: вул.Польова, вул. Шкільна, вул. Миру | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 46 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с Ганнівка вул. Набережна, вул. Рибальська | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 47 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Вихрівка: вул. Набережна, вул. Молодіжна | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 48 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. В.Кужелева: вул. Центральна, вул.Л.Українки, вул.Миру, вул.Підгірна, вул.Б.Хмельницького, вул.Молодіжна, вул.Лісова, вул.Шевченка, вул.Садова, вул. Шкільна, пров.Зарічний, вул. Молодіжна | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 49 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Воробіївка: вул. Фурмана, вул.Сонячна, вул.Шевченка, вул.Ясельна, вул. Зарічна, вул.Шкільна | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 50 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. М. Побіянка: вул. Набережна, вул. МТС | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 51 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Нестерівці: вул.Квітнева, вул.Лісна, вул. Чехова, вул. Молодіжна, вул. Широка, вул. Фермерська, вул. Козацька, вул. Гагаріна | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 52 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Рахнівка: вул. Садова, вул.Польова, вул.Молодіжна | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 53 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Кривчик: вул.Лісова, вул.Шевченка, вул.Березнева | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 54 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Миньківці: вул.Нагірна (с.Городиська) вул.Зарічна, вул.І.Франка, вул.Мархоцького, вул. Свободи, вул.Лісова (с. Катеринівка), вул. Травнева (с. Катеринівка), вул. Шкільна (с. Городиська), вул. Козацька (с.Городиська) | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 55 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Заставля: вул.Миру, вул.Шкільна, вул.Варшавська, вул.Л.Українки, вул. Травнева, вул.Набережна | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 56 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Дем’янківці: вул.Садова, вул.Кривуля, пров.Центральний | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 57 | Поточний ремонт електромереж м. Дунаївці та сіл громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 58 | Впорядкування сміттєзвалища (проведення рекультивації) | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 59 | Встановлення огорожі навколо сміттєзвалища | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 60 | Подальше впровадження роздільного способу збору ТПВ, в тому числі оновлення парку сміттєвозів (їх комплектуючих), придбання контейнерів, будівництво нових та реконструкція існуючих сміттєвих майданчиків, здійснення інформаційної кампанії серед громадян. | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 61 | Придбання спецтехніки для виготовлення пелет, щіпи | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано | 265,7 | Виконано у 2022 році |
| 62 | Ліквідація нелегальних сміттєзвалищ | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано | 1003,4 | Ліквідовано 1753 м3 нелегальних сміттєзвалищ |
| 63 | Проведення роботи по зменшенню популяції бездомних тварин шляхом стерилізації, облаштування спеціальних місць для перетримки відловлених тварин | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 64 | Придбання техніки та спецзасобів для надання ритуальних послуг жителям громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 65 | Придбання спецтехніки в зв᾿язку з амортизаційним зносом основних засобів КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» з метою оновлення авто парку для надання якісних послуг населенню громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано | 5747,0 Міський бюджет | Придбано бульдозер для сміттєзвалища |
| 66 | Придбання автомобіля для нанесення протиожеледного рідкого реагенту | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 67 | Придбання сміттєвоза | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано | 3999,0 Міський бюджет | Придбано сміттєвоз |
| 68 | Придбання катка дорожнього для КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 69 | Заміна та модернізація розподільчих кабелів та електрощитів | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 70 | Закупівля та оновлення основних засобів з метою надання якісних комунальних послуг | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 71 | Поточний і капітальний ремонт житлового та не житлового фонду | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2022-2023 | 258,6 Міський бюджет | Поточний ремонт покрівлі будинку 120 вул.Шевченка, поточний ремонт підвальних приміщень Київська 24, 26, Красінських 12 |
| 72 | Поточний і капітальний ремонт інженерних мереж | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 73 | Капітальний та поточний ремонт внутрішньо квартальних проїздів, мостів, оголовків, приямків, господарських майданчиків комунальної власності | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Частково виконано | 1137,7 Міський бюджет | Проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів в м.Дунаївці- вул.Партизанська 36а-36б, вул.Київська №2б, №22, №20-24, №28, №30 Проведено ремонт мостів (с.Притулівка, с.П.Мукарів, с.Гірчична, с.Воробіївка) |

Перелік заходів за напрямком: розвиток житлово-комунального господарства, водопостачання і водовідведення

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальний виконавець | Стан виконання | Фактичні видатки, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Розроблення проектно- кошторисної документації на каналізування північно-західної частини м. Дунаївці по вул.: Франца Лендера, вул. Просвіти, вул. М. Залізняка | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 2. | Реконструкція існуючих вуличних водопровідних мереж в м. Дунаївці Хмельницької області | КП «Міськводоканал» ДМР | Частково виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 3. | Реконструкція ділянки водопроводу для водопостачання КНС 1 | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 4. | Реконструкція ділянки водопроводу для водопостачання КНС 4 | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 5. | Будівництво водопроводу по вул. Богуна, м. Дунаївці | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 6. | Капітальний ремонт міської водонапірної башти | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 7. | Будівництво резервуарів чистої води системи водопостачання м. Дунаївці | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 8. | Замовлення проектно-кошторисної документації на будівництво системи резервного водопостачання міста від Мушкутинецького родовища артезіанських питних вод | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 9. | Будівництво водопроводу до житлового масиву «Озерний» м. Дунаївці | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 10. | Замовлення проектно-кошторисної документації на будівництво міських самопливних каналізаційних колекторів згідно схеми оптимізації | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 11. | Капітальний ремонт каналізаційного напірного колектора від КНС1 по вул. Загородній до вул. Ф. Лендера | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 12. | Капітальний ремонт ділянки самоплинної каналізації біля КНС1 | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 13. | Встановлення загально будинкових засобів обліку в багатоквартирних будинках | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 14. | Улаштування вуличної самоплинної каналізації по вул. Шевченка від №156Б до №160 | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано |  | Проект втратив актуальність. Облаштовані септики |
| 15 | Автоматизація роботи каналізаційних насосних станцій | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 16 | Придбання спецтехніки для потреб КП «Міськводоканал» ДМР | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано | 271,5 Міський бюджет | Придбано електричну машину для прочищення труб |
| 17 | Капітальний ремонт КНС6 та мережі каналізації на території КНП «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» по вул. Соборна, 7 в м. Дунаївці Хмельницької обл. | КП «Міськводоканал» ДМР | Частково виконано | 31,6 Міський бюджет | Коригування ПКД |
| 18 | Будівництво резервної лінії електропостачання ВНС | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 19 | Будівництво резервної лінії електропостачання КНС №5 | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 20. | Замовлення проектно-кошторисної документації на встановлення альтернативних джерел електроенергії на очисних спорудах | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 21. | Будівництво мережевої фотоелектричної станції (ФЕС) для зменшення власного споживання електроенергії | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 22. | Закупівля та оновлення основних засобів з метою надання якісних комунальних послуг | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 23. | Прокладання водопровідної мережі до школи в с. В. Жванчик | КП «Міськводоканал» ДМР | Виконано |  | Виконано 2022 |
| 24. | Заміна водопровідної мережі по вул. Музична | КП «Міськводоканал» ДМР | Виконано |  | Виконано 2022 |
| 25. | Заміна водопровідної мережі по вул. Дачна | КП «Міськводоканал» ДМР | Виконано |  | Виконано 2022 |
| 26. | Заміна водопровідної мережі по вул. Кам’янецька | КП «Міськводоканал» ДМР | Виконано |  | Виконано 2022 |
| 27. | Прокладання обвідної каналізаційної лінії по вул. Просвіти | КП «Міськводоканал» ДМР | Виконано |  | Виконано 2022 |
| 28. | Заміна засувок на водопровідній мережі по місту | КП «Міськводоканал» ДМР | Виконано |  | Виконано 2022 |
| 29. | Ремонт водонасосної станції в с. Голозубинці | КП «Міськводоканал» ДМР | Виконано |  | Виконано 2022 |
| 29. | Заміна водопровідної мережі по вул. М. Магери | КП «Міськводоканал» ДМР | Виконано |  | Виконано 2022 |
| 30. | Заміна водопровідної мережі по пров. М. Магери | КП «Міськводоканал» ДМР | Виконано |  | Виконано 2022 |
| 31. | Ремонт пожежних гідрантів | КП «Міськводоканал» ДМР | Виконано |  | Виконано 2022 |
| 32. | Ремонт водонасосної станції в с. Воробіївка | КП «Міськводоканал» ДМР | Виконано |  | Виконано 2022 |

Перелік заходів за напрямком: розвиток житлово-комунального господарства, теплопостачання

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальний виконавець | Стан виконання | Фактичні видатки, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Придбання котлів на альтернативному (твердому) виді опалення | КП ДМР теплових мереж | Виконано у 2022 |  | Виконано 2022 |
| 2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Технічне переоснащення (капітальний ремонт) котельні Комунального підприємства теплових мереж Дунаєвецької міської ради по вулиці Соборна 7/6 м. Дунаївці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, експертиза ПКД | КП ДМР теплових мереж, підрядні організації | Виконано | 115,5 |  |
| 3 | Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення (капітальний ремонт) котельні Комунального підприємства теплових мереж Дунаєвецької міської ради по вулиці Соборна 7/6 м. Дунаївці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області | КП ДМР теплових мереж, підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Технічне переоснащення (капітальний ремонт) котельні Комунального підприємства теплових мереж Дунаєвецької міської ради по вулиці Соборна 1/а м. Дунаївці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, експертиза ПКД | КП ДМР теплових мереж, підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 5 | Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення (капітальний ремонт) котельні Комунального підприємства теплових мереж Дунаєвецької міської ради по вулиці Соборна 1/а м. Дунаївці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, | КП ДМР теплових мереж, підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 6 | Ремонт теплових мереж з заміною трубопроводів на нові попередньо ізольовані з оптимізованими діаметрами на ділянці: гімназія (ТК 68) – приміщення міської ради d108/200 L=460 м. п. в однотрубному вимірі. | КП ДМР теплових мереж, підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 7 | Виведення з експлуатації теплових мереж d 273мм та замінити на нові, попередньо ізольовані трубопроводи d 133/225, довжиною 800 м. п. на ділянці: котельня Соборна, 1А – вул. Героїв Маріуполя, м. Дунаївці | КП ДМР теплових мереж, підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 8 | Встановлення частотних перетворювачів на мережевих насосах котелень по вул. Соборна, 1А | КП ДМР теплових мереж, підрядні організації | Виконано | інші джерела не заборонені законодавством | Встановлення частотних перетворювачів на мережевих насосах котелень по вул. Соборна, 1А |
| 9 | Поновлення теплоізоляції систем теплопостачання трубопроводів. Проведення ремонту та заміни запірної арматури | КП ДМР теплових мереж | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 10 | Проведення технічного обслуговування та ремонту обладнання хімводопідготовки та солерозчинників по котельнях | КП ДМР теплових мереж, підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 11 | Проведення технічного обслуговування ЗТП-25, РУ-10КВ, РУ-0,4, КВ та електрообладнання по котельні | КП ДМР теплових мереж, підрядні організації | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 12 | Закупівля резерву твердого палива(дров) по котельнях вул. Соборна 1а та вул.Соборна 7/6, м.Дунаївці | КП ДМР теплових мереж | Не виконано |  | Закупівля резерву твердого палива(дров) по котельнях вул. Соборна 1а та вул.Соборна 7/6, м.Дунаївці не проводилась |
| 13 | Закупівля та оновлення основних засобів з метою надання якісних комунальних послуг | КП ДМР теплових мереж | Не виконано |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 14 | Придбання дров для проведення опалювального сезону 2022-2023 роки | КП ДМР теплових мереж | Не виконано |  | Придбання дров для проведення опалювального сезону 2022-2023 роки не проводилось |

Перелік заходів за напрямком: лісове господарство

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Фактичні видатки, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Придбання подрібнювача гілок для потреб КП ДМР «Лісовик» | КП ДМР «Лісовик» | Виконано | 145,0 | Придбано подрібнювач гілок |
| 2 | Придбання тракторного причепа для потреб КП ДМР «Лісовик» | КП ДМР «Лісовик» | Не виконано | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів |
| 3 | Заліснення малопродуктивних ділянок біля населених пунктів громади | КП ДМР «Лісовик» | Не виконано | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів |
| 4 | Покращення матеріально-технічної бази КП ДМР «Лісовик» (бензопили, кущорізи тощо) | КП ДМР «Лісовик» | Ввиконано | 146,7 | Придбано бензопили та запчастини до них |

Перелік заходів за напрямком: охорона здоров’я

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Фактичні видатки, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведення заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази КНП Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги | КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР | Виконано | 204,3 (державний бюджет) 154,4(місцевий бюджет) 81,6(місцевий бюджет) | Отримано холодильник з камерою для льоду для зберігання вакцини та морозильна камера з акумулятором холоду 4 шт. Закуплено принтера для лікарів Закуплено меблі для лікарських кабінетів |
| 2 | Проведення капітального ремонту даху основного лікувального корпусу по вул. Соборна 7/7 м. Дунаївці) | КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР | Не виконано у зв’язку з недостатнім фінансуванням | 0 | Відпала потреба, приміщення передано КНП ДМР «Багатопрофільна лікарня» |
| 3 | Придбання гематологічного аналізатора крові для АЗПСМ с. Великий Жванчик та АЗПСМ у військовому містечку | КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР | Не виконано у зв’язку з недостатнім фінансуванням | 0 | Не придбано, через обмежені фінансові можливості. |
| 4 | Капітальний ремонт адмінкорпусу центру ПМСД | КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР | Не виконано у зв’язку з недостатнім фінансуванням | 0,0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 5 | Проведення заходів щодо енергозбереження та енергоефективності в приміщеннях центру ПМСД | КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР | Не виконано у зв’язку з недостатнім фінансуванням | 0 | Приміщення АЗПСМ с.Миньківці опалюється від електроенергії. Запроваджено режим економного споживання енергоносіїв. |
| 6 | Проведення заходів щодо співпраці з благодійними організаціями, країнами партнерами та іншими з метою отримання благодійної та спонсорської допомоги (техніка, обладнання важкодоступних медичних препаратів) | КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР | Виконувалося | 1875,8 (благодійна допомога) | Медичні ліжка складні, лікарські засоби, вироби медичного призначення, засоби індивідуального захисту |
| 7 | Поточний ремонт Великопобіянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини | КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР | Не виконано у зв’язку переведенням АЗПСМ у МПТБ (медичний пункт тимчасового базування) | 0,0 | Відпала потреба. АЗПСМ переведено у статус МПТБ |
| 8 | Переведення АЗПСМ с. Миньківці в інше приміщення та на альтернативні види опалення | КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР | ВИКОНАНО | 125,6 кошти місцевого бюджету | Проведено ремонтні роботи та переведено в приміщення за адресою с.Миньківці, вул. Подільська, 41. Приміщення опалюється від електричної енергії. |
| 9 | Проведення заходів щодо енергозбереження та енергоефективності в приміщеннях Дунаєвецької багатопрофільної лікарні | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | 2022 | 1200,0 місцевий бюджет(заміна вікон, дверей утеплення покрівлі, заміна ламп на енергозберігаючі, регулювання запірної фурнітури на метало пластикових вікнах та дверях) |  |
| 10 | Проведення заходів щодо співпраці з благодійними організаціями, країнами партнерами та іншими з метою отримання благодійної та спонсорської допомоги | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | 2022 | 4634,6 Благодійно |  |
| 11 | Покращення матеріально технічної бази (придбання медичного обладнання) | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | 2022 | Місцевий бюджет 1120,0 (483,1 - медичне обладнання,636,9 - немедичне обл.-генератори). НСЗУ 801,9 (427,9 -мед.обладнання,258,8 - вироби мед.призн.,115,1 -комп’ютерне приладдя) Власні кошти 1098,7 (679,9 -мед. обладнання,310,6-немед. обладнання, 108,3 -комп’ютерне приладдя). Обласний бюджет 3536,0-киснева станція. Благодійно 6034,6 (5466,1-медичне обладнання,141,9- вироби медичного призн.,426,6 –немед.обладнання ).Інші придбання предметів, матеріалів та інвентаря-2129,5 |  |
| 12 | Капітальний ремонт приміщення пральні | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | 2022 | 0,0 | Обмежене фінансування заходів у зв’язку з економним використанням коштів із-за воєнного стану в країні |
| 13 | Капітальний ремонт доріг населених пунктів громади | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | 2022 | 0,0 | Обмежене фінансування заходів у зв’язку з економним використанням коштів із-за воєнного стану в країні |
| 14 | Придбання комп’ютерного томографа | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | 2023 | 8569,0 (Міністерство охорони здоров’я України, благодійно, державний бюджет) | Придбано комп’ютерний томограф для підвищення рівня та якості медичних послуг вторинної ланки охорони здоров’я |
| 15 | Будівництво автостоянки на території лікарні | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | 2023 | 78,9 (власні кошти КНП) | Проведено будівництво автостоянки на території лікарні м. Дунаївці, вул. Соборна,7 |
| 16 | Капітальний ремонт реанімаційного відділення | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | 2023 | 2200,00 (місцевий бюджет\) | Проведено капітальний ремонт реанімаційного відділення |

Перелік заходів за напрямком: освіта

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Фактичні видатки, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведення капітальних ремонтів покрівель закладів освіти: Дунаєвецький ліцей №3, Миньковецький ліцей (початкові класи), Голозубинецький ліцей | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Не виконано |  | Відсутність фінансування. План на 2024-2025 |
| 2 | Переведення на інший вид опалення та/або заміна старих газових котлів з низьким ККД та використаним ресурсом: Дунаєвецький ЗДО №1 «Ромашка» (будівництво блочно-модульної тепло генераторної на твердому паливі) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано у 2022 р. | 1 722,939 (місцевий бюджет) |  |
| 3 | Будівництво блочно-модульної тепло генераторної на твердому паливі для опалення Голозубинецький ліцей, залишивши газову блочно-модульну теплогенераторну, як резервну Капітальний ремонт котелень із заміною котлів на твердому паливі, залишивши газові котли, як резервні: Нестеровецький ліцей, Ганнівська гімназія, Чаньківська гімназія, Рахнівська гімназія, Вихрівська гімназія | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано у 2022 р. Виконано (Нестеровецький ліцей, Ганнівська гімназія, Вихрівська гімназія) у 2022 р. Рахнівська гімназія у 2023 р. Дунаєвецький заклад дошкільної освіти №4 «Теремок» у 2023 р. | 1 556,385 (місцевий бюджет) 1 338,949 (місцевий бюджет) 2 177,057 (місцевий бюджет) 1 583,736 (місцевий бюджет) | План на 2024-2025р. Чаньківська гімназія Будівництво блочно-модульної теплогенераторної на твердому паливі Рахнівської гімназії Реконструкція нежитлової будівлі під котельню на твердому паливі Дунаєвецького закладу дошкільної освіти №4 «Теремок» |
| 4 | Заміна старих газових котлів з низьким ККД та використаним ресурсом: Нестеровецький ліцей, Січинецька гімназія, Рахнівська гімназія, Дунаєвецький ліцей №3, Ганнівська гімназія В.Жванчицький ліцей | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано частково переведено на тверде паливо Нестеровецький ліцей, Ганнівська гімназія, у 2022 Рахнівська гімназія у 2023 р. | 1 338,949 (місцевий бюджет) 49,3 (місцевий бюджет) 16,9 (місцевий бюджет) | План на 2024-2025р. Січинецька гімназія, Дунаєвецький ліцей №3, В.Жванчицький ліцей Замінено газовий котел у Воробіївській гімназії у 2023р Замінено 2 циркуляційні насоси в котельнях Залісецької та Січинецької гімназіях |
| 5 | Ремонт внутрішніх туалетів навчальних закладів: Дунаєвецький ліцей №1, Мушкутинецька гімназія, В.Жванчицький ліцей, Голозубинецький ліцей | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано Мушкутинецька гімназія, Голозубинецький ліцей у 2022 р. Дунаєвецький ліцей №1 у 2023 р. Виготовлено ПКД Дунаєвецький ліцей №2, Залісцівська гімназія | 84,0 (місцевий бюджет) 332,5 (місцевий бюджет) 12,340 Кошти БО "Міжнародний благодійний фонд "Руки друзів" | План на 2024-2025 В.Жванчицький ліцей Ремонт внутрішніх туалетів у Дунаєвецькому ліцеї №1 План на 2024-2025 |
| 6 | Заміна вікон на енергозберігаючі у навчальних закладах: Нестеровецький ліцей, Лисецька гімназія, Січинецька гімназія, КУ ДМР «Центр позашкілля», Зеленченська гімназія | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано частково КУ ДМР «Центр позашкілля» у 2023р | 123,971 (місцевий бюджет) 101,090 (місцевий бюджет) | Відсутність фінансування. План на 2024-2025 Замінено вікна та двері на металопластикові у КУ ДМР «Центр позашкілля» Капітальний ремонт коридору ІІІ-го поверху у будівлі КУ ДМР «Центр позашкілля» |
| 7 | Проведення капітального ремонту системи опалення у навчальних закладах: Дунаєвецький ЗДО №5, Залісцівська гімназія, Зеленченська гімназія, Дунаєвецький ліцей №3, Голозубинецький ліцей | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано частково Виготовлено ПКД Дунаєвецький ЗДО №5, Залісцівська гімназія у 2023 р | 73,128 Кошти БО "Міжнародний благодійний фонд "Руки друзів" 15,7 (місцевий бюджет) | Відсутність фінансування. План на 2024-2025 Зеленченська гімназія, Дунаєвецький ліцей №3, Голозубинецький ліцей План на 2024-2025 Ремонт системи опалення Великожванчицького ліцею |
| 8 | Проведення капітального ремонту зовнішньої тепломережі у навчальних закладах: Дунаєвецький ліцей №2, Миньковецький ліцей, Дунаєвецький ЗДО №5, Нестеровецький ліцей | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано частково Дунаєвецький ліцей №2, Миньковецький ліцей, у 2022 р | 120,0 (місцевий бюджет) | Відсутність фінансування. План на 2024-2025 |
| 9 | Капітальний ремонт їдалень навчальних закладів: Дунаєвецький ліцей №3, Дунаєвецький ліцей №2, Дунаєвецький ЗДО №5 | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано частково Виготовлено ПКД Дунаєвецький ліцей №3 у 2022 р |  | Відсутність фінансування. План на 2024-2025 |
| 10 | Капітальний ремонт спортивного залу Дунаєвецький ліцей №4 | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано частково Виготовлено ПКД у 2022 р |  | Відсутність фінансування. План на 2024-2025 |
| 11 | Ремонт водопровідної та каналізаційної систем навчальних закладів: Дунаєвецький ліцей №3, Дунаєвецький ЗДО №5, Дунаєвецький ліцей №1 | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано частково Дунаєвецький ліцей №3 (водопровідна та каналізаційна система) В.Жванчицький ліцей (новий водопровід) | 98,0 (місцевий бюджет) 20,919 (місцевий бюджет) у 2023 р | Відсутність фінансування. План на 2024-2025 Дунаєвецький ЗДО №5, Дунаєвецький ліцей №1 Ремонт зовнішньої водопровідної мережі Мушкутинецької гімназії |
| 12 | Капітальний ремонт з утепленням фасаду навчальних закладів: Дунаєвецький ліцей №4, Дунаєвецький ліцей №2 (гол.корпус), Іванковецький ліцей, Голозубинецький ліцей | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано частково Виготовлено ПКД Дунаєвецький ліцей №2 у 2023 р | 98,0 Кошти БО "Міжнародний благодійний фонд "Руки друзів" | Відсутність фінансування. План на 2024-2025 План на 2024-2025 |
| 13 | Капітальний ремонт з утепленням фасаду та горищного перекриття навчальних закладів: Дунаєвецький ЗДО №2, Дунаєвецький ЗДО №3, Дунаєвецький ЗДО №4, Дунаєвецький ЗДО №5 | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Не виконано Миньковецький ЗДО "Калинка" у 2023 р | 45,0 (місцевий бюджет) | Відсутність фінансування. План на 2024-2025 Часткове утеплення фасаду будівлі (72м2) Миньковецького ЗДО "Калинка" |
| 14 | Реконструкція спортивного майданчика під футбольне поле з ігровими майданчиками та біговими доріжками Дунаєвецького ліцею № 4 | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Не виконано |  | Відсутність фінансування. План на 2024-2025 |
| 15 | Будівництво спортивного майданчика з тренажерним обладнанням у навчальних закладах: Дунаєвецький ліцей №1, Дунаєвецький ліцей №3, Іванковецький ліцей | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Не виконано |  | Відсутність фінансування. План на 2024-2025 |
| 16 | Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям у Дунаєвецькому ліцеї № 3 | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Не виконано |  | Відсутність фінансування. План на 2024-2025 |
| 17 | Ремонт та заміна огорожі навчальних закладів: Дунаєвецький ліцей №4, Дунаєвецький ЗДО №3, Дунаєвецький ЗДО №4, Іванковецький ліцей, Січинецька гімназія | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано частково | 132,0 (місцевий бюджет) у 2023 р | Відсутність фінансування. План на 2024-2025 Дунаєвецький ліцей №4, Дунаєвецький ЗДО №3, Дунаєвецький ЗДО №4, Січинецька гімназія Іванковецький ліцей, Лисецька гімназія, Миньковецький ЗДО "Калинка" |
| 18 | Заміна електричних, газових та водяних лічильників у ЗЗСО (за планом), ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано | 29,5 (місцевий бюджет) 32,0 (місцевий бюджет) у 2023 р |  |
| 19 | Повірка газових та теплових лічильників у ЗЗСО (за планом), ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано | 34,648 (місцевий бюджет) 36,0 (місцевий бюджет) у 2023 р |  |
| 20 | Ремонт відмостки та цоколів будівель ЗЗСО (за планом), ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано частково | 24,0 (місцевий бюджет) у 2023 р | Відсутність фінансування. План на 2024-2025 |
| 21 | Ремонт підлоги у приміщеннях ЗЗСО (за планом), ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано частково | 30,0 (місцевий бюджет) у 2023 р | Відсутність фінансування. План на 2024-2025 |
| 22 | Обладнання автоматичної пожежної сигналізації у навчальних закладах: Дунаєвецький ліцей №1, Дунаєвецький ліцей №2, Дунаєвецький ліцей №3, Дунаєвецький ліцей №4, Дунаєвецький ЗДО №3, Дунаєвецький ЗДО №5 | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано частково Виготовлено ПКД Дунаєвецький ліцей №2, Мушкутинецька гімназія, Залісцівська гімназія, Дунаєвецький ЗДО №5 у 2023 р | 42,4 Кошти БО "Міжнародний благодійний фонд "Руки друзів" | Відсутність фінансування. План на 2024-2025 План на 2024 |
| 23 | Ремонт пристроїв блискавкозахисту закладів освіти у м. Дунаївці (ЗЗСО та ЗДО) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано частково | 21,0 (місцевий бюджет) у 2023 р | Відсутність фінансування. План на 2024-2025 |
| 24 | Проведення вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівель приміщень ЗДО у м. Дунаївці | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано | 249,638 (місцевий бюджет) у 2022 р. | - |
| 25 | Придбання та технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння у ЗЗСО (за планом), ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано | 19,538 (місцевий бюджет) у 2022р. 22,514 (місцевий бюджет) у 2023р. |  |
| 26 | Заміна освітлювальних приладів на енергозберігаючі у ЗЗСО (за планом), ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано | 21,480 (місцевий бюджет) 12,600 (місцевий бюджет) у 2023р. |  |
| 27 | Послуги по проведенню замірів опору ізоляції силової та освітлювальної електромережі у ЗЗСО (за планом), ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано | 48,672 (місцевий бюджет) | - |
| 28 | Послуги по ремонту електромережі та електрообладнання у ЗЗСО (за планом), ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано | 220,0 (місцевий бюджет) 86,5 (місцевий бюджет) у 2023р. |  |
| 29 | Послуги по технічному обслуговуванні, планової перевірки на щільність котлів та пуск газу газифікованих котелень у ЗЗСО (за планом), ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано | 101,477 (місцевий бюджет) 70,3 (місцевий бюджет) у 2023р. |  |
| 30 | Перевірка вентиляційних та димовідвідних каналів у ЗЗСО (за планом), ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано | 11,310 (місцевий бюджет) у 2022 р 11,390 (місцевий бюджет) у 2023 р. |  |
| 31 | Повірка газосигналізаторів у ЗЗСО (за планом), ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано | 46,0 (місцевий бюджет) 43,5 (місцевий бюджет) у 2023 р. |  |
| 32 | Послуги по ремонту, технічному огляді, страхування та реєстрація транспортних засобів (автобусів) у ЗЗСО (за планом), | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано | 427,352 (місцевий бюджет) 1 017,850 (місцевий бюджет) у 2023 р. |  |
| 33 | Придбання технологічного обладнання для харчоблоків у ЗЗСО (за потреби), ЗДО (за потреби) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано Дунаєвецький ліцей №3, Іванковецький ліцей | 146,280 Кошти "Міжнародна благодійна організація ЮНІСЕФ" у 2023 р. |  |
| 34 | Придбання комплектів обладнання для оснащення навчальних кабінетів ЗЗСО (за потреби) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано навчальні кабінети 5 та 6 класів для ЗЗСО | 474,378 (місцевий 122,288; державний 352,090) НУШ у 2023 р. |  |
| 35 | Облаштування, ремонт захисних споруд цивільного захисту (укриття) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано Кап. ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) Дунаєвецького ліцею №3 Кап. ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) Дунаєвецького ЦРД «Пролісок» | 2 061,638 (місцевий 811,639; державний 1 249,999) у 2023 р. 884,200 (місцевий бюджет) у 2023 р. |  |

Перелік заходів за напрямком: культура та мистецтво, туризм

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Фактичні видатки, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Заміна одягу сцени КУ ДМР «Міський культурно-мистецький, просвітницький центр» | Керівник установи, ліцензовані організації | Не виконано | 0 | В зв’язку з відсутністю фінансування |
| 2 | Заміна крісел в глядацькому залі КУ ДМР «Міський культурно-мистецький, просвітницький центр» | Керівник установи, ліцензовані організації | Не виконано | 0 | В зв’язку з відсутністю фінансування |
| 3 | Зовнішнє утеплення стін глядацького залу КУ ДМР «Міський культурно-мистецький, просвітницький центр» | Керівник установи, ліцензована будівельна організація | Не виконано | 0 | В зв’язку з відсутністю фінансування |
| 4 | Придбання комплекту звуко-підсилюючої апаратури для студії звукозапису КУ ДМР «Міський культурно-мистецький, просвітницький центр» | Керівник установи, ліцензовані організації | Частково виконано | 63.00 | Акустична система |
| 5 | Капітальний ремонт класу хореографії та роздягальні звукозапису КУ ДМР «Міський культурно-мистецький, просвітницький центр» | Керівник установи, ліцензована будівельна організація | Не виконано | 0 | В зв’язку з відсутністю фінансування |
| 6 | Оновлення комп’ютерної техніки КУ ДМР «Міський культурно-мистецький, просвітницький центр» | Керівник установи. ліцензовані організації | Не виконано | 0 | В зв’язку з відсутністю фінансування |
| 7 | Капітальний ремонт фойє КУ ДМР «Міський культурно-мистецький, просвітницький центр» | Керівник установи. ліцензована будівельна організація | Не виконано | 0 | В зв’язку з відсутністю фінансування - |
| 8 | Капітальний ремонт покрівлі Іванковецького СБК | Директор СБК, ліцензована будівельна організація | Не виконано | 0 | В зв’язку з відсутністю фінансуванння |
| 9 | Придбання обладнання та інструментів для сільських будинків культури: Голозубинецький СБК – звукопідсилювальна апаратура; Нестеровецький СБК – придбання комплекту духових інструментів; Великокужелівський СК – ноутбук; Сиворогівський СБК - комплект звукопідсилювальної апаратури; Чаньківський СБК – мікшерний пульт; Ксаверівський СК – баян; Рачинецький СК – комплект звукопідсилювальної апаратури; Ганнівський СК – радіомікрофон; Миньковецький СБК – комплект звукопідсилювальної апаратури; сільські клубні заклади – обігрівачі | Керівники СБК,СК, ліцензовані організації, ліцензовані будівельні організації | Не виконано | 0 | В зв’язку з відсутністю фінансування |
| 10 | Капітальний ремонт бокової стіни Рахнівського СК | Директор СК, ліцензована будівельна організація | Не виконано | 0 | В зв’язку з відсутністю фінансування |
| 11 | Організація та проведення культурно-масових заходів | МКМПЦ, сільські заклади культури | Брали участь в усіх проведених заходах | 0 | - |
| 12 | Ремонт приміщення дитячого абонементу Дунаєвецької міської публічно-шкільної бібліотеки | Керівник установи, ліцензована будівельна організація | Частково виконано | 60.00 | Зроблено стяжку стін, постелено ліноліум |
| 13 | Придбання книг | Керівник установи | Виконано | 50.00 | придбано 267 примірників книг |
| 14 | Придбання багатофункціонального пристрою | Керівник установи | Не виконано | 0 | Відсутність фінансування |
| 15 | Придбання музичних інструментів для проведення навчального процесу в КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» | Керівник закладу, переможець тендеру | Частково виконано | 28,1 | музичні інструменти (за рахунок спец.фонду) |
| 16 | Придбання меблів для навчальних класів КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» | Керівник закладу, Ліцензовані організації | Не виконано | 0 | В зв’язку з відсутністю фінансування |
| 17 | Придбання сценічних костюмів для творчих колективів КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» | Керівник закладу, Ліцензовані організації | Не виконано | 0 | В зв’язку з відсутністю фінансування |
| 18 | Оновлення матеріально технічної бази в КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» | Керівник закладу, Ліцензовані організації | Частково виконано | 12,9 | Акустична система(за рахунок спец.фонду) |
| 19 | Відкриття класу бандури, народної музики на базі КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» | Керівник закладу | Не виконано | 0 | В зв’язку з відсутністю спеціаліста |
| 20 | Ремонт кабінетів КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» | Керівник закладу, ліцензована будівельна організація | Не виконано | 0 | В зв’язку з відсутністю фінансування |
| 21 | Участь в проведенні святкування дня громади та міста, участь в культурно-масових заходах | Управління культури, КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв», населення громади | Брали участь в усіх проведених заходах | 0 | - |
| 22 | Поновлення бібліотечного фонду КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» | Керівник закладу | Не виконано | 0 | В зв’язку з відсутністю фінансування |
| 23 | Ремонт приміщення КЗ ДМР «Історико-краєзнавчий музей» | ДМР, керівник закладу, ліцензована будівельна організація | Частково виконано | 111.00 | Придбання плитки тротуарної, батерей, матеріалів для ремонту туалетної кімнати та виставкової зали. |
| 24 | Створення нових експозиційних залів у КЗ ДМР «Історико-краєзнавчий музей» | Керівник закладу | Не виконано | 20.00 | Придбання музейних вітрин, фарби, банерів. |
| 25 | Виготовлення рекламної продукції КЗ ДМР «Історико-краєзнавчий музей» | Керівник закладу | Не виконано | 0 | В зв’язку з відсутністю коштів |
| 26 | Створення електронного обліку музейних предметів | Керівник закладу, ліцензоване програмне забезпечення | Не виконано | 0 | В зв’язку з відсутністю коштів |

Перелік заходів за напрямком: фізична культура, спорт

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Фактичні видатки, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведення реконструкції міського стадіону «Колос» | КУ ДМР «Дунаєвецький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» | Не виконано | 0 | Не виконано у зв`язку з воєнним станом |
| 2 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі, міський стадіон «Колос» | КУ ДМР «Дунаєвецький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» | Не виконано | Благодійні кошти | Виконано |
| 3 | Будівництво та введення в дію спортивних майданчиків із штучним покриттям: с.Рахнівка, с.В.Жванчик, с.Вихрівка, м.Дунаївці, військове містечко | КУ ДМР «Дунаєвецький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх | Не виконано | 3500,00, Благодійні кошти | Побудовано та введено в експлуатацію спортивний майданчик із штучним покриттям м. Дунаївці вул. Дунайгородська 2, стадіон «Колос» |
| 4 | Будівництво спортивного містечка з футбольним та міні-футбольним полями, волейбольним майданчиком. Встановлення антивандальних тренажерів: с.Вихрівка, с.Січинці, с.Заставля | КУ ДМР «Дунаєвецький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» | Не виконано | 0 | Не виконано у зв`язку з воєнним станом |
| 5 | Встановлення антивандальних тренажерів на сільських стадіонах громади: с.Воробіївка, с. Лисець, с.Голозубинці, с.Миньківці, с.Чаньків, с.В.Жванчик, с.Ганнівка, с.Рахнівка, с.Залісці, с.Мушкутинці | КУ ДМР «Дунаєвецький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» | Не виконано | 0 | Не виконано у зв`язку з воєнним станом |
| 6 | Будівництво тенісного корту: міський стадіон «Колос» (м. Дунаївці), с.Миньківці, с.Рахнівка | КУ ДМР «Дунаєвецький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх | Не виконано | 0 | Не виконано у зв`язку з воєнним станом |
| 7 | Будівництво сільських стадіонів та футбольних полів: с.Заставля, с.Залісці, с.Чаньків с.Соснівка, с.Іванківці, с.М. Кужелівка, с.Рачинці, с.Г.Яцьковецька, с.Січинці, с.Сокілець, с.Вихрівка, с.Кривчик | КУ ДМР «Дунаєвецький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх | Не виконано | 0 | Не виконано у зв`язку з воєнним станом |

Перелік заходів за напрямком: соціальний захист

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Фактичні видатки, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Програма соціального захисту населення Дунаєвецької міської ради на 2021-2025 роки | Управління соціального захисту та праці | виконано | 1958,05 | Програма реалізовується щороку, в тому числі у 2023 році |
| 2 | Програма підтримки обдарованих дітей та молоді Дунаєвецької міської ради на 2022- 2023 роки | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | виконано |  | Програма реалізовується щороку, в тому числі у 2023 році |
| 3 | Впровадження соціальних послуг з денного догляду для осіб з інвалідністю 18-35 років, які проходять курс реабілітації у МЦКРОІ « Ластівка» | МЦКРДІ «Ластівка» | виконано |  | Проєкт реалізовано |
| 4 | Програма Медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення Дунаєвецької територіальної громади | КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР | виконано |  | Програма реалізовується щороку, в тому числі у 2023 році |
| 5 | Проект "Реконструкція частини приміщень будівлі основного лікувального корпусу з підвалом під притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та\або насильства за ознакою статі" | КУ ДМР «Центр надання соціальних послуг Дунаєвецької міської ради» | виконано | 0,00 | Проєкт готувався до реалізації у 2021 році, натомість не пройшов конкурсного відбору. |
| 6 | Дообладнання матеріально-технічної бази КУ "Центр надання соціальних послуг Дунаєвецької міської ради" | КУ ДМР «Центр надання соціальних послуг Дунаєвецької міської ради» | виконано | 40 | Заходи дообладнання матеріально технічної бази установи проводяться щороку за рахунок коштів як місткого бюджету |
| 7 | Підтримка об’єднань громадян у житлово-комунальній сфері ( ОСББ, кооперативи) | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту ДМР, КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» |  |  | Популяризація та заохочення до створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, поліпшення стану житлово-комунального господарства |
| 8 | Сприяння переходу на індивідуальне опалення в багатоквартирних будинках м.Дунаївці | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту ДМР, КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» |  |  | Поліпшення стану житлово-комунального господарства, оптимізація енерговитрат |
| 9 | Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на території Дунаєвецької міської ради на 2022-2024 роки |  | Не виконано | Міський бюджет, бюджети вищих рівнів | Державна програма фінансування придбання житла не реалізовувалась у 2023 році |

Перелік заходів за напрямком: цивільний захист та техногенна безпека

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Фактичні видатки, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведення заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Дунаєвецької міської територіальної громади (відповідно до цільової програми забезпечення пожежної безпеки та техногенної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони на території Дунаєвецької міської територіальної громади на 2021-2025 роки) | Дунаєвецький районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області | Частково виконано | 29,1 | Придбано бензопили, зварювальний агрегат, електростанція силова |

Перелік заходів за напрямком: екологія, охорона навколишнього середовища

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Фактичні видатки, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведення заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища, відповідно до програми охорони навколишнього природного середовища на території Дунаєвецької міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано | 199,0 | Послуги по охороні підземних вод та ліквідації їх забруднень |
| 2 | Реалізація програми поводження з тваринами на території Дунаєвецької міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |

Секретар міської ради                                                                                                                    Олег ГРИГОР’ЄВ