ПРОЕКТ

«Покращення інфраструктури Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади для забезпечення надання медичних послуг жителям об’єднаної територіальної громади»

Погоджений комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Департаментом з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади від 13.06.2016 року

# 1. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

| 1. | Зміст проекту | 2. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Загальна характеристика проекту | 3. |
| 3. | ###### Проект | 5. |
| 3.1. | Анотація проекту | 5. |
| 3.2. | Детальний опис проекту | 6. |
|  | опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | 6. |
|  | мета та завдання проекту | 6. |
|  | основні заходи проекту | 7. |
|  | план-графік реалізації заходів проекту | 7. |
|  | очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 8. |
| 4. | ###### Бюджет проекту | 9. |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | 9. |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | 9. |
| 4.3. | ###### Очікувані джерела фінансування | 10. |
| 4.4. | ###### Локальний кошторис | 10. |
| 5. | ###### Інформація про учасників реалізації проекту | 11. |
| 6. | Додатки | 12. |

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУ

| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – проект) | «Покращення інфраструктури Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади для забезпечення надання медичних послуг жителям об’єднаної територіальної громади» |
| --- | --- |
| Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об’єднаної територіальної громади) | Виконавчий комітет Дунаєвецької міської ради |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номера рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект | Відповідно до плану соціально-економічного розвитку ОТГ Дунаєвецької міської ради, затвердженого рішенням шостої сесії міської ради від 31.03.2016 року № 5-6/2016 року зі змінами та доповненнями відповідно до рішення восьмої сесії міської ради про внесення змін до вище зазначеного плану соціально-економічного розвитку від 26.05.2016 року № 21-8/2016р., а саме пункту 86 цілі 4 «Придбання необхідного інвентарю та техніки для функціонування КУ Дунаєвецької міської ради «Центру первинної медико-санітарної допомоги» ». |
| Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 | Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200: - закупівлю транспортних засобів для підвезення дітей до навчальних закладів, транспортних засобів спеціального призначення для комунальних підприємств, пожежної і спеціальної рятувальної техніки та пожежно-рятувального оснащення; - будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт інших об’єктів, які є важливими для посилення спроможності та забезпечення територіальної згуртованості громади, належного рівня безпеки та цивільного захисту громади. |
| Мета та завдання проекту | Метою проекту «Придбання необхідного інвентаря та техніки для функціонування КУ Дунаєвецької міської ради «Центру первинної медико-санітарної допомоги» є забезпечення зниження рiвня захворюваностi, iнвалiдностi та смертностi населення шляхом формування i налагодження ефективного функцiонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сiмейної медицини. Для розв'язання проблеми необхідно виконати наступні завдання: - забезпечити доступніст населення до первинної медико-санітарної допомоги; - забезпечити первинний рівень надання медичної допомоги необхідним лабораторним обладнанням, сімейних лікарів забезпечити сумками-укладками сімейного лікаря; - придбати новий пересувний флюорограф, що дасть можливість проведення флюорографічних обстежень населення віддалених сіл. - підвищити рівень підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації лікарів, іншого медичного персоналу для надання первинної медико-санітарної допомоги; - провести перегляд табелів оснащення лікувальних закладів з поступовим забезпеченням їх сучасним медичним обладнанням та спеціалізованими автотранспортними засобами; |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 38217 жителів |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) до (місяць/рік)) | Реалізація проекту буде відбуватись з 06.2016 року до 10.2016 року |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – субвенція), тис. грн | 3120 |
| Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн |  |
| Назви населених пунктів, у яких реалізується проект | Населені пункти Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника | Міський голова Заяць Веліна Владиславівна |
| Телефон, факс, e-mail заявника | 0674407108, dunorg@i.ua |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | Начальник відділу економіки, інвестицій та комунального майна апарату виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради Горний Юрій Юрійович |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | Тел. 0683284966, dunorg@i.ua |

Міський голова           	 	    ______________ 		             В. Заяць

(дата, підпис)		          (ініціали, прізвище)

М.П.

3. ПРОЕКТ

  - Анотація проекту

Важливим критерієм розвитку соціально-економічних систем держав є тривалість і якість життя громадян. Один із найвищих показників передчасної смертності населення України серед європейських держав свідчить про кризу міжсистемних трансформацій у соціальній системі та, зокрема, в її складовій — сфері охорони здоров’я.

Більшість передових країн світу законодавчо визначили пріоритетність розвитку первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД), провели чітке розмежування фінансування рівнів надання медичної допомоги, впровадили дієвий фінансовий механізм контролю за відповідністю, якістю і своєчасністю надання медичної допомоги.

Погiршення стану здоров’я населення, високi показники смертностi осiб працездатного вiку, зменшення середньої тривалостi життя – все це призводить до постійного зростання потреби у якісній первинній медичнiй допомозi.

За рекомендацiями Всесвiтньої органiзацiї охорони здоров’я, пiдготовленими на основi кращого свiтового досвiду, лише розвиток первинної медико-санiтарної допомоги на засадах сiмейної медицини дасть змогу iстотно вплинути на полiпшення демографiчної ситуацiї, досягти справедливого розподiлу i рацiонального використання бюджетних коштів, що виділяються на  функціонування галузі охорони здоров’я.

У бiльшостi держав свiту на частку первинної медико-санiтарної допомоги припадає до 90 вiдсоткiв загального обсягу медичних послуг, а питома вага чисельностi лiкарiв загальної практики - сiмейної медицини - серед лiкарiв галузi охорони здоров’я становить 30-50 вiдсоткiв.

Первинна медико-санітарна допомога на сьогоднi є частиною спецiалiзованої амбулаторної допомоги, тому управлiння первинною допомогою iз застосуванням економiчних важелiв практично неможливе.

На даний час на утримання закладiв охорони здоров’я, що надають первинну медико-санiтарну допомогу, витрачалося лише 10 вiдсоткiв коштiв, видiлених з державного бюджету для охорони здоров’я, що, зважаючи на низький рiвень матерiально-технiчного забезпечення зазначених закладiв, є вкрай недостатньо.

Метою програми і проекту регіонального розвитку первинної медико-санiтарної допомоги на засадах сiмейної медицини є забезпечення зниження рiвня захворюваностi, iнвалiдностi та смертностi населення шляхом формування i налагодження ефективного функцiонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сiмейної медицини.

  - Детальний опис проекту.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект .

На сьогодні Дунаєвецька міська об’єднана територіальна громада налічує 51 населений пункт із загальною чисельністю населення 38217 жителів. Загальна площа земельного фонду громади становить 66118 га,  протяжність доріг - 539,424 км. На території громади функціонують 42 заклади охорони здоров’я первинної ланки, а саме:

- 5 амбулаторій загальної практики сімейної медицини;

- 21 фельдшерсько-акушерський пункт;

- 16 фельдшерських пунктів.

Одними із першочергових потреб жителів ОТГ є своєчасне та якісне отримання медичних послуг.

Для ефективного функціонування системи надання населенню якісної первинної медичної допомоги необхідно:

- продовжити роботу iз створення мережi амбулаторiй сiмейної медицини у мiськiй та сільськiй мiсцевостях шляхом реорганiзаiцiї і перепрофiлювання дiючих закладiв охорони здоров’я, забезпечення матерiально-технiчного оснащення таких амбулаторій, а саме забезпечити амбулаторії загальної практики сімейної медицини:

-  сучасними сумками укладками сімейного лікаря;

- лабораторним обладнанням;

- пересувним флюрографом;

- забезпечити доступнiсть населення до первинної медико-санiтарної допомоги.

Цільовими групами проекту є: мешканці ОТГ, які звертаються до закладів охорони здоров’я первинної ланки. Результати впровадження проекту відповідають визначеній цільовій групі, оскільки звернення людей до амбулаторії загальної практики сімейної медицини та фельдшерсько-акушерсього пункту, оснащеного сучасним медичним обладнанням та наявністю кваліфікованого медичного персоналу, забезпечить  належний рівень надання медичної допомоги, що у свою чергу сприятиме  покращенню стану здоров’я населення, зниженню показників смертностi, підвищення середньої тривалостi життя.

Мета та завдання проекту.

Метою проекту «Покращення інфраструктури Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади для забезпечення надання медичних послуг жителям об’єднаної територіальної громади» є забезпечення зниження рiвня захворюваностi, iнвалiдностi та смертностi населення шляхом формування i налагодження ефективного функцiонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сiмейної медицини.

Для розв'язання проблеми необхідно виконати наступні завдання:

- забезпечити доступність  населення   до   первинної медико-санітарної допомоги;

- забезпечити первинний рівень надання медичної допомоги необхідним лабораторним обладнанням, сімейних лікарів забезпечити сумками укладками сімейного лікаря;

- придбати новий пересувний флюорограф, що дасть можливість проведення флюорографічних обстежень населення віддалених сіл;

- підвищити рівень  підготовки,  перепідготовки  та  підвищення кваліфікації  лікарів,  іншого  медичного  персоналу  для  надання первинної медико-санітарної допомоги;

- провести перегляд табелів оснащення  лікувальних  закладів  з поступовим забезпеченням їх сучасним медичним обладнанням та спеціалізованими автотранспортними засобами;

Основні заходи проекту .

- придбати та ввести в експлуатацію новий пересувний флюорограф;

- придбати для усіх амбулаторій загальної практики сімейної медицини, фельдшерсько-акушерських пунктів та фельдшерських пунктів сучасне медичне обладнання та інвентар, а саме сумки укладки сімейного лікаря та фельдшера;

- придбати лабораторне обладнання, а саме гематологічний аналізатор та аналізатор сечі.

План-графік реалізації заходів проекту.

Тривалість проекту складатиме 5 місяців.

| Тривалість заходу | З а х і д |  | Джерела та обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кошти субвенції | Бюджет МС* |  |  | Кошти КУ* |  |  | Інші партнери |  |  |
| І ЕТАП | Підготовчий етап: - Затвердження проекту. - Подання документації на проведення процедури закупівлі |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Місяць 1 |  | Підготовка заходу №1 | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| ІІ ЕТАП |  | Проведення закупівлі - проведення тендеру | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Місяць 2 |  | Реалізація заходу №2 | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Місяць 3 |  | Реалізація заходу №2 та підготовка заходу 3 | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| ІII ЕТАП |  | Укладання договорів та придбання техніки | 3120 |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Місяць 4 |  | Реалізація заходу №3 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Місяць 5 |  | Реалізація заходу №3 Підведення підсумків реалі- зації проекту. |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |

*Скорочене словосполучення: Кошти бюджету МС – кошти бюджету місцевого самоврядування

*Скорочене словосполучення: Кошти КУ – кошти комунальних установ

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

Виконання Програми дасть змогу:

- підвищити ефективність роботи  закладів  охорони  здоров'я первинної ланки  з метою подолання несприятливих демографічних тенденцій;

- покращити здоров’я населення ОТГ;

- виявляти певні захворювання на ранніх стадіях;

- збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається;

- сформувати систему  надання  населенню високоякісної медичної

допомоги на засадах сімейної медицини;

- створити умови  для  реалізації   принципу   організації   та

координації  лікарем загальної практики - сімейним лікарем надання  пацієнтам спеціалізованої медичної допомоги.

Фінансова сталість.

Проект є фінансово сталим. Його реалізація буде економічним поштовхом для розвитку соціально – економічної самодостатності об’єднаної громади, що матиме свій прояв у  задоволенні поточних потреб жителів: у надані їм своєчасних та якісних  медичних послуг.

Інституційна сталість.

Проект є інституційно сталим. Реалізація проекту позитивно вплине на розвиток медичної інфраструктури, покращення стану здоров’я,  сприятиме підвищенню якості медичних послуг.

Політична сталість.

Проект є політично сталим. Реалізація проекту знизить суспільно негативні настрої населення, пов’язані з неналежним виконанням вимог, які передбачені Методикою формування спроможних територіальних громад, буде одним із складових елементів формування нової місцевої політики в сфері медицини, сприятиме підвищенню довіри жителів до органів місцевого самоуправління та позитивно вплине на рівень їх підтримки.

Інновації проекту.

Іноваційність проекту полягає у створенні нових можливостей надання якісних послуг в сфері виявлення захворювання на ранніх стадіях, запровадження культури профілактики захворювання.

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

4.1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

| № з/п | Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | субвенція | місцевий бюджет (у разі співфінансу-вання) | інші учасники проекту (у разі співфінансу-вання) |
| 1 | 1.пРОВЕДЕННЯ ПРоцедури закупівлі | 3120 | 3120 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | РАЗОМ: | 3120 | 3120 |  |  |

4.2. РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ

| № з/п | Статті видатків | Загальна сума, тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | субвенція | місцевий бюджет (у разі співфінансу-вання) | інші учасники проекту (у разі співфінансу-вання) |
| 1 | Видатки споживання: |  |  |  |  |
| 2 | Видатки розвитку: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (3110); | 3120 | 3120 |  |  |
|  | РАЗОМ: | 3120 | 3120 |  |  |

4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

| № з/п | Джерела фінансування | Сума (тис. грн) | Частка у % від загального обсягу фінансування проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фінансування за рахунок коштів субвенції | 3120 | 100 |
| 2 | Фінансування з місцевого бюджету (у разі наявності) |  |  |
| 3 | Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту |  |  |
|  | Загальний обсяг фінансування | 3120 | 100 |

4.4. ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС

Локальний кошторис складено, посилаючись на цінові пропозиції підприємств-реалізаторів на їх офіційних сторінках в мережі Інтернет за адресами:

www.kras.com.ua

www.zdorov-103.com.ua

www.kiev.flagma.ua

www.odessa.zakupka.com

Разом з тим, в додатках до проекту наведено «screenshot» Інтернет сторінок продавців.

Тис. грн.

|  | Назва техніки | Кількість одиниць | Використання | Ціна |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пересувний флюорограф - автомобіль-шасі ТАТА; - кабінет фургон; - апарат рентгенографічний «12Ф9 Україна»; - робоче місце рентген-лаборанта (встановлюється в фургоні); - робоче місце лікаря-рентгенолога (встановлюється в лікарні); - крісло, стіл, лампа, диван, шафа для верхнього одягу персоналу, тумбочка для документів; - система прискореного обігріву та вентиляції кабінету; - кондиціонер.. | 1 | новий | 2600 |
| 2 | Лабораторне обладнання автоматичний гематологічний аналізатор, призначений для визначення 19 параметрів крові, у тому числі 3 субкласів лейкоцитів (лейкоформула) та 3 гістограм. Прилад забезпечує просте та швидке вимірювання 18 параметрів крові у мінімальному об”ємі проби. | 1 | нове | 340 |
| 3 | Сумки укладки сімейного лікаря. Вміст: Ампульница, апарат для виміру артеріального тиску,глюкометр портативний, жгут гумовий, зонди шлункові(комплект), молоток неврологічний, отоофтальмоскоп,стетофонендоскоп, термометр медичний, тести експрес-діагностичні для визначення білку в сечі. | 20 | нові | 180 |
|  | Разом Автотехніки Разом інвентарю | 1 21 |  | 3120 |

Локальний кошторис складено у відповідності до цін станом на травень 2016 року.

- ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Дунаєвецька міська рада, вул. Гагаріна,16  м.Дунаївці,Хмельницька область  індекс 32400, тел. (03858) 3-12-95, dunaiv@i.ua , dunorg@i.ua                          код ЄДРПОУ 04060714

Під час реалізації проекту буде виконувати наступні функції: прогнозування та планування проектної діяльності; організація роботи; розпорядника коштів; координацію та регулювання процесів реалізації проекту;  контроль ходу реалізації проекту.

Комунальна установа Дунаєвецької міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги», вул. Горького, 7 м.Дунаївці, Хмельницька область  індекс 32400, dun.rcpmsd@ukr.net

Буде виконувати функції:

- одержувача коштів;

- здійснювати закупівлю техніки та інвентаря;

- замовника тендерної закупівлі;

- балансоутримувача придбаної техніки, обладнання та інвентарю;

- виконавця визначених робіт.

6. ДОДАТКИ

1. Призначення техніки та інвентарю

|  | Назва техніки | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пересувний флюорограф | Для флюорографічного обстеження населення віддалених населених пунктів. - автомобіль-шасі ТАТА; - кабінет фургон; - апарат рентгенографічний «12Ф9 Україна»; - робоче місце рентген-лаборанта (встановлюється в фургоні); - робоче місце лікаря-рентгенолога (встановлюється в лікарні); - крісло, стіл, лампа, диван, шафа для верхнього одягу персоналу, тумбочка для документів; - система прискореного обігріву та вентиляції кабінету; - кондиціонер. |
| 2 | Лабораторне обладнання автоматичний гематологічний аналізатор, аналізатор сечі | призначений для визначення 19 параметрів крові, у тому числі 3 субкласів лейкоцитів (лейкоформула) та 3 гістограм. Прилад забезпечує просте та швидке вимірювання 18 параметрів крові у мінімальному об”ємі проби. Тести Уробіліноген, Білірубін Кетони Еритроцити Білок Нітрити Лейкоцити Глюкоза Питома густина pH. |
| 3 | Сумки укладки сімейного лікаря. | Вміст: Ампульница, аппарат для измерения артериального давления, глюкометр портативный, жгут резиновый, зонды желудочные (комплект), молоток неврологический, ото-офтальмоскоп, стетофонендоскоп, термометр медицинский, тесты экспресс-диагностические для определения белка в моче. |

2.   Скріншорти комерційних пропозицій

- Рішення 3 сесії Дунаєвецької міської ради № 3-3/2016 від 05.01.2016 року «Про безоплатне прийняття майна у комунальну власність міської ради з власності територіальних громад сіл, селищ та міста Дунаєвецького району в особі Дунаєвецької районної ради».

- Рішення 3 сесії Дунаєвецької міської ради № 4-3/2016 від 05.01.2016 року «Про зміну назв та затвердження в новій редакції статутів юридичних осіб міської ради».

- Статут комунального закладу Дунаєвецької міської ради «Центр первинної медико санітарної допомоги».

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань.