ПРОЕКТ

«Капітальний ремонт вул. Б.Хмельницького в м.Дунаївці Хмельницької області»

Погоджений комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Департаментом з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади від 10.10.2016 року

ПРОЕКТ

«Капітальний ремонт вул. Б.Хмельницького в м.Дунаївці Хмельницької області» виконавчого комітету

Дунаєвецької міської ради

# 1. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

| 1. | Зміст проекту | 1. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Загальна характеристика проекту | 2. |
| 3. | ###### Проект | 4. |
| 3.1. | Анотація проекту | 4. |
| 3.2. | Детальний опис проекту | 6. |
|  | опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | 6. |
|  | мета та завдання проекту | 7. |
|  | основні заходи проекту | 8. |
|  | план-графік реалізації заходів проекту | 10. |
|  | очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 10. |
| 4. | ###### Бюджет проекту | 12. |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | 12. |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | 15. |
| 4.3. | ###### Очікувані джерела фінансування | 15. |
| 4.4. | ###### Локальний кошторис | 15. |
| 5. | ###### Інформація про учасників реалізації проекту | 16. |
| 6. | Додатки (за потреби) | 16. |

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУ

| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – проект) | Капітальний ремонт вул. Б.Хмельницького в м.Дунаївці Хмельницької області |
| --- | --- |
| Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об`єднаної територіальної громади) | Виконавчий комітет Дунаєвецької міської ради |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номеру рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект | Відповідно до плану соціально-економічного розвитку ОТГ Дунаєвецької міської ради, а саме пункту № 23, цілі 1, Проведення капітального ремонту доріг міста ( проектна документація виготовлена): - Шевченко - Б.Хмельницького, від 31.03.2016 року № 5-6/2016р. |
| Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 | Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200, субвенція надається для реконструкції, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ з метою їх використання відповідно до повноважень та потреб об’єднаних територіальних громад з обов’язковим застосуванням енергозберігаючих технологій. На будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт інших об’єктів, які є важливими для посилення спроможності та забезпечення територіальної згуртованості громади, належного рівня безпеки та цивільного захисту громади. |
| Мета та завдання проекту | Метою проекту є капітальний ремонт вулиці Б.Хмельницького в м. Дунаївці за рахунок проведення робіт згідно проектно- кошторисної документації, моніторинг якості виконання робіт, як невід’ємної умови забезпечення комфортного та безпечного середовища для проживання людей. Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію таких завдань:. 1. Проведення підготовчої роботи: подання проектної заявки на розгляд, отримання висновку та погодження облдержадміністрації та Міністерства регіонального розвитку згідно постанови 200 «Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад», підписання договору підряду на виконання робіт з капітального ремонту. 2. Виконання капітального ремонту. Моніторинг якості виконаних робіт. Прийом в експлуатацію об’єкта договору. 3. Дотримання вимог Закону України «Про автомобільні дороги». Виконання поставлених завдань є найбільш раціональним способом досягнення поставленої мети. Довести транспортно - експлуатаційні показники автомобільної дороги до нормативного рівня можливо тільки при капітальному ремонті. |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 16200 жителів |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць/рік)) | Реалізація проекту буде відбуватись з 10.2016 року по 12.2016 року |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн. | 1286,353 |
| Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн. | 160,067 |
| Назва населених пунктів, у яких реалізується проект | м.Дунаївці, Хмельницької області |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника | Міський голова Заяць Веліна Владиславівна |
| Телефон, факс, e-mail заявника | 0674407108, dunorg@i.ua |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | Начальник відділу економіки, інвестицій та комунального майна апарату виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради Горний Юрій Юрійович |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | Тел. 0683284966, dunorg@i.ua |

Міський голова            	______________ 		             В. Заяць

(дата, підпис)		          (ініціали, прізвище)

М.П.

3.Проект

1. Анотація проекту

Назва проекту: Капітальний ремонт вул. Б.Хмельницького в м.Дунаївці Хмельницької області.

Актуальність проекту, соціально-економічна спрямованість проведення

капітального ремонту вулиці Б.Хмельницького, яка знаходиться в комунальній власності Дунаєвецької міської ради, зумовлена тим, що вона перебуває у край незадовільному технічному стані. Через значну ямковість експлуатація дороги є небезпечною для учасників руху. Вказана  ділянка дороги  забезпечує об`їзд міста  великогабаритним вантажним  транспортом, тим самим зменшує  навантаження на центральну дорогу міста. Проте, вирішити  вказане  проблемне  питання за рахунок коштів  місцевого бюджету не вдається,  враховуючи досить велику кошторисну вартість ремонту об’єкту.

Актуальність проекту також  визначає необхідність належного виконання положень Закону України « Про автомобільні дороги »

Актуальність питання капітального ремонту вулиці Б.Хмельницького для м. Дунаївці визначає основну проблематику проекту. Соціально - економічна спрямованість проекту підтверджується основними результатами отриманими внаслідок його реалізації, зокрема: створення безпечного середовища  для руху транспорту та зменшення  випадків  аварійності на дорозі, умов які забезпечать збереження та підвищення транспортно - експлуатаційного віку автомобілів, ; проведення капітального ремонту дозволить в повній мірі виконувати вимоги Закону України «Про автомобільні дороги»; сприяти реалізації держаної стратегії регіонального розвитку на період до  2020 року; підвищення ефективності та економії енергоресурсів.

Капітальний ремонт доріг - реальний шлях виходу з економічної кризи.

Щоб зрозуміти, чому дорожні роботи є локомотивом, що виводить економіку з

кризи, потрібно знати одну просту цифру. Створення одного робочого місця в

дорожньому господарстві забезпечує п’ять робочих місць в інших – суміжних

галузях економіки. Таким чином, загальне число зайнятих виявляється в

підсумку в шість разів більше. Додаткові фінансові вкладення в дорожнє

будівництво забезпечують мультиплікативний ефект. Залежність тут пряма —

чим більший обсяг фінансування дорожньої галузі, тим вищий рівень

зайнятості населення.  На тому, що дороги  можуть  «витягнути»  країну з  кризи,  акцентують увагу практично всі — від макроекономістів до практиків. Тому соціальна ціна питання розвитку  галузі вкрай  висока, вбачаючи в дорожній  галузі єдиний спосіб піднімати економіку.

Для отримання вище перелічених результатів необхідно вчинити наступне: провести підготовчу роботу, що передбачає подання проекту на розгляд та отримання висновку та погодження облдержадміністрації та Міністерства регіонального розвитку згідно постанови 200 «Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад», укладання договору з підрядчиком; проведення капітального ремонту дороги по проектно кошторисній документації.

Цільовими групами проекту є: 16200 чоловік – мешканці  м. Дунаївці, органи місцевого самоврядування в особі Дунаєвецької міської ОТГ. Обсяг коштів необхідний для реалізації проекту становить  1446,42 тис. грн.

Проектно-кошторисна документація та експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації виготовлені у 2016 році.

2. Детальний опис проекту

2.1.Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект

На сьогодні Дунаєвецька міська рада налічує 51 населений пункт із загальною чисельністю населення 38217 жителів. На території громади функціонують:

39 закладів охорони здоров’я (з них: 32 ФАПи, 4 амбулаторії,   поліклініки, 1 лікарня, 2 станції швидкої допомоги);

55 закладів освіти (з них: 29 дошкільних закладів, 25 шкіл, 1 позашкільний заклад);

55 закладів культури.

На території ОТГ зареєстровані та працюють  2100 фізичних осіб підприємців. Загальна площа земельного фонду громади становить 66118 га,  протяжність доріг - 539,424 км. Дорожнє покриття в результаті тривалої експлуатації, несвоєчасного ремонту та неналежного обслуговування через брак коштів перебуває у незадовільному стані.

Найбільшого розвитку на території громади набуло сільське господарство, розвивається торгівля. В галузевій структурі сільського господарства по всіх категоріях господарств рослинництво становить 59%, тваринництво – 41%.

У Законі України  «Про автомобільні дороги» визначено перелік повноважень органів місцевого самоврядування в галузі автомобільних доріг,

зокрема в  ст.19 частині 1 та 2 зазначається що основними обов’язками органів місцевого самоврядування у частині управління функціонуванням і розвитком вулиць і доріг міст та інших населених пунктів є забезпечення безперервних, безпечних, економічних та зручних умов руху транспортних засобів та пішоходів вулицями та дорогами міст та інших населених пунктів; організація будівництва та реконструкції, ремонту та утримання доріг та вулиць міст та інших населених пунктів за встановленими для них будівельними нормами, державними стандартами та нормами.

Через брак фінансування в попередні роки виконання вищезазначених вимог  було не можливим для  Дунаєвецької міської ОТГ. Так капітального ремонту потребує  вулиця Б.Хмельницького  в м. Дунаївці. Дана ділянка дороги відноситься до автомобільних доріг місцевого значення. Протяжність вулиці 0,268 км., ширина – 6,9 м., існуюче дорожнє покриття тверде,наявне руйнування дороги у вигляді ямковості та розмивів.

Ремонт дороги це великий крок до подолання економічної кризи, тому що

стан  дороги, її  якість та безпечність,  найбільше  впливає  на  розвиток

інфраструктури селища. Всі великі світові держави в період кризи починали

будувати та ремонтувати дороги.

Стан доріг громади  це перший показник якості життя його мешканців. Від  недостатнього фінансування страждає не тільки якість самого дорожнього

об’єкта, але і перспективний розвиток територій, а також пов’язане з ним

житлове будівництво, якість життя людей.

- Реалізація проекту відповідає Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, а саме цілі 2  «Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток» що передбачає реалізацію такого завдання як «Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання», а також цілі 1 – підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів, що, в свою чергу, передбачає реалізацію такого завдання як підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіонів та здійснюватиметься шляхом виконання наступного завдання – зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів за рахунок здійснення організаційних, технічних, технологічних та інших заходів, зокрема оновлення основних фондів, модернізація виробничих потужностей, запровадження енергоефективних технологій.

- Цільовими групами проекту є: мешканці м. Дунаївці  та всієї об`єднаної територіальної громади, органи місцевого самоврядування в особі Дунаєвецької міської ОТГ.

Враховуючи причини складання проекту та наслідки його реалізації можна цілком об’єктивно стверджувати що капітальний ремонт  вулиці  Б.Хмельницького повністю відповідає інтересам визначених цільових груп.

2.2.Мета та завдання проекту

Метою проекту є капітальний ремонт  вулиці Б.Хмельницького в м. Дунаївці за рахунок  проведення робіт згідно проектно- кошторисної документації, моніторинг якості виконання робіт, як невід’ємної умови забезпечення комфортного та безпечного середовища для проживання людей.

Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію таких завдань:.

1. Проведення підготовчої роботи: подання проектної заявки на розгляд, отримання висновку та погодження облдержадміністрації та Міністерства регіонального розвитку згідно постанови 200 «Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад», підписання договору підряду на виконання робіт з капітального ремонту.

2. Виконання капітального ремонту. Моніторинг якості виконаних робіт. Прийом в експлуатацію об’єкта договору.

3. Дотримання вимог Закону України  «Про автомобільні дороги».

Виконання поставлених завдань є найбільш раціональним способом досягнення

поставленої мети. Довести  транспортно - експлуатаційні показники автомобільної  дороги  до нормативного рівня можливо  тільки при капітальному ремонті.

2.3.Основні заходи проекту

Для досягнення поставленої мети заплановано вчинення наступних дій:

- нарощування існуючих люків оглядових колодязів:

- Розбирання чорних щебеневих покриттiв та основ, 0,35 м3

- Навантаження смiття вручну, 0,384 т

- Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 5 км, 0,384 т

- Перекладання горловин цегляних колодязiв трирядовою кладкою, 2 шт

- На кожний наступний ряд кладки віднімати до норми 16-77-1, - 3 шт

- Улаштування бетонних фундаментiв об'ємом до 5 м3 пiд устаткування,0,05 м3

- Улаштування колодязiв круглих каналiзацiйних дiаметром 1,0 м iз збiрного залiзобетону в сухих грунтах, 0,09 м3

- Плити покриття ПП10-1 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1, 1 шт

- Установлення люка, 3 шт

- Люк чавунний для колодязiв легкий, 2 шт

- Люк чавунний для колодязiв важкий, 1 шт

- влаштування дорожнього одягу:

- Розбирання чорних щебеневих покриттiв та основ, 142,4 м3

- Навантаження смiття вручну, 234,96 т

- Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 5 км, 234,96 т

- Розливання в'яжучих матерiалiв (1350 х 0,6), 0,81 т

- Улаштування вирiвнювального шару з асфальтобетонної сумiшi без застосування укладальникiв асфальтобетону, 46,98 т

- Улаштування покриттiв товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних сумiшей, 1350 м2

- На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1, 1350 м2

- Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон пористий] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у нижнiх шарах покриттiв, крупнозернистi, марка, 250,155 т

- Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм, 499,9 м2

- На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування виключати до норми 18-4-1, -499,9 м2

- Розливання в'яжучих матерiалiв (499,9 х 0,3),  0,15 т

- Улаштування вирiвнювального шару з асфальтобетонної сумiшi iз застосуванням укладальникiв асфальтобетону (формула:(15,48+14,514=29,994 м3 х 2,32 = 69,586 т), 69,586 т

ВЛАШТУВАННЯ ПОКРИТТЯ

- Розливання в'яжучих матерiалiв (1849,9 х 0,3), 0,555 т

- Улаштування покриттiв товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних сумiшей, 1849,9 м2

- На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1, 1849,9 м2

- Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип Б, марка 2, 223,5 т

- влаштування бортового каменю:

- Розбирання бортових каменiв [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй], 212 м

- Розбирання щебеневих покриттiв та основ [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй], 7,3 м3

- Розбирання чорних щебеневих покриттiв та основ [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй], 3,8 м3

- Навантаження смiття вручну, 34,264 т

- Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 5 км, 34,264 т

- Установлення бортових каменiв бетонних i залiзобетонних при iнших видах покриттiв [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй], 459 м

- Каменi бетоннi бортовi, прямi рядовi iз бетону М 300 (МРЗ-150), 495 шт

- влаштування тротуару:

- Планування площ ручним способом, група ґрунту 2, 118,4 м2

- Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу, 226 м

- Поребрики П7 iз бетону М-300 ГОСТ 6665- 74, 226 шт

- Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iз щебеню, 141,5 м2

- Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв основи iз щебеню, 0,386 м3

- Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв основи iз щебеню,

- Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттiв дорiжок та тротуарiв iз дрiбнозернистої асфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см, 384.1 м2

- Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип Б, марка 2, 27,4т

– моніторинг якості виконаних робіт, прийом в експлуатацію об’єкта договору.

Вулиця Б.Хмельницького відноситься до автомобільних доріг місцевого значення, тому вона відноситься до об’єктів транспортної мережі місцевого рівня, згідно розрахунків капітальний ремонт даної ділянки дороги відноситься до класу наслідків (відповідальності ) СС2 та ІV категорії складності будівництва. На даний момент вулиця слугує  як (обїздна) дорога  для вантажного транспорту,тим самим зменшуючи  навантаження на центральну дорогу міста.

2.4 План-графік реалізації заходів проекту

Тривалість проекту складатиме 3місяці.

| Тривалість заходу | З а х і д | Джерела та обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кошти субвенції | Бюджет МС | Кошти КП | Інші партнери |
| Місяць 1 Місяць 2 Місяць 3 | Визначення виконавця робіт. Виконання робіт по проектно – кошторисній документації: - нарощування існуючих люків оглядових колодязів; - влаштування дорожнього одягу; - влаштування бортового каменю; - влаштування тротуару. Моніторинг виконаних робіт. Прийом в експлуатацію об`єкта договору | 1286,353 | 160,067 | - | - |

2.5.Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

До очікуваних результатів  реалізації проекту відносяться :

- Створення безпечного  середовища для  проживання жителів м.

Дунаївці.

- Забезпечення оперативності в  роботі  служб: швидкої медичної

допомоги, служби ДСНС, поліції, газової служби, служб РЕМ.

3.Проведення капітального ремонту дозволить збільшити ділову активність, сприятиме зростанню ефективності праці та обсягів інвестиції, створенню нових робочих місць та зменшення аварійності на дорогах.

4. Сприяння  реалізації Держаної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.

5. Дорожнє будівництво піднесе ефективність і  економію енергоресурсів  та оздоровить економіку.

Все вище перелічене матиме позитивні соціально – економічні наслідки. Інвестиції у розвиток автомобільних доріг є потужним інструментом у соціально-економічному розвитку  Дунаєвецької міської ОТГ.

Зокрема це проявлятиметься у зростанні довіри жителів громади до органів місцевого самоврядування .

Проект є фінансово сталим. Його реалізація сприятиме розвитку соціально – економічної самодостатності ОТГ. Такий ефект буде досягнуто за рахунок сталого задоволення поточних потреб жителів громади: у створені безпечного середовища для проживання населення , його всебічного розвитку. Підвищення рівня привабливості проживання в сільській місцевості та, як наслідок, акумулювання потенціалу трудових ресурсів громади для розвитку на її території малого та середнього бізнесу.

Проект є інституційно сталим. Реалізація проекту позитивно вплине на забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання.

Проекту також характерна політична сталість. Його реалізація знизить суспільно негативні настрої населення  пов’язані з неналежним виконанням вимог які передбачені Законом України «Про автомобільні дороги», а також сприятиме підвищенню довіри жителів ОТГ до органів управління та позитивно вплине на рівень їх підтримки.

4.БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

4.1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

| Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість (тис. грн.) | Джерела фінансування, тис. грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | субвенція | місцевий бюджет (у разі співфінансу вання) | інші учасники проекту (у разі співфінансування) |
| 1.Вигоновлення проектно-кошторисної документації та експертного звіту. | 34,762 | 21,248 | 13.514 | - |
| Кошторисна вартість проектних робіт | 11,869 |  | 11,869 |  |
| Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд) (1,875 %) | 21,248 | 21,248 |  |  |
| Експертний звіт щодо розгляду проектно- кошторисної документації | 1,645 |  | 1,645 |  |
| 2.Проведення роробіт по проектно кошторисній документації «Капітальний ремонт вул. Б.Хмельницького в м.Дунаївці, Хмельницької області» | 1411,658 | 1261,105 | 150,553 |  |
| - нарощування існуючих люків оглядових колодязів | 5,759 | 5,759 |  |  |
| - Розбирання чорних щебеневих покриттiв та основ, 0,35 м3 - Навантаження смiття вручну, 0,384 т - Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 5 км, 0,384 т - Перекладання горловин цегляних колодязiв трирядовою кладкою, 2 шт - На кожний наступний ряд кладки віднімати до норми 16-77-1, - 3 шт - Улаштування бетонних фундаментiв об'ємом до 5 м3 пiд устаткування,0,05 м3 - Улаштування колодязiв круглих каналiзацiйних дiаметром 1,0 м iз збiрного залiзобетону в сухих грунтах, 0,09 м3 - Плити покриття ПП10-1 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1, 1 шт - Установлення люка, 3 шт - Люк чавунний для колодязiв легкий, 2 шт - Люк чавунний для колодязiв важкий, 1 шт | 0,012 0,011 0,009 0,834 -0,276 0,079 0,165 1,425 0,225 1,630 1,246 | 0,012 0,011 0,009 0,834 -0,276 0,079 0,165 1,425 0,225 1,630 1,246 |  |  |
| - влаштування дорожнього одягу | 921,322 | 921,322 |  |  |
| - Розбирання чорних щебеневих покриттiв та основ, 142,4 м3 - Навантаження смiття вручну, 234,96 т - Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 5 км, 234,96 т - Розливання в'яжучих матерiалiв (1350 х 0,6), 0,81 т - Улаштування вирiвнювального шару з асфальтобетонної сумiшi без застосування укладальникiв асфальтобетону, 46,98 т - Улаштування покриттiв товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних сумiшей, 1350 м2 - На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1, 1350 м2 - Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон пористий] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у нижнiх шарах покриттiв, крупнозернистi, марка, 250,155 т - Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм, 499,9 м2 - На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування виключати до норми 18-4-1, -499,9 м2 - Розливання в'яжучих матерiалiв (499,9 х 0,3), 0,15 т - Улаштування вирiвнювального шару з асфальтобетонної сумiшi iз застосуванням укладальникiв асфальтобетону (формула:(15,48+14,514=29,994 м3 х 2,32 = 69,586 т), 69,586 т ВЛАШТУВАННЯ ПОКРИТТЯ - Розливання в'яжучих матерiалiв (1849,9 х 0,3), 0,555 т - Улаштування покриттiв товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних сумiшей, 1849,9 м2 - На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1, 1849,9 м2 - Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип Б, марка 2, 223,5 т | 4,836 6,443 5,522 7,239 68,938 9,204 0,183 342,425 21,812 -3,420 1,341 101,099 4,960 12,612 0,063 324,708 | 4,836 6,443 5,522 7,239 68,938 9,204 0,183 342,425 21,812 -3,420 1,341 101,099 4,960 12,612 0,063 324,708 |  |  |
| - влаштування бортового каменю | 110,745 |  | 110,745 |  |
| - Розбирання бортових каменiв [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй], 212 м - Розбирання щебеневих покриттiв та основ [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй], 7,3 м3 - Розбирання чорних щебеневих покриттiв та основ [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй], 3,8 м3 - Навантаження смiття вручну, 34,264 т - Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 5 км, 34,264 т - Установлення бортових каменiв бетонних i залiзобетонних при iнших видах покриттiв [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй], 459 м - Каменi бетоннi бортовi, прямi рядовi iз бетону М 300 (МРЗ-150), 495 шт | 5,572 0,211 0,155 0,940 0,805 48,507 41,801 |  | 5,572 0,211 0,155 0,940 0,805 48,507 41,801 |  |
| - влаштування тротуару | 95,422 | 55,614 | 39,808 |  |
| - Планування площ ручним способом, група ґрунту 2, 118,4 м2 - Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу, 226 м - Поребрики П7 iз бетону М-300 ГОСТ 6665- 74, 226 шт - Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iз щебеню, 141,5 м2 - Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв основи iз щебеню, 0,386 м3 - Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттiв дорiжок та тротуарiв iз дрiбнозернистої асфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см, 384.1 м2 - Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип Б, марка 2, 27,4т | 0,526 21,095 12,500 10,519 0,200 4,587 39,808 | 0,526 21,095 12,500 10,519 0,200 4,587 | 39,808 |  |
| РАЗОМ: | 1446,42 | 1286,353 | 160,067 |  |

4.2. РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ

| Статті видатків | Загальна сума, тис. грн. | Джерела фінансування, тис. грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | субвенція | місцевий бюджет (у разі співфінансування) | інші учасники проекту (у разі співфінансува-ння) |
| 1. Видатки споживання: | - | - | - | - |
| 2.Видатки розвитку: «Капітальний ремонт вул. Б.Хмельницького в м.Дунаївці, Хмельницької області» (3132) | 1446,42 | 1286,353 | 164,067 | - |
| РАЗОМ: | 1446,42 | 1286,353 | 164,067 |  |

4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

| Джерела фінансування | Сума (тис. грн.) | Частка у % від загального обсягу фінансування проекту |
| --- | --- | --- |
| 1. Фінансування за рахунок коштів субвенції | 1286,353 | 87,24 |
| 2. Фінансування з місцевого бюджету (у разі наявності) | 160,067 | 12,75 |
| 3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок: | - | - |
| Загальний обсяг фінансування | 1446,42 | 100 |

4.4. ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС.

Зведена проектно-кошторисна документація   додається.

5. ІНФОРМАЦІЯ  ПРО УЧАСНИКІВ  РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Дунаєвецька міська рада, вул. Гагаріна,16  м.Дунаївці,Хмельницька область  індекс 32400, тел. (03858) 3-12-95, dunaiv@i.ua , dunorg@i.ua                          код ЄДРПОУ 04060714

Під час реалізації проекту буде виконувати наступні функції: прогнозування та планування проектної діяльності; організація роботи; розпорядника коштів; координацію та регулювання процесів реалізації проекту;  контроль ходу реалізації проекту.

Одержувачем коштів та виконавцем робіт будуть ліцензовані будівельні організації які наддадуть найкращі цінові пропозиції.

6.  Додатки

- Проектно-кошторисна документація (копія).