Затверджено:

рішення п’ятнадцятої (позачергової) сесії

міської ради VІІ скликання

від 13.12.2016 року

№4-15/2016р

ПРОГРАМА

реформування і розвитку житлово-комунального господарства

Дунаєвецької міської ради

на 2017-2020 роки

м. Дунаївці

2016

ЗМІСТ

- Сучасний стан житлово-комунального господарства

- Проблеми житлово – комунального господарства

- Мета програми, шляхи реформування та основні принципи регіональної політики з реформування житлово – комунального господарства

- Стратегічні напрями реформування житлово – комунального господарства

- Організаційне забезпечення та проведення моніторингу виконання завдань Програми

- Фінансове забезпечення виконання Програми

- Очікуванні результати від виконання Програми

- Прикінцеві положення

- Додатки до Програми

Розробник Програми  – виконавчий комітет Дунаєвецької міської ради, відділ житлово-комунального господарства Дунаєвецької міської ради

Вступ

Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Дунаєвецької міської ради на 2017 – 2020 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 – 2014 роки».

Загальна інформація про Дунаєвецьку міську ОТГ

Площа Дунаєвецької міської ОТГ,   га                                                                           66118

Загальна протяжність всіх вулиць, проїздів, набережних, км                                         539,42

Населення, тис. чоловік                                                                                                39 620

Кількість фізичних осіб підприємців                                                                               2100

Загальноосвітні школи                                                                                                          25

Дошкільні заклади                                                                                                                29

Позашкільні заклади                                                                                                                  1

Заклади культури 	                     55

ФАПи 	                     32

Амбулаторії                                                                                                                          4

Лікарні	                          1

Станції швидкої допомоги                                                                                                   2

1. Сучасний стан житлово-комунального господарства

Протягом останніх років у житлово-комунальному господарстві територіальної громади накопичилась значна кількість проблем, які потребують негайного вирішення.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Пріоритети:

- утримання житлового господарства;

- утримання, капітальний та поточний ремонт доріг;

- ремонт прибудинкових територій;

- належне освітлення вулиць і дворових територій;

- реконструкція та ремонт спортивних та дитячих майданчиків;

- утримання та благоустрій міських парків;

- зелене господарство та благоустрій територій.

КП «ЖЕО» Дунаєвецької міської ради (обслуговування підвідомчого житлового фонду, утримання вулиць та благоустрій міста):

Кількість житлових будинків на обслуговуванні  - 111 (площею 125,4 тис.м2, квартир – 2741);

### У 2015 р. надходження коштів від оплати послуг споживачами становили 2269,6 тис. грн. В середньому вони складають  103%  нарахувань за послуги, прибуток становив 27,2 тис. грн.

З 14 жовтня 2014 року тарифи на житлово-комунальні послуги , послуги по вивезенню та знешкодження твердих побутових відходів зросли для всіх категорій споживачів, і склали для населення: (плата за утримання будинків та прибудинкової території) за 1 м2, для одноповерхових  будинків – 0,87 грн., для 2-3 поверхових – 1,54 грн., для 4-5 поверхових – 1,62 грн., для 9 поверхових – 1,68 грн.; вивезенню твердих побутових відходів – 7,98 грн. з чол. в місяць для коперативних багатоповерхових будинків, для приватних будинків 7,98 грн. з чол. в місяць; іншої категорії споживачів (підприємства, підприємці, установи організації) – 71,98 грн. м3; знешкодження ТПВ – 15,31 грн.

Житлово-експлуатаційними послугами  абоненти забезпечуються безперебійно та цілодобово, охоплено близько 53% населення міста. Найбільш серйозними проблемами КП «ЖЕО» є надмірне забруднення прилеглої території житлових будинків біля сміттєвих майданчиків, відсутність відповідного автотранспорту, побиті контейнери для вивезення сміття, всі механізми зношені, потребують великих затрат для ремонту. Величезною проблемою КП «ЖЕО» є ремонт покрівель, під’їздів які теж потребують капітального ремонту, витрати на які не відповідають собівартості встановленої ціни за надані послуги. На балансі КП «ЖЕО» знаходяться 97 будинків загальною площею 76,3 тис.м2.

Фінансові результати діяльності КП «ЖЕО» Дунаєвецької міської ради 2015 р.

|  | Статі доходів та витрат |  | 2015р. факт/ тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходи |  |  |  |
| 1. | Плата за утримання будинків та прибудинкової території | 260 | 1716,8 |
| 2. | Пільги, субсидії | 270 | 565,2 |
| 3. | Відшкодування витрат за техобслуговування внутрібудинкових ел. мереж | 290 | - |
| 4. | Відшкодування різниці в тарифах | 300 | 499,8 |
| 5. | Оренда плата | 310 | 138,1 |
| 6. | Інші доходи | 320 | 2329,1 |
| Всього доходів |  | 340 | 5249,0 |
| Витрати |  |  |  |
| 1. | Матеріальні витрати |  | 1592 |
| 2. | Витрати на оплату праці |  | 2386 |
| 3. | Відшкодування на соціальні заходи |  | 876,0 |
| 4. | Амортизація |  | 281,0 |
| 5. |  |  |  |
| Всього витрат |  |  | 5222,0 |
|  | Фінансовий результат |  | + 27,0 |
|  | Рентабельність % |  |  |

## КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини»

## Метою діяльності КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини»  є організація забезпечення належного рівня та якості робіт (послуг) з благоустрою Дунаєвецької міської ОТГ,  розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території населеного пункту у належному стані, її санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, виконанання комплексу робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, озеленення, встановлення малих архітектурних форм, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, покращення її естетичного вигляду.

КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради (водопостачання та водовідведення міста):

Інформація про об’єкти водопровідно-каналізаційного господарства, що передані у господарське відання КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради станом на 01.12.2016 р.

1. Водопостачання

Кількість водозаборів  - 11, в т. ч.  каптажних споруд – 7, артсвердловин – 4.

Загальна протяжність водопровідних мереж 124,9 км., в .т. ч.  міських -  90,67 км. сільських – 34,23 км.

Кількість водонапірних башт  - 16, з них міська -  1.

2. Водовідведення

Кількість комплексів очисних споруд  - 1 -  потужністю 5000 куб.м. на добу для очищення каналізаційних стічних вод міста.

Кількість перекачуючих каналізаційних насосних станцій   - 6.

Загальна протяжність вуличних каналізаційних мереж - 48 км., з них - напірних каналізаційних колекторів – 18 км., вуличної каналізаційної мережі – 25 км., внутрішньоквартальних і внутрішньодворових мреж - 5 км.

КП «Теплових мереж» Дунаєвецької міської ради (послуги централізованого теплопостачаня):

Силами КП  надаються послуги з централізованого теплопостачання  та опалювалось 64290,95 м2  приміщень в тому числі населенню – 33930 м2.

На балансі підприємства знаходиться 4 котелень з 8 котлами, 6,3 км. теплових мереж в двотрубному вимірі

Фінансовий стан січень-серпень 2016 р.

За період січень - листопад 2016 р. підприємством відпущено теплової енергії до споживачів всього 11,1 тис. Гкал., з них:

- для населення 8,2 тис.Гкал;

- для бюджетних споживачів 2.9 тис.Гкал.

Загальний дохід за січень - листопад 2016 р. від звичайної діяльності складає  5576,1тис.грн.

Всього витрати за  січень - листопад 2016 р. від звичайної діяльності становили 5551,2 тис.грн.

Прибуток                                                                                          24,9 тис.грн.

Дебіторська заборгованість

| № п/п | Назва організації | Сума заборгованості 01/12/2016 | примітки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Населення укладено договорів реструктуризації боргу за опалення подано претензій споживачам за 11 міс 2016 | 495,1 | 14 договір 37,4 тис.грн 79 шт. 109,8грн. |
|  | Заборгованість по пільгах | 7,4 |  |
|  | Заборгованість по субсидіях | 64,4 |  |
|  | Заборгованість по різниці в тарифах по населенню 01.11.2016 | 1650,9 тис.грн. |  |
| 8 | Заборгованість по різниці в тарифах по бюджетних організаціях 01.08.2016 Відшкодовано Станом на 01.12.2016 | 2073,6 тис.грн. 300,0 1773,6 тис.грн. |  |

Кредиторська заборгованість

по комунальному підприємстві теплових мереж Дунаєвецької міської ради

станом на                                          01.12.2016

НАК НАФТОГАЗ України                                                            1646,4

В тому числі населення                                                                 1642,2

Бюджет                                                                    4,2

Переважна частина житла (майже 55%) збудована до сімдесятих років минулого століття. Частину з них можна віднести до ветхих і аварійних, проте асигнування з міського бюджету на їх капітальний ремонт є мізерними.

Комунальна інфраструктура зношена більше ніж на 50%. У ветхому та аварійному стані знаходяться 31 % мереж водопостачання, 35 % водовідведення та і очисні споруди міста, 14 % теплових мереж, інвестиції та кошти міського бюджету на протязі 2006-2011 років надали змогу повністю провести реконструкцію котелень міста, що забезпечують тепловою енергією багатоквартирний житловий фонд та адмінприміщення комунальних установ міста.

Частина міських скверів, кладовищ, сміттєзвалищ знаходяться в занедбаному стані, що негативно впливає на навколишнє природне середовище.

У міському бюджеті на реалізацію повноважень у сфері житлово-комунального господарства катастрофічно не вистачає коштів. Фінансування цієї сфери проводиться по залишковому методу.

Житлово-комунальна галузь перебуває у критичному стані. Тому необхідно негайно виробити шляхи виходу із кризи, заручившись серйозною підтримкою держави.

Недостатня комфортність, низька енергоефективність житлових будинків перших масових серій, їх значна фізична і моральна зношеність потребують вирішення проблеми капітального ремонту (реконструкції) житла із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій, матеріалів та обладнання.

Негативний вплив на роботу теплопостачальної організації має безсистемне відключення споживачів від систем централізованого теплопостачання.

Технічний стан основних засобів підприємств житлово-комунального господарства характеризується високим рівнем зношеності (50 - 60%), що призводить до значних мережевих і будинкових втрат води та теплоносія. Найбільші втрати води зафіксовані у будинках внаслідок нераціонального використання та несправних санітарно-побутових приладів. Внаслідок тривалої експлуатації, значна частина водопровідних мереж і замортизованого та морально застарілого енергоємного обладнання вимагають заміни.

У сфері благоустрою та комунального господарства мають місце невизначеність на законодавчому рівні статусу вулиць і доріг населених пунктів як невід’ємної частини Єдиної транспортної системи України і, зокрема, вулиць та доріг, які суміщаються з автомобільними дорогами загального користування.

Щороку утворюється значна кількість несанкціонованих сміттєзвалищ, що негативно впливає на екологічний стан території.

Недосконала тарифна політика зумовила хронічну і постійно зростаючу збитковість діяльності підприємств. Склалась ситуація, за якої підприємства галузі не мають достатніх коштів на утримання в належному стані комунальних споруд, мереж і устаткування.

##### Тарифна політика

Переглянуто тарифи на основні житлово-комунальні послуги, зокрема послуги  водопостачання та водовідведення, утримання будинків та прибудинкових територій, тарифи на послуги з вивезення та знешкодження твердих побутових відходів, послуги теплопостачання (для бюджетних установ та інших споживачів), на проїзд у міському пасажирському транспорті.

Перегляд тарифів викликаний постійним ростом цін на енергоресурси (газ,електричну енергію), збільшенням вартості матеріалів, палива, підвищенням на державному рівні розміру мінімальної заробітної плати.

З метою збереження розміру тарифів  у 2016 році надавалась дотація на відшкодування різниці між фактичними витратами на виробництво послуг та затвердженими тарифами комунальних установ так як і дотація на відшкодування різниці між фактичними витратами на виробництво послуг та затвердженими тарифами.

Станом на 01.12.2016 року затвердженні та діють наступні тарифи на житлово-комунальні послуги:

| Назва підприємства | Вид послуг |
| --- | --- |
| КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради | водопостачання 1 гр.-6.64грн/м3 2 гр.- 6.64грн/м3 Бюджет – 6.64грн/м3 |
|  | водовідведення 1 гр.-11,46 грн/м3 2 гр.- 11,46 грн/м3 для бюдж.- 11,46 грн/м3 |
| # КП тепловихмереж Дунаєвецької міської ради | теплопостачання Газ – 1797 грн/Гкал Пелети – 1493,38 грн/Гкал Тариф населення – 445,92 грн/Гкал |
| КП «Житлово-експлуатаційне об’єбнання» Дунаєвецької міської ради | утримання будинків та прибудин-кових територій Одноповерх.-0,87 грн/м2 2-3 поверхові – 154 грн/м2 4-5 поверхові – 1,62 грн/м2 (ек.обгрунт.-1,68 грн/м2) |
|  | ## вивезення ТПВ насел.- 71,98 грн/м3 бюджет- 71,98 грн/м3 інші спож.-71,98 грн/м3 |
|  | знешкодження ТПВ насел.- 15,31 грн/м3 бюджет- 15,31 грн/м3 інші спож.- 15,31 грн/м3 |
| КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» |  |

Як наслідок – погіршуються технічні та експлуатаційні параметри основних фондів, збільшуються питомі витрати на виробництво житлово-комунальних послуг, непродуктивні витрати та втрати матеріальних і енергетичних ресурсів, а отже, знижується рівень та якість комунальних послуг, що викликає обґрунтовану невдоволеність населення. Відповідно зменшується об’єм платежів за послуги, що надаються підприємствами житлово-комунального господарства.

У свою чергу, неплатежі населення за комунальні послуги погіршують скрутний фінансовий стан комунальних підприємств, а також не дають можливості підтримувати у належному технічному стані свої основні фонди.

Нестача власних і бюджетних фінансових ресурсів, їх  неефективне розміщення, відсутність дієвого механізму залучення  позабюджетних коштів, не сприяють вирішенню завдань технічного переоснащення житлово-комунальних підприємств та розвитку  комунальної інфраструктури, внаслідок чого не налагоджена ефективна співпраця з приватними інвесторами, міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями, не створений сприятливий інвестиційний клімат.

В зв'язку з вищенаведеними фактами, які виникають у роботі ЖКГ,  та невдоволеністю населення щодо підвищення тарифів, відшкодовувати на протязі 2017-2020 років різницю між затвердженим тарифом та фактичною собівартістю за попередні та поточні роки в межах фінансової спроможності  міського бюджету.

Сьогодні є очевидним той факт, що головної мети житлово-комунальної реформи – підвищення якості та надійності надання житлово-комунальних послуг шляхом розвитку економічних відносин, відкриття ринку цих послуг для приватного бізнесу, ефективного регулювання природних монополій, стимулювання ресурсозбереження, розвитку ініціативи власників житла не було досягнуто. Причиною цього є серйозні системні недоліки, на подолання яких і спрямовані заходи, що передбачені цією Програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2017 – 2020 роки, яка враховує сучасний стан та перспективи розвитку у цій сфері.

2. Проблеми житлово-комунального господарства на розв’язання яких спрямована  Програма

Основні проблеми, що існують у житлово-комунальній галузі:

1)      зношеність матеріально-технічної бази;

2)      застарілий житловий фонд;

3)      недостатнє бюджетне фінансування ремонту житлового фонду;

4)      пасивне ставлення мешканців до утримання приміщень загального користування і прибудинкових територій;

5)      низька ефективність роботи комунальних підприємств;

6)      недосконалість тарифної політики держави.

Незважаючи на високий рівень приватизації житла, питання організації обслуговування будинків, у яких є приватизовані квартири, залишається проблемним. Велика кількість дрібних власників, вимоги соціального захисту населення та обумовлена об’єктивними причинами неліквідність неподільного майна спільного користування у житловому господарстві стримують залучення зовнішніх фінансових ресурсів, не дозволяють використати механізм майнових гарантій повернення банківських кредитів і забезпечення економічних інтересів інвесторів.

Останнім часом мешканці міста все частіше висловлюють своє невдоволення щодо якості надання житлово-комунальних послуг. Невдоволення мешканців спричинене перш за все тим, що невчасно вирішуються питання поточного та капітального ремонту будинків, яке призводить до передчасного руйнування житлового фонду. Альтернативним варіантом утримання та експлуатації житла, а також реалізації права громадян щодо їх участі у місцевому самоврядуванні є формування об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі – ОСББ) або будинкових комітетів як найбільш прогресивної форми самоорганізації громадян.

Основними причинами виникнення проблем є:

- відсутність стратегії реформування житлово-комунального господарства;

- недосконалість структури управління галуззю та нормативно-правової бази для забезпечення її надійного і ефективного функціонування;

- низький фінансовий та управлінський менеджмент на комунальних підприємствах;

- відсутність поширення процесу розмежування функцій замовника та виконавця послуг;

- незадовільні темпи створення ефективного власника житла – об’єднань співвласників багатоквартирного будинку;

- недосконалість системи державного регулювання на ринку природних монополій;

- нерозвиненість сучасних форм ефективного управління підприємствами житлово-комунального господарства (управління, концесія, приватизація тощо);

- відсутність конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, що характеризується низькою кількістю залучення на конкурсних засадах приватних підприємств;

- недостатня ініціатива органів місцевого самоврядування щодо залучення приватних підприємств та громадян до діяльності у сфері житлово-комунального господарства;

- незбалансованість тарифної політики, що призводить до погіршення фінансового стану підприємств;

- надання житлово-комунальних послуг неналежної якості та не в повному обсязі, що призводить до зменшення населенням оплати послуг;

- дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для відновлення, належної експлуатації та обслуговування  житлового фонду, систем тепло- і  водопостачання та водовідведення;

- високий рівень зношеності основних фондів та збільшення видатків на ліквідацію аварійних ситуацій;

- безвідповідальне ставлення власників та користувачів до свого житла, що призводить до його швидкого фізичного та морального старіння;

- низька інвестиційна привабливість підприємств, у зв’язку з незадовільним фінансовим та технічним станом галузі житлово-комунального господарства.

3. Мета Програми, шляхи реформування та основні принципи регіональної політики з реформування житлово-комунального господарства

Метою Програми є:

- задоволення потреб населення у наданні житлово-комунальних послуг належної якості, що відповідає вимогам державних стандартів, гармонізованих зі стандартами Євросоюзу;

- створення умов і сталої, ефективної роботи та розвитку житлово-комунального господарства;

- підвищення рівня прозорості у взаємовідносинах між суб’єктами ринку житлово-комунальних послуг;

- стимулювання економічного і раціонального використання енергоносіїв, а також підвищення ефективності управління житловим фондом через запровадження об’єднань громадян і формування конкурентного середовища управляючих компаній та надавачів житлово-комунальних послуг.

Реалізація Програми передбачає досягнення таких цілей:

- створення конкурентного середовища на ринку комунальних послуг;

- сприяння створенню ОСББ або будинкових комітетів;

- запровадження інституту управляючих компаній, управителів житлових будинків;

- покращання умов проживання мешканців через спільне впровадження місцевих ініціатив зі сталого розвитку;

- задоволення потреб населення у наданні житлово-комунальних послуг належної якості;

- підвищення рівня прозорості у взаємовідносинах між суб’єктами ринку житлово-комунальних послуг;

- стимулювання економічного і раціонального використання води, теплової енергії, електроенергії, газу.

Реформування галузі проводиться з урахуванням інтересів  кожної конкретної людини та передбачає широке роз’яснення процесу і результатів реформ.

Для досягнення мети реформування галузі, необхідно вирішити питання щодо:

- узгодження економічних інтересів держави та суб’єктів господарювання;

- забезпечення можливості розв’язання мешканцями житлових проблем;

- створення умов для надійного і безпечного надання житлово-комунальних послуг за доступними цінами, які стимулюють енергозбереження;

- усунення диспропорції у попиті та пропозиції на ринку житла і житлово-комунальних послуг;

- підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, радикального зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності будинків, створення стимулів та умов для переходу економіки на раціональне використання та економне витрачання енергоресурсів;

- стимулювання приватної підприємницької ініціативи у виконанні завдань розвитку житлового фонду та комунальної інфраструктури;

- мінімізації техногенного впливу галузі на навколишнє середовище і людину в цілому;

- поліпшення якості управління житлом та комунальною інфраструктурою.

Реформування галузі здійснюється шляхом формування, відповідно до вимог світових стандартів ринку житла, запровадженням недискримінаційних економічних відносин між суб’єктами ринку та державою з поступовим обмеженням функцій держави як суб’єкта  господарювання, а також посиленням її впливу на формування ринкової інфраструктури, що передбачає:

- проведення взаємоузгодженої тарифної, інвестиційної політики і політики у сфері розвитку внутрішнього ринку;

- стимулювання інноваційної, інвестиційної та енергозберігаючої активності суб’єктів господарювання;

- підвищення енергоефективності галузі шляхом зменшення обсягів втрат паливно-енергетичних ресурсів, зниження енергоємності виробництва окремих видів продукції (послуг);

- розроблення прозорого механізму формування цін і тарифів на продукцію та послуги підприємств, що провадять діяльність у житлово-комунальній сфері.

За своїм змістом економічна модель розвитку житлово-комунального господарства полягає у формуванні оптимальних для суспільства і держави економічних відносин, шляхом запровадження ринкових методів господарювання, стимулювання енергоефективності тарифної, інвестиційної, науково-технічної, зовнішньоекономічної та екологічної політики, інституційних і структурних змін у  сфері обслуговування житла.

Регіональна політика з питань реформування житлово-комунального господарства, що втілюватиметься у громаді, базується на таких основних принципах:

- спільна відповідальність мешканців та міської ради за реформування та ефективність сфери житлово-комунального господарства в цілому;

- доступність для всіх верств населення житла та житлово-комунальних послуг відповідно до державних соціальних стандартів;

- стимулювання інвестиційних процесів в галузі житлово-комунального господарства;

- приоритетність інноваційного розвитку систем життєзабезпечення населених пунктів області, сприяння науково-технічному прогресу у сфері житлово-комунального господарства та технічному переоснащенню галузі на основі широкого застосування вітчизняних і зарубіжних науково – технічних досягнень, зокрема, в енерго- та ресурсозбереженні, впровадженні екологічно чистих технологій;

- забезпечення збалансованого розвитку тепло- і водопостачання та водовідведення під час виконання програм житлового та промислового будівництва;

- забезпечення населення питною водою;

- ефективне використання грошових, людських та матеріальних ресурсів виробниками/виконавцями та споживачами житлово-комунальних послуг;

- перехід до економічно обгрунтованих цін і тарифів за користування житлом та комунальними послугами;

- пріоритетність платоспроможного права всіх споживачів щодо задоволення їх потреб у якісних житлово-комунальних послугах;

- партнерство між органами місцевої влади, місцевого самоврядування та приватним сектором;

- гласність, громадський контроль, прозорість та участь громадян у прийнятті рішень з питань реформування та розвитку житлово-комунального господарства, інформування населення органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, відповідно до їх повноважень, щодо основних принципів та завдань регіональної політики у сфері житлово-комунального господарства;

- відповідальність органів влади за ефективне використання майна територіальних громад та за діяльність підприємств житлово-комунального господарства стосовно виконання вимог нормативно-правових актів, які діють у житлово-комунальній сфері, прийняття рішень з питань життєзабезпечення міста та забезпечення їх реалізації;

- створення рівних умов для всіх суб’єктів підприємницької діяльності у сфері житлово-комунального господарства та для всіх інвесторів.

4. Стратегічні напрями реформування житлово-комунального господарства

Виконання Програми здійснюється за такими основними стратегічними напрямами:

- організація ефективного управління у сфері виробництва та надання житлово-комунальних послуг;

- демонополізація житлово-комунального господарства міста, створення конкурентного середовища на ринку надання житлово-комунальних послуг;

- впровадження заходів з енергозбереження у житлово-комунальному господарстві ОТГ;

- забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

-  технічне переоснащення житлово-комунального господарства, наближення до вимог Європейського Союзу показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг;

- проведення прозорої тарифної політики.

Для реалізації стратегічних напрямів Програми передбачається розв’язати такі основні завдання:

1) розмежування повноважень органів місцевого самоврядування  у сфері житлово-комунального господарства;

2)      реалізація державної житлової політики;

3)      підвищення безпеки житла;

4)      забезпечення ефективного управління жилими будинками, формування органів самоорганізації населення;

5)      забезпечення ефективного управління та регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у сфері житлово-комунального господарства, вдосконалення законодавчо-нормативної бази та дотримання державних стандартів і соціальних нормативів надання житлово-комунальних послуг;

6)      створення ефективної системи поводження з побутовими відходами;

7)      залучення на конкурсних засадах підприємств усіх форм власності та суб’єктів підприємницької діяльності до обслуговування житлового фонду та прибудинкової території, утримання об’єктів благоустрою;

8)      реформування підприємств житлово-комунального господарства;

9)      Запровадження нового механізму формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, спрямованого на забезпечення ефективного господарювання та економного використання енергетичних та матеріальних ресурсів;

10)  поліпшення дисципліни розрахунків за спожиті житлово-комунальні послуги та паливно-енергетичні ресурси;

11)   оптимізація витрат і втрат енергетичних і матеріальних ресурсів, зокрема палива, теплової енергії у сфері виробництва та надання житлово-комунальних послуг;

12)   модернізація житлового господарства;

13)  розвиток і реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення;

14)  розвиток комунальної теплоенергетики;

15)  впровадження ефективної енергозберігаючої політики;

16)  забезпечення належного обліку матеріальних та енергетичних ресурсів на підприємствах житлово-комунального господарства;

17)  розвиток підприємств галузі житлово-комунального господарства;

18)  розвиток сфери благоустрою;

19)  розбудова інвестиційної системи щодо залучення інвестицій міжнародних фінансових організацій та ресурсів міжнародної технічної допомоги, спрямованих на реформування житлово-комунального господарства;

20)  надання методичної допомоги з питань реформування і розвитку житлово – комунального господарства;

21)  запровадження моніторингу стану реформування і розвитку житлово-комунального господарства;

22)  утвердження прозорості і діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємств житлово-комунального господарства.

5. Організаційне забезпечення та проведення моніторингу виконання завдань Програми

5.1. Організаційне забезпечення  виконання завдань Програми здійснюють, відповідно до своїх повноважень:

5.1.1. на регіональному рівні – головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації;

5.1.2. на місцевому рівні – галузеві структурні підрозділи Дунаєвецької районної державної адміністрацій, виконавчий комітет Дунаєвецької міської ради;

5.2. Для організації взаємодії та координації роботи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, які у встановленому порядку залучені до виконання Програми, а також з метою коригування відповідно до фінансових, матеріальних та організаційних можливостей, передбачених Програмою заходів виконавчим комітетом Дунаєвецької міської ради утворюється робоча група під головуванням заступника голови.

5.3. Моніторинг виконання Концепції здійснюється щороку на базі даних галузевих спостережень, вивчення громадської думки щодо рівня житлово-комунального обслуговування та стану реформування житлово-комунального господарства стосовно пріоритетів такого реформування:

5.3.1. на регіональному рівні – головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації;

5.3.2. на місцевому рівні – виконавчий комітет Дунаєвецької міської ради.

6. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за такими напрямами:

- організація ефективного управління у сфері виробництва та надання житлово-комунальних послуг;

- забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

- технічне переоснащення житлово-комунального господарства.

Джерелами фінансування заходів Програми є:

- кошти Державного бюджету України, обласного, районного та міського бюджету м. Дунаївці;

- кошти підприємств житлово-комунального господарства міста відповідно до програм їх розвитку;

- гранти, кредити вітчизняних комерційних банків, благодійні внески;

- іноземні інвестиції та кошти фізичних і юридичних осіб, що залучаються шляхом приватизації підприємств житлово-комунального господарства, передачі об’єктів галузі в управління, оренду, концесію;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

7. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

для галузі житлово-комунального господарства:

1)      забезпечити реалізацію державної політики щодо міського розвитку, передусім у сфері житлово-комунального господарства;

2)      запровадити ефективну систему регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у сфері водо-, теплопостачання і водовідведення;

3)      створити сприятливі умови для накопичення інвестиційних ресурсів, з метою технічного переоснащення підприємств житлово-комунального господарства та розвитку комунальної інфраструктури;

4)      створити сприятливі умови для залучення позабюджетних коштів у розвиток об’єктів житлово-комунального господарства, а також ефективний механізм подальшого його реформування із залученням іноземних інвестицій, кредитів, коштів фізичних і юридичних осіб;

5)      зменшити до рівня експлуатаційної безпеки зношеність основних фондів у житлово-комунальному комплексі та витрати і втрати при виробництві житлово-комунальних послуг;

6)      забезпечити поступове виведення з експлуатації аварійних житлових будинків та відбудову аварійних об’єктів  комунального господарства на умовах фінансування з державного та місцевих бюджетів;

7)      забезпечити сталу та ефективну роботу підприємств житлово-комунального господарства, підвищити рівень безпеки систем життєзабезпечення;

8)      поліпшити якість житлово-комунального обслуговування населення;

9)      встановлювати тарифи на житлово-комунальні послуги, відповідно до витрат на їх продукування, та забезпечити прозорість у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги;

10)  досягти оптимального співвідношення у рівні доходів населення і його витратах на оплату житлово-комунальних послуг;

11)  досягти зменшення протягом п’яти років обсягів споживання енергоресурсів у комунальній теплоенергетиці та житлових будівлях на 20 відсотків.

для територіальної громади міста:

1)      отримувати якісні та доступні послуги з утримання будинків і прибудинкових територій, з тепло-, водопостачання і водовідведення;

2)      приймати участь у виборі виконавців послуг на конкурсній основі;

3)      захищати свої права як споживачів і своєчасно отримувати інформацію щодо своїх прав та обов’язків;

4)      отримати зрозумілу соціально спрямовану економічно обґрунтовану тарифну політику;

5)      комфортно проживати;

6)      покращити благоустрій населених пунктів.

8. Прикінцеві положення

8.1. Дана Програма є логічним продовженням міських галузевих довготермінових програм:

-  Стратегічні програми розвитку комунальних підприємств  міської ради.

-  Програма реконструкції зовнішнього освітлення громади із використанням сучасних енергозберігаючих технологій.

Секретар міської ради                                                                                      М.Г. Островський

дДодаток № 1

З А Х О Д И

з реалізації Програми реформування

і розвитку житлово-комунального господарства

Дунаєвецької міської ради на 2017 – 2020 роки

| № з.п. | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведення інвентаризації житлового фонду громади | До 1 червня 2017 року | Заст. міського голови, начальник КП”ЖЕО” |
|  | Сприяння створенню ОСББ (проведення роз’яснювальної роботи, надання юридичних консультацій та ін.) | постійно | Виконавчий комітет, відділ ЖКГ Дунаєвецької міської ради |
|  | Фінансування робіт з капітального ремонту житлових будинків 2017-2020 р.р. | 2017-2020 роки | Міська рада |
|  | Сприяння створенню служб єдиного замовника, керуючих житловим фондом організацій, управителів, органів самоорганізації населення |  | Виконавчий комітет, відділ ЖКГ Дунаєвецької міської ради, керівники КП |
|  | Забезпечення укладання договорів про надання послуг | постійно | керівники КП |
|  | Щорічне оприлюднення в газеті„Дунаєвецький вісник” інформації про результати діяльності підприємств житлово-комунального господар | щорічно | Виконавчий комітет, відділ ЖКГ Дунаєвецької міської ради, керівники КП |
|  | Надання консультативної допомоги населенню з питань ЖКГ | постійно | Виконавчий комітет, відділ ЖКГ |
|  | Проведення роз’яснювальної роботи, в т.ч. через ЗМІ | постійно | Виконавчий комітет, відділ ЖКГ Дунаєвецької міської ради |
|  | Забезпечення дотримання державних соціальних стандартів (норм та нормативів) у сфері житлово-комунального обслуговування населення | постійно | керівники КП |
|  | Складання та оприлюднення переліків об’єктів ЖКГ, що можуть бути корпоратизовані, акціоновані чи приватизовані та передані в оренду відповідно до закону | Щорічно | Міська рада, виконавчий комітет |
|  | Забезпечення виконання вимог законодавства щодо повного відшкодування суб’єктам господарювання економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з виробництвом та виконанням послуг у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, теплопостачання, утримання житла | Постійно | Міська рада |
|  | Проведення енергетичного та технічного обстеження об’єктів ЖКГ, експертизи витрат та втрат, пов’язаних з виробництвом та виконанням житлово-комунальних послуг суб’єктами господарювання | Щорічно | Керівники КП |
|  | Розроблення та реалізація пілотних інвестиційно -інноваційних проектів, спрямованих на впровадження прогресивних технологій | Щорічно | Керівники КП, виконавчий апарат ради |
|  | Реконструкція, ремонт та модернізація системи теплопостачання | 2017-2020 роки | Виконавчий комітет міської ради, відділ ЖКГ Дунаєвецької міської ради, крівник КП теплових мереж |
|  | Поширення практики включення до контрактів з керівниками комунальних підприємств вимог щодо розроблення, погодження та реалізації бізнес-планів, у яких повинні передбачатись енергозберігаючі заходи | Постійно | Міський голова Міська рада |
|  | Будівництво, ремонт та реконструкція вулично-дорожньої мережі | 2017-2020 роки | Міська рада |
|  | Будівництво, реконструкція та модернізація мереж зовнішнього освітлення міста | 2017-2020 роки | Міська рада |
|  | Розроблення стратегії поводження з ТПВ , впровадження роздільного збору ТПВ | 2017-2020 роки | Виконавчий комітет, відділ ЖКГ Дунаєвецької міської ради |
|  | Капітальний ремонт, розчищенні русла р.Тернавка та ліквідація підтоплень садиб по вул.Набережній в м.Дунаївці | 2017-2020 роки | Виконавчий комітет, відділ ЖКГ Дунаєвецької міської ради |
|  | Організація та проведення заходів по озелененню громади, благоустрою існуючих скверів | 2017-2020 роки | Виконавчий комітет, відділ ЖКГ Дунаєвецької міської ради |
|  | Виготовлення проекту дощової каналізації міста та сіл | 2017-2020 роки | Виконавчий комітет, відділ ЖКГ Дунаєвецької міської ради |
|  | Оптимізація схем теплопостачання, водопостачання та водовідведення міста | 2017 рік | відділ ЖКГ Дунаєвецької міської ради, крівники КП теплових мереж,КП Міськводоканал. |
|  | Перегляд розмірів діючих тарифів на комунальні послуги з проведенням громадських слухань, “круглих столів” для формування виваженної громадської позиції та дотримання балансу інтересів постачальників та споживачів житлово-комунальних послуг | 2017-2020 роки | Виконавчий комітет, відділ ЖКГ Дунаєвецької міської ради, керівники КП |
|  | Підключеня споживачів західної частини міста до міських централізованих каналізаційних мереж | 2017-2020 роки | Виконавчий комітет, відділ ЖКГ Дунаєвецької міської ради, керівник КП Міськводоканал |

дДодаток № 2

Заходи по КП “ЖЕО” Дунаєвецької міської ради на 2012-2016роки

(вуличне освітлення)

| № з/п | Найменування заходу | Виконавці | Терміни виконання | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реконструкція вуличного освітлення м.Дунаївці вул. Чайковського, Яблунева,Сагайдачного, Прорізна, Гайдамацька Яр. Мудрого, Гонти, Богуна, | Виконавчий комітет міської ради | 2016-2020 | 270,430 |
| 2 | Реконструкціята будівництво мереж вуличного освітлення м Дунаївці вул. Подільська Фрунзе, Куйбишева Коцюбинського, Комарова Джерельна, Червоносільська, Тургенева,. | Виконавчий комітет міської ради |  | 350,000 |
| 3. | Реконструкція вуличного освітлення м. Дунаївці вул. Східна, Колгоспна, Грушевського Козацька, Дорошенка, пр. Незалежності, вул. Незалежності. | Виконавчий комітет міської ради |  | 365,000 |
| Всього |  |  |  | 985,430 |
| 1. | Реконструкція вуличного освітлення с. Ганівка вул. Шевченка,Рибальська, Л.Українки,Вербна, Б-Хмельницького, Центральна. | Виконавчий комітет міської ради |  | 320,000 |
| 2. | Реконструкція вуличного освітлення с. Сокілець вул.Центральна,Братів Чорненьких,Братів Вітрових, Молодіжна, Жовтнева. | Виконавчий комітет міської ради |  | 380,000 |
| 3. | Реконструкція вуличного освітлення с. Залісці вул. Леніна, Кірова, Дзержинського, Гагаріна, Островського | Виконавчий комітет міської ради |  | 280,000 |
| 4. | Реконструкція вуличного освітлення с. В. Побійна вул. Л.Українки,Шевченка, Окружна,Нижня,Історична, пр. Шкільний,Колгоспна, | Виконавчий комітет міської ради |  | 315,000 |
| 5. | Реконструкція вуличного освітлення с. В. Жванчик вул. Центральна, Римарчука, Московська, | Виконавчий комітет міської ради |  | 230,500 |
| 6. | Реконструкція вуличного освітлення с. Голозубинці вул. Шевченка,Гагаріна, Першотравнева, Б-Хмельницького | Виконавчий комітет міської ради |  | 280,000 |
| 7. | Реконструкція вуличного освітлення с. Держанівка вул. Центральна, Л.Українки, Першотравнева. | Виконавчий комітет міської ради |  | 176,000 |
| 8. | Реконструкція вуличного освітлення с. Іванківці вул. Жовтнева,Шкільна,Іванова. | Виконавчий комітет міської ради |  | 290,000 |
| 9. | Реконструкція вуличного освітлення с. Лисець вул. Затонського, Спортивна, Садова. | Виконавчий комітет міської ради |  | 280,000 |
| 10. | Реконструкція вуличного освітлення с. М.Кужелівка вул. Л.Українки, Б-Хмельницького,Миру. | Виконавчий комітет міської ради |  | 195,000 |
| 11. | Реконструкція вуличного освітлення с. М.Побіянка вул. Туристична,Садова, МТС,Набережна. | Виконавчий комітет міської ради |  | 215,000 |
| 12. | Реконструкція вуличного освітлення с. Рачинці вул. Миру,Молодіжна. | Виконавчий комітет міської ради |  | 168,000 |
| 13. | Реконструкція вуличного освітлення с. Гірчична вул. Колгоспна,Суворова, Ольги Махінової, Братів Стрижаків | Виконавчий комітет міської ради |  | 225,000 |
| 14. | Реконструкція вуличного освітлення с. Зеленче вул. Центальна. | Виконавчий комітет міської ради |  | 160,000 |
| 15. | Реконструкція вуличного освітлення с. Сивороги вул. Леніна,Миру | Виконавчий комітет міської ради |  | 140,000 |
| 16. | Реконструкція вуличного освітлення с. Притулівка вул. Шевченка,Зарічна, Зелена,Мурована, Мархоцького. | Виконавчий комітет міської ради |  | 220,000 |
| 17. | Реконструкція вуличного освітлення с. Заглосна вул.Суворова,Затишна. | Виконавчий комітет міської ради |  | 106,000 |
| 18. | Реконструкція вуличного освітлення с. Гута Яцьковецька вул. Кармелюка,Садова, Польова, пр. Шкільний вул. Шкільна, пр. Першотравневий | Виконавчий комітет міської ради |  | 320,000 |
| 19. | Реконструкція вуличного освітлення с. Яцьківці вул. Лугова, Сонячна, пр. Першотравневий, вул. 8-го Березня. | Виконавчий комітет міської ради |  | 295,000 |
| 20. | Реконструкція вуличного освітлення с. Ксаверівка вул. Центральна, пр. Центральний, пр. Молодіжний | Виконавчий комітет міської ради |  | 304,000 |
| 21. | Реконструкція вуличного освітлення с. Вихрівка вул. Войкова, Дзержинського. | Виконавчий комітет міської ради |  | 290,000 |
| 22. | Реконструкція вуличного освітлення с. Воробіївка вул. Фурмана,Сонячна, Шевченка,Ясельна Зарічна. | Виконавчий комітет міської ради |  | 320,000 |
| 23. | Реконструкція вуличного освітлення с. Держанівка вул. Л.Українки, Центральна, Гагаріна, Першотранева. | Виконавчий комітет міської ради |  | 185,000 |
| 24. | Реконструкція вуличного освітлення с. Миньківці вул. Гагаріна, Котовського, Коцюбинського, І-гоТравня. | Виконавчий комітет міської ради |  | 240,000 |
| 25. | Реконструкція вуличного освітлення с. Нестерівці вул. Центральна, Широка. | Виконавчий комітет міської ради |  | 245,000 |
| 26. | Реконструкція вуличного освітлення с. Рахнівка вул. Садова,Польова, Молодіжна, Березнева | Виконавчий комітет міської ради |  | 165,000 |
| 27. | Реконструкція вуличного освітлення с. Січинці вул. Шляхова,Шевченка. | Виконавчий комітет міської ради |  | 135,000 |
| 28. | Реконструкція вуличного освітлення с. Чаньків вул. Гагаріна, Пушкіна, Шкільна, Варшавська, Л.Українки, Місячна. | Виконавчий комітет міської ради |  | 365,000 |
| 29. | Реконструкція вуличного освітлення с. Дубинка вул. Озерна,Садова. | Виконавчий комітет міської ради |  | 185,000 |
| 30. | Реконструкція вуличного освітлення с. Синяківці вул. Центральна,Садова. | Виконавчий комітет міської ради |  | 95,000 |
| Всього: |  |  |  | 7 124,500 |
| Разом. |  |  |  | 8 109,93 |

Реконструкція доріг міста Дунаївці

| № п/п | Назва проектів | Капітальні вкладення, всього. тис. грн. | У тому числі капітальні вкладення по роках, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 рік |  | 2017 рік |  | 2018 рік |  | 2019 рік |  | 2020 рік |  |
|  |  |  | Вартість проектних робіт | Кошторисна вартість | Вартість проектних робіт | Кошторисна вартість | Вартість проектних робіт | Кошторисна вартість | Вартість проектних робіт | Кошторисна вартість | Вартість проектних робіт | Кошторисна вартість |
| 1. | Реконструкція вулиці Дунайгородська | 896,0 | 10,0 | 886 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкція вулиці Франца Лендера | 5657,0 | 56,0 | 5601,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Реконструкція вулиці Волошкова | 180,0 |  |  | 2,0 | 178,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Реконструкція пр. Волошковий | 100,0 |  |  | 1,0 | 99 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Реконструкція вулиці Набережна | 2020,0 |  |  | 20,0 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Реконструкція вулиці Просвіти | 1414,0 |  |  |  |  | 14,0 | 1400 |  |  |  |  |
| 7. | Реконструкція вулиці Затонського | 810,0 |  |  |  |  | 10,0 | 800 |  |  |  |  |
| 8. | Реконструкція вулиці Павла Тичини | 202,0 |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 200 |  |  |
| 9. | Реконструкція вулиці Куйбишева | 990,0 |  |  |  |  | 10,0 | 980 |  |  |  |  |
| 11. | Будівництво автомобільної дороги по вул. Володимирська | 1920,0 |  |  | 20,0 | 1900 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Реконструкція вулиці Кутузова | 182,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 180 |
| 13. | Реконструкція вулиці Свердлова | 990,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 980,0 |  |  |
| 14. | Реконструкція вулиці Толстого | 1000,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 990 |  |  |
| 15. | Реконструкція вулиці Вербна | 121,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 120 |
| 16. | Реконструкція вул. Джерельна | 606,0 |  |  |  |  |  |  | 6,0 | 600 |  |  |
|  | Всього: | 17088 | 66,0 | 6482,0 | 43,0 | 4177 | 34,0 | 3180 | 28,0 | 2770,0 | 3,0 | 300 |

Заходи по КП «Міськводоканал» м.Дунаївці на 2012-2016 роки

| Назва заходів | Загальна вартість тис.грн. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет | Районний бюджет | Обласний бюджет | Державний бюджет |  | Власні кошти підприємства | Кошти громадян і підприємств міста |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| Проектування раціональної схеми будівництва і реконструкції мереж та споруд водопостачання і водовідведення м. Дунаївці | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Водопостачання. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техпереоснащення ВНС з впровадженням частотно-регулюємого пристрою | 1501 |  | 1501 |  |  |  | 152 |  |  | 1349 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| Будівництво водогону від водозабору «Бобова криниця» до с. Заставля | 500 |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| Реконструкція ділянки водопроводу для водопостачання КНС1 | 45 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |
| Реконструкція ділянки водопроводу для водопостачння КНС 4 | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |
| Прокладання ділянки водопровідної мережі по вул Ф. Лендера від вул. Загородньої | 27 | 27 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво водопроводу по вул Сагайдачного. Прорізна, Гайдамацька м.Дунавці | 140 | 140 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |
| Кільцювання водопровідних мереж вулиць Могилівська – Колгоспна | 139 | 139 |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| Будівництво водопроводу по вул Сагайдачного, Богуна, Гонти м.Дунаївці | 120 |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво водопроводу від вул. Грушевського до КП «Теплові мережі» м. Дунаївці | 195 | 101 | 94 |  |  |  | 195 |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт міської водонапірної башти | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво резервуарів чистої води системи водопостачання м. Дунаївці | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |
| Будівництво системи резервного водопостачання міста від Мушкутинецького родовища артезіанських питних вод | 3400 |  |  |  | 3400 |  |  |  |  | 3400 |  |  |  |
| Будівництво водопровідної мережі до житлового масиву «Берізка» м. Дунаївці | 310 |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 |
| Будівництво водопроводу до житлового масиву «Озерний» м. Дунаївці | 330 |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| Капітальний ремонт водопровідної мережі житлового масиву с. Воробіївка | 182 | 182 |  |  |  |  | 182 |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво водопровідних мереж в с. В. Жванчик | 320 |  | 160 | 160 |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |
| Будівництво водопровідних мереж в с. В. Побійна | 410 |  | 200 | 210 |  |  |  |  | 410 |  |  |  |  |
| Будівництво водопровідних мереж в с. Пільний Мукарів | 130 |  | 130 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | - |
| Будівництво водопровідних мереж в с. Голозубинці | 170 |  | 170 |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво водопровідних мереж в с. Залісці | 450 |  | 450 |  |  |  |  | 220 | 230 |  |  |  |  |
| Будівництво водопровідних мереж в с. Іванківці | 320 |  | 320 |  |  |  |  | 160 | 160 |  |  |  |  |
| Будівництво водопровідних мереж в с. Лисець | 380 |  | 380 |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| Будівництво водопровідних мереж в с. М. Побіянка | 410 |  | 200 | 210 |  |  |  | 200 | 210 |  |  |  |  |
| Будівництво водопровідних мереж в с. Миньківці | 630 |  | 300 | 330 |  |  |  | 300 | 330 |  |  |  |  |
| Будівництво водопровідних мереж в с. Мушкутинці | 250 |  | 250 |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |
| Будівництво водопровідних мереж в с. Нестерівці | 400 |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
| Будівництво водопровідних мереж в с. Рахнівка | 350 |  | 350 |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво водопровідних мереж в с. Сивороги | 220 |  | 220 |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво водопровідних мереж в с. Сокілець | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво водопровідних мереж в с. Чаньків | 350 |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| Капітальний ремонт вуличних мереж водопроводу по вул. Стельмаха, Кутузова, Магери, Володимирська м.Дунаївці | 1500 |  | 700 | 800 |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |
| Всього по водопостачанню: | 15177 | 697 | 6890 | 4190 | 3400 |  | 2833 | 1510 | 1910 | 8149 |  | 135 | 640 |
| Водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція очисних споруд та напірного колектора м. Дунаївці (ІІ черга - напірний колектор, піскоуловлювачі, каналізаційна насосна станція) | 18022 | 2569 | 15453 |  |  |  | 2319 |  |  | 15703 |  |  |  |
| Будівництво міських самопливних каналізаційних колекторів | 22000 |  |  |  |  | 22000 |  |  |  | 22000 |  |  |  |
| Капітальний ремонт вуличних мереж каналізації від КНС райлікарні до КНС3 | 350 |  | 350 |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| Капітальний ремонт каналізаційного напірного колектора від КНС1 по вул. Загородній до вул. Ф. Лендера | 220 |  | 220 |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт ділянки самоплинної каналізації біля КНС1 | 240 |  | 240 |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт покрівлі будівлі ГКНС5 | 191 |  | 191 |  |  |  | 191 |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт покрівель на будівлях КНС4 | 95 |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція напірного колектора і обвідної лінії каналізації від КНС2 до вул. Гагаріна | 680 |  |  | 680 |  |  |  | 680 |  |  |  |  |  |
| Улаштування вуличної самоплинної каналізації по вул. Шевченка від №156Б до №160 | 550 |  |  |  | 250 | 300 |  |  |  |  |  |  | 550 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| Капітальний ремонт покрівлі виробничо-побутового корпусу міських очисних споруд | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Автоматизація роботи каналізаційних насосних станцій | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |
| Всього | 42738 | 2869 | 16639 | 680 | 250 | 22300 | 3365 | 1030 | - | 37703 | 90 |  | 550 |
| Разом | 58215 | 3866 | 23529 | 4870 | 3650 | 22300 | 6498 | 2540 | 1910 | 45852 | 225 |  | 1190 |

Заходи по  КП теплових мереж Дунаєвецької міської ради Дунаївці на 2012-2016роки

| № п/п | Назва заходів | Загальна вартість, тис.грн | РОКИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вивести з експлуатації теплові мережі d 273мм та замінити іх на нові попередньоізольовані трубопроводи з діаметром 159/250 довжиною 280м.п та d 133/225 L=800м.п на ділянці:котель ня Горького,1А- сш №2 | 2058,1 |  |  | 2058,1 |
| 2 | Заміна теплових мереж d 273мм на нові попере дньоізольовані з оптимізованими діаметрами на ділянках: - вул.Гагаріна –вул. Жовтнева ТК 37 d 133/ 225 L=840 м.п в однотрубному вимірі | 1078,4 | 1078,4 |  |  |
| 3 | Ремонт теплових мереж з заміною трубо проводів на нові попередньоізольовані з оптимізованими діаметрами: -дитсадок № 4-ж/б Шевченка,88 та Шевченка,92 L=210 м.п d 76/140 | 241,6 |  | 241,6 |  |
| 4 | Ремонт теплових мереж з заміною трубо проводів на нові попередньоізольовані з оптимізованими діаметрами: -гімназія (ТК68)-АПК L=460м.п d 108/200 | 605,3 |  | 605,3 |  |
| 5 | Ремонт теплових мереж з заміною трубо проводів на нові попередньоізольовані з оптимізованими діаметрами: -ж/б Шевченко,81-Держказначейство L=280м.п d 76/140 | 382,6 |  |  | 382,6 |
| 6 | Ремонт теплових мереж з заміною трубо проводів на нові попередньоізольовані з оптимізованими діаметрами: -ТК 63(бібліотека)-Будинок школяра L=280м.п d 76/140 | 314,7 |  |  | 314,7 |
| 7 | Ремонт теплових мереж з заміною трубо проводів на нові попередньоізольовані з оптимізованими діаметрами: -ТК 57-спотрзал сш №2 L=290м.п d 76/140 | 227,9 |  | 227,9 |  |
| 8 | Ремонт теплових мереж з заміною трубо проводів на нові попередньоізольовані з оптимізованими діаметрами: -ж/б Червонопартизанська,32-ж/б б Червоно партизанська,32а, 27 L=290 м.п d 76/140 | 246,9 |  | 246,9 |  |
| 9 | Встановлення димососа на твердопаливний котел МТВ 2000 по вул.Горького,1а | 14,2 | 14,2 |  |  |
| 10 | Будівництво ангарного складу на котельні по вул.Франца Лендера,53 | 460,2 |  |  | 460,2 |
| 10 | Переобладнання ємностей під воду в резервуари для зберігання дров’яних пелет з автоматичню подачею їх до газогенераторної установки на котельні по вул.Франца Лендера,53 | 162,0 | 162,0 |  |  |

Заходи по  КП ДМР “Благоустрій Дунаєвеччини” по Дунаєвецькій ОТГ (ціни станом на грудень 2016р.)

| Заходи модернізації | Загальна вартіст(тис.грн | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Джерело фінансування |  |  | примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет | власні кошти МКП | Інвестиції (кошти Мінрегіонбуду ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Придбання цембрінь криниць: 150 шт | 899,85 | 179,97 | 179,97 | 179,97 | 179,97 | 179,97 | 899,85 | - | - |  |
| Встановлення та облаштування цембрінь 150шт | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | - | - |  |
| Ямковий і поточний ремонт доріг сіл: | 16238 | 3247,7 | 3248 | 3247,4 | 3247 | 3247,9 | 16238 | - | - |  |
| Ремонт мостів | 988,8 | 164,4 | 163 | 168 | 164,6 | 164,4 | 988,8 | - | - |  |
| Поточний ремонт пам'ятників: | 447,5 | 87 | 89 | 89,5 | 90 | 92 | 447,5 | - | - |  |
| Придбання автобусних зупинок: 18шт | 126 | 126 | - | - | - | - | 126 | - | - |  |
| Встановлення та облаштування автобусних зупинок: 18шт | 41,4 | 41,4 | - | - | - | - | 41,4 | - | - |  |
| Поточний ремонт зупинок | 114,499 | 22,399 | 22,6 | 23 | 22,5 | 24 | 114,499 | - | - |  |
| Обкошування та озеленення | 7354 | 1470,8 | 1470,8 | 1470,8 | 1470,8 | 1470,8 | 7354 | - | - |  |
| Обрізання дерев кущів та живих огорож | 907,59 | 181,19 | 181,2 | 182 | 181,8 | 181,4 | 907,59 | - | - |  |
| Виготовлення та встановлення парканів | 143 | 20 | 23 | 30 | 34 | 36 | 143 | - | - |  |
| Придбання Автогрейдера | 3000 | 3000 | - | - | - | - | - | - | 3000 |  |
| Придбання Екскаватора | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | 600 |  |
| Придбання МТЗ 82-1 | 450 | - | 450 | - | - | - | - | - | 450 |  |
| Придбання ВАЗ 2121 | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | 300 |  |
| Придбання катка дорожнього | 1500 | - | - | 1500 | - | - | - | - | 1500 |  |
| Всього | 33610,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Секретар міської ради                                                                                                                                                                             М.Островський