ЗАТВЕРДЖЕННО:

рішення п’ятнадцятої

(позачергової) сесії

міської ради VІІ скликання

від 13.12.2016 р. №3-15/2016р

ПРОЕКТ

«Створення матеріально – технічних умов для функціонування КП Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини»

Погоджений комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Департаментом з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади від 30.05.2016 року

зі змінами до проекту від 12.12.2016 року

2016 рік

# 1. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

| 1. | Зміст проекту | 2. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Загальна проекту | 3. |
| 3. | ###### Проект | 5. |
| 3.1. | Анотація проекту | 5. |
| 3.2. | Детальний опис проекту | 5. |
|  | опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | 5. |
|  | мета та завдання проекту | 7. |
|  | основні заходи проекту | 7. |
|  | план-графік реалізації заходів проекту | 7. |
|  | очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 9. |
| 4. | ###### Бюджет проекту | 12. |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | 12. |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | 13. |
| 4.3. | ###### Очікувані джерела фінансування | 14. |
| 4.4. | ###### Локальний кошторис | 14. |
| 5. | ###### Інформація про учасників реалізації проекту | 17. |
| 6. | Додатки (за потреби) | 18. |

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУ

| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – проект) | Створення матеріально – технічних умов для функціонування КП Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини» |
| --- | --- |
| Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об`єднаної територіальної громади) | Виконавчий комітет Дунаєвецької міської ради |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номеру рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект | Відповідно до плану соціально-економічного розвитку ОТГ Дунаєвецької міської ради, а саме пункту №24, цілі 5- придбання спецтехніки для комунальних підприємств громади. Затверджено рішенням шостої сесії міської ради від 31.03.2016 року № 5-6/2016р |
| Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 | Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200: -закупівлю транспортних засобів для підвезення дітей до навчальних закладів, транспортних засобів спеціального призначення для комунальних підприємств, пожежної і спеціальної рятувальної техніки та пожежно-рятувального оснащення. |
| Мета та завдання проекту | Метою є забезпечення сучасної матеріально технічної бази КП «Благоустрій Дунаєвеччини» для надання населенню Дунаєвецької міської ради якісних послуг в сфері благоустрою та дорожньо-транспортного господарства. Досягнення зазначеної мети передбачає виконання наступних завдань: 1. Придбання дорожньої техніки, що необхідна для: 1.1 ремонту та утримання доріг; 1.2 встановлення, відновлення та обслуговування освітлення; 1.3 вивезення побутового сміття; 1.4 очищення територій. 2. Виконання Постанови Кабінету міністрів України №124 «Про затвердження методики формування спроможних територіальних громад». |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 38217 жителів |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць/рік)) | Реалізація проекту буде відбуватись з 06.2016 року по 12.2016 року |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн. | 9136,040 |
| Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн. |  |
| Назва населених пунктів, у яких реалізується проект | Населені пункти Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника | Міський голова Заяць Веліна Владиславівна |
| Телефон, факс, e-mail заявника | 0674407108, dunorg@i.ua |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | Начальник відділу економіки, інвестицій та комунального майна апарату виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради Горний Юрій Юрійович |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | Тел. 0683284966, dunorg@i.ua |

Міський голова            	______________ 		             В. Заяць

(дата, підпис)		          (ініціали, прізвище)

М.П.

3. ПРОЕКТ

## Аннотація проекту

Створення безпечних умов для проживання, підвищення соціальних стандартів, створення сприятливих умов для розвитку бізнесу є одним із пріоритетних завдань, що стоять перед Дунаєвецькою міською радою. Аналіз стану справ в сфері  благоустрою в ОТГ, а також дорожньо-транспортного господарства засвідчив необхідність оптимізації витрат, пов’язаних з наданням послуг з ремонту, будівництва та обслуговування доріг, вивезенням сміття, ремонтом та проведенням освітлення вулиць та необхідність підвищення якості таких послуг.

Для вирішення вказаних проблем спільним рішенням представників громади та влади у вигляді Дунаєвецької міської ради було прийнято рішення щодо створення сучасного матеріально технічного забезпечення КП «Благоустрій Дунаєвеччини». Надання послуг комунальним підприємством в подальшому зможе забезпечити високу якість послуг та знизити пов’язані з цим витрати Дунаєвецької міської ради, і, в результаті, сприяти реалізації завдань, що стоять перед громадою.

Реалізація проекту передбачає виконання наступних завдань:

1) придбання дорожньої техніки що необхідна для: ремонту та утримання доріг; встановлення, відновлення та обслуговування освітлення; вивезення побутового сміття; очищення територій.

2) виконання пункту 6 частини 1 Постанови Кабінету міністрів України №124 «Про затвердження методики формування спроможних територіальних громад».

На сьогодні Дунаєвецькою міською радою вже створено КП «Благоустрій Дунаєвеччини», але для виконання ним своїх функцій необхідне придбання відповідної техніки. Проект має інноваційну, соціально-економічну спрямованість.

Основними заходами проекту є:

- створення матеріально технічної бази КП «Благоустрій Дунаєвеччини»

- створення нових робочих місць та проведення конкурсного відбору

- надання послуг населенню ОТГ

Цільовими групами проекту вважаються громада Дунаєвецької міської ради, представники малого та середнього бізнесу, туристи, інвестори, органи місцевого самоврядування в особі Дунаєвецької міської ради, КП «Благоустрій Дунаєвеччини».

Задля реалізації заходів в рамках проектної пропозиції необхідно залучити 9136,040 тисяч грн.

- Детальний опис проекту

  - Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект

На сьогодні Дунаєвецька міська рада налічує 51 населений пункт із загальною чисельністю населення 38217 жителів. На території громади функціонують:

39 закладів охорони здоров’я (з них: 32 ФАПи, 4 амбулаторії,   поліклініки, 1 лікарня, 2 станції швидкої допомоги);

55 закладів освіти (з них: 29 дошкільних закладів, 25 шкіл, 1 позашкільний заклад);

55 закладів культури.

На території ОТГ зареєстровані та працюють  2100 фізичних осіб підприємців. Загальна площа земельного фонду громади становить 66118 га,  протяжність доріг - 539,424 км. Дорожнє покриття в результаті тривалої експлуатації, несвоєчасного ремонту та неналежного обслуговування через брак коштів перебуває у незадовільному стані.

Одними із першочергових потреб жителів ОТГ є своєчасне отримання медичних послуг, послуг служб з надзвичайних ситуацій та перевезень. Негативний стан доріг, місцями відсутність дорожнього полотна та під’їзних шляхів до місць проживання громадян, відсутність освітлення унеможливлює надання медичної, пожежної допомоги в терміни передбачені Методикою формування спроможних територіальних громад, а також призводить до відмови перевізників від надання послуг, підвищує рівень аварійності на дорогах.

Обмеженість власних фінансових та матеріальних ресурсів для забезпечення необхідною технікою КП «Благоустрій Дунаєвеччини» вплинули на визначення основної ідеї та мети подання даного проекту.

Реалізація проекту матиме  позитивні соціально – економічні наслідки. Зокрема: економія бюджетних коштів - внаслідок нижчої вартості послуг КП «Благоустрій Дунаєвеччини» порівняно з комерційними організаціями; додаткові надходження до бюджету громади – за рахунок надання платних послуг, позитивний вплив на життя населення, оскільки надання якісних послуг з ремонту, будівництва, обслуговування доріг, своєчасне вивезення сміття, ліквідація стихійних звалищ, ремонт та проведення освітлення забезпечать створення комфортного та безпечного середовища для проживання, підвищення соціальних стандартів та екологічної безпеки мешканців ОТГ.

Проект відповідає Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011–2020 роки.

Цільовими групами проекту є: мешканці ОТГ, фізичні та юридичні особи підприємці,  туристи, інвестори, органи місцевого самоврядування в особі  ОТГ Дунаєвецької міської ради, КП «Благоустрій Дунаєвеччини».

Результати впровадження проекту відповідають визначеним цільовим групам, оскільки використання  придбаної техніки КП «Благоустрій Дунаєвеччини» за призначенням забезпечить  своєчасне надання послуг медичною та пожежною службами, покращить сполучення між населеними пунктами, сприятиме розвитку підприємницької діяльності, підвищить привабливість для інвесторів та туристів, зокрема позитивно вплине на розвиток зеленого туризму в громаді.

  - Мета та завдання проекту

Метою є забезпечення сучасної матеріально технічної  бази КП «Благоустрій Дунаєвеччини» для надання населенню Дунаєвецької міської ради якісних послуг в сфері благоустрою та дорожньо-транспортного господарства.

Досягнення зазначеної мети передбачає виконання наступних завдань:

1.  Придбання дорожньої техніки, що необхідна для:

1.1. ремонту та утримання доріг;

1.2. встановлення, відновлення та обслуговування освітлення;

1.3. вивезення побутового сміття;

  - . очищення територій.

- Виконання Постанови Кабінету міністрів України №124 «Про затвердження методики формування спроможних територіальних громад».

  - Основні заходи проекту

- Створення матеріально технічної бази КП «Благоустрій Дунаєвеччини», а саме проведення процедури закупівлі необхідної техніки та обладнання

- Проведення конкурсу по зайняттю посад в КП «Благоустрій Дунаєвеччини»

- Надання послуг населенню ОТГ

  - План-графік реалізації заходів проекту

Тривалість проекту складатиме 7 місяців.

Місяць 1 – червень

Місяць 7 – грудень

| Тривалість заходу | З а х і д |  | Джерела та обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кошти субвенції | Бюджет МС* |  |  | Кошти КП* |  |  | Інші партнери |  |  |
| І ЕТАП | Підготовчий етап: - Затвердження проекту. - Подання документації на проведення процедури закупівлі |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Місяць 1 |  | Підготовка заходу №1 | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| ІІ ЕТАП |  | Проведення закупівлі - проведення тендеру | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Місяць 2 |  | Реалізація заходу №2 | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Місяць 3 |  | Реалізація заходу №3 | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Місяць 4 |  | Реалізація заходу №3 та підготовка заходу 4 | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| ІII ЕТАП |  | Укладання договорів та придбання техніки | 9136,040 |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Місяць 5 |  | Завершення реалізації заходу №3. | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Місяць 6 |  | Реалізація заходу №3 Підведення підсумків реалі- зації проекту. | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Місяць 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Скорочене словосполучення: Кошти бюджету МС – кошти бюджету місцевого самоврядування

*Скорочене словосполучення: Кошти КП – кошти комунальних підприємств

  - Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

В результаті  забезпечення створення сучасної матеріально-технічної бази КП «Благоустрій Дунаєвеччини»  підвищиться якість послуг у сфері благоустрою та дорожньо-транспортного господарства за такими напрямками:

- ремонт існуючих і будівництво нових вулиць та їх утримання, заміна/влаштування бортових каменів (бордюрів), відновлення, влаштування пішохідних доріжок; влаштування систем водовідведення, ливневої каналізації; забезпечення заходів із безпеки руху з влаштуванням дорожніх  та інформаційних знаків, пішохідних переходів, зупинок та стоянок автотранспорту;

- освітлення вулиць, проведення поточного ремонту та реконструкції з використанням сучасних енергозберігаючих технологій;

- підвищення рівня якості послуг із благоустрою та санітарного очищення (вивезення ТПВ);

- збереження стану об’єктів загального користування, історико-культурного, природоохоронного та іншого призначення, природних ландшафтів, рекреаційних зон;

- поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища Дунаєвецької об’єднаної громади  та створення кращих умов для життєдіяльності мешканців;

- зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини.

В результаті цього буде отримано:

- нові робочі місця;

- додаткові надходження до бюджету за рахунок надання платних послуг суміжним ОТГ та населенню;

- зменшення витрат на виконання робіт (вартість послуг КП «Благоустрій Дунаєвеччини» буде значно менша, ніж в інших підприємствах);

- підвищення безпеки життєдіяльності населення;

- якісні транспортні послуги з перевезення громадян;

- зменшення аварійності та травматизму (зменшення кількості аварійно небезпечних ситуацій,  випадкового травмування жителів);

- покращення криміногенної ситуації;

# належні умови для  розвитку зеленого туризму.

# Все вище перелічене позитивно вплине на розвиток економіки Дунаєвецької міської ради.

Фінансова сталість

Проект є фінансово сталим. Його реалізація буде економічним поштовхом для розвитку соціально – економічної самодостатності об’єднаної громади, що матиме свій прояв у  задоволені поточних потреб жителів: у надані їм своєчасних та якісних  медичних, пожежних та ін. послуг;  надання платних послуг забезпечить додаткові надходження та створить передумови для оновлення матеріально технічної бази підприємства у майбутньому та  створення додаткових робочих місць.

Інституційна сталість

Проект є інституційно сталим. Реалізація проекту позитивно вплине на розвиток комунальної інфраструктури, покращення стану доріг сприятиме підвищенню якості послуг з перевезення, відновленню сполучень між населеними пунктами, сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу, інвестиційної привабливості та розвитку зеленого туризму.

Політична сталість

Проект є політично сталим. Реалізація проекту знизить суспільно негативні настрої населення,  пов’язані з неналежним виконанням вимог, які передбачені Методикою формування спроможних територіальних громад, буде одним із складових елементів формування нової місцевої політики в сфері благоустрою, сприятиме підвищенню довіри жителів до органів місцевого самоуправління та позитивно вплине на рівень їх підтримки.

Інновації проекту

Іноваційність проекту полягає у створенні нових можливостей надання якісних послуг в сфері благоустрою та дорожньо-транспортного господарства комунальним підприємством «Благоустрій Дунаєвеччини». Інноваційність даного проекту для Дунаєвецької міської ради має організаційний та фінансовий характер, передбачає додаткові надходження в бюджет та економію бюджетних коштів. Досі на території Дунаєвецької міської ради подібні проекти за своєю метою та основними завданнями не впроваджувались, проект охоплює усі населені пункти Дунаєвецької міської ради.

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

4.1. Загальний бюджет проекту

| Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | субвенція | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| 1.пРОВЕДЕННЯ ПРоцедури закупівлі | 9136,040 | 9136,040 |  |  |
| РАЗОМ: | 9136,040 | 9136,040 |  |  |

4.2. Розклад бюджету за статтями видатків

| Статті видатків | Загальна сума, тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | субвенція | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| 1. Видатки споживання: |  |  |  |  |
| 2. Видатки розвитку: | 9136,040 | 9136,040 |  |  |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (3110); | 9136,040 | 9136,040 |  |  |
| РАЗОМ: | 9136,040 | 9136,040 |  |  |

4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

| Джерела фінансування | Сума (тис. грн) | Частка у % від загального обсягу фінансування проекту |
| --- | --- | --- |
| 1. Фінансування за рахунок коштів субвенції | 9136,040 | 100 |
| 2. Фінансування з місцевого бюджету |  |  |
| 3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок: |  |  |
| 1) учасників з бюджетного сектору |  |  |
| 2) учасників з підприємницького сектору |  |  |
| 3) учасників з громадськості |  |  |
| Загальний обсяг фінансування | 9136,040 | 100 |

4.4. ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС

Локальний кошторис складено згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, посилаючись на цінові пропозиції підприємств реалізаторів на їх офіційних сторінках в мережі інтернет за адресами:

- http://amkodor.com.ua/AMKODOR-342B-TO-28-pogruzchik-frontalnyj-odnokovshovyj-t285/

- http://www.zaz.ua/models/lanos-pickup/tech.html

- http://www.domotehnik.com.ua/ua/catalog/11290/Vibroplyty-Biedronka/4191/Vibroplyta-Biedronka-PW9515BK.html

- http://gaz.ua/avtopod-emnik-loktevoj.html

- http://www.lider.co.ua/%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C/%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C/%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%B1%D1%80_550

- http://storgom.com.ua/shop/product/dizelnye-generatory-katana-kd-8500eats.html

Разом з тим, в додатках до проекту наведено цінову пропозицію компанії ТОВ «Техноторг-Дон» та «screenshot» інтернет сторінок продавців.

Тис. грн.

|  | Назва техніки | Кількість одиниць | Використання | Ціна |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобіль вантажний МАЗ 6101 С5 МДК (машина дорожна комбінована) | 2 | новий | 4325 |
| 2 | Авто вишка ГАЗ 33-09 локтева, дубль кабіна | 1 | нова | 1200 |
| 3 | Погрузчик фронтальний «Амкадор 342В» | 1 | новий | 1403 |
| 4 | Трактор МТЗ 82.1 | 1 | новий | 450 |
|  | Отвал | 1 | новий | 50 |
|  | Автощітка 2м ширини | 1 | нова | 33 |
|  | Причіп ПТС-4 | 1 | новий | 124 |
|  | Фреза навісна дорожня асфальтна 700 мм. | 1 | нова | 250 |
|  | Погрузчик челюсний | 1 | новий | 68,1 |
| 5 | Трактор МТЗ 320 МК | 1 | новий | 290 |
|  | Отвал | 1 | новий | 21 |
|  | Щітка | 1 | новий | 33 |
|  | Фреза для земельних робіт,1,30м | 1 | новий | 25 |
|  | Косарка трав’яна,1,35м | 1 | новий | 24,5 |
|  | Борона причіпна,1,30м | 1 | нова | 24 |
|  | Плуг оборотний навісний | 1 | новий | 12 |
|  | Бочка, 3м3 | 1 | нова | 74,4 |
| 6 | Електрогенератор Katana KD8500E | 1 | новий | 50 |
| 7 | Повітродувка STIHL BR 550 | 1 | нова | 16 |
| 8 | Віброплита Biedronka PW9515BK | 1 | нова | 25 |
| 9 | Автомобіль службовий | 1 | Новий |  |
|  | # ЗАЗ Lanos пикап | 1 | новий | 250 |
| 10 | Зварювальний апарат | 2 | новий | 30000 |
| 11 | Косарка дорожня роторна, 2,10м | 1 | нова | 68500 |
| 12 | Причіп до трактора 320 | 2 | нові | 106540 |
| 13 | Мотоблоки | 7 | нові | 123000 |
| 14 | Бур електричний | 1 | новий | 24000 |
| 15 | Станок для заточки ланцюгів | 1 | новий | 14000 |
| 16 | Циркулярка | 1 | нова | 11000 |
| 17 | Плуг трьохкорпусний | 1 | новий | 11000 |
|  | Разом Автотехніки Разом механізмів | 7 23 |  | 9136,040 |

Локальний кошторис складено у відповідності до цін станом на травень 2016 року.

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Дунаєвецька міська рада, вул. Гагаріна,16  м.Дунаївці,Хмельницька область  індекс 32400, тел. (03858) 3-12-95, dunaiv@i.ua , dunorg@i.ua,  код ЄДРПОУ 04060714

Під час реалізації проекту буде виконувати наступні функції: прогнозування та планування проектної діяльності; організація роботи; розпорядника коштів; координацію та регулювання процесів реалізації проекту;  контроль ходу реалізації проекту.

Комунальне підприємство Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини», вул. Горького, 11 м.Дунаївці,Хмельницька область  індекс 32400, BlagoystrijDynai@i.ua

Буде виконувати функції:

- одержувача коштів;

- здійснювати закупівлю техніки та обладнання;

- замовника тендерної закупівлі;

- балансоутримувача придбаної техніки та обладнання;

- виконавця визначених робіт.

6. ДОДАТКИ

1. Призначення техніки та обладнання.

В даній таблиці відображено автотехніку та механізми які плануються придбати в рамках реалізації проекту створення матеріально – технічних умов для функціонування КП Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини», із зазначенням шляхів їх використання у повсякденній діяльності.

|  | Назва техніки | Використання та напрямки роботи |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автомобіль вантажний МАЗ 6101 С5 МДК (машина дорожна комбінована) | Перевезення сипучих матеріалів для ремонту доріг Заготівля на зимовий період посипкового матеріалу Перевезення будівельних матеріалів В зимовий період часу за допомогою спец обладнання розчистка та посипання доріг |
| 2 | Авто вишка ГАЗ 33-09 локтева, дубль кабіна Производитель; ОАО "Проторус", г. Херсон. Кол-во пассажиров, чел.; 1+1. Двигатель; ММЗ-245.7. Кол-во цилиндров; 4, рядное. Раб. объем, л; 4,75. Степень сжатия; 17. Мощность, л.с; 116. Тип двигателя; дизель. *Расход топлива, л/100 км при 60км/ч; н/д. Скорость max, км/ч; 90. Коробка передач; 5, механика. Габаритные размеры в транспортном положении, мм,. длина; 9100. ширина; 2500. высота; 3300. Колесная база, мм; 3770. Дорожный просвет, мм; 265. Колея колес (перед./задн.), мм; 1630/1690. Полная масса автомобиля, кг, не более; 6000. Колесная формула; 4х2. Подвеска передняя; зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами. Подвеска задняя; зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами и дополнительными рессорами. Тормоза передние; барабанные. Тормоза задние; барабанные. Антиблокировочная система торможения (АBS); есть. Тип рулевого управления; гидроусилитель руля. Размер шин; 8,25R20. | Встановлення, відновлення та обслуговування освітлення ОТГ Виконання висотних ремонтних робіт по реконструкції будівель та інші роботи …. |
| 3 | # АМКОДОР 342B (ТО-28) погрузчик фронтальный одноковшовий АМКОДОР 342В АМКОДОР 342В4; АМКОДОР 342В-01. Грузоподъемность, кг; 4000; 3300. Номер основного ковша; ТО-28.14.07.000 (зубья на болтах) или ТО-28.14.07.000-01 (зубья приварные); ТО-28.60.02.000-01. Вместимость ковша, м3; 2.3 - 2.9; 1.9 - 4.2. Ширина режущей кромки ковша, мм; 2580. Ширина по колесам, мм; 2470. Высота разгрузки, мм; 3070; 3500. Вылет кромки ковша, мм; 1030; 1230. Радиус поворота, мм; 5950; 6200. Вырывное усилие, кг; 12000; 10000. Статическая опрокидывающая нагрузка, кг: в прямом положении в сложенном (±40°); 9200 8000. Масса эксплуатационная, кг; 11700; 11900. Масса на передний мост, кг; 5000; 5100. Масса на задний мост, кг; 6700; 6800. Дизель; Д-260.1. Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.); 109 (148) при 2100 об/мин. Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 1-я 2-я 3-я 4-я; 6.7/6.9 12.2/22.3 22.6/- 36.0/-. Угол качания заднего моста, град.; ±12. Дифференциал; Повышенного трения. Рабочая тормозная система; Многодисковые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам. Стояночная и аварийная тормозные системы; Однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием. Рулевое управление; Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес. Шины: Основные дополнительные; 21.3-24 (нс16) 20.5-25 (нс16). Тип гидросистемы; Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления. Тип гидрораспределителя; 2-секционный с прямым гидравлическим управлением. Время гидравлического цикла, с: Подъем Разгрузка Опускание; 5.6 1.2 3.3. Заправочные емкости, л: топливный бак гидробак; 215 110. | Виконання робіт з погрузки ТПВ Розвезення сипучих матеріалів у важко доступні місця Ліквідація стихійних сміттєзвалищ Розчистка заметів Інші необхідні роботи |
| 4 | Трактор МТЗ 82.1 | Буде слугувати пристроєм для експлуатації різних механізмів (навісного обладнання) |
|  | Отвал | Розгортання та розчистка земляних порід, снігу |
|  | Автощітка 2м. ширини | Прибирання асфальтних вулиць ОТГ |
|  | Причіп ПТС-4 | Перевезення необхідних матеріалів чи відходів |
|  | Фреза навісна дорожня асфальтна 700 мм. | Виконання робіт з поточного ремонту асфальтобетонного покриття |
|  | Погрузчик челюсний | Погрузка необхідних матеріалів чи відходів |
| 5 | Трактор МТЗ 320 МК | Буде слугувати пристроєм для експлуатації різних механізмів (навісного обладнання) |
|  | Отвал | Розгортання та розчистка снігу |
|  | Щітка | Прибирання тротуарів та доріг ОТГ |
|  | Фреза для земельних робіт,1,30м | Виконання земляних робіт |
|  | Косарка трав’яна,1,35м | Ліквідація порослей трави |
|  | Борона причіпна,1,30м | Виконання земляних робіт |
|  | Плуг оборотний навісний | Виконання земляних робіт |
| 6 | Електрогенератор Katana KD8500E Параметр; Характеристика. Напруга в мережі; 230 В. Частота току; 50 Гц. Кількість фаз; 1 фаза. Максимальна потужність; 8,5 кВт. Номинальна потужність; 7 кВт. Потужність двигуна; 13 л.с.. Обєм двигуна; 456 см³. Модель двигуна; 186 FE. Тип альтернатора; Асинхронний. Виконання двигуна; Відкрите. Паливо; Дизель. Розхід палива; 1,65 л/г. Обєм паливного бака; 20 л. Охолодження; Повітряне. Захист двигуна при низькому рівні масла; да. Тип запуску; Ручний старт. Рівень шуму; 90 дБ. Лічильник мотогодин; Нет. Стабилізатор напруги; з функцією AVR. Автоматичний ввід резерва; с функцією АТS. Розетки генератора; 2x16А (220В). Габарити; 600x850x700 мм. Вага; 120 кг. Гарантія; 12 мес. Країна виробник; Турція. | Забезпечення подачі струму для проведення зварювальних робіт та інше…. |
| 7 | Повітродувка STIHL BR 550 Технічні характеристики Робочий об'єм; 64,8 cм³. Потужність; 2,5/3,4 кВт/к.с.. Видувна потужність 1); 27 Н. Макс. потік повітря 2); 1.490 м³/год. Швидкість повітряного потоку 3); 89 м/с. Потік повітря 4); 930 м3/год.. Об'єм паливного бака; 1,40 л. Вага 5); 9,9 кг. Рівень вібрації справа 6); 1,4 м/с². Кількість обертів Pmax; 8.500 Um. Рівень звукового тиску 7); 98 дБ(A). Рівень потужності звуку 8); 108 дБ(A). | Ліквідація пилу перед проведенням ямкового ремонту |
| 8 | Віброплита Biedronka PW9515BK - Марка двигуна Honda GX160 - Тип двигуна бензиновий, одноциліндровий, чотиритактний з повітряним охолодженням - Робочий об'єм, см3 163 - Потужність, к.с. 5.5 - Частота обертання двигуна, об / хв 3600 - Система запуску ручний стартер - Відцентрова сила, кН 18 - Частота вібрації в хв 4750 - Максимальна глибина ущільнення, см 30 - Розмір плити, мм 620х450 - Максимальна швидкість руху, м / хв 21 - Середня продуктивність, м2 / ч 350-450 - Рівень сили звуку, Дб 101 - Габаритні розміри упаковки, см 81х52х69 - Транспортувальні колеса - Є - Вага нетто / брутто, кг 95/99 | Трамбування асфальтного та тротуарного покриття |
| 9 | Автомобіль | Перевезення інструменту, обладнання матеріалів та особового складу на місце виконання робіт, виконання періодичних наглядів за станом доріг та зовнішнього освітлення вулиць. |
|  | # ЗАЗ Lanos пикап Параметры. Lanos 1.5i 8 V. Тип кузова; фургон. Дверей/мест; 3/2. Габариты Д/Ш/В, мм; 4247/1678/1908. База, мм; 2520. Колея пер./задн., мм; 1405/1425. Объем багажника, л; 2 500. Объем бака, л; 48. Масса снаряженная, кг; 1067/1595. Двигатель. Тип; бензиновый с распределенным впрыском. Разм., кол-во цилиндров/клапанов на цил.; R4/2. Объем, см3; 1498. Мощность, л.с.(kW); 86(63). Макс. крутящий момент Нм при об/мин.; 130/3400. Трансмиссия. Тип привода; передний. КПП; мех. 5-ст.. Ходовая часть. Тормоза передние / задние; дисковые /барабанные. Подвеска передняя/задняя; независимая / полузависимая. Гидроусилитель; опционно. Шины; 175/70 R13. Эксплуатационные показатели. Максимальная скорость, км/ч; 150. Расход топлива (за городом // смешанный // город); 5,8//9,5//10,5. Уровень токсичности; Евро-4. Гарантия; 3 года или 100 000 км. Периодичность ТО, км; 15 000 км. |  |
|  | Разом Автотехніки Разом механізмів | Надання якісних послуг в сфері благоустрою та дорожньо-транспортного господарства |

2. Рішення п’ятої (позачергової) сесії №3-5/2016 р. від 16.02.2016 року « Про створення комунального підприємства Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини» ».

3. Витяг з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про реєстрацію комунального підприємства Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини», КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», детальна інформація про юридичну особу.

4. Цінова пропозиція компанії ТОВ «Техноторг-Дон»

Компанія ТОВ «Техноторг-Дон» має можливість поставити наступну техніку по такій ціні:

- Автогрейдер   SY220                                                 ціна  98 000$

- Автомобіль  МДКЗ МАЗ-6101                                 потребує уточнення

- Автовишка ГАЗ-33-09 (дубль кабіна; локтева)      потребує уточнення

- Навантажувач МЕRLO Turbofarmer TF38.7-100    78 000 Евро

- Трактор Беларус 82.1                                                 450 000 грн.

- Відвал комунальний                                                  19 000 грн.

- Щітка                                                                           33 000 грн.

- Причіп ПТС-4                                                             114 000 грн

- Фреза дорожна ДЕМ-121                                           10 000$

- Навантажувач ПКУ-08                                               57 200 грн.

- Трактор Беларус 320.4 М                                           290 000грн.

- Отвал комунальний                                                    21 000 грн.

- Щітка дорожна                                                            33 000 грн.

- Грунтофреза ФГН-1,4                                                 25 000 грн.

- Косарка роторна КР-1,35                                            24 500 грн.

- Плуг   ПОН 2Х25                                                        12000грн

- Апв-3                                                                            74 400 грн

- Навантажувач АМКОДОР-342В -     потребує уточнення з виробником

Ціни дійсні станом на 12.05.2016р.

- http://amkodor.com.ua/AMKODOR-342B-TO-28-pogruzchik-frontalnyj-odnokovshovyj-t285/

- http://www.zaz.ua/moels/lanospickup/tech.htmld

- http://www.domotehnik.com.ua/ua/catalog/11290/Vibroplyty-Biedronka/4191/Vibroplyta-Biedronka-PW9515BK.html

- http://gaz.ua/avtopod-emnik-loktevoj.html

- http://www.lider.co.ua/%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C/%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C/%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%B1%D1%80_550

- http://storgom.com.ua/shop/product/dizelnye-generatory-katana-kd-8500eats.html