ЗАТВЕРДЖЕННО:

рішення дев’ятнадцятої сесії міської ради VІІ скликання від 28.02.2017 р. №8-19/2017р

**Звіт про виконання Плану соціально-економічного розвитку ОТГ Дунаєвецької міської ради за 2016 рік**

Протягом 12 місяців 2016 року відбулось 17 сесій міської ради, на яких було прийнято 443 рішення. Проведено 29 засідань постійно діючих депутатських комісій та 14 засідань виконавчого комітету міської ради на яких було розглянуто 185 питань. Міським головою підписано 416 розпоряджень з основної діяльності.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 200 «Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» Дунаєвецька міська об’єднана територіальна громада запланувала 21020,3 тис. грн. на формування інфраструктури, в зв’язку з чим було розроблено проекти на виконання пунктів плану соціально-економічного розвитку ОТГ Дунаєвецької міської ради, які будуть реалізовані у 2016 році.

Протягом січня - грудня 2016 року Дунаєвецькою міською радою вживалися необхідні заходи щодо забезпечення комплексного розвитку, належного життєвого рівня населення та стабільної суспільно-політичної ситуації в громаді.

Сільськогосподарськими підприємствами громади усіх форм власності використовується 59,623 тис. га ріллі, що на 2,4 тис. га більше ніж у 2015 році.

У 2016 році зібрано 109 тис. тонн  зерна ранніх зернових культур, при урожайності 53,9 ц/га.

Озимої пшениці обмолочено на площі 14,6 тис.га та намолочено 80,1 тис. тонн зерна при урожайності 54,7 ц/га. Досягнуто високих врожаїв і при обмолочені озимого ріпаку – 32,3 ц/га, що займає третє місце в області.

Завершено збирання пізніх сільськогосподарських культур. Також досягнуто високих врожаїв кукурудзи на зерно: зібрано на площі 11,6 тис. га, намолочено 99,4 тис. тонн при урожайності 85,2 ц/га, що займає друге місце в області. Сої зібрано на площі 10,7 тис. га, намолочено 22,9 тис. тонн при урожайності 21,3 ц/га.

Посіяно озимих зернових на площі 8053,76 га, що становить 103% до плану. Крім того посіяно озимого ріпаку на площі 2727,27 гектарів.

Всього по громаді поголів'я великої рогатої худоби становить 1784 гол., що на 97 гол. більше до початку року, в т.ч. 573 гол. корів.

Покращення ситуації в тваринництві планується за рахунок введення в дію нових товарно-молочних ферм та збільшення поголів’я всіх видів тварин. Одне з таких господарств – ФГ «Подільська марка», яке перепрофілюється з вирощування птиці на молочне скотарство.

У промисловому секторі громади нараховувалось 9 підприємств. Всього промисловими підприємствами за січень-жовтень 2016 року вироблено продукції на суму 259,582 млн. грн., що в порівняних цінах 2016 року на 21,4 % більше відповідного періоду минулого року.

За підсумками роботи промислових підприємств громади за січень-жовтень 2016 року збільшення виробництва продукції у натуральному виразі досягнуто на 4 підприємствах харчової та переробної промисловості В загальному обсяг виробництва в даній галузі збільшився на 1,8%. В галузі легкої промисловості обсяги виробництва продукції у натуральному виразі скоротилися на 21,8%, у виробництві та розподіленні теплоенергії - на 1,9 відсоток.

Реалізовано промислової продукції протягом січня-жовтня 2016 року на суму 205,170 млн. грн., що у розрахунку на одиницю населення становить 3282,7 грн., або на 9,3% більше до відповідного періоду минулого року.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника на підприємствах, які виготовляють промислову продукцію, за жовтень 2016 року становила 3149,1 грн.

За січень - жовтень поточного року перевезено 976,6 тис. пасажирів, що становить 82,5 % до відповідного періоду 2015 року. Пасажирооборот становить 17,6 млн. пас.км.

За звітний період у розвиток економіки громади підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 80415 тис.грн. капітальних інвестицій, що більше відповідного періоду минулого року на 9,9 % і на одну особу становить 1276 гривень. До кінця року очікується значно збільшити зазначені обсяги, враховуючи, що на території громади здійснюється будівництво декількох нових об’єктів.

Будівельними організаціями громади (з кола звітуючих підприємств) виконано підрядних робіт на суму 6410 тис. грн., що на 42 % більше аналогічного періоду минулого року.

На території громади діє 493 заклади торгівлі та громадського харчування, з них 21 торгових закладів, які реалізовують від виробників м’ясні та ковбасні вироби, молокопродукти, м’ясо птиці, круп’яні вироби, хліб та хлібобулочні вироби.

У січні – вересні 2016 р. обсяги експорту збільшилися в 6,7 р. до попереднього року та прогнозовано становлять 600 тис. доларів США, імпорт залишився на рівні 2015 року і становить 890 тис. доларів.

Обсяги прямих іноземних інвестицій за січень – червень 2016 року становлять 1859,7 тис. дол. США, в розрахунку на одиницю населення – 29,5 дол. США.

В результаті роботи районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення при Дунаєвецькій РДА є збільшення заробітної плати по громаді за січень – жовтень 2016 року у порівнянні до січня – жовтня 2015 року на 34,6% (10 місяців 2015 року – 2547,07 грн.) та на 22,8% більше до початку поточного року (січень 2016 року - 2792,07 грн. ) і за 10 місяців 2016 року становить 3429,26 гривень.

Станом на 01.12.2016 року заборгованості із виплати заробітної плати по громаді немає.

За звітний період 13270 сімей громади користуються безготівковою субсидією на житлово-комунальні послуги. При цьому, порівняно з аналогічним періодом 2015 року чисельність одержувачів субсидії зросла на 2904 сімей.

Станом на 01 грудня 2016 року загальна сума нарахованих субсидій на оплату житлово-комунальних послуг склала 94,0 млн.грн. проти 36,7млн.грн. у аналогічному періоді 2015 року. Організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, перераховано 68,7 млн. гривень.

З початку року субсидію на придбання скрапленого газу та твердого палива отримують 2698 сімей, нараховано субсидії на суму 6,3 млн.грн., що на 4,7 млн.грн. більше порівняно з відповідним періодом 2015 року. Виплачено готівки на суму 4,5 млн. гривень.

Мережа загальноосвітніх закладів громади складається з 25 шкіл, в них в 2016–2017 навчальному році навчається 3637 учні. Діє 51 дошкільних навчальних закладів, з них 6 входять до складу НВК, 1 – Центр розвитку дитини. Дошкільною освітою охоплено 1235 дітей, або 98,1%. Усі діти п’ятирічного віку охоплені дошкільною освітою. В середньому на 100 місцях в ДНЗ виховується 115,5 дітей.

У плані соціально-економічного розвитку було 97 пунктів відповідно до яких розроблялись інвестиційні проекти та виконувались роботи. Відповідно виконано пункти:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | №  цілі | Назва справи,завдання,Програми | Ініціатор | Відповідальні виконавці | Терміни | Орієнтована вартість робіт  грн. | Примітка  Освоєно –проводяться заходи | | |
| 1. | | Ціль 5 | Винесення меж міста в натурі на місцевість населеного пункту м.Дунаївці | Виконавчий комітет | Виконавчий комітет | 2016 |  | **Проведено громадські слухання, триває робота** | | |
| 2 | | Ціль 5 | Розроблення містобудівної документації (генеральних планів та  планів зонування території населених пунктів ОТГ )  Розроблення історико-архітектурного опорного плану міста  Розроблення детальних планів забудови територій міста | Виконавчий комітет | Виконавчий комітет | 2016-17  2016-17  2016 | 2558 000  148 233 | ДБ | | |
| 3 | | Ціль 5 | Встановлення меж земельних ділянок під міські кладовища | Виконавчий комітет | Виконавчий комітет | 2016 |  | **Розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки** | | |
| 4 | | Ціль 5 | Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під сміттєзвалище | Виконавчий комітет | Виконавчий комітет | 2016 |  | **Профінансовано 27400 грн.** | | |
| 5 | | Ціль 5 | Уточнення списків платників земельного податку та податку на майно та передача їх для нарахувань ОДПІ | Виконавчий комітет | Виконавчий комітет (планово-фінансовий відділ) | До 01.05.2016 |  |  | | |
| 6 | | Ціль 5 | Розроблення пропозицій щодо встановлення ставок земельного податку | Виконавчий комітет  Депутати міської ради | Виконавчий комітет | 2016 |  |  | | |
|  | **Сфера діяльності, напрямок роботи або проблема: будівництво та благоустрій** | | | | | | | | | |
|  | | Ціль 1 | Проведення поточного ремонту доріг:  вул. Шевченка, вул. Красінських  вул.Горького, вул.Ст.Разіна,  пров.Фрунзе, вул.Колгоспна | Виконавчий комітет | КП «ЖЕО»  Дунаєвецької міської ради | 2016 | 590 000 | |  |
|  | | Ціль 1 | Капітальний ремонт тротуарів:  по вул.Київській  по вул Шевченка | Виконавчий комітет |  | 2016 | 570000  480000 | | **Профінансовано**  **547273 грн.** |
|  | | Ціль 1 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по  вул. Яблуневій, Чайковського, Сагайдачного, Прорізній, Гайдамацькій.  вул.Фрунзе | Виконавчий комітет | КП «ЖЕО»  Дунаєвецької  міської ради | 2016 | 270,430  109,173 | | **Профінансовано**  **266100 грн.**  **109200 грн.** |
|  | | Ціль 1 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Комінтерна м. Дунаївці | Виконавчий комітет |  | 2016 | 610,626 | | ДБ |
|  | | Ціль 1 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Ватутіна м. Дунаївці | Виконавчий комітет |  | 2016 | 948,715 | | ДБ |
|  | | Ціль 1 | Капітальний ремонт покрівлі житлових будинків по:  вул.Шевченка,118  вул.Київській,30 | Виконавчий комітет |  | 2016 | 110,112  169,618 | |  |
|  | | Ціль 1 | Капітальний ремонт фасаду будинку вул.Гагаріна,21 | Виконавчий комітет |  | 2016 | 40,125 | |  |
|  | |  | Заміна вікон в під’їздах житлових будинків по: вул.Київській,2б  вул.Київській,20  вул.Київській,22  вул.Шевченка,57б  вул. МТС,11а | Виконавчий комітет |  | 2016 | 110,1 | |  |
|  | | Ціль 1 | Капітальний ремонт дорожнього полотна по вул.Фрунзе м.Дунаївці Хмельницької області | Виконавчий комітет |  | 2016 | 5600,986 | | ДБ |
|  | | Ціль 1 | Капітальний ремонт дорожнього полотна по вул.Червонопартизанської  м.Дунаївці Хмельницької області | Виконавчий комітет |  | 2016 | 2169,896 | | ДБ |
|  | | Ціль 2 | Будівництво сортувального цеху на полігоні ТПВ | Виконавчий комітет |  | 2016 | 2500,000 | | **Розроблено проект на суму: 3396,6 тис. грн.**  **реалізовано** |
|  | | Ціль 1 | Реконструкція парового котла ДКВР4/13 на водогрійний режим по вул.Фрунзе-1 черга.  КП теплових мереж | Виконавчий  комітет | КП теплових мереж | 2016 | 150,250 | | **Профінансовано**  **150250 грн.** |
|  | | Ціль 1 | 2 черга-встановлення газогенеруючого пристрою для спалювання твердого палива  КП теплових мереж | Виконавчий  комітет | КП теплових мереж | 2016 | 352,100 | | **Профінансовано**  **331200 грн.** |
|  | | Ціль 1 | Будівництво складу для пелет  КП теплових мереж | Виконавчий  комітет | КП теплових мереж | 2016 | 87,600 | | **Профінансовано**  **87600 грн.** |
|  | | Ціль 1 | Виведення з експлуатації теплових мереж d273мм та заміни їх на нові L-280м.п. та d-133/225мм довжиною L-800м.п. на ділянці котельня Горького,1А-СШ№2  КП теплових мереж | Виконавчий  комітет |  | 2016 |  | | **Проведено часткову заміну профінансовано**  **93600 грн.** |
|  | | Ціль 1 | Капітальний ремонт водонапірної башти  КП «Міськводоканал» | Виконавчий  комітет | КП «Міськводоканал» | 2016 | 80,325 | | **Профінансовано**  **72400** |
|  | | Ціль 1 | Прокладання ділянки водопровідної мережі по вул.Фрунзе від вул.Загородньої (105м.п.)  КП «Міськводоканал» | Виконавчий  комітет | КП «Міськводоканал» | 2016 | 27,000 | |  |
|  | | Ціль 1 | Водопостачання с.Заставля  КП «Міськводоканал» | Виконавчий  комітет |  | 2016 | 250,000 | | **Перенесено на 2017 рік** |
|  | | Ціль 1 | Реконструкція ділянки водопроводу від котельні МКП ”Тепломережа” до вул.Грушевського  КП «Міськводоканал» | Виконавчий  комітет |  | 2016 | 150,000 | | **Профінансовано**  **98583 грн.** |
|  | | Ціль 1 | Будівництво водопроводу по вул.Сагайдачна, Прорізна, Гонти, Богуна.  КП «Міськводоканал» | Виконавчий  комітет |  | 2016 | 650,000 | | **Виконано 1 чергу профінансовано 144800 грн.** |
|  | | Ціль 1 | Реконструкція очисних споруд та напірного колектора м. Дунаївці (2черга-напірний колектор, піскоуловлювачі, КНС)  КП «Міськводоканал» | Виконавчий  комітет |  | 2016 | 4150 000 | | **Проводяться роботи профінансовано**  **663120 грн.** |
|  | | Ціль 2 | Капітальний ремонт русла р.Тернавка і ліквідація підтоплення садиб по вул. Набережній в м. Дунаївці | Виконавчий  комітет |  | 2016 | 2997,000 | | ДБ |
|  | | Ціль 1 | Проведення капітального ремонту доріг міста ( проектна документація виготовлена):   * Шевченко * Б.Хмельницького | Виконавчий комітет |  | 2016 | 1000,000  895,700 | | **Профінансовано**  **72300 грн.**  **426500**  **Розроблено інвестиційний проект на суму 1453,4 тис грн.** |
|  | | Ціль 5 | Придбання спецтехніки для комунальних підприємств громади: | Виконавчий комітет  КП «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконавчий комітет  КП «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2016 | 12931,7 тис. | | **Розроблено інвестиційний проект на суму 8748 тис. грн. проводяться заходи щодо придбання техніки** |
|  | | Ціль 1 | Придбання та встановлення дорожніх знаків та відновлення дорожньої розмітки | Виконавчий комітет | КП «ЖЕО»  Дунаєвецької міської ради | 2016 | 20900 | | **Профінансовано**  **30200 грн.** |
|  | | Ціль 1 | Поточний ремонт порогів сповільнення | Виконавчий комітет | КП «ЖЕО» ДМР | 2016 | 4300 | |  |
|  | | Ціль 1 | Реконструкція водонасосної станції | Виконавчий комітет КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради | 2016 | 415000 | | **Виготовлено ПКД профінансовано за виготовлення 20500 грн.** |
|  | | Ціль 1 | Капітальний ремонт вуличної мережі водопостачання | Виконавчий комітет | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради | 2016 |  | | **Проведено ремонт в с.Воробіївка профінансовано 88700 грн.** |
|  | | Ціль 1 | Розроблення проектно- кошторисної документації на каналізування північно –західної частини міста по вул. Фрунзе, Котовського, Пархоменка | Депутати Дунаєвецької міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради | 2015-2020 |  | |  |
|  | | Ціль 1 | Переобладнання газового водонагрійного котла ДКВР.4-13 по вул.Фрунзе | Виконавчий комітет  КП теплові мережі |  | 2016 | 150,300 | | **Профінансовано**  **150250 грн.** |
|  | | Ціль 1 | Капітальний ремонт комунального житлового фонду:  вул. Шевченка,71 , 73, 114а, 116, 120  Київська, 4, 10, 18, 26, 28  Червонопартизанська, 32А | Виконавчий комітет  КП  «ЖЕО» ДМР | КП  «ЖЕО» ДМР | 2016 | 389,900 | |  |
|  | | Ціль 1 | Проведення робіт по благоустрою міста  (відлов бродячих собак, озеленення міста, охорона парку, вуличне освітлення, поточний ремонт пам’ятників, санітарна очистка міста, ліквідація нелегальних сміттєзвалищ, утримання міського туалету, придбання матеріалів та інвентарю) | Виконавчий комітет  КП «ЖЕО» ДМР | Виконавчий комітет  КП «ЖЕО» ДМР | 2016 | 2,727,100 | |  |
|  | | Ціль 1 | Поточний ремонт сільського клубу с.Залісці | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | | **Виконано** |
|  | | Ціль 2 | Впорядкування сміттєзвалища  с. Залісці | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | |  |
|  | | Ціль 1 | Капітальний ремонт вуличного освітлення вулиць с.Велика Побійна | Виконавчий комітет |  | 2016 | 165,774 | | **Профінансовано**  **158300 г**рн. |
|  | | Ціль 5 | Завершення робіт по виготовленню Генерального плану с.Велика Побійна | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | |  |
|  | | Ціль 1 | Заміна вікон -12 шт. і 4 дверей в ДНЗ с.Велика Побійна | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | | **Виконано** |
|  | | Ціль 1 | Проведення капітального ремонту будинку культури с.Воробіївка | Виконавчий комітет |  | 2016 | 319,770 | | **Проведено роботи** |
|  | | Ціль 5 | Завершення робіт по виготовленню генерального плану с.Воробіївка | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | |  |
|  | | Ціль 1 | Поточний ремонт вулиць с.Воробіївка | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | |  |
|  | | Ціль 5 | Виготовлення Генерального плану сіл Миньківці, Городиська, Катеринівка | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | |  |
|  | | Ціль 1 | Капітальний ремонт сільського клубу (2-черга) с.Миньківці  по вул. Л.Українки,11 | Виконавчий комітет |  | 2016 | 117,879 | |  |
|  | | Ціль 1 | Капітальний ремонт сільського клубу  с.Соснівка | Виконавчий комітет |  | 2016 | 381,328 | |  |
|  | | Ціль 5 | Виготовлення генерального плану  с. Сивороги, Соснівка | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | |  |
|  | | Ціль 1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації перекриття будинку культури с Іванківці; | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | | **Проводяться заходи щодо виготовлення ПКД** |
|  | | Ціль 1 | Капітальний ремонт покрівлі будівлі Січинецького сільського клубу по вул.Шевченка,15 | Виконавчий комітет |  | 2016 | 275,474 | | **Проводяться заходи по кап ремонту** |
|  | | Ціль 5 | Завершення робіт по виготовленню Генерального плану с.Січенці та Панасівка | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | |  |
|  | | Ціль 1 | Встановлення огорожі біля дитячого садка с.Пільний Мукарів; | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | |  |
|  | | Ціль 5 | Розроблення Генерального плану с.Пільний Мукарів | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | |  |
|  | | Ціль 1 | Перекриття даху клубу с.Вихрівка | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | | **Проводяться заходи щодо підписання догово**ру |
|  | | Ціль 1 | Закінчення робіт по вуличному освітленню (вул.Центральна та Л.Українки).  с.Ганівка | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | |  |
|  | | Ціль 1 | Поточний ремонт сільського клубу с.Ганівка | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | | **Проведено поточний ремонт** |
|  | | Ціль 2 | Впорядкування території сміттєзвалища  с.Ганівка | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | |  |
|  | | Ціль 5 | Завершення робіт по виготовленню Генерального плану села Нестерівці; | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | |  |
|  | | Ціль 5 | Завершення розроблення Генерального плану с. Зеленче | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | | **Проводяться заходи щодо завершення виготовлення ген плану** |
|  | | Ціль 1 | Ремонт вул. Польова, Бернадського, Шевченка, Центральна (до кладовища), Рогульського, Ветеранів, Церковна, Молодіжна, пров. Садового с.Зеленче | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | | **Проведено ремонт КП «Благоустрій Дунаєвеччини»** |
|  | | Ціль 1 | Перекриття даху будинку Культури с.Зеленче | Виконавчий комітет |  |  |  | | **виконано** |
|  | | Ціль 5 | Завершення розроблення Генерального плану с Чаньків | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | |  |
|  | | Ціль 1 | Будівництво водогону в с. Заставля згідно виготовленої проектно-кошторисної документації | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | |  |
|  | | Ціль 1 | Проведення ремонту сільського будинку культури с.Голозубинці | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | |  |
|  | | Ціль 1 | Проведення ремонту ДНЗ с.Голозубинці | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | |  |
|  | | Ціль 5 | Закінчення робіт по виготовленню Генерального плану с.Голозубинці | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | |  |
|  | | Ціль 2 | Впорядкування території сміттєзвалища с.Великий Жванчик | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | |  |
|  | | Ціль 1 | Проведення робіт по збільшенню протяжності мережі вуличного освітлення с.Великий Жванчик | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | | **Проводяться заходи КП «ЖЕО»** |
|  | | Ціль 1 | Влаштування покриття спортивного залу с.Великий Жванчик | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | |  |
|  | | Ціль 1 | Проведення ремонту під'їздної дороги до  с. Рачинці | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | | **Проведено ремонт КП «Благоустрій Дунаєвеччини»** |
|  | | Ціль 1 | Заміна вікон в сільському клубі  с.Рачинці | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | |  |
|  | | Ціль 1 | Поточний ремонт ДНЗ "Ромашка". с.Лисець | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | |  |
|  | | Ціль 1 | Поточний ремонт ДНЗ с. Сокілець | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | |  |
|  | | Ціль 1 | Влаштування вуличного освітлення вулиць с.Сокілець | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | |  |
|  | | Ціль 1 | Провести технічне підключення опалення в ДНЗ с Велика Кужелова | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | |  |
|  | | Ціль 5 | Виготовлення Генерального плану  с Велика Кужелова | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | |  |
|  | | Ціль 1 | Проведення поточного ремонту будинку культури с. Мала Кужелова | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | |  |
|  | | Ціль 5 | Виготовлення Генерального плану с. Мала Кужелова | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | |  |
|  | | Ціль 5 | Завершення робіт по виготовленню Генерального плану населених пунктів с.Іванківці, с.Слобідка - Гірчичнянська; | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | |  |
|  | | Ціль 1 | Ремонт дорожнього покриття по вул.Молодіжній с.Іванківці | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | | **Проведено ремонт КП «Благоустрій Дунаєвеччини»** |
|  | | Ціль 5 | Виготовлення Генерального плану с.Держанівка | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | |  |
|  | | Ціль 1 | Капітальний ремонт перекриття даху установи «Малопобіянський клуб – бібліотека» | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | |  |
|  | | Ціль 1 | Виготовлення Генерального плану с Мала Побіянка, Притулівка, Заголосна | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | |  |
|  | | Ціль 1 | Ремонт приміщення сільського клубу в с. Гута – Яцьковецька | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | |  |
|  | | Ціль 1 | Виготовлення Генерального плану с. Гута – Яцьковецька | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | |  |
|  | | Ціль 5 | Завершення робіт по виготовленню Генерального плану с.Рахнівка | Виконавчий комітет |  | 2016 |  | |  |
|  | | Ціль 1 | Проведення робіт згідно проектної документації на реконструкцію адмінбудинку під ДНЗ с.Гірчична | Виконавчий комітет |  | 2016 | 40,949 | | **Розроблено інвестиційний проект на суму 1446,338 тис грн. проводяться заходи щодо реалізації** |
|  | | Ціль 4 | Проведення ремонтних робіт у приміщеннях ФАПів:  *- с. Кривчик*  *- с. Рахнівка*  *- с. Лисець*  *- с. Сокілець*  *- амбулаторія В.Жванчик*  *- с. Держанівка*  *- с. Мала Побіянка*  *- с.Городиска*  *- с. Мала Кужелівка*  *- с. Руда Гірчичняська*  *- міська амбулаторія №1*  *- міська амбулаторія №2* | Виконавчий комітет | Виконавчий комітет  Комунальний заклад Дунаєвецької міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» | 2016 |  | | **Проводяться заходи щодо залучення грандів** |
| 85. | | Ціль 4 | Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі по вул.Шевченка, 50 м. Дунаївці, Хмельницької області | Виконавчий комітет |  | 2016-2017 |  | | **Розроблено інвестиційний проект на суму 1498,829 тис.грн. проводяться заходи щодо реалізацій** |
| 86. | | Ціль 4 | Придбання необхідного інвентарю та техніки для функціонування КУ Дунаєвецької міської ради «Центру первинної медико-санітарної допомоги», а саме:   * сучасної лабораторії; * інвентар для сімейного лікаря (сумка-вкладка з діагностично-медичним інвентарем); * сучасного пересувного флюорографа для діагностування та профілактики захворювання дихальних систем | Виконавчий комітет |  | 2016-2017 | 3120000 | | **Розроблено інвестиційний проект на суму**  **3120 тис.грн. проводяться заходи щодо придбання техніки** |
| 87. | | Ціль 4 | Інвентаризація та ремонт громадських колодязів на території Дунаєвецької міської ради | Виконавчий комітет  КП «ЖЕО»  КП «Благоустрій Дунаєвеччини» |  | 2016-2017 |  | | **Проводяться заходи щодо ремонту сільських колодязів**  **КП «Благоустрій Дунаєвеччини»** |
| 88. | | Ціль 4 | Придбання автобусів для організації пасажирських перевезень на території Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади | Виконавчий комітет |  | 2016-2017 |  | | **Реалізація проекту буде відбуватися за рахунок коштів грандодавців** |
| 89 | | Ціль 4 | Реконструкція мереж водопостачання населених пунктів Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади, а саме:   * с.Рахнівка * с.Воробіївка * с.Сокілець * с.Лисець | Виконавчий комітет |  | 2016-2017 |  | | **Проводяться заходи по виготовленню ПКД** |
| 90 | | Ціль 4 | Будівництво мережі водопостачання населених пунктів міської об’єднаної територіальної громади, а саме:   * с.Нестерівці * с.Іванківці * с.Сивороги * с.Соснівка * с.В.Побійна * с.М.Побіянка * с.Яцківці * с.Млаки * с.Ксаверівка * с.Чаньків * с.Залісці * с.Воробіївка * с.Зеленче * с.Вихрівка * с.Ганівка | Виконавчий комітет |  | 2016-2017 |  | | **Проводяться заходи по виготовленню ПКД** |
| 91 | | Ціль 4 | Утеплення фасаду будівлі Дунаєвецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» Дунаєвецької міської ради Хмельницької області | Виконавчий комітет |  | 2016-2017 |  | | **Реалізація проекту буде відбуватись за рахунок коштів грандодавців** |
| 92 | | Ціль 4 | Придбання техніки та спецзасобів для надання безоплатних ритуальних послуг жителям громади | Виконавчий комітет  КП «Благоустрій Дунаєвеччини» |  | 2016-2017 |  | | **Реалізація проекту буде відбуватись за рахунок коштів грандодавців** |
| 93 | | Ціль 4 | Капітальний ремонт покрівлі будівлі Дунаєвецької дитячої школи мистецтв по вул.Гагаріна, 20 в  м. Дунаївці Хмельницької області | Виконавчий комітет  Комунальний заклад Дунаєвецької міської ради «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» |  | 2016 |  | | **Розроблено інвестиційний проект на суму 307600 грн завершено кап ремонт** |
| 94 | | Ціль 4 | Капітальний ремонт приміщень закладів освіти (заміна вікон та дверей на енергозберігаючі):  - Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Дунаєвецької міської ради Хмельницької області;  - Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Дунаєвецької міської ради Хмельницької області;  - Мушкутинецька ЗОШ І-ІІІ ступенів Дунаєвецької міської ради Хмельницької області.;  - Великожванчицька ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. М.С. Майдана Дунаєвецької міської ради Хмельницької області;  - Лисецька ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.В.П.Затонського Дунаєвецької міської ради Хмельницької області  - Ганнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Дунаєвецької міської ради Хмельницької області  - Миньковецька ЗОШ І-ІІІ ступенів Дунаєвецької міської ради Хмельницької області;  - Зеленченська ЗОШ І-ІІІ ступенів Дунаєвецької міської ради Хмельницької області;  - Чаньківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Дунаєвецької міської ради Хмельницької області. | Виконавчий комітет  Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради |  | 2016-2017 |  | | **Рорзроблено інвестиційні проекти**  **Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 на суму 833,744 тис.грн проводиться заміна блоків**  **Мушкутинецька ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 436,364 тис. грн. проводяться роботи** |
| 95 | | Ціль 4 | Капітальний ремонт покрівлі будівель закладів освіти:  - Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Дунаєвецької міської ради Хмельницької області;  - Залісецька ЗОШ І-ІІ ступенів Дунаєвецької міської ради Хмельницької області. | Виконавчий комітет  Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради |  | 2016-2017 |  | | **Реалізація проекту буде відбуватись за рахунок коштів субвенції**  **Можливо 2017 рорці** |
| 96 | | Ціль 4 | Капітальний ремонт будівлі будинку культури в м. Дунаївці вул. Красінських, 10 | Виконавчий комітет  Комунальна установа Дунаєвецької міської ради «Міських культурно-мистецький просвітницький центр» |  | 2016-2017 |  | | **Реалізація проекту буде відбуватись за рахунок коштів грандодавців** |
| 97 | | Ціль 4 | Капітальний ремонт покрівель приміщень клубів:   * с. Вихрівка; * - с. Чаньків; * - с.Січинці; * с. Голозубинці; * с.Зеленче; * с.Воробіївка; * с.Гірчична; * с.Дем’янківці; * с. Великий Жванчик. | Виконавчий комітет  Комунальна установа Дунаєвецької міської ради «Міських культурно-мистецький просвітницький центр» |  | 2016-2017 |  | | **Реалізація проекту буде відбуватись за рахунок коштів субвенції**  **Можливе спів фінансування**  **У 2017 році** |

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 200 Дунаєвецькій міській ОТГ було виділено кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад в розмірі 21020300 грн.

З метою освоєння даних коштів було розроблено наступні інвестиційні проекти:

* Реконструкція адмінбудівлі під дошкільний навчальний заклад по вул.Центральна.7 с.Гірчична Дунаєвецького району Хмельницької області. Вартість проекту 915108,00 грн., сума невикористаних коштів по проекту 34932,00 грн. Дана сума коштів залишкова вартість робіт на які не було актів виконаних робіт.
* Створення матеріально - технічних умов для функціонування КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини". Вартість проекту 9089340,00 грн., залишок не використаних коштів складає 90,50 грн. економія по придбанню.
* Створення сортувального цеху твердих побутових відходів на території Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади. Вартість проекту 3363000,00 грн., залишок не використаних коштів 203587,23 грн. Даний залишок виник в звязку з економією коштів після проведення тендеру на придбання конвеєрів в розмірі 50000 грн та в зв’язку з підписанням договору на будівельні роботи меншою від проектно-кошторисної вартості будівельних робіт на 152676,19 грн.

Експертний звіт отримано – 06.12.2016 року

Дозвіл на початок будівельних робіт отримано 06.12.2016 року

Договір з підрядником підписано 09.12.2016 року

Акт закриття авансу надано 20.12.2016 року.

Акти виконаних робіт по проекту надано 27.12.2016 року.

* Покращення інфраструктури Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади для забезпечення надання медичних послуг жителям об’єднаної територіальної громади". Вартість проекту 3113720,00 грн. залишок не використаних коштів 0 грн.
* Капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Шевченка, 50 м.Дунаївці. Вартість проекту 1498829,00 грн., залишок не використаних коштів 16885 грн.
* Капітальний ремонт покрівлі будівлі Дунаєвецької дитячої школи мистецтв по вулиці Гагаріна,20 в м. Дунаївці Хмельницька обл. Вартість проекту 254098,00 грн, залишок не використаних коштів 34,83 грн.
* Капітальний ремонт приміщень (заміна віконних та дверних блоків) Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 по вул. Шевченка,109 в м. Дунаївці Хмельницька обл. Вартість проекту 833744,00 грн, залишок не використаних коштів 0 грн.
* Капітальний ремонт приміщень (заміна віконних та дверних блоків) Мушкутинецької ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Ювілейній, 1 в с. Мушкутинці Дунаєвецького району Хмельницької обл. Вартість проекту 436364,00 грн, залишок не використаних коштів 0 грн.
* Капітальний ремонт вулиці Б.Хмельницького в м. Дунавці, Хмельницької області. Вартість проекту 928992,00 грн., залишок не використаних коштів 0 грн.
* Капітальний ремонт приміщень (заміна віконних та дверних блоків) Ганнівської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул.Центральній, 14 в с.Ганнівка Дунаєвецького району Хмельницької обл. Вартість проекту 179908,00 грн., залишок не використаних коштів 0, 65 грн.
* Придбання спецтехніки для КП Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини». Вартість проекту 406330,00 грн. залишок не використаних коштів 2672 грн.

Відповідно до передбаченого розпису коштів на 2016 рік, не розприділених залишалось 95,00 грн.

Однак в зв’язку з різницею між передбаченим розписом коштів на 2016 рік та фактично перерахованими сумами з початку 2016 року виникла різниця в розмірі 132126,00 грн.

В зв’язку з вище перелічиним освоєно коштів на загальну суму 20629971,19 грн. що становить 98.1% від загальної суми виділених коштів.

Враховуючи вище виявлені обставини та те, що вони були виявлені в кінці звітнього року перед закриттям казначейських рахунків, не придставилось за можливе перерозприділити дані кошти та спрямувати їх на реалізацію інших проектів.

Що стосується роботи наших комунальних підприємств, то варто відмітити, що **комунальним підприємством «ЖЕО» Дунаєвецької міської ради**:

* встановлено дорожні знаки – 5643 грн.;
* виконано дорожню розмітку по вул. Шевченка – 9435 грн.;
* влаштовано два пішохідних переходи по вул. Шевченка із застосуванням пластикових матеріалів на суму – 15 тис. грн.;
* виготовлено та встановлено вуличні підсвідки по вул. Шевченка – 20 шт. на суму – 19 998 грн.;
* відремонтовано дороги м. Дунаївці по вул. Ст. Разіна та вул. М.Магери – 5443грн.;
* проведено технічне обслуговування вуличного освітлення та підстанції по вул. Шевченка 88, виготовлено ілюмінації на суму 7 102 грн.;
* проведено поточний ремонт вуличного освітлення населених пунктів Залісці, Зеленче, Чаньків, Гута Яцьковецька, Воробіївка, Вихрівка - 12985 грн.;
* відремонтовано криницю по вул. Шевченка, 125 – 3954 грн.;
* висаджено декоративні кущі та дерева – 25982 грн.;
* проведено ямковий ремонт по вул. Шевченка – 23477 грн.;
* проведено поточний ремонт вуличного освітлення с. Миньківці – 20184 грн.;
* проведено ремонт вуличного освітлення, вирізання дерев над ліхтарями вул. Горького, Могилівська, Бокова., усунення коротких замикань вул. Київська, с. Чаньків – 14296 грн.;
* проведено ремонт зупинки по вул. Могилівська - 5967 грн.;
* проведено ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій у зоні виявлення африканської чуми свиней с. Гірчична – 24879 грн.;
* проведено поточний ремонт доріг вул. Грушевського, вул. Пархоменка, вул. Коцюбинського, пров. Загородній – 24370 грн.;
* проведено поточний ремонт дороги до міського сміттєзвалища;
* ліквідовано стихійне звалище с. Дем’янківці;
* проведено благоустрій вул. Нова (вивіз землі);
* виготовлено та встановлено 24 контейнера по збору ТПВ;
* встановлено по місту ящики для протиожеледних посипочних матеріалів;
* проведено нову електромережу вуличного освітлення по вул. Банкова;
* проведено капітальний ремонт вуличного освітлення мікрорайону, що включає вулиці Чайковського, Яблунева, Сагайдачного, Прорізна, Гайдамацька, Я.Мудрого, Гонти, Богуна, пров. Чайковського на суму – 260 127,0 грн.;
* відремонтовано покрівлю спортивного залу с. В.Жванчик – 47 тис.грн. при допомозі Р.Петльованого;
* відновлено вуличне освітлення с. Ганнівка – 9800 грн.;
* капітальний ремонт вуличного освітлення с. Соснівка – 66158,20 грн.;
* капітальний ремонт вуличного освітлення с. Слобідка Гірчичнянська – 34220,62 грн.;
* проведено ремонтні роботи по підготовці багатоквартирного житлового фонду осінньо-зимового періоду 2016-2017 рр. станом на 15.06.2016 р. на суму – 204 тис. грн., а саме:

- поточний ремонт покрівлі будинків – 14 шт.,

- ремонт та промивання опалювальної системи – 2шт,

- ремонт холодного водопостачання – 5шт.,

- ремонт енергозабезпечення будинків – 6 шт.,

- ремонт теплоізоляції будинкових мереж опалення – 4 шт.,

- ремонт герметизації інженерних вводів – 9 шт.,

- ремонт, заміна вхідних дверей – 6 шт.,

- ремонт засклення сходових клітин – 53 шт.;

- замінено вікна на металопластикові в під’їздах будинків вул. Шевченка 57Б, вул. Київська, 20, 2Б, 22 на суму 110148 грн.;

- придбано за кошти міського бюджету трактор Білорус 320.4М та обладнання до нього на суму 320 тис. грн.;

* придбано бульдозер ДТ – 75 за кошти підприємства на суму 85 тис. грн.

Фахівцями **комунальним підприємством «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради** у місті проведено реконструкцію водопровідної насосної станції з встановленням енергозберігаючого обладнання, виготовлено проект та розпочато будівництво вуличного водопроводу на вул. Прорізна, Сагайдачного та Гайдамацька, прокладено 350 метрів водомережі від вул. Грушевського до МКП «Тепломережа», відремонтовано 170 метрів водопроводуна вул. Спортивна. Проведено коригування проекту «Реконструкція очисних споруд і напірного колектора в місті Дунаївці» для забезпечення його фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, проведено внесення змін на суму 19 тис. грн.

Зважаючи на те, що на баланс КП «Міськводоканал» прийнято водогони п’яти сіл, об’єм робіт зріс. Але і за таких умов уже реконструйовано майже 1 км водомережі в с. Мушкутинці, а на місцевій водогінній насосній станції виконано усі ремонтні та електромонтажні роботи. В зв’язку з передачею в господарське відання КП «Міськводоканал» 34 км сільських водопроводів, значно збільшилось навантаження на ремонтні та інженерні служби підприємства. Виготовлено схеми водопостачання сіл Миньківці, Ганнівка і Гута Яцьковецька. Дані роботи продовжуються по інших населених пунктів.

Лише протягом травня та першої декади червня поточного року на сільських об’єктах водопостачання КП «Міськводоканал» проведено значну організаційну роботу, а саме, завершено інвентаризацію водопроводів із складанням інвентаризаційних описів, проведено забір проб питної води і проведено хімбаканалізи, розроблено і затверджено тарифи на послуги водопостачання в сільських населених пунктах, укомплектовано штати обслуговуючого персоналу на цих об’єктах. Завершується укладання договорів з сільськими абонентами про надання послуг з водопостачання.

Окрім цього, на сільських водопровідних мережах виконано ряд невідкладних ремонтно-профілактичних робіт – замінено насосну установку на водозаборі с. Воробіївка, проведено ремонтні роботи по артезіанській свердловині в с. Гута Яцковецька, очищено від намулу каптажний колодязь в с. Ганнівка, проведено знезараження кептажу в с. Миньківці, запроваджено елементи автоматизації роботи насосних установок на водозаборах з недостатнім дебітом води в селах Ганнівка, Миньківці, Гута Яцковецька.

Разом з тим, підприємство вживає необхідних заходів із підтримання в робочому стані міських мереж водопостачання і водовідведення. Оперативно проводяться аварійно-відновлювальні роботи на мережах по усуненню аварій на зношених трубопроводах, в травні замінено 200 м. аварійного водопроводу по вул. Дунайгородська. Ведеться робота по виявленню випадків порушення затверджених правил користування комунальними мережами водопостачання та водовідведення і запобіганню несанкціонованого користування комунальними мережами. Підприємство включилось у роботу по виконанню намічених заходів з підготовки об’єктів і споруд до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 рр. Цю роботу передбачається завершити у жовтні місяці, тобто до початку зимового періоду.

Чимало зрушень і досягнень є у роботі **комунальне підприємство Дунаєвецької міської ради «Тепломережа»**. Придбано і встановлено предтопок для спалювання твердого палива на газовий котел ДКВР-4-13 (на  даний час котельня виробляє теплову енергію з використанням твердого палива без споживання газу і шкідливих викидів у повітря) – вартість енергозберігаючих заходів становить 331,2 тис. грн. і окупить себе за 3 місяці. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на переведення парового котла у водогрійний режим у котельні по вул. Фрунзе,53 вартістю 150,25 тис. грн. Для цієї ж котельні побудовано складське приміщення для зберігання твердого палива і встановлено новий електротельфер (вартістю 87,6 тис. грн.), відремонтовано систему опалення у дитячому садочку №5 по вул.Б.Хмельницького.

Ще одним здобутком нашої роботи стало створення **комунального підприємства Дунаєвецької міської ради** **«Благоустрій Дунаєвеччини»**, яке виконує роботи з ремонту доріг і благоустрою населених пунктів об’єднаної громади.

Так, за сприяння народного депутата України Олександра Гереги вивезено 3,5 тис. тонн щебеню для ремонту доріг в населених пунктах громади а також 150 тонн відсіву і 250 тонн піску для ремонту навчальних закладів міста. Надавалась допомога транспортом та автогрейдером.

Станом на червень проведено роботи по 51 населеному пункту громади (протяжність доріг – 539,424км.), а саме:

* у с. Великий Жванчик замінено вікна та відремонтовано покрівлю даху спортивного залу Великожванчицької ЗОШ І-ІІІступенів за рахунок ФГ «Подільський бройлер» на суму 114 тис.рн. Майже завершений ремонт амбулаторії за рахунок Українські інвестиції ТОВ «Україна» с. Маків на суму 12 тис. грн. Відновлено 2,5 км. вуличного освітлення (замінено 23 лампочки-економки) та приведено в порядок документацію (32 тис. грн.;
* у с. Велика Побійна відновлено під’їздну дорогу до села, проведено планування ремонту доріг;
* у с.Вихрівка проведено ремонт доріг посипним матеріалом за рахунок ТОВ «Козацька долина» в кількості 1034 тон.
* у с. Зеленче проведено ремонт доріг посипним матеріалом за рахунок ТОВ «Житнеця –Т» в кількості 133тон на загальну суму 10 000грн, Агрохолдінгу «Мрія» в кількості 150 тон на загальну суму 11 250грн.;
* у с. Залісці проведено ремонт доріг посипним матеріалом населених пунктів за рахунок Агрохолдінгу «Мрія» в кількості 150 тон на загальну суму 11 250грн.
* у с. Мала Побіянка проведено ремонт доріг посипним матеріалом населених пунктів за рахунок Агрохолдінгу «Мрія» в кількості 300 тон на загальну суму 22 500грн.;
* у с. Миньківці проведено ремонт доріг посипним матеріалом населених пунктів за рахунок ПП Скоморохової А.А. в кількості 200 тон на загальну суму 15 000 грн.;
* у с. Чаньків проведено поточний ремонт криниці по вул. Б.Хмельницького, 15;
* закуплено коси та бензопили, за допомогою яких проводили благоустрій у населених пунктах громади.

Крім цього, приведено в належний стан благоустрій населених пунктів, ремонт пам’ятників, санітарний стан кладовищ, висадка дерев та кущів, обкошування територій, об’єктів соціальної сфери.

Міська рада має конструктивні напрацювання з Хмельницьким офісом реформ з питань реформування органів місцевого самоврядування в рамках проекту «Підтримка децентралізації в Україні» співпраця з якими вже незабаром виллється у втілення багатьох проектів важливих та корисних для громади.

Чимало зроблено для закладів освіти: на додаткове фінансування виділено 2 млн. 500 тис. грн. Дуже відчутна допомога з боку народного депутата України Олександра Гереги та його команди «За конкретні справи». За літній період зроблено капітальні ремонти дитячих груп та облаштовано меблями дошкільні навчальні заклади міста. В Дунаєвецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 дообладнано спортивний зал та облаштувано внутрішні туалети в початковій школі, в Дунаєвецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 зроблено капітальний ремонт внутрішніх туалетів початкової школи (6) та капітальний ремонт коридору із заміною системи водопостачання, в Дунаєвецьк ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 проведено капітальний ремонт варочного цеху та підсобних приміщень їдальні із заміною технологічного обладнання.

**Перелік техніки придбаної для КП ДМР в 2016 році:**

**КП «ЖЕО»** відповідно до проекту **«Створення сортувального цеху твердих побутових відходів на території Дунаєвецької міської обєднаної територіальної громади»:**

- два трактори МТЗ 82.1 вартістю **843,600** тис. грн.

- два причепи тракторних ПТС-4 вартістю 239 тис. грн.

- два навісні погружчики тракторні вартістю 167,400 тис. грн.

- бункер приймальний вартістю **35,016 тис. грн**

**-** прес сортувальний вартістю **28,500 тис. грн**

**-** конвеєра для сортувального цеху вартістю 450,00 тис. грн.

- штабелятор гідравлічний вартістю 22,300 тис. грн.

- ручний візок вартістю 7,314 тис. грн.

**КП «Благоустрій Дунаєвеччини» відповідно до проектів «Створення матеріально–технічних умов для функціонування КП Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини» та «Придбання спецтехніки для КП Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини»:**

* Автомобіль службовий ЗАЗ Lanos пікап вартістю 208,250 тис. грн.
* Бензо пилосос Mikasa MVC T90 VLS вартістю 22,129 тис. грн
* Бензогенератор Matari M7000E вартістю 26,775 тис. грн
* Повітродувка Садовий пилосос 580BTS Husquarna вартістю 18,749 тис. грн
* Трактор МТЗ 82.1 з устаткуванням вартістю 875,000 тис.грн
* Трактор МТЗ 320 з устаткуванням вартістю 517,347 тис. грн.
* АМКОДОР 342B (ТО-28) погрузчик фронтальный одноковшовий вартістю 1403,000 тис. грн.
* Авто вишка телескопічна, дубль кабіна вартістю 1548,000 тис. грн.
* 2 одиниці Автомобіль вантажний МАЗ 6501 С5 МДК (машина дорожна комбінована) вартістю 4 360, 200 тис. грн.
* 2 одиниці Трактор садовий вартістю 148,998 тис. грн.
* 27 Контейнерів для сміття вартістю 194,130 тис. грн.
* Плуг трьохкорпусний вартістю 16,000 тис.грн.
* Верстат комбінований вартістю 13, 491 тис. грн
* Станок для заточки ланцюгів вартістю 6,150 тис. грн.
* Мотобур Бур вартістю 27,126 тис. грн.
* 7 штук Мотоблоків вартістю 196,000 тис.грн.
* Причіп до трактора 320 вартістю 42,000 тис. грн.
* Косарка дорожня роторна, 2,10м вартістю 31,000 тис.грн.
* 2 зварювальних апарати вартістю 70690,5 грн. (61200+9490,50)

За кошти міського бюджету було придбано Автомобіль Renault DUSTER (4×4) вартістю 479,900 тис.грн.

**КУ ДМР «ЦПМСД» відповідно до проекту «Покращення інфраструктури Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади для забезпечення надання медичних послуг жителям об’єднаної територіальної громади»**:

* Аналізатор гематологічний автоматичний вартістю 198, 432 тис. грн.
* 20 штук сумок укладок сімейного лікаря вартістю 125,280 тис.грн.
* Автомобіль «флюорограф пересувний» вартістю 2790,00 тис. грн.

Додаток до звіту інформація про стан фінансування і освоєння коштів з державного бюджету місцевими бюджетами на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, станом на - 31.12.2016 року

Секретар міської ради М. Островський