ПРОЕКТ

«Створення сучасних матеріально – технічних умов для функціонування КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради»

Погоджений комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17.07.2017 року

# 1. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

| 1. | Зміст проекту | 1. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Загальна характеристика проекту | 2. |
| 3. | ###### Проект | 4. |
| 3.1. | Анотація проекту | 4. |
| 3.2. | Детальний опис проекту | 5. |
|  | опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | 5. |
|  | мета та завдання проекту | 6. |
|  | основні заходи проекту | 7. |
|  | план-графік реалізації заходів проекту | 7. |
|  | очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 9. |
| 4. | ###### Бюджет проекту | 11. |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | 11. |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | 12. |
| 4.3. | ###### Очікувані джерела фінансування | 13. |
| 4.4. | ###### Розрахунок вартості проекту | 13. |
| 5. | ###### Інформація про учасників реалізації проекту | 14. |
| 6. | Додатки (за потреби) | 16. |

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУ

| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – проект) | Створення сучасних матеріально – технічних умов для функціонування КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради |
| --- | --- |
| Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об`єднаної територіальної громади) | Виконавчий комітет Дунаєвецької міської ради |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номеру рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект | Відповідно до плану соціально-економічного розвитку ОТГ Дунаєвецької міської ради, а саме пункту Сфера діяльності, напрямок роботи або проблема: будівництво та благоустрій КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради підпункту №44 та №46. Затверджено рішенням дев’ятнадцятої сесії міської ради від 28.02.2017 р. №9-19/2017 |
| Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 | Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 зі змінами та доповненнями до пункту 4 постановою Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 року № 410: -закупівлю транспортних засобів для підвезення дітей до навчальних закладів, транспортних засобів спеціального призначення та комплектувальних виробів до них для комунальних підприємств, пожежної і спеціальної рятувальної техніки та пожежно-рятувального оснащення, спеціалізованих санітарних транспортних засобів для лікувальних закладів. |
| Мета та завдання проекту | Метою є забезпечення сучасної матеріально технічної бази КП «Міськводоканал» для надання населенню Дунаєвецької міської ради якісних послуг в сфері водопостачання та водовідведення. Досягнення зазначеної мети передбачає виконання наступних завдань: 1. Придбання комунальної техніки (екскаватора), що необхідні для: 1.1. нового будівництва мереж водопостачання та водовідведення громади; 1.2. капітального ремонту мереж водопостачання та водовідведення громади; 1.3. поточного ремонту та обслуговування мереж водопостачання та водовідведення громади. 2.виконання Постанови Кабінету міністрів України №124 «Про затвердження методики формування спроможних територіальних громад». |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 38217 жителів |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць/рік)) | Реалізація проекту буде відбуватись з 06.2017 року по 12.2017 року |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн. | 2000,00 |
| Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн. |  |
| Назва населених пунктів, у яких реалізується проект | Населені пункти Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника | Міський голова Заяць Веліна Владиславівна |
| Телефон, факс, e-mail заявника | 0674407108, dunorg@i.ua |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | Начальник відділу економіки, інвестицій та комунального майна апарату виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради Горний Юрій Юрійович |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | Тел. 0683284966, dunorg@i.ua |

Міський голова            	______________ 		             В. Заяць

(дата, підпис)		          (ініціали, прізвище)

М.П.

3. ПРОЕКТ

## Аннотація проекту.

Створення безпечних умов для проживання, підвищення соціальних стандартів, створення сприятливих умов для розвитку бізнесу є одним із пріоритетних завдань, що стоять перед Дунаєвецькою міською радою. Аналіз стану справ в сфері  водопостачання в ОТГ засвідчив необхідність оптимізації витрат та розширення мереж водопостачання та необхідність підвищення якості таких послуг. З  утворенням  об’єднаної  територіальної  громади  у   господарському  віддані     КП «Міськводоканал» станом  на  01.06.2017  року  знаходяться  мережі централізованого  водопостачання  11  населених пунктів  загальною  протяжністю 124,9 км. Послуги  централізованого  водопостачання  одержують  19 тис. населення  громади (48,7 % від  загальної  кількості  населення).

Дуже гострою є проблема фізичного зношення трубопроводів системи водопостачання, яке складає понад 70 %. Через важкий фінансовий стан КП “Міськводоканал” Дунаєвецької міської ради, у віданні якого вони знаходяться, та недостатне наповнення міського бюджету, заміна вітхих і аварійних трубопроводів проходить дуже повільно.

У вкрай поганому стані знаходиться напірний колектор, що транспортує стоки від КНС2  до вул. Шевченка по вул.Робочій, Садовій, Гагаріна  довжиною близько 2км в однотрубному вимірі. Існує технічна можливість удвічі скоротити відстань доставки стоків до гасильного колодязя в центрі міста шляхом прокладання напірного колектора по вул Шевченка.Також потребує заміни напірний колектор від КНС1 до вул. Ф. Лендера по вул Загородній (близько 1км в однотрубному вимірі).

Для вирішення вказаних проблем спільним рішенням представників громади та влади у вигляді Дунаєвецької міської ради було прийнято рішення щодо створення сучасного матеріально технічного забезпечення КП «Міськводоканал». Надання послуг комунальним підприємством в подальшому зможе забезпечити високу якість послуг  з будівництва, капітального ремонту та обслуговування мереж водопостачання в громаді та при цьому знизити пов’язані з цим витрати Дунаєвецької міської ради, в результаті, сприяти реалізації завдань, що стоять перед громадою.

Реалізація проекту передбачає виконання наступних завдань:

- придбання техніки що необхідна для: нового будівництва, капітального ремонту та обслуговування мереж водопостачання в громаді.

2) виконання пункту 6 частини 1 Постанови Кабінету міністрів України №124 «Про затвердження методики формування спроможних територіальних громад».

На сьогодні в Дунаєвецькій міській раді  вже функціонує КП «Міськводоканал», але для виконання ним своїх функцій необхідне придбання відповідної техніки, оскільки існуюча морально та фізично зношена. Проект має інноваційну, соціально-економічну спрямованість.

Основними заходами проекту є:

- створення матеріально технічної бази КП «Міськводоканал»

- надання послуг населенню ОТГ

Цільовими групами проекту вважаються громада Дунаєвецької міської ради, представники малого та середнього бізнесу, туристи, інвестори, органи місцевого самоврядування в особі Дунаєвецької міської ради, КП «Міськводоканал».

Задля реалізації заходів в рамках проектної пропозиції необхідно залучити 2000,00 тисяч грн.

- Детальний опис проекту.

  - Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект.

На сьогодні Дунаєвецька міська рада налічує 51 населений пункт із загальною чисельністю населення 38217 жителів. На території громади функціонують:

39 закладів охорони здоров’я (з них: 32 ФАПи, 4 амбулаторії,   поліклініки, 1 лікарня, 2 станції швидкої допомоги);

55 закладів освіти (з них: 29 дошкільних закладів, 25 шкіл, 1 позашкільний заклад);

55 закладів культури.

На території ОТГ зареєстровані та працюють  2100 фізичних осіб підприємців. Загальна площа земельного фонду громади становить 66118 га,  протяжність доріг - 539,424 км.

Обмеженість власних фінансових та матеріальних ресурсів для забезпечення необхідною технікою КП «Міськводоканал» вплинули на визначення основної ідеї та мети подання даного проекту.

Реалізація проекту матиме  позитивні соціально – економічні наслідки. Зокрема: економія бюджетних коштів - внаслідок нижчої вартості послуг по новому будівництву, капітальному ремонту та обслуговуванню мереж водопостачання в громаді КП «Міськводоканал» порівняно з комерційними організаціями; додаткові надходження до бюджету громади – за рахунок надання платних послуг, позитивний вплив на життя населення, оскільки надання якісних послуг з  своєчасного ремонту водопроводів забезпечать створення комфортного та безпечного середовища для проживання, підвищення соціальних стандартів та екологічної безпеки мешканців ОТГ.

Проект відповідає Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011–2020 роки.

Цільовими групами проекту є: мешканці ОТГ, фізичні та юридичні особи підприємці,  туристи, інвестори, органи місцевого самоврядування в особі  ОТГ Дунаєвецької міської ради, КП «Міськводоканал».

Результати впровадження проекту відповідають визначеним цільовим групам, оскільки використання  придбаної техніки КП «Міськводоканал»  за призначенням забезпечить  своєчасне надання послуг жителям громади, сприятиме розвитку підприємницької діяльності, підвищить привабливість для інвесторів та туристів, зокрема позитивно вплине на розвиток населених пунктів громади.

  - Мета та завдання проекту.

Метою є забезпечення сучасної матеріально технічної  бази КП «Міськводоканал» для надання населенню Дунаєвецької міської ради якісних послуг в сфері водопостачання та водовідведення.

Досягнення зазначеної мети передбачає виконання наступних завдань:

1.  Придбання комунальної техніки (екскаватора), що необхідні для:

1.1. нового будівництва мереж водопостачання та водовідведення громади;

1.2. капітального ремонту мереж водопостачання та водовідведення громади;

1.3. поточного ремонту та обслуговування мереж водопостачання та водовідведення громади.

2.виконання Постанови Кабінету міністрів України №124 «Про затвердження методики формування спроможних територіальних громад».

  - Основні заходи проекту.

- Створення матеріально технічної бази КП «Міськводоканал», а саме проведення процедури закупівлі необхідної техніки та обладнання

- Надання послуг населенню ОТГ

  - План-графік реалізації заходів проекту.

Тривалість проекту складатиме 7 місяців.

Місяць 1 – червень

Місяць 7 – грудень

| Тривалість заходу | З а х і д |  | Джерела та обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кошти субвенції | Бюджет МС* |  |  | Кошти КП* |  |  | Інші партнери |  |  |
| І ЕТАП | Підготовчий етап: - Затвердження проекту. - Подання документації на проведення процедури закупівлі |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Місяць 1 |  | Підготовка заходу №1 | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| ІІ ЕТАП |  | Проведення закупівлі - проведення тендеру | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Місяць 2 |  | Реалізація заходу №2 | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Місяць 3 |  | Реалізація заходу №3 | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Місяць 4 |  | Реалізація заходу №3 та підготовка заходу 4 | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| ІII ЕТАП |  | Укладання договорів та придбання техніки | 2000,00 |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Місяць 5 |  | Завершення реалізації заходу №3. | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Місяць 6 |  | Реалізація заходу №3 Підведення підсумків реалі- зації проекту. | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Місяць 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Скорочене словосполучення: Кошти бюджету МС – кошти бюджету місцевого самоврядування

*Скорочене словосполучення: Кошти КП – кошти комунальних підприємств

  - Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту.

В результаті  забезпечення створення сучасної матеріально-технічної бази КП «Міськводоканал»  підвищиться якість послуг у сфері водопостачання та водовідведення в громаді за такими напрямами:

- підвищення рівня якості надання послуг із нового будівництва, реконструкції та поточного ремонту мереж водопостачання та водовідведення;

- поліпшення якості питної води в зв’язку з зменшенням кількості поривів та попадання в воду сторонніх речовин та придметів  та створення кращих умов для життєдіяльності мешканців;

В результаті цього буде отримано:

- додаткові надходження до бюджету за рахунок надання платних послуг населенню;

- зменшення витрат на виконання робіт (вартість послуг КП «Міськводоканал» буде значно менша, ніж в інших підприємствах);

- підвищення безпеки життєдіяльності населення;

# належні умови для  розвитку населених пунктів громади.

# Все вище перелічене позитивно вплине на розвиток економіки Дунаєвецької міської ради.

Фінансова сталість.

Проект є фінансово сталим. Його реалізація буде економічним поштовхом для розвитку соціально – економічної самодостатності об’єднаної громади, що матиме свій прояв у  задоволені поточних потреб жителів: у надані їм своєчасних та якісних  послуг по водопостачанню та водовідведенню;  надання платних послуг забезпечить додаткові надходження та створить передумови для оновлення матеріально технічної бази підприємства у майбутньому та  створення додаткових робочих місць.

Інституційна сталість.

Проект є інституційно сталим. Реалізація проекту позитивно вплине на розвиток комунальної інфраструктури, сприятиме підвищенню якості послуг по водопостачанню та водовідведенню, сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу, інвестиційної привабливості та розвитку населених пунктів.

Політична сталість.

Проект є політично сталим. Реалізація проекту знизить суспільно негативні настрої населення,  пов’язані з неналежним виконанням вимог, які передбачені Методикою формування спроможних територіальних громад, буде одним із складових елементів формування нової місцевої політики в сфері водопостачання та водовідведення, сприятиме підвищенню довіри жителів до органів місцевого самоуправління та позитивно вплине на рівень їх підтримки.

Інновації проекту.

Іноваційність проекту полягає у створенні нових можливостей надання якісних послуг в сфері водопостачання та водовідведення комунальним підприємством «Міськводоканал». Інноваційність даного проекту для Дунаєвецької міської ради має організаційний та фінансовий характер, передбачає додаткові надходження в бюджет та економію бюджетних коштів.

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

4.1. Загальний бюджет проекту

| Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | субвенція | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| 1.пРОВЕДЕННЯ ПРоцедури закупівлі «Колісний багатофункціональний екскаватор- погружчик» виробник Великобритания | 2000,00 | 2000,00 |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| РАЗОМ: | 2000,00 | 2000,00 |  |  |

4.2. Розклад бюджету за статтями видатків

| Статті видатків | Загальна сума, тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | субвенція | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| 1. Видатки споживання: |  |  |  |  |
| 2. Видатки розвитку: | 2000,00 | 2000,00 |  |  |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування «Колісний багатофункціональний екскаватор- погружчик» (3110); | 2000,00 | 2000,00 |  |  |
| РАЗОМ: | 2000,00 | 2000,00 |  |  |

4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

| Джерела фінансування | Сума (тис. грн) | Частка у % від загального обсягу фінансування проекту |
| --- | --- | --- |
| 1. Фінансування за рахунок коштів субвенції | 2000.00 | 100 |
| 2. Фінансування з місцевого бюджету |  |  |
| 3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок: |  |  |
| 1) учасників з бюджетного сектору |  |  |
| 2) учасників з підприємницького сектору |  |  |
| 3) учасників з громадськості |  |  |
| Загальний обсяг фінансування | 2000,0 | 100 |

4.4. Розрахунок вартості проекту

Розрахунок вартості проекту складено згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, посилаючись на цінові пропозиції підприємств реалізаторів на їх офіційних сторінках в мережі інтернет.

Разом з тим, в додатках до проекту наведено комерційні пропозиції диллерів техніки.

Тис. грн.

|  | Назва техніки | Кількість одиниць | Використання | Ціна |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колісний багатофункціональний екскаватор- погружчик 3CX SM ECO | 1 | новий | 2000,00 (60 GBP по курсу НБУ) |

Розрахунок вартості проекту складено у відповідності до цін станом на червень 2017 року при курсі НБУ 1 GBP – 33,33 грн.

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Дунаєвецька міська рада, вул. Шевченка, 50  м.Дунаївці,Хмельницька область  індекс 32400, тел. (03858) 3-12-95, dunorg@i.ua                          код ЄДРПОУ 04060714

Під час реалізації проекту буде виконувати наступні функції: прогнозування та планування проектної діяльності; організація роботи; розпорядника коштів; координацію та регулювання процесів реалізації проекту;  контроль ходу реалізації проекту.

|  | ## Партнер 1 | ## Партнер 2 |
| --- | --- | --- |
| Повна офіційна назва організації-партнера | Дунаєвецька міська рада | Комунальне Підприємство «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради |
| Місце розташування | Хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Шевченка, 50 | Хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Горького 15 |
| Юридичний статус | Україна, Хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Шевченка, 50, 32400 | Україна, Хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Горького 15, 32400 |
| Офіційна адреса | Хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Шевченка, 50 | Хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Горького 15 |
| Контактна особа | Горний Ю.Ю. | Дудка С.М. |
| #### Телефон | 0683284966 | 0965212990 |
| Факс | 03858 3-16-94 | 03858 3-38-95 |
| Адреса електронної пошти | dunorg@i.ua | dunvodokanal@i.ua |
| Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) | 40 | 95 |
| Роль та залученість до підготовки цього проекту | Співрозробники | Співрозробники |
| Завдання, які покладаються на організацію-партнера в реалізації проекту | Контроль реалізації | Супровід проекту до завершення реалізації |

Партнером проекту стане ліцензоване підприємство яке виграє тендерну процедуру на придбання комунальної техніки.

6. ДОДАТКИ

1. Призначення техніки та обладнання.

В даній таблиці відображено автотехніку та механізми які плануються придбати в рамках реалізації.

|  | Назва техніки | Використання та напрямки роботи |
| --- | --- | --- |
| 1 | Колісний багатофункціональний екскаватор- погружчик 3CX SM ECO | Надання якісних послуг в сфері водопостачання та водовідведення |

- Витяг з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про реєстрацію комунального підприємства «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради, детальна інформація про юридичну особу.

- Двідка про техніку яка є в наявності на балансі підприємства.

5. Комерційні пропозиції офіційних диллерів компаній в Україні