Додаток 1.18

до    рішення  двадцять   восьмої  сесії міської ради VІІI скликання

від 27.01.2022 р. №5-28/2022

Звіт

про  виконання цільової Програми  будівництва, ремонту та утримання комунальних доріг Дунаєвецької територіальної громади на 2021 рік

За рахунок відповідного фінансування комунальне підприємство надало наступні види послуг:

| № з/п |  | Заплановані роботи |  |  | Профінансовано тис.грн. |  |  | Касові витрати тис.грн. | Залишок коштів відносно профінансоваих тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Поточний ремонт доріг |  |  | 3 840,40 |  |  | 3 840,10 | -0,30 |
| 2 |  | Нарізання та очищення водовідвідних каналів вздовж узбіччя доріг |  |  | 33,00 |  |  | 33,00 | 0,00 |
| 3 |  | Придбання та встановлення дорожніх знаків |  |  | 20,00 |  |  | 20,00 | 0,00 |
| 4 |  | Нанесення дорожньої розмітки |  |  | 51,00 |  |  | 51,00 | 0,00 |
| 5 |  | Зимове утримання доріг (прибирання снігу) |  |  | 205,00 |  |  | 205,00 | 0,00 |
| 6 |  | Зимове утримання доріг (прибирання льоду) |  |  | 120,00 |  |  | 120,00 | 0,00 |
| 7 |  | Придбання матеріалів для виготовлення протиожеледного посипкового матеріалу |  |  | 315,00 |  |  | 315,00 | 0,00 |
| 8 |  | Відшкодування виплаченої працівникам компенсації за невикористані відпустки та вихідної допомоги при звільненні |  |  | 140,00 |  |  | 140,00 | 0,00 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  | 4 724,40 |  |  | 4 724,10 | -0,3 (*) |
|  |  | * * - повернення фінансування. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Секретар міської ради                                                                                Олег ГРИГОР’ЄВ