Додаток

до рішення    тридцять   четвертої

сесії  Дунаєвецької  міської   ради

VIII   скликання  від  26.04.2022 р.

№ 17-34/2022

Звіт

про виконання Плану соціально-економічного розвитку Дунаєвецької

міської  ради за 2021 рік

План соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської ради на 2021рік (далі – План) затвержено рішенням  другої (позачергової) сесії  міської   ради   VІІІ  скликання від 10.12.2020 р. №8-2/2020.

План розроблено відповідно до Конституції України,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», постанови  Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р. №671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки».

План враховує положення постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки», Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2021-2023 роки.

На основі аналізу економічного і соціального стану розвитку за підсумками 9 місяців 2020 року та тенденцій на кінець звітного року у Плані визначено проблеми соціально-економічного розвитку, пріоритети, завдання та заходи економічної і соціальної політики на 2021 рік, очікувані результати її реалізації.

У Плані визначено пріоритетні завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку Дунаєвецької територіальної громади на 2021 рік. За кожним напрямом місцевої політики сформульовано критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів.

Завдання і заходи Плану фінансувалися за рахунок коштів бюджету громади, державного бюджету, кредитних ресурсів, інвестиційних коштів, коштів, залучених у рамках грантових програм, власних коштів суб’єктів господарювання та інших джерел, відповідно до чинного законодавства.

Сфера діяльності, напрямок  роботи або проблема: земельні питання

Протягом 2021 року 43 учасникам бойових дій надано дозволи на розроблення документацій із землеустрою на земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, загальна площа яких складає 82,5 га, з метою подальшої передачі у власність. Загалом 252 учасника бойових дій отримали земельні ділянки загальною площею 499 га.

50 га землі проінвентаризовано та передано в оренду товаровиробникам як невитребувані земельні частки (паї), що складає майже 103,3 тис.грн. орендної плати на рік. За 2021 рік за самовільне використання земельних ділянок та використання не за цільовим призначенням до місцевого бюджету надійшло понад 188,4 тис. грн.

Крім цього, 152,7 га (10 земельних ділянок) передано в оренду на земельних торгах у формі аукціону, що становить понад 1 461 тис.грн. доходів в рік до місцевого бюджету.

Завдання та заходи щодо земельних питань

| № з/п | Назва завдання/заходу | Примітки щодо виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | Розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів Дунаєвецької міської ради | Розроблено документацію із землеустрою щодо встановлення та зміни меж с. Воробіївка, надіслано на погодження районною державною адміністрацією. Фактичні видатки - 49,0 тис. грн. |
| 2 | Встановлення меж земельних ділянок під сільські кладовища | Виготовлено документації із землеустрою: м. Дунаївці, с.Заставля, с.Велика Кужелева. Розробляється документація із землеустрою: с. Січинці, планується: с. Воробіївка, с. Ганнівка. Фактичні видатки - 15,0 тис. грн. |
| 3 | Розроблення детальних планів територій | Виступили замовником розроблення 3 детальних планів територій; затверджено 4 детальні плани території. Профінансовано за кошти власників земельних ділянок. |
| 4 | Розроблення геопорталу містобудівного кадастру | Прийнято рішення про розроблено плану просторового розвитку громади, переведення містобудівної документації у векторний формат, завершується розроблення плану зонування терторії м. Дунаївці. |
| 5 | Розроблення пропозицій щодо встановлення ставок земельного податку | Виконано. |
| 6 | Проведення робіт з нормативної грошової оцінки населених пунктів | Затверджено нормативні грошові оцінки населених пунктів м. Дунаївці, с. Залісці. Фактичні видатки - 271,5 тис. грн. |
| 7 | Розробка документації з землеустрою: щодо відведення земельних ділянок під пасовища, кладовища, об’єкти не рухомого майна комунальної власності. | Розроблено та затверджено 5 документацій із землеустрою на громадські пасовища, виготовлено 9 документацій з метою продажу нерухомого майна. Фактичні видатки - 30,0 тис. грн. |
| 8 | Укладання, переукладання (та перезаключення) договорів оренди земель комунальної власності. | Проводиться постійно. |

Сфера діяльності, напрямок  роботи або проблема: житлово-комунальне господарство та благоустрій

Житловий фонд громади становить 3 670 будинків, з яких 126 - багатоквартирні будинки. Кількість квартир - 3 167. Структура  житлового  фонду міста Дунаївці характеризується незначним  переважанням  садибної  забудови над багатоквартирною (багатоповерховою) як по кількості квартир, так і по житловій площі. На території громади зареєстровано 12 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Видатки загального фонду на організацію благоустрою населених пунктів громади у 2021 році склали:

- виплачена  заробітна плата прибиральникам територій на умовах договорів цивільно-правового характеру - 269,5 тис.грн., сплачено ЄСВ - 59,3 тис.грн., здійснено відшкодування  вартості електроенергії, використаної на  вуличне освітлення населених пунктів громади - 1 318,3 тис.грн , придбано саджанці квітів - 7,5 тис.грн., оплачено послуги - 2854,4 тис.грн.:

- зимове утримання тротуарів - 102,3 тис.грн.;

- поточний ремонт  тротуарів - 160,1 тис.грн.;

- поточний ремонт та технічне обслуговування вуличного освітлення - 1 231,7 тис.грн.;

- утримання доріг та вулиць в чистоті, вивіз ТПВ - 1 044,4 тис.грн.;

- монтаж та демонтаж об’єктів дозвілля  - 21,7 тис.грн.;

- облаштування автобусних зупинок - 47,2 тис.грн.;

- встановлення пам’ятника  - 7,0 тис.грн.;

- підрізання дерев та живих огорож - 240,0 тис.грн.

Крім цього  КП «Благоустрій Дунаєвеччини» передано 7 694,1 тис.грн. поточних трансфертів, в тому числі відповідно до міської Програми заходів стабілізації фінансово-господарського стану комунального підприємства Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини» на 2021 рік - 560,0 тис.грн. (відшкодування  виплаченої працівникам компенсації за невикористані відпустки та вихідну допомогу при звільненні), Програми  розвитку та утримання житлово-комунального господарства на території Дунаєвецької міської територіальної громади на 2021 рік 4 312,8 тис грн. та Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Дунаєвецької міської ради на 2021-2025                роки - 2 821,3 тис.грн.

Відповідно до міської Програми будівництва, ремонту та утримання комунальних доріг Дунаєвецької міської ради на 2021 рік, 4 724,1 тис. грн спрямовано на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, з них:  заробітна плата з нарахуваннями - 713,1 тис.грн.,  придбання  предметів, матеріалів та обладнання –                         2 864,1 тис.грн. (паливно-мастильні матеріали, матеріали для поточного ремонту доріг (щебень, відсів), протиожеледні та посипкові матеріали,  запасні частини, дорожні знаки), оплата послуг (крім комунальних) - 849,5 тис. грн. (послуги сторонніх організацій по технічному нагляду, нанесенню дорожньої розмітки, перевезенню щебеню та послуги спецтехніки), інші видатки - 297,4 тис. грн. (сплата ПДВ).

Здійснено капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Червона в м. Дунаївці –                 1 043,1 тис. грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття двох вулиць м. Дунаївці – Героїв АТО та Шевченка – 123,5 тис.грн. та ін.

Придбано розкидач  протиожеледних матеріалів - 26,0 тис.грн., пам’ятник Героям Небесної Сотні - 41,5 тис.грн., цембриння для криниці с.Мала Побіянка (благодійна допомога - 8,4 тис.грн.).

Надання послуг централізованого теплопостачання надає комунальне підприємство теплових мереж Дунаєвецької міської ради.

Отримано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості у розмірі 100,0 тис. грн., які використано на оплату послуг з проведення інтернету в с.Степок

У 2021 році профінансовано Програму сприяння встановленню індивідуального опалення в багатоквартирних будинках по вулиці Київській, які планувались до відключення від централізованого теплопостачання в м. Дунаївці на 2021 рік - заміна газової труби в будинках по вул. Київській 8, 12, 18, 20, 22, 26 м.Дунаївці в сумі  (319,9 тис. грн.), співфінансування капітального ремонту даху житлового будинку по вул. Шевченка,49 в м.Дунаївці відповідно до Програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на території Дунаєвецької міської ради на 2020-2021 роки (313,5 тис.грн.).	У 2021 році  проведено заміну  трубопроводу  теплопостачання до дошкільного навчального закладу №3 та ЗОШ №4 м.Дунаївці (309,0 тис. грн.), роботи з підключення адмінбудівлі по вул. 1 Травня, 1 м.Дунаївці  до централізованого опалення  (147,2 тис.грн.).

Надання послуг водопостачання і водовідведення надає комунальне підприємство Дунаєвецької міської ради «Міськводоканал». В операційному управлінні підприємства перебуває 12 насосних станцій; 125,5 км водопровідних та 48 км каналізаційних мереж; 6 каналізаційних насосних станцій, каналізаційні очисні споруди. КП ДМР «Міськводоканал» обслуговує зареєстрованих 8201 абонентів централізованого водопостачання та 3 467 абоненти водовідведення. Протягом минулого року підприємством було надано послуги централізованого водопостачання  та  водовідведення  на загальну суму 10 323,4 тис. грн.

У 2021 році КП «Міськводоканал» передано 790,0 тис.грн. капітального трансферту для придбання резервного насосного агрегата  на водонасосну  станцію «Бобова криниця».

Завдання та заходи щодо благоустрою населених пунктів громади

| № з/п | Назва завдання/заходу | Примітки щодо виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт вхідних дверей у під’їздах | Проведено ремонт вхідних дверей у під’їзді по вул. Шевченка, 26 |
| 2 | Ремонт та герметизації інженерних вводів | Проведено ремонт та герметизації інженерних вводів вул. Шевченка, 71 |
| 3 | Ремонт теплоізоляції внутрішньобудинкових мереж опалення | Проведено ремонт теплоізоляції внутрішньобудинкових мереж опалення вул. Київська, №22 |
| 4 | Ремонт, побілка та фарбування під’їздів | Проведено ремонт, побілку та фарбування під’їздів Шевченка №71, Горького №5а, вул. Ярова № 2б, №5 |
| 5 | Ямковий і поточний ремонт доріг населених пунктів громади | Проведено ямковий і поточний ремонт населених пунктів: с. Зеленче, с. Рахнівка, с. Залісці, с. Миньківці, с.Катеринівка, с. Сивороги, с. Січинці, с. Панасівка, с. Заставля, с. Голозубинці, с. М. Кужелівка |
| 6 | Ремонт мостів населених пунктів громади | Проведено ремонт мостів населених пунктів громади: с. Голозубинці, розпочато роботи в с. Демянківці. Фактична вартість робіт - 146,9 тис. грн. |
| 7 | Ремонт доріг міста Дунаївці | Проведено поточний ремонт доріг міста: вул. Ф. Лендера, вул. Героїв АТО, вул. Конституції, вул. Дунайгородська, вул. Дорошенка, вул. Загородня, вул. Громадська. Фактична вартість робіт – 1 300,00 тис. грн. |
| 8 | Капітальний ремонт дорожнього покриття (бруківка) вул. Шевченка м. Дунаївці | Виконано роботи по проекту (І черга). ІІ черга проекту запланована до реалізації у 2022 році. |
| 9 | Облаштування доріг по кладовищах м. Дунаївці | Проведено поточний ремонт доріг на кладовищі у м. Дунаївці (Могилівка). Фактична вартість робіт - 25,0 тис. грн. |
| 10 | Ремонт тротуарів (пішохідних доріжок) ТГ | По вулиці Гагаріна - від вулиці Шевченка до будівлі Дунаєвецької дитячої школи мистецтв, по вулиці МТС - в межах провулку МТС та вулиці Горького, по вулиці Конституції - від вулиці Гагаріна до вулиці Красінських загальною вартістю 1693,8 тис. грн. |
| 11 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | від кафе «Еліт» до ДНЗ №3 «Берізка» по вул. Київській, вздовж будинків №2а та №22 по вул. Київській, вздовж будинку №4 по вул. Київській, вздовж будинків №18 та №20 по вул. Київській, вздовж будинків №24, 26 по вул. Київській, вздовж будинку №26 по вул. Київській, в м. Дунаївці загальною вартістю 1364,6 тис. грн. |
| 12 | Будівництво тротуарів (пішохідних доріжок) ТГ | Проведено капітальний ремонт тротуару на розі вул. Дунайгородська та Ф.Лендера, капітальний ремонт міжбудинкового проїзду Київська 24 та Київська 26. Фактична вартість робіт - 1 327,80 тис. грн. |
| 13 | Придбання та встановлення дорожніх знаків та відновлення дорожньої розмітки | Фактична вартість робіт - 71,00 тис. грн. |
| 14 | Поточний ремонт порогів сповільнення | Фактична вартість робіт - 2,20 тис. грн. |
| 15 | Обкошування та озеленення населених пунктів громади | Фактична вартість робіт - 286,1 тис. грн. |
| 16 | Обрізання дерев кущів та живих огорож | Фактична вартість робіт - 47,30 тис. грн. |
| 17 | Проведення робіт з ремонту та розчистки громадських колодязів на території Дунаєвецької ТГ | Фактична вартість робіт - 20,00 тис. грн. |
| 18 | Утримання туалетів, придбання матеріалів та інвентаря | Фактична вартість робіт, матеріалів та придбаного інвентаря - 177,40 тис. грн. |
| 19 | Придбання цембринь для облаштування громадських криниць | Фактична вартість робіт та матеріалів - 40,8 тис. грн. |
| 20 | Ремонт та обслуговування автобусних зупинок | Фактична вартість робіт - 4,6 тис. грн. |
| 21 | Будівництво, ремонт, обслуговування сміттєвих майданчиків | Фактична вартість робіт - 49,3 тис. грн |
| 22 | Поточний ремонт електромереж м. Дунаївці та сіл громади | Фактична вартість робіт - 1330,60 тис. грн. |
| 23 | Подальше впровадження роздільного способу збору ТПВ, в тому числі оновлення парку сміттєвозів (їх комплектуючих), придбання контейнерів, будівництво нових та реконструкція існуючих сміттєвих майданчиків, здійснення інформаційної кампанії серед громадян | Закуплено урн на суму 16 тис. грн., контейнерів на суму 136,9 тис. грн. |
| 24 | Ліквідація нелегальних сміттєзвалищ | Фактична вартість робіт - 408,30 тис. грн. |
| 25 | Придбання сміттєвоза | Придбано 1 сміттєвоз вартістю - 430,00 тис. грн. |

Завдання та заходи щодо водопостачання та водовідведення

| № з/п | Назва завдання/заходу | Примітки щодо виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкція очисних споруд та напірного колектора м. Дунаївці (2 черга-напірний колектор, піскоуловлювачі, КНС) КП «Міськводоканал» | У 2021році на проєкт було виділено 7 530,1 тис. грн. Загальна кошторисна вартість проєкту 19 144, 9 тис. грн. |
| 2 | Реконструкція існуючих вуличних водопровідних мереж в м. Дунаївці Хмельницької області | Виконано частково: реконструкція водопровідної мережі в м. Дунаївці по вул. 1-го Травня. Фактична вартість робіт - 1520,20 тис. грн. |
| 3 | Облаштовано водопровідну мережу | Реконструкція водопровідної мережі по вул.Сонячна, вул.Б.Хмельницького, вул.Набережна, вул.Пушкіна, вул.Молодіжна, вул.Лісова, вул.Матросова, вул.Дм.Філімонова, вул.Марчака, вул.Романчука, вул.Лесі Українки, вул,Світла, вул.Гагаріна, вул.Декоративна, вул.Зелена, вул.Садова, вул.І.Франка, вул.Щастя, вул.Шевченка, пров. Лісовий, пров.Світлий, пров.Зелений, пров.Річний в с.Залісці (за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету, передбачених рішенням сесії обласної ради від 08.04.2021 р. №61-4/2021 «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 рік») - 993,9 тис. грн. Прокладено вуличну водопровідну мережу - 2780,35м. (проводились такі роботи: механізоване риття траншей по узбіччю вулиць, розроблення траншей екскаватором та копання траншей вручну при перетині з комунікаціями, улаштуванням піщаної основи під трубопровід, укладання водопровідної мережі з поліетиленових труб з гідравлічним водопроводом, засипання траншей та котлованів бульдозерами та ручне засипання пазух котлованів та ям); влаштовано 9 розподільчих водопровідних колодязів; залишок невикористаних коштів в сумі 6,1 тис.грн. повернені до обласного бюджету. |

Завдання та заходи щодо теплопостачання

| № з/п | Назва завдання/заходу | Примітки щодо виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | Встановлення компенсаторної установки в РУ-0,4 КВ котельні Франца Лендера, 53 | Виконано |
| 2 | Проведення гідравлічних випробуваннь теплових мереж перед початком опалюваль ного сезону | Виконано |
| 3 | Ремонт обладнання хімводопідготовки на котельнях вул. Горького, 1А та Франца Лендера, 53 | Виконано |
| 4 | Поновлення теплоізоляції систем теплопостачання трубопроводів Проведення ремонту та заміни запірної арматури | Виконано |

Сфера діяльності, напрямок роботи або проблема: охорона здоров’я

Медичну допомогу первинної ланки мешканцям громади надає Комунальне некомерційне підприємство «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги».

Первинна медична допомога надається в амбулаторних умовах або за місцем проживання пацієнта лікарем загальної практики-сімейним лікарем і передбачає:

- надання консультацій, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактики;

- направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому спеціалізованої або високо спеціалізованої медичної допомоги;

- надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної, спеціалізованої або високоспеціалізованої медичної допомоги.

У КНП ««Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги» працює 23 команди з надання медичної допомоги: 9 загальних практик сімейної медицини, 7 терапевтичних, 7 педіатричних.

Станом на 01.01.2021 року підписано 30 900 декларацій з населенням громади, що становить 81% від загальної кількості.

Відповідно до міської програми «Медико-соціальне забезпечення пільгових та соціально-незахищених верств населення Дунаєвецької ТГ на 2021-2023 роки» здійснено видатки на загальну суму 1 524,8 тис.грн. (відшкодування вартості пільгових рецептів та придбання медичних виробів для окремих категорій населення) та міської програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Дунаєвецький  центр первинної медико-санітарної допомоги» Дунаєвецької міської ради на 2021 рік - 1 031,7 тис грн.:

- придбання медикаментів та виробів медичного призначення для пільгових категорій населення - 666,5 тис.грн. (калоприймачі, памперси, слухові апарати, тест смужки);

- оплата пільгових рецептів - 858,3 тис.грн.;

- здійснення заходів  протидії коронавірусу - 46,9 тис.грн.;

- оплата енергоносіїв - 914,5 тис.грн.;

- придбання матеріалів та поточні ремонти - 57,1 тис. грн.;

- страхування медичних працівників - 13,2 тис.грн.

Капітальні видатки спеціального фонду - 10 тис.грн.: придбано стіл для рецепції.

Для реалізації  програми вакцинації закладом створено 4 пункти щеплень та 2 мобільні бригади. Пункти щеплень розташовані в АЗПСМ м. Дунаївці та с. Великий Жванчик. Від початку вакцинальної компанії по Дунаєвецькій ТГ щеплено І дозою 1 927 чол.,  ІІ дозами 1 076 чол., всього  12 918 чол. (43%).

За рахунок субвенції з обласного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я протягом 9 місяців звітного року хворі на цукровий діабет забезпечувалися інсуліном, на нецукровий - десмопресином, загальна сума видатків склала 1 426,4 тис. грн.

У  2021 році на баланс Дунаєвецької міської ради перейшла  КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня». Штатна чисельність складає  497,5 штатних одиниць. У закладі розгорнуто 239 ліжок терапевтичного, хірургічного, інфекційного, кардіологічного, педіатричного травматологічного та акушерсько-гінекологічного профілів, а також консультативно-діагностичний центр. Адміністрацією закладу та НСЗУ укладено та підписано договори на надання медичних послу за 14 пакетами.

КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» з початку пандемії є опорним закладом для надання допомоги хворим з COVID-19. З початку пандемії проліковано 2067 хворих з  COVID-19, летальність становить 6,5%.

Постійно здійснюються заходи щодо покращення матеріально-технічної бази, у 2021 році придбано та встановлено ліфт в хірургічному корпусі на суму 1194,5 тис грн., закуплено 5 кріоциліндрів для безперебійного постачання кисню  та кисневі концентратори на суму  10 094,6 тис грн.,   проведено капітальний ремонт кабінетів та приміщень рентгенологічного відділення на суму 977,5 тис грн.

В рамках програми  «Велике будівництво», розпочато роботу відділення екстреної невідкладної медичної допомоги, в якому задіяні 29 штатних одиниць. Кількість прийнятих пацієнтів з моменту відкриття складає 4 853 особи, проведено КТ-діагностик 874 особам, ультразвукову діагностику  1 100 особам, рентгенологічних досліджень 4 592 особи.

Завдання та заходи щодо охорони здоров’я (первинна ланка)

| № з/п | Назва завдання/заходу | Примітки щодо виконання |
| --- | --- | --- |
|  | Покращення інфраструктури Дунаєвецької територіальної громади для забезпечення надання медичних послуг жителям територіальної громади | Придбано прилади для виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби COVID-19 (безконтактні термометри та пульсоксиметри), засоби індивідуального захисту для медичних працівників, дезінфікуючі засоби на загальну суму 46,9 тис. грн. |
|  | Проведення заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази КНП Дунаєвецький центр первинної медико санітарної допомоги, відкриття амбулаторії №2 м.Дунаївці | Видатки згідно звіту по програмі фін. підтримки ПМСД: 57,1 тис. грн. на придбання обладнання для амбулаторії у військовому містечку; Видатки згідно звіту по програмі розвитку ЖКГ: 140,0 тис. грн. на поточний ремонт приміщення колишньої аптеки сімейної медицини |

Сфера діяльності, напрямок роботи: освіта, спорт

На території громади функціонують 20 закладів загальної середньої освіти, 28 закладів дошкільної освіти та 2 заклади позашкільної освіти.

В закладах загальної середньої освіти навчається 3 790 учнів. В дошкільній освіті працює 60 вікових груп,  в яких виховується 1 095 дітей віком від 2 до 6 років.

У  2021 році рішенням сесії №12-7/2021 було створено комунальну установу Дунаєвецької міської ради «Центр позашкільної освіти». У закладі функціонує 74 гуртки у яких займаються 930 вихованців.

У 2021 році у партнерстві з Агенцією регіонального розвитку Хмельницької області реалізовано проект «Мобільний музей-лабораторія для школярів: доступ до якісної освіти в умовах пандемії COVID-19». В рамках проекту проведено ремонт та облаштування приміщення навчального центру «Наука для всіх» Центру позашкільної освіти, придбано 15 інтерактивних експонатів природничо-математичного спрямування, причеп для транспортування та обладнання для проведення виїзних занять, а також проведено навчання викладачів. Музей може функціонувати як у стаціонарному, так і у пересувному форматах,  інтерактивні експонати можна використовувати на практичних заняттях з фізики, хімії, математики, біології; проводити цікаві досліди для дошкільнят; проводити цікаві наукові зустрічі та заняття на відкритому повітрі.

У 2021 році по програмі «Спроможна школа» з державного  фонду  було виділено  1 202,2 тис. грн., з міського бюджету - 133,4 тис.грн. на реалізацію проєкту «Капітальний ремонт приміщень харчоблоку і їдальні Дунаєвецького НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія».

На освітянському просторі громади продовжує ефективно працювати та розвиватися проект «Нова українська школа» - НУШ, який в 2021 році було профінансовано на суму 1 664,0 тис.грн., з яких 457,0 тис грн. - кошти місцевого бюджету було придбано: 26 комп’ютерів (ноутбуки), 26 мультимедійних проекторів, 26 комплектів (багатофункціональний пристрій, ламінатор, проекційний екран), 417 комплектів меблів (парта+стілець), 26 аудиторних дошок, розхідні та дидактичні матеріали.

Для покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, в минулому році, придбано товарів в сумі понад 5 750,0 тис.грн. (шкільний автобус, ноутбуки тощо) та  здійснено робіт на 4 399,0 тис.грн. (встановлено тротуарну плитку перед центральним входом, накриття приямків Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, замінено огорожі у Миньковецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів (65 м/п), Рахнівській гімназії (60 м/п) та Лисецькій гімназії (27 м/п) та інші).

З метою підтримки та мотивації обдарованої молоді, рішенням сесії міської ради було призначено виплати - іменні стипендії міської ради для дітей, щомісячно (87 500 тис.грн). Стипендіатами стали учні: в галузі освіти - 8 учнів, в галузі спорту - 6, культури - 5.

У 2021 році діяла «Програма з оздоровлення та відпочинку дітей», охоплено відпочинком за кошти місцевого бюджету в розмірі  197,4 тис грн. 30 обдарованих дітей та дітей з малозабезпечених сімей, які оздоровлювались у таборі «Кабельник» протягом 14 днів.

В громаді є відповідна матеріальна база та висококваліфікований викладацько-вчительский потенціал у галузі спорту. Діє заклад позашкілля  –  Комунальна установа «Дунаєвецька дитячо-юнацька спортивна школа» (ДЮСШ) та Комунальна установа Дунаєвецький міський центр фізичного здоров’я «Спорт для всіх», у якому проводяться групові навчально-тренувальні заняття та самостійні групові та індивідуальні заняття дітей, підлітків та дорослих жителів.

У спортивній школі навчається 417 учнів, працює 6 спортивних секцій У 2021 році профінансовано видатки на придбання матеріалів та обладнання - 137,0 тис.грн. (спортінвентар та спортивний одяг - 118,6 тис.грн., паливно-мастильні матеріали - 17,1 тис.грн., канцтовари - 1,3 тис.грн.); придбання медикаментів - 6,0 тис.грн.

За рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, по КУ «Дунаєвецький міський центр фізичного здоров’я «Спорт для всіх» у  проведено 24,4 тис.грн. поточних видатків: здійснено компенсаційні виплати учасникам змагань за продукти харчування (23,1 тис.грн.) та оплачено послуги по поточному ремонту адмінприміщення (1,3 тис.грн.).

За рахунок коштів міського бюджету проведено інженерно-геодезичні роботи (11,2 тис.грн.) та інженерно-геологічні вишукувальні роботи по капітальному ремонту бігових доріжок (12,0 тис.грн.), виготовлено проектно-кошторисну документацію  по  проекту «Реконструкція стадіону «Колос» в м.Дунаївці» (49,5 тис.грн.), проведено експертизу проектно-кошторисної документації (25,5 тис.грн.).

Завдання та заходи щодо розвитку освіти

| Заходи | Назва закладів освіти | Орієнтовна вартість тис, грн. | Примітка щодо виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Обладнання систем електро - газо - тепло – водопостачання вузлами обліку | Встановлення водяних лічильників (за планом) |  |  |
|  | Замінаелектролічильників (за планом) | 6,0 | Виконано |
|  | Повірка газових лічильників (за планом) | 3,0 | Виконано |
|  | Повірка теплових лічильників (за планом) | 37,2 | Виконано |
| Орієнтовна сума коштів |  | 46,2 |  |
| Заміна старих газових котлів з низьким ККД та використаним ресурсом | Миньковецький ЗДО | 23,0 | Виконано |
| Орієнтовна сума коштів |  | 23,0 |  |
| Поточний ремонт внутрішніх туалетів | ЗЗСО (за планом) | 40,0 | Виконано |
|  | ЗДО (за планом) | 15,0 | Виконано |
| Орієнтовна сума коштів |  | 55,0 |  |
| Проведення капітального ремонту системи опалення | Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. №4 | 1499,7 | Виконано |
| Орієнтовна сума коштів |  | 1499,7 |  |
| Проведення капітального ремонту зовнішньої тепломережі | Зеленченська гімназія | 40,0 | Виконано |
|  | Залісцівська гімназія | 30,0 | Виконано |
| Орієнтовна сума коштів |  | 70,0 |  |
| Капітальний ремонт їдальні | Дунаєвецький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» | 1280,4 | Виконано |
| Орієнтовна сума коштів |  | 1280,4 |  |
| Капітальний ремонт каналізаційної системи | Дунаєвецький ЗДО №3 | 26,0 | Виконано |
| Орієнтовна сума коштів |  | 26,0 |  |
| Ремонт та заміна огорожі закладу | Рахнівська гімназія | 90,0 | Виконано |
|  | Голозубинецький ЗДО | 11,0 | Виконано |
|  | Миньковецька ЗОШ І-ІІІ ст. | 30,0 | Виконано |
| Орієнтовна сума коштів |  | 131,0 |  |

Завдання та заходи щодо розвитку позашкільної освіти

| № з/п | Назва завдання/заходу | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поточний ремонт внутрішніх туалетів | Виконано |
| 2 | Заміна вікон на енергозберігаючі | Виконано |
| 3 | Ремонт та заміна огорожі закладу | Виконано |
| 4 | Придбання та технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння | Виконано |
| 5 | Заміна освітлювальних приладів на енергозберігаючі | Виконано |

Сфера діяльності, напрямок роботи: культура і мистецтво

У громаді добре розвинена мережа установ та закладів культури, яка складає:

- 32 клубних заклади,

- 21 бібліотечний заклад,

- 1 історико-краєзнавчий музей,

- 1 дитяча школа  мистецтв.

У напрямку забезпечення діяльності палаців і будинків культури, центрів дозвілля та інших клубних закладів у звітному році за рахунок платних послуг придбано предмети та господарські матеріали (20,3 тис.грн.) та надано послуги по приєднанню електромережі до СБК с.Чаньків (4,0 тис.грн.). За рахунок коштів, переданих з загального фонду, здійснено капітальні видатки на суму 623,8 тис.грн.: придбано акустичну систему (318,0 тис.грн.), проведено капітальний ремонт вхідної групи та частини прилеглої території приміщення будинку культури с.Вихрівка (248,1 тис.грн.), виготовлено проектно-кошторисну документацію  на капітальний ремонт даху будинку культури с.Іванківці (48,6 тис.грн.), проведено експетизу проектно-кошторисної документації  на капітальний ремонт даху будинку культури с.Іванківці (9,1 тис.грн.). У напрямку забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва придбано ноутбук (31,0 тис.грн.) та диктофон (6,2 тис.грн.).

Відповідно до міської цільової Програми підготовки та проведення заходів по відзначенню знаменних подій, розвитку культури та народної творчості Дунаєвецької територіальної громади на 2021 рік, профінансовано придбання квітів, подарунків, подарункових сувенірів  та наборів для проведення урочистих свят; похоронних вінків, лампадок, банерів та інформаційних стендів, буклетів, оплачено послуги LED екрана, організація дискотек та ін. на загальну суму 552,3 тис. грн.

Для забезпечення діяльності бібліотек у 2021 році придбано предмети та господарські матеріали (4,3 тис.грн.), придбано предмети довгострокового користування - книги для бібліотечного фонду (2,6 тис.грн.). За рахунок 128,4 тис.грн., отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійної допомоги), придбано книги в бібліотеки громади (126,0 тис.грн.) та комп`ютер (2,4 тис.грн.)

Завдання та заходи:  дитяча школа мистецтв

| № з/п | Назва завдання/заходу | Примітка щодо виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | Придбання музичних інструментів для проведення навчального процесу в Дунаєвецькій ДШМ | Виконано. Фактичні видатки - 148,10 тис. грн. Придбано за кошти спецфонду. |
| 2 | Придбання сценічних костюмів для творчих колективів Дунаєвецької ДШМ | Виконано. Фактичні видатки - 40,00 тис. грн. Придбано за кошти спецфонду. |
| 3 | Оновлення матеріально- технічної бази в Дунаєвецькій ДШМ | Виконано. Фактичні видатки - 75,00 тис. грн. Придбано за кошти спецфонду. |
| 4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та упеплення будівлі школи | Виконано. Фактичні видатки - 56,40 тис. грн. Придбано за кошти спецфонду. |
| 5 | Участь в проведенні святкування дня громади та міста, участь в культурно-масових заходах | Виконано. |

Завдання та заходи: історико-краєзнавчий музей

| № з/п | Назва завдання/заходу | Примітка щодо виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | Придбання матеріалів, обладнання та інвентаря | Виконано |
| 2 | Створення музейної експозиції за матеріалами археологічних розкопок на багатошаровій пам’ятці Чаньків-1 (за допомогою і при сприянні інституту археології НАН України) | Виконано |
| 3 | Проведення музейних заходів – тематичних екскурсій та відео-уроків до визначних і пам’ятних дат української історії, державних свят | Виконано |
| 4 | Проведення тематичних і оглядових екскурсій у музеї по стаціонарних, тимчасових і пересувних виставках, по туристичних об’єктах міста | Виконано |
| 5 | Проведення тематичних музейних уроків згідно шкільної програми з історії України «Музей школі» | Виконано |
| 6 | Проведення мистецьких виставок та майстер-класів | Виконано |
| 7 | Збір інформації для формування експозиції з історії Дунаєвецької територіальної громади | Виконано |

Завдання та заходи щодо розвитку бібліотечної справи

| № з/п | Назва завдання/заходу | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Придбання книг з краєзнавчого спрямування | Виконано. Фактичні видатки - 13,00 тис. грн. Придбано за кошти спецфонду. |
| 2 | Зміцнення матеріально-технічної бази сільських бібліотек | Отримано 6 комплектів комп’ютерної техніки для 3-ох сільських філій (2,4 тис. грн. благодійна допомога) |
| 3 | Ремонт методичного кабінету Дунаєвецької міської бібліотеки | Виконано. Фактичні видатки - 52,40 тис. грн. |
| 4 | Участь в культурно-масових заходах міської ради | Виконано. |
| 5 | Поновлення бібліотечного фонду | Виконано. Фактичні видатки - 13,00 тис. грн. Придбано за кошти спецфонду. |

Сфера діяльності, напрямок роботи: соціальний захист

Соціально незахищеними верствами населення громади опікується центр надання соціальних послуг, у якому на обліку перебуває 1871 особа.

Відділенням соціальної адаптації, профілактики запобіганню та протидії домашньому насиллю за ознакою статті та надання адресної допомоги 1474 осіб (68 сімей - 159 дітей), відділення соціальної допомоги вдома 392 громадяни похилого віку, одинокі та самотньо проживаючі, транспортне відділення - перевезення хворих на гемодіаліз 5 людей.

У 2021 році профінансовано видатки на відшкодування витрат підприємства                             АТ «Укртелеком» за надані телекомунікаційні послуги пільговим категоріям громадян, які проживають на території Дунаєвецької міської ради, на суму 26,2 тис.грн.

За рахунок коштів, переданих з загального фонду міського бюджету в сумі 70,5 тис.грн. придбано ноутбук (8,1 тис.грн.) для КУ ДМР «Центр надання соціальних послуг», профінансовані видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації на проєкт «Реконструкція частини приміщеннь будівлі основного лікувального корпусу з підвалом під кризовий центр запобігання та протидії домашньому насильству", що знаходиться по вул.. Горького 7/7 м. Дунаївці» (45,5 тис.грн.), на оплату геологічного обстеження (3,5 тис.грн.), оплату експертизи проекту (10 тис.грн.), оплату послуг з технічного обстеження стану будівлі основного лікувального корпусу по вул. Горького 7/7,  послуг інженерно-геологічних вишукувань та оплату залишку вартості послуг з виготовлення проектно-кошторисної документації по проекту (3,4 тис.грн.).

В рамках Програми соціального захисту населення на 2021-2025, Програми сприяння встановлення індивідуального опалення в багатоквартирних будинках м.Дунаївці, внутрішня система централізованого теплопостачання яких знаходиться в аварійному стані, на 2021 рік та Програми виплати компенсації рідним на поховання громадян, померлих від COVID-2019 на 2020-2021 роки профінасовано 2 243,0 тис.грн., в тому числі на: придбання новорічних подарунків  для малозабезпечених сімей 13,8 тис.грн., передплату періодичних видань для малозабезпечених верств населення 70,1 тис.грн., придбання продуктових наборів для незахищених верств населення 45,0 тис.грн., оплату послуг по пересилці допомоги через поштові відділення  22,8 тис.грн., оплату послуг по похованню самотніх громадян - 5,1 тис.грн., матеріальну допомога онкохворим 357,0 тис.грн., матеріальну допомогу дітям учасників АТО 132,0 тис.грн., матеріальну допомогу до Дня козацтва учасникам АТО  122,5 тис.грн., матеріальну допомогу інвалідам 1 групи  84,5 тис.грн., матеріальну допомогу інвалідам дитинства 13,8 тис.грн., матеріальну допомогу учасникам ліквідації на ЧАЕС 10,5 тис.грн., надання фінансової підтримки хворим нефрологічного профілю 260,0 тис.грн., допомогу на поховання громадян, які на день смерті не працювали та не були пенсіонерами 14,9 тис.грн., матеріальну допомогу у зв`язку зі стихійним лихом 24,0 тис. грн., матеріальну допомогу громадянам, які опинилися в складних життєвих ситуаціях  41,0 тис.грн., матеріальну допомогу членам Дунаєвецької організації Українського товариства сліпим 5,8 тис.грн., матеріальну допомогу членам Дунаєвецької організації Українського товариства глухих  8,0 тис.грн., матеріальну допомогу особам, які потребують дороговартісного лікування 64,8 тис.грн., допомогу по Програмі сприяння встановлення індивідуального опалення 739,1 тис.грн., допомогу по Програмі виплати компенсації рідним на поховання громадян, померлих від COVID- 2019  208,3 тис.грн.

На обліку Служби у справах  дітей на території громади налічується 25 сімей опікунів/піклувальників, в яких виховуються 31 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування), 3 дитячих будинки сімейного типу (23 дитини), 5 прийомних сімей (8 дітей), проведено 9 засідань комісії з питань захисту прав дитини  на яких розглянуто 41 питання та прийнято відповідні рішення.

У 2021 році укомплектовано та направлено на розгляд 1 пакет документів, щодо присвоєння почесного звання України - «Мати-героїня».

Протягом 2021 року охоплено відпочинком за кошти державного та обласного бюджетів 57 дітей учасників АТО, багатодітних сімей та діти позбавлені батьківського піклування, оздоровлювались у таборах «Артек-Прикарпаття. Трускавець», «Соколята» м. Хирів, «Молода гвардія» м.Одеса, «Артек. Пуща Водиця» м.Київ.

Міський центр  комплексної  реабілітації осіб з  інвалідністю  «Ластівка» - є установою соціального спрямування для дітей та осіб  з інвалідністю. Отримують комплексну реабілітацію 40 дітей з інвалідністю віком від 2-х до 18-ти років, 5 осіб з інвалідністю віком від 18-ти років.

Щорічно кількість отримувачів послуг в установі збільшується, так: у 2018 році на реабілітації перебували - 34 дитини, 2021 році - 40 дітей.

В рамках конкурсу мікропроєктів Посольства Федеративної Республіки Німеччина, що спрямовані на поліпшення умов життя вразливих верств населення, залучено фінансування на реалізацію проєкту «Фізкультурно- ігровий майданчик для дітей з особливими потребами «Вільні рухи». У жовтні 2021 року завершено роботи з облаштування ігрового майданчика для вихованців Комунальної установи Дунаєвецької міської ради «Міський центр комплексної  реабілітації осіб з  інвалідністю «Ластівка», а також придбано обладнання для фізичної реабілітації: реабілітаційну бігову доріжку, тренажер Бубновського, профілактор Євмінова, орбітрек.

На обліку в Інклюзивно-ресурсному центрі перебуває 370 дітей. У 2021 році корекційні заняття відвідувало 70 дітей. Проведено 70 комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини з метою визначення особливих освітніх потреб. Зміцнено матеріально технічну базу закладу, придбано (сенсорну панель, орбітрек, сенсорну пісочницю, віброплатформу, електоровелосипед та бігову доріжку).

Завдання та заходи щодо соціального захисту населення

| № з/п | Назва завдання/заходу | Примітка щодо виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фінансування програми соціального захисту населення Дунаєвецької міської ради (надання фінансової допомоги хворим на діаліз, інвалідам I групи та дитинства, онкохворим, часткова компенсація дороговартісного лікування, безкоштовне харчування дітей пільгових категорій, допомога постраждалим від НС, підтримка учасників АТО та членів їх сімей, витатки на поховання окремих категорій осіб, тощо) | Виконано. Фактичні видатки - 1295,60 тис. грн. |
| 2 | Фінансування програми з підтримки обдарованих дітей та молоді (стипендії) | Виконано. Призначено іменні стипендії щомісячно з 01.09.2021 року по 31.05.2022 року (випускникам -стипендіатам - до 30.06.2022 року): в галузі освіти - 8 учням; в галузі спорту - 6 учням |
| 3 | Розширення сфери надання соціальних послуг МЦКРДІ «Ластівка» особам 18 -35 років | Виконано в межах власного фінансування. |
| 4 | Фінансування програми медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення (забезпечення лiкарськими засобами пільгової категорiї населення, закупівля медичних препаратів та лікарських засобів, які не включені в програму державних гарантій медичного обслуговування населення) | Виконано. Фактичні видатки - 1524,70 тис. грн. |
| 5 | Дообладнання матеріально-технічної бази КУ ДМР «Центр надання соціальних послуг» (велосипеди та інструменти для надання соціальних послуг) | Виконано. Фактичні видатки - 20,00 тис. грн. |
| 6 | Фінансування Програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) | Виконано частково. Фактичні видатки -273,437 тис. грн |
| 7 | Реалізація Програми сприяння встановленню індивідуального опалення в багатоквартирних будинках м. Дунаївці | Виконано. Фактичні видатки - 1059,00 тис. грн. (допомога 119 власникам квартир багатоквартирних будинків, заміна газової труби по вулиці Київська м. Дунаївці) |
| 8 | Придбання автомобіля для перевезення хворих з хронічною нирковою недостатністю (діаліз) | Виконано у грудні 2020 року. |
| 9 | Поточний ремонт приміщень КУ ДМР «Центр надання соціальних послуг» | Виконано. Фактичні видатки - 20,00 тис. грн. |
| 10 | Фінансування Програма виплати компенсації рідним на поховання громадян, померлих від COVID-19 | Виконано. Фактичні видатки - 208,30 тис. грн. |

Сфера діяльності, напрямок роботи та проблема: підвищення рівня безпеки життя громадян. Цивільний захист та техногенна безпека

З метою реалізації державної політики стосовно охорони життя та здоров’я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища, що потребує посилення протипожежного захисту об’єктів та населених пунктів, проведення навчання та ознайомлення населення із заходами пожежної безпеки, залучення громадськості до участі в профілактичній роботі, забезпечення захисту населення, підвищення рівня протипожежного захисту та створення механізму і умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки та цивільного захисту, організації гасіння пожеж та зменшення їх негативних наслідків розроблено Цільову програму забезпечення пожежної безпеки та техногенної безпеки  населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони на території Дунаєвецької міської територіальної громади на 2021-2025 роки.

Через місцеві засоби масової інформації, роз’яснюються населенню їх права та свободи, надається роз’яснення щодо існуючих загроз їх порушення з наданням відповідних корисних порад, спрямованих на попередження та профілактику злочинів та інших негативних явищ.

На фінансування міської цільової Програми військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України в Дунаєвецькій міській територіальній громаді на 2021-2023  роки   передбачено 97,3 тис.грн. Кошти заплановані на  придбання пального для Дунаєвецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та оплати праці медиків, які проводили медичний огляд призовників: касові видатки становлять 65,0 тис.грн. - відповідно за напрямками 49,9 тис.грн. та 15,1 тис.грн.

У 2021 році прийнято програму «Безпечна громада» на 2021-2025 роки, метою якої є забезпечення на належному організаційному рівні роботи дільничних офіцерів поліції (поліцейських офіцерів громади) у новому форматі, який передбачає постійну його присутність на території громади, більш тісну співпрацю з керівництвом громади та населенням, підзвітність  територіальній громаді та додаткові функції (більший акцент на попередження правопорушень, оформлення адміністративних матеріалів, в т.ч.за порушення правил дорожнього руху, часткова передача функцій дозвільної системи).

Відповідно до затверджених міських програм, затверджені видатки загального фонду в сумі 239,5 тис.грн., профінансовані в сумі 189,5 тис.грн., в т.ч.:

- Програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Дунаєвецької міської територіальної громади на 2021-2025 роки: план - 49,5 тис.грн., касові видатки (одержувач Головне управління національної поліції в Хмельницькій області) - 49,5 тис.грн.;

- Програма «Безпечна громада» на 2021-2025 роки (одержувач Головне управління національної поліції в Хмельницькій області): план - 40,0 тис.грн., касові видатки - 40,0 тис.грн.;

- Програма забезпечення пожежної безпеки та техногенної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони на території громади на 2021-2025роки (одержувач - 12 Державна пожежно-рятувальна частина ГУ ДСНС України у Хмельницькій області): план - 50,0 тис.грн., касові видатки - 50,0 тис.грн.

Крім цього, по спеціальному фонду міського бюджету на суму 247,0 тис.грн. (план - 247,0 тис.грн.) профінансована міська цільова Програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Дунаєвецької міської територіальної громади на 2021-2025 роки - проведено капітальний ремонт колишнього посту ДАІ УМВСУ по вулиці Шевченка, 111б в  м. Дунаївці (200,0 тис.грн.) та закуплені камери відеоспостереження (47,0 тис.грн.) (одержувач Головне управління національної поліції в Хмельницькій області).

Завдання та заходи щодо цивільного захисту та безпеки населення

| № з/п | Назва завдання/заходу | Примітка щодо виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | Створення нових, оновлення діючих підрозділів місцевої пожежної охорони | Виконано частково. Фактичні видатки - 59,39 тис. грн. |
| 2 | Проведення заходів відповідно до Програми цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Дунаєвецької міської ради на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням №17-14/2016р від 10 листопада 2016 р, з подальшими змінами та доповненнями | Виконано |

Завдання та заходи щодо забезпечення правопорядку

| № з/п | Назва завдання/заходу | Примітка щодо виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведення спільних рейдів депутатами міської ради, директорами шкіл, РВВС та відділу у справах сім’ї, молоді та спорту в місцях масового відпочинку молоді та об’єктах громадського харчування всіх форм власності | Виконано |
| 2 | Орбстеження умов проживання дітей, які проживають в сім’ях, що перебувають в складних життєвих обставинах | Виконано |

Секретар  міської ради                                                                               Олег  ГРИГОР’ЄВ