Додаток 1.8.

до рішення тридцять восьмої (позачергової) сесії міської ради VІІ скликання

від 12.07.2018 р.№2-38/2018р

**ПРОЕКТ**

**«Парк мрії» – облаштована зона відпочинку для дітей та молоді в с.Рахнівка»**

Погоджений 02.07.2018 року робочою групою з питань аналізу проектів, які фінансуватимуться за рахунок коштів громадського бюджету Дунаєвецької міської ради

**1.Назва проекту***:*

«**Парк мрії» – облаштована зона відпочинку для дітей та молоді в с.Рахнівка**»

**Проект буде реалізовано на території**:

с. Рахнівка, вул. Лесі Українки, 11 Дунаєвецького району, Хмельницької області

**2. Опис проекту**

У селі Рахнівка Дунаєвецької міської ОТГ проживає 710 особи, в тому числі дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 36, учнів школи 68, молоді 63. Велика кількість дітей та молоді мають бажання проводити свій вільний час за межами помешкань. В селі немає відпочинкових зон, люди не мають місць для спілкування. Разом з тим в центрі села є сквер, в якому потрібно здійснити благоустрій. З ініціативи молоді в цьому сквері вже здійснено зрізання сухих дерев, що загрожують життю відвідувачів парку, формування крон дерев, прибирання території парку, вивіз сміття та видалення чагарників, заготовка дощок для влаштування частини огорожі. Більше 30 мешканців села збирались на толоки, аби виконати таку роботу, велику допомогу надало КП Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини». Сплановано заходи щодо облаштування території, в яких молодь буде приймати активну участь. Даний проект передбачає придбання матеріалів для облаштування частини огорожі, пішохідної доріжки, та дитячо-ігрового майданчику. Виконання робот, доставка матеріалів та придбання інших матеріалів необхідних для облаштування парку буде здійснювати молодь власними силами.

Успішна реалізація цього Проекту дозволить вирішити одне з найголовніших завдань сучасного суспільства – створення умов для покращення здоров’я, відпочинку і культурного розвитку мешканців.

**3. Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців Дунаєвецької міської ради у разі його реалізації**

Результатами проекту зможуть користуватися безкоштовно усі мешканці села Рахнівка та гості, хто виявить бажання провести своє дозвілля у парку в будь-який час.

**4. Обґрунтування необхідності реалізації проекту**

Мета проекту: створити умови та можливості для самореалізації мешканців села Рахнівка у сфері дозвілля, шляхом облаштування громадського простору в парку біля сільського клубу.

Проблема: полягає у тому, що мешканці села Рахнівка не мають облаштованого місця для проведення дозвілля на свіжому повітрі. Разом з тим, біля клубу в центрі села є парк, благоустрій якого здійснюється поверхнево, що створює не привабливий вигляд населенного пункту. Територія парку не огорожена, через нього ходить худоба, що не дає можливості використовувати парк за призначенням.

Запропоновані рішення:

1. Облаштувати огорожу навколо парку: 50 м з дощок (власний ресурс), 55м металева сітка в покритті ППЛ.
2. Придбати та встановити дитячо-ігровий майданчик.
3. Облаштувати 30 м пішохідної доріжки.
4. Встановити лавочки для відпочинку та урни для сміття (власний ресурс).
5. Провести урочисте відкриття відновленого парку.
6. Прозвітувати про реалізацію проекту, висвітлити в ЗМІ.

Яким чином реалізація проекту вплине на подальше життя мешканців:

Реалізація проекту сприятиме згуртуванню жителів села, формуванню екологічної культури та бажання мешканців здійснювати благоустрій територій загального користування та власних подвір’їв , створенню комфортних умов для організації дозвілля та громадського простору для спілкування, посиленню інституту сім’ї через збільшення часу перебування батьків зі своїми дітьми, покращенню інвестиційної привабливості с.Рахнівка.

Основні групи мешканців, які зможуть користуватися результатами реалізації завдання:

Найбільшу вигоду отримають молоді сім’ї з дітьми, для яких буде облаштовано дитячо-ігровий майданчик. Разом з тим результатами проекту зможуть скористатися безкоштовно усі мешканці села Рахнівка та гості, хто виявлять бажання провести своє дозвілля у парку в будь-який час.

**5.Орієнтовна вартість проекту** (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість)

|  |  |
| --- | --- |
| **Складові завдання** | **Орієнтовна вартість (брутто), грн** |
| 1. Матеріали для облаштування огорожі (довжиною 55 м висотою 1,53 м; металева сітка в покритті ППЛ) | 19448 |
| 1. Дитячо-ігровий майданчик (1 шт) | 24500 |
| 1. Бруківка для облаштування доріжки (30.26 м 2) | 6052 |
| **РАЗОМ:** | **50000** |

Автор проекту Побережна В.В.