Додаток

до рішення сорок першої сесії міської ради VІІ скликання

від 21.09.2018 р. №1-41/2018р

**Звіт**

**про виконання «Плану соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки» за перше півріччя 2018 року**

**Звіт про виконання плану роботи міської ради за перше півріччя 2018 року**

У першому півріччі 2018 року проведено 5 пленарних засідань сесії міської ради VІІ скликання, на яких розглянуто 199 питань та прийнято 196 рішень. Найважливішими з них були:

звіт про виконання «Плану соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки» за 2017 рік;

про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік;

про затвердження Концепції запровадження системи енергетичного менеджменту по Дунаєвецькій міській раді;

про затвердження Програми покращення надання послуг з оформлення та видачі паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон на 2018-2020 роки Дунаєвецької міської ради;

про реорганізацію комунального закладу Дунаєвецької міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги»;

про створення комунальної установи Дунаєвецької міської ради «Інклюзивно-ресурсний центр»;

про встановлення місцевих податків і зборів на території Дунаєвецької міської ради на 2019 рік.

Протягом першого півріччя активно працювали постійні комісії, які забезпечували попереднє вивчення та розгляд питань сесії міської ради. Проведено 8 спільних та 7 профільних засідань постійних комісій. Комісії працювали плідно та ефективно з орієнтиром на кінцевий результат.

Відбулось 6 засідань виконавчого комітету на яких розглянуто 105 питань.

Міським головою підписано 219 розпоряджень з основної діяльності.

Інформація про роботу міської ради постійно висвітлювалась на офіційному сайті міської ради, в газеті «Дунаєвецький вісник» та дошці оголошень.

«План соціально-економічного розвитку громади Дунаєвецької міської ради на 2017-2020 роки» складається з низки конкретних заходів, спрямованих на досягнення цілей, визначених пріоритетами, і в кінцевому рахунку - визначеного бачення розвитку громади. Впровадження плану соціально-економічного розвитку громади передбачає виконання одночасно декількох завдань різними структурами міської ради. Дунаєвецька міська рада забезпечуватиме здійснення заходів щодо виконання Плану соціально-економічного розвитку громади за рахунок коштів міського бюджету, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури, фонду регіонального розвитку, а також за рахунок коштів благодійних внесків підприємств всіх форм власності, що знаходяться на території міської ради та коштів благодійних організацій, інвесторів.

**Інвестиційна діяльність**

Дунаєвецькою міською радою протягом 2018 року проведено роботу щодо розробки інвестиційних проектів для залучення коштів на розвиток інфраструктури за кошти державного фонду регіонального розвитку, субвенцій з державного бюджету, грантові кошти.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 200 «Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» зі змінами та доповненнями до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 року № 410 та від 04 квітня 2018 року, Дунаєвецькою міською об’єднаною територіальною громадою заплановано 9624,2 тис.грн. (субвенція з державного бюджету) та 239,88 тис.грн. (співфінансування з місцевого бюджету) на формування інфраструктури. Як наслідок, прийнято за погодженням комісії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.05.2018 року відповідні проекти. На сьогоднішній день 16 проектів перебувають на етапі реалізації, зокрема:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Назва проекту** | **Передба чено, тис.грн.** | **Відповідно до Плану соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки** |
| 1 | Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків Дунаєвецького району Хмельницької області | 1630,86 | «Сфера діяльності, напрямок роботи: культура», п. № 23 - ремонт фасаду, покрівлі, глядацького залу, заміна вікон (4шт) СБК с.Чаньків |
| 2 | Капітальний ремонт будинку культури в с. Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області | 1299,932 | «Сфера діяльності, напрямок роботи: культура», п. №36 - капітальний ремонт покриття, капітальний ремонт приміщення, заміна вікон, зовнішня штукатурка стін БК с. Голозубинці |
| 3 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою: вул. І. Франка, 60 с. Велика Побійна, Дунаєвецького району, Хмельницької області | 1499,552 | «Сфера діяльності, напрямок роботи або проблема: будівництво та благоустрій КП «Благоустрій Дунаєвеччини» Дунаєвецької міської ради», п. №27 - проведення комплексу заходів з енергозбереження житлового фонду, приміщень комунальної власності на території громади |
| 4 | Розроблення містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів ОТГ | 770,000 | Сфера діяльності, напрямок роботи або проблема: земельні питання п.п. №2 - розроблення містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів ОТГ |
| 5 | Реконструкція місцевої водо-провідної мережі по вул. Анатолія Романчука, вул. Л. Українки, пров. Л. Українки, вул. О. Войцехівського, вул. Гагаріна, вул. Миру, вул.Я. Мудрого, вул.Садова в с. Залісці Дунаєвецького р-ну, Хмельницької області | 1523,968 | Будівництво та благоустрій КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради, п. № 31-Будівництво водопровідних мереж в с.Залісці. |
| 6 | Реконструкція системи централізованого водопостачання по вул. Спортивній, вул. Б. Хмельницького, вул. Березіна, вул. Визволителів, вул. Червоноар-мійській в с.Лисець Дунаєвецького р-ну Хмельницької області | 290,360 | «Будівництво та благоустрій КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради, п. №33-реконструкція та будівництво водопровідних мереж в с. Лисець. |
| 7 | Капітальний ремонт тротуару по вул. 1-го Травня м. Дунаївці Дунаєвецького р-ну Хмельницької області | 1541,718 | «Сфера діяльності, напрямок роботи: будівництво та благоустрій КП «ЖЕО» Дунаєвецької міської ради», п. №9 - капітальний ремонт тротуарів (пішохідних доріжок) ОТГ |
| 8 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Велика Кужелова Дунаєвецького р-ну, Хмельницької області | 131,527 | «Сфера діяльності, напрямок роботи або проблема: будівництво та благоустрій КП «ЖЕО» Дунаєвецької міської ради», п. № 37. |
| 9 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Гірчична Дунаєвецького р-ну, Хмельницької області (коригування) | 272,125 | «Сфера діяльності, напрямок роботи або проблема: будівництво та благоустрій КП «ЖЕО» Дунаєвецької міської ради», пунктів № 28. |
| 10 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Дем҆янківці Дунаєвецького р-ну, Хмельницької області | 100,138 | «Сфера діяльності, напрямок роботи або проблема: будівництво та благоустрій КП «ЖЕО» Дунаєвецької міської ради», пунктів № 50 |
| 11 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Держанівка Дунаєвецького р-ну, Хмельницької області (коригування) | 99,882 | «Сфера діяльності, напрямок роботи або проблема: будівництво та благоустрій  КП «ЖЕО» Дунаєвецької міської ради», п. № 21 |
| 12 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Центральній, вул. Садовій в с. Лисець Дунаєвецького р-ну, Хмельницької області | 199,180 | Сфера діяльності, напрямок роботи або проблема: будівництво та благоустрій  КП «ЖЕО» Дунаєвецької міської ради», п. № 24 |
| 13 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Мала Кужелівка Дунаєвецького р-ну, Хмельницької області | 124,415 | «Сфера діяльності, напрямок роботи або проблема: будівництво та благоустрій  КП «ЖЕО» Дунаєвецької міської ради», п. № 25 |
| 14 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Ювілейній в с. Мушкутинці Дунаєвецького р-ну, Хмельницької області (коригування) | 106,488 | «Сфера діяльності, напрямок роботи або проблема: будівництво та благоустрій КП «ЖЕО» Дунаєвецької міської ради», п. № 18 |
| 15 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Рачинці Дунаєвецького р-ну, Хмельницької області (коригування) | 168,182 | «Сфера діяльності, напрямок роботи або проблема: будівництво та благоустрій КП «ЖЕО» Дунаєвецької міської ради», п. № 27 |
| 16 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Центральній в с. Чимбарівка Дунаєвецького р-ну, Хмельницької області (коригування) | 97,003 | Сфера діяльності, напрямок роботи або проблема: будівництво та благоустрій  КП «ЖЕО» Дунаєвецької міської ради», п. № 18 |

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року №196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами) у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку фінансуються 2 проекти, зокрема:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Назва проекту** | **Передбачено, тис.грн.** |
| 1 | Перехідний проект «Реконструкція очисних споруд та напірного колектора м. Дунаївці, Хмельницької обл. (2 черга-напірний колектор, піскоулавлювачі, каналізаційно-насосна станція). Проект затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018р № 372-р | 1200,0 |
| 2 | «ЗОШ І – ІІІ ступенів, гімназія» (Утеплення фасадів та горищного перекриття) по вул.Шевченка, 58 в м.Дунаївці – капітальний ремонт будівлі». Проект затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018р № 479-р. | 3423,35 |

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року №196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами) та наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року №80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами) для участі у конкурсному відборі Дунаєвецька міська рада реєструвала на онлайн-платформі Мінрегіону України інвестиційні проекти регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2019 році.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Назва проекту** | **Передбачено, тис.грн.** |
| 1 | «Реконструкція спортивного майданчика під футбольне поле з ігровими майданчиками та біговими доріжками ЗОШ №4 м. Дунаївці Хмельницької області» | 8210,903 |
| 2 | «Капітальний ремонт Миньковецької амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Шевченко, 18 в с. Миньківці Дунаєвецького району Хмельницької області.» | 3960,125 |
| 3 | «Капітальний ремонт Дунаєвецької Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 (утеплення фасадів та горищного перекриття) по вул. Шевченка, 109 А в м. Дунаївці Дунаєвецького району Хмельницької області» | 6720,597 |
| 4 | «Реконструкція очисних споруд та напірного колектора м. Дунаївці Хмельницької області (напірний колектор, піскоуловлювачі, каналізаційна насосна станція)» | 9578,00 |
| 5 | «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону» | 9990,50 |

Дохідна частина міського бюджету з врахуванням внесених протягом першого півріччя змін затверджена в сумі 223 776,4 тис.грн., в т.ч. загальний фонд-219522,1 тис.грн., спеціальний фонд-4 254,3 тис.грн. Затверджений уточнений план по видатках становить 233 912 тис.грн., в т.ч. загальний фонд-223 733,4 тис.грн., спеціальний фонд-10178,6 тис.грн.

Протягом січня-червня отримано 121 969,9 тис.грн. доходів загального фонду, в тому числі: власні надходження-41 922,4 тис.грн.; базова дотація-8 226,6 тис.грн.; додаткова дотація-5 897,2 тис.грн.; освітня субвенція-39 225,3 тис.грн.; медична субвенція-16 894 тис.грн.; субвенція на формування інфраструктури ОТГ-3 191 тис.грн.; субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції-3 558,3 тис.грн.; субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету-947,6 тис.грн.; субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету-126 тис.грн.; інші субвенції-1 981,5 тис.грн.

Власних доходів отримано 41922,4 тис.грн.-це 107,4 відсотка до затверджених призначень на півріччя та 47,5 відсотка до уточненого річного плану доходів.

Податок на доходи фізичних осіб залишається найбільшим бюджетоутворюючим джерелом-його питома вага становить 60,2 відсотка у загальному обсязі власних надходжень. За півріччя отримано 25 232,4 тис.грн. податку - це на 2 471,1 тис.грн. або 10,9 відсотки більше від затвердженого плану та на 4 325,3 тис.грн. або 20,7% більше від фактичних надходжень за відповідний період минулого року. На ріст вплинуло збільшення з 01.01.2018 року мінімальної заробітної плати та посадового окладу. Протягом січня-червня зареєструвалось 146 фізичних осіб - підприємців та 227 найманих працівників, що дало змогу додатково отримати: 65,7 тис.грн. єдиного податку та 152,1 тис.грн. ПДФО відповідно.

Плати за землю отримано 3921,7 тис.грн., перевиконання планових призначень становить 329,6 тис.грн. або 9,2%. Порівняно відповідним періодом минулого року забезпечено приріст в сумі 200,9 тис.грн. або 5,4 відсотка. Перевиконання забезпечено по всіх видах плати за землю (по податку та оренді з фізичних та з юридичних осіб).

Видаткова частина загального фонду міського бюджету за півріччя виконана в сумі 121 374,0 тис.грн. або на 53,8 % до річних призначень зі змінами.

Відповідно до бюджетного законодавства в першочерговому порядку профінансовані заробітна плата та енергоносії-на ці цілі спрямовано відповідно 76 008,1 тис.грн. та 7 620,5 тис.грн., або 62,6% та 6,8% від загального обсягу видатків.

На утримання установ освіти із загального фонду використано 73 867,3 тис.грн. -це 53,8 % до річних призначень зі змінами, із них на заробітну плату та нарахування на неї спрямовано 63 383,9 тис. грн. або 85,8 % всіх галузевих видатків та 55,8 % - до річного плану зі змінами. Видатки на енергоносії по установах освіти виконані в сумі 6 058,8 тис.грн. або 46,2% до річних призначень.

На утримання установ охорони здоров’я з загального фонду бюджету використано 12459,3 тис.грн. або 78,0 % до уточнених бюджетних призначень. На зарплату з нарахуваннями спрямовано 9 201,9, тис.грн., на оплату енергоносіїв-386,6 тис.грн. Видатки на медикаменти становили 348,3 тис.грн., на оплату пільгових рецептів та гемодіаліз-920,6 тис.грн.

Видатки на утримання закладів культури становлять 3 376,5тис. грн. або 47,6%, в т.ч. на заробітну плату та нарахування на неї використано 2718,9 тис.грн., чи 47,1 % до річних планових призначень, на енергоносії використано 414,3 тис.грн. чи 70,1 % до річних призначень.

На утримання установ та проведення заходів з фізичної культури та спорту профінансовано 1975,5 тис.грн. або 49,1 % річних уточнених призначень, в т.ч. на оплату праці та нарахування на неї-1 349,0 тис.грн. (49,3% призначень), енергоносії-223,8 тис.грн. (39,2 % від запланованого).

На житлово-комунальне господарство із загального фонду бюджету використано 4 004,4 тис. грн. або 44,2 % до річних призначень. На оплату вуличного освітлення спрямовано 457,0 тис. грн. або 58,3% річних призначень.

На проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг використано 1 955,0 тис.грн. або 60,5 %. від річного плану загального фонду.

Протягом першого півріччя з міського бюджету передано районному 11 384,1 тис.грн. субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції на утримання КУ «Центральна районна лікарня» та 1 481,1 тис.грн. інших субвенцій-це співфінансування комунальних установ районної ради «Трудовий архів», «Районний краєзнавчий музей», «Центральна районна лікарня» (зарплата та енергоносії) та утримання районної ради. Також, з місцевого бюджету державному бюджету передано 340 тис.грн. субвенції на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів.

Станом на 01.07.2018 року заборгованість по захищених статтях видатків відсутня.

**Комунальне підприємство «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради**

Послугами централізованого водопостачання користуються 19 тис. жителів нашої громади, що становить 48,7 % від загальної кількості населення. Протяжність міської водопровідної мережі становить 92,0 км та 34,6 км водопровідної мережі в 8 населених пунктах об’єднаної територіальної громади.

1. Реконструкція очисних споруд та напірного колектора м. Дунаївці (2 черга-напірний колектор, піскоуловлювачі, КНС).

На протязі 2016 - 2018 року реалізується проект «Реконструкція очисних споруд та напірного колектора м. Дунаївці Хмельницької області (ІІ черга – напірний колектор, піскоуловлювачі, каналізаційна насосна станція)». Затверджена кошторисна вартість об’єкту становить 18,022 млн. грн. в цінах 2016 року.

У поточному році виділено кошти з Державного бюджету в сумі 1,0 млн. грн. та передбачається співфінансування з міського бюджету в сумі 200,0 тис.грн. на продовження робіт по реконструкції очисних споруд.

2. Технічне переоснащення ВНС в м. Дунаївці Хмельницької області з впровадженням частотно-регулюємого пристрою.

На даний час міською радою замовлено коригування проекту «Технічне переоснащення ВНС м. Дунаївці Хмельницької області з впровадженням частотно – регулюємого пристрою».

3. Будівництво водогону від водозабору «Бобова криниця» до с. Заставля.

В поточному році виконано роботи по будівництву частини водогону від водозабору «Бобова криниця» до села Заставля загальною протяжністю 400 м. п.

4. Капітальний ремонт вуличних мереж водопроводу по вул.Стельмаха, Кутузова, Магери, Володимирська м. Дунаївці.

На даний час міською радою замовлено проектно-кошторисну документацію (колективному підприємству «Цивільпромбуд» м. Хмельницький) щодо капітального ремонту ділянок водопровідної мережі міста загальною протяжністю 10 км.

5. Будівництво міських самопливних каналізаційних колекторів.

За зверненням КП «Міськводоканал» проектною організацією ТОВ «ТЕКОС ЛТД» розроблено попередній кошторис №1 на проектні роботи з реконструкції каналізаційних мереж та очисних споруд м. Дунаївці, на підставі збірника цін на проектні роботи.

6. Реконструкція напірного колектора і обвідної лінії каналізації від КНС 2 до вул. Гагаріна.

Міською радою замовлено проектно-кошторисну документацію (колективному підприємству «Цивільпромбуд» м. Хмельницький) щодо реконструкції напірного колектора від КНС 2 до вул. Гагаріна.

7. Автоматизація роботи каналізаційних насосних станцій.

Спеціалістами ПП «ЕНЕРГОРЕМКОМПЛЕКТ» м. Тернопіль разом з працівниками комунального підприємства «Міськводоканал» обстежено всі водонасосні, каналізаційні станції та водонапірні башти з метою вивчення можливості встановлення систем моніторингу та дистанційного керування даними об’єктами. На даний час обраховується вартість робіт та необхідних матеріалів.

8. Будівництво водопровідних мереж в с. Залісці.

У 2017 році КП «Техпроект» виготовлено проектно-кошторисну документацію.

Кошторисна вартість робіт становить 1,52 млн.грн. Виконання будівельних робіт передбачено в 2018 році.

9. Реконструкція та будівництво водопровідних мереж в с. Лисець.

**Комунальне підприємство теплових мереж**

**Дунаєвецької міської ради**

Згідно Плану соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської ради на 2017-2020 роки протягом першого півріччя 2018 року:

здійснено ремонт теплових мереж з заміною трубопроводів на нові попередньо ізольовані з оптимізованими діаметрами на ділянці дитсадок № 4 до вул. Шевченка, 88 та Шевченка, 92 ( L = 210 м.п., d = 76/140);

встановлено димосос на твердопаливний котел МТВ 2000 в котельні по вул. Горького, 1А, загальна вартість робіт становить 256 тис.грн.;

проведено Держповірку газових лічильників та коректорів об’єму газу;

проведено гідравлічні випробування 3 км. теплових мереж;

відремонтовано обмурівки котлів в котельнях по вул. Горького та Франца Лендера, 53;

забезпечено усі котельні необхідною кількістю солі та катіоніту на опалювальний період 2018-2019 років;

укомплектовано аварійним запасом обладнання та запасними частинами котельні;

виконано технічне обслуговування та ремонт газового господарства, обладнання хімводопідготовки, електрообладнання;

проведено заготівлю 530 м3 дров на опалювальний період 2018-2019 років для котелень с. Мушкутинці та по вул.Б. Хмельницького, 23.

**КП «Житлово-експлуатаційне об’єднання»**

**Дунаєвецької міської ради**

Протягом першого півріччя 2018 року проведено роботи щодо: озеленення (14,3 тис.грн.), охорони парку (14,6 тис.грн.), вуличного освітлення (232,4 тис.грн.), поточного ремонту пам’ятників (16,6 тис.грн.), санітарної очистки міста (230,7 тис.грн.), ліквідації нелегальних сміттєзвалищ (270,8 тис.грн.), утримання міського туалету (28,8 тис.грн.).

Проведено поточний ремонт доріг у м.Дунаївці (вул. Шевченка, вул.Ф.Лендера, вул.Горького, вул.Красінських) на суму 238,7 тис.грн.).

Розроблено проектно-кошторисну документацію на виконання капітального ремонту покрівель житлових будинків м.Дунаївці (вул. Шевченка 74, 104).

Здійснено капітальний ремонт тротуарів (пішохідних доріжок) біля житлових будинків (вул.Шевченка 10, 14, 16, 88, 114, 116, вул.Партизанська 32, 32а) за кошти благодійних внесків.

Придбано і встановлено дорожні знаки на суму 1,3 тис.грн.

Виготовлено проектно-кошторисні документації щодо:

реконструкції вуличного освітлення м.Дунаївці (вул.Колгоспна, вул.Грушевського, вул.Козацька, вул.Дорошенка).

реконструкції та будівництва вуличного освітлення м.Дунаївці (вул. Подільська, вул.Куйбишева, вул. Коцюбинського, вул.Комарова, вул. Джерельна, вул. Червоносільська, вул.Тургенєва, вул. Тімірязєва).

реконструкції та будівництва вуличного освітлення с. Мушкутинці (вул. Ювілейна, вул.Прорізна, вул.Шаталова, вул.Папаніна). Виділено кошти і планується завершити до кінця 2018 року.

реконструкції та будівництва вуличного освітлення та проведено тендер на закупку матеріалів для реконструкції вуличного освітлення в селах: Держанівка, Лисець, Рачинці, Гірчична, М.Кужелівка, В.Кужелова, Дем’янківці.

реконструкції та будівництва вуличного освітлення в селах: Ганнівка, Сокілець, Залісці, В.Жванчик, Голозубинці, Степок, Іванківці. М.Побіянка, Зеленче, Сивороги, Притулівка, Заглосна, Гута Яцьковецька, Яцьківці, Ксаверівка, Вихрівка, Воробіївка, Нестерівці, Рахнівка, Заставля, Дубинка, Синяківці.

заміни вікон житлових будинків (вул. Шевченка 71, 73, 88, 92, 92а, 116, вул. Партизанська 27, вул. МТС 11а).

Виконано реконструкцію та будівництво вуличного освітлення в с.Чимбарівка.

Заплановано у 2018 році закупити техніку для вивезення твердих побутових відходів.

Укладено договір з ПП «Хмельницькліфткомплект» та проведено ремонтні роботи ліфтового господарства в м.Дунаївці за адресою вул. Київська, 28 (2-3 під’їзди) та вул. Київська 30 (1-2 під’їзд) на суму 460,00тис.грн.

**Комунальне підприємство «Благоустрій Дунаєвеччини»**

**Дунаєвецької міської ради**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Назва справи, завдання, Програми | Ініціатор | Відповідальні виконавці | За період | Вартість робіт  тис. грн. | Кількість  або примітка |
|  | Придбання цембринь криниць в населених пунктах громади | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2018 | 21 | 3шт. |
|  | Встановлення та облаштування цембринь | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2018 | 5.301 | 5шт. |
|  | Ямковий і поточний ремонт доріг населених пунктів громади | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» Ліцензовані будівельні організації | 2018 | 1716.796 | 11.98км |
|  | Ремонт мостів в селах  Велика Кужелева, Ган-нівка, Гута Яцьковецька,  Дем'янківці, Сивороги | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» Ліцензовані будівельні організації | 2018 |  | 1 шт. |
|  | Поточний ремонт пам'ятників | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2018 | 12.287 | 4 шт. |
|  | Придбання 18 автобусних зупинок | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2018 | 70 | 7шт. |
|  | Встановлення та облаштування автобусних зупинок: 18шт | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2018 |  | 7шт. |
|  | Обкошування та озеленення населених пунктів громади | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2018 |  | нас.пункт |
|  | Обрізання дерев кущів та живих огорож | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2018 | 242.224 | 11 нас.пункт |
|  | Виготовлення та встановлення парканів | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2018 | 29.936 | 1 паркан |
|  | Обвалювання та облаштування стихійних сміттєзвалищ що розташо-вані на території громади з подальшою ліквідацією та захороненням | Виконавчий комітет | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» Ліцензовані будівельні організації | 2018 | 183.964 | Ліквідовано 5 сміттєзвалища |

**Освіта**

У 2018 році здійснено: повірку газових сигналізаторів (30210 грн.); ремонт внутрішніх санвузлів БТШ (60606 грн.); поточний ремонт внутрішньої системи опалення у Вихрівській ЗОШ І-ІІ ст.; придбано та замінено димову трубу у М.Кужелівському НВК (23,5 тис.грн.); проведено ремонт водяних насосів у В.Жванчицькій ЗОШ та Сиворогівському ДНЗ (3,5 тис. грн.); здійснено ремонт 10 грубок у 4 ЗДО (24,8 тис.грн.); встановлено огорожу (110 м/п) у Гірчичнянському ДНЗ (91,3 тис. грн.); утеплено горищне перекриття у Вихрівській ЗОШ І-ІІ ст. (22,2 тис.грн.); встановлено систему охорони у навчальних закладах (5 ЗДО, 4 ЗЗСО, БТШ на загальну суму 648,3 тис.грн.); замінено вхідні двері у Дем’янковецькому ДНЗ (5790 грн.); здійснено ремонт підлоги у двох спальних кімнатах В.Жванчицького ДНЗ (5,0 тис.грн.); закуплено 23 електролічильники (28 тис.грн.); встановлено огорожу (175 м/п) у Дунаєвецькому ЦРД «Пролісок» (161,4 тис.грн.); проведено вимір опору ізоляції у всіх ЗДО та ЗЗСО (59,6 тис.грн.); проведено процедуру відкритих торгів та укладено договір з підрядною організацією щодо капітального ремонту будівлі (утеплення фасадів та горищного перекриття) Дунаєвецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів, гімназія» (3 312 807.54 грн.).

Придбано: навчальні кабінети з повним мультимедійним та програмним забезпеченням (географії-2 шт., біології-1 шт., математики-8 шт., фізики-1 шт., мультимедійне обладнання-3 шт.) на суму 1367000 грн.; для Нової української школи: комп’ютерне обладнання (ноутбук з програмним забезпеченням, мультимедійний проектор та проекційний екран, багатофункціональний пристрій (принтер, сканер) з розхідними матеріалами (фарба, папір), ламінатор з розхідними матеріалами (793100 грн.), комплекти сучасних одномісних парт та стільців (471420 грн.), дидактичні матеріали на магнітній основі (510762 грн.), шафи для зберігання дидактичних матеріалів (100 тис. грн.), дошки аудиторні комбіновані магнітно-крейдові (86 тис. грн.); посуд та кухонний інвентар (246661,5 грн.); засоби для чищення та прання (63808,26 грн.); соду кальциновану технічну марки Б (23750 грн.).

Планується у 2018 році встановити модульну теплогенераторну потужністю 188 кВт (виготовляється проектно-кошторисна документація) у Дунаєвецькому ДНЗ №1.

Начальник відділу економіки,

інвестицій та комунального майна

апарату виконавчого комітету

Дунаєвецької міської ради І.Кадюк