Додаток 1

до рішення четвертої сесії міської ради від 28.01.2015

№22-4/2016р

Програма

будівництва та реконструкції мереж зовнішнього освітлення

вулиць населених пунктів територіальної громади

Дунаєвецької міської ради  2016-2020 роки

1. Загальні положення

1.1. Програмабудівництва та реконструкції мереж зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів територіальної громади Дунаєвецької міської ради  на 2016-2020 роки (надалі Програма) розроблена відповідно до  пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.91 Бюджетного кодексу України,  згідно Закону України від 06.09.2005 №2807-IV «Про благоустрій населених пунктів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.11.2009 №1320-р «Про затвердження Національного плану дій щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій на 2016-2020 роки»

З огляду на негативні тенденції, що мають місце в забезпеченні безпечного пересування людей, відсутність на деяких вулицях населених пунктів територіальної громади Дунаєвецької міської ради вуличного освітлення в нічний час, з метою зниження рівня аварійності на вулицях, запобігання та зменшення травматизму населення та покращення умов благоустрою в населених пунктах та потребою відновлення зовнішнього освітлення та реконструкції існуючих систем зовнішнього освітлення.

Далі в Програмі вживаються наступні терміни:

зовнішнє освітлення – освітлення вулично-дорожньої мережі, житлових кварталів та масивів, парків, або територій будь-яких інших об’єктів за допомогою перетворення електричної енергії в світлову;

об’єкти зовнішнього освітлення – електричне та допоміжне обладнання і електромережі (у тому числі лінії електропередач, апаратура диспетчерського зв’язку, автоматика та телемеханіка), що забезпечують належне функціонування, відповідно до державних стандартів, технічних умов та норм вуличного, об’єктного та архітектурно-декоративного освітлення ;

утримання об’єктів зовнішнього освітлення – роботи, пов’язані з обслуговуванням та забезпеченням належного функціонування таких об’єктів згідно з державними  стандартами, технічними умовами та нормами;

світлоточка – місце перетворення електричної енергії і світлову на мережах зовнішнього освітлення; є одиницею калькулювання вартості робіт з утримання об’єктів зовнішнього освітлення.

2. Загальна характеристика існуючого стану зовнішнього освітлення

На сьогоднішній день загальна протяжність існуючих електричних мереж зовнішнього освітленнянаселених пунктів становить 722 км. Це 1458 ліхтарів зовнішнього освітлення, що охоплює близько 60 % загального освітлення вулиць, які обслуговують 30 лічильників.

Освітлення вулиць населених пунктів є на сьогодні дуже актуальним. Темрява на вулицях, особливо в осінньо-зимовий період створює багато незручностей для мешканців громади під час дороги на роботу, навчання та повернення додому, сприяє вчиненню правопорушень, крадіжок майна громадян, скоєнню дорожньо-транспортних пригод.

Також однією з умов  розвитку населеного пункту є збільшення кількості молоді, яка залишається після навчання в населеному пункті для постійного проживання. Для цього повинні бути створені комфортні умови, приближені до міських. Однією із таких умов і є належне освітлення вулиць населених пунктів у нічний час.

3. Мета програми

3.1.Основною метою Програми є стовідсоткове забезпечення освітлення населених пунктів територіальної громади  Дунаєвецької міської ради , безпечного  пересування  учасників  дорожнього  руху,запобігання та зменшення травматизму населення, підвищення ефективності та надійності функціонування і сталого розвитку об’єктів зовнішнього освітлення на основі планування і реалізації заходів з будівництва, відновлення, модернізації та енергозбереження цих об’єктів для зменшення обсягів енергоспоживання.

4.Завдання програми

4.1. Основними завданнями програми:

- відновлення мереж зовнішнього освітлення з великим терміном експлуатації та таких, що вийшли з ладу;

- підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення;

- будівництво нових об’єктів зовнішнього освітлення на територіях населених  пунктів;

- організація  ефективного  управління  у  сфері  виробництва  і  надання  послуг  з  обслуговування, утримання  та  ремонту  мереж  зовнішнього  освітлення;

- зменшення бюджетних витрат на споживання електроенергії за рахунок зниження встановленої потужності по світлоточках;

- збільшення кількості годин освітлення в нічний час;

- освітлення вулиць відповідно до вимог санітарних норм;

- покращення дорожньо-транспортної та криміногенної ситуації.

5. Фінансове  забезпечення програми

5.1.Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок:

- власних надходжень до міського бюджету;

- залучення коштів цільових фондів;

- коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;

- коштів субвенції з районного та обласного бюджетів місцевому бюджету на виконання заходів цієї Програми;

- інших джерел, залучених з цією метою виконавчим комітетом міської ради, на договірних засадах – коштів підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території  об’єднаної територіальної громади Дунаєвецької міської ради, а також коштів населення.

Головний розпорядник коштів – Дунаєвецька міська рада в межах бюджетних призначень передбачає кошти на фінансування Програми.

Фінансування  Програми здійснюється в межах видатків передбачених в міському бюджеті на відповідну галузь.

6. Очікувані результати виконання програми

- Розвиток інвестиційної привабливості населених пунктів територіальної громади  Дунаєвецької міської ради, сприяння повернення молоді після навчання  в сільські населені пункти;

- вирішення питання 100 %  освітлення  вулиць у нічний час;

- зменшення соціальної напруги і покращення криміногенної ситуації;

- економне та ефективне використання бюджетних та залучених до реалізації проекту коштів через використання високоякісних і довговічних світлодіодних ламп, світильників, щитів управління освітленням та пільгового нічного тарифу, який обліковується багатотарифними лічильниками;

- покращення рівня комфортності середовища та естетичного вигляду вулиць населених пунктів.

7. Заходи щодо виконання Програми та орієнтовні обсяги

| № з/п | Найменування заходу | Виконавці | Терміни виконання | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реконструкція вуличного освітлення м.Дунаївці вул. Чайковського, Яблунева,Сагайдачного, Прорізна, Гайдамацька Яр. Мудрого, Гонти, Богуна, | Виконавчий комітет міської ради | 2016-2020 | 270,430 |
| 2 | Реконструкціята будівництво мереж вуличного освітлення м.Дунаївці вул.Подільська Фрунзе, Куйбишева Коцюбинського, Комарова Джерельна, Червоносільська, Тургенева,. | Виконавчий комітет міської ради |  | 350,000 |
| 3. | Реконструкція вуличного освітлення м. Дунаївці вул. Східна, Колгоспна, Грушевського, Козацька, Дорошенка, пр. Незалежності, вул. Незалежності. | Виконавчий комітет міської ради |  | 365,000 |
| Всього |  |  |  | 985,430 |
| 1. | Реконструкція вуличного освітлення с. Ганнівка вул. Шевченка,Рибальська, Л.Українки,Вербна, Б-Хмельницького, Центральна. | Виконавчий комітет міської ради |  | 320,000 |
| 2. | Реконструкція вуличного освітлення с. Сокілець вул.Центральна,Братів Чорненьких,Братів Вітрових, Молодіжна, Жовтнева. | Виконавчий комітет міської ради |  | 380,000 |
| 3. | Реконструкція вуличного освітлення с. Залісці вул. Леніна, Кірова, Дзержинського, Гагаріна, Островського | Виконавчий комітет міської ради |  | 280,000 |
| 4. | Реконструкція вуличного освітлення с. В.Побійна вул. Л.Українки,Шевченка, Окружна,Нижня,Історична, пр. Шкільний,Колгоспна, | Виконавчий комітет міської ради |  | 315,000 |
| 5. | Реконструкція вуличного освітлення с. В. Жванчик вул. Центральна, Римарчука, Московська, | Виконавчий комітет міської ради |  | 230,500 |
| 6. | Реконструкція вуличного освітлення с. Голозубинці вул. Шевченка,Гагаріна, Першотравнева, Б-Хмельницького | Виконавчий комітет міської ради |  | 280,000 |
| 7. | Реконструкція вуличного освітлення с.Держанівка вул. Центральна, Л.Українки, Першотравнева. | Виконавчий комітет міської ради |  | 176,000 |
| 8. | Реконструкція вуличного освітлення с. Іванківці вул. Жовтнева,Шкільна,Іванова. | Виконавчий комітет міської ради |  | 290,000 |
| 9. | Реконструкція вуличного освітлення с. Лисець вул. Затонського, Спортивна, Садова. | Виконавчий комітет міської ради |  | 280,000 |
| 10. | Реконструкція вуличного освітлення с. М.Кужелівка вул.Л.Українки, Б-Хмельницького,Миру. | Виконавчий комітет міської ради |  | 195,000 |
| 11. | Реконструкція вуличного освітлення с. М.Побіянка вул. Туристична,Садова, МТС,Набережна. | Виконавчий комітет міської ради |  | 215,000 |
| 12. | Реконструкція вуличного освітлення с. Рачинці вул.Миру,Молодіжна. | Виконавчий комітет міської ради |  | 168,000 |
| 13. | Реконструкція вуличного освітлення с. Гірчична вул.Колгоспна,Суворова, Ольги Махінової, Братів Стрижаків | Виконавчий комітет міської ради |  | 225,000 |
| 14. | Реконструкція вуличного освітлення с. Зеленче вул.Центральна. | Виконавчий комітет міської ради |  | 160,000 |
| 15. | Реконструкція вуличного освітлення с. Сивороги вул.Леніна,Миру | Виконавчий комітет міської ради |  | 140,000 |
| 16. | Реконструкція вуличного освітлення с. Притулівка вул. Шевченка,Зарічна, Зелена,Мурована, Мархоцького. | Виконавчий комітет міської ради |  | 220,000 |
| 17. | Реконструкція вуличного освітлення с. Заглосна вул.Суворова,Затишна. | Виконавчий комітет міської ради |  | 106,000 |
| 18. | Реконструкція вуличного освітлення с. Гута Яцьковецька вул. Кармелюка,Садова, Польова, пр. Шкільний вул. Шкільна, пр. Першотравневий | Виконавчий комітет міської ради |  | 320,000 |
| 19. | Реконструкція вуличного освітлення с. Яцьківці вул. Лугова, Сонячна, пр. Першотравневий, вул. 8-го Березня. | Виконавчий комітет міської ради |  | 295,000 |
| 20. | Реконструкція вуличного освітлення с.Ксаверівка вул. Центральна, пр. Центральний, пр. Молодіжний | Виконавчий комітет міської ради |  | 304,000 |
| 21. | Реконструкція вуличного освітлення с. Вихрівка вул.Войкова, Дзержинського. | Виконавчий комітет міської ради |  | 290,000 |
| 22. | Реконструкція вуличного освітлення с. Воробіївка вул. Фурмана,Сонячна, Шевченка,ЯсельнаЗарічна. | Виконавчий комітет міської ради |  | 320,000 |
| 23. | Реконструкція вуличного освітлення с. Держанівка вул. Л.Українки, Центральна, Гагаріна, Першотравнева. | Виконавчий комітет міської ради |  | 185,000 |
| 24. | Реконструкція вуличного освітлення с. Миньківці вул. Гагаріна, Котовського, Коцюбинського,І-гоТравня. | Виконавчий комітет міської ради |  | 240,000 |
| 25. | Реконструкція вуличного освітлення с. Нестерівці вул.Центральна,Широка. | Виконавчий комітет міської ради |  | 245,000 |
| 26. | Реконструкція вуличного освітлення с. Рахнівка вул. Садова,Польова, Молодіжна, Березнева | Виконавчий комітет міської ради |  | 165,000 |
| 27. | Реконструкція вуличного освітлення с. Січинці вул. Шляхова,Шевченка. | Виконавчий комітет міської ради |  | 135,000 |
| 28. | Реконструкція вуличного освітлення с. Чаньків вул. Гагаріна, Пушкіна, Шкільна, Варшавська, Л.Українки, Місячна. | Виконавчий комітет міської ради |  | 365,000 |
| 29. | Реконструкція вуличного освітлення с. Дубинка вул. Озерна,Садова. | Виконавчий комітет міської ради |  | 185,000 |
| 30. | Реконструкція вуличного освітлення с. Синяківці вул.Центральна,Садова. | Виконавчий комітет міської ради |  | 95,000 |
| Всього: |  |  |  | 7 124,500 |
| Разом. |  |  |  | 8 109,93 |

Секретар  міської ради                                                                                          М.Островський