ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням п’ятдесятої сесії

міської ради VII скликання

від	22.02.2019р.

№16-50/2019р

Звіт

про виконання Програма сприяння встановленню індивідуального опалення в              м. Дунаївці в багатоквартирних будинках м. Дунаївці, внутрішня система централізованого теплопостачання яких знаходиться в аварійному стані на 2018 рік

В  2018 році була реалізована «Програма сприяння встановленню індивідуального опалення в м. Дунаївці в багатоквартирних будинках м. Дунаївці, внутрішня система централізованого теплопостачання яких знаходиться в аварійному стані на 2018 рік».  Програма  розроблена з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення міста, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат.

Дія програми поширювалася  тільки на мешканців багатоквартирного будинку по вул. Київська, 10, який  було  повністю відключено від системи централізованого опалення  по причині аварійного стану  внутрішньої  системи  централізованого теплопостачання та відсутності можливості її ремонту.

В рамках Програми Дунаєвецькою міською радою було заплановано надання допомоги на встановлення  індивідуального опалення 22 власникам квартир будинку по вул. Київська, 10 на  суму 220 000 грн, ПДФО – 29 832 грн та військовий збір – 2486 грн,  а також фінансування модернізації системи газопостачання будинку на суму 70 000 грн. Всього – 322 318 грн.

Під час реалізації Програми за допомогою на встановлення  індивідуального опалення звернулось 20 власників квартир будинку по вул. Київська, 10, яким було надано допомогу на суму 200 000 грн, по 10 000 грн кожному. Кошти  було перераховано на банківські рахунки. Також Дунаєвецькою міською радою, в рамках  Програми  було сплачено 27 118,8 грн ПДФО  та 2 259,8 грн  військового збору. Вартість  робіт по  модернізації системи газопостачання будинку по вул. Київська, 10 склала 69 903 грн. Всього використано коштів – 299 281,6 грн.

Начальник відділу ЖКГ                                                     О.Атаманчук