ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням п’ятдесятої сесії

міської ради VII скликання

від	22.02.2019р.

№17-50/2019р

Звіт про виконання програми будівництва та реконструкції мереж зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів територіальної громади

Дунаєвецької міської ради за 2016-2020роки

| № п/п | Назва вулиць | Сума тис.грн. | Протяжність км. |  | Кількість фонарів. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м. Дунаївці 2016р. |  |  |  |  |
| 1. | вул. Ф.Лендера. | 103,4 | 1,53 |  | 40 |
| 2. | вул. Прорізна,Яблунева, Чайковського, Сагайдачного, Яр. Мудрого, Гонти, Богуна, пров. Чайковського. (мікрорайон) | 266,1 | 3,4 |  | 69 |
|  | Села |  |  |  |  |
| 1. | с. Соснівка | 66,2 | 1,5 |  | 37 |
| 2. | с. Сл. Гірчичнянська | 34,2 | 0,9 |  | 13 |
| 3. | с. Залісці | 153,2 | 2,75 |  | 45 |
| 4. | с. Голозубинці | 39,1 | 0,8 |  | 11 |
| 5. | с. Миньківці | 186,2 | 2,73 |  | 43 |
|  | Всього | 848,4 | 13,61 |  | 258 |
|  | м. Дунаївці 2017р. |  |  |  |  |
| 1. | вул. Нова, Вербна,Затонського,М.Іщенка, Кам′янецька, Просвіти, М.Залізняка, Кленова,Тельмана,Ф.Лендера (мікрорайон) | 225,4 | 3,4 |  | 67 |
|  | Села |  |  |  |  |
| 1. | с. Іванківці. | 60,00 | 2,7 |  | 37 |
| 2. | с. Заставля | 79,90 | 3,0 |  | 37 |
| 3. | с. Дем′янківці | 65,1 | 2,47 |  | 28 |
| 4. | с. Нестерівці | 45,7 | 4,5 |  | 29 |
| 5. | с. Сивороги | 72,5 | 2,6 |  | 37 |
| 6. | с. Залісці | 40,00 | 0,9 |  | 19 |
| 7. | с. Воробіївка | 67,60 | 0,4 |  | 8 |
| 8. | с. Миньківці | 21,00 | 0,4 |  | 8 |
| 9. | с. Пільний Мукарів | 55,80 | 1,0 |  | 33 |
| 10. | с. В.Жванчик | 82,23 | 2,8 |  | 33 |
|  | Всього | 815,23 | 24,170 |  | 336 |
|  | Села 2018р. |  |  |  |  |
| 1. | с. Дем′янківці | 92,577 | 1,975 |  | 15 |
| 2. | с. Держанівка | 90,685 | 1,35 |  | 22 |
| 3. | с. Лисець | 175,374 | 3,2 |  | 48 |
| 4. | с. Рачинці | 148,793 | 2,5 |  | 35 |
| 5. | с. Чимбарівка | 79,24 | 1,47 |  | 20 |
| 6. | с. Гірчична | 77,92 | 4,22 |  | 61 |
| 7. | с. Мушкутинці | 94,64 | 1,1 | 17 |  |  |
| 8. | с. М.Кужелівка | 109,05 | 1,88 |  | 27 |
| 9. | с. В. Кужелова | 117,96 | 2,03 |  | 25 |
|  | Всього | 986,239 | 19,775 |  | 274 |
|  | Разом | 2649869 | 57,555 |  | 868 |

В. о. начальника КП «ЖЕО»

Дунаєвецької міської ради                                                                Л.П.Буяр