ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням п’ятдесятої сесії

міської ради VII скликання

від 22.02.2019р.

№20-50/2019р

Звіт щодо виконання «Плану соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки» за 2018 рік

План соціально – економічного розвитку громади Дунаєвецької міської ради  на 2017-2020 роки складається з низки конкретних заходів, спрямованих на досягнення цілей, визначених пріоритетами, і в кінцевому рахунку – визначеного бачення розвитку громади. Впровадження плану соціально – економічного розвитку громади передбачає виконання одночасно декількох завдань різними структурами міської ради. Дунаєвецька міська рада забезпечуватиме здійснення заходів щодо виконання Плану соціально – економічного розвитку громади за рахунок коштів міського бюджету, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури, фонду регіонального розвитку, а також за рахунок коштів благодійних внесків підприємств всіх форм власності, що знаходяться на території міської ради та коштів благодійних організацій, грантодавців.

Інвестиційна діяльність

Дунаєвецькою міською радою протягом 2018 року проведено роботу з розроблення інвестиційних проектів для залучення коштів на розвиток інфраструктури за кошти державного фонду регіонального розвитку, субвенцій з державного бюджету, грантові кошти.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 200  «Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» зі змінами та Дунаєвецька міська об’єднана територіальна громада запланувала  9624,2 тис.грн. (субвенція з державного бюджету) на формування інфраструктури, в зв’язку з чим було розроблено проекти згідно пунктів плану соціально-економічного розвитку ОТГ Дунаєвецької міської ради. 18 проектів були погоджені  комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.05.2018 року. Станом на 01.01.2019р. освоєно 100% субвенції та реалізовано 18 проектів.

| № п/п | Назва проекту | Субвенція тис.грн |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків Дунаєвецького району, Хмельницької області | 1570,860 |
| 2 | Капітальний ремонт будинку культури в с. Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області | 1239,932 |
| 3 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою: вул. І. Франка, 60 с. Велика Побійна, Дунаєвецького району, Хмельницької області | 1463,174 |
| 4 | Розроблення містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів ОТГ | 751,486 |
| 5 | Реконструкція місцевої водопровідної мережі по вул. Анатолія Романчука, вул. Л. Українки, пров. Л. Українки, вул. О. Войцехівського, вул. Гагаріна, вул. Миру, вул. Я. Мудрого, вул. Садова в с. Залісці Дунаєвецького р-ну, Хмельницької області | 1424,220 |
| 6 | Реконструкція системи централізованого водопостачання по вул. Спортивній, вул. Б. Хмельницького, вул. Березіна, вул. Визволителів, вул. Червоноармійській в с. Лисець Дунаєвецького р-ну Хмельницької області | 274,753 |
| 7 | Капітальний ремонт тротуару по вул. 1-го Травня м. Дунаївці Дунаєвецького р-ну Хмельницької області | 1355,507 |
| 8 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Велика Кужелова Дунаєвецького р-ну, Хмельницької області | 119,654 |
| 9 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Гірчична Дунаєвецького р-ну, Хмельницької області (коригування) | 255,375 |
| 10 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Дем҆янківці Дунаєвецького р-ну, Хмельницької області | 93,908 |
| 11 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Держанівка Дунаєвецького р-ну, Хмельницької області (коригування) | 92,000 |
| 12 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Центральній, вул. Садовій в с. Лисець Дунаєвецького р-ну, Хмельницької області | 177,944 |
| 13 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Мала Кужелівка Дунаєвецького р-ну, Хмельницької області | 110,662 |
| 14 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Ювілейній в с. Мушкутинці Дунаєвецького р-ну, Хмельницької області (коригування) | 96,015 |
| 15 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Рачинці Дунаєвецького р-ну, Хмельницької області (коригування) | 150,911 |
| 16 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Центральній в с. Чимбарівка Дунаєвецького р-ну, Хмельницької області (коригування) | 80,416 |
| 17 | Капітальний ремонт частини тротуару по вул.1Травня від вул.Спортивна до вул.Базарна в м.Дунаївці Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. | 240,012 |
| 18 | Закупівля подрібнювача гілок для комунального підприємства Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини | 127,371 |

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року №196 "Деякі питання державного фонду регіонального розвитку" (зі змінами) у  2018  році  за  рахунок  коштів  державного  фонду  регіонального розвитку    фінансується  2  проекта загальною вартістю 4623,35тис.грн.

| № п/п | Назва проекту | Передбачено тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкція очисних споруд та напірного колектора м. Дунаївці Хмельницької області (напірний колектор, піскоуловлювачі, каналізаційна насосна станція) | 1200,0 |
| 2 | Капітальний ремонт будівлі НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія» (утеплення фасадів та горищного перекриття) по вул. Шевченка, 58 в м. Дунаївці Хмельницької області | 3423,35 |

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 423-р «Деякі питання надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. N 867-р, затверджено перелік об’єктів (заходів), що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції, зокрема Дунаєвецькою міською ОТГ заплановано реалізувати 5 проектів, на які виділено 4764,598 тис.гр., а саме:

| № п/п | Назва проекту | Передбачено тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт будівлі Залісецького НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів, ДНЗ» в с. Залісці Дунаєвецького району Хмельницької області | 1367,0 |
| 2 | Капітальний ремонт будівлі Чаньківського ДНЗ «Сонечко» в с. Чаньків Дунаєвецького району Хмельницької області | 1362,0 |
| 3 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Нова, вул. Тимірязєва, вул. Зелена, вул. Комарова, вул. Подільська, вул. Червона, вул. Відродження, вул. Молодіжна в м. Дунаївці Хмельницької обл. | 338,537 |
| 4 | Капітальний ремонт покриття вулиці Ватутіна в м. Дунаївці Хмельницької області | 1300,0 |
| 5 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Могилівській в м. Дунаївці Хмельницької області | 1330,061 |

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року №196 "Деякі питання державного фонду регіонального розвитку" (зі змінами) та наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року №80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами) для участі у конкурсному відборі Дунаєвецька міська рада реєструвала на онлайн-платформі Мінрегіону України  інвестиційні проекти регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2019 році.

| № п/п | Назва проекту | Передбачено тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Реконструкція спортивного майданчика під футбольне поле з ігровими майданчиками та біговими доріжками ЗОШ №4 м. Дунаївці Хмельницької області» | 8210,903 |
| 2 | «Капітальний ремонт Миньковецької амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Шевченко, 18 в с. Миньківці Дунаєвецького району Хмельницької області.» | 3960,125 |
| 3 | «Капітальний ремонт Дунаєвецької Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 (утеплення фасадів та горищного перекриття) по вул. Шевченка, 109 А в м. Дунаївці Дунаєвецького району Хмельницької області» | 6720,597 |
| 4 | «Реконструкція очисних споруд та напірного колектора м. Дунаївці Хмельницької області (напірний колектор, піскоуловлювачі, каналізаційна насосна станція)» | 9578,00 |
| 5 | «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону» | 9990,50 |

Освіта

На виконання плану соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади у 2018 році здійснено:

- ремонт внутрішніх санвузлів на суму 60 606 грн.;

- ремонт водяних насосів у В.Жванчицькій ЗОШ та Сиворогівському ДНЗ – 3,5 тис. грн.;

- встановлення огорожі у Гірчичнянському ДНЗ (110 м/п) – 91,3 тис. грн. та у Дунаєвецькому ЦРД «Пролісок» (175 м/п) – 161,4 тис. грн.;

- утеплення горищного перекриття у Вихрівській ЗОШ І-ІІ  ст. – 22,2 тис. грн.;

- встановлення системи охорони по навчальних закладах (5 – ЗДО, 4 – ЗЗСО, БТШ) – на суму 648,3 тис. грн.;

- заміну вхідних дверей у Дем’янковецькому ДНЗ – 5790 грн.;

- ремонт внутрішніх туалетів 3 поверху БТШ – 80,0 тис. грн.;

- ремонт підлоги у двох спальних кімнатах В.Жванчицького ДНЗ – 5,0 тис.грн.;

- ремонт актового залу Дунаєвецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів, гімназія» – 188436 грн.;

- заміна покрівлі, виконання внутрішніх оздоблювальних робіт Чаньківського ДНЗ – 892050 грн.;

- закупили електролічильників у кількості 23 шт. на суму 28 тис. грн.

З метою переведення В.Побіянського ДНЗ у приміщення школи проведено капремонт частини приміщень Великопобіянської ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 251176 грн.

Управлінням освіти придбано запасні частини для ремонту шкільних автобусів на суму 188 тис грн.

Проведено вимір опору ізоляції у всіх ЗДО та ЗЗСО – 59,6 тис. грн.

Проведено роботи по утепленню фасадів та горищного перекриття Дунаєвецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів, гімназія». Вартість робіт 3237875,24 грн.

Проведено процедуру на закупівлю через систему Прозорро:

- навчального обладнання та приладдя на суму 1 367 000 грн.:

для кабінету біології – 1 комплект;

для кабінету фізики – 1 комплект;

для кабінету географії – 2 комплекта;

для кабінету математики – 8 комплектів;

комп’ютерне та мультимедійне обладнання – 3 комплекта.

- 6 комп’ютерних класів з мультимедійним забезпеченням на суму 1 210 350 грн.;

- посуд та кухонний інвентар – 246661,5 грн.;

- парти та стільці для НУШ на суму 471420 грн.;

- комп’ютерне обладнання для НУШ на суму 737940 грн.;

- дидактичні матеріали для НУШ на суму 510762 грн.

Для перших класів НУШ придбано:

- дошки аудиторні для перших класів НУШ на суму 85596 грн.;

- шафи для зберігання дидактичних матеріалів на суму 119700 грн.;

- набір чорнила чорного, набір чорнила кольорового, папір А4, плівка для ламінування на суму 55300 грн.

Для опорних навчальних закладів (Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 та Іванковецька ЗОШ І-ІІІ ступенів) придбано тренажери на суму 132345 грн.

Для Великопобіянського ДНЗ придбано столи та стільці дитячі на суму 15800 грн.

Придбано 90 крісел для актового залу Дунаєвецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів, гімназія» на суму 118 620 грн.

За рахунок коштів громадського бюджету реалізовано три проекти на суму 150 тис. грн.

Заплановано на 2019 рік:

По співфінансуванню з ДФРР: капітальний ремонт Дунаєвецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 (утеплення фасадів та горищного перекриття) (6720.597 тис. грн.), реконструкція спортивного майданчика під футбольне поле з ігровими майданчиками та біговими доріжками ЗОШ №4 м.Дунаївці (8210.903 тис. грн.).

Встановлення модульної теплогенераторної станції на твердому паливі у Нестеровецькій та Іванковецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Капітальний ремонт покрівлі Залісецького НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів, ДНЗ»

Реконструкція котельні з встановленням твердопаливних котлів для опалення КУ Дунаєвецької міської ДНЗ № 1 «Ромашка».

Завершення капітального ремонту приміщення Чаньківського ДНЗ.

Будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям у Миньковецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Медицина

Основним напрямком роботи у 2018р. було і залишається поліпшення медичного обслуговування населення громади з урахуванням  соціально-економічних та демографічних особливостей, територіального розташування, пріоритетному розвитку системи надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики-сімейної медицини, наближення якісної кваліфікованої медичної допомоги до кожної людини за місцем її проживання та профілактичній роботі амбулаторій загальної практики-сімейної медицини (АЗПСМ) та  фельдшерсько-акушерських, фельдшерських пунктів (ФАП/ФП).

Для роботи в нових умовах реформування було закуплено 34 автоматизованих робочих місця для сімейних лікарів та педіатрів на суму 950,04 тис. грн. Усі АЗПСМ були підключені до мережі інтернет. Заключено договір з МІСом.

Закуплено обладнання для лабораторного кабінету  міської амбулаторії на суму 83,10 тис.грн. (напівавтоматичний аналізатор сечі, мікроскоп, центрифуга, стерилізатор). Усі лікарі були забезпечені швидкими діагностичними тестами (38,23 тис. грн.). Закуплено у кожну амбулаторію тонометри Маклакова (23,70 тис.грн.).

У населених пунктах району працював пересувний флюорограф, за допомогою якого було оглянуто 4389 чол., виявлено патології: tbc – 19 чол.

Забезпечено технічними засобами потребуючі категорії:

Слухові апарати – 6 шт. на суму 12700 грн.

Калоприймачі – 927 шт. на суму 50978 грн.

Тест-смужки для глюкометрів дітям хворим на цукровий діабет - 382 уп. на суму 130585 грн.

Для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення виділено 695,5 тис. грн.

Забезпечення лікарськими засобами хворих шляхом впровадження державної програми «Доступні ліки» - використано 1894,4 тис.грн - 100%.

З 01.04 2018 року заклад почав роботу з підписанням декларацій.

Станом на 31.12.2018 року підписано – 41 591 декларація що становить – 68% від загальної кількості населення району.

На закупівлю медикаментів (невідкладної допомоги) для надання медичної допомоги населенню району використано:

в 2018 р. – 199,3 тис. грн.

Середня заробітна плата лікаря з 5156 грн. в 2017 р. збільшилася  до 8715 в 2018 р.

Середня заробітна плата середній медичний персонал зросла з 3514 грн. в 2017 р. до 4668 грн. – в 2018 р.

Позабюджетні кошти склали – 204300  грн., які були використані на придбання вакцини, реактиви, господарські товари.

Закладом отримано Ліцензію на медичну практику згідно наказу МОЗ України від 11.10.2018 року № 1848. На 2019 рік  – запланована акредитація закладу.

Напрями подальшої діяльності

Удосконалення надання первинної медичної допомоги сільським жителям за рахунок відкриття нових амбулаторій ЗПСМ в с. Рахнівка та с. Балин.

Проведення поточного ремонту приміщень.

Покращення енергоефективності шляхом переведення опаленням ФАП та АЗПСМ на енергозберігаючі технології.

Продовження роботи над впровадженням заходів реформування первинної медичної допомоги  Центру ПМСД.

Проведення роботи по залученню до фінансової підтримки селищними радами та міською радою АЗПСМ та ФАП(ФП) району.

Продовження роботи по залученню до організаційної допомоги міського голови та селищних голів з метою ефективного проведення флюорографічного обстеження жителів району, покращення матеріально-технічної бази.

Проведення сан-освітньої роботи серед населення.

Проведення активної співпраці з інвесторами для покращення матеріально-технічної бази.

Забезпечення робочих місць медичних працівників згідно табеля оснащення.

Проведення роботи з лікарями та середнім медичним персоналом по покращенню якості проведення онкопрофоглядів.

Комунальне підприємство «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради

Послугами централізованого водопостачання користуються 19 тис жителів нашої громади, що становить 48,7 % від загальної кількості населення. Протяжність міської водопровідної мережі становить 92,0 км та 34,6 км водопровідної мережі в 8 населених пунктах об’єднаної територіальної громади.

- На протязі 2016 - 2018 р. р. реалізується проект «Реконструкція очисних споруд та напірного колектора м. Дунаївці Хмельницької області (ІІ черга – напірний колектор, піскоуловлювачі, каналізаційна насосна станція)». Затверджена кошторисна вартість об’єкту становить 18,022 млн. грн. в цінах 2016 року.

В поточному році  виділено кошти з Державного бюджету в сумі 1,0 млн. грн. та передбачається спів фінансування з міського бюджету в сумі 200,0 тис. грн. на продовження робіт по реконструкції очисних споруд.

- Технічне переоснащення ВНС в м. Дунаївці Хмельницької області з впровадженням частотно – регулюємого  пристрою.

На даний час міською радою замовлено коригування проекту «Технічне переоснащення ВНС м. Дунаївці Хмельницької області з впровадженням частотно – регулюємого  пристрою».

3. Будівництво водогону від водозабору «Бобова криниця» до с. Заставля.

В поточному році виконано роботи по будівництву частини водогону від водозабору                       «Бобова криниця» до села Заставля  загальною протяжністю 400 м. п.

4. Капітальний ремонт вуличних мереж водопроводу по вул. Стельмаха, Кутузова, Магери, Володимирська  м. Дунаївці.

На даний час міською радою замовлено проектно – кошторисну документацію Колективному  підприємству  «Цивільпромбуд» м. Хмельницький по капітальному ремонту ділянок водопровідної мережі міста загальною протяжністю 10 км.

5. Будівництво міських самопливних каналізаційних колекторів.

За зверненням КП «Міськводоканал» проектною організацією ТОВ «ТЕКОС ЛТД» розроблено попередній кошторис №1 на проектні роботи з реконструкції каналізаційних мереж та очисних споруд м. Дунаївці, на підставі збірника цін на проектні роботи.

6. Реконструкція напірного колектора і обвідної лінії каналізації від КНС 2 до вул. Гагаріна.

На даний час міською радою замовлено проектно – кошторисну документацію колективному  підприємству  «Цивільпромбуд» м. Хмельницький  по реконструкції напірного колектора від КНС 2 до вул. Гагаріна .

7. Автоматизація роботи каналізаційних насосних станцій.

Спеціалістами  ПП «ЕНЕРГОРЕМКОМПЛЕКТ» м. Тернопіль разом з працівниками комунального підприємства «Міськводоканал» обстежено всі водонасосні, каналізаційні станції та водонапірні башти з метою вивчення можливості  встановлення систем моніторингу та дистанційного керування даними об’єктами . На даний час обраховується вартість  робіт та необхідних матеріалів.

8. Будівництво водопровідних мереж в с. Залісці.

В 2017 році силами КП «Техпроект» виготовлено проектно-кошторисну документацію.

Кошторисна вартість робіт складає 1,52 млн. грн. Будівельні роботи завершені.

9. Реконструкція та будівництво водопровідних мереж в с. Лисець. Будівельні роботи завершені.

Комунальне підприємство теплових мереж Дунаєвецької міської ради

КП теплових мереж ДМР: підприємство утримує 4 котельні. За опалювальний сезон 2017 та 2018р.р. підприємством реалізовано 9,7 тис.Гкал. теплової енергії, з них:

- для населення – 4,7 тис.Гкал;

- для бюджетних споживачів – 5,0 тис.Гкал.

- Згідно  плану  соціально-економічного  розвитку  Дунаєвецької  міської  ради  на  2017 – 2020 р.р.  виконано  ремонт  теплових  мереж  з  заміною  трубопроводів  на  нові  попередньоізольовані  з  оптимізованими  діаметрами  на  ділянці  дитсадок  № 4  до  ж/б  Шевченка, 88  та    Шевченка, 92,   L = 210 м.п.,  d = 76/140.

- Встановлено  димосос  на  твердопаливний  котел  МТВ 2000  по  котельні  вул. Горького, 1А. Загальна  вартість  робіт  становить  256  тис.грн.

- Проведена  Держповірка  газових  лічильників  та  коректорів  об’єму  газу.

- Проведено  гідравлічні  випробування  3 км  теплових  мереж.

- Проведено  ремонт  обмурівок  котлів  по  котельнях  вул. Горького,  та  Франца  Лендера, 53.

- Забезпечено  всі  котельні  необхідною  кількістю  солі  та  катіоніту  на  опалювальний  період  2018 – 2019 р.р.

- Котельні  укомплектовані  аварійним  запасом  обладнання  та  запасними  частинами.

- Виконано  технічне  обслуговування  та  ремонт  газового  господарства,  обладнання  хімводопідготовки,  електрообладнання.

- Проведено заготівлю  дров  на  опалювальний  період  2018 – 2019 р.р.  в  кількості  530 м3  на  котельнях  с. Мушкутинці  та  Б. Хмельницького, 23.

Комунальне підприємство Дунаєвецької міської ради

“Благоустрій Дунаєвеччини”

КП ДМР “Благоустрій Дунаєвеччини” надає послуги з благоустрою населених пунктів Дунаєвецької міської ОТГ, а саме утримує території у належному стані, проводить санітарні очистки, заходи щодо збереження об’єктів загального користування, виконання комплексу робіт з улаштування покриття доріг і тротуарів, озеленення територій, забезпечення зовнішнього освітлення вулиць.

| № п/п | Назва справи, завдання, Програми | Ініціатор | Відповідальні виконавці | За період | вартість робіт тис. грн. | Кількість Або примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Придбання цембринь криниць: для населених пунктів громади | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2018 | 21 | 3шт. |
|  | Встановлення та облаштування цембрінь | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2018 | 5.301 | 5шт. |
|  | Ямковий і поточний ремонт доріг населених пунктів громади | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» Ліцензовані будівельні організації | 2018 | 1716.796 | 11.98км |
|  | Ремонт мостів населених пунктів громади: Велика Кужелева, Ганнівка, Гута Яцковецька, Дем'янківці. Сивороги | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» Ліцензовані будівельні організації | 2018 |  | 1 шт. |
|  | Поточний ремонт пам'ятників: | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2018 | 12.287 | 4 шт. |
|  | Придбання автобусних зупинок: 18шт | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2018 | 70 | 7шт. |
|  | Встановлення та облаштування автобусних зупинок: 18шт | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2018 |  | 7шт. |
|  | Обкошування та озеленення населених пунктів громади | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2018 |  | нас.пункт |
|  | Обрізання дерев кущів та живих огорож | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2018 | 242.224 | 11 нас.пункт. |
|  | Виготовлення та встановлення парканів | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2018 | 29.936 | 1 паркан |
|  | Обваловка та облаштування стихійних сміттєзвалищ що розташовані на території громади з подальшою ліквідацією та захороненням. | Виконавчий комітет | КП ДМР Ліцензовані будівельні організації | 2018 | 183.964 | Ліквідовано 5 сміттєзвалища |

Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання»

Дунаєвецької міської ради

КП «ЖЕО» має на балансі та обслуговуванні:

- 97 будинків, загальною площею 125, 9 тис.м2;

- Дорожньо-мостове господарство, яке включає 99, 02 км. доріг , 35,657 тис.м2 тротуарів;

- Мережі вуличного освітлення протяжністю 200 км, 2740 щт. світлоточок;

- Зелене господарство в м. Дунаївці ( парки, клумби, зелені насадження);

- міський полігон твердих побутових відходів.

- проведено робіт по благоустрою міста за 2018 рік:

- озеленення – 107,5 тис.грн,

- охорона парку  - 33,8 тис. грн.,

- вуличне освітлення – 910,2 тис.грн.,

- поточний ремонт пам’ятників – 16,6 тис.грн.,

- санітарна очистка міста – 727,8 тис. грн..,

- ліквідація нелегальних сміттєзвалищ – 61,6 тис. грн..,

- утримання міського туалету – 81,2 тис.грн.

- провели суботники;

- ліквідували нелегальні сміттєзвалища;

- провели озеленення (посадили кущі, дерева, квіти);

- провели роз`яснювальну  та інформаційну роботу серед мешканців  ОТГ.

- влаштовано сміттєві майданчики та встановлено євро контейнери для збору ТПВ   по вул. МТС, 11 а., вул. Київська,22,28,12, пр.. Декоративний,1-1а, вул. Шевченка,71,88, вул. Ярова,5.

- укладено договори на надання послуг з збирання та вивезення ТПВ у таких населених пунктах ОТГ: с. Мушкутинці,- 107, с. Миньківці – 151, с. Чаньків – 111, с. Заставля – 135, с. Нестерівці – 143, с. Залісці- 164, с. Ганівка -96, с. Дем`нківці – 49, с. Пільний Мукарів – 56, с.  Вихрівка – 74, с.  Січинці – 71, с. Держанівка – 42, с. Гірчична–125, с.В.Побійна-113, с.Іванківці.- 80, с. Голозубинці- 80,с. Зеленче – 140, с. Мала Кужелівка – 105,с.Рахнівка, с. Рачинці – 73, с. В.Жванчик – 240, с. Синяківці – 36,с. Воробіївка – 92, с. Степок – 19.

Заходи по енергозбереженню та покращенню вуличного освітлення:

- замінено лампи вуличного освітлення на енергоощадні

виконано (замінено) -  496 шт. – 70,3 тис. грн.

- проведено капітальний ремонт вуличного освітлення із заміною  світильників на енергоощадні за кошти  місцевого бюджету:

| Населений пункт | Сума тис. грн. | Протяжність км | Кількість ліхтарів |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Демянківці | 95,55 | 1,98 | 19 |
| с. В.Кужелова | 117,95 | 2,03 | 25 |
| с. М.Кужелівка | 109,06 | 1,88 | 27 |
| с. Гірчична | 77,9 | 4,22 | 61 |
| с.Мушкутинці | 94,6 | 1,1 | 17 |
| с.Рачинці | 148,8 | 2,55 | 35 |
| с.Лисець | 175,4 | 3,2 | 48 |
| с.Чимбарівка | 79,2 | 1,47 | 20 |
| с.В.Жванчик | 82,2 | 2,8 | 33 |
| с. Держанівка | 90,7 | 1,35 | 22 |
|  | 1068,46 | 22,58 | 307 |

- встановлено 12 пристроїв  дистанційного керування вуличним освітленням  м. Дунаївці вул. Шевченка - вул. Франца – Лендера; 1шт., с. В.Кужелова - 2шт, с. М.Кужелова – 1шт., с. Гірчична-1шт., с. Держанівка – 1шт., с. Мушкутинці – 1шт., с. Раченці – 3шт., с. Лисець-1шт., с. Чимбарівка – 1шт.

- встановлено підствітку  пішохідних переходів по вул. Шевченка,  вул. Дунайгородська, вул. Б. Хмельницького, вул. Київська;

- Укладено договір з ПП «Хмельницькліфткомплект» та проведено ремонтні роботи ліфтового господарства в м. Дунаївці за адресою вул. Київська , 28(2-3 під’їзди) та вул. Київська , 30 (1-2 під’їзди) на суму 470, 00 тис. грн.

- замінено  вхідні  двері  в під`їздах будинків на металеві  в кількості 14 шт. на суму 63 тис.грн., замінено дерев`яні вікна  у під`їздах на металопластикові:

м. Дунаївці вул. Київська,2б- 4 вікна, вул. Шевченка, 92а  -  8 вікон, вул. Шевченка, 92  - 8 вікон, вул. Шевченка,88  – 16 вікон, вул. Хлібопекарська,2б – 6 вікон. на суму -1082,8 тис.грн.

Покращення благоустрою населених пунктів

- проводиться роз`яснювальні роботи серед населення щодо утримання в належному санітарному стані прибудинкових територій та вулиць.  Вручено 260 попереджень та  складено 9 протоколи про порушення Правил благоустрою населених  пунктів;

- облаштовано 2 автобусні зупинки;

- встановлено 5 лавок по місту.

- проведено ямковий ремонт асфальтового  покриття вулиць міста:

вул. Шевченка,    на суму – 126,4 тис. грн.;

вул. Франца Лендера на суму – 31,5 тис. грн.;

вул. Горького, на суму – 99,1 тис. грн.,

вул. Красінських,  на суму – 47,4 тис. грн.;

- проведено ремонт вулиць з щебеневим покриттям:

вул. Просвіти, вул. Загородня на суму – 101,73 тис. грн.;

вул. Відродження, вул. Кармелюка, вул. Зелена, вул. Східна на суму – 43,079 тис. грн.;

Заплановано капітальний ремонт покрівлі будинків по вул.       вул. Шевченка, 104, вул. Шевченка, 74.

Начальник відділу економіки інвестицій

та комунального майна апарату

виконавчого комітету міської ради                                                              Кадюк І.М