Додаток 1.2.

до рішення п’ятдесят четвертої (позачергової)  сесії міської ради VІІ скликання

від 21.06.2019 р. №1-54/2019

ПРОЕКТ

«Реконструкція глядацької трибуни №3 та підтрибунного приміщення на території міського стадіону «Колос»

Погоджений 04.06.2019 року робочою групою з питань аналізу проектів, які фінансуватимуться за рахунок коштів громадського бюджету Дунаєвецької міської ради

- Назва проекту:

Реконструкція глядацької трибуни №3 та підтрибунного приміщення на території міського стадіону «Колос».

Проект буде реалізовано на території:

Міський стадіон «Колос»  м..Дунаївці  вул. Дунайгородська,2

- Опис проекту

В рамках реалізації проекту «Реконструкція глядацької трибуни та підтрибунних приміщень на території міського стадіону «Колос» буде здійснено ряд наступних заходів:

- подання проектної заявки;

- виготовлення проектно-кошторисної документації;

- проведення  будівельних робіт відповідно до робочого проекту;

- електромонтажні роботи;

- облаштування території;

- введення об’єкта в експлуатацію;

- висвітлення ходу реалізації та завершення проекту в засобах масової інформації;

звіт про реалізацію проекту.

- Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців Дунаєвецької міської ради у разі його реалізації

Мешканці міста та громади та гості громади  матимуть  вільний доступ з 6.00 год. до 22.00 год. (згідно графіка роботи міського стадіону «Колос») упродовж усього тижня.

- Обґрунтування необхідності реалізації проекту

Дунаєвецький міський стадіон «Колос» – найбільший футбольно-легкоатлетичний стадіон громади та району. Побудований у 1961 р., а після реконструкції, проведеної у 1992р. здатний прийняти 1200 глядачів на трьох глядацьких трибунах, облаштованих пластиковими сидіннями. Одна, з трьох, трибуна  на 450 глядацьких місць та підтрибунні приміщення – знаходяться у менш ніж задовільному стані.

Враховуючи той факт, що трибуна  та підтрибунні приміщення майже повністю використали свій експлуатаційний ресурс, набули непривабливого вигляду та є, в значній мірі, травмонебезпечними, виникла нагальна потреба проведення реконструкції (поточного ремонту).

Реалізація даного проекту суттєво покращить умови розміщення глядачів, вболівальників під час проведення офіційних змагань та турнірів,  різноманітних спортивно-масових заходів, тренувань тощо та дозволить розширити  роботу Дунаєвецького міського стадіону «Колос»;

Що, в подальшому, буде сприяти популяризації здорового способу життя та активності серед містян та мешканців громади. Значно зміниться естетичний вигляд, в цілому, споруди Дунаєвецького міського стадіону «Колос», який є спортивною візитівкою нашого міста та всієї громади.

5.Орієнтовна вартість проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість)

| Складові завдання | Орієнтовна вартість (брутто), грн |
| --- | --- |
| 1. Оплата послуг по поточному ремонту глядацької трибуни №3 Дунаєвецького МЦ ФЗН "Спорт для всіх" по вул.Дунайгородська, 2 у м.Дунаївці, Хмельницька обл. вартістю | 79980 |
| Необхідні кошти з громадського бюджету: | 79980 |
| 3. Електромонтажні роботи (спонсорська допомога) | 3000 |
| 4. Облаштування бетонного відношення 6м3 (спонсорська допомога) | 12000 |
| 5. Вивіз будівельного сміття, облаштування території (спонсорська допомога) | 3000 |
| РАЗОМ: | 97980 |

Автор проекту Войткевич Ігор Євгенович