ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення п’ятдесят четвертої сесії міської ради VІІІ  скликання                            від 16.02.2023 р. № 5-54/2023

Звіт про виконання

Плану соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської територіальної громади                                 за 2022рік

2023 рік

План соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської територіальної громади  на  2022 - 2023  роки  (далі – План) затверджено рішенням  сорокової сесії міської ради VІІІ  скликання від 25.08.2022 р. № 2-40/2022.

План розроблено відповідно до Конституції України,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», постанови  Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р. №671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки».

План враховує положення постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки». План  узгоджений із Стратегією розвитку Дунаєвецької міської територіальної громади до 2027 року,  Стратегією розвитку Хмельницької області на 2021-2027 роки.

На основі аналізу економічного і соціального стану розвитку за підсумками 2021 року та тенденцій на кінець звітного року у Плані було визначено проблеми соціально-економічного розвитку, пріоритети, завдання та заходи економічної і соціальної політики на 2022-2023 роки, очікувані результати її реалізації.

У Плані визначено пріоритетні завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку Дунаєвецької територіальної громади на 2022-2023 роки. За кожним напрямом місцевої політики сформульовано критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів.

Завдання і заходи Плану фінансувалися за рахунок коштів бюджету громади, державного бюджету, кредитних ресурсів, інвестиційних коштів, коштів, залучених у рамках грантових програм, власних коштів суб’єктів господарювання та інших джерел, відповідно до чинного законодавства.

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ

В рамках проведення реформи децентралізації  в  Україні,  відповідно  до рішення  Хмельницької  обласної  ради від 13 серпня 2015 року № 9-33/2015, утворено  Дунаєвецьку  міську  територіальну  громаду. У  жовтні 2015 року відбулись перші місцеві вибори депутатів Дунаєвецької міської ради та Дунаєвецького міського голови.

До складу громади увійшов 51 населений пункт – місто Дунаївці (адміністративний центр громади) та 50 сіл, які на сьогодні об’єднано у 20 старостатів. Це Великожванчицький (с. Великий Жванчик, с. Малий Жванчик, с. Чимбарівка, с. Ліпіни,       с. Трибухівка), Великопобіянський (с. Велика Побійна, с. Мала Побіянка, с. Притулівка,      с. Заголосна), Вихрівський                 (с. Вихрівка, с. Пільний Мукарів), Воробіївський (с. Воробіївка), Ганнівський (с. Ганнівка), Гірчичнянський (с. Гірчична, с. Дем’янківці), Голозубинецький     (с. Голозубинці, с. Рачинці), Гутояцьковецький (с. Гута-Яцьковецька,                      с. Яцьківці, с. Гута- Блищанівська, с. Ксаверівка, с. Млаки, с. Дубинка), Залісцівський (с. Залісці), Заставський (с. Заставля), Зеленченський (с. Зеленче, с. Степок), Іванковецький (с. Іванківці, с. Слобідка-Гірчичнянська,                           с. Держанівка, с. Антонівка, с. Сивороги, с. Соснівка), Лисецький (с. Лисець,               с. Сокілець), Малокужелівський (с. Мала Кужелевка, с. Синяківці,    с. Руда-Гірчичнянська, с. Ярова Слобідка), Миньковецький (с. Миньківці,                             с. Катеринівка,   с. Городиська, с. Велика Кужелева), Мушкутинецький (с. Мушкутинці), Нестеровецький      (с. Нестерівці), Рахнівський (с. Рахнівка,                  с. Кривчик), Січинецький (с. Січинці,   с. Панасівка), Чаньківський (с. Чаньків) старостинські округи.

Рис. 1 Межі Дунаєвецької міської територіальної громади

Громада розташована на півдні Хмельницької області, має вигідне транспортно-географічне розташування, оскільки знаходиться на транспортному шляху, що з’єднує Київ, Житомир, Вінницю, Хмельницький із Кам’янець-Подільським, Чернівцями, Бельцами та Кишиневом. Вигідним чинником соціально-економічного розвитку території є те, що розташування адміністративного центру громади – міста Дунаївці збігається з її географічним центром. Відстань від міста Дунаївці до районного центру м. Кам’янець-Подільський становить 29 км, відстань до обласного центру м. Хмельницький – 68 км.

Протяжність Дунаєвецької міської територіальної громади з півночі на південь – 32 км, із заходу на схід – 33,6 км. Громада межує: на півночі та північному сході – із Новодунаєвецькою селищною територіальною громадою, на сході –  із Новоушицькою селищною територіальною громадою, на півдні – з Староушицькою селищною територіальною громадою та Китайгородською територіальною громадою, на заході – з Маківською сільською територіальною громадою та на північному заході –  з Смотрицькою селищною територіальною громадою.

Соціально-економічний аналіз Дунаєвецької міської територіальної громади станом на 01.01.2023р.

Населення та демографія, трудові ресурси

Населення громади станом на 1 січня 2023 року становить 35760 осіб, в тому числі 5354 дітей. Розподіл населення за місцем проживання: 15254 осіб (42,7%) міського населення та 20506 (57,3%) сільського населення. В громаді, як і в Україні загалом, спостерігається диспропорції у статевій структурі населення: жінки становлять 19203 (53,7%) від усього населення, а чоловіки – 16557 (46,3 %).  Динаміка росту населення за останні 5 років свідчить про незначне, проте постійне зменшення сільського населення на рівні 0,1-2,0% щороку.

Чисельність працездатного населення складає 19461 особа або 54,42% від загальної кількості населення громади.

За даними Дунаєвецької районної філії Хмельницького обласного центру зайнятості, протягом І півріччя 2022 року кількість громадян, що перебували на обліку центру зайнятості, становила 1 866 осіб. Станом на 30.06.2021 року статус безробітного мали 771 особа. Кількість вакансій протягом цього періоду становила 837 осіб.  Середній розмір заробітної плати по вакансіях становив 6 885 грн. Рівень безробіття склав 3,84% (як відношення кількості безробітних, що перебували на обліку центру зайнятості на кінець звітного періоду до загального числа працездатного населення громади).

В структурі вакансій за видами економічної діяльності  найбільшу частку становили  вакансії у галузі сільського господарства, переробної промисловості (виробництво харчових продуктів, виробництво одягу, виробництво металевих виробів), роздрібної торгівлі. Рівень безробіття не перевищує середніх обласних чи загальноукраїнських показників. Рівень середньої заробітної плати в цілому по громаді зріс,  але є нижчим, ніж по Україні та області в цілому. В громаді існує проблема з трудовою зайнятістю населення, особливо у сільській місцевості,  тому існує проблема трудової міграції населення до інших міст країни та зарубіжжя.

Сільське господарство

На території громади діють 169 сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб-підприємців, у тому числі 78 фермерські господарства.

Сільськогосподарськими підприємствами громади усіх форм власності використовується 28,6 тис. га ріллі.

Середня вартість оренди земель сільськогосподарського призначення комунальної власності складає 2 631 грн. за 1 га.

Основні галузі рослинництва спрямовані на вирощування зернових, олійних культур, овочівництво, садівництво, ягідництво.

Сільськогосподарськими підприємствами громади усіх форм власності використовується 28,6 тис. га ріллі. Станом на 1.11.2022 року агровиробниками  проведено роботи по збору зернових і зернобобових культур, включаючи кукурудзу на площі 27,8 тис. га, що становить 97,1% площ, посіяних під урожай поточного року, валовий збір становить по всіх категоріях господарств 95,1  тис. тонн зерна (в заліковій вазі) з усіх зернових та зернобобових культур при середній урожайності 56,3 ц/га:

озимої пшениці на площі 7,9 тис.га  намолочено 39,5 тис.тонн при середній урожайності 50,0 ц/га;

озимого ячменю на площі 512 га зібрано 2,7 тис.тонн зерна: середня урожайність 52,1 ц/га;

ярого ячменю на площі 584 га намолочено 2,5 тис.тонн зерна при середній урожайності 42,0 ц/га;

яра пшениця зібрана на площі 367 га намолочено 1,7 тис.тонн зерна при середній урожайності 45,6 ц/га;

гречки проведено збір на площі 91,22 га, намолочено 103,1 тонн, при середній врожайності 11,3 ц/га;

кукурудза на зерно зібрана на площі 7,48 тис. га (90% до посівних площ), намолочено 48,6 тис.тонн при середній урожайності  65,0 ц/га

озимий ріпак зібраний на площі 3,6 тис.га, намолочено 10,8 тис. тонн   при середній урожайності 30,1 ц/га;

сої на площі 2,7 тис га намолочено  5,2 тис.тонн   при середній урожайності 19,3 ц/га;

- соняшник зібраний на площі 4,02 тис.га, намолочено 8,8 тис.тонн при середній урожайності 22,0 ц/га.

Продовжується збір урожаю пізніх культур (кукурудза на зерно)

Під урожай 2023 року станом на 1.11.2022 р. проведено підготовку грунту на площі 12,9 тис. га.  Посіяно озимого ріпаку на площі 2,9 тис. га, озимої пшениці 3,2 тис. га, озимого ячменю 0,09 тис.га.

Найбільші землекористувачі громади: ТОВ «Енселко Агро»,  ТОВ «БПП Генетик» м.Дунаївці, ТОВ «Козацька Долина 2006» с. Вихрівка,  ФГ «Подільська марка» с.Дем`янківці, ФГ «Ніва Агро» с. Залісці, ТОВ «Ситний двір 2004» с.Воробіївка.

У галузі тваринництва працює 18 господарств, з них: 11 господарств з розведення свиней, 3 господарства з розведення ВРХ, 2 господарства з розведення свійської птиці, 1 господарство з розведення вівець та кіз, 1 господарство з розведення інших тварин, 3 працює у напрямку допоміжної діяльності у тваринництві.

Успішно працює та розширює напрямки діяльності сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Ягідний рай».

Протягом 2022 року кооперативом майже вдвічі збільшено площі обробітку та  нарощено валовий збір ягід і овочів: закладено близько 35 тис. саджанців малини, з яких зібрано близько 11 тонн ягід малини; 4 тис. саджанців полуниці на площі 1 га, збір врожаю склав - 10 тонн; в стадію промислового плодоношення входить близько 4 тис. плодових дерев. Під ягідники відведено  близько 8 га земельних угідь. Цьогоріч розроблено ділянки під вирощування овочевих культур на площі 7 га. В результаті господарської діяльності було вирощено овочевих культур: картоплі - 20 тонн; буряка столового – 25 тонн; моркви – 1 тонна; огірка – 5 тонн; кабачка – 5 тонн; гарбуза – 2 тонни; томатів і перцю болгарського – 2,5 тонни; баклажанів – 1 тонна. Закладено також площі для вирощування нових ягідних культур, а саме: ожини -  200 саджанців,  жимолості – 100 саджанців.

Економіка, підприємництво та зовнішньоекономічна діяльність

В галузевій структурі суб’єктів підприємницької діяльності відслідковується стабільний розвиток та відносно висока продуктивність підприємств, що працюють у галузях сільського господарства, виробництва продуктів харчування, роздрібної і оптової торгівлі, готельно-ресторанного бізнесу та побутового обслуговування населення.

Найбільша кількість підприємств зосереджена у малому бізнесі, який в основному представлений мікробізнесом та приватними підприємцями. Станом на 1 січня 2023 року на території громади здійснюють господарську діяльність   2 129 суб’єкти господарської діяльності, з них 557 – юридичні особи та 1 572 – фізичні особи-підприємці.

Промисловість громади представлена в основному підприємствами переробної промисловості (харчова і легка промисловість, металургійне виробництво, виробництво металевих виробів). Одним із найбільших таких підприємств є ТОВ «Верест», що входить до десяти найбільших м’ясопереробних підприємств України та надає робочі місця більш ніж 400 працівникам.

Експортоорієнтовані підприємства громади здійснюють зовнішньоторговельні операції з партнерами з 6 країн світу. Основу товарної структури експорту складають готовi харчовi продукти з м’яса (ковбаси та аналогiчнi вироби з м’яса), текстильнi матерiали та текстильнi вироби (ковдри та пледи дорожні), вироби з чорних металiв (фiтинги для труб i трубок), деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля (деревина паливна у виглядi колод, полiн, хмизу, гiлок, сучкiв тощо; деревна трiска або стружка; тирса, трiска, стружка, уламки та вiдходи деревини та скрап, агломерованi або неагломерованi, у виглядi колод, полiн, брикетiв, гранул тощо), пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них (труби, трубки i шланги та їх фiтинги із пластмаси).

Головними імпортні товари групи громади - електротехнічне обладнання, обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктiв, обладнання для сільського господарства, нафтопродукти, вироби будiвельнi з пластмас, електричнi машини та обладнання, токарні верстати, текстильні матеріали (пряжа).

Транспорт і зв’язок

Через територію громади та її адміністративний центр – місто Дунаївці проходить транспортний шлях Житомир-Чернівці Н-03, що зв’язує Київ, Житомир, Вінницю, Хмельницький із Кам’янець-Подільським, Чернівцями, Бельцами і Кишиневом. Вигідне транспортно-географічне розташування громади  є важливим чинником соціально-економічного розвитку її території.

Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі по громаді складає 596,5 км, з них 446,6 км – дороги з твердим покриттям. Протяжність 102,3 км у м. Дунаївці. Протяжність вулично-дорожньої мережі у м. Дунаївці становить    102,3 км.

Концентрація значної частки інфраструктури в м. Дунаївці та незадовільний стан більшості доріг вимагає першочерговості ремонту під’їзних шляхів до усіх населених пунктів громади та вирішення питання безперервного транспортного сполучення.

Більшість населених пунктів громади підключені до мережі Інтернет. Найпоширеніші типи підключень – оптоволоконний Інтернет, підключення по телефонній лінії за технологією ADSL та мобільний Інтернет (GPRS, 3G, 4G). Майже вся територія громади  має покриття мобільним зв’язком.

Соціальний захист населення

Управління соціального захисту та праці Дунаєвецької міської ради створене наприкінці 2020 року. До сфери управління новоствореного виконавчого органу належать: Комунальна установа Дунаєвецької міської ради «Міський центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю «Ластівка», Комунальна установа «Центр надання  соціальних послуг» Дунаєвецької міської ради та Комунальна установа Дунаєвецької міської ради «Трудовий архів». Окремо діє та надає послуги Служба у справах дітей Дунаєвецької міської ради.

Штат фахівців із соціальної роботи  комунальних установ становить 8 осіб, на обслуговуванні яких перебувають 1928 осіб. Кількість послуг, що надають працівники цих установ – 18. Крім того, управління координує діяльність з реалізації двох міських програм: Програми соціального захисту населення Дунаєвецької міської ради на 2021-2025 роки та Програми виплати компенсації на поховання громадян, померлих від COVID-19.

Освіта

На території громади функціонують 25 закладів дошкільної освіти, з яких 20 заклади у сільській місцевості та 5 закладів у місті Дунаївці. З них 1 центр розвитку дитини, 4 ясла-садки, 7 структурних підрозділів гімназій. У закладах дошкільної освіти працює 37 груп. Дошкільною освітою охоплено 1037 дітей віком від 1 до 6 (7) років. Завдяки різним формам роботи з дітьми старшого дошкільного віку забезпечено 100% охоплення дошкільною освітою дітей п’ятирічного віку.

Забезпечено єдиний підхід щодо прийому дітей, згідно затвердженого Порядку загальноміської електронної реєстрації дітей до міських закладів дошкільної освіти.

Створено інклюзивну групу на базі Дунаєвецького ЗДО №5 «Усмішка». Інклюзивною освітою охоплено 3 дітей дошкільного віку.

Концепція «Нова українська школа» орієнтує на діалог і багатосторонню комунікацію між педагогами, дітьми та батьками. Фахова психолого-медико-педагогічна підтримка родинам у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку здійснюється через діяльність консультативних центрів для батьків та осіб, що їх замінюють. За період 2016-2020 років вони створені у 5 міських закладах дошкільної освіти. До роботи центрів залучаються спеціалісти (психологи, логопеди, медичні працівники, соціальні працівники, учителі).

В громаді повністю забезпечено підвезення дітей та педагогічних працівників до закладів освіти. Для 823 учнів, які потребують підвезення, організовано безкоштовне підвезення до місця навчання і додому 13 шкільними автобусами із 34 населених пункту до  закладів загальної середньої освіти за 36 маршрутами.

В громаді функціонує 2 заклади позашкілля, підпорядковані управлінню освіти, молоді та спорту. Це Комунальний заклад Дунаєвецької міської ради «Центр позашкільної освіти» та Комунальна установа Дунаєвецької міської ради «Дунаєвецька дитячо-юнацька спортивна школа».

Охорона здоров’я

Медичну допомогу первинної ланки мешканцям громади надає Комунальне некомерційне підприємство «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги».

Первинна медична допомога надається в амбулаторних умовах або за місцем проживання пацієнта лікарем загальної практики-сімейним лікарем і передбачає:

- надання консультацій, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактики;

- направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому спеціалізованої або високо спеціалізованої медичної допомоги;

- надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної, спеціалізованої або високоспеціалізованої медичної допомоги.

У структурі захворювань перше місце вже протягом багатьох років займають хвороби системи кровообігу (31,2%), на другому – хвороби органів дихання (15,1%), на третьому – хвороби кістково-м’язової системи (9,7%). Поширення хвороб ендокринної системи, розладів харчування, порушення обміну речовин становить 5,9% від усіх захворювань і займає четверте місце у структурі захворювань.

Щодо впровадження електронної системи охорони здоров’я, проведено підключення до Інтернет-мережі всіх амбулаторій загальної практики сімейної медицини, закуплено комп’ютерну техніку для лікарів. Створено належні умови для укладання декларацій між лікарем та пацієнтом за допомогою електронної системи охорони здоров’я «Е-Health» та підключено до медичних інформаційних систем. У 2020 році придбано новий автомобіль, хоча потреба в оновленні автопарку залишається актуальною.

Послуги вторинного рівня медицини забезпечує Комунальне некомерційне підприємство Дунаєвецької міської ради «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня». В КНП функціонує 12 стаціонарних відділень, консультативно-діагностичний центр, денний стаціонар, відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги, клініко-діагностична лабораторія, стерилізаційна, пральня, харчоблок, господарська служба, є 239 стаціонарних ліжок в багатопрофільній лікарні нараховується 468 працюючих.

КНП здійснює некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів у сфері охорони здоров’я, без мети одержання прибутку, а також приймає участь у виконанні державних і місцевих програм у сфері охорони здоров’я.

Стаціонарна допомога надається за усіма основними спеціальностями вторинного рівня, є відділення анестезіології та інтенсивної терапії, відділення екстреної допомоги, консультативно-діагностичний центр, працює комп’ютерний томограф, проводяться складні оперативні втручання, лапароскопічні операції, пересадка суглобів. Лікарня забезпечена необхідним медичним обладнанням, виконуються усі необхідні обстеження. Амбулаторна допомога надається за 32 спеціальностями. За останні роки придбано рентген-обладнання, УЗД-апарат, відеогастродуоденоскоп, кардіомонітори, дихальну апаратуру, 60 комп’ютерів. Функціонує новий палатний корпус з дитячим відділенням та дитячою консультацією на 30 ліжко-місць, проведено капітальний ремонт в усіх відділеннях, утеплено приміщення поліклініки, хірургічного відділення, пологового відділення та жіночої консультації, лабораторії. У відремонтоване та утеплене приміщення переведено цех дитячого харчування (колишня дитяча кухня). Таких цехів є декілька у Хмельницькій області.

Інформація щодо стану виконання завдань та заходів, визначених

у Плані соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської територіальної громади на 2022 - 2023 роки за 2022 рік

Перелік заходів за напрямком: розвиток підприємництва, регуляторна політика,  надання адміністративних послуг:

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Заплановані видатки, тис. грн. | Фактичні видатки, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та їх оприлюднення; відстеження результативності регуляторних актів та оприлюднення звітів про відстеження | Розробники регуляторних актів, відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку | виконано | - | - | Дотриманно принципи прозорості та врахування громадської думки; оцінка стану впровадження регуляторних актів та досягнення ними цілей, задекларованих при їх прийнятті. |
| 2 | Актуалізація інформації щодо здійснення регуляторної діяльності на офіційному сайті Дунаєвецької міської ради | Розробники регуляторних актів, відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку | виконано | - | - | Дотримано принципи прозорості та врахування громадської думки |
| 3 | Інформування суб’єктів МСП про проведення конкурсів, аукціонів, торгів з продажу вільних об’єктів комунального майна, через засоби масової інформації, інтернет-ресурси тощо | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку, земельний відділ | виконано | - | - | Забезпеченно відкритий доступ суб’єктів підприємництва до переліку об’єктів комунальної власності, що пропонуються для продажу чи передачі в оренду |
| 4 | Створення центру підтримки підприємництва та налагодження його співпраці з усіма зацікавленими сторонами |  | Розроблено проєкт | В межах бюджетних призначень | - | Планується реалізувати у 2023 році за рахунок грантових коштів |
| 5 | Організація та проведення навчань, семінарів, консультацій для суб’єктів малого і середнього підприємництва та зацікавлених жителів громади | Структурні підрозділи міської ради | виконано | - | - | Надання інформаційно-консультативної підтримки суб’єктам ММСП |
| 6 | Модернізація ЦНАП та системи надання адміністративних послуг | ## Управління «Центр надання адміністративних послуг» | не виконано | 200,0 тис.грн. | - | Заплановано на 2023 рік |

Перелік заходів за напрямком: інвестиційна діяльність, міжнародне співробітництво:

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Заплановані видатки, тис. грн. | Фактичні видатки, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Розроблення інвестиційних пропозицій для об’єктів нерухомості та поширення на місцевому, регіональному та національному рівнях з метою залучення інвестицій | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку; структурні підрозділи міської ради | Виконано, в процесі виконання | - | - | Розроблений розділ «Інвестору», де розміщено інвестиційний профіль громади, який містить перелік інвестиційних пропозицій вільних виробничих площ для розміщення підприємств |
| 2 | Оновлення Інвестиційного паспорту Дунаєвецької міської територіальної громади (англійською та українською мовами) | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку; структурні підрозділи міської ради | виконано | - | - | Розроблений Інвестиційний паспорт Дунаєвецької міської територіальної громади (англійською та українською мовами) |
| 3 | Оперативне реагування на запити від потенційних інвесторів та забезпечення якісного супроводу на усіх етапах реалізації інвестиційного проекту | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку; структурні підрозділи міської ради | Виконано, в процесі виконання | - | - | Долучились до порталу релокації бізнесу «Рестарт бізнес ін юа.», розмістили 8 пропозицій для інвесторів. Підключились до телеграм-каналу Хмельницької ОВА з релокації підприємств |
| 4 | Участь та представлення інвестиційного потенціалу громади на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку; структурні підрозділи міської ради | В процесі виконання | - | - | Розширення кола осіб та інституцій, ознайомлених з інвестиційними можливостями громади; промоція громади; реалізація інвестиційних проектів |
| 5 | Забезпечення співпраці з донорами, міжнародними фінансовими організаціями в напрямку залучення коштів для реалізації проектів розвитку | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку; структурні підрозділи міської ради | В процесі виконання | - | - | Залучення інвестиційних ресурсів, альтернативних джерел фінансування, реалізація інвестиційних проектів |

Перелік заходів за напрямком: управління земельними ресурсами

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Заплановані видатки, тис. грн. | Фактичні видатки, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проведення земельних аукціонів щодо продаж прав на земельні ділянки комунальної власності | Земельний відділ | Виконано | 100,00 | 21 | Виготовлення 6 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в м. Дунаївці для будівництва і обслуговування будівель торгівлі |
| 2 | Проведення інвентаризації земельних ділянок | Земельний відділ | Виконано | 200,00 | 19,6 | Розроблено 6 документацій із землеустрою, з метою проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності, земельних ділянок на яких розташоване майно комунальної власності. Також виступлено замовником розроблення 14 документацій із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель запасу сільськогосподарського призначення |
| 3 | Розроблення нормативних грошових оцінок населених пунктів громади | Земельний відділ | Не виконано | 300,00 | - | Роботи не виконувались |
| 4 | Розроблення документації із землеустрою з метою відчуження об’єктів нерухомого майна | Земельний відділ | Виконано | 80,00 | 17,5 | Виготовлено 5 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності, з метою продажу об’єктів нерухомого майна |
| 5 | Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів громади | Земельний відділ | Не виконано | 300,00 | - | Роботи не виконувались |
| 6 | Розроблення документації із землеустрою що відведення земельних ділянок під громадськими кладовищами | Земельний відділ | Виконано | 25,00 | 11,5 | Виготовлено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для громадських кладовищ за межами населених пунктів с. Мала Кужелівка, Ганнівка, Велика Кужелева |
| 7 | Розроблення документації із землеустрою що відведення земельних ділянок під громадськими пасовищами | Земельний відділ | Не виконано | 50,00 | - | Роботи не виконувались |
| 8 | Розроблення експертних грошових оцінок з метою продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення | Земельний відділ | Виконано | 50,00 | 40 | Виготовлено 16 експертних грошових оцінок на земельні ділянки комунальної власності, на підстави яких 1 543 256 грн надійшло до бюджету міської ради |
| 9 | Укладання, переукладання (та перезаключення) договорів оренди земель комунальної власності. | Земельний відділ | Виконано | - | - | Підготовлено 86 додаткових угод (щодо поновлення або зміни орендної плати) до договорів оренди на земельні ділянки |
| 10 | Розроблення пропозицій щодо встановлення ставок земельного податку | Земельний відділ | Виконано | - | - | - |
| 11 | Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення фермерського господарства (право постійного користування) | Земельний відділ | Виконано | - | - | 6 663 968,39 грн. - укладено договорів купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебували у постійному користуванні, з яких у 2022 році до міського бюджету надійшло 4 773 713,9 грн |

Перелік заходів за напрямком: містобудування, архітектура

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Заплановані видатки, тис. грн. | Фактичні видатки, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Розроблення топографічної карти на територію громади для можливості розроблення комплексного плану просторового розвитку | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального майна, благоустрою та цивільного захисту ДМР | Не виконано | 2160,00 | 0 | Постанова КМУ №590 від 09.06.2022р. (за видатками спеціального фонду державного та місцевого бюджетів Казначейство не здійснює платежі в умовах воєнного стану) |
| 2 | Розроблення Комплексного плану просторового розвитку | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального майна, благоустрою та цивільного захисту ДМР | Не виконано | 7500,00 | 0 | Постанова КМУ №590 від 09.06.2022р. (за видатками спеціального фонду державного та місцевого бюджетів Казначейство не здійснює платежі в умовах воєнного стану) |
| 3 | Розроблення детальних планів територій | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального майна, благоустрою та цивільного захисту ДМР | Виконано | - | - | Затверджено 1 ДПТ та розроблено 1 ДПТ (сплата проводиться за кошти власників земельних ділянок) |
| 4 | Розроблення геопорталу містобудівного кадастру | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального майна, благоустрою та цивільного захисту ДМР | Не виконано | 160,00 | - | Постанова КМУ №590 від 09.06.2022р. (за видатками спеціального фонду державного та місцевого бюджетів Казначейство не здійснює платежі в умовах воєнного стану) |
| 5 | Встановлення нових конструкцій зовнішньої реклами на території громади | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального майна, благоустрою та цивільного захисту ДМР | Виконано | - | - | Продовжено дозвіл на розміщення зовнішньої реклами |
| 6 | Встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального майна, благоустрою та цивільного захисту ДМР | Частково виконано | - | - | Погоджено встановлення 7 тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м.Дунаївці |

Перелік заходів за напрямком: управління об’єктами комунальної власності

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Заплановані видатки, тис. грн. | Фактичні видатки, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Публікація оголошень щодо передачі нерухомого майна в оренду, виготовлення технічної документації, проведення незалежної оцінки вартості об`єкта оренди, нотаріальне посвідчення договорів | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку | Виконано | - | - | Опубліковано 21 оголошення щодо нерухомого комунального майна, з них: 7 продаж, 14 передача в оренду. Виготовлено: 11 технічних паспортів; 14 незалежних оцінок вартості об’єкта, 4 нотаріально посвідчених договори |
| 2 | Вдосконалення чинних та розробка нових регламентних документів, якими регулюється порядок передачі в оренду комунального майна | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку | Виконано | - | - | Рішенням 37 сесії міської ради VIII скликання від 30.06.2022 р., № 4-37/2022, затверджено «Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно Дунаєвецької міської ради» |
| 3 | Проведення електронних торгів об’єктів комунальної власності через електронну торгову систему | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку | Виконано | - | - | 10 електронних аукціонів з оренди комунального майна, 10 електронних аукціонів з продажу комунального майна |
| 4 | Проведення приватизації об’єктів, подальше перебування яких у власності територіальної громади є недоцільним з точки зору їх соціальної значущості та економічної ефективності | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку | Виконано | - | - | 4 об’єкти, а саме: нежитлове приміщення по вул. Хлібопекарська 2-Б/3, м. Дунаївці, нежитлове приміщення ФАПу по вул. Ювілейній, 2-Б/3, с. Мушкутинці, нежитлова будівля по вул. Миру, 24 с. Чаньків; нежитлові будівлі за адресою вул. Шкільна, 3, с. Чаньків. |

Сфера діяльності, напрямок роботи: розвиток житлово-комунального господарства, благоустрій

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Заплановані видатки, тис. грн. | Фактичні видатки, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Проведення комплексу заходів з енергозбереження житлового фонду, приміщень комунальної власності на території громади (з застосуванням новітніх технологій) | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | В межах бюджетних призначень | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 3 | Проведення заходів щодо придбання та встановленя камер відеоспостереження в місцях масового скупчення громадян, на перехрестях доріг, поблизу комунальних закладів та установ на території громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | 60,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 4 | Капітальний ремонт покрівель будинків м.Дунаївці: вул. Шевченка №10,74,75,88,92,108,116,120, 74, вул.Партизанська №25, вул.Франца Лендера №1А вул.Мистецька №35,27,20А вул. Шевченка №110 вул.Максима Залізняка №11 вул.Київська №2б,4,6,10,20,22,24,26, 28, 30, вул.Дунайгородська 4, 6 | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | В межах бюджетних призначень | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 5 | Ремонт вхідних дверей до підвальних приміщень вул Шевченка №10,16,71,81,108, вул Партизанська №27 вул.Київська № 22, | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано | В межах бюджетних призначень | 11,00 | Проведенно емонт вхідних дверей до підвальних приміщень вул Шевченка №10,16,71,81,108, вул Партизанська №27 вул.Київська № 22, |
| 6 | Ремонт вікон у під’їздах по вул.Шевченка №77, 98, 108, 118. вул.Київська №8, 24. вул.Франца Лендера №66,56. вул.Героїв Майдану 11а вул.Соборна №5А,10 вул.Дунайгородська №4,6 | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано | В межах бюджетних призначень | 6,3 | Проведено ремонт вікон у під’їздах по вул.Шевченка №77, 98, 108, 118. вул.Київська №8, 24. вул.Франца Лендера №66,56. вул.Героїв Майдану 11а вул.Соборна №5А,10 вул.Дунайгородська №4,6 |
| 7 | Заміна вікон через аварійний стан вул.Шевченка №71,73,88,92,92а,116 вул. Героїв Майдану,11а, 19, вул. Партизанська №27, Київська 28 | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано | В межах бюджетних призначень | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 8 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж заміна каналізаційних та водопровідних стояків: вул. Шевченка №63, 37 | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано частково | 200,00 | 1,2 | Проведенно капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж заміна каналізаційних та водопровідних стояків: вул. Шевченка №114 підїзд 3 |
| 9 | Ямковий і поточний ремонт доріг в асфальтобетонному покритті населених пунктів громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Виконано | 1100,00 | 1131,0 | Проведенно поточний ремонт доріг в асфальтобетонному покритті населених пунктів громади м. Дунаївці вул. Дачна, вул. Героїв АТО, вул. Мистецька, вул. Лютеранська, вул. Спортивна, вул.Конституції, вул. Красінських, вул. Шевченка, вул. Соборна, вул. Ф.Лендера, вул. Партизанська, пров. Загородній, вул. Базарна |
| 10 | Ремонт доріг міста Дунаївці та сіл громади (профілювання з підсипанням щебеневих сумішей, нарізання кюветів) | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано частково | 2571,20 | 982,5 | Проведенно ремонт доріг міста Дунаївці та сіл громади (профілювання з підсипанням щебеневих сумішей, нарізання кюветів) 234,8 тис. м2 |
| 11 | Капітальний ремонт дорожнього покриття (бруківка) вул. Шевченка м. Дунаївці (ІІ черга) | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано | 4100,0 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 12 | Ремонт тротуарів (пішохідних доріжок) громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Виконано | 300,00 | 426,4 | Ремонт тротуарів (пішохідних доріжок) громади м. Дунаївці, вул. Лютеранська, вул. Шевченка |
| 13 | Будівництво, капітальний ремонт тротуарів (пішохідних доріжок) громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано | 1000,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 14 | Придбання та встановлення дорожніх знаків та відновлення дорожньої розмітки | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано | 150,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 15 | Поточний ремонт порогів сповільнення | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано | 50,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 16 | Проведення заходів щодо відновлення, реконструкції Алей Слави, дощок оголошень населених пунктів громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Виконано частково | 250,00 | 21,4 | Проведенно заходи щодо відновлення, реконструкції Алей Слави, дощок оголошень населених пунктів громади (Проведенно поточний ремонт памятників в м. Дунаївці, а саме, Меморіал Слави – вул. Шевчека, Памятник загиблим воїнам – вул. Героїв Маріуполя |
| 17 | Поточний ремонт пам’ятників: В. Жванчик- 6, Вихрівка- 2,П.Мукарів- 3, Воробіївка- 3, Ганнівка- 1, Гірчична -2, Голозубинці -2, Гута Яцьк.-1, Ксаверівка -1,Дем’янківці- 1 Держанівка- 1, Залісці- 3, Зеленче- 1, Степок- 1, Іванківці -1, Лисець -5, Миньківці -2, Городиська- 1, Катеринівка- 1, Притулівка- 1, Нестерівці- 2, Рахнівка- 1, Кривчик- 1, Рачинці- 3, Сивороги- 1, Панасівка- 1, Сокілець- 2, Чаньків- 1, Мушкутинці -1 | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | 250,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 18 | Обкошування та озеленення населених пунктів громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Виконано частково | 700,0 | 108,3 | Проведенно обкошування та озеленення населених пунктів громади |
| 19 | Обрізання дерев кущів та живих огорож | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Виконано частково | 650,0 | 300,3 | Проведенно обрізання дерев кущів та живих огорож |
| 20 | Виготовлення та встановлення парканів | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | 10,0 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 21 | Проведення робіт з ремонту та розчистки громадських колодязів на території громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Не виконано | 30,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 22 | Утримання туалетів, придбання матеріалів та інвентарю | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано | 190,00 | 247,1 | Проведено утримання туалетів, придбання матеріалів та інвентарю |
| 23 | Придбання цембринь криниць: 20 шт для населених пунктів громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | 180,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 24 | Встановлення та облаштування цембринь 20 шт | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано частково | 120,00 | 35,5 | Встановлено та облаштувано цембриння в с. Вихрівка, с. Руда Гірчичнянська, с. Миньківці |
| 25 | Ремонт та обслуговування автобусних зупинок | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | 40,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 26 | Будівництво, ремонт, обслуговування сміттєвих майданчиків | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано частково | 300,00 | 40,2 | Проведено ремонт сміттєвих майданчиків в м. Дунаївці, вул. Ярова, вул. Соборна |
| 27 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по м. Дунаївці: вул.Громадська, вул. І.Франка, провул. І.Франка, вул. Пшенична, пров. Пшеничний, вул. Господарська, вул. Грушевського, пров. Незалежності, вул. Незалежності вул. Джерельна вул. Берегова, пров. Декоративний, пров. Сонячний, вул. Загородня, вул. Тернавська, вул. Набережна, пров. Дачний, вул Світанкова, вул. Нижня, вул. Мисливська, вул. Бузкова, вул. Бокова, пров. Базарний, пров. Верхній, вул.М. Смотрицького, вул. М.Чекмана, вул. Реміснича, пров. Ремісничий, вул. Паркова, вул. Кобзаря, вул. Ціолковського, пров. Ціолковського, вул. М.Вовчка, вул. Житлова, вул Козацька, вул. Східна пров. Героїв Маріуполя, вул. Тиха, вул. Волошкова, Світла, вул. Квітнева, вул. Ф. Лендера | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Не виконано | 1500,0 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 28 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Мушкутинці: вул. Центральна, провул. Центральний, вул. Подільська, пров. подільський, вул. Калинова, пров. Калиновий, вул. О. Павлова, вул. Сонячна, вул. Л. Українки, вул. Ковпака, вул. Підлісна, вул. Щаслива, вул. Новосільська, вул. Зелена, вул. Прорізна | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано | 280,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 29 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Залісці: вул. А Романчука, вул. І. Франка, вул. Романчука, вул. Я. Мудрого вул. Миру, вул. Сонячна, вул. Островського, вул. Лесі Українки, вул. Перемоги, вул. Щастя, вул. Садова | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Не виконано | 320,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 30 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. В. Жванчик: вул.Київська | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Не виконано | В межах бюджетних призначень | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 31 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Сокілець, вул Травнева, вул. Жовтнева, вул. Братів Марчуків, вул. Молотівка, вул. Польова, вул. Підлісна, вул. Центральна, вул. Травнева, вул. Шкільна | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Не виконано | 242,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 32 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Січинці вул. Соборна, вул. Козацька, вул. Польова, вул. Перемоги, вул. Декоративна, вул. Незалежності | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Не виконано | В межах бюджетних призначень | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 33 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Голозубинці: вул.Шкільна, вул.Першотравнева, вул.Б-Хмельницького, вул. Сагайдачного, вул. Лісова | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Не виконано | В межах бюджетних призначень | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 34 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Держанівка: вул., вул.Мирна, вул.Лісова, вул. П. Орлика | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Не виконано | 175,00 |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 35 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Іванківці : вул. Дружби, вул. Молодіжна, вул. Садова, пров. Інтузіастів | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Не виконано | В межах бюджетних призначень | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 36 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Лисець: вул. Ставищанська вул.Спортивна, вул.Кириченка | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Не виконано | В межах бюджетних призначень | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 37 | Капітальний ремонт вуличного освітлення с. М. Кужелівка: вул. вул.Б-Хмельницького, вул. Нагірна, вул. Північна, частина вул. Подільська, вул. Незалежності, вул. Польова, вул. Нова, вул. О.Бідної, вул. Героїв Визволителів, вул. Садова | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Не виконано | 280,00 |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 38 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. М.Побіянка: вул. Б.Хмельницького, вул. Північна, вул. Незалежності, вул. Нова, вул.О.Бідного вул.Садова, | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Не виконано | В межах бюджетних призначень | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 39 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Рачинці: вул.Молодіжна, вул.Б. Хмельницького | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Не виконано | 211,00 |  | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 40 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Гірчична: вул. Заставна, вул. Підлісна, вул. Миру, вул. Польова, | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Не виконано | 160,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 41 | Поточний ремонт вуличного освітлення в с. Зеленче:, вул. Рогульського, провул. Рогульського, вул. Молодіжна, пров. Садовий, вул. Косилів, вул. Цегельна, пров. Бернадського, вул.Садова | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Не виконано | 476,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 42 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Сивороги : вул. Шевченка, вул. Набережна, вул. Жовтнева, вул. Козіцького (с. Соснівка) | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Не виконано | В межах бюджетних призначень | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 43 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Гута Яцьковецька: вул.Польова, вул. Шкільна, Миру | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Не виконано | В межах бюджетних призначень | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 44 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с Ганнівка вул. Набережна, вул. Рибальська | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Не виконано | В межах бюджетних призначень | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 45 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Вихрівка: вул.Набережна, вул. Молодіжна | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Не виконано | В межах бюджетних призначень | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 46 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. В.Кужелева: вул. Центральна, вул.Л.Українки, вул.Миру, вул.Підгірна, вул.Б.Хмельницького, вул.Молодіжна, вул.Лісова, вул.Шевченка, вул.Садова, вул. Шкільна, Пров.Зарічний, вул. Молодіжна | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Не виконано | 250,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 47 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Воробіївка: вул. Фурмана, вул.Сонячна, вул.Шевченка, вул.Ясельна, вул. Зарічна, вул.Шкільна | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Не виконано | В межах бюджетних призначень | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 48 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.М. Побіянка вул. Набережна, вул МТС | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Не виконано | В межах бюджетних призначень | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 49 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Нестерівці: вул.Квітнева, вул.Лісна, вул. Чехова, вул. Молодіжна, вул. Широка, вул. Фермерська, вул. Козацька, вул. Гагаріна | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Не виконано | 100,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 50 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Рахнівка: вул. Садова, вул.Польова, вул.Молодіжна | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Не виконано | В межах бюджетних призначень | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 51 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Кривчик: вул.Лісова, вул.Шевченка, вул.Березнева | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Не виконано | В межах бюджетних призначень | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 52 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Миньківці: вул.Нагірна (с.Городиська) вул.Зарічна, Вул.І.Франка, вул.Мархоцького, вул. Свободи, вул.Лісова (с. Катеринівка), вул. Травнева (с. Катеринівка) вул. Шкільна (с. Городиська) вул. Козацька (сГородиська) | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Не виконано | В межах бюджетних призначень | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 53 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Заставля: вул.Миру, вул.Шкільна, вул.Варшавська, вул.Л.Українки, вул. Травнева, вул.Набережна | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Не виконано | В межах бюджетних призначень | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 54 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Дем’янківці: вул.Садова, Кривуля, пров.Центральний | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Не виконано | В межах бюджетних призначень | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 55 | Поточний ремонт електромереж м. Дунаївці та сіл громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Не виконано | В межах бюджетних призначень | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 56 | Впорядкування сміттєзвалища (проведення рекультивації) | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Не виконано | 5000,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 57 | Встановлення огорожі навколо сміттєзвалища | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Не виконано | 2000,0 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 58 | Подальше впровадження роздільного способу збору ТПВ, в тому числі оновлення парку сміттєвозів (їх комплектуючих), придбання контейнерів, будівництво нових та реконструкція існуючих сміттєвих майданчиків, здійснення інформаційної кампанії серед громадян. | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Виконано частково | 1000,00 | 786,0 | Придбано 2 євро контейнера, 7 великогабаритних контейнерів та матеріали для виготовлення контейнерів, здійснено інформаційної кампанії серед громадян |
| 59 | Придбання спецтехніки для виготовлення пелет, щіпи | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано частково | 1700,0 | 265,7 | Придбано подрібнювач для виготовлення щепи |
| 60 | Ліквідація нелегальних сміттєзвалищ, | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано | 322,00 | 429,0 | Ліквідовано 1700 м3 нелегальних сміттєзвалищ |
| 61 | Проведення роботи по зменшенню популяції бездомних тварин шляхом стерилізації, облаштування спеціальних місць для перетримки відловлених тварин. | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» підрядні організації | Не виконано | 20,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 62 | Придбання техніки та спецзасобів для надання ритуальних послуг жителям громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | 350,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 63 | Придбання спецтехніки в зв᾿язку з амортизаційним зносом основних засобів КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» з метою оновлення авто парку для надання якісних послуг населенню громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | 5000,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 64 | Придбання автомобіля для нанесеня протиожеледного рідкого реагенту | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | 1500,0 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 65 | Придбання сміттєвоза | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | 1500,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 66 | Придбання катка дорожнього для КП ДМР « Благоустрій Дунаєвеччини» | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | 2000,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 67 | Заміна та модернізація розподільчих кабелів та електрощитів | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано частково | 1000,00 | 240,00 | Проведено заміну та модернізацію розподільчих кабелів та електрощитів. |
| 68 | Закупівля та оновлення основних засобів з метою надання якісних комунальних послуг | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | 100,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |

Перелік заходів за напрямком: розвиток житлово-комунального господарства, водопостачання і водовідведення

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Заплановані видатки, тис. грн. | Фактичні видатки, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Розроблення проектно- кошторисної документації на каналізування північно-західної частини м. Дунаївці по вул.: Франца Лендера, вул. Просвіти, вул. М. Залізняка | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано | 780,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 2. | Реконструкція існуючих вуличних водопровідних мереж в м. Дунаївці Хмельницької області | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано | 8 200,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 3. | Реконструкція ділянки водопроводу для водопостачання КНС 1 | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано | 45,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 4. | Реконструкція ділянки водопроводу для водопостачання КНС 4 | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано | 90,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 5. | Будівництво водопроводу по вул. Богуна, м. Дунаївці | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано | 120,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 6. | Капітальний ремонт міської водонапірної башти | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано | 700,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 7. | Будівництво резервуарів чистої води системи водопостачання м. Дунаївці | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано | 1500,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 8. | Замовлення проектно-кошторисної документації на будівництво системи резервного водопостачання міста від Мушкутинецького родовища артезіанських питних вод | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано | 720,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 9. | Будівництво водопроводу до житлового масиву «Озерний» м. Дунаївці | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано | 530,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 10. | Замовлення проектно-кошторисної документації на будівництво міських самопливних каналізаційних колекторів згідно схеми оптимізації | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано | 600,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 11. | Капітальний ремонт каналізаційного напірного колектора від КНС1 по вул. Загородній до вул. Ф. Лендера | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано | 925,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 12. | Капітальний ремонт ділянки самоплинної каналізації біля КНС1 | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано | 465,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 13. | Встановлення загально будинкових засобів обліку в багатоквартирних будинках | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано | 300,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 14. | Улаштування вуличної самоплинної каналізації по вул. Шевченка від №156Б до №160 | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано | 550,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 15 | Автоматизація роботи каналізаційних насосних станцій | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано | 850,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 16 | Придбання спецтехніки для потреб КП «Міськводоканал» ДМР | КП «Міськводоканал» ДМР | Виконано частково | 1614,00 | 570,643 Місцевий бюджет | Придбано автомобіль для бригади АВР |
| 17 | Капітальний ремонт КНС6 та мережі каналізації на території КНП «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» по вул. Соборній, 7 в м. Дунаївці Хмельницької обл | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано | 806,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 18 | Будівництво резервної лінії електропостачання ВНС | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано | 1800,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 19 | Будівництво резервної лінії електропостачання КНС №5 | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано | 2000,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 20. | Замовлення проектно-кошторисної документації на встановлення альтернативних джерел електроенергії на очисних спорудах | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано | 650,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 21. | Будівництво мережевої фотоелектричної станції (ФЕС) для зменшення власного споживання електроенергії. | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано | 6500,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 22. | Закупівля та оновлення основних засобів з метою надання якісних комунальних послуг | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано | 100,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |

Перелік заходів за напрямком: розвиток житлово-комунального господарства, теплопостачання

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Заплановані видатки, тис. грн. | Фактичні видатки, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Придбання котлів на альтернативному (твердому) виді опалення | КП ДМР теплових мереж | Виконано | 5000,00 | 4 559,8 | Закуплено та встановлено п’ять котлів ARS NAVIGATOR K-1250 |
| 2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту Технічне переоснащення (капітальний ремонт) котельні Комунального підприємства теплових мереж Дунаєвецької міської ради по вулиці Соборна 7/6 м. Дунаївці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, експертиза ПКД | КП ДМР теплових мереж, підрядні організації | Не виконано. Заплановано на 2023 | 130,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 3 | Виконання робіт по проекту Технічне переоснащення (капітальний ремонт) котельні Комунального підприємства теплових мереж Дунаєвецької міської ради по вулиці Соборна 7/6 м. Дунаївці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області | КП ДМР теплових мереж, підрядні організації | Не виконано. Заплановано на 2023 | 1200,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту Технічне переоснащення (капітальний ремонт) котельні Комунального підприємства теплових мереж Дунаєвецької міської ради по вулиці Соборна 1/а м. Дунаївці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, експертиза ПКД | КП ДМР теплових мереж, підрядні організації | Не виконано. Заплановано на 2023 | 160,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 5 | Виконання робіт по проекту Технічне переоснащення (капітальний ремонт) котельні Комунального підприємства теплових мереж Дунаєвецької міської ради по вулиці Соборна 1/а м. Дунаївці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області | КП ДМР теплових мереж, підрядні організації | Не виконано. Заплановано на 2023 | 1800,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 6 | Ремонт теплових мереж з заміною трубопроводів на нові попередньо ізольовані з оптимізованими діаметрами на ділянці: гімназія (ТК 68) – приміщення міської ради d108/200 L=460 м. п. в однотрубному вимірі. | КП ДМР теплових мереж, підрядні організації | Не виконано. Заплановано на 2023 | 708,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 7 | Виведення з експлуатації теплових мереж d 273мм та замінити на нові, попередньо ізольовані трубопроводи d 133/225, довжиною 800 м. п. на ділянці: котельня Соборна, 1А – вул. Героїв Маріуполя, м. Дунаївці | КП ДМР теплових мереж, підрядні організації | Не виконано. Заплановано на 2023 | 2068,10 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 8 | Встановлення частотних перетворювачів на мережевих насосах котелень по вул. Соборна, 1А | КП ДМР теплових мереж, підрядні організації | Не виконано. Заплановано на 2023 | 25,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 9 | Поновлення теплоізоляції систем теплопостачання трубопроводів. Проведення ремонту та заміни запірної арматури | КП ДМР теплових мереж | Не виконано. Заплановано на 2023 | 50,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 10 | Проведення технічного обслуговування та ремонту обладнання хімводопідготовки та солерозчинників по котельнях | КП ДМР теплових мереж, підрядні організації | Не виконано. Заплановано на 2023 | 50,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 11 | Проведення технічного обслуговування ЗТП-25, РУ-10КВ, РУ-0,4, КВ та електрообладнання по котельні | КП ДМР теплових мереж, підрядні організації | Не виконано. Заплановано на 2023 | 50,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 12 | Закупівля резерву твердого палива (дров) по котельнях вул. Соборна 1а та вул.Соборна 7/6, м.Дунаївці | КП ДМР теплових мереж | Не виконано. Заплановано на 2023 | 3500,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 13 | Закупівля та оновлення основних засобів з метою надання якісних комунальних послуг | КП ДМР теплових мереж | Не виконано. Заплановано на 2023 | 100,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |

Перелік заходів за напрямком: лісове господарство

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Заплановані видатки, тис. грн. | Фактичні видатки, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Придбання подрібнювача гілок для потреб КП ДМР «Лісовик» | КП ДМР «Лісовик» | Виконано | 250,00 | 145,0 | Придбано подрібнювач гілок |
| 2 | Придбання тракторного причепа для потреб КП ДМР «Лісовик» | КП ДМР «Лісовик» | Не виконано | 500,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 3 | Заліснення малопродуктивних ділянок біля населених пунктів громади | КП ДМР «Лісовик» | Не виконано | в межах бюджетних призначень | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 4 | Покращення матеріально-технічної бази КП ДМР «Лісовик» (бензопили, кущорізи тощо) | КП ДМР «Лісовик» | Частково виконано | 200,00 | 120,8 | Придбано бензопили та запчастини до них |

Перелік заходів за напрямком: охорона здоров’я

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Заплановані видатки, тис. грн. | Фактичні видатки, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проведення заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази КНП Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги | КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР | ВИКОНАНО | 50,00 | У 2022 році не фінансувалося, закуплялося все необхідне у 2021 році | Відкрито АЗПСМ №3 у «військовому містечку» |
| 2 | Проведення капітального ремонту даху основного лікувального корпусу по вул. Соборна 7/7 м. Дунаївці) | КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР | Не виконано у зв’язку з недостатнім фінансуванням | 4500,00 | 0,0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 3 | Придбання гематологічного аналізатора крові для АЗПСМ с. Великий Жванчик та АЗПСМ у військовому містечку | КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР | Не виконано у зв’язку з недостатнім фінансуванням | 500,00 | 0,0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 4 | Капітальний ремонт адмінкорпусу центру ПМСД | КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР | Не виконано у зв’язку з недостатнім фінансуванням | 3000,00 | 0,0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 5 | Проведення заходів щодо енергозбереження та енергоефективності в приміщеннях центру ПМСД | КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР | Не виконано у зв’язку з недостатнім фінансуванням |  | 0,0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 6 | Проведення заходів щодо співпраці з благодійними організаціями, країнами партнерами та іншими з метою отримання благодійної та спонсорської допомоги (техніка, обладнання важкодоступних медичних препаратів) | КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР | Виконувалося |  |  | (отримували благодійну допомогу: медикаменти, деззасоби, миючі засоби, дефібрилятори, генератор бензиновий 3Квт, холодильник для АЗПСМ №3) |
| 7 | Поточний ремонт Великопобіянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини | КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР | Не виконано у зв’язку переведенням АЗПСМ у МПТБ (медичний пункт тимчасового базування) | 300,00 | 0,0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 8 | Переведення АЗПСМ с. Миньківці в інше приміщення та на альтернативні види опалення | КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР | ВИКОНАНО | 100,00 | 125,6 кошти місцевого бюджету | АЗПСМ переведено у приміщення аптеки по вул. Подільська, 41 с.Миньківці |
| 9 | Проведення заходів щодо енергозбереження та енергоефективності в приміщеннях Дунаєвецької багатопрофільної лікарні | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня | 2022 | - | 1200,0 місцевий бюджет(заміна вікон,дверей утеплення покрівлі,заміна ламп на енергозберігаючі,регулювання запірної фурнітури на метало пластикових вікнах та дверях) |  |
| 10 | Проведення заходів щодо співпраці з благодійними організаціями, країнами партнерами та іншими з метою отримання благодійної та спонсорської допомоги | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня | 2022 | - | 4634,6 Благодійно |  |
| 11 | Покращення матеріально технічної бази (придбання медичного обладнання) | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | 2022 | 5000,0 | Місцевий бюджет 1120,0 (483,1 -медичне обладнання,636,9 -немедичне обл.-генератори). НСЗУ 801,9 (427,9 -мед.обладнання,258,8 -вироби мед.призн.,115,1 -комп’ютерне .приладдя) Власні кошти 1098,7 (679,9 -мед. обладнання,310,6-немед. обладнання, 108,3 -комп’ютерне приладдя) Обласний бюджет 3536,0-киснева станція. Благодійно 6034,6 (5466,1-медичне обладнання,141,9- вироби медичного призн.,426,6 –немед.обладнання )Інші придбання придметів,матеріалів та інвентаря-2129,5 |  |
| 12 | Капітальний ремонт приміщення пральні | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | 2022 | 1300,0 | 0,0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 13 | Капітальний ремонт доріг населених пунктів громади | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | 2022 | 800,0 | 0,0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 14 | Придбання комп’ютерного томографа | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | 2023 | 12000,0 | 0,0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 15 | Будівництво автостоянки на території лікарні | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | 2023 | 1200,00 | 85.4 (облаштування зупинки для автомобільного транспорту) |  |
| 16 | Капітальний ремонт реанімаційного відділення | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | 2023 |  | 0,0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |

Перелік заходів за напрямком: освіта

| № | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Заплановані видатки, тис. грн. | Фактичні видатки, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проведення капітальних ремонтів покрівель закладів освіти: Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. №3, Миньковецька ЗОШ І-ІІІ ст. (початкові класи), Голозубинецька ЗОШ І-ІІІ ст. | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Не виконано | 6 410,00 | 0,0 | Відсутність фінансування.План на 2023-2025 |
| 2 | Переведення на інший вид опалення та/або заміна старих газових котлів з низьким ККД та використаним ресурсом: Дунаєвецький ЗДО №1 «Ромашка» (будівництво блочно-модульної тепло генераторної на твердому паливі) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано | 1 775,076 | 1 722,939 (місцевий бюджет) |  |
| 3 | Будівництво блочно-модульної тепло генераторної на твердому паливі для опалення Голозубинецької ЗОШ І-ІІІ ст., залишивши газову блочно-модульну теплогенераторну, як резервну Капітальний ремонт котелень із заміною котлів на твердому паливі, залишивши газові котли, як резервні: Нестеровецька ЗОШ І-ІІІ ст., Ганнівська гімназія, Чаньківська ЗОШ І-ІІІ ст., Рахнівська гімназія, Вихрівська гімназія | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано Виконано частково (Нестеровецька ЗОШ, Ганнівська гімназія, Вихрівська гімназія) | 1 560,00 3 050,00 | 1 556,385 (місцевий бюджет) 1 338,949 (місцевий бюджет) | План на 2023-2024р. Чаньківська гімназія, Рахнівська гімназія |
| 4 | Заміна старих газових котлів з низьким ККД та використаним ресурсом: Нестеровецька ЗОШ І-ІІІ ст., Січинецька гімназія, Рахнівська гімназія , Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. №3, Ганнівська гімназія, В.Жванчицька ЗОШ І-ІІІ ст. | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Не виконано | 610,00 | 0,0 | Відсутність фінансування.План на 2023-2025 |
| 5 | Ремонт внутрішніх туалетів навчальних закладів: Дунаєвецький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія», Мушкутинецька ЗОШ І-ІІІ ст., В.Жванчицька ЗОШ І-ІІІ ст., Голозубинецька ЗОШ І-ІІІ ст. | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Не виконано | 150,00 | 0,0 | Відсутність фінансування.План на 2023-2025 |
| 6 | Заміна вікон на енергозберігаючі у навчальних закладах: Нестеровецька ЗОШ І-ІІІ ст., Лисецька гімназія, Січинецька гімназія, КУ ДМР «Центр позашкілля», Зеленченська гімназія | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Не виконано | 520,00 | 0,0 | Відсутність фінансування.План на 2023-2025 |
| 7 | Проведення капітального ремонту системи опалення у навчальних закладах: Дунаєвецький ЗДО №5, Залісцівська гімназія, Зеленченська гімназія, Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. №3, Голозубинецька ЗОШ І-ІІІ ст. | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Не виконано | 8260,00 | 0,0 | Відсутність фінансування.План на 2023-2025 |
| 8 | Проведення капітального ремонту зовнішньої тепломережі у навчальних закладах: Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Миньковецька ЗОШ І-ІІІ ст., Дунаєвецький ЗДО №5, Нестеровецька ЗОШ І-ІІІ ст. | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Не виконано | 875,00 | 0,0 | Відсутність фінансування.План на 2023-2025 |
| 9 | Капітальний ремонт їдалень навчальних закладів: Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст.№3, Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Дунаєвецький ЗДО №5 | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Не виконано | 9391,365 | 0,0 | Відсутність фінансування.План на 2023-2025 |
| 10 | Капітальний ремонт спортивного залу Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст.№4 | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Не виконано | 1794,073 | 0,0 | Відсутність фінансування.План на 2023-2025 |
| 11 | Ремонт водопровідної та каналізаційної систем навчальних закладів: Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. №3, Дунаєвецький ЗДО №5, Дунаєвецький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано частково Дунаєвецький ліцей №3 (водопровідната каналізаційна система) В.Жванчицький ліцей (новий водопровід) | 125,00 | 98,0 (місцевий бюджет) | Відсутність фінансування.План на 2023-2025 Дунаєвецький ЗДО №5, Дунаєвецький ліцей №1 |
| 12 | Капітальний ремонт з утепленням фасаду навчальних закладів: Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. №4, Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 (гол.корпус), Іванковецька ЗОШ І-ІІІ ст.,Голозубинецька ЗОШ І-ІІІ ст. | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Не виконано | 12490,00 | 0,0 | Відсутність фінансування.План на 2023-2025 |
| 13 | Капітальний ремонт з утепленням фасаду та горищного перекриття навчальних закладів: Дунаєвецький ЗДО №2, Дунаєвецький ЗДО №3, Дунаєвецький ЗДО №4, Дунаєвецький ЗДО №5 | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Не виконано | 10860,00 | 0,0 | Відсутність фінансування.План на 2023-2025 |
| 14 | Реконструкція спортивного майданчика під футбольне поле з ігровими майданчиками та біговими доріжками Дунаєвецької ЗОШІ-ІІІ ст. № 4 | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Не виконано | 9 160,752 | 0,0 | Відсутність фінансування.План на 2023-2025 |
| 15 | Будівництво спортивного майданчика з тренажерним обладнанням у навчальних закладах: Дунаєвецький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія», Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. №3, Іванковецька ЗОШ І-ІІІ ст. | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Не виконано | 1800,00 | 0,0 | Відсутність фінансування.План на 2023-2025 |
| 16 | Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям у Дунаєвецькій ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Не виконано | 1499,00 | 0,0 | Відсутність фінансування.План на 2023-2025 |
| 17 | Ремонт та заміна огорожі навчальних закладів: Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. №4, Дунаєвецький ЗДО №3, Дунаєвецький ЗДО №4, Іванковецька ЗОШ І-ІІІ ст., Січинецька гімназія | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Не виконано | 660,00 | 0,0 | Відсутність фінансування.План на 2023-2025 |
| 18 | Заміна електричних, газових та водяних лічильників у ЗЗСО (за планом), ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано | 36,30 | 29,5 (місцевий бюджет) |  |
| 19 | Повірка газових та теплових лічильників у ЗЗСО (за планом), ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано | 92,00 | 34,648 (місцевий бюджет) |  |
| 20 | Ремонт відмостки та цоколів будівель ЗЗСО (за планом), ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Не виконано | 101,00 | 0,0 | Відсутність фінансування.План на 2023-2025 |
| 21 | Ремонт підлоги у приміщеннях ЗЗСО (за планом), ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Не виконано | 100,00 | 0,0 | Відсутність фінансування.План на 2023-2025 |
| 22 | Обладнання автоматичної пожежної сигналізації у навчальних закладах: Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 3, Дунаєвецький НВК«ЗОШ І-ІІІ ст,гімназія», Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст.№2, Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. №4, Дунаєвецький ЗДО №3, Дунаєвецький ЗДО №5 | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Не виконано | 430,00 | 0,0 | Відсутність фінансування.План на 2023-2025 |
| 23 | Ремонт пристроїв блискавкозахисту закладів освіти у м. Дунаївці (ЗЗСО та ЗДО) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Не виконано | 285,00 | 0,0 | Відсутність фінансування.План на 2023-2025 |
| 24 | Проведення вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівель приміщень ЗДО у м. Дунаївці | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано | 289,00 | 249,638 (місцевий бюджет) |  |
| 25 | Придбання та технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння у ЗЗСО (за планом), ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано | 57,70 | 19,538 (місцевий бюджет) |  |
| 26 | Заміна освітлювальних приладів на енергозберігаючі у ЗЗСО (за планом), ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано | 31,00 | 21,480 (місцевий бюджет) |  |
| 27 | Послуги по проведенню замірів опору ізоляції силової та освітлювальної електромережі у ЗЗСО (за планом), ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано | 93,40 | 48,672 (місцевий бюджет) |  |
| 28 | Послуги по ремонту електромережі та електрообладнання у ЗЗСО (за планом), ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано | 105,00 | 220,0 (місцевий бюджет) |  |
| 29 | Послуги по технічному обслуговуванні, планової перевірки на щільність котлів та пуск газу газифікованих котелень у ЗЗСО (за планом), ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано | 229,20 | 0,0 |  |
| 30 | Перевірка вентиляційних та димовідвідних каналів у ЗЗСО (за планом), ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано | 27,95 | 11,310 (місцевий бюджет) |  |
| 31 | Повірка газосигналізаторів у ЗЗСО (за планом), ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано | 88,70 | 46,0 (місцевий бюджет) |  |
| 32 | Послуги по ремонту, технічного огляду, страхування та реєстрація транспортних засобів (автобусів) у ЗЗСО (за планом), | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Виконано | 359,835 | 427,352 (місцевий бюджет) |  |
| 33 | Придбання технологічного обладнання для харчоблоків у ЗЗСО (за потреби), ЗДО (за потреби) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Не виконано | 680,00 | 0,0 | Відсутність фінансування.План на 2023-2025 |
| 34 | Придбання комплектів обладнання для оснащення навчальних кабінетів ЗЗСО (за потреби) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Не виконано | 600,00 | 0,0 | Відсутність фінансування.План на 2023-2025 |
| 35 | Придбання обладнання, реконструкція існуючих дитячих і спортивних майданчиків ЗДО міста (за потреби) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | Не виконано | 100,00 | 0,0 | Відсутність фінансування.План на 2023-2025 |

Перелік заходів за напрямком: культура та мистецтво, туризм

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Заплановані видатки, тис. грн. | Фактичні видатки, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Заміна одягу сцени КУ ДМР «Міський культурно-мистецький, просвітницький центр» | Керівник установи, ліцензовані організації | Не виконано | 100,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 2 | Заміна крісел в глядацькому залі КУ ДМР «Міський культурно-мистецький, просвітницький центр» | Керівник установи, ліцензовані організації | Не виконано | 200,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 3 | Зовнішнє утеплення стін глядацького залу КУ ДМР «Міський культурно-мистецький, просвітницький центр» | Керівник установи, ліцензована будівельна організація | Не виконано | 100,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 4 | Придбання комплекту звуко-підсилюючої апаратури для студії звукозапису КУ ДМР «Міський культурно-мистецький, просвітницький центр» | Керівник установи, ліцензовані організації | Не виконано | 300,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 5 | Капітальний ремонт класу хореографії та роздягальні звукозапису КУ ДМР «Міський культурно-мистецький, просвітницький центр» | Керівник установи, ліцензована будівельна організація | Не виконано | 500,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 6 | Оновлення комп’ютерної техніки КУ ДМР «Міський культурно-мистецький, просвітницький центр» | Керівник установи. ліцензовані організації | Не виконано | 50,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 7 | Капітальний ремонт фойє КУ ДМР «Міський культурно-мистецький, просвітницький центр» | Керівник установи. ліцензована будівельна організація | Не виконано | 500,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 8 | Капітальний ремонт покрівлі Іванковецького СБК | Директор СБК, ліцензована будівельна організація | Не виконано | 400,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 9 | Придбання обладнання та інструментів для сільських будинків культури: Голозубинецький СБК – звукопідсилювальна апаратура; Нестеровецький СБК – придбання комплекту духових інструментів; Великокужелівський СК – ноутбук; Сиворогівський СБК - комплект звукопідсилювальної апаратури; Чаньківський СБК – мікшерний пульт; Ксаверівський СК – баян; Рачинецький СК – комплект звукопідсилювальної апаратури; Ганнівський СК – радіомікрофон; Миньковецький СБК – комплект звукопідсилювальної апаратури; сільські клубні заклади – обігрівачі | Керівники СБК,СК, ліцензовані організації, ліцензовані будівельні організації | Не виконано | 144,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 10 | Капітальний ремонт бокової стіни Рахнівського СК | Директор СК, ліцензована будівельна організація | Не виконано | 50,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 11 | Організація та проведення культурно-масових заходів | МКМПЦ, сільські заклади культури | Брали участь в усіх проведених заходах | - | 0 | - |
| 12 | Ремонт приміщення дитячого абонементу Дунаєвецької міської публічно-шкільної бібліотеки | Керівник установи, ліцензована будівельна організація | Не виконано | 100,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 13 | Придбання книг | Керівник установи | Не виконано | 30,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 14 | Придбання багатофункціонального пристрою | Керівник установи | Не виконано | 15,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 15 | Придбання музичних інструментів для проведення навчального процесу в КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» | Керівник закладу, переможець тендеру | Не виконано | 360,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 16 | Придбання меблів для навчальних класів КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» | Керівник закладу, Ліцензовані організації | Не виконано | 60,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 17 | Придбання сценічних костюмів для творчих колективів КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» | Керівник закладу, Ліцензовані організації | Не виконано | 145,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 18 | Оновлення матеріально технічної бази в КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» | Керівник закладу, Ліцензовані організації | Частково виконано | 100,00 | 10,4 | Придбано портативну студію звукозапису (спец. Фонд) |
| 19 | Відкриття класу бандури, народної музики на базі КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» | Керівник закладу | Не виконано | - | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 20 | Ремонт кабінетів КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» | Керівник закладу, ліцензована будівельна організація | Не виконано | 400,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 21 | Участь в проведенні святкування дня громади та міста, участь в культурно-масових заходах | Управління культури, КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв», населення громади | Брали участь в усіх проведених заходах | - | 0 | - |
| 22 | Поновлення бібліотечного фонду КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» | Керівник закладу | Не виконано | 15,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 23 | Ремонт приміщення КЗ ДМР «Історико-краєзнавчий музей» | ДМР, керівник закладу, ліцензована будівельна організація | Частково виконано | 400,00 | 0 | - оплата робіт - 88,6 тис., грн.; - матеріали – 48,3 тис., грн. |
| 24 | Створення нових експозиційних залів у КЗ ДМР «Історико-краєзнавчий музей» | Керівник закладу | Не виконано | 150,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 25 | Виготовлення рекламної продукції КЗ ДМР «Історико-краєзнавчий музей» | Керівник закладу | Не виконано | 10,00 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 26 | Створення електронного обліку музейних предметів | Керівник закладу, ліцензоване програмне забезпечення | Не виконано | - | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |

Перелік заходів за напрямком: фізична культура, спорт

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Заплановані видатки, тис. грн. | Фактичні видатки, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проведення реконструкції міського стадіону «Колос» | КУ ДМР «Дунаєвецький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» | Не виконано | 30435,865 | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів | Не виконано у зв`язку з воєнним станом |
| 2 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі, міський стадіон «Колос» | КУ ДМР «Дунаєвецький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» | Не виконано | в межах бюджетних призначень | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Не виконано у зв`язку з воєнним станом |
| 3 | Будівництво та введення в дію спортивних майданчиків із штучним покриттям: с.Рахнівка, с.В.Жванчик, с.Вихрівка, м.Дунаївці, військове містечко | КУ ДМР «Дунаєвецький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх | Не виконано | в межах бюджетних призначень | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Не виконано у зв`язку з воєнним станом |
| 4 | Будівництво спортивного містечка з футбольним та міні-футбольним полями, волейбольним майданчиком. Встановлення антивандальних тренажерів: с.Вихрівка, с.Січинці, с.Заставля | КУ ДМР «Дунаєвецький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» | Не виконано | в межах бюджетних призначень | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Не виконано у зв`язку з воєнним станом |
| 5 | Встановлення антивандальних тренажерів на сільських стадіонах громади: с.Воробіївка, с. Лисець, с.Голозубинці, с.Миньківці, с.Чаньків, с.В.Жванчик, с.Ганнівка, с.Рахнівка, с.Залісці, с.Мушкутинці | КУ ДМР «Дунаєвецький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» | Не виконано | в межах бюджетних призначень | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Не виконано у зв`язку з воєнним станом |
| 6 | Будівництво тенісного корту: міський стадіон «Колос» (м. Дунаївці), с.Миньківці, с.Рахнівка | КУ ДМР «Дунаєвецький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» | Не виконано | в межах бюджетних призначень | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Не виконано у зв`язку з воєнним станом |
| 7 | Будівництво сільських стадіонів та футбольних полів: с.Заставля, с.Залісці, с.Чаньків с.Соснівка, с.Іванківці, с.М. Кужелівка, с.Рачинці, с.Г.Яцьковецька, с.Січинці с.Сокілець, с.Вихрівка, с.Кривчик | КУ ДМР «Дунаєвецький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» | Не виконано | в межах бюджетних призначень | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела | Не виконано у зв`язку з воєнним станом |

Перелік заходів за напрямком: соціальний захист

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Заплановані видатки, тис. грн. | Фактичні видатки, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Програма соціального захисту населення Дунаєвецької міської ради на 2021-2025 роки | Управління соціального захисту та праці | виконано | 1226,3 | 1034,5 Міський бюджет |  |
| 2 | Програма підтримки обдарованих дітей та молоді Дунаєвецької міської ради на 2022- 2023 роки | Управління освіти, молоді та спорту ДМР | виконано | 243,0 | 235,0 Міський бюджет | Відхилення в сумі 8,0 тис.грн. відбулось у звязку із зменшення з 01.09.2022 року кількості стипендіатів на 2 особи. |
| 3 | Впровадження соціальних послуг з денного догляду для осіб з інвалідністю 18-35 років, які проходять курс реабілітації у МЦКРОІ « Ластівка» | МЦКРДІ «Ластівка» | виконано | 250,00 | 250,00 Міський бюджет |  |
| 4 | Програма Медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення Дунаєвецької територіальної громади | КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР | виконано | 3474,0 | 2915,2 Бюджет міської територіальної громади |  |
| 5 | Проект "Реконструкція частини приміщень будівлі основного лікувального корпусу з підвалом під притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та\або насильства за ознакою статі" | КУ «Центр надання соціальних послуг» ДМР | виконано | 5718,6 | 0,00 | Не виконано у зв'язку з відсутністю фінансування та введення воєнного стану |
| 6 | Дообладнання матеріально-технічної бази КУ «Центр надання соціальних послуг» Дунаєвецької міської ради | КУ «Центр надання соціальних послуг» ДМР | виконано | 50,0 | 13,970 – місцевий бюджет 47,572- інші джерела(ЮНІСЕФ) | Ноутбук на суму 21709,48 грн., отриманий від ЮНІСЕФ 4 планшети на суму 25862,80 грн., отримані від ЮНІСЕФ Ноутбук на суму 8070 грн., придбаний за кошти з місцевого бюджету Принтер на суму 5900 грн., придбаний за кошти з місцевого бюджету |
| 7 | Підтримка об’єднань громадян у житлово-комунальній сфері ( ОСББ, кооперативи) | Управління містобудування,архітектури,житлово-комунального господарства,благоустрою та цивільного захисту ДМР, КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» |  |  |  | У 2022 році видатків не було заплановано |
| 8 | Сприяння переходу на індивідуальне опалення в багатоквартирних будинках м.Дунаївці | Управління містобудування,архітектури,житлово-комунального господарства,благоустрою та цивільного захисту ДМР, КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» |  |  |  | У 2022 році видатків не було заплановано |
| 9 | Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на території Дунаєвецької міської ради на 2022-2024 роки |  | Не виконано | В межах наявних фінансових ресурсів | Міський бюджет, бюджети вищих рівнів |  |

Перелік заходів за напрямком: цивільний захист та техногенна безпека

Перелік заходів за напрямком: екологія, охорона навколишнього середовища

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Заплановані видатки, тис. грн. | Фактичні видатки, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проведення заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища, відповідно до програми охорони навколишнього природного середовища на території Дунаєвецької міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано | 28,0 | 28,0 | Придбано сміттєві баки |
| 2 | Реалізація програми поводження з тваринами на території Дунаєвецької міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | 0 | 0 | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Заплановані видатки, тис. грн. | Фактичні видатки, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проведення заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Дунаєвецької міської територіальної громади (відповідно до цільової програми забезпечення пожежної безпеки та техногенної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони на території Дунаєвецької міської територіальної громади на 2021-2025 роки) | Дунаєвецький районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області | Частково виконано | 928,50 | 64,7 | Придбано мотопомпу, паливно-мастильні матеріали |

Перелік заходів за напрямком: охорона правопорядку

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Заплановані видатки, тис. грн. | Фактичні видатки, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реалізація програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Дунаєвецької міської територіальної громади | Відділення поліції №2 Кам’янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, Дунаєвецька міська рада | Частково виконано | 333,00 | 208,6 | Придбання паливно паливно-мастильні матеріали, генератор |
| 2 | Реалізація програми «Безпечна громада» | Відділення поліції №2 Кам’янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, Дунаєвецька міська рада | Частково виконано | 432,00 | 30 | Проведено сервісне обслуговування авто |

Секретар міської ради                                                                                                                                              Олег ГРИГОР’ЄВ