Додаток

до рішення  п’ятої  сесії

міської ради VІІI скликання

від 28.01.2021 р. №14-5/2021

ЗВІТ

про виконання Програми будівництва та реконструкції мереж зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів, що входять до складу Дунаєвецької                міської ради  на 2016-2020 роки

| № | Назва вулиць | Сума, тис.грн | Протяжність, км | Кількість ліхтарів, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 рік |  |  |  |
|  | м. Дунаївці |  |  |  |
| 1 | вул. Набережна | 177,8 | 2,2 | 36 |
| 2 | вул. Кутузова, вул. Суворова вул. М. Магери, пров. М. Магери, вул. Польова | 121,6 | 2,4 | 43 |
| 3 | вул. П.Орлика вул. Ватутіна, пров. Ватутіна, вул. Михайла Стельмаха, пров. Михайла Стельмаха вул. Володимирська | 165,2 | 2,69 | 46 |
| 4 | вул. Дорошенка, вул. Незалежності, частина вул. Східна, частина вул. Грушевського | 113,4 | 1,44 | 22 |
|  | Села |  |  |  |
| 1 | с. Синяківці | 181,3 | 3,3 | 35 |
| 2 | с. Дубинка | 91,2 | 1,93 | 23 |
| 3 | с. Слобідка Гічичнянська | 71,4 | 1,2 | 14 |
| 4 | с. Степок | 138,4 | 2,24 | 31 |
| 5 | с. Антонівка | 167,8 | 1,6 | 18 |
| 6 | с. Зеленче | 162,8 | 2,4 | 39 |
| 7 | с. Малий Жванчик | 101,8 | 1,4 | 17 |
|  |  | 1492,7 | 22,8 | 324 |

Секретар міської ради    						Олег ГРИГОР’ЄВ