Додаток  1

до рішення шістдесят першої сесії

міської       ради    VIIІ    скликання

від 24.05.2023 р. № 21-61/2023

Календарний план підготовчих процедур розробки «Детальний план території за межами населених пунктів с.Великий Жванчик та с.Чимбарівка Дунаєвецької територіальної громади для зміни цільового призначення земельних ділянок під нове будівництво вітрогенераторних установок»

| № з/п | Назва підготовчої процедури розроблення Детального плану території | Дата/ строк проведення |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Прийняття рішення про розроблення детального плану території | 24.05.2023 |
| 2. | Інформування громадськості на веб-сайті Дунаєвецької міської ради про прийняття рішення на розроблення «Детального плану території за межами населених пунктів Великий Жванчик та Чимбарівка Дунаєвецької територіальної громади для зміни цільового призначення земельних ділянок під нове будівництво вітрогенераторних установок» | Травень-червень 2023р. |
| 3. | Визначення джерел фінансування детального плану території та укладення угоди на виконання проекту | Червень 2023р. |
| 4. | Отримання доступу до чинних кадастрів та реєстрів | Червень 2023р. |
| 5. | Отримання державних інтересів | Червень 2023р. |
| 6. | Підготовка завдання на розроблення детального плану території | Червень 2023р. |
| 7. | Визначення розробника детального плану території та підписання договору | Червень 2023р. |
| 8. | Публікація на веб-сайті календарного плану виконання робіт з розроблення детального плану території відповідно до укладеного договору на розроблення детального плану території | липень 2023р. |

Секретар міської ради                                                          Олег ГРИГОР’ЄВ

Додаток  2

до рішення шістдесят першої сесії

міської       ради    VIIІ    скликання

від  24.05.2023 р.  № 21-61/2023

Пропозиції щодо переліку  та значень індикаторів розвитку території згідно Детального плану території за межами населених пунктів Великий Жванчик та Чимбарівка Дунаєвецької територіальної громади для зміни цільового призначення земельних ділянок під нове будівництво вітрогенераторних установок

| № з/п | Показник | Одиниці виміру | Значення станом на 2023 рік* | Бажане значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Територія для розміщення вітрогенераторних установок |  |  |  |  |
| 1.1 | Площа території | га | 0 | 1,5647 |
| 4. Інженерна інфраструктура |  |  |  |  |
| 1.2 | Потужність вітрогенераторних установок | МВт | 0 | 3,0 |

Секретар міської ради                                                               Олег ГРИГОР’ЄВ

Додаток  3

до рішення шістдесят першої сесії

міської       ради    VIIІ    скликання

від  24.05.2023 р.  № 21-61/2023

Прогнозовані наслідки розроблення Детального плану території за межами населених пунктів Великий Жванчик та Чимбарівка Дунаєвецької територіальної громади для зміни цільового призначення земельних ділянок під нове будівництво вітрогенераторних установок

| Правові | Економічні | Для природного навколишнього середовища (у тому числі для здоров’я населення) |
| --- | --- | --- |
| Взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування та встановлення вітрогенераторних установок | Підвищення інвестиційної привабливості території громади | Використання альтернативної енергетики (вітрових генераторів) |
| Зміна функціонального використання земельної ділянки | Визначення найбільш ефективного використання території | Визначення санітарно-захисної зони від вітрогенераторних установок |
| Визначення функціонального призначення території | Збільшення надходжень в місцевий бюджет від земельного податку та орендної плати за використання земельних ділянок | Збільшення рівня шуму від роботи вітрогенераторних установок |
| Здійснення контролю у сфері містобудування та землеустрою у зв’язку з розробленням додаткової містобудівної документації | Стимулювання економічної активності та створення умов для розвитку бізнесу |  |

Секретар міської ради                                              Олег ГРИГОР’ЄВ