Додаток

до рішення шістдесят четвертої сесії міської ради VII скликання

від	06.02.2020 р. №6-64/2020

Звіт про виконання «Плану соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки» за 2019 рік

План соціально-економічного розвитку громади Дунаєвецької міської ради  на 2017-2020 роки складається з низки конкретних заходів, спрямованих на досягнення цілей, визначених пріоритетами, і в кінцевому рахунку – визначеного бачення розвитку громади. Впровадження плану соціально-економічного розвитку громади передбачає виконання одночасно декількох завдань різними структурами міської ради. Дунаєвецька міська рада забезпечує здійснення заходів щодо виконання Плану соціально-економічного розвитку громади за рахунок коштів міського бюджету, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури, фонду регіонального розвитку, а також за рахунок коштів благодійних внесків підприємств всіх форм власності, що знаходяться на території міської ради та коштів благодійних організацій, грантодавців.

Інвестиційна діяльність

Дунаєвецькою міською радою протягом 2019 року проведено роботу з розроблення інвестиційних проектів для залучення коштів на розвиток інфраструктури за кошти державного фонду регіонального розвитку, субвенцій з державного бюджету, грантові кошти.

16 березня 2016 р. № 200  «Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» зі змінами та додатками  Дунаєвецька міська об’єднана територіальна громада отримала  8861,80 тис.грн., у зв’язку з чим було розроблено 9 проектів відповідно плану соціально-економічного розвитку ОТГ Дунаєвецької міської ради. Всі проекти були погоджені  комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Станом на 01.01.2020р. всі проекти реалізовано  повному обсязі.

| № п/п | Назва проекту | Субвенція тис.грн | Місцевий бюджет тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт будинку культури, с.Чаньків Дунаєвецького району | 5020,516 |  |
| 2 | Капітальний ремонт будинку культури в с.Голозубинці Дунаєвецького району | 2466,361 |  |
| 3 | Розроблення містобудівної документації (стратегічно-екологічної оцінки) по населених пунктах Дунаєвецької обєднаної територіальної громади | 417,976 |  |
| 4 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Братів Чорненьких, вул.Братів Байдусів, вул.Братів Вітряних, вул.Молодіжній в с.Сокілець Дунаєвецького району | 207,761 |  |
| 5 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Панасівка Дунаєвецького району | 225,346 |  |
| 6 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Центральній, пров.Скіфському в с.Городиська Дунаєвецького району | 101,236 |  |
| 7 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Гагаріна, пров.Партизанському, в с.Катеринівка Дунаєвецького району | 164,378 |  |
| 8 | Закупівля комплектувальних виробів (контейнерів для збору твердих побутових відходів) для комунального підприємства Дунаєвецької міської ради "Благоустрій Дунаєвеччини" | 94,229 | 6,331 |
| 9 | Закупівля транспортних засобів спеціального призначення (мінітрактора з снігоочисним обладнанням) для комунального підприємства Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини» | 163,997 | 21,61 |
|  | ВСЬОГО | 8861,800 | 27,94 |

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року №196 "Деякі питання державного фонду регіонального розвитку" (зі змінами) у  2019  році  за  рахунок  коштів  державного  фонду  регіонального розвитку    фінансується  1  проект.

| № п/п |  | Назва проекту | Передбачено у 2019р. тис.грн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | «Капітальний ремонт Дунаєвецької Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 (утеплення фасадів та горищного перекриття) по вул. Шевченка, 109 А в м. Дунаївці Дунаєвецького району Хмельницької області» (Загальна вартість проекту 6 468,5 тис.грн.) | 2 230,0 |  |
| Громадський бюджет 2019 рік |  |  |

У 2019 році робоча група з питань аналізу проектів, які фінансуються за рахунок коштів громадського бюджету Дунаєвецької міської ради розглянула 39 проектів, з них 37 було допущено до голосування. 3112 осіб взяло участь у голосуванні, яке   проводилося на офіційному сайті міської ради dunrada.gov.ua у розділі «Громадський бюджет». Всього на реалізацію проєктів було витрачено 1130,662тис. грн. ( міський бюджет 883,862 тис.грн.)

В місті Дунаївці переможцями стали 5 проектів на загальну суму 469,68 тис. грн.  (кошти громадського бюджету 397, 480 тис. грн.):

- « На межі епох» Станція юних натуралістів. Місто Дунаївці», у сумі 80000 грн. (кошти громадського бюджету - 80 000, власних - 0), проголосувало 227 осіб;

- «Реконструкція глядацької трибуни №3 та підтрибунного приміщення на території міського стадіону «Колос», у сумі 97980 грн.(кошти громадського бюджету - 79980 грн., інші джерела фінансування -18000 грн.), проголосувало 203 особи;

- «Стерилізація-гуманний крок до вирішення проблеми безпритульних тварин. Місто Дунаївці», у сумі 79600 грн. (кошти громадського бюджету - 79 600 грн., власних – 0 грн.), проголосувало 186 осіб;

- «Молодіжний центр Пазл» (PUZZLE). Місто Дунаївці», у сумі 132200 грн. (кошти громадського бюджету - 78 000 грн., власні - 54 200 грн.), проголосувало 160 осіб;

- «Читаємо разом громадою». Місто Дунаївці», у сумі 79900 грн. (кошти громадського бюджету - 79 900 грн., власні - 0 грн.), проголосувало 155 осіб.

На території старостинських округів Великий Жванчик, Миньківці, Рахнівка, Залісці, Нестерівці, Зеленче, Чаньків, Січинці, Велика Побійна, Голозубинці переможцями стали 5 проектів на загальну суму 364,152 тис.грн. (кошти громадського бюджету 249,352 тис.грн.):

- «Відновлення ставка в селі Миньківці. Створення туристичної, рекреаційної зони відпочинку», у сумі 84800  грн. (кошти громадського бюджету - 50 000 грн., власні - 18 000 грн, інші джерела фінансування- 16 800 грн.), проголосувало 148 осіб;

- «Відпочивати треба всім - і дорослим, і малим. Село Голозубинці», у сумі 63000 грн. (кошти громадського бюджету - 50 000 грн., власні - 13 000 грн.) проголосувало 145 осіб;

- «Тренажерний зал сільського будинку культури. Село Залісці», у сумі 91304 грн. (кошти громадського бюджету - 50 000 грн., власні - 23500 грн, інші джерела фінансування- 17804 грн.) проголосувало 138 осіб;

- «Облаштування стелі в танцювальному залі сільського клубу. Село Січинці», у сумі 49968 грн. (кошти громадського бюджету - 49 968 грн., власних – 0 грн.), проголосувало 98 осіб;

- «Дитячий ігровий майданчик “Пазлик”. Село Зеленче», у сумі 91884 грн. (кошти громадського бюджету - 49 384 грн., власних – 42 500 грн.). проголосувало 78 осіб.

На території старостинських округів Мушкутинці, Лисець, Воробіївка, Вихрівка, Мала Кужелівка, Іванківці, Заставля, Ганнівка, Гірчична, Гута-Яцьковецька, Велика Кужелева, Рачинці, Сокілець, Мала Побіянка, Дем’янківці, Сивороги, Держанівка переможцями стали 5 проекти на загальну суму 296,83 тис. грн. (кошти громадського бюджету 273,03 тис.грн.):

- «Майданчик дозвілля «Мрія». Село Мушкутинці», у сумі 62000 грн. (кошти громадського бюджету - 50 000 грн., власні - 12 000 грн.), проголосувало 150 осіб;

- «Облагородження святого джерела «Томашева криничка». Село Сокілець», у сумі 42876 грн.  (кошти громадського бюджету - 37 076 грн., власні - 5800 грн.) проголосувало 141 особа;

- «Шанобливе ставлення до вічного спочину односельців села Держанівка», у сумі 60000 грн. (кошти громадського бюджету - 50 000грн., власні - 10000 грн.), проголосувало 132 особи;

- «Дитячий майданчик «Фантазія» на території сіл Держанівка, Антонівка», у сумі 66453 грн. (кошти громадського бюджету - 49 954 грн., власні -16500 грн.) проголосувало 126 осіб.

- «Облаштування парку відпочинку в селі Іванківці», у сумі 65500 грн. (кошти громадського бюджету - 50 000 грн., власні - 15500 грн.), проголосувало 123 особи.

У кінці 2019 року розроблено та подано 3 проєкти у обласному конкурсі мікропроєктів сталого місцевого розвитку у Хмельницькій області, а саме: «Мотузковий парк пригод «СКАЙПАРК», «Проєкт озеленення та благоустрою окремих територій міста Дунаївці Дунаєвецького району Хмельницької області» та «Подорож зимовим садом».

З метою залучення додаткових коштів задля вирішення проблем територіальної громади відділ веде роботу з написання проєктів, реалізація яких може відбуватися за рахунок різноманітних грантів та донорів.

| ### Підтримка та розвиток сталої мобільності в об'єднаних територіальних громадах" Програми "U-LEAD з Європою" | Надання підтримки ОТГ у розробці сталих транспортних рішень, що спрямовані на вирішення нагальних потреб. |
| --- | --- |
| Проект «Децентралізація приносить прозорість та ефективність в освіті та медицині» | Проект поєднує навчальний компонент з менторською підтримкою, а також компонент підвищення обізнаності громадян та місцевої влади про інструменти контролю за коштами, ефективність фінансування, відповідальність кожного за прийняття рішень, взаємодію усіх зацікавлених сторін для підвищення прозорості. |
| ## Програма «U-LEAD з Європою» запрошує об'єднані громади стати центрами інновацій у 2019 році Хакатон | Заявка на прийом хакатону DeHack. До вашої громади завітають розробники програмного забезпечення, дизайнери, експерти з розвитку громади та громадські активісти, що мають бажання розробляти IT-рішення для громад. |
| Проект Ради Європи. Посилення демократії та довіри на місцевому рівні в Україні | Метою проекту «Посилення демократії та довіри на місцевому рівні в Україні» є покращення якості демократії на місцевому рівні в Україні шляхом посилення інституційних структур та підтримки органів місцевого самоврядування та їх національних асоціацій в діяльності, спрямованій на запровадження принципів етики в процес прийняття рішень, а також підтримка більш інклюзивного, прозорого та орієнтованого на громадян місцевого врядування. |

Управління "Центр надання адміністративних послуг" Дунаєвецької міської ради

«Центр надання адміністративних послуг» Дунаєвецької міської ради  утворено як виконавчий орган (структурний підрозділ) міської ради без статусу юридичної особи, в якому надаються адміністративні послуги фізичним та юридичним особам.

Кількість наданих послуг через ЦНАП за 2019 рік

| Всього | Реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців | Реєстрація речових прав на нерухоме майно | Реєстрація місця проживання | Послуги, суб’єктом надання яких є Держгеокадастр | Інші послуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19328 | 2190 | 3290 | 12925 | 406 | 589 |

Земельні питання

Звіт згідно соціально-економічного плану 2017-2020 роки у 2019 році.

- Підготовлено матеріали щодо продажу земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону.

- Виготовлено правовстановлюючі документи на земельні ділянки під громадськими пасовищами.

- Виготовлено правовстановлюючі документи на земельні ділянки під кладовищами.

- Оформлено документи під об’єктами нерухомого майна комунальної власності з метою подальшого відчуження.

- Розроблено документацію із нормативно-грошової оцінки земель м.Дунаївці.

- Розроблено документацію із землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Залісці.

- Внесено зміни до договорів оренди земельних ділянок комунальної власності щодо підвищення орендної плати за землю.

- Передано в оренду не витребувані (не розподілені) земельні частки (паї) загальною площею 48 га.

- Надано дозволи на розроблення документацій із землеустрою з метою подальшої передачі оренди не витребуваних земельних часток (паїв) за межами населених пунктів с.Миньківці, с.Іванківці, с.Голозубинці.

- Надано дозволи на розроблення документацій із землеустрою учасникам бойових дій 169 особам.

- Продано 8 земельних ділянок не сільськогосподарського призначення на суму          1 236890,00 грн.

- Виготовлено стратегічно-екологічні оцінки до проектів генеральних планів по м.Дунаївці, с.Іванківці, с.Гірчична, с.Вихрівка, с.В.Жванчик, с.Ганнівка, с.Дем’янківці, с.Миньківці, с.Рахнівка, с.Січинці, с.Чаньків, с.Заставля, с.Нестерівці.

- Укладено договора на сплату пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів.

- Прийнято  5 рішень щодо дозволу на розроблення  та 6 щодо затвердження детальних планів території.

Соціальний захист населення

В Дунаєвецькій міській раді діє Програма соціального захисту населення на 2018 – 2020 роки.

Відповідно до даної програми матеріальна допомога надається наступним категоріям населення:

- одноразова матеріальна допомога особм з інвалідністю з дитинства у 2019 році надано допомогу 37 громадянам на суму 16,9 тис.грн.

- одноразова матеріальна допомога особм з інвалідністю I групи у 2019 році надано допомогу 222 громадянам на суму 92,7 тис.грн.

- одноразова матеріальна допомога онкохворим у 2019 році надано допомогу 347 громадянам на суму 247,2 тис.грн.

- одноразова матеріальна допомога особам, що потребують дороговартісного лікування у 2019 році надано допомогу 48 громадянам на суму 184,0 тис.грн.

- одноразова матеріальна допомога дітям учасників АТО у 2019 році надано допомогу 67 дітям  на суму 100,8 тис.грн.

- одноразова матеріальна допомога на поховання у 2019 році надано допомогу 32 родичам  на суму 17,9 тис.грн.

- одноразова матеріальна допомога особам, які опинилися в екстремальній ситуації у зв’язку зі стихійним лихами у 2019 році надано допомогу 19 громадянам  на суму 19,00 тис.грн.

- матеріальна допомога особам у зв’язку з важкою  хворобою ( в т.ч. з хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз) у 2019 році надано допомогу 13 громадянам  на суму 334,00 тис.грн.

- Інша допомога на суму 22,6 тис. грн.

Всього у 2019 році надано допомогу 785 громадянам на суму 1035,1 (один мільйон тридцять п’ять тисяч сто гривень)  тис. грн.

З метою забезпечення дотримання законодавства про працю протягом  2019 року  проведено низку заходів з питань додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин із найманими працівниками, та сплати податків, а саме:

Здійснено інспекційні відвідування підприємств та ФОП в результаті чого зареєстровано 32 найманих працівники.

Робочою групою проведено  в продовж  2019  року  92 виїзних рейдів та 161 співбесіду  з роботодавцями ОТГ. Було вивчено питання легальної зайнятості у 369 суб’єктів господарювання. В результаті чого 98 громадян зареєструвався фізичними особами – підприємцями, з 167 громадянами уклали трудові договори.

Спільно з Дунаєвецьким  управлінням ГУ ДФС у Хмельницькій області проводяться комісії з суб’єктами господарювання, які використовують найману працю, проте не дотримуються мінімальних гарантій, або кількість найманих працівників не відповідає обсягам виробництва. За результатами таких комісій роботодавцям роз’яснюється трудове та податкове законодавство.

Проведенно 24 засідання заслухано 52 керівника підприємств та фізичних осіб підприємців.

Проводиться робота з керівниками та відповідальними особами,  які мають відокремлені підрозділи на території громади та використовують працю найманих працівників, з метою залучення до сплати податку на доходи з фізичних осіб до бюджету громади.

За результатами заходів та співпраці з ДПС та іншими органами влади бюджет громади за  2019 рік  додатково наповнився на  суму:

Єдиний податок 102,8 тис. грн.,

Податок з доходів фізичних осіб 451,5 тис. грн.

Освіта

На виконання плану соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади у 2019 році здійснено:

- перевірку вентиляційних та димовідвідних каналів 19 газових котелень (ЗНЗ-13, ДНЗ-5, ПНЗ-1), 8 котелень на твердому паливі (ЗНЗ-5, ДНЗ-3), 51 опалювальних грубок (ЗНЗ-27, ДНЗ-24);

- повірку 3 теплових лічильників (ДНЗ №1, ДНЗ №2, ДНЗ №4) на суму 11 100 грн.;

- повірку 19 газосигналізаторів (ЗНЗ-13, ДНЗ-5, СЮН-1) на суму 30 400 грн.

- виготовлено проектно-кошторисну документацію щодо облаштування засобами дистанційної передачі даних комерційних вузлів обліку спожитого природного газу на 18 котелень. Встановлено GPRS-модеми у 13 навчальних закладах на суму 87 622 грн.;

- ремонт харчоблоку у Мушкутинецькому ДНЗ (керамічна плитка, лінолеум – за сприяння Олександра Володимировича Гереги, роботи за сприяння – Боднара Сергія Борисовича) та кошти місцевого бюджету 6700 грн.;

- ремонт приміщень М.Побіянського ДНЗ – 75,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету);

- промивку системи опалення та котлів у Іванковецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 110 000 грн. (кошти місцевого бюджету);

- капітальний ремонт другої половини приміщення Чаньківського ЗДО на суму 470 446 грн. (кошти державного бюджету);

- капітальний ремонт будівлі Залісецького НВК «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ»  (перекриття покрівлі) – 1 367,0 тис.грн. (кошти державного бюджету);

- капітальний ремонт будівлі Дунаєвецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» (утеплення фасадів та горищного перекриття) (завершення робіт) – 372 624 грн. (кошти місцевого бюджету);

- ремонт приміщення для конференц-залу та танцювальних залів у БТШ на суму         227 000 грн. (кошти місцевого бюджету);

- утеплення будівлі Вихрівської ЗОШ І-ІІ ступенів (ТОВ «Козацька Долина»);

- заміну котлів та частини системи опалення у Залісецькому НВК на суму близько 120 тис. грн.;

- капітальний ремонт даху у ДНЗ №1, 2, 5 (за сприяння Олександра Володимировича Гереги);

- капітальний ремонт спортивної зали Дунаєвецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів, гімназія» на суму 1012,9 тис. грн. у співвідношенні 90/10;

- капітальний ремонт будівель (перекриття даху) Нестеровецької (780 427 грн.) та Зеленченської ЗОШ (736 471грн.);

- ремонт огорожі у Голозубинецькому ДНЗ на суму майже 23 тис. грн.;

- встановлено витяжку на харчоблоці (Дунаєвецький ДНЗ №5, Дунаєвецького НВК І-ІІІ ступенів, гімназія, Іванковецька ЗОШ, Рахнівський НВК, В.Побіянська ЗОШ, Залісецький НВК, Чаньківська ЗОШ, Миньковецька ЗОШ, Дунаєвецька ЗОШ №2) на загальну суму 180 000 грн.;

- замінено частину теплотраси у Лисецькій ЗОШ;

- утеплення горищного перекриття В.Жванчицької ЗОШ – 92 000 грн. (за рахунок спонсорів);

- замінені на металопластикові вікна та двері (Дунаєвецька ЗОШ №4 - 1 двері в спортзал, Вихрівська ЗОШ - 3 дверей, Лисецька ЗОШ – 5 вікон, Голозубинецька ЗОШ – 2 дверей, М. Куженівський НВК - 2 вікна, Лисецький ДНЗ – 3 вікна, 2 дверей);

- переведено М. Кужелівський ДНЗ у приміщення школи;

- поточний ремонт вуличного освітлення ДНЗ №3 "Берізка" – 10000 грн.;

- проведено роботи по монтажу внутрішньої мережі Інтернет та Wi-fi у 21 закладі загальної середньої освіти на суму 1 620 000 грн. (кошти державного бюджету);

- будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям у с. Миньківці вартістю 1 473 357.23 грн. (кошти державного та місцевого бюджетів у співвідношення 50/50);

- проведено частину робіт (утеплення горищного перекриття) по капітальному ремонту Дунаєвецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 (утеплення фасадів та горищного перекриття) на суму 2 230 000 грн. Решта робіт буде виконана у 2020 році на суму 4 238 500 грн. Роботи проводяться за кошти Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету і співвідношенні 90/10 відповідно.

Закуплено автобус для опорного навчального закладу Іванковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 1 847 000 грн., з них 513 473 грн. місцевого бюджету.

Придбано:

- дезинфікуючі засоби – 27 714 грн.;

- сода кальцинована технічна (марка Б) – 22 650 грн.;

- опромінювач бактерицидний – 28 952 грн.;

- блюдце для хліба, чашка, тарілка, ложка, миска, відро, рознос, чайник, рондель, каструля – 118 002 грн.;

- стільниця для парти з закругленими кутами, комплект для шкільного стільця (сидіння, спинка) – 38 000 грн.;

- мати татамі для дзюдо – 81 192 грн.;

- масло моторне універсальне – 8 297.46 грн.;

- електронні ваги – 13260 грн.;

- автоматична сушка для рук електрична, електром'ясорубка – 60 тис. грн.;

- навчальні кабінети на суму 2 886 000 грн.:

комп’ютерний клас – 7 шт.

кабінет географії – 1 шт.

кабінет біології – 5 шт.

кабінет математики – 2 шт.

мультимедійний комплекс – 2 шт.

кабінет хімії – 1 шт.

доукомплектування кабінету біології – 1 шт.

доукомплектування кабінету фізики – 2 шт.

доукомплектування кабінету географії – 1 шт.

- 37 ноутбуків на суму 443 556 грн.;

- мікшерний пульт та колонки вартістю 55173 грн.;

- 5 спортивних куточків для ДНЗ на суму 16167 грн.;

- стільці дитячі для ДНЗ – 11700 грн.;

- столи в їдальню для Дунаєвецької ЗОШ №2 – 10 208 грн.;

- наматрацники на суму 126 453 грн.;

- бактерицидні лампи на суму 28952 грн.;

- м’ячі (футбольні, волейбольні, баскетбольні) – 50900 грн.;

- міксери, м’ясорубки, блендери, пральні машини, холодильники, морозильні камери на суму 121048 грн.

На виконання вимог Нової української школи та з метою створення належних умов навчання придбано:

- комп’ютер вчителя (ноутбук), мультимедійний проектор, багатофункціональний пристрій, ламінатор, проекційний екран у кількості 27 комплектів на суму 705 886 грн.;

- меблі для початкових класів «Нової української школи» у кількості 408 шт. (парта, стілець) на суму 394 975.20 грн.;

- шафи для зберігання засобів навчання НУШ (9 шт.) – 152 100 грн.;

- дошки аудиторні (27 шт.) – 83 187.00 грн.;

- розхідні матеріали (фарба для принтера, папір для друку, плівка для ламінатора) на суму 46 тис. грн.;

- дидактичний матеріал для оснащення навчальних кабінетів «Нової української школи» -  337 666 грн.

З метою дотримання правил протипожежної безпеки проведено заміри опору ізоляції силової та освітлювальної електромережі навчальних закладів у 24 закладах загальної середньої освіти та у 23 закладах дошкільної освіти – на суму 63 221 грн. та здійснено перезарядку вогнегасників на суму 16840 грн.

Для покращення умов та зміцнення матеріально-технічної бази інклюзивно-ресурсного центру використано близько 120 тис. грн., в тому числі на: сухий басейн з кульками, меблі (столи та стільці дитячі, стінки, крісла, пуфи), жалюзі, спортивні товари, комп’ютерне обладнання.

Медицина

Комунальний заклад Дунаєвецької міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (коротка назва КЗ ДМР «Центр ПМСД») був створений рішенням дванадцятої сесії Дунаєвецької районної ради IV скликання від 12 грудня 2012 року № 27-12/2012, як Комунальний заклад Дунаєвецької районної ради «Дунаєвецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги». З 05.01.2016 р. згідно рішення третьої (позачергової) сесії Дунаєвецької міської ради від 05.01.2016 р. №3-3/2016р. заклад перейшов у комунальну власність Дунаєвецької міської ради. 16.07.2018 року  відбулася автономізація закладу та перетворення на Комунальне некомерційне підприємство «Дунаєвецький центр ПМСД» Дунаєвецької міської ради.

Закладом отримано Ліцензію на медичну практику серія згідно наказу МОЗ України від 11.10.2018 року №1848.

В Центрі затверджено Колективний договір, який відповідає змінам нормативно-правового статусу Центру, є припис про його повідомну реєстрацію в органах місцевого самоврядування.

На протязі 2019 року продовжувалась робота, спрямована на здійснення управлінських, організаційних, медичних та інших заходів щодо подальшої розбудови первинної медичної допомоги населенню.

Була продовжена робота за програмою фінансових та медичних перетворень спрямована на впровадження нової моделі надання первинних медичних послуг, зокрема:

Лікарі забезпечені комп’ютерною технікою, облаштовані 38 автоматизованих робочих місць (АРМ-ів), які підключені до мережі Інтернет. Пацієнтам надана можливість узгоджувати дату та час прийому з лікарем, проводити консультації та визначати необхідність виклику лікаря додому, уся комп’ютерна техніка амбулаторій та лікарів підключена до електронної системи «Електронне здоров’я»;

Відповідно до профілю та завдань була отримана  оновлена ліцензія на право здійснення господарської  діяльності, зокрема – на медичну практику;

Започаткована диференціація заробітної плати лікарів і медичних сестер в залежності від кількості підписаних декларацій, якості надання медичних послуг, дбання про сервіс.

За цих обставин значно зросла роль лікаря, який став вмотивованим укладати Декларації з пацієнтом, а управлінська команда почала цінувати гарного фахівця, сприяти підвищенню якості медичних послуг. Органами місцевої влади була продовжена робота щодо створення умов і можливостей для надання якісної первинної медичної допомоги, зокрема реалізацією місцевих програм, серед яких:

- Програма «Медико-соціальне забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення Дунаєвецької міської ради на 2018-2019 роки»;

- Програма фінансової підтримки КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР на 2018-2019 роки.

Сформовано 22 команди з ПМД, в тому числі:

Команд

загальної практики-сімейної медицини 	 – 9

терапевтичних 				 – 6

педіатричних 				            – 7

В рамках   реформування системи охорони здоров’я продовжувалась робота з  виконання Урядової програми «Доступні ліки», затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби» щодо реімбурсації вартості ліків від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету ІІ типу, бронхіальної астми.

Проводився моніторинг обігу лікарських засобів. За допомогою електронної програми Е-ліки по Центру та його амбулаторіях висвітлюється публічна інформація про наявні лікарські засоби, як отримані шляхом централізованих постачань, так і закуплених за рахунок міського бюджету або отриманих в якості гуманітарної допомоги.	 Центром забезпечувалось дотримання принципу «відкритості та прозорості» по усім напрямкам діяльності. Інформація про усі найбільш значущі події надавалась у вигляді повідомлень на сторінці веб-сайту Центра.

У медичній практиці лікарів розпочато використання Українського варіанту Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги (ІСРС-2-Е), а також співставлення кодів ІСРС-2-Е і Міжнародної статистичної класифікації хвороб і споріднених проблем охорони здоров’я десятого перегляду (МКХ-10), що відкриває можливість надавати медичну допомогу пацієнтам на первинній ланці за світовими стандартами, як це роблять сімейні лікарі в інших країнах.

Був придбаний пакет програмного забезпечення з налаштування та впровадження медичної інформаційної  системи (МІС) Доктор Елекс. Вартість програмного забезпечення 502,4 тис.грн.

Запроваджений оновлений Національний перелік лікарських засобів України затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 2017 року «Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів».

Від початку Національної кампанії із вибору лікаря, укладено 30199 декларацій, що становить 79,5 % від загальної кількості дорослого населення.

Вже 18 лікарів, серед яких 7 сімейних, 6 терапевтів та 5 педіатрів досягли оптимального рівня навантаження, ще 4 лікарів зроблять це найближчим часом.

Але поза межами договірних відносин з лікарями залишається ще близько 20% наших громадян. Щоб долучити їх до Кампанії укладання декларацій нашим закладом організовуються постійні виїзди у віддалені населені пункти та ті населені пункти де малий відсоток заключних декларацій, де медичні працівники надають необхідні роз’яснення з укладання декларацій та пропонують обрати свого лікаря.

Протягом 2019 року було здійснено 45 виїздів лікарями у населені пункти Дунаєвецької ОТГ, з метою надання медичної допомоги та надання інформації щодо підписання декларацій з лікарями.

З березня 2019 року на сучасній електронній платформі – автоматизована інформаційна система фармаконагляду розпочата робота по моніторингу побічних дій лікарських засобів.

Центром була визначена мережа його структурних підрозділів та кількість офіційно «прикріпленого населення».

Для забезпечення співпраці з електронною системою e-Health Центром була обрана та встановлена медична інформаційна система (МІС) з-поміж тих МІС, які пройшли перевірку і підключилися до центрального компоненту e-Health, а саме Доктор Елекс.

Для проведення в електронному вигляді моніторингу обігу лікарських засобів та очікуваних результатів, внаслідок проведення профілактики, лікування хворих та модифікації фізіологічних функцій їх організму в Центрі були створені сучасні платформи.

Зокрема, завдяки електронній програмі Е-ліки по Центру та його структурних підрозділах надається публічна інформація про лікарські засоби, отримані в порядку централізованих постачань, закуплених за рахунок коштів місцевого бюджету, отриманих в якості гуманітарної допомоги.

Мережа амбулаторій сформована з урахуванням системи розселення та потреб населення у первинних медичних послугах, з дотриманням вимог рівності та доступності первинної медико–санітарної допомоги.

Амбулаторії здійснюють свою діяльність згідно до Положення про амбулаторію загальної практики-сімейної медицини та у відповідності до поставлених перед структурними підрозділами завдань.

До складу мережі амбулаторій загальної практики-сімейної медицини (ЗПСМ) входять амбулаторії:

м. Дунаївці – 2 амбулаторії ЗПСМ;

с. Великий Жванчик – 1 амбулаторія ЗПСМ;

с. Велика Побійна - 1 амбулаторія ЗПСМ;

с. Миньківці -  1 амбулаторія ЗПСМ;

Фактичний рівень забезпечення амбулаторіями становить 1,3 на 10 тис. населення.

Медичні послуги  надавались усім віковим групам населення (дітям від 0 до 18 років та дорослим) на підставі домовленості між Дунаєвецькою міською радою та Центром первинної медико–санітарної допомоги, якою був визначений порядок організації медичного обслуговування населення, графіки роботи амбулаторій, а також  обсяги надання медичної допомоги на первинному рівні, зокрема:

- надання первинної допомоги в амбулаторних умовах за місцем проживання (перебування) пацієнта;

- надання консультацій;

- проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних ( під час вагітності) станів;

- здійснення профілактичних заходів;

- направлення відповідно до показань пацієнта для надання йому вторинної або третинної медичної допомоги;

- надання невідкладної медичної допомоги у разі гострого розладу фізичного або психічного здоров’я.

В амбулаторіях ЗПСМ № 1, 2 м. Дунаївці, с. Великий Жванчик, проводиться переважно роздільний прийом лікарями загальної практики–сімейними лікарями, лікарями-терапевтами та лікарями-педіатрами. Їх спільна робота забезпечує  взаємодію, обмін інформацією  та виключає дублювання медичної допомоги.

Лікарями-педіатрами надається медична допомога дітям різних вікових груп та забезпечується надання консультативної допомоги іншим лікарям.

В амбулаторіях ЗПСМ с.Миньківці, с. Велика Побійна надання медичної допомоги здійснюється за сімейним принципом дорослих та дітей усіх вікових груп.

Здійснювалась робота щодо поліпшення  кадрового забезпечення  лікарями та молодшими медичними спеціалістами амбулаторій, підвищення професійного рівня медичних працівників.

В 2019 році загальна кількість лікарів, які працюють у Центрі в амбулаторіях розміщених на території ОТГ  становить – 22; (Рівень укомплектованості лікарськими кадрами становить 94,2%.

В Центрі та його амбулаторіях збільшилась кількість працівників, які відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик професій за наявністю кваліфікаційних категорій, сертифікатів лікаря-спеціаліста та проходження післядипломної підготовки.

В 2018-2019  роках доступність первинних медичних послуг та рівень заробітної плати залежить від укладених декларацій, якості медичних послуг та сервісу їх надання.

Для вирішення кадрової проблеми у сільській місцевості міською радою була затверджена Програма «місцевих стимулів», яка надає можливість  доплати молодим лікарям–спеціалістам які підуть працювати у сільську місцевість та підпишуть контракт на 5 років.

Надсилалися листи до медичних ВУЗів, подані заявки до Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації  про направлення лікарів для роботи в наш заклад.

Імунопрофілактика

Протягом 2019 року проводилася робота щодо виконання Наказу МОЗ №595 «Про  організацію профілактичних щеплень в Україні», та виконання плану щеплень дитячого населення від інфекційних захворювань.

Щеплення проти туберкульозу

У 2018 році діти 1 рік і старші були щеплені на 47,9% (2019 рік-100 % ).

Здійснено 49 виїздів флюорормобіля у населені пункти Дунаєвецької ОТГ при яких оглянуто 3956 жителів.

Покращено матеріально-технічну базу шляхом  придбання такого медичного обладнання: бактерицидні лампи 30 шт., ваги 20 шт., ростоміри 27 шт. тононометри 21, пульсоксиметри 12, фотокалориметр 1, електрокардіограф 3 шт. спалювач голок 1, таблиці Сивцева 15:

Лікарями та середнім медперсоналом  постійно проводити лекції, бесіди та навчання населення з питань популяризації здорового способу життя, викорінення шкідливих звичок, основ здорового харчування та дотримання санітарно-гігієнічних умов існування.

Основними завданнями щодо поліпшення організації та якості медичного обслуговування на первинному рівні надання медичної допомоги населенню є:

1) продовження подальшої реалізації заходів плану Концепції реформи надання первинних медичних послуг відповідно до реформи первинної ланки медицини;

2) подальша  участь у тренінгу розвитку первинної медичної допомоги за напрямками:

- підготовки фахівців на тренінгу «Управління закладами первинної медичної допомоги в умовах реформування системи охорони здоров’я»;

- оцінка наявної мережі ПМД та формування рекомендацій щодо побудови спроможної мережі ПМД;

- оцінка планування кадрового ресурсу Центру;

- оцінка наявного матеріально – технічного оснащення Центру;

- розвиток спроможності управлінської команди Центру в управлінні в умовах реформування системи охорони здоров’я;

3) розвиток інформаційно-комунікаційної системи Центру, що забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією шляхом створення, розміщення оприлюднення та обміну інформацією даними і документами в електронному вигляді;

4) продовження роботи з укладання декларацій між пацієнтами та лікарями про надання первинних медичних послуг та їх реєстрації в електронній системі еHealth;

5) застосування в господарській діяльності Центру Українського варіанту Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги (ІСРС-2-Е);

6) продовження реалізації Урядової програми «Доступні ліки» для забезпечення лікарськими засобами хворих на:

- серцево-судинні захворювання;

- цукровий діабет ІІ типу;

- бронхіальну астму;

7) підвищення рівня кваліфікації лікарів загальної практики – сімейних лікарів,  педіатрів та молодших медичних спеціалістів за якими закріплене населення;

8) запровадження сучасних інформаційних технологій щодо електронного документообігу в Центрі та його структурних підрозділах;

9) поліпшення організації роботи з запобігання захворювань на інфекційні хвороби, які керуються засобами імунопрофілактики;

10) виконання заходів Державних та регіональних програм передбачених до здійснення на первинному рівні надання медичної допомоги населенню;

11) поліпшення організації та якості профілактичної роботи з запобігання захворювань на туберкульоз та ВІЛ – інфекцію на первинному рівні;

12) забезпечення медичною апаратурою та обладнанням  амбулаторій відповідно до табелю оснащення.

Комунальне підприємство «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради

Послугами централізованого водопостачання користуються 19 тис. жителів нашої громади, що становить 48,7 % від загальної кількості населення. Протяжність міської водопровідної мережі становить 92,0 км та 34,6 км водопровідної мережі в 8 населених пунктах об’єднаної територіальної громади. У 2019 році відповідно до Плану соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки були виконі наступні заходи:

1. Реконструкція очисних споруд та напірного колектора м. Дунаївці (друга черга напірний колектор, піскоуловлювачі, КНС).

На протязі 2016-2019 років реалізується проект «Реконструкція очисних споруд та напірного колектора м. Дунаївці Хмельницької області (друга черга   напірний колектор, піскоуловлювачі , каналізаційна насосна станція)».   Затверджена кошторисна вартість об’єкту становила 18,022 млн. грн. в цінах 2016 року.

Роботи ведуться підрядним способом. Підрядник - «БК Поділля - Трансбуд». За рахунок коштів ДФРР при співфінансуванні з бюджету міської ради в 2016 році виконано робіт по заміні аварійного напірного каналізаційного колектора довжиною 0,9 км. в двохтрубному вимірі на суму 2,210 млн. грн. В 2017 році прокладено каналізаційний напірний колектор з труб ПЕ діаметром 280 мм. довжиною 0,5 км (до вул. Шевченка в с. Січинці) з улаштуванням каналізаційних камер управління. Зведений кошторис робочого проекту було відкориговано в цінах 2017 року та його сума склала 18,100 млн. грн. В 2019 році проектно - кошторисна документація була відкоригована та сума зведеного кошторису станом на 12.08.2019 року становить 19,144 млн. грн. В 2019 році станом на 02.01.2020 року виконано робіт на суму 2000,0 тис. грн.

2. Капітальний ремонт вуличної мережі водопостачання. Проект замовлено Дунаєвецькою міською радою в КП «Цивільпромбуд» - «Реконструкція існуючих вуличних водопровідних мереж в місті Дунаївці Хмельницької області» (капітальний ремонт вуличних мереж водопроводу 11,884км.). Проект розроблений, проведена експертиза.

| № | Назва вулиці | протяжність м./п. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкція водопроводу по вул. Ф.Лендера | 137 |
| 2 | Реконструкція водопроводу по вул. Шевченка | 297 |
| З | Реконструкція водопроводу по пр. Декоративному | 821 |
| 4 | Реконструкція водопроводу по вул. М.Смотрицького | 610 |
| 5 | Реконструкція водопроводу по вул.Київська | 710 |
| 6 | Реконструкція водопроводу по вул. Паркова | 376 |
| 7 | Реконструкція водопроводу по вул. Горького | 170 |
| 8 | Реконструкція водопроводу по вул. Красінських | 303 |
| 9 | Реконструкція водопроводу по вул.Лютеранська | 337 |
| 10 | Реконструкція водопроводу по вул. Могилівська | 499 |
| 11 | Реконструкція водопроводу по вул. Першого Травня | 1616 |
| 12 | Реконструкція водопроводу по вул. Бокова | 612 |
| 13 | Реконструкція водопроводу по вул.Варшавська | 948 |
| 14 | Реконструкція водопроводу по вул. С.Разіна | 357 |
| 15 | Реконструкція водопроводу по вул. Б.Хмельницького | 118 |
| 16 | Реконструкція водопроводу по вул. Шевченка | 497 |
| 17 | Реконструкція водопроводу по вул. Просвіти | 370 |
| 18 | Реконструкція водопроводу по вул. Нова | 465 |
| 19 | Реконструкція водопроводу по вул. Кутузова | 615 |
| 20 | Реконструкція водопроводу по вул. Володимирська | 845 |
| 21 | Реконструкція водопроводу по вул. Стельмаха | 1181 |
| Всього: |  | 11884 |

3.Будівництво водопроводу по вул. Сагайдачного (350м.), Гонти (320м.) м.

Дунаївці проведено в 2019р. Будівництво водопроводу Богуна (330м.) планується в 2020р.

4.Капітальний ремонт каналізаційного напірного колектора від КНС1 по вул. Загородній до вул. Ф. Лендера. Виконані проектні роботи.

Капітальний ремонт КНС1 та напірного каналізаційного колектора по вул. Загородній (в межах вул. М.Іщенка - вул. Просвіти) - 299,882 тис. гр.

Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектора по вул. Загородній (в межах вул. Просвіти – вул. Ф.Лендера) – 299,988 тис. грн.

5.Капітальний ремонт ділянки самоплинної каналізації біля КНС1. Виконані проектні роботи. Вартість 201,235 тис. грн.

6.Капітальний ремонт покрівель на будівлях КНС4. Роботи виконані в 2019 році.

7.Реконструкція напірного колектора та обвідної лінії каналізації від КНС 2 до вул. Гагаріна. КП «Цивільпромбуд» розроблено проектно-кошторисну документацію з «Реконструкція ділянки напірного колектора по провулку Партизанському, вулиці Робочій, Шевченка в місті Дунаївці Хмельницької області від КНС 2 до перехрестя вулиці Гагаріна з улаштуванням нового гасильного колодязя та проведення реконструкції КНС 2».

Роботи виконані частково (побудовано напірний каналізаційний колектор).

8.Проведення заходів щодо придбання спец - техніки з метою оновлення авто парку в зв’язку з амортизаційним зносом основних засобів КП «Міськводоканал» ДМР.

Комунальне підприємство Дунаєвецької міської ради

“Благоустрій Дунаєвеччини”

КП ДМР “Благоустрій Дунаєвеччини” здійснює заходи щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів  і національних стандартів, надає послуги з благоустрою населених пунктів Дунаєвецької міської ОТГ, а саме утримує території у належному стані, проводить санітарні очистки, заходи щодо збереження об’єктів загального користування, виконання комплексу робіт з улаштування покриття доріг і тротуарів, озеленення територій, забезпечення зовнішнього освітлення вулиць.

Так за 2019 рік для формування ефективної системи управління  ТПВ влаштовано 4 сміттєві майданчики та встановлено євро контейнери для збору ТПВ по вул. Шевченка, 92а, 116, 123,  вул. МТС, 23  на суму 151,05 тис.грн. Закуплено 16 євроконтейнерів на суму 150,1 тис.грн. та 4 контейнери під PED пляшку на суму 31,6 тис.грн.

Придбано спецтехніку:

- Трактор Husqvarna TC 342T-1шт. на суму  155,2 тис.грн., комплектуючі до трактора - відвал сніговий Husqvarna 122см.-1шт. на суму  19,4 тис. грн., ланцюги Husqvarna на колеса з шипами-1шт. на суму  4,8 тис. грн., противага Husqvarna 25кг. – 1 шт. на суму 5,6 тис. грн.

- Садовий пилосос Laski VL 300 на суму 59 тис. грн.

- Міні-асфальтний завод РА-800 встановлений на причеп-платформу на суму 598,0 тис.грн.

За 2019 рік після сортування відходів заготовлено вторинну сировину:

- пластик – 10,535 тонн;

- папір – 3,36 тонн.

Реалізовано вторинну сировину:

- пластик – 10,1 тонн. на суму 54,7 тис.грн.;

- папір – 3,2 тонн на суму 5,7 тис.грн.

Укладено договори на надання послуг з збирання та вивезення ТПВ у 30 населених пунктах ОТГ в кількості 2750 договорів: м. Дунаївці – 2262,  с. Голозубинці - 87, с. Зеленче - 150, с. Степок – 21, с. Мала Кужелівка - 109, с. Синяківці – 38, с. Рахнівка - 95, с. Кривчик – 1, с. Нестерівці – 170, с. Іванківці – 84, с. Слобідка Гірчичнянська – 4, с. Миньківці – 169,  с. Катеринівка – 26, с. Городиська – 17, с. Гірчична – 127, с. Вихрівка – 89,  с. Пільний Мукарів – 60, с. Залісці – 173, с. Заставля – 151, с. Січенці – 85, с. Велика Побійна – 123, с. Рачинці - 74, с. В.Жванчик - 248, с. Воробіївка – 92, с. Держанівка – 47, с. Ганівка – 103, с. Чаньків – 126, с. Дем’янківці – 63, с. Мушкутинці – 118, с. Лисець - 100.

Ліквідовано 11  несанкціонованих та стихійних сміттєзвалищ  по населених пунктах Дунаєвецької ОТГ на суму 117,9 тис.грн.: с.Рахнівка, с.Миньківці, с.Зеленче, с.Іванківці, с.Демянківці, с.Голозубинці, с.Ганівка, м. Дунаївці.

Проводиться роз`яснювальні роботи серед населення щодо утримання в належному санітарному стані прибудинкових територій та вулиць.  Вручено 154 попереджень та  складено 155 протоколів про порушення Правил благоустрою населених  пунктів.

Заходи по енергозбереженню та покращенню вуличного освітлення:

- замінено лампи вуличного освітлення натрієві на енергоощадні

в кількості  20 шт.;

- проведено капітальний ремонт вуличного освітлення із заміною     світильників на енергоощадні за кошти  державного  бюджету:

| Населений пункт | Сума тис. грн. | Протяжність км. | Кількість ліхтарів |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Городиська | 101,2 | 1.260 | 12 |
| с. Катеринівка | 115,0 | 1,993 | 24 |
| с. Панасівка | 225,3 | 2,87 | 31 |
| с. Сокілець | 225,1 | 2,803 | 31 |

За кошти місцевого бюджету в с. Ганівка на суму 113,5 тис.грн. протяжністю   2,0 км. встановлено 41 ліхтар.

За кошти інвесторів в с. Великий Жванчик на суму 128 тис.грн.  протяжністю 1,9 км. встановлено 24 ліхтарів, с. Січенці на суму 67,5 тис.грн. протяжністю 2,0 км. встановлено 20 ліхтарів, с. Рачинці на суму 40 тис.грн. протяжністю 0,9 км. встановлено 9 ліхтарів.

В м. Дунаївці за кошти міського бюджету по вул. Миру, вул. Заводській, вул. Заремби, вул. Загородній встановлено 32 ліхтарі протяжністю 1,7 км. на суму 106,2 тис.грн., за кошти державного бюджету по вул. Новій, вул. Тімірязєва, вул. Зеленій, вул. Комарова, вул. Подільській, вул. Відродження, вул. Молодіжній встановлено 68 ліхтарів протяжністю 3,93 км. на суму 336,1 тис.грн.

Встановлено та облаштовано 5 колодязів на суму 53,3 тис.грн.: с. Велика Кужелева – 2 шт., с. Ліпіни – 1 шт., с. Ксаверівка – 1 шт., с. Панасівка – 1 шт.

Проведено поточний ремонт мостів населених пунктів громади: с.Велика Кужелева,  с.Рачинці,  м.Дунаївці на суму 203,5 тис.грн.

Придбано та встановлено 2 автобусні зупинки на суму 51,3 тис.грн. в м. Дунаївці.

Замінено 2 віконних блоки на сходових клітках в житловому будинку в м. Дунаївці по вулиці Гагаріна, 27.

Замінені вхідні двері в під’їздах будинків на металеві в кількості 13 шт.

Проведено грейдерування та поточний ремонт доріг в біло щебеневому покритті в м. Дунаївці загальною площею 36,6 тис. кв.м. на суму 2286,2 тис. грн., ямковий ремонт в асфальтному покритті площею 0,6 тис. кв.м. на суму 465,5 тис. грн., поточний ремонт в асфальтному покритті площею 0,6 тис. кв.м. на суму 399,4 тис.грн., капітальний ремонт в асфальтному покритті протяжністю 525 метрів на суму 1490,0 тис.грн.

По населеним пунктам ОТГ проведено грейдерування та поточний ремонт доріг в біло щебеневому покритті загальною площею 29,6 тис. кв.м. на суму 1456,3 тис.грн.

Встановлено 6 пішохідних переходів з бруківки з підняттям над рівнем проїзної частини дороги.

Комунальне підприємство теплових мереж Дунаєвецької міської ради

Згідно Плану соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської ради на 2017-2020 роки  у 2019 році:

- шляхом оптимізації схеми теплопостачання військового містечка виведено з експлуатації теплової мережі d159 мм довжиною 390 м.п. (в двохтрубному вимірі) та d 108 мм   L 70мм.;

- по котельні по вул.Горького,1а,  підготовлено площадку для монтажа нових трьох твердопаливних котлів; демонтовано котли КВГ – 7,56 -150 та МТВ 2000;

- по котельні по вул.Франца Лендера, 53 проведено демонтаж газового котла ДКВР  - 4 – 13;

- підготовлено площадку для встановлення нового твердопаливного котла;

- придбано твердопаливний котел BRS 1200 через «Прозоро» - вартість робіт 475,0 тис.грн. 03.09.2019р здійснена оплата на ТОВ «ТД Коростенський завод теплотехнічного обладнання» за твердопаливний котел. У відповідності до порядку проведення публічних закупівель.

Проведено оплату за проектно-кошторисну документацію по встановлення твердопаливний котел BRS 1200

Проведено  необхідні будівельно-монтажні роботи по розміщенню котла на котельні по вул. Франца Лендера, 53 та виконано пуско-налагоджувальні роботи.

- проведено Держповірку газових лічильників та коректорів об’єму газу;

- проведено гідравлічні випробування 6 км. теплових мереж;

- відремонтовано обмурівки котлів в котельні  Франца Лендера, 53;

- забезпечено усі котельні необхідною кількістю солі та катіоніту на опалювальний період 2019-2020 років;

- укомплектовано аварійним запасом обладнання та запасними частинами котельні;

- виконано технічне обслуговування та ремонт газового господарства, обладнання хімводопідготовки, електрообладнання;

- проведено заготівлю  дров на опалювальний період 2019 – 2020 років для котелень по вул.Франца Лендера, 53,с. Мушкутинці та по вул.Б. Хмельницького, 23.

Управління  культури, туризму  та  інформації

Управління  культури, туризму  та  інформації  було  створено  згідно  рішення  тридцять  шостої  (позачергової)  сесії, керуючись  статтями  26, 54 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування в  Україні».

Структурні  підрозділи: інформаційно-комунікаційний ресурсний  центр,  централізована  бухгалтерія.

Управлінню  культури  підпорядковані комунальні  установи  міської  ради:          «Міський  культурно-мистецький  просвітницький  центр»;

«Дунаєвецька  міська публічно-шкільна бібліотека»;

«Дунаєвецька  дитяча  школа  мистецтв»;

«Історико-краєзнавчий  музей».

В громаді  функціонує  32 клубних  заклади:  МКМПЦ  та  31  сільський  заклад  культури.

У  2019  році  діяльність  закладів  культури  громади була  спрямована  на  покращення  якості  проведення  культурно-мистецьких заходів.

Клубними  закладами  громади  було  проведено 2898 різних заходів, які  відвідали  майже 97тис. глядачів.  Серед  основних:  відзначення  державних, професійних, релігійних  свят, свят  за  народним  календарем  варто  виділити  наступні:

Державні  свята:

- урочистості  та  святкові  дійства  до  Дня  Соборності України,  до дня  Конституції  України,  до  Дня  Державного  прапора,  до Дня  Незалежності України;

- мітинги  реквієми до Дня  пам’яті  та  примирення, до  річниці    Гідності  та  Свободи,  до  Дня  пам’яті  Героїв  Небесної  сотні, мітинг  вшанування ліквідаторів  Чорнобильської  катастрофи, вшанування  жертв  голодоморів  та  політичних  репресій.

Професійні  свята:

- урочистості  та  святкові  концерти  до  Дня  працівників  ЖКГ,  медичних  працівників, працівників  органів  місцевого  самоврядування.

Свята  за  народним  календарем:

- цикл  Новорічно-Різдвяних  заходів;

- Великоднє  свято «Хай лине  пісня  до  небес»;

- Зелена  неділя;

- фольклорне  свято  на  «Івана  на Купала».

Вже  стало  традиційним  в  кожному  селі громади  в  день храмового свята  проходять свята  сіл.

Постійно  працює  5  колективів  зі  званням «Народний».

144 гуртки  художньої  самодіяльності  та  любительських об’єднань,  які  відвідує  1168 учасників.

Сільськими  закладами  культури  було  проведено  поточні  ремонти  та  придбано матеріалів: за  державний  кошт  8,70 тис. грн.,  кошти  меценатів та  спонсорів 200,417 тис. грн.

За  бюджетні  кошти  зроблено  капітальний  ремонт  площадок для  проведення  масових  заходів   та  для  паркування  транспорту на  876,2 тис.грн. Придбано матеріалів, обладнання  та  інвентарю  на  суму 199,0 тис. грн.  довгострокового  використання  на  суму 281,4 тис.грн.

В  громаді  функціонує 21 бібліотечний  заклад: «міська публічно-шкільна  бібліотека»  та 20 філій.

Бібліотечні  заклади  приймають  активну  участь  у  житті  громади.

Проведено 856 заходів, які відвідали 14988 чоловік. Кількість  читачів 11860 чол.

Зроблено  підписку періодичних  видінь на  суму 40,595 тис.грн. Державна програма «Українська  книга» 816 прим. на  суму  97,884тис. грн.  обмінний фонд  і  подаровані 279 прим. на суму 12,543 тис. грн. Всього  надійшло  за  2019  рік 1823 прим. документів на  суму  173,756 тис.грн.

Управління  культури  туризму  та  інформації посприяло  в видавництві  книги « Все  починається  з  зернятка» автора О.Погинайка  виділивши  3,50тис.грн.  для  видання  книги тиражем 100 екземплярів.

Дунаєвецький історико  краєзнавчий  музей  придбав ком’ютерну  техніку  на  суму  8,0 тис.грн.

Важливе місце в галузі культури громади займає мистецький навчальний заклад – Дунаєвецька дитяча  школа мистецтв. Основною метою якого є задоволення потреб громади, суспільства і держави у вихованні найбільш обдарованих дітей та залучення їх до професійного мистецтва.

Контингент дитячої школи мистецтв  на січень складає: 551учень, з   яких  527 на бюджетній  основі,  24 в групах самоокупності.

Учбовий процес в Дунаєвецький ДШМ забезпечує  36 викладачів.

За 2019 рік школа має гарні здобутки, її вихованці  неодноразово ставали переможцями  та лауреатами міжнародних, всеукраїнських, регіональних, обласних  конкурсів фестивалів, 90 участей з них 7 перемог у обласних, 18 перемог у всеукраїнських, 27 перемог у міжнародних конкурсах.

Велике значення  у розвитку музичних здібностей учнів має  колективне музикування, тому у закладі успішно працюють 15 учнівських колективів та 5 дорослих, з них 4 зразкових колективи та 4 народних.

Найяскравішими подіями 2019р. були участь наших колективів за кордоном це:

Зразковий дитячий духовий оркестр  “RitmBand“ та хореографічний колектив “Любисток” представляли нашу країну на  міжнародному  фестивалі-конкурсі мистецтв  «INTERNATIONALEMANDARINFLOWERFESTIVAL 2019» 100 тис.грн. для  реалізації  поїздки надав меценат, народний депутат  Олександр  Герега.  Зразковий вокальний ансамбль «Лілея» у м.Бжозув республіки Польща приймали участь міжнародному фестивалі молоді  «ZIRKAFESTWPOLSCE».

На  придбання  музичних  інструментів,  комп’ютерної  та звукової  техніки,  сценічних  костюмів  було  використано 416 тис.грн.

Управління  культури  туризму  та  інформації  вперше ініціювало  відкриття  туристичного  сезону  2019. Розроблено  та  запропоновано  туристам  4  маршрути. Найбільш  відвідувані  на даний  час  є Миньковецький  дендропарк  та  водоспад  Бурбун  с.  Лисець.  Завдяки  участі  у  Всеукраїнському  проекті  «Неймовірні  села  України-2019»  посольство Нідерландів  обрало  село  Лисець для  озеленення  пагорбу  поблизу  водоспаду  Бурбун  декоративними  рослинами  (близько  600шт.).  Проект  успішно  реалізовано.

Завдяки реалізації  проекту  Українського  культурного  фонду  «Малі  міста  великі  враження»  ми  мали  змогу  масштабніше  та  цікавіше провести   свято  громади  залучивши  300 тис. грн.  Українського  культурного  фонду.

МКМПЦ  взяв   участь  у  Всеукраїнському  відкритому  конкурсі  програм збереження і розвитку  елементів нематеріальної культурної спадщини  «Жива традиція»  презентувавши  «Технологія  виготовлення  чорносливу  в с. Лисець»  зайнявши   3 місце.

В  2019  році  вперше  в  громаді  був  проведений Форум  сім’ї. Мета  заходу  привернути  увагу  до  проблем сім’ї  та  дітей  в  Україні, консолідувати  зусилля представників  органів влади, місцевого  самоврядування, громадськості, духовенства – задля  захисту  сімейної  політики заснованої на українських традиційних  цінностях.

В  2019  році  реконструювано  2  Будинки  культури  с.  Чаньків  та  с. Голозубинці  освоївши   коштів Мінрегіонбуду на  суму  7  млн. 484 тис.грн.  Надалі  ці  споруди  слугуватимуть  як  Будинки  громади.

В 2019  році  реалізовано три  проекти «Громадського  бюджету»:

- «Тренажерний  зал  СБК с. Залісці». В  ході  реалізації  проекту  зроблено  ремонт  приміщення  та закуплено  тренажери;

-  «Облаштування  стелі  в  танцювальному  залі  СК с. Січинці»;

- «Читаємо  разом  громадою»  міська, публічно-шкільна  бібліотека. В  ході  реалізації  проекту  було  підібрано  літературу  згідно  запитів читачів та  укладено  договори  на придбання  книг  та  телевізора. Загальна  вартість  витрачених  коштів становить  79,829тис.грн.. ( 728 примірників книг та плазмовий  телевізор).

Міський голова                                                                                        Веліна ЗАЯЦЬ