Додаток  28

до рішення шістдесят четвертої сесії міської ради VII скликання

від	06.02.2020 р. №7-64/2020

Звіт

По програмі оптимізації системи опалення

в м. Дунаївці на 2019  рік

Виконання Програми передбачає удосконалення системи опалення в місті, зменшення витрат та втрат енергоносіїв у житлово-комунальному господарстві, проведення ефективної енергозберігаючої політики.

Мета Програми полягає в сприянню оптимізації системи опалення в          м. Дунаївці по котельні, яка розташована  по вул. Франца Лендера, 53.

Загальний обсяг фінансових ресурсів для реалізації програми 1500,0 тис.грн. з місцевого бюджету.

Під час реалізації Програми виготовлено проектно-кошторисну документацію на суму 114,3 тис. грн., проведено експертизу проектно-кошторисної документації на суму 3,3 тис. грн., придбано твердопаливний котел BRS-1200 , працюючий на дровах взамін існуючого котла ДКВР-4-13, що використовує природний газ   на суму 475,0 тис. грн., проведено монтаж котла на суму 199,1 тис. грн., інжинірингові роботи   10,3 тис. грн., авторський нагляд 4,3 тис. грн. Залишок невикористаних коштів в сумі 693,7 тис.грн. повернуто в місцевий бюджет.

Шляхом оптимізації схеми теплопостачання військового містечка виведено з експлуатації теплової мережі трубопровід d159 мм довжиною 390 м.п. (в двохтрубному вимірі) та трубопровід  d 108 мм   довжиною  70 м.п. ( в двохтрубному вимірі).

Міський голова                                                                                        Веліна ЗАЯЦЬ