Додаток 6

до рішення шістдесят четвертої сесії міської ради VII скликання

від 06.02.2020 р. №8-64/2020

Звіт по реалізації громадського бюджету с.Миньківці

Проект «Відновлення ставка в с.Миньківці. Створення туристичної, рекреаційної зони відпочинку» приймав участь в конкурсі «Громадський бюджет 2019» Дунаєвецької міської ради.

Проект був затверджений рішенням п’ятдесят четвертої (позачергової) сесії Дунаєвецької міської ради від 11 червня 2019 року.

Метою проекту було: відновити ставок в с.Миньківці, створити туристичну, рекреаційну зони відпочинку через громадський бюджет.

У ході реалізації проекту були залученні кошти інвесторів а також внески жителів громади.

Завдяки роз’яснювальній роботі активістів проекту, наш проект активно підтримали жителі старостату.

Усього проголосувало 148 людей.

Наш проект став переможцем у групі старостатів з великою кількістю населення.

В ході реалізації проекту проведені наступні роботи:

-укріплено гідротехнічну споруду (витічна дамба);

-проведено роботи по відновленню втічної дамби;

-встановлено додаткову трубу для стоку води;

-проведено поглиблення втічної канави до ставка;

-укріплено розмиті береги, на що скаржились жителі в попередній період;

-відведено воду із зони потенційного підтоплення;

-проведено санітарну очистку прибережної смуги ставка.

Щодо людських ресурсів –вдалося згуртувати різні категорії населення на виконання даного проекту.

Загальна вартість робіт по бюджету становить 84800 грн., з них 50000 грн. – кошти громадського бюджету, власні кошти – 18000 грн.,інші джерела фінансування - 16800 грн.

Як результат, мета проекту виконана, незважаючи на труднощі із погодними умовами, пошуком відповідної спецтехніки та недостатнім фінансуванням в рамках громадського бюджету для реалізації такого серйозного проекту.

В результаті виконання цього проекту:

- наведено відповідний санітарний стан у зоні ставка в центрі села;

- створена зону рекреації та відпочинку для всіх бажаючих без обмежень;

- буде можливість включити ставок та прилеглі території до туристичного маршруту;

- буде піднято рівень води у криницях жителів;

- є реальна можливість відродити відповідний рослинний і тваринний світ в зоні водойми.

- згуртовано жителів навколо вирішення даної проблеми.

Автор проекту: Марищак Володимир Іванович

Міський голова                                                                                        Веліна ЗАЯЦЬ