Додаток  1

до рішення  шістдесят дев’ятої  сесії

міської       ради    VIIІ    скликання

від  26.09.2023 р.  № 10-69/2023

Календарний план підготовчих процедур розробки «Детальний план території загальною площею 2,1586 га за межами населеного пункту с.Трибухівка, Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області для зміни цільового призначення земельної ділянки для розміщення та експлуатації піщаного кар’єру»

| № з/п | Назва підготовчої процедури розроблення Детального плану території | Дата/ строк проведення |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Прийняття рішення про розроблення детального плану території | 26.09.2023 |
| 2. | Інформування громадськості на веб-сайті Дунаєвецької міської ради про прийняття рішення на розроблення «Детальний план території загальною площею 2,1586 га за межами населеного пункту с.Трибухівка, Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області для зміни цільового призначення земельної ділянки для розміщення та експлуатації піщаного кар’єру» | Вересень-жовтень 2023р. |
| 3. | Визначення джерел фінансування детального плану території та укладення угоди на виконання проекту | жовтень 2023р. |
| 4. | Отримання доступу до чинних кадастрів та реєстрів | жовтень 2023р. |
| 5. | Отримання державних інтересів | жовтень-листопад 2023р. |
| 6. | Підготовка завдання на розроблення детального плану території | жовтень-листопад 2023р. |
| 7. | Визначення розробника детального плану території та підписання договору | жовтень-листопад 2023р. |
| 8. | Публікація на веб-сайті календарного плану виконання робіт з розроблення детального плану території відповідно до укладеного договору на розроблення детального плану території | жовтень-листопад 2023р. |

Секретар міської ради                                                          Олег ГРИГОР’ЄВ

Додаток  2

до рішення  шістдесят дев’ятої  сесії

міської       ради    VIIІ    скликання

від  26.09.2023 р.  № 10-69/2023

Пропозиції щодо переліку  та значень індикаторів розвитку території згідно Детального плану території загальною площею 2,1586 га за межами населеного пункту с.Трибухівка, Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області для зміни цільового призначення земельної ділянки для розміщення та експлуатації піщаного кар’єру

| № з/п | Показник | Одиниці виміру | Значення станом на 2023 рік* | Бажане значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Територія для розміщення та експлуатації кар’єру |  |  |  |  |
| 1.1 | Площа території у межах розроблення детального плану території | га | 0 | 2,1586 |
| 1.2 | Площа забудови | га | 0 | 0 |
| 1.3 | Потужність видобутку запасів піску в межах кар’єру | Тис. м куб. |  | 190 |

Секретар міської ради                                                                 Олег ГРИГОР’ЄВ

Додаток  3

до рішення  шістдесят дев’ятої  сесії

міської       ради    VIIІ    скликання

від  26.09.2023 р.  № 10-69/2023

Прогнозовані наслідки розроблення Детальний план території загальною площею 2,1586 га за межами населеного пункту с.Трибухівка, Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області для зміни цільового призначення земельної ділянки для розміщення та експлуатації піщаного кар’єру

| Правові | Економічні | Для природного навколишнього середовища (у тому числі для здоров’я населення) |
| --- | --- | --- |
| Взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час зміни цільового призначення земельної ділянки | Сплата екологічного податку | Визначення санітарно-захисної зони |
| Зміна функціонального використання земельної ділянки | Сплата земельного податку, та податку за видобуток надр землі | Відстань від населеного пункту біля 0,5 км, що створює незначний вплив шуму на здоров’я мешканців |
| Здійснення контролю у сфері містобудування та землеустрою у зв’язку з розробленням додаткової містобудівної документації | Надання в оренду земельної ділянки | Об’єкти природно-заповідного фонду в зоні дії родовища відсутні і не зазнають впливу планованої діяльності |

Секретар міської ради                                                                           Олег ГРИГОР’ЄВ