Додаток

до рішення шостої сесії

міської ради VІІ скликання

від 31.03.2016 р. №10-6/2016

мкї ради VІІ

**ПРОГРАМА**

**зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів Дунаєвецької міської ради**

**на 2016-2018 роки**

**ПРОГРАМА**

**зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів**

**Дунаєвецької міської ради**

**на 2016-2018 роки**

**1. Загальні положення**

Цільова комплексна програма зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів на 2016 – 2018 роки (далі - Програма) спрямована на забезпечення конституційних прав дітей і підлітків шкільного і дошкільного віку щодо доступності і безоплатності здобуття якісної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

У Програмі враховані основні положення, завдання і напрямки, що визначені:

* статтями 14, 61 Закону України «Про освіту»;
* статтями 5, 37 Закону України «Про загальну середню освіту»;
* статтями 19, 37, 38 Закону України «Про дошкільну освіту»;
* статтями 9,10 Закону України «Про позашкільну освіту».

**ІІ. Визначення проблеми,**

**на розв'язання якої спрямована Програма**

За результатами обстеження матеріально-технічна база навчальних закладів потребує значного покращення. Виникає гостра необхідність в проведенні капітальних ремонтів будівель, споруд та комунікацій навчальних закладів, виконання приписів Державних інспекцій України, положень відомчих нормативних актів, впровадження заходів енергозбереження.

Потребують оновлення навчальні комп’ютерні комплекси загальноосвітніх навчальних закладів та придбання комп’ютерної техніки для дошкільних навчальних закладів, необхідне забезпечення закладів освіти сучасною оргтехнікою для здійснення управлінської діяльності.

В загальноосвітніх навчальних закладах в недостатній кількості сучасні технічні засоби навчання (мультимедійні проектори, комп’ютерні дошки, сучасна аудіо техніка та відеоапаратура). Потребують оновлення комплекти обладнання кабінетів основ наук, шкільні меблі. Необхідно поновити та поповнити навчально-наочне обладнання, історичні та географічні карти, спортивний інвентар, інструменти для трудового навчання тощо. Потребує придбання та оновлення електрообладнання шкільних їдалень.

Таким чином, створення необхідної матеріально-технічної бази є соціальною проблемою, для розв’язання якої необхідна координація зусиль виконавчого комітету, міської ради, управління освіти, молоді та спорту та громадськості.

**ІІІ. Мета та основні завдання Програми**

Мета цієї Програми полягає у збереженні та зміцненні матеріально-технічної бази навчальних закладів громади, створенні більш сприятливих умов для здійснення навчально-виховного процесу, збереження здоров’я учнів, вихованців.

Основне завдання Програми забезпечити виконання наступних заходів:

1. Впровадження енергозберігаючих проектів та заходів, як наслідок зменшення обсягів використання паливно-енергетичних ресурсів.

2. Проведення капітальних ремонтів приміщень, в тому числі - заміна віконних блоків на металопластикові енергозберігаючі.

3. Обладнання автоматичною пожежною сигналізацією та системами оповіщення приміщень, обладнання будівель навчальних закладів пристроями блискавкозахисту, проведення вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівель будівель закладів, придбання первинних засобів пожежогасіння.

4. Проведення поточних та капітальних ремонтів внутрішніх туалетів.

5. Придбання технологічного обладнання (електроплит, холодильників, морозильних камер, інше).

6. Придбання меблів для навчальних закладів.

7. Придбання навчальних комп’ютерних комплексів, сучасних технічних засобів навчання (мультимедійних проекторів, інтерактивних дошок), придбання персональних комп’ютерів.

8. Придбання комплектів сучасного обладнання для оснащення кабінетів базових дисциплін (фізики, хімії, біології), придбання настінних географічних та історичних карт, навчально-наочного обладнання, спортивного інвентарю.

**IV. Фінансове та ресурсне забезпечення програми**

Для досягнення цілей Програми потрібні відповідні обсяги фінансування. Тому необхідна концепція фінансування по окремих блоках та їх поетапне здійснення відповідно до бюджетних можливостей.

Фінансування виконання Програми здійснюється за рахунок:

- коштів державного та місцевого бюджетів (з урахуванням заходів, які фінансуються у рамках державних, регіональних та галузевих програм і проектів, що реалізуються);

- інших джерел надходження, у тому числі, благодійних внесків.

Фінансування на виконання заходів Програми здійснюється з державного та міського бюджетів в межах бюджетних асигнувань, відповідно до кошторису, після затвердження його рішенням сесії Дунаєвецької міської ради. Прогнозований обсяг коштів, що необхідно залучити до виконання Програми передбачається в сумі 8 504 300тис.грн.

2016 рік – 3105,0 тис.грн.

2017 рік – 2864,9 тис.грн.

2018 рік – 2534,4 тис.грн.

Головними розпорядниками бюджетних коштів з виконання заходів Програми є управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради.

##### V. Перелік завдань і заходів Програми

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заходи, які необхідно виконати** | **Назва навчальних закладів.** | **Планується виконати заходи (придбати, обладнати тощо) за роками (тис.грн)** | | |
| **2016** | **2017** | **2018** |
| Обладнання систем електро - газо - тепло - водо постачання вузлами обліку | Встановлення водяних лічильників (за планом) | 12,5 | 6,8 | 5,4 |
| Заміна електролічильників (за планом) | 11,2 | 13,0 | 4,2 |
| Повірка газових лічильників (за планом) | 3,0 | 2,5 | 4,2 |
| Повірка теплових лічильників (за планом) | 3,0 | 21,0 | - |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **29,7** | **43,3** | **13,9** |
| Проведення капітальних ремонтів покрівель закладів освіти. | Чаньківська ЗОШ І-ІІІ ст.. | 240,0 |  |  |
| Дунєвецький ДНЗ №4 |  | 110,0 |  |
| Залісецька ЗОШ І-ІІ ст.. |  | 350,0 |  |
| Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. №4 |  |  | 350,0 |
| Лисецький ДНЗ | 54,0 |  |  |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **254,0** | **460,0** | **350,0** |
| Заміна старих газових котлів з низьким ККД та використаним ресурсом | Миньковецька ЗОШ І-ІІІ ст.. | 480,0 |  |  |
| Іванковецька ЗОШ І-ІІІ ст.. |  | 500,0 |  |
| Чаньківська ЗОШ І-ІІІ ст.. | 49,0 |  |  |
| Лисенька ЗОШ І І- ІІІ ст |  |  | 500,0 |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **529,0** | **500,0** | **500,0** |
| Поточний ремонт внутрішніх туалетів | ЗОШ (за планом) | 35,0 | 30,0 | 40,0 |
| ДНЗ (за планом) | 26,0 | 20,0 | 30,0 |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **61,0** | **50,0** | **70,0** |
| Заміна вікон на енергозберігаючі | Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст.. №3 | 200,0 | 250,0 |  |
| Чаньківська ЗОШ І-ІІІ ст.. | 64,0 |  |  |
| Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст.. №4 |  | 80,0 |  |
| Іванковецька ЗОШ І-ІІІ ст.. | 66,0 |  |  |
| Іванковецький ДНЗ |  |  | 31,0 |
| Зеленчанський ДНЗ |  |  | 24,0 |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **330,0** | **330,0** | **55,0** |
| Ремонт відмостки та цоколя будівель | В.Побіянська ЗОШ І-ІІІ ст.. |  |  | 15,0 |
| Вихрівська ЗОШ І-ІІ ст.. |  | 10,0 |  |
| Лисецька ЗОШ І-ІІІ ст.. | 24,0 |  |  |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **24,0** | **10,0** | **15,0** |
| Ремонт підлоги у приміщеннях | В.Жванчицький ДНЗ | 32,0 |  |  |
| Нестеровецький ДНЗ |  | 34,0 |  |
| Воробіївській ЗОШ І-ІІ ст.. |  |  | 18,0 |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **32,0** | **34,0** | **18,0** |
| Проведення капітального ремонту системи опалення та водогону | Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст.. №2 | 490,0 |  |  |
| Зеленчанська ЗОШ І-ІІІ ст.. |  |  | 160,0 |
| В.Побіянський ДНЗ |  | 120,0 |  |
| Рахнівська ЗОШ І-ІІІ ст.. | 80,0 |  |  |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **570,0** | **120,0** | **160,0** |
| Капітальний ремонт їдальні | Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст..№2 | 680,0 |  |  |
| В.Кужелівська ЗОШ І-ІІІ ст.. |  | 135,0 |  |
| В.Побіянська ЗОШ І-ІІІ ст.. |  |  | 110,0 |
| Дунаєвецький ДНЗ №5 |  | 90,0 |  |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **680,0** | **225,0** | **110,0** |
| Капітальний ремонт каналізаційної системи | Дунаєвецький ДНЗ №5 | 15,0 |  |  |
| Рахнівський ДНЗ |  | 8,0 |  |
| Зеленчанський ДНЗ |  |  | 9,0 |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **15,0** | **8,0** | **9,0** |
| Капітальний ремонт фасаду | Миньковецький ДНЗ | 210,0 |  |  |
| Дунаєвецький НВК  «ЗОШ І-ІІІ ст.., гімназія» |  | 480,0 |  |
| Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст.. №2 |  |  | 500,0 |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **210,0** | **480,0** | **500,0** |
| Ремонт та заміна огорожі закладу | Рахнівська ЗОШ І-ІІІ ст.. |  | 90,0 |  |
| Дунаєвецький ДНЗ №1 | 88,0 |  |  |
| Голозубинецький ДНЗ |  | 34,0 |  |
| М.Побіянський ДНЗ |  |  | 30,0 |
| Дунаєвецький ДНЗ № 2 |  |  | 96,0 |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **88,0** | **124,0** | **126,0** |
| Обладнання автоматичної пожежної сигналізації | ЗНЗ (за планом) | 65,0 | 50,0 | 50,0 |
| ДНЗ (за планом) | - | - | - |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **65,0** | **50,0** | **50,0** |
| Ремонт пристроїв блискавкозахисту закладів освіти | ЗНЗ (за планом) | 20,0 | 15,0 | 18,0 |
| ДНЗ (за планом) | 10,0 | 12,0 | 12,0 |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **30,0** | **27,0** | **30,0** |
| Проведення вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівель приміщень закладів освіти | ЗНЗ (за планом) | 68,0 | 54,0 | 60,0 |
| ДНЗ (за планом) | 46,0 | 40,0 | 50,0 |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **114,0** | **94,0** | **110,0** |
| Придбання первинних засобів пожежогасіння | ЗНЗ (за планом) | 15,0 | 15,0 | 20,0 |
| ДНЗ (за планом) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **20,0** | **20,0** | **25,0** |
| Придбання, реконструкція існуючих дитячих і спортивних майданчиків | ЗНЗ (за планом) | 5,7 | 6,0 | 6,5 |
| ДНЗ (за планом) | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **9,0** | **10,0** | **11,0** |
| Заміна освітлювальних приладів на енергозберігаючі | ЗНЗ (за планом) | 5,0 | 7,0 | 6,0 |
| ДНЗ (за планом) | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **8,0** | **11,0** | **10,0** |
| Придбання технологічного обладнання для харчоблоків | ЗНЗ (за планом) | 45,0 | 50,0 | 55,0 |
| ДНЗ (за планом) | 36,0 | 40,0 | 40,0 |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **81,0** | **90,0** | **95,0** |
| Придбання шкільних парт та кришок парт | Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 | 20,0 | 20 | 20,0 |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
| Придбання шкільних дошок | ЗНЗ (за планом) | 6,8 | 7,2 | 7,2 |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **6,8** | **7,2** | **7,2** |
| Придбання навчальних комп’ютерних комплексів для здійснення навчально-виховного процесу | ЗНЗ (за планом) | 15,0 | 20,0 | 20,0 |
| Придбання мультимедійних проекторів плюс інтерактивні дошки | ЗНЗ (за планом) | 8,8 | 9,0 | 9,0 |
| Придбання комплектуючих для комп’ютерів | ЗНЗ (за планом) | 8,0 | 10,0 | 10,0 |
| ДНЗ (за планом) | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **33,8** | **41,5** | **41,5** |
| Придбання комплектів обладнання для оснащення кабінету фізики | ЗНЗ (за планом) | 40,7 | 42,5 | 42,5 |
| Придбання комплектів обладнання для оснащення кабінету хімії | ЗНЗ (за планом) | 30,8 | 32,5 | 32,5 |
| Придбання комплектів обладнання для оснащення кабінету біології | ЗНЗ (за планом) | 35,5 | 36,8 | 36,8 |
| Придбання програмного забезпечення для комп’ютерів | ЗНЗ (за планом) | 5,5 | 6,0 | 6,0 |
| ДНЗ (за планом) | 3,5 | 4,0 | 4,0 |
| Придбання настінних географічних та історичних карт | ЗНЗ (за планом) | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
| Придбання спортивного інвентарю для закладів освіти | ЗНЗ (за планом) | 12,0 | 13,0 | 13,0 |
| ДНЗ (за планом) | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
| Виготовлення актів на землю | ЗНЗ (за планом) | 15,0 | 15,0 | 10,0 |
|  | ДНЗ (за планом) | 25,0 | 25,0 | 15,0 |
| Виготовлення технічної документації на будівлі | ЗНЗ (за планом) | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | ДНЗ (за планом) | 18,0 | 18,0 | 12,0 |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **202,4** | **206,9** | **191,9** |
| **Орієнтовна сума коштів на 2016-2018 роки** |  | **3805,0** | **2934,9** | **2583,4** |

**Результативні показники**

Виконання Програми до 2018 року дасть змогу:

- поліпшити матеріальну технічну базу навчальних закладів міста;

- створити кращі умови для здійснення навчально-виховного процесу;

- виконати приписи Державних інспекцій України, положень відомчих нормативних актів, впровадження заходів енергозбереження;

- сформувати засади здорового способу життя, зменшити рівень захворюваності учнів і вихованців;

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та організаційне супроводження виконання Програми здійснює управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради.

Контроль за виконанням Програми здійснюється виконавчим комітетом Дунаєвецької міської ради та постійною комісією Дунаєвецької міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення. .

Управління освіти, молоді та спорту щорічно інформує міську раду про хід виконання Програми.

До висвітлення питань щодо реалізації Програми залучаються засоби масової інформації.

Обговорення стану виконання та проблем реалізації Програми здійснюється на засіданнях виконавчого комітету міської ради, колегіях управління освіти, молоді та спорту.

Внесення змін до Програми здійснюється управління освіти, молоді та спорту за згодою міської ради.

Секретар міської ради М.Островський