Додаток  1

до   рішення     сімдесят    першої

сесії  міської ради VIIІ скликання

від  30.11.2023 р.  № 16-71/2023

Календарний план підготовчих процедур розробки «Детальний план території частини кварталу вулиць Подільська та Героїв Визволителів у селі Мала Кужелівка для можливості переведення нежитлової будівлі у житлову та зміни цільового призначення земельної ділянки за адресою: вул. Подільська, 37, с. Мала Кужелівка, Кам’янець-Подільського району Хмельницької області»

| № з/п | Назва підготовчої процедури розроблення Детального плану території | Дата/ строк проведення |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Прийняття рішення про розроблення детального плану території | 30 листопада 2023 р. |
| 2. | Інформування громадськості на веб-сайті Дунаєвецької міської ради про прийняття рішення про розроблення «Детального плану території частини кварталу вулиць Подільська та Героїв Визволителів у селі Мала Кужелівка для можливості переведення нежитлової будівлі у житлову та зміни цільового призначення земельної ділянки за адресою: вул. Подільська, 37, с. Мала Кужелівка, Кам’янець-Подільського району Хмельницької області» | грудень 2023р. |
| 3. | Визначення джерел фінансування детального плану території та укладення угоди на виконання проекту | грудень 2023р. |
| 4. | Отримання доступу до чинних кадастрів та реєстрів | грудень 2023р. |
| 5. | Отримання державних інтересів | грудень 2023р. |
| 6. | Підготовка завдання на розроблення детального плану території | грудень 2023р. |
| 7. | Визначення розробника детального плану території та підписання договору | грудень 2023р. |
| 8. | Публікація на веб-сайті календарного плану виконання робіт з розроблення детального плану території відповідно до укладеного договору на розроблення детального плану території | грудень 2023р. |

Секретар міської ради                                                                          Олег ГРИГОР’ЄВ

Додаток  2

до   рішення     сімдесят    першої

сесії  міської ради VIIІ скликання

від  30.11.2023 р.  № 16-71/2023

Пропозиції щодо переліку  та значень індикаторів розвитку території згідно Детального плану території частини кварталу вулиць Подільська та Героїв Визволителів у селі Мала Кужелівка для можливості переведення нежитлової будівлі у житлову та зміни цільового призначення земельної ділянки за адресою: вул. Подільська, 37, с. Мала Кужелівка, Кам’янець-Подільського району                Хмельницької області

| № з/п | Показник | Одиниці виміру | Значення станом на 2023 рік | Бажане значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Територія для розміщення асенізаційного поля |  |  |  |  |
| 1.1 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | га | 0 | 0,0230 |

Секретар міської ради                                                                          Олег ГРИГОР’ЄВ

Додаток  3

до   рішення     сімдесят    першої

сесії  міської ради VIIІ скликання

від  30.11.2023 р.  № 16-71/2023

Прогнозовані наслідки розроблення Детального плану території частини кварталу вулиць Подільська та Героїв Визволителів у селі Мала Кужелівка для можливості переведення нежитлової будівлі у житлову та зміни цільового призначення земельної ділянки за адресою: вул. Подільська, 37, с. Мала Кужелівка, Кам’янець-Подільського району Хмельницької області

| Правові | Економічні | Для природного навколишнього середовища (у тому числі для здоров’я населення) |
| --- | --- | --- |
| Взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів | Підвищення інвестиційної привабливості території громади |  |
| Зміна функціонального використання земельної ділянки | Визначення найбільш ефективного використання території |  |
| Визначення функціонального призначення території | Збільшення надходжень в місцевий бюджет від земельного податку |  |
| Здійснення контролю у сфері містобудування та землеустрою у зв’язку з розробленням додаткової містобудівної документації | Збільшення житлового фонду села |  |

Секретар міської ради                                                                          Олег ГРИГОР’ЄВ