Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 19 грудня 2024р. № 365

Програма

утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Дунаєвецької територіальної громади на 2025 рік

м. Дунаївці

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвецької міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник програми | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвецької міської ради |
| 3. | Замовник (відповідальний виконавець) програми | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвецької міської ради |
| 4. | Учасники (співвиконавці) програми | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвецької міської ради, Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області, Філія "Дунаєвецька ДЕД" Дочірнього підприємства "Хмельницький Облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України", КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації |
| 5. | Строк виконання програми | 2025 рік |
| 6. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Міський бюджет |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідний для реалізації програми, тис.грн., у тому числі: кошти бюджету територіальної громади інші джерела фінансування не заборонені законодавством кошти підприємств | Всього у 2025 році Згідно бюджетних призначень на відповідний період |

1. Загальна частина

Програма утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Дунаєвецької територіальної громади на                2025 рік (далі - програма) розроблена відповідно до Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  «Про автомобільний транспорт»,  Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільні дороги» та з метою забезпечення в громаді безпеки дорожнього руху.

Причиною розроблення даної Програми є лист Державної Установи «Служба місцевих доріг Хмельниччини» від 17.10.2024 року №940, балансоутримувача вищезазначених доріг, про відсутність у 2024 році фінансування з Державного бюджету України на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення,  та розгляд можливості передбачення в міському бюджеті Дунаєвецької міської ради на 2024 рік коштів на експлуатаційне утримання та зимове утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які знаходяться в межах Дунаєвецької територіальної громади (143,7 км), в тому числі для виконання мінімального комплексу робіт  шляхом перерахування коштів ДУ «Служба місцевих доріг Хмельниччини».

Мережа автомобільних доріг загального користування місцевого значення Дунаєвецької міської ради є невід’ємною частиною єдиної державної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей економіки та соціальної інфраструктури громади. Загальна протяжність автомобільних доріг обласного та районного значення в громаді становить 143,7 км, а саме:  обласного значення - 114 км., районного значення – 29,7 км.   (перелік у додатку 1 до Програми).  Протяжність доріг територіального значення в межах м.Дунаївці становить 8,1 км.

Так, з настанням зимового періоду питання експлуатаційного утримання доріг постає особливо гостро, оскільки несприятливі погодні умови можуть спричинити перешкоди в транспортному сполученні між населеними пунктами.  Одним із основних викликів є розчистка від снігових заметів та посипання протиожеледними сумішами.

Також, у весняно-осінній період належного догляду потребує дорожнє покриття та придорожня смуга.

2. Мета Програми

Метою програми є:

- забезпечення безперебійного та безпечного руху на автомобільних дорогах загального користування  місцевого значення громади, захист вулично-дорожньої мережі від снігових заметів, боротьбу з ожеледицею та очищення від снігу у зимовий період 2025 року в межах фінансових можливостей бюджету Дунаєвецької міської ради на 2025 рік;

- благоустрій окремих придорожніх смуг (покіс трави, підрізання чагарників і дерев) в межах фінансових можливостей бюджету Дунаєвецької міської ради на 2025 рік.

3. Основні завдання і заходи Програми

1.Заготівля матеріалів (пісок, шлак, кам’яні висівки, сіль тощо), а також приготування протиожеледних сумішей та розчинів.

2.Обробка доріг протиожеледними матеріалами – при потребі та з метою профілактики.

3.Патрульне снігоочищення автомобільних доріг, розчищення їх від снігових заносів, усунення ущільненого снігового шару з поверхні проїзної частини, прибирання і відкидання снігових валів з узбіч.

4.Утримання в належному стані дорожнього покриття та придорожніх смуг.

Основні напрямки виконання завдань у Додатку 2 до Програми.

4. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

- поліпшити у зимовий період часу транспортне сполучення з усіма населеними пунктами Дунаєвецької територіальної громади;

- зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод;

- запобігти виникненню надзвичайних ситуацій.

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                        Катерина СІРА

Додаток 1

до Програми

Дороги

Обласного, районного та територіального значення, які розташовані на території Дунаєвецької територіальної громади

| Індекс дороги |  | Сполучення | Протяжність всього, км |  | Населений пункт |  | Протяжність в межах населеного пункту, км |  | Протяжність за межами населеного пункту, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дороги обласного значення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О230604 |  | Нестерівці – /Н-03/ | 9,0 |  | с.Нестерівці с.Ганнівка |  | 1,3 0,97 |  | 6,73 |
| О230606 |  | Зеленче – Заставля | 10.4 |  | с.Зеленче с.Заставля |  | 2,72 0,7 |  | 6,98 |
| О230608 |  | Іванківці – Притулівка | 18.7 |  | с.Іванківці с.М.Побіянка с.Притулівка |  | 1,64 2,3 1,36 |  | 13,4 |
| О230609 |  | Велика Побійна – /Іванківці – Притулівка/ | 4.8 |  | с.В.Побійна с.М.Побіянка |  | 2,35 0,2 |  |  |
| О230610 |  | /Дунаївці – Грушка/ – Сокілець | 13.6 |  | с.Лисець с.Сокілець |  | 3,47 1,1 |  | 9,03 |
| О230611 |  | /Н-03/ – Яцьківці | 18.1 |  | с.Рахнівка с.Кривчик с.Дубинка с.Г.Яцьковецька с.Яцьківці |  | 2,2 1,4 0,8 2,9 1,3 |  | 9,5 |
| О230613 |  | Велика Кужелева – /Гуків – Дунаївці – Могилів-Подільський/ | 4.1 |  | с.В.Кужелева Хутір |  | 0,5 0,18 |  | 3,42 |
| О230614 |  | Гірчична – /Гуків – Дунаївці – Могилів-Подільський/ | 3.8 |  | с.Гірчична |  | 0,75 |  | 3,05 |
| О230615 |  | /Гуків – Дунаївці – Могилів-Подільський/ – Сивороги | 4.0 |  | с.Сивороги |  | 2,1 |  | 1,9 |
| О230617 |  | Чаньків – /Н-03/ | 3.4 |  | с.Чаньків |  | 1,36 |  | 2,04 |
| О230619 |  | /Дунаївці – Грушка/ – Рачинці | 2.1 |  | с.Рачинці |  | 1,3 |  | 0,8 |
| О230621 |  | /Іванківці – Притулівка/ – Держанівка | 2.4 |  | с.Держанівка |  | 1,1 |  | 1,3 |
| О230623 |  | Ярова Слобідка – /Гуків – Дунаївці – Могилів-Подільський/ | 10.9 |  | с.Синяківці с.М.Кужелівка |  | 2 1,1 |  | 7,8 |
| О230624 |  | Дем’янківці – /Гуків – Дунаївці – Могилів-Подільський/ | 1.0 |  | с.Демянківці |  | 0,7 |  | 0,3 |
| О230625 |  | /Дунаївці – Грушка/ – Мушкутинці | 1.6 |  | с.Мушкутинці |  | 0,73 |  | 0,87 |
| О230626 |  | /Н-03/ – Воробіївка | 2.0 |  | с.Воробіївка |  | 1,45 |  | 0,55 |
| О230628 |  | /Н-03/ – Вихрівка | 4.1 |  | с.Вихрівка |  | 0,69 |  | 3,41 |
|  |  | Всього | 114 |  |  |  | 40,67 |  | 71,08 |
| Дороги районного значення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С230605 | [/Н-03/ – Яцьківці] – Млаки |  |  | 6.2 | с.Ксаверівка с.Млаки | 0,95 1,05 |  | 4,2 |  |
| С230608 | Чимбарівка – М. Жванчик |  |  | 1.4 | с.М.Жванчик | 0,56 |  | 0,84 |  |
| С230609 | Трибухівка – В. Жванчик |  |  | 4.7 | с.Трибухівка с.В.Жванчик | 0,26 0,59 |  | 3,85 |  |
| С230611 | Пільний Мукарів – [/Н-03/ – Вихрівка] |  |  | 3.0 | с.П.Мукарів с.Вихрівка | 2 0,88 |  | 0,12 |  |
| С230612 | (Гуків – Дунаївці – Могилів-Подільський) – Городиська |  |  | 5.7 | с.Миньківці с.Городиська | 0,79 0,52 |  | 4,39 |  |
| С230613 | Січинці – Панасівка |  |  | 3.1 | с.Січинці с.Панасівка | 1,56 0,55 |  | 0,99 |  |
| С230614 | (Трибухівка – Великий Жванчик) – Ліпіни |  |  | 1.0 | с.Ліпіни | 0,675 |  | 0,325 |  |
| С230615 | (Іванківці – Притулівка) – Заголосна |  |  | 1.0 | с.М.Побіянка | 0,11 |  | 0,89 |  |
| С230616 | Степок – (Зеленче – Заставля) |  |  | 0.9 | с.Степок | 0,5 |  | 0,4 |  |
| С230617 | [Ярова Слобідка – (Гуків – Дунаївці – Могилів-Подільський)] – Руда-Гірчичнянська |  |  | 1.2 | с.Руда Гірчичнянська | 0,55 |  | 0,65 |  |
| С230618 | [/Н-03/ – Яцьківці]– Ксаверівка |  |  | 1.5 | с.Ксаверівка | 0,1 |  | 1,4 |  |
|  | Всього |  |  | 29,7 |  | 11,645 |  | 18,055 |  |
| Т2308 | м.Дунаївці |  |  |  | м.Дунаївці | 5,8 |  |  |  |
| Т2303 | м.Дунаївці |  |  |  | м.Дунаївці | 2,3 |  |  |  |
|  | Всього |  |  |  |  | 8,1 |  |  |  |
|  | Разом |  |  | 143,7 |  | 60,415 |  | 89,135 |  |

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                        Катерина СІРА

Додаток 2

до Програми

Основні напрямки та обсяги фінансування для утримання автомобільних доріг  загального користування (дороги обласного, районного та територіального значення) на території Дунаєвецької територіальної громади у 2025 році

| №п/п | Заплановані роботи | План |  | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | Бюджет територіальної громади |  |
| 1 | Зимове утримання доріг (прибирання снігу, льоду, посипання протиожеледною сумішю) | Згідно бюджетних призначень на відповідний період в межах фінансових можливостей бюджету | Згідно бюджетних призначень на відповідний період в межах фінансових можливостей бюджету | Уповноважений головного розпорядника коштів ДУ «Служба місцевих доріг Хмельниччини» |
| 2 | Зимове утримання доріг (прибирання снігу, льоду, посипання протиожеледною сумішю) | Згідно бюджетних призначень на відповідний період в межах фінансових можливостей бюджету | Згідно бюджетних призначень на відповідний період в межах фінансових можливостей бюджету | КП «Благоустрій Дунаєвеччини» |
| 3 | Придбання матеріалів для виготовлення протиожеледного посипкового матеріалу (сіль, пісок, відсів будівельний) | Згідно бюджетних призначень на відповідний період в межах фінансових можливостей бюджету | Згідно бюджетних призначень на відповідний період в межах фінансових можливостей бюджету | КП «Благоустрій Дунаєвеччини» |
| 4 | Благоустрій окремих придорожніх смуг (покіс трави, підрізання чагарників і дерев ) | Згідно бюджетних призначень на відповідний період в межах фінансових можливостей бюджету | Згідно бюджетних призначень на відповідний період в межах фінансових можливостей бюджету | Переможець процедури закупівель |
| 5 | Поточний ремонт доріг | Згідно бюджетних призначень на відповідний період в межах фінансових можливостей бюджету | Згідно бюджетних призначень на відповідний період в межах фінансових можливостей бюджету | Переможець процедури закупівель |

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                                                                                      Катерина СІРА