Додаток

до рішення шістдесят першої сесії

міської ради VII скликання

від 21.11.2019 р. №00-61/2019

«Мотузковий парк пригод «СКАЙПАРК»

- Анотація проєкту

Актуальність проєкту

Виховання підростаючого покоління здоровим - одне з найважливіших завданнь сім'ї, школи та й держави загалом. Впродовж останніх років   активно прогресує негативна тенденція, яка характеризує погіршення фізичного розвитку і здоров’я дітей та молоді. Значна частина молоді через низьку рухову активність мають проблеми зі станом здоров’я. Відсутність в належній кількості для задоволення потреб молоді сучасних спортивних майданчиків сприяють поширенню серед підростаючого покоління негативних явищ – вживання алкоголю, тютюнопаління. Одним з основних завдань у справі поліпшення зазначеної ситуації є не лише необхідність покращення навчально - виховного процесу, але й усіх форм позаурочної та позашкільної роботи з молоддю. Саме тому Дунаєвецька міська рада планує створити мотузковий парк пригод на території Центрального парку міста Дунаївці. Парк пригод буде розрахований як на підготовлених любителів екстремального відпочинку, так і на початківців у світі активного відпочинку та розваг. Завдяки кваліфікованим інструкторам комунального закладу Дунаєвецької міської ради «Станція юних туристів» і спеціальному спорядженню, усі бажаючі матимуть змогу підкорити висоту, піднятися мотузковою драбиною, пройти по канату над «безоднею», перейти «прірву» по рухливому мосту

Перелік заходів проєкту:

- створення робочої групи;

- визначення підприємства;

- підписання договору;

- закупівля обладнання і матеріалів;

- спорудження (монтаж) етапів на дистанціях;

- випробування, введення в експлуатацію;

- інформаційна робота.

Результати проєкту

Проектом передбачено встановлення 3 мотузкових трас, на яких буде розміщено орієнтовно 30 платформ, 35 етапів, в тому числі 3 тролеї до 50м., також проектом передбачено навчання інструкторів, встановлення страхувальної бесідки та придбання 12 комплектів спорядження (у комплект входить: каска, карабін, самостраховка, страхувальний пристрій).

Відкриття мотузкового парку вирішить цілий комплекс проблем:

-	зміцнення фізичного здоров’я жителів громади;

-	заохочення жителів міста до занять спортом, популяризація ведення здорового способу життя;

-	розширення, підвищення та задоволення потреб у сфері дозвілля жителів міста в активних розвагах із застосуванням сучасного обладнання;

-	раціональне використання вільної паркової зони;

-	емоційне розвантаження людини, усунення негативних наслідків стресу, впевненості у власних синах і подолання страху висоти;

-	розвиток комунікативних навичок різних вікових категорій населення, формування здорового соціального клімату міста;

-	можливість проводити  спортивні змагання, турніри;

-	запобігання проявам деструктивної поведінки за рахунок направлення енергії в «правильне» русло.

Обсяг коштів та джерела його фінансування 300000грн.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту -298,0тис. грн.

Очікуваний обсяг фінансування проекту з обласного бюджету – 149,0 тис. грн., з місцевого бюджету – 134,8 тис. грн., благодійний внесок підприємців – 15,0 тис. грн.

Організації-партнери – підрядна організацією, яка буде здійснювати закупівлю, монтаж обладнання та матеріалів;

Співвиконавці проекту: Дунаєвецька міська рада, Управління культури, туризму та інформації Дунаєвецької міської ради, КЗ Дунаєвецької міської ради «Станція юних туристів».

2. Докладний опис проєкту

2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект

На території Дунаєвецької ОТГ проживає 38696 осіб, з яких 16836 у місті. Центральний парк в м. Дунаївці - це велика територія, упорядкована і призначена для відпочинку і прогулянок більшою мірою орієнтована на малих дітей. Існуючій на сьогодні парк не може впоратися з напливом бажаючих відпочити і не вирішує проблематику яка виникла на сьогоднішній день, а саме відпочинку молоді та спільного проведення активного відпочинку з сім'єю.  У наш час здоровий і активний відпочинок украй потрібний. Огляд сучасного стану справ щодо спроб вирішити проблему дозвілля молоді показує досить невтішн картину. Останнім часом в Дунаєвецькій ОТГ збільшилась кількість дитячих майданчиків - і батьки задоволені, і малюкам подобається. Ось тільки куди їм податися, коли з дитячих гойдалок і гірок вони виростуть, поки не зовсім зрозуміло. Спеціальних майданчиків, де вони могли б розвиватися самостійно, теж немає. Створення мотузкового парку «СкайПарк» в місті допоможе організувати здорове дозвілля підростаючому поколінню і не тільки.

Дунаєвецька міська рада має на меті створити осередок дозвілля молоді та жителів шляхом облаштування  мотузкового парку, адже кожна людина може приміряти на себе роль підкорювача екстремальних маршрутів і для цього не потрібно їхати в гори або «дикі» місця, купувати дороге спорядження, і проходити сувору тривалу підготовку. Досить просто відвідати мотузковий парк.

Проект сприяє розвитку ОТГ та є частиною плану з розширення туристичних маршрутів. На території громади є досить мальовничі краєвиди, саме тому Дунаєвецька міська рада у 2019році відкрила 3 туристичні маршрути, які пролягають по лісистій місцевості, пагорбах, долинах, понад ставками та річками громади. Але це лише початок!

Туристичний потенціал ОТГ має такі головні складові:

•	мальовнича природа – річки, ліси та озера громади;

•	мінеральні води;

•	пам‘ятки історії та архітектури.

На сьогодні серед населення країни досить популярним стає сільський туризм, в зв’язку з чим ОТГ Дунаєвецької міської ради має перевагу над іншими громадами оскільки на території громади є досить мальовничі історико-архітектурні та природні об’єкт дозвілля. Але і місто буде відігравати важливу роль у туризмі. Дунаївці відноситься до типових подільських міст. Однак його від інших відрізняє те, що в ньому містяться аж 2 палаци. Один з них - палац Красінських. Додає атмосфери цьому палацу і те, що в ньому проводили своє дитинство видатні поляки - Зигмунт і Винцентий Красінскі, які зіграли значну роль в історії Польщі. Зовні палац практично не змінився з другої половини 19 століття, проте навколо з'явилися більш пізні прибудови. Сама будівля має чотириспадовий дах, з фронту розміщується ганок з двома колонами. Сьогодні в палаці розміщується місцевий будинок культури. Навколо раніше був парк, проте він зберігся лише за палацом, на території якого планується облаштувати мотузковий парк пригод «СКАЙПАРК».

Нажаль, Дунаєвецька міська рада не брала участі в обласному конкурсі мікропроєктів сталого місцевого розвитку у попередні роки, але має досвід у написанні та реалізації проєктів які фінансувалися як і за рахунок державних трансфертів, так і за рахунок міжнародних та українських донорських організацій. Також з метою залучення громадськості у вирішенні проблем і завдань соціально-економічного характеру Дунаєвецької ОТГ міською радою в 2018 році було прийнято рішення  про впровадження Громадського бюджету. За рахунок якого на території ОТГ було реалізовано 32 проєкти, на загальну суму 2014,776 тис.грн. (1629,972тис. грн. - міський бюджет, 384,804 тис. грн. - власний внесок учасників конкурсу).

Проєкт «Мотузковий парк пригод «СКАЙПАРК»  належить до пріоритетів «Програми проведення обласного конкурсу мікропроєктів сталого місцевого розвитку у Хмельницькій області на 2017 – 2020 роки», а саме «Реконструкція, будівництво, облаштування перспективних об’єктів соціально-культурного призначення, які стимулюватимуть духовний та культурний розвиток громад».

2.2. Мета і завдання проєкту

Мета проєкту:

- облаштувати мотузковий парк пригод «СКАЙПАРК»;

- створення сучасних умов для круглорічного, повноцінного сімейного відпочинку та забезпечення різноманітного дозвілля як жителям ОТГ, так і всім бажаючим;

- стимулювання інтересу дітей, молоді та старшого покоління до спорту, активного способу життя і занять фізичною культурою;

- благоустрій території Центрального парку в місті Дунаївці.

Основні завдання проєкту:

- Визначення підрядної організації яка буде виконувати роботи та укладання договору;

- Проектні роботи;

- Спорудження (монтаж) 30 платформ, 35 етапів, в тому числі 3 тролеї до 50м.;

- Встановлення страхувальної бесідки;

- Придбання 12 комплектів спорядження (у комплект входить: каска, карабін, самостраховка, страхувальний пристрій);

- Випробування, введення в експлуатацію;

- Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії за результатами впровадження проєкту, шляхом висвітлення матеріалів на офіційному веб-сайті Дунаєвецької міської ради.

2.3. Опис заходів проєкту:

- Формування робочої групи;

- Підписання договору з підрядною організацією, яка буде здійснювати закупівлю, монтаж обладнання і матеріалів;

- Проектні роботи (перевагою нашого проекту є те, разом із придбанням парку, ми отримуємо готовий проект з урахуванням призначення і спеціалізації, а саме з урахуванням ландшафтних особливостей місцевості та інших технічних особливостей);

- Спорудження (монтаж) етапів на дистанціях (монтаж та встановлення обладнання безпосередньо на об'єкті буде здійснюватися висококваліфікованими фахівцями заводу);

- Випробування, введення в експлуатацію.

- Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії за результатами впровадження проєкту, шляхом висвітлення матеріалів на офіційному веб-сайті Дунаєвецької міської ради.

2.4. Тривалість і план реалізації заходів проєкту

Тривалість проєкту складатиме 5 місяців.

| Тривалість заходу | Захід | Відповідальні особи |
| --- | --- | --- |
| Місяць І 2020 р. | Формування робочої групи, проектні роботи | Кадюк І. |
| Місяць ІІ 2020 р. | Укладання договорів з підрядними організаціями на виконання робіт, підготовчі роботи, які будуть проводитись підрядними організаціями; | Яценко С. Рищенко О. |
| Місяць ІІІ 2020 р. | Підготовка території для встановлення мотузкового парку. | Підрядна організацією, яка буде здійснювати монтаж обладнання та матеріалів |
| Місяць ІV 2020 р. | Закупівля мотузкового парку та спорядження. Встановлення мотузкового парку. | Яценко С. Рищенко О. |
| Місяць V 2020 р. | Урочисте відкриття мотузкового парку. Підведення підсумків, аналіз виконання та реалізації проєкту | Заяць В. Яценко С. Кадюк І. |

2.5 Очікувані результати проєкту

Короткотривалий результат проєкту:

- Облаштування Центрального парку міста Дунаївці;

- Придбання та встановлення мотузкового парк «СкайПарк»;

- Створено нову зону для відпочинку для широкої групи населення;

- Покращення естетичного вигляду території.

Перспективний прогноз реалізації проєкту:

- підвищення здоров’я населення;

- залучення місцевої громади у вирішенні проблем міста;

- створення оптимальних умов для відпочинку, рекреації мешканців міста.

Соціальний аспект

Реалізація проєкту позитивно вплине на розвиток місцевих інститутів:

- покращення туристичної привабливості міста;

- зміцнення здоров’я мешканців міста, сприяння розвитку фізичної культури, культурного, творчого та освітнього розвитку, пропаганда здорового способу життя;

- розширення розважальної інфраструктури за рахунок встановлення мотузкового парку;

- покращення естетичного та культурного вигляду територій;

- використання прилеглої території для проведення заходів відпочинку для мешканців міста;

- залучення всіх зацікавлених учасників оздоровчої, культурної та освітньої сфер міста до розробки та реалізації програм розвитку;

- позитивне ставлення мешканців міста до організації власного дозвілля та дозвілля своїх дітей.

Екологічний аспект

При реалізації проекту не постраждає жодне дерево.

2.6. Сталість та ризики проєкту

Можливі ризики:

Форс-мажорні ризики. Ризики, які важко передбачити: землетруси, пожари, страйки тощо.

Фінансові ризики. Містять всю сукупність ризиків, пов'язаних із фінансовими операціями.

Заходи, що будуть здійснені під час виконання проєкту для зменшення впливу цих ризиків. Планується розробити модель, яка здатна прогнозувати майбутню реальність.

Фінансова сталість проекту полягає в тому‚  що він стосується майна комунальної власності міста та здійснюється на території міста,    подальше утримання об’єкту здійснюватиметься  за кошти міського бюджету.

Інституційна сталість - оскільки мотузковий парк буде функціонувати під відкритим небом, його період роботи буде обмежений теплим сезоном - з початку квітня до кінця жовтня. З листопада по березень конструкція мотузкового парку буде зберігатись в управлінні культури, туризму та інформації Дунаєвецької міської ради.

Екологічна сталість - Мотузкові парки на деревах виглядають естетично і ефектно, адже що може бути краще, ніж активно проводити час на природі. Будуючи такі канатні парки найважливіше – не нашкодити деревам. Підприємства, які займаються будівництвом таких парків гарантують: - Не заб’ємо жодного цвяха і не вкрутимо жодного саморіза в живі дерева. Усі конструкції мотузкових парків кріпляться на спеціальних дерев’яних протекторах. Результат роботи  підприємств  – це гарний та цікавий канатний парк під зеленими кронами здорових дерев.

ІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Загальний бюджет проекту

тис.грн

| № | Стаття витрат | Розрахунок статті витрат | Джерела фінансування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кошти обласного бюджету | внесок заявника | внесок «Інші джерела» |
| 1 | Підготовка території для встановлення мотузкового парку, закупівля мотузкового парку | 240,0 | 149,0 | 91,0 | 0 |
| 2 | Закупівля спорядження (12 комплектів) | 58,8 | 0 | 43,8 | 15,0 |
| 3 | Всього | 298,8 | 149,0 | 134,8 | 15,0 |

Зведена таблиця джерел фінансування проекту

тис.грн

| Джерела фінансування | Сума |
| --- | --- |
| Внесок громади | - |
| Внесок підприємців, донорів тощо | 15,0 |
| Внесок сільської/селищної/міської/об’єднаної ради | 134,8 |
| Внесок районної ради | - |
| Кошти обласного бюджету | 149,0 |
| Усього | 298,8 |

Міський голова                                                                                                  Веліна ЗАЯЦЬ