Додаток

до рішення дев’яносто восьмої  сесії міської ради VІІI скликання                     від 27.02.2025 р.    № -98/2025

Звіт про виконання Плану соціально-економічного розвитку

Дунаєвецької міської територіальної громади за 2024рік

Перелік заходів за напрямком: розвиток підприємництва, регуляторна політика,  надання адміністративних послуг

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Фактичні видатки, тис. грн | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та їх оприлюднення; відстеження результативності регуляторних актів та оприлюднення звітів про відстеження | Розробники регуляторних актів; відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку | Виконано | - | Дотримано принципи прозорості та врахування громадської думки; оцінка стану впровадження регуляторних актів та досягнення ними цілей, задекларованих при їх прийнятті. |
| 2 | Актуалізація інформації щодо здійснення регуляторної діяльності на офіційному сайті Дунаєвецької міської ради | Розробники регуляторних актів; відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку | Виконано | - | Дотримано принципи прозорості та врахування громадської думки. |
| 3 | Інформування суб’єктів МСП про проведення конкурсів, аукціонів, відкритих земельних торгів з продажу вільних об’єктів комунального майна, через засоби масової інформації, інтернет-ресурси тощо | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку; земельний відділ | Виконано | - | Забезпечено відкритий доступ суб’єктів підприємництва до переліку об’єктів комунальної власності, що пропонуються для продажу чи передачі в оренду. |
| 4 | Створення центру підтримки підприємництва та налагодження його співпраці з усіма зацікавленими сторонами | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку; земельний відділ | Розроблено проєкт | - | Планується реалізувати за рахунок грантових коштів. |
| 5 | Організація та проведення навчань, семінарів, консультацій для суб’єктів малого і середнього підприємництва та зацікавлених жителів громади | Структурні підрозділи міської ради | Виконано | - | Надання інформаційно-консультативної підтримки суб’єктам ММСП |
| 6 | Модернізація ЦНАП та системи надання адміністративних послуг | Управління «Центр надання адміністративних послуг» ДМР | Виконано частково | 23,0 | Встановлення перил з нержавіючої сталі |

Перелік заходів за напрямком: інвестиційна діяльність, міжнародне співробітництво

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Фактичні видатки, тис. грн | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Розроблення інвестиційних пропозицій для об’єктів нерухомості та поширення на місцевому, регіональному та національному рівнях з метою залучення інвестицій | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку; структурні підрозділи міської ради | Виконано, в процесі виконання | - | Розроблений розділ «Інвестору», де розміщено інвестиційний профіль громади, який містить перелік інвестиційних пропозицій вільних виробничих площ для розміщення підприємств. Можливе додаткове наповнення інформацією стосовно вільних приміщень (отримання пропозиції від мешканців громади стосовно вільних приміщень) |
| 2 | Оновлення Інвестиційного паспорту Дунаєвецької міської територіальної громади (англійською та українською мовами) | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку; структурні підрозділи міської ради | Виконано | - | Розроблений Інвестиційний паспорт Дунаєвецької міської територіальної громади (англійською та українською мовами) |
| 3 | Оперативне реагування на запити від потенційних інвесторів та забезпечення якісного супроводу на усіх етапах реалізації інвестиційного проекту | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку; структурні підрозділи міської ради | Виконано, в процесі виконання |  | Долучились до порталу релокації бізнесу «Рестар бізнес ін юа.», розмістили 8 пропозицій для інвесторів. Підключились до телеграм-каналу Хмельницької ОВА з релокації підприємств. Відкриті для консультування зацікавлених осіб та надання необхідної інформації та підтримки. |
| 4 | Участь та представлення інвестиційного потенціалу громади на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку; структурні підрозділи міської ради | В процесі виконання |  | Розширення кола осіб та інституцій, ознайомлених з інвестиційними можливостями громади; промоція громади; реалізація інвестиційних проєктів. |
| 5 | Забезпечення співпраці з донорами, міжнародними фінансовими організаціями в напрямку залучення коштів для реалізації проектів розвитку | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку; структурні підрозділи міської ради | Виконано |  | Залучення інвестиційних ресурсів, альтернативних джерел фінансування, реалізація інвестиційних проєктів. У 2024 році реалізовано ряд грантових проєктів, які стосуються проектів розвитку, сюди входять проєкти на підтримку ВПО, ветеранів та мешканців громади. Реалізовано проєкт «Центр спільнотворення ‘‘Anthill’’» у межах проєкту Ради Європи «Посилення багаторівневого врядування, демократії та прав людини на місцевому рівні в Україні». Даний простір дає можливість різним соціальним групам зустрічатися і збиратися разом для спільного проведення дозвілля, розвитку громади, співпраці і всебічної реалізації свого людського потенціалу. Також у 2024 реалізовано проєкт «Домівка подалі від небезпеки» в селі Миньківці Дунаєвецької міської ТГ. Для втілення в життя цієї ініціативи наша громада була обрана єдиною в Україні Глобальним фондом міст для мігрантів і біженців: дітей та опікунів Ради мерів з питань міграції. Отримані кошти були використані на перепрофілювання лікарні для надання житла та соціальних послуг для ВПО. У рамках реалізації проєкту «Відновлювані джерела енергії для стійкої України» у Дунаєвецькому ліцеї №1 встановленно сучасну гібридну сонячну електростанцію на даху ліцею для забезпечення енергетичної автономії. «Центр життєстійкості». В рамках експериментального проєкту Міністерства соціальної політики України із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості, з червня 2024 року, у громаді розпочав свою роботу Центр життєстійкості. Надавачем даної послуги у Дунаєвецькій громаді є БО «БФ «Карітас Хмельницький УГКЦ». Облаштування Великожванчицького МТП в межах гранту від Федерації соціальних робітників ЄС (на загальну суму 240 тис. євро). Міжнародний Благодійний фонд "Руки друзів" – гумове покриття під дитячим майданчиком в с. Миньківці на загальну суму 390 тис. грн. Громадська організація Центр Стратегічних Ініціатив, проєкт “Мій врожайний рік”: забезпечення 15 родин військових, внутрішньо переміщених осіб городнім та садовим інвентарем, теплицями на суму понад 500тис. грн. |

Перелік заходів за напрямком: управління земельними ресурсами

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Фактичні видатки, тис. грн | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведення земельних аукціонів щодо продаж прав на земельні ділянки комунальної власності | Земельний відділ апарату виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради | Виконано частково | 37,4 | Вжито заходів щодо виготовлення 8 документацій із землеустрою з метою формування земельних ділянок сільськогосподарського призначення з метою продажу прав оренди. Укладено 6 договорів оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності |
| 2 | Проведення інвентаризації земельних ділянок | Земельний відділ апарату виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради | Виконано частково | 18,0 | Замовлено та виготовлено 19 технічних документацій із інвентаризації земель сільськогосподарського призначення орієнтовною площею понад 77 га. На підставі наданих дозволів на проведення інвентаризації земель комунальної власності, із товаровиробниками укладено 64 договори оренди земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. |
| 3 | Розроблення нормативних грошових оцінок населених пунктів громади | Земельний відділ апарату виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради | Виконано частково | - | Роботи щодо виготовлення нормативних грошових оцінок земель населених пунктів за даний період не виготовлялись. Проте, протягом 2024 року рішеннями сесії міської ради затверджено 2 нормативно грошових оцінки земельних ділянок комунальної власності. |
| 4 | Розроблення документації із землеустрою що відведення земельних ділянок під громадськими кладовищами | Земельний відділ апарату виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради | Виконано частково | - | Прийнято рішення щодо передачі у постійне користування КП «Благоустрій Дунаєвеччини» земельних ділянок для організації місць поховання (кладовища) по населених пунктах Мушкутинці, Заставля, Ганнівка, Чаньків, Січинці. |
| 5 | Розроблення документації із землеустрою що відведення земельних ділянок під громадськими пасовищами | Земельний відділ апарату виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради | Не виконано | - | Роботи щодо розроблення документації із землеустрою що відведення земельних ділянок під громадськими пасовищами протягом 2024 року не виконувались. |
| 6 | Розроблення експертних грошових оцінок з метою продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення | Земельний відділ апарату виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради | Виконано частково | 17,5 | Виступлено замовником розроблення 7 експертних грошових оцінок з метою продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення |
| 7 | Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення фермерського (селянського) господарства (право постійного користування) | Земельний відділ апарату виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради | Виконано | - | Прийнято рішення щодо продажу 11 земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення фермерського (селянського) господарства (право постійного користування) |
| 8 | Укладання, переукладання, поновлення договорів оренди земель комунальної власності. | Земельний відділ апарату виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради | Виконано | - | Укладено 101 договір оренди земельних ділянок комунальної власності |
| 9 | Розроблення пропозицій щодо встановлення ставок земельного податку | Земельний відділ апарату виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради | Не виконано | - | Ставки земельного податку у 2024 році не переглядались |
| 10 | Забезпечення громадян оформлення права власності на земельні ділянки | Земельний відділ апарату виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради | Виконано | - | Передано у власність 212 земельних ділянок громадянам для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на яких знаходиться нерухоме майно приватної власності та виділено в натурі (на місцевості) 39 громадянам земельних ділянок (земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |

Перелік заходів за напрямком: містобудування, архітектура

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Фактичні видатки, тис. грн | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Розроблення топографічної карти на територію громади для можливості розроблення комплексного плану просторового розвитку | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту ДМР | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 2 | Розроблення Комплексного плану просторового розвитку | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту ДМР | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 3 | Розроблення детальних планів територій | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту ДМР | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 4 | Розроблення геопорталу містобудівного кадастру | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту ДМР | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 5 | Встановлення нових конструкцій зовнішньої реклами на території громади | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту ДМР | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 6 | Встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту ДМР | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |

Перелік заходів за напрямком: управління об’єктами комунальної власності

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Фактичні видатки, тис. грн | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведення електронних торгів з оренди та приватизації об’єктів комунальної власності через електронну торгову систему | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку | Виконано | - | Проведено 2 аукціони з оренди комунального майна та 2 аукціони з приватизації об’єктів комунального майна |
| 2 | Проведення приватизації об’єктів, подальше перебування яких у власності територіальної громади є недоцільним з точки зору їх соціальної значущості та економічної ефективності | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку | Виконано | - | Укладено 2 договори купівлі-продажу стосовно об’єктів комунального майна, які були включені до Переліку об’єктів комунального майна що підлягають приватизації: нежитлова будівля гаражів вул. Соборна 1-А/2, м. Дунаївці; нежитлова будівля котельні вул. Ан.Романчука, 4-Г с. Залісці |
| 3 | Виготовлення технічної документації, проведення незалежної оцінки вартості об`єктів комунального майна, нотаріальне посвідчення договорів | Відділ економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку | Виконано | 26,4 | Виготовлено 11 технічних паспортів на об’єкти комунального майна, 7 висновків незалежної оцінки вартості об’єктів комунального майна, 2 нотаріальних посвідчення договорів купівлі-продажу |

Перелік заходів за напрямком: розвиток житлово-комунального господарства, благоустрій

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Фактичні видатки, тис. грн | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведення заходів щодо утримання в належному санітарному стані об’єктів комунальної власності громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | 8,6 (4,4 міський бюджет, 4,2-кошти підприємства) | Мікробіологічні та хімічні дослідження води, дератизація приміщень |
| 2 | Проведення комплексу заходів з енергозбереження житлового фонду, приміщень комунальної власності на території громади (з застосуванням новітніх технологій) | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні |
| 3 | Проведення заходів щодо придбання та встановлення камер відеоспостереження в місцях масового скупчення громадян, на перехрестях доріг, поблизу комунальних закладів та установ на території громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано частково | 14,9 (12,0-міський бюджет, (2,9-кошти підприємства) | Закуплено дві відеокамери та дві фотопастки |
| 4 | Капітальний ремонт та поточний ремонт покрівель будинків м.Дунаївці: вул. вул. Шевченка, №114; №110, №92, №92а; вул. Партизанська №25, №34 | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано частково | 0,2 (кошти підприємства) | Проведено поточний ремонт покрівель будинків м. Дунаївці: вул. Шевченка №114, №92а. |
| 5 | Ремонт вхідних дверей до підвальних приміщень будинків вул. Київська № 26, №28, №30, №2а, №22; вул. Широка№81; вул. Шевченка №37, №63, № 98, №106. №104, №88, №53, №119, №121а, №92, №53, №77; вул. Партизанська №32, №34; вул. Партизанська №32а; вул. Ф.Лендера №66. | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано частково | 100,0 (кошти підприємства) | Проведено ремонт вхідних дверей до підвальних приміщень будинків: вул. Київська №28, №30, №2а, №22; вул. Шевченка №92, №53, №77; вул. Партизанська №32а, №34; вул. Ф. Лендера №66. |
| 6 | Ремонт вікон у під’їздах по вул. Київська №8, №24, №26; вул. Шевченка №98, №118, №77, №49, №53, №63; вул. Ф. Лендера №66; вул. Дунайгородська, №4, №6; вул. Соборна, №5а, №10; вул. Хлібопекарська, № 2б. | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано частково | 50,0 (кошти підприємства) | Проведено ремонт вікон в під’їздах по вул. Київська №26; вул. Шевченка №77, №63, №53. |
| 7 | Заміна вікон через аварійний стан вул. Шевченка№ 14, №88, №92, №92а, №116, №120; вул.Партизанська №32, №32а, №27; вул. Хлібопекарська №2б; вул. Київська №28. | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано частково | 13,6 (кошти підприємства) | Заміна вікна через аварійний стан по вул. Партизанська 32а. |
| 8 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж вул. Шевченка № 63, 37 вул.Героїв Майдану 19 | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 9 | Ямковий і поточний ремонт доріг в асфальтобетонному покритті населених пунктів громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Виконано частково | 2139,5 (міський бюджет) | Проведено ямковий ремонт асфальтобетонного покриття в м. Дунаївці: вул. Лендера Франца -226м; вул. Мистецька – 124 м2; вул.Дачна – 76 м2; вул.Красінських – 178 м2; вул.Партизанська – 177 м2; вул.Соборна – 255,5 м2; вул.Шкільна – 127,3 м2; пров.Загородній – 165 м2; вул.Загородня – 75 м2; вул.Героїв АТО – 146 м2; вул.Шевченка – 228 м2; вул.Базарна – 49 м2; с.Січинці – 140 м2. Проведено поточний ремонт асфальтобетонного покриття в м. Дунаївці: вул.Громадська – 178 м2; вул. Могилівська – 175 м2. |
| 10 | Ремонт доріг міста Дунаївці та сіл громади (профілювання з підсипанням щебеневих сумішей, нарізання кюветів) | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано | 2777,2 (міський бюджет) | Проведено роботи з відновлення щебеневого покриття у м. Дунаївці та населених пунктів громади – 411,0 тис. м2. Проведено роботи по грейдеруванню вулиць та доріг м. Дунаївці та населених пунктів громади – 2,5 тис. м2. |
| 11 | Капітальний ремонт дорожнього покриття (бруківка) вул. Шевченка м. Дунаївці (ІІ черга) | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 12 | Ремонт тротуарів (пішохідних доріжок) громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано частково | 20,8 (міський бюджет) | Проведено поточний ремонт тротуару по вул. Франца Лендера, 43. |
| 13 | Будівництво, капітальний ремонт тротуарів (пішохідних доріжок) громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Виконано частково | 938,5 (міський бюджет) | Проведено капітальний ремонт тротуару по вул.Героїв Майдану |
| 14 | Придбання та встановлення дорожніх знаків та відновлення дорожньої розмітки | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Виконано частково | 165,5 (165,0-міський бюджет, 0,5-кошти підприємства) | Нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожнього знаку по місту |
| 15 | Поточний ремонт порогів сповільнення | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 16 | Проведення заходів щодо відновлення, реконструкції Алей Слави, дощок оголошень населених пунктів громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано частково | 63,5 (міський бюджет) | Встановлення банерів на Алеї Слави, виготовлення та встановлення флагштоків |
| 17 | Ремонт та фарбування малих архітектурних форм (поточний та капітальний ремонт пам’ятників: м. Дунаївці, В. Жванчик-6, Вихрівка-2, П. Мукарів-3, Воробіївка-3, Ганнівка-1, Гірчична -2, Голозубинці -2, Гута Яцк.-1, Ксаверівка -1, Дем’янківці- 1 Держанівка-1, Залісці- 3, Зеленче-1, Степок-1, Іванківці -1, Лисець -5, Миньківці -2, Городиська-1, Катеринівка-1, Притулівка-1, Нестерівці-2, Рахнівка-1, Кривчик-1, Рачинці-3, Сивороги-1, Панасівка-1, Сокілець-2, Чаньків-1, Мушкутинці -1 | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано частково | 50,5 (міський бюджет) | Придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту пам’ятників по громаді -42,4 тис. грн. Поточний ремонт і фарбування пам’ятників – 8,1 тис. грн. |
| 18 | Придбання та встановлення малих архітектурних форм (пам’ятників, дитячих та спортивних майданчиків,паркових меблів та інше) | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Виконано частково | 270,0 (міський бюджет) | Встановлено Меморіал Слави |
| 19 | Обкошування та озеленення населених пунктів громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано | 260,3 (міський бюджет) | Обкошування та озеленення населених пунктів громади |
| 20 | Утримання проїздів та пішохідних доріжок у місцях поховання | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано | 43,4 (міський бюджет) | Утримання проїздів та пішохідних доріжок у місцях поховання |
| 21 | Догляд за деревами і кущами, обрізання крон дерев та кущів | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», підрядні організації | Виконано | 866,9 (міський бюджет) | Догляд за деревами і кущами, обрізання крон дерев та кущів на території громади |
| 22 | Виготовлення та встановлення парканів | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано | 76,0 (міський бюджет) | Встановлення парканів на кладовищі в с.Чаньків. |
| 23 | Проведення робіт з ремонту та розчистки громадських криниць на території громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 24 | Утримання туалетів, придбання матеріалів та інвентарю | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано | 265,2 (257,8-міський бюджет, 7,4-кошти підприємства) | Утримання туалетів, придбання матеріалів та інвентарю |
| 25 | Придбання цембринь криниць: 20 шт. для населених пунктів громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано | 180,4 (кошти підприємства) | Виготовлення цембринь (10 шт.) |
| 26 | Встановлення та облаштування цембринь 20 шт | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано частково | 13,7 (міський бюджет) | Встановлено та облаштовано 1 цембриня (с.Руда-Гірчичнянська) |
| 27 | Ремонт та обслуговування автобусних зупинок | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 28 | Будівництво, ремонт, обслуговування сміттєвих майданчиків | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано частково | 52,1 (49,9-грантові кошти, 2,2-кошти підприємства) | Облаштовано сміттєвий майданчик в с.Миньківці. Проведено ремонт контейнерів для збору ТПВ. |
| 29 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по м. Дунаївці: вул.Громадська, вул. І.Франка, провул. І.Франка, вул. Пшенична, пров. Пшеничний, вул. Господарська, вул. Грушевського, пров. Незалежності, вул. Незалежності вул. Джерельна вул. Берегова, пров. Декоративний, пров. Сонячний, вул. Загородня, вул. Тернавська, вул. Набережна, пров. Дачний, вул Світанкова, вул. Нижня, вул. Мисливська, вул. Бузкова, вул. Бокова, пров. Базарний, пров. Верхній, вул.М. Смотрицького, вул. М.Чекмана, вул. Реміснича, пров. Ремісничий, вул. Паркова, вул. Кобзаря, вул. Ціолковського, пров. Ціолковського, вул. М.Вовчка, вул. Житлова, вул Козацька, вул. Східна пров. Героїв Маріуполя, вул. Тиха, вул. Волошкова, Світла, вул. Квітнева, вул. Ф. Лендера | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 30 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Мушкутинці: вул. Центральна, провул. Центральний, вул. Подільська, пров. Подільський, вул. Калинова, пров. Калиновий, вул. О. Павлова, вул. Сонячна, вул. Л. Українки, вул. Патріотична, вул. Підлісна, вул. Щаслива, вул. Новосільська, вул. Зелена, вул. Прорізна | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 31 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Залісці: вул. А Романчука, вул. І. Франка, вул. Романчука, вул. Я. Мудрого вул. Миру, вул. Сонячна, вул. Лесі Українки, вул. Перемоги, вул. Щастя, вул. Садова | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 32 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. В. Жванчик: вул.Київська | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 33 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Сокілець, вул. Травнева, вул. Калинова, вул. Братів Марчуків, вул. Молотівка, вул. Польова, вул. Підлісна, вул. Центральна, вул. Травнева, вул. Шкільна | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 34 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Січинці вул. Соборна, вул. Козацька, вул. Польова, вул. Перемоги, вул. Декоративна, вул. Незалежності | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 35 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Голозубинці: вул.Шкільна, вул.Першотравнева, вул.Б-Хмельницького, вул. Сагайдачного, вул. Лісова | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 36 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Держанівка: вул., вул.Мирна, вул.Лісова, вул. П. Орлика | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 37 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Іванківці : вул. Дружби, вул. Молодіжна, вул. Садова, пров. Інтузіастів | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 38 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Лисець: вул. Ставищанська вул.Спортивна, вул.Кириченка | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 39 | Капітальний ремонт вуличного освітлення с. М. Кужелівка: вул. Б. Хмельницького, вул. Нагірна, вул. Північна, частина вул. Подільська, вул. Незалежності, вул. Польова, вул. Нова, вул. О.Бідної, вул. Героїв Визволителів, вул. Садова | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 40 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. М.Побіянка: вул. Б.Хмельницького, вул. Північна, вул. Незалежності, вул. Нова, вул.О.Бідного вул.Садова | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 41 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Рачинці: вул.Молодіжна, вул. Б. Хмельницького | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 42 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Гірчична: вул. Заставна, вул. Підлісна, вул. Миру, вул. Польова | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 43 | Поточний ремонт вуличного освітлення в с. Зеленче:, вул. Рогульського, провул. Рогульського, вул. Молодіжна, Пров. Садовий, вул. Косилів, вул. Цегельна, пров. Бернадського, вул.Садова | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 44 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Сивороги: вул. Шевченка, вул. Набережна, вул. Горанська, вул. Козіцького (с. Соснівка) | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 45 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Гута Яцьковецька: вул.Польова, вул. Шкільна, вул. Миру | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 46 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с Ганнівка вул. Набережна, вул. Рибальська | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 47 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Вихрівка: вул. Набережна, вул. Молодіжна | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 48 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. В.Кужелева: вул. Центральна, вул.Л.Українки, вул.Миру, вул.Підгірна, вул.Б.Хмельницького, вул.Молодіжна, вул.Лісова, вул.Шевченка, вул.Садова, вул. Шкільна, пров.Зарічний, вул. Молодіжна | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 49 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Воробіївка: вул. Фурмана, вул.Сонячна, вул.Шевченка, вул.Ясельна, вул. Зарічна, вул.Шкільна | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 50 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. М. Побіянка: вул. Набережна, вул. МТС | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 51 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Нестерівці: вул.Квітнева, вул.Лісна, вул. Патріотів, вул. Молодіжна, вул. Широка, вул. Фермерська, вул. Козацька, вул. Миру | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 52 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Рахнівка: вул. Садова, вул.Польова, вул.Молодіжна | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 53 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Кривчик: вул.Лісова, вул.Шевченка, вул.Березнева | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 54 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Миньківці: вул.Нагірна(с.Городиська) вул.Зарічна, вул.І.Франка, вул.Мархоцького, вул. Свободи, вул.Лісова (с. Катеринівка), вул. Травнева (с. Катеринівка), вул. Шкільна (с. Городиська), вул. Козацька (с.Городиська) | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 55 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Заставля: вул.Миру, вул.Шкільна, вул.Варшавська, вул.Л.Українки, вул. Травнева, вул.Набережна | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 56 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Дем’янківці: вул.Садова, вул.Кривуля, пров.Центральний | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 57 | Поточний ремонт електромереж м. Дунаївці та сіл громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано | 2400,7 (міський бюджет) | Проведено поточні ремонти та обслуговування електромереж вуличного освітлення м. Дунаївці та сіл громади |
| 58 | Впорядкування сміттєзвалища (проведення рекультивації) | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 59 | Встановлення огорожі навколо сміттєзвалища | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 60 | Подальше впровадження роздільного способу збору ТПВ, в тому числі оновлення парку сміттєвозів (їх комплектуючих), придбання контейнерів, будівництво нових та реконструкція існуючих сміттєвих майданчиків, здійснення інформаційної кампанії серед громадян. | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано частково | 5,6 (міський бюджет) | Придбано контейнер для збору накривок, здійснено інформаційну кампанію серед громадян. |
| 61 | Ліквідація нелегальних сміттєзвалищ | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано | 960,6 (міський бюджет) | Проведена ліквідація нелегальних сміттєзвалищ на території м.Дунаївці та сіл громади. |
| 62 | Проведення роботи по зменшенню популяції бездомних тварин шляхом стерилізації, облаштування спеціальних місць для перетримки відловлених тварин | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 63 | Придбання техніки та спецзасобів для надання ритуальних послуг жителям громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 64 | Придбання спецтехніки в зв᾿язку з амортизаційним зносом основних засобів КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» з метою оновлення авто парку для надання якісних послуг населенню громади | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано | 8578,0 (міський бюджет) | Придбано Самоскид MAN TGS 41.440 8*4 BB CH та Трактор FT 504 SCA |
| 65 | Придбання автомобіля для нанесення протиожеледного рідкого реагенту | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 66 | Придбання катка дорожнього для КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано | 2024,0 (міський бюджет) | Придбано Грунтовий каток JCB VM 132D |
| 67 | Заміна та модернізація розподільчих кабелів та електрощитів | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 68 | Закупівля та оновлення основних засобів з метою надання якісних комунальних послуг | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 69 | Поточний і капітальний ремонт житлового та не житлового фонду | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 70 | Поточний і капітальний ремонт інженерних мереж | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |

Перелік заходів за напрямком: розвиток житлово-комунального господарства, водопостачання і водовідведення та теплопостачання

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Фактичні видатки, тис. грн | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Розроблення проектно- кошторисної документації на каналізування північно-західної частини м. Дунаївці по вул.: Франца Лендера, вул. Просвіти, вул. М. Залізняка | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 2 | Реконструкція існуючих вуличних водопровідних мереж в м. Дунаївці Хмельницької області | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано. Заплановано на 2025 р. | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 3 | Реконструкція ділянки водопроводу для водопостачання КНС 1 | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 4 | Реконструкція ділянки водопроводу для водопостачання КНС 4 | КП «Міськводоканал» ДМР | Заплановано на 2025 р. | - | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, кошти КП, інші |
| 5 | Будівництво водопроводу по вул. Богуна, м. Дунаївці | КП «Міськводоканал» ДМР | Заплановано на 2025 р. | - | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, кошти КП, інші |
| 6 | Капітальний ремонт міської водонапірної башти | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 7 | Будівництво резервуарів чистої води системи водопостачання м. Дунаївці | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано. Заплановано на 2025 р. | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 8 | Замовлення проектно-кошторисної документації на будівництво системи резервного водопостачання міста від Мушкутинецького родовища артезіанських питних вод | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 9 | Будівництво водопроводу до житлового масиву «Озерний» м. Дунаївці | КП «Міськводоканал» ДМР | Заплановано на 2025 р. | - | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, кошти КП, інші |
| 10 | Замовлення проектно-кошторисної документації на будівництво міських самопливних каналізаційних колекторів згідно схеми оптимізації | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 11 | Капітальний ремонт каналізаційного напірного колектора від КНС1 по вул. Загородній до вул. Ф. Лендера | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 12 | Капітальний ремонт ділянки самоплинної каналізації біля КНС1 | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 13 | Встановлення загально будинкових засобів обліку в багатоквартирних будинках | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано. Заплановано на 2025 р. | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 14 | Автоматизація роботи каналізаційних насосних станцій | КП «Міськводоканал» ДМР | Заплановано на 2025 р. | - | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, кошти КП, інші |
| 15 | Придбання спецтехніки для потреб КП «Міськводоканал» ДМР | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано. Заплановано на 2025 р. | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 16 | Капітальний ремонт КНС6 та мережі каналізації на території КУ Дунаєвецької районної лікарні по вул. Соборна, 7 в м. Дунаївці Хмельницької обл | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 17 | Будівництво резервної лінії електропостачання ВНС | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 18 | Будівництво резервної лінії електропостачання КНС №5 | КП «Міськводоканал» ДМР | Заплановано на 2025 р. | - | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, кошти КП, інші |
| 19 | Замовлення проектно-кошторисної документації та встановлення фотоелектричної станції на очисних спорудах | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано. Заплановано на 2025 р. | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 20 | Замовлення проектно-кошторисної документації та встановлення фотоелектричної станції на ВНС «Бобова криниця» | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано. Заплановано на 2025 р. | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 21 | Придбання насосного агрегату на ВНС «Бобова криниця» | КП «Міськводоканал» ДМР | Виконано | 429,0 (міський бюджет) | Придбано насосний агрегат на ВНС «Бобова криниця» |
| 22 | Придбання генератора резервного живлення ВНС «Бобова криниця» | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 23 | Заміна трубопроводів та обладнання котельні вул. Соборна,1а | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано. Заплановано на 2025 р. | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 24 | Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення (капітальний ремонт) котельні Комунального підприємства теплових мереж Дунаєвецької міської ради по вулиці Соборна 7/6 м. Дунаївці Камянець-Подільського району Хмельницької області, | КП «Міськводоканал» ДМР | Виконано частково | 1297,0 (міський бюджет) | Проведення капітального ремонту котельні по вул. Соборна 7/6 в м. Дунаївці |
| 25 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Технічне переоснащення (капітальний ремонт) котельні Комунального підприємства теплових мереж Дунаєвецької міської ради по вулиці Соборна 1/а м. Дунаївці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, експертиза ПКД | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано. Заплановано на 2025 р. | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 26 | Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення (капітальний ремонт) котельні Комунального підприємства теплових мереж Дунаєвецької міської ради по вулиці Соборна 1/а м. Дунаївці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано. Заплановано на 2025 р. | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 27 | Ремонт теплових мереж з заміною трубопроводів на нові попередньо ізольовані з оптимізованими діаметрами на ділянці: гімназія (ТК 68) – приміщення міської ради d108/200 L=460 м. п. в однотрубному вимірі. | КП «Міськводоканал» ДМР | Виконано | 364,4 (міський бюджет) | Проведено ремонт теплових мереж із заміною трубопроводів на нові попередньо ізольовані з оптимізованими діаметрами на ділянці теплотраси: Дунаєвецький ліцей №1-ЦНАП 300 метрів погонних в однотрубному вимірі |
| 28 | Виведення з експлуатації теплових мереж d 273мм та замінити на нові, попередньо ізольовані трубопроводи d 133/225, довжиною 800 м. п. на ділянці: котельня Соборна, 1А – вул. Героїв Маріуполя, м. Дунаївці | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано. Заплановано на 2025 р. | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 29 | Встановлення частотних перетворювачів на мережевих насосах котелень по вул. Соборна, 1А | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано. Заплановано на 2025 р. | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 30 | Поновлення теплоізоляції систем теплопостачання трубопроводів. Проведення ремонту та заміни запірної арматури | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано. Заплановано на 2025 р. | 7,0 (кошти підприємства) | Проведено поновлення теплоізоляції систем теплопостачання трубопроводів. Проведено ремонт та заміна запірної арматури |
| 31 | Проведення технічного обслуговування та ремонту обладнання хімводопідготовки та солерозчинників по котельнях | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано. Заплановано на 2025 р. | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 32 | Проведення технічного обслуговування ЗТП-25, РУ-10КВ, РУ-0,4, КВ та електрообладнання по котельні | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано. Заплановано на 2025 р. | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 33 | Закупівля резерву твердого палива(дров) по котельнях вул. Соборна 1а та вул.Соборна 7/6, м.Дунаївці | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано. Заплановано на 2025 р. | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 34 | Закупівля та оновлення основних засобів з метою надання якісних комунальних послуг | КП «Міськводоканал» ДМР | Не виконано. Заплановано на 2025 р. | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 35 | Реалізація проєкту «Нове будівництво когенераційної установки за адресою: вул. Тернавська, 1а, м. Дунаївці, Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області» | КП «Міськводоканал» ДМР | Виконано частково | 512,4 (міський бюджет) | Виготовлення силами проектних організацій проектно-кошторисної документації на нове будівництво когенераційної установки Flexi-260 для водонасосної станції «Бобова криниця». Заливка плити фундаменту під когенераційну установку. |

Перелік заходів за напрямком: лісове господарство

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Фактичні видатки, тис. грн | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Заліснення малопродуктивних ділянок біля населених пунктів громади | КП ДМР «Лісовик» | Не виконано. Заплановано на 2025 р. | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 2 | Покращення матеріально-технічної бази КП ДМР «Лісовик» (бензопили, кущорізи тощо) | КП ДМР «Лісовик» | Виконано | 193,9 (кошти підприємства) | Придбано комп’ютер, бензопили та запчастини до них |

Перелік заходів за напрямком: охорона здоров’я

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Фактичні видатки, тис. грн | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведення другої черги капітального ремонту реабілітаційного відділення | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | Виконано | 1307,6 (697,2-НСЗУ, 611,4-міський бюджет) | Проведено другу чергу капітального ремонту реабілітаційного відділення м. Дунаївці, вул. Соборна, 7 |
| 2 | Проведення поточного ремонту жіночої консультації | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | Виконано | 500,0 (кошти НСЗУ) | Проведено поточний ремонт жіночої консультації |
| 3 | Проведення поточного ремонту хірургічного відділення | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | Виконано | 684,2 (кошти НСЗУ) | Проведено ремонт приміщень санвузлів та палат відділення, балкон |
| 4 | Проведення поточного ремонту санітарних кімнат неврологічного відділення | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | Виконано | 296,0 (246,0-НСЗУ, 50,0-міський бюджет) | Проведено поточний ремонт санітарних кімнат неврологічного відділення |
| 5 | Проведення поточного ремонту операційного кабінету КДЦ | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | Виконано частково | 60,0 (кошти НСЗУ) | Проведено поточний ремонт кабінетів КДЦ |
| 6 | Придбання обладнання (ЛОР- ендоскопічна стійка, біохімічні та гематологічні аналізатори, фіброгастроскоп, комп’ютера, оптичний коагулометр, мікротон санний, електрокардіограф, реабілітаційна бігова доріжка, монітор пацієнта, дзеркало корегуюче для реабілітації, ретиноскоп, негатоскоп, бінокулярний мікроскоп, шприцевий насос, наркозно-дихальний апарат, електричний операційний стіл, лапароскопічна стійка, відеогастроскоп, неінвазивна система вентиляції, ваги на ліжка, генератор ,стабілізатор напруги, джерело безперебійного живлення, пральна машина) | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | Виконано | 8796,0 (7484,8-НСЗУ, 881,2-міський бюджет, 430,0-благодійно) | Придбання медичного та немедичного обладнання |
| 7 | Проведення поточного ремонту хірургічного корпусу | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | Виконано | 600,0 (кошти НСЗУ) | Проведено поточний ремонт кабінетів у хірургічному корпусі |
| 8 | Проведення поточного ремонту покрівлі вхідної частини палатного корпусу з дитячим відділенням і дитячою консультацією | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | Виконано | 99,9 (кошти НСЗУ) | Проведено поточний ремонт покрівлі вхідної частини палатного корпусу з дитячим відділенням |
| 9 | Проведення поточного ремонту віконних та дверних блоків в приміщенні пральні (клінінговий відділ) | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | Виконано | 92,9 (кошти НСЗУ) | Проведено поточний ремонт віконних та дверних блоків в приміщенні пральні (клінінговий відділ) |
| 10 | Поточний ремонт частини тротуарних доріжок з твердим покриттям (брукування) біля приміщення КДЦ | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | Виконано | 195,5 (кошти НСЗУ) | Проведено поточний ремонт частини тротуарних доріжок з твердим покриттям (брукування) |
| 11 | Придбання меблів для реабілітаційного відділення | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | Виконано | 562,0 (274,0-НСЗУ, 288,0-міський бюджет) | Придбання меблів для реабілітаційного відділення |
| 12 | Проведення капітального ремонту консультативно діагностичного центру | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | Заплановано на 2025 р. | - | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, кошти КНП, інші джерела |
| 13 | Проведення поточного ремонту санкімнат, кімнат для очікування, кабінету засідання лікарів) для функціонування експертних команд лікарів для оцінювання повсякденного функціонування особи | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | Заплановано на 2025 р. | - | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, кошти КНП, інші джерела |
| 14 | Проведення поточного ремонту санвузлів палатного корпусу з дитячим відділенням та дитячею консультацією | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | Заплановано на 2025 р. | - | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, кошти КНП, інші джерела |
| 15 | Проведення капітального ремонту покрівлі старого терапевтичного корпусу | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | Заплановано на 2025 р. | - | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, кошти КНП, інші джерела |
| 16 | Проведення поточного ремонту частини старого терапевтичного корпусу з перспективою створення паліативного відділення (співфінансування) | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | Заплановано на 2025 р. | - | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, кошти КНП, інші джерела |
| 17 | Проведення капітального ремонту першого поверху клініко-діагностичної лабораторії | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | Заплановано на 2025 р. | - | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, кошти КНП, інші джерела |
| 18 | Придбання обладнання для клініко-діагностичної лабораторії (баклабораторія) | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | Заплановано на 2025 р. | - | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, кошти КНП, інші джерела |
| 19 | Проведення поточного ремонту санвузлів хірургічного відділення | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | Заплановано на 2025 р. | - | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, кошти КНП, інші джерела |
| 20 | Облаштування кейтерингових послуг лікарні | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | Заплановано на 2025 р. | - | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, кошти КНП, інші джерела |
| 21 | Придбання медичного обладнання (світильник операційний двохкупольний, пристрій для підігріву розчинів, холодильник для моргу, центральна станція моніторингу, модуль моніторингу глибини садації, стимулятор нервовий – для локації нервових сплетінь, мікробіологічна система аналізу автоматична, доріжка бігова реабілітаційна, реабілітаційний комплекс, гематологічний аналізатор) | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | Заплановано на 2025 р. | - | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, кошти КНП, інші джерела |
| 22 | Облаштування кабінету зуболікування для військових | КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» | Заплановано на 2025 р. | - | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, кошти КНП, інші джерела |
| 23 | Проведення поточного ремонту кабінетів лікарів АЗПСМ №1 та АЗПСМ №2 | КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР | Виконано частково | 28,0 (благодійно) | Проведено поточний ремонт кабінетів лікарів АЗПСМ №1 та АЗПСМ №2. |
| 24 | Проведення ремонту санітарної кімнати в приміщенні АЗПСМ №1 | КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР | Не виконано | - | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, кошти КНП, інші джерела |
| 25 | Придбати гематологічний аналізатор для АЗПСМ №1 та АЗПСМ №2 | КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР | Не виконано | - | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, кошти КНП, інші джерела |
| 26 | Оновити базу комп’ютерної техніки для лікарів | КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР | Виконано частково | 21,3 (кошти НСЗУ) | Закуплено матеріали до оргтехніки. |
| 27 | Проведення поточного ремонту приміщення АЗПСМ с.Великий Жванчик | КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР | Виконано частково | 14,0 (кошти НСЗУ) | Проведено ремонт приміщення АЗПСМ с.Великий Жванчик. |
| 28 | Проведення заходів щодо співпраці з благодійними організаціями, країнами партнерами та іншими з метою отримання благодійної та спонсорської допомоги (техніка, обладнання, медичні препарати) | КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР | Не виконано | - | Бюджети вищих рівнів, інші джерела |

Перелік заходів за напрямком: освіта

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Фактичні видатки, тис. грн | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведення капітальних ремонтів покрівель закладів освіти: Дунаєвецький ліцей №3, Миньковецький ліцей (початкові класи), Дунаєвецький ліцей №2 (початкові класи) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Виконано частково | 16,0 (міський бюджет) | Частковий ремонт покрівлі (заміна шиферу) Мушкутинецької гімназії. |
| 2 | Будівництво блочно-модульної теплогенераторної на твердому паливі для опалення Дунаєвецького ліцею №4 та Дунаєвецького ЗДО №3 «Берізка» | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Не виконано | - | Відсутність фінансування. Заплановано на 2025 р. (заміна твердопаливного котла). |
| 3 | Заміна старих газових котлів та котлів на твердому паливі з низьким ККД та використаним ресурсом: Січинецька гімназія, Дунаєвецький ліцей №3, Залісцівська гімназія, В.Жванчицький ліцей, Малокужелівський ЗДО"Пролісок" | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Виконано частково | 293,4 (міський бюджет) | Замінено газовий котел Колві КТН-100СР та 2 циркуляційні насоси у Залісцівській гімназії Замінено котла на твердому паливі НІІСТУ-5 у В.Жванчицькому ліцеї Замінено котла на твердому паливі KronasUnic-New 62 кВт у Малокужелівському ЗДО "Пролісок" |
| 4 | Ремонт внутрішніх туалетів навчальних закладів: Дунаєвецький ліцей №1, Дунаєвецький ліцей №2, Дунаєвецький ліцей №4, Мушкутинецька гімназія Залісцівська гімназія | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Виконано частково | 2441,9 (256,6-міський бюджет, 2185,3-БО «Міжнародний благодійний фонд «Руки друзів») | Капітальний ремонт внутрішніх туалетів на І та ІІ поверхах у Дунаєвецькому ліцеї №1 Капітальний ремонт внутрішніх туалетів на І, ІІ та ІІІ поверхах у Дунаєвецькому ліцеї №2 Капітальний ремонт внутрішніх туалетів І поверху у Залісцівській гімназії. |
| 5 | Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі у навчальних закладах: Лисецька гімназія, Зеленченська гімназія, Нестеровецький ліцей, КУ ДМР «Центр позашкілля» | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Виконано частково | 149,9 (120,9- міський бюджет, 29,0-спонсори) | Замінено 2 дверей на металопластикові у Дунаєвецькому ліцеї №3 Замінено 6 вікон та 1 двері на металопластикові у Зеленченській гімназії Замінено 2 дверей на металопластикові у КУ ДМР «Центр позашкільної освіти». |
| 6 | Проведення капітального ремонту системи опалення у навчальних закладах: Дунаєвецький ЗДО №5, Залісцівська гімназія, Дунаєвецький ліцей №3, Дунаєвецький ліцей №2 (початкові класи), Чаньківська гімназія | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Виконано частково | 1516,3 (30,8-міський бюджет, 1485,5- БО «Міжнародний благодійний фонд «Руки друзів») | Капітальний ремонт системи опалення та встановлення приточно-витяжної вентиляції у цокольному приміщенні Дунаєвецького ЗДО №5 «Усмішка» Капітальний ремонт системи опалення І поверху Залісцівської гімназії Ремонт системи опалення у Дунаєвецькому ліцеї №2 (будівля початкових класів) Ремонт системи опалення у підвальному приміщенні Дунаєвецького ліцею №3. |
| 7 | Проведення капітального ремонту зовнішньої тепломережі у навчальних закладах: Дунаєвецький ліцей №2, Миньковецький ліцей, Дунаєвецький ЗДО №5 | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Виконано | 13,1 (міський бюджет) | Проведено ремонт тепломережі у Миньковецькому ліцеї. |
| 8 | Капітальний ремонт їдалень навчальних закладів: Дунаєвецький ліцей №3, Дунаєвецький ЗДО №5 | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Виконано | 8983,8 (964,4-міський бюджет, 8019,4-субвенція з державного бюджету) | Проведено капітальний ремонт приміщень харчоблоку і їдальні Дунаєвецького ліцею №3. |
| 9 | Капітальний ремонт спортивного залу Дунаєвецького ліцею №4 | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів. |
| 10 | Ремонт водопровідної та каналізаційної систем навчальних закладів: Дунаєвецький ЗДО №5, Дунаєвецький ліцей №3, Дунаєвецький ліцей №1 | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Виконано | 564,5 (170,7-міський бюджет, 393,8- БО «Міжнародний благодійний фонд «Руки друзів») | Проведено капітальний ремонт водопровідної та каналізаційної систем у цокольному приміщенні Дунаєвецького ЗДО №5 «Усмішка» Проведено ремонт зовнішньої та внутрішньої водопровідної мережів підвальному приміщенні Дунаєвецького ліцею №3 Проведено ремонт зовнішньої та внутрішньої водопровідної мережі котельні Дунаєвецького ліцею №4. |
| 11 | Капітальний ремонт з утепленням фасаду навчальних закладів: Дунаєвецький ліцей №2, Дунаєвецький ліцей №4 | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Виконано частково | 1243,0 (міський бюджет) | Проведено капітальний ремонт (часткове утеплення фасаду) будівлі школи Дунаєвецького ліцею № 2. |
| 12 | Реконструкція спортивного майданчика під футбольне поле з ігровими майданчиками та біговими доріжками Дунаєвецький ліцей № 4 | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів. |
| 13 | Будівництво спортивного майданчика з тренажерним обладнанням у навчальних закладах: Дунаєвецький ліцей №1, Дунаєвецький ліцей №3, Іванковецький ліцей | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів. |
| 14 | Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям у Дунаєвецький ліцей № 3 | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів. |
| 15 | Ремонт та заміна огорожі навчальних закладів: Дунаєвецький ЗДО №4, Ганнівська гімназія, Миньковецький ЗДО «Калинка» | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Виконано | 15,6 (міський бюджет) | Заміна огорожі 40 м/п у Миньковецькому ЗДО «Калинка». |
| 16 | Технічне обслуговування,заміна електричних, газових, теплових та водяних лічильників у ЗЗСО та ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Виконано | 39,2 (міський бюджет) | Проведено технічне обслуговування, заміну електричних, газових, теплових та водяних лічильників у ЗЗСО та ЗДО. |
| 17 | Повірка газових та теплових лічильників у ЗЗСО та ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Виконано | 24,6 (міський бюджет) | Проведено повірку газових та теплових лічильників у ЗЗСО та ЗДО. |
| 18 | Ремонт відмостки та цоколів будівель ЗЗСО та ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Виконано | 26,0 (міський бюджет) | Проведено ремонт відмостки та цоколів будівель ЗЗСО та ЗДО. |
| 19 | Ремонт підлоги у приміщеннях ЗЗСО та ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Виконано | 41,0 (міський бюджет) | Проведено ремонт підлоги у приміщеннях ЗЗСО та ЗДО. |
| 20 | Обладнання автоматичної пожежної сигналізації у навчальних закладах: Дунаєвецький ліцей №2, Мушкутинецька гімназія, Залісцівська гімназія, Дунаєвецький ЗДО №5 | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Виконано | 1 881,5 БО «Міжнародний благодійний фонд «Руки друзів» | Встановлено автоматичну пожежну сигналізацію у 4-ох закладах: - Дунаєвецькому ліцеї №2, - Мушкутинецькій гімназії, - Залісцівській гімназії, - Дунаєвецькому ЗДО №5 «Усмішка». |
| 21 | Ремонт пристроїв блискавкозахисту закладів освіти у м. Дунаївці (ЗЗСО та ЗДО) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Виконано | 12,0 (міський бюджет) | Проведено ремонт пристроїв блискавкозахисту закладів освіти у м. Дунаївці. |
| 22 | Проведення вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівель приміщень | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів. |
| 23 | Придбання та технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння у ЗЗСО та ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Виконано | 24,3 (міський бюджет) | Придбання та технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння у ЗЗСО та ЗДО. |
| 24 | Заміна освітлювальних приладів на енергозберігаючі у ЗЗСО та ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Виконано | 62,0 (міський бюджет) | Заміна освітлювальних приладів на енергозберігаючі у ЗЗСО та ЗДО. |
| 25 | Послуги по проведенню замірів опору ізоляції силової та освітлювальної електромережі у ЗЗСО та ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Виконано | 37,4 (міський бюджет) | Оплата послуг по проведенню замірів опору ізоляції силової та освітлювальної електромережі у ЗЗСО та ЗДО. |
| 26 | Послуги по ремонту електромережі та електрообладнання у ЗЗСО та ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Виконано | 62,8 (міський бюджет) | Оплата послуг по ремонту електромережі та електрообладнання у ЗЗСО та ЗДО. |
| 27 | Послуги по технічному обслуговуванні, планової перевірки на щільність котлів та пуск газу газифікованих котелень у ЗЗСО та ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Виконано | 62,9 (міський бюджет) | Оплата послуг по технічному обслуговуванні, планової перевірки на щільність котлів та пуск газу газифікованих котелень у ЗЗСО та ЗДО. |
| 28 | Перевірка вентиляційних та димовідвідних каналів у ЗЗСО та ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Виконано | 11,7 (міський бюджет) | Проведено перевірку вентиляційних та димовідвідних каналів у ЗЗСО та ЗДО. |
| 29 | Повірка газосигналізаторів у ЗЗСО та ЗДО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Виконано | 41,6 (міський бюджет) | Проведено повірку газосигналізаторів у ЗЗСО та ЗДО. |
| 30 | Послуги по ремонту, технічного огляду, запчастини, страхування та реєстрація транспортних засобів (автобусів) у ЗЗСО (за планом) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Виконано | 2137,0 (міський бюджет) | Оплата послуг по ремонту, технічного огляду, запчастини, страхування та реєстрація транспортних засобів (автобусів) у ЗЗСО. |
| 31 | Придбання технологічного обладнання для харчоблоків у ЗЗСО та ЗДО (за потреби) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Не виконано | - | Придбання технологічного обладнання для харчоблоків у ЗЗСО та ЗДО. |
| 32 | Придбання комплектів обладнання для оснащення навчальних кабінетів ЗЗСО (за потреби) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Виконано | 4179,5 (566,8-міський бюджет, 3612,7-субвенція з державного бюджету) | Придбано для учнів 5-6 класів Нової Української школи комп’ютерне та мультимедійне обладнання. |
| 33 | Облаштування, ремонт захисних споруд цивільного захисту (укриття) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Виконано | 96,0 (міський бюджет) | Облаштування та ремонт захисних споруд цивільного захисту (укриття). |
| 34 | Благоустрій прилеглих територій навчальних закладів ЗЗСО та ЗДО | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Виконано | 577,6 (475,2-міський бюджет, 102,4-спонсори) | Послуги з благоустрою прилеглої території (улаштування бруківки) - Дунаєвецький ліцей №2, - В.Жванчицький ліцей, - Рахнівська гімназія, - Миньковецький ліцей. |
| 35 | Придбання автобусів | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Виконано | 3550,0 (1918,5-міський бюджет 54%, 1631,5-субвенція з державного бюджету 46%) | Придбано 1 шкільний автобус. |
| 36 | Придбання обладнання, реконструкція існуючих дитячих, спортивних та ігрових майданчиків ЗДО міста (за потреби) | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Виконано | 130,8 (спонсори) | Придбано дитячі майданчики у: - Рахнівську гімназію; - Миньковецький ЗДО «Калинка»; - Великокужелівський ЗДО «Сонечко». |
| 37 | Оптимізація мережі закладів освіти: Воробіївська гімназія, Гірчичнянський ЗДО, Держанівський ЗДО, Малокужелівський ЗДО, Великопобіянська гімназія | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Виконано | - | Ліквідовано заклади: -Воробіївська гімназія, -Гірчичнянський ЗДО, -Держанівський ЗДО |
| 38 | Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти у ЗЗСО та ЗДО | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Виконано | - | На індивідуальній формі навчання - 30 дітей Інклюзивне навчання: 23 учні навчаються у 18 класах 7 ЗЗСО 17 дітей у 6 групах ЗДО |
| 39 | Забезпечення професійної майстерності, фахового зростання та інноваційної діяльності педагогів | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Виконано | - | Переможець (ІІІ місце) обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2024» в номінації фізика. 15 сертифікованих вчителів початкової школи (2 сертифіковано у 2024 році), 9 вчителів базової середньої школи ( 5 сертифіковано у 2024 році), 6 педагогів - експертів сертифікації. На платформі Центру ПРПП свій досвід презентували 105 педагогів. Центром ПРПП проведено 50 форм роботи, в яких задіяно 724 педагоги. 55 освітян взяли участь у 6 номінаціях творчого Конкурсу «Педагогічна Нобелівка – 2024». |
| 40 | Здійснення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану та реалізація творчого потенціалу | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівники закладів | Виконано | - | Реалізовується Всеукраїнська програма ментального здоров’я «Ти як?», ініційована першою леді України Оленою Зеленською. Проведено 19 форм роботи з психологічної підтримки педагогів, в яких задіяно 349 учасників за підтримки К-ПНУ, ХОІППО, Товариства Червоного Хреста України у Хмельницькій області. |
| 41 | Капітальний ремонт центрального входу із влаштуванням навісу Мушкутинецької гімназії Дунаєвецької міської ради | Управління освіти, молоді та спорту ДМР, керівник закладу | Виконано | 626,7 БО «Міжнародний благодійний фонд «Руки друзів» | Проведено капітальний ремонт центрального входу із влаштуванням навісу Мушкутинецької гімназії |

Перелік заходів за напрямком: культура та мистецтво, туризм

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Фактичні видатки, тис. грн | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт малого залу КУ ДМР «Міський культурно-мистецький просвітницький центр» | Керівник установи, ліцензовані організації | Виконано частково | 5,9 (міський бюджет) | Проведено ремонт підлоги в малому залі КУ ДМР «Міський культурно-мистецький просвітницький центр». |
| 2 | Ремонт фасаду КУ ДМР «Міський культурно-мистецький просвітницький центр» | Керівник установи, ліцензовані організації | Виконано | 659,6 (міський бюджет) | Проведено ремонт фасаду КУ ДМР «Міський культурно-мистецький просвітницький центр». |
| 3 | Оновлення комп’ютерної техніки | Керівник установи, ліцензовані організації | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 4 | Оновлення матеріально-технічної бази СЗК | Керівники СЗК, ліцензовані організації | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 5 | Реалізація проекту «Шлях стійкості» | Керівник установи | Виконано | 524,2 (міський бюджет) | Поповнення матеріально-технічної бази. |
| 6 | Придбання проектора та багатофункціонального пристрою. | Керівник установи | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 7 | Ремонти сільських бібліотек | завідувачі сільськими бібліотеками | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 8 | Придбання сценічних костюмів для творчих колективів КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв». | директор ДШМ | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 9 | Оновлення матеріально-технічної бази КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв». | директор ДШМ | Виконано частково | 87,4 (міський бюджет) | Придбання музичного інструменту Віброфон. |
| 10 | Ремонт кабінетів КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» (частково). | Керівник установи, ліцензовані організації | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 11 | Благоустрій території КЗ ДМР «Історико – краєзнавчий музей» | Керівник установи, ліцензовані організації | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 12 | Виготовлення рекламної продукції та забезпечення роботи АРТ - простору | Керівник установи, ліцензовані організації | Виконано частково | 7,3 (міський бюджет) | Придбано банер. |

Перелік заходів за напрямком: фізична культура, спорт

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Фактичні видатки, тис. грн | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Будівництво та введення в дію спортивних майданчиків із штучним покриттям: м.Дунаївці -військове містечко, с. В.Жванчик, с. Рахнівка | Директор центру, інструктори по спорту | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |
| 2 | Будівництво футбольних полів у селах: Іванківці, Заставля | Директор центру, інструктори по спорту | Заплановано на 2025 р. | - | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела |
| 3 | Будівництво міні-футбольних та волейбольних майданчиків у селах: Вихрівці, Січинцях | Директор центру, інструктори по спорту | Заплановано на 2025 р. | - | Місцевий бюджет, бюджети вищих рівнів, інші джерела |
| 4 | Будівництво тенісного корту у м. Дунаївці (міський стадіон «Колос») | Директор центру, інструктори по спорту | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |

Сфера діяльності, напрямок роботи: соціальний захист населення  та  забезпечення належних умов проживання громадян, які опинилися в складних життєвих ситуаціях

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Фактичні видатки, тис. грн | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реалізація програми соціального захисту населення Дунаєвецької міської ради (надання фінансової допомоги хворим на діаліз, онкохворим, часткова компенсація дороговартісного лікування, допомога постраждалим від НС, підтримка ветеранів та членів їх сімей, видатки на поховання окремих категорій осіб, тощо) | Начальник управління | Виконано | 1806,9 (міський бюджет) | Проведено 15 засідань комісій, задоволено 629 заяв від жителів громади про надання допомоги. |
| 2 | Реалізація проєкту «Домівка подалі від небезпеки» щодо створення сімейного центру для тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб на 2023 – 2024 роки | Начальник управління | Виконано | 8053,5 (грантові кошти) | Реконструкція місця тимчасового проживання в с.Миньківці. |
| 3. | Реалізація Програми забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб в об’єктах нерухомого майна для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб комунальної форми власності на 2024 рік | Начальник управління | Виконано | 4636,9 (1931,2-міський бюджет, 2705,7-кошти донорів) | Оплачені енергоносії, придбано паливо для генераторів, тверде паливо, проведено поточні ремонти приміщень, комунікацій, тощо. |
| 4. | Облаштування Великожванчицького МТП в межах гранту від Федерації соціальних робітників ЄС | Начальник управління | Виконано | 250 тис. євро (грантові кошти) | Ремонт будівлі Великожванчицького МТП, придбання побутової техніки, меблів, продуктів харчування |

Перелік заходів за напрямком: цивільний захист та техногенна безпека

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Фактичні видатки, тис. грн | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведення заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Дунаєвецької міської територіальної громади (відповідно до цільової програми забезпечення пожежної безпеки та техногенної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони на території Дунаєвецької міської територіальної громади на 2021-2025 роки) | Дунаєвецький районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області | Виконано | 435,1 | Утримання водіїв чергового пожежного автомобіля в с.В.Жванчик, придбання пального та оплата послуг страхування членів добровільних пожежних дружин. |
| 2. | Проведення заходів щодо поточного ремонту укриттів, придбання автоматизованих сирен (відповідно до цільової програми підтримки територіальної оборони на території Дунаєвецької міської ради на 2024 рік) | Управління містобудування, архітектури, житлово- комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано | 403,1 | Придбано та встановлено 6 сирен, оплачено послуги з віддаленого керування системою оповіщення, проведено поточний ремонт укриттів у м.Дунаївці. |

Перелік заходів за напрямком: екологія, охорона навколишнього середовища

| № з/п | Назва справи, завдання, Програми | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Фактичні видатки, тис. грн | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведення заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища, відповідно до програми охорони навколишнього природного середовища на території Дунаєвецької міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Виконано | 5,1 | Послуги з профілактичної дезінфекції шахтних колодязів та дослідження води по мікробіологічних та санітарно-хімічних показниках. |
| 2 | Реалізація програми поводження з тваринами на території Дунаєвецької міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Не виконано | - | Обмежена можливість фінансування заходів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. |

Секретар міської ради                                                                                                                               Олег ГРИГОР’ЄВ