Додаток №1

до рішення виконавчого

комітету

18.03.2021 р. №

Заходи

з благоустрою на території Дунаєвецької міської ради на 2021 рік

| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ та прибережних територій від побутового сміття на території Дунаєвецької ТГ | квітень - травень | Комунальне підприємство Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини», старости, населення громади | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Яценко |
| 2. | Озеленення вулиць населених пунктів: висадити саджанці дерев та кущів, облаштувати квітники | квітень - травень | Працівники міської ради, старости, керівники підприємств, установ, організацій всіх форм власності, населення громади | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Яценко |
| 3. | Розчищення парків, скверів від сміття та сухостою | квітень - травень | Працівники міської ради, старости, керівники підприємств, установ, організацій всіх форм власності, населення громади | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Яценко |
| 4. | Прийняття участі у всеукраїнській соціально-екологічній акції «Зробимо Україну чистою разом! | квітень - травень | Працівники міської ради, старости, керівники підприємств, установ, організацій всіх форм власності, населення громади | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради А.Бец |
| 5. | Прибирання доріг та узбіч доріг | квітень - травень | Працівники міської ради, старости, керівники підприємств, установ, організацій всіх форм власності, населення громади | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Яценко |
| 6. | Приведення у належний санітарний стан закріплені за підприємствами, установами, організаціями прилеглі території Дунаєвецької ТГ | квітень - травень | Керівники підприємств, установ, організацій всіх форм власності | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Яценко, А.Бец |
| 7. | Здійснення заходи з приведення до належного санітарного стану прибудинкові території, дитячі, спортивні майданчики, місця відпочинку, інші об’єкти масового перебування людей на території Дунаєвецької ТГ | квітень - травень | Працівники міської ради, старости, населення громади | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Яценко, А.Бец |
| 8. | Проведення прибирання територій комунальних закладів, підприємств, закладів культури по ОТГ | квітень - травень | Завідувачі ДНЗ, директори закладів культури, керівники комунальних підприємств, установ, організацій всіх форм власності, старости | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради А.Бец |
| 9. | Забезпечення благоустрій кладовищ на території Дунаєвецької ТГ - завезення піску; - видалення аварійних дерев; - вивезення сміття | квітень - травень | Комунальне підприємство Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини», старости, населення громади | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Яценко |
| 10. | Проведення поточні ремонти автодоріг, грейдерування ґрунтових доріг | квітень - травень | Комунальне підприємство Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини» | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Яценко |
| 11. | Приведення в належний стан пам’ятники, пам’ятні знаки та прилеглі до них території | квітень - травень | Комунальне підприємство Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини», старости | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради А.Бец |
| 12. | Залучення громадян до проведення толоки | квітень - травень | Громадські організації, депутати Дунаєвецької міської ради, члени виконавчого комітету | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради А.Бец |

Керуючий справами

(секретар)

виконавчого комітету                                                            Катерина СІРА

Додаток №2

до рішення виконавчого

комітету

18.03.2021 р. №

Перелік

## закріплених територій за підприємствами, установами, організаціями міста

щодо благоустрою та санітарної очистки територій

| № п/п | Назва організації | Закріплена територія |
| --- | --- | --- |
| - 1 | ЗАТ "РМЗ", Нова Пошта, ПП Магера А. | вул. Могилівська (від ЗОШ №2 до вул. МТС) вул. Шкільна вздовж території заводу |
|  | ТОВ КК "Ливарно механічний завод." | вул.Красінських, Дачна вздовж території заводу |
|  | 7-й КОНТИНЕНТ, магазин”ІМПЕРІЯ“, П/П.ГРУБІЙ О., ПАККО. | вул. Шевченка (від вул. Гагаріна до вул. Хлібопекарська) |
|  | ТДВ "Дун. Маслозавод" | Вул. Терешкової вздовж території заводу |
|  | ТОВ”ВЕРЕСТ”,Фонд соц.страхування. | вул. Просвіти (від УТОСУ до лісництва) вул. Шевченка, територія міні-маркету |
|  | Пожежно-рятувальна частина, Територіальний сервісний центр МВС | вул. Франца Лендера (від магазину”Союз” до вул.Загородня) |
|  | ЗАТ "Меблева фабрика" | вул. Могилівська, МТС вздовж території підприємства |
|  | КП "Інапік" | вул. Терешкової (від водонапірної башні маслозаводу, до вул. Кам'янецької вздовж території організації) |
|  | КП "Монтажник" П/П “Сантекс” | вул. МТС, ( від вул. Горького до ВАТ АТП 16239) від “Монтажник” |
|  | Християнська місія «Давид» ОЦХВЕ | пров.МТС (від АТП 16839 до буд.№2) |
|  | Ремонтно-будівельне підприємство | вул. Партизанська (від будинку №28 до вул. Шевченка) |
|  | ВАТ "Дун. АТП 16839" | вул. МТС ( від КП "Монтажник" до пров.МТС), вул. Громадська, Горького вздовж території підприємства |
|  | Укртелеком,Укрпошта. | вул. Красінських ( від бібліотеки до буд №7) перехрестя вул. Громадська та Могилівська територія кабельної дільниці. |
|  | ВАТ “Дунаєвецьке підприємство сільгосптехніка”,П/П “Верест Плюс”, Газова заправка «Автогаз Захід», П/П Нафтоінвест. | вул. Шевченка (від буд. №115 до буд. №117) |
|  | Дунаєвецький РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго» | вул. Загородня (від вул. Франца Лендера до вул. Просвіти) |
|  | КП ДМР Теплових мереж | вул. Горького (від СПТУ до буд. Горького,3), центральний вхід до організації по вул. Франца Лендера,53 |
|  | Дунаєвецька філія ПАТ”Хмельницькгаз” | вул. Кам'янецька вздовж території організації |
|  | ДЕД 625 | вул. Партизанська, вул. Громадська вздовж території організації |
|  | Райспоживтовариство | біля своїх торгових підприємтв |
|  | Дунаєвецький відділ поліції | вул. Громадська вздовж установи, вул.МТС та провул.МТС біля власної території |
|  | Прокуратура | вул. Горького, МТС, вздовж території цих організацій |
|  | КНП ДМР "Дунаєвецька багатопрофільна лікарня" КНП «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги» , КУ ДМР "Трудовий архів" | вул. Горького ( від буд.5а до буд.9) вздовж території лікарні територія лікарні, Парк лікарні |
|  | Військовий комісаріат | вул. Шевченка ( від буд. № 63 до вул. Робочої) |
|  | Дунаєвецька філія Хмельницького ліцею ПТУ –36 | вул. Горького (від райсуду до тепломережі) |
|  | П/П Надворний В.А. | вул. Шевченка ( від вул. Просвіти до буд. №115-б), вул. Просвіти ( від вул. Шевченка до складу ТОВ “Верест”) |
|  | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Біля будинків місцевої ради, об'їзна дорога (від торгового комплексу "Росія" до мосту на Кам.Подільський) Вул. Київська |
|  | Дунаєвецьке лісництво ДП "Кам'янець-Подільське лісове господарство" | Вул. Просвіти (від Фонду соц. Страхування з тимч. втрати працездатн. до вул. Загородньої), вул. Загородня (від вул. Просвіти до гаражного кооперативу) |
|  | ЗОШ І-ІІІ ст.№2 | вул. Красінських від вул. Могилівська до вул. Шкільної та сквер перед районним будинком культури |
|  | ЗОШ 1-ІІІ ст.№3 | вул. Шевченка (від вул. Франца Лендера до будинку №103) , вул. Франца Лендера (від вул. Шевченка до будинку №26) |
|  | ЗОШ І-ІІІ ст. 4 | вул. Київська, прилегла до школи територія та сквер біля бару "Еліт" |
|  | ЗОШ І-ІІІ ст. гімназія | вул. Шевченка ( від райунівермагу до колишнього побут. комбінату та сквер за міським будинком культури |
|  | ЗОШ І-ІІІ ст. с. Мушкутинці | с. Мушкутинці провул. Ювілейний,1, пришкільна територія 2,2 га |
|  | КП ДМР "Міськводоканал" | вул. Горького (від райсількомунгоспу до СТО автомобілів) |
|  | Церква ЄХБ "Віфлеєм" | Вул. Горького (від вул. Могилівська до буд. Горького,4 , вул. Могилівська від вул. Горького до буд. №15), Парк в районі пров. Партизанський. |
|  | ### Управління соціального захисту та праці ДМР | вул. Красінських ( від райсуду до Будинку культури) |
|  | КУ ДМР Терцентр | Вул. Красінських ( від вул. Шевченка до Ливарно-механ. заводу) |
|  | ПП «Дунаєвецький вісник», Відділ Держгеокадастру | вул. Красінських (від готелю до вул. Шевченка) , вул. Шевченка (від вул. Красінських до укоопспілки) |
|  | Міська рада, ЦНАП | Придорожня смуга від будинку №125 по вул.Шевченка, 125 до «нового» круга |
|  | КЗ ДМР «Будинок творчості школяра» | Вул. Шевченка (від вул. Красінських до ресторану «Поділля») |
|  | КУ ДМР "Дунаєвецька міська публічно-шкільна бібліотека" | Вул. Красінських (від вул. Шкільної до РВЕЗ) |
|  | Управління пенсійного фонду, Відділ реєстрації актів цивільного стану управління юстиції , відділ реєстру виборців, Пенітенціарна служба | Вул. Шевченка (від вул. Робочої до райуправління юстиції) Вул. Шевченка (від пенсійного фонду до буд. №73) |
|  | Дунаєвецький центр зайнятості | Вул. Шевченка (від будинку №74 до буд. №92а) |
|  | Відділ Державного казначейства , відділ статистики Районне управління юстиції | Вул. Шевченка (від пров. Загороднього до будинку №81а) |
|  | КП ДМР «Інвентарбюро» | Вул. Шевченка ( від вул. Київської до буд. №160) |
|  | Дунаєвецький районний суд | Вул. Красінських ( від їдальні училища до управління соцзахисту) |
|  | Дунаєвецька ДПІ | вул. Партизанська ( від буд.№19 до буд. №21а) |
|  | Управління освіти, молоді та спорту, НАСК "Оранта" | вул. Гагаріна (від перехрестя з вул. Шевченка до кафе "Тайс") |
|  | Автовокзал | навколо своєї території |
|  | Дунаєвецька державна лікарня ветеринарної медицини | Вул. Дунайгородська (напроти своєї території) вул. МТС (від буд. №25 до буд. №29) |
|  | КЗ «Станція юних натуралістів» | Вул. Красінських ( від буд. №14 до церкви Київського патріархату) |
|  | КУ ДМР "Міський культурно-мистецький, просвітницький центр" | вул. Красінських (від управління соц.захисту до ЦНАП) |
|  | УПЦ Київського патріархату | вул. 1-го Травня (від станції юних натуралістів до вул. Спортивної) |
|  | Будинок молитви ЄХБ "Дім Євангелія" | вул. Ватутіна (від буд. №3 до буд. №7) |
|  | УПЦ Московського патріархату по вул. Ярова | вул. Ярова (від вул. Ватутіна до буд. №2 по вул. Ярова) вул.Ватутіна (від вул. Б.Хмельницького до буд №3 по вул. Ватутіна) |
|  | УПЦ Московського патріархату вул. Франца Лендера | вул. Франца Лендера (від буд. № 56 до буд. №62) |
|  | Українська Грекокатолицька церква | вул. Конституції ( від кінотеатру "Мир" до готельного комплексу LIZ) |
|  | Римо- католицький костел | провул. Загородній (від вул. Шевченка до буд. №28 по пров. Загородньому). Парк в районі пров. Партизанський |
|  | # КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДУНАЄВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ДУНАЄВЕЦЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ" | Вул. Гагаріна ( від кафе "Арарат2" до буд. №20а) |
|  | КЗ ДМР «Історико-краєзнавчий музей» | Вул. Шевченка ( від вул. Дачної до буд. №29) |
|  | Власникам банків, приватних об'єктів торгівлі, закладів громадського харчування та сфери послуг (кіоски,павільйони, лотки, столики, автомобілі тощо) | Проводити прибирання прилеглої території в радіусі 7 метрів навколо об'єктів торгівлі |
|  | підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, заклади охорони здоров’я, освіти, культури, торгівлі | На території населеного пункту відповідно до закріпленої території |
|  | Дошкільний навчальний заклад №1 КУ «Ромашка» , №3 КУ «Берізка» | Об’їзна дорога від комплексу «Росія» до Стадіону |
|  | Дошкільний навчальний заклад №2 КУ «Пролісок», №4 КУ « Теремок» | Об’їзна дорога від Стадіону до перехрестя вул. Могилівська |
|  | Дошкільний навчальний заклад №5, КУ «Ластівка» | Об’їзна дорога від вул. Могилівська до магазину «Наш Край» |
| ### Прибирання придорожніх лісосмуг та дорожнього змету з вулиць міста |  |  |
|  | ДЕД - 625 | Грейдер , навантажувач, автомашина вул. Дунайгородська, МТС, Суворова, Ярова,1 Травня, Київська (профілювання обочин, вивіз дорожнього змету) |
|  | Дунаєвецький центр зайнятості | вул. Могилівська (від вул. Б.Хмельницького до вул. Громадської) |
|  | Управління пенсійного фонду | « Молодіжний » парк |
|  | Спортивна школа , Ветлікарня, КУ ”Спорт для всіх” | Від вул. Горького до вул. Партизанська. |
|  | КП ДМР ”Благоустрій Дунаєвеччини” | Ремонт в”їзних знаків з Хмельницького та Кам.-Подільського, прибирання придорожніх смуг на в’їзді з Хмельницького та до під’їзної дороги до с. Гірчична, Парк ім.Островського |
|  | Старости, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, заклади охорони здоров’я, освіти, культури, торгівлі, фізичні особи підприємці, фермери. | Прибирання лісосмуг що знаходяться біля під’їзних доріг до населених пунктів. |
|  | КП ДМР «Міськводоканал» | Прибирання придорожніх смуг від кладовище «Могилівка» до під’їзної дороги до с. Мушкутинці |
|  | КП ДМР Теплових мереж | Прибирання придорожніх смуг від під’їзної дороги до с. Січенці до під’їзної дороги до с. Воробіївка |
|  | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | Прибирання придорожніх смуг від с. Чаньків до вул. 1 Травня та від під’їзної дороги на Степок до вул. Льва Толстого |

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                                                Катерина СІРА